生物传感器技术综合实验室项目建设可行性报告

一、基本情况

申报项目单位中南民族大学位于湖北省武汉市洪山区民院路708号，邮政编码430074，联系电话027-67842580，法人代表高瑞。全校总资产约9.2亿元，净资产合计8.9亿元；2006年全年收入3.4亿元，全年支出3.3亿元，全校在编教职工1667人，其中教师992人。

项目组成员长期从事电子信息和生物传感器技术领域的教学科研工作，主持或参与国家和省部级项目多项，并多次获奖，近几年来在IEEE, Microelectron. J., Phys. Stat. Sol., Eur. Phys. J.和电子学报等国内外权威期刊上发表相关论文150余篇，其中SCI、EI收录110余篇次。参加该项目主要人员有：钟志有、陈亚光、刘向明、刘海华、陈少平、孙奉娄、何翔、侯建华、熊承义、田晓梅、危立辉、陈首部。

中南民族大学生物传感器技术综合实验室创建于1998年，现有生物材料制备实验室、材料处理与改性实验室、生物传感器研发实验室以及功能薄膜性能研究室。共有设备总资产约230.6万元。

本项目为新增项目，其目的是改造现有部分传感器实验室和新建相关实验室，共需资金953.80万元，其中已筹资金153.80万元，申请国家项目经费800万元。

二、必要性与可行性

传感器技术、通讯系统技术和计算机技术是现代电子信息技术的三大支柱，其中传感器技术及应用工程是信息获取与交换的核心，被列为近十年来世界现代电子技术的首位，它是一个国家的支柱和先导产业，对经济的发展和人们生活水平的提高起着至关重要的作用，国民经济信息化是社会发展的必然趋势。信息化社会要求既具有扎实的专业理论知识，又具有很强的实践及创新能力的复合型、应用型高素质人才。

为此，新世纪对于培养、造就高层次人才的高等院校在人才培养方面提出了更高要求。为了满足社会的需求，高等院校必须改革传统的教学模式和教学方法，加强实践教学环节。针对目前这种形势，我们本着重基础、重应用、重设计、重创新的方针，将实验室的建设同理论教学与社会的需求相结合，通过实验不仅让学生加深对基础理论知识的理解及动手能力的培养，而且能培养学生的设计、创新、学会应用的技能，使学生走上工作岗位后，在很短时间内就能够适应科研和生产工作。

中南民族大学电子与信息工程学院现有本科生1900人，研究生100人，计划“十一五”末期发展到本科生3000人，研究生200人。为此，我们提出必须改造和新建传感器技术综合实验室，提供给学生一个先进的实验手段，使学生能够加深对理论知识的理解，进而达到融会贯通、应用自如的目的，确保我院高标准的办学质量，从而使学院在激烈的高校办学竞争中立于不败之地。

另外，为了适应竞争日益激烈的就业形势，提高生物医学工程和电子信息工程专业人才质量，迫切需要加强专业课程设置的技术含量，建设一个具有综合性、可扩展性、开放性、教学和实验同步性等特色的、具有超前水平的高效应用综合实验室。

中南民族大学传感器技术综合实验室的建设是一项重要的项目，我们本着认真规划，精心设计，利用有限的资金，建设成一个适应21世纪生物传感器技术发展的，适合教学科研需要的先进的实验室。具体建设原则为：

(1)先进性原则

紧跟当前生物传感器技术的发展，用先进的技术武装实验室，使学生能学习到先进的技术，老师有先进的手段进行科学研究。

(2)多用途原则

实验室的设备应做到一机多用，相同的仪器仪表在各实验分室共享使用，不重复设置。

(3)开放性原则

整个实验室是一个开放实验室，面对学生和教师开放，最大限度地提高设备利用率，培养学生的创新和独立工作能力，营造良好的学术氛围。

(4)可扩充与可升级

在建设实验室时，应考虑今后扩充与升级的可能性，采用符合国际标准的产品，考虑到今后技术发展与更新的可能，使实验室保持先进水平。

(5)经济性与实用性

考虑经济实用的原则，不追求过高的技术指标，使有限的资金发挥最大限度的作用。

结合少数民族院校的实际情况，我们多次到国内重点院校及相关企业进行调查研究，并邀请国内通信方面的专家进行指导与论证，制定出了适合我校实际情况的建设方案。该项目的预算是合理的，并且经过仔细的可靠性分析。在我国西部大开发的战略中，提高西部地区和少数民族地区的生活水平是当前的紧迫任务。该项目的建设将为我国少数民族地区培养出更多具有扎实的理论基础和创新能力的优秀人才做出贡献，

此项目的建设是为教学科研服务，为培养少数民族高素质人才服务，无风险。

三、实施条件

- 人员条件

该项目负责人钟志有，材料科学与工程专业博士（电子科学与技术专业博士后），长期从事电子信息与传感器技术的教学和科研工作，作为主研人员曾参与2项863项目、4项国家自然科学基金项目和多项省部级项目的研究，在国内学术期刊上发表论文60余篇，其中SCI、EI收录论文50余篇次。项目组成员曾筹建生物传感器技术实验室或建设过其他相关实验室，积累了宝贵的经验。雄厚的师资队伍为本项目的较好实施提供了重要保证。

参加该项目的其他主要人员有：

陈亚光，电信学院院长，教授，电子信息工程专业，已主持国家级、省部级科研项目4项，具有丰富的管理经验。

刘向明，学院党委书记，教授，生物医学工程专业，长期从事生物医学工程与电子信息领域的教学科研工作，具有丰富的管理经验。

刘海华，副院长，教授，电子信息工程专业，长期从事电子信息领域的教学科研工作，已主持和参与1项973项目、2项国家自然科学基金项目和多项省部级自然科学基金项目。

陈少平，副院长，教授，电子信息工程专业，长期电子信息领域的教学科研工作，已主持2项省部级科研项目，参与3项国家自然科学基金项目。

2、基础条件

电子与信息工程学院已对生物传感器技术实验室进行了前期建设，建立了生物材料制备实验室、材料处理与改性实验室、生物传感器研发实验室以及功能薄膜性能研究室，配备了相应的仪表设备。通过对国内兄弟院校的参观与调研，聘请有关专家进行指导与论证，结合民族高校人才培养的特点，制定出了适合我校实际情况的建设方案。电子信息工程学院实验大楼30000平方米的实验用房面积为本项目的建设提供了基础。

四、进度与计划安排

本项目的实施分两个阶段进行。

第一阶段：2007年9月－2008年8月，改造生物材料开发与功能薄膜制备实验室，完善生物材料与功能薄膜性能测试实验室，加强生物传感器制备技术实验室。

第二阶段：2008年9月－2009年8月，建立生物传感器相关工艺以及性能测试综合研究室，新建生物传感器设计与仿真技术实验室。

五、主要结论

该项目经过较长时间的深入调查研究，并组织有关专家进行评审，认为：该项目材料翔实、经费预算合理、立项科学可行。通过该项目的实施，可使我校生物传感器技术综合实验室达到国内先进水平，能满足现在及未来一定时间内本科及研究生教育的需要；能大大提高我校生物医学工程专业、电子信息工程和通信工程专业的人才培养质量；可使我校电子信息工程学院教师的科研条件有较大改善；可使我校电子信息工程学院学科建设与师资队伍建设再上一个台阶。

项目评审报告

项目名称：　生物传感器技术综合实验室

项目编码：

项目单位：　电子信息工程学院

上级单位：　中南民族大学

中央部门：　国家民族事务委员会

评审方式：　专家评审

评审日期：  2007  年   3    月   20  日

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 生物传感器技术综合实验室 |  |  |  |  |  |
| 项目单位 |  |  |  | 电子信息工程学院 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 1.行政事业类项目 2.基本建设类项目 3.其它类项目√ |  |  |  |  |  |
| 项目类别 |  |  |  | 1.国务院已研究确定项目 2.经常性专项业务费项目 3.跨年度支出项目 4.其它项目√ |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  |  |  | 1.延续项目 2.新增项目√ |  |  |  |  |  |
| 项目开始时间 |  |  |  | 2007年9月 |  | 项目完成时间 |  | 2009年9月 |  |
| 项目材料及法定手续的完备性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目可行性评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项依据的充分性 | 传感器技术、通讯系统技术和计算机技术是现代电子信息技术的三大支柱，其中传感器技术及应用工程是信息获取与交换的核心。作为传感器一大支的生物传感器，它是材料、电子和通信等多种技术的有机结合体，已经广泛应用于工农业主产、环境保护、医疗保健、国防军事等许多领域。随着应用领域的不断扩大和深入，社会对掌握该项技术的专门人才需求正在不断增加，同时要求其知识结构和实践能力也不断提高，因此加强生物传感器技术综合实验室建设，培养具有创造性的复合型应用人才，以适应社会需求，特别是满足少数民族地区经济建设的需要。同时，该项目按照中南民族大学实验室建设“十一五”规划实施，符合立项要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目标设置的合理性 | 电子信息工程学院有生物医学工程、电子信息工程和通信工程等三个本科专业和生物医学工程、通信工程和等离子体等三个硕士生专业。由于每个专业都涉及生物传感器技术的教学实验和科研工作，建立生物传感器技术综合实验室，满足了不同专业的教学和科研工作，同时实现的了资源共享，优化的设备资源，提高了设备的使用效率。另外此项目符合学校学科“十一五”建设发展规划的要求，设置合理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织实施能力与条件 | 本项目实施已经具备以下条件： 1.制定了项目建设的方案。根据已有的教学科研经验，采取走出去请进来的方法，走出校门到好的学校取经和调研，同时请专家、查文献，突出学校的特色和实力。已组织专业技术人员12人，全部为高级职称。 2. 学校已对生物传感器技术实验室进行了前期建设，配备了部分仪器设备，为项目实施奠定了良好基础。高起点就是要把握生物传感器技术的发展方向，实现仪器设备装备现代化，环境设施标准化。高投入是指建设资金投入大。高要求是站在为教学服务的基础上，充分满足教学科研的需要，不降低建设的标准，以适应未来的发展。因此生物传感器技术综合实验室预计需要投入953.80万元，关键仪器设备采用进口产品以提高整个实验室建设的水平。 3.现有的基础设施为已建的30000平方米电信学院大楼，对于生物传感器技术综合实验室的建设提供了坚实的基础。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期社会经济效益 | 此项目立足于为中南民族大学电子信息工程学院的教学和科研服务，充分满足培养少数民族地区所需要的复合型应用人才需要，将为民族地区经济建设发挥重要的作用，具有较好的社会效益和经济效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目预算评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金筹措情况 | 生物传感器技术综合实验室预计投入953.80万元，其中自筹资金153.80万元，还需要国家财政拨款800万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出的合理性 | 按照立项要求和财务制度规定，预算经费支出合理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、项目风险与不确定因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险与不确定因素 | 此项目立足于为中南民族大学电子信息工程学院教学和科研服务，充分满足培养少数民族地区所需要的复合型应用人才需要，将为民族地区经济建设发挥重要的作用，无风险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、评审总体结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审意见 |  | 此项目经过认真调查研究，材料详实，立项科学可行，同意实施该项目。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议 |  | 1.优先选择（√） 2.可选择（） 3.慎重选择（） |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审机构 |  | 评审机构名称： 实验与设备管理处组织专家评审 机构负责人（签字）： （公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审专家组 |  | 评审专家组名单 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 编号 | 姓名 |  | 单位 |  | 职称职务 |  | 签名 |
|  |  | 1 | 谢长生 |  | 华中科技大学 |  | 教授、博导 |  |  |
|  |  | 2 | 孟令奎 |  | 武汉大学 |  | 教授、博导 |  |  |
|  |  | 3 | 陆际光 |  | 中南民族大学 |  | 教授、院长 |  |  |
|  |  | 4 | 孙奉娄 |  | 中南民族大学 |  | 教授、处长 |  |  |
|  |  | 5 | 王江晴 |  | 中南民族大学 |  | 教授、院长 |  |  |
| 评审专家组组长（签字）： 评审日期： 2007 年 3 月 20 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |