产品开发计划书

客户名称：

项目名称：

（版本号：V1.0）

拟制：

核准：

珠海XX科技有限公司

说 明：

本计划包含项目的阶段划分、工作内容及费用预计。

合同签定后，会制订正式的计划进度表，连同本设计计划一起作为合同的附件。

工作日的定义一般为：周一~周六，假期已适当扣除。

客户的要求或我公司整理的工业设计输入，须经客户确认签署。

文件中    的阶段主要由客户执行。

1 委托项目

*****工业设计

2 委托内容

1 外观造型设计

2 色彩及丝印等设计

3 结构设计

4 结构手板、模具制造过程及生产样机制造过程的跟进及技术支持。

3 成果形式

详见以下各设计阶段。

4 实施方案

组织

成立项目组：项目经理：***

项目组成员：***，***

控制

拟制项目计划进度表，经双方确认后成为进度控制标准，双方按此标准控制并配合协调。

5 项目执行过程计划及进度

5.1 产品概念设计阶段

5.1.1 设计输入

5.1.1.1 工作内容

客户沟通，明晰产品的功能、性能，工作方式

确认客户在系统、硬件等方面的要求

沟通该产品的战略------产品线、成本、价格、营销计划等。

5.1.1.2 提交文档

《产品工业设计输入》

5.1.2 概念设计

5.1.2.1 工作内容

调研：搜集竞争产品的信息及消费者信息。

综合分析

客户沟通

概念设计

5.1.2.2 提交文档

《概念设计报告》（内部）

5.2 外观造型设计阶段

5.2.1创意设计

5.2.1.1  工作内容

创意草图

头脑风暴

结构方案及工艺方案规划，关键技术解决方案

创意评估

创意调整

5.2.1.2  提交文档

提供5个外观造型创意草图

5.2.2外观造型方案设计

5.2.2.1  工作内容

效果图设计

效果图评审

效果图输出

5.2.2.2  提交文档

提供不少于3个外观造型效果图的电子文档和打印文件供初评。

5.2.3 外观造型方案评审

5.2.3.1  工作内容

根据提供的外观造型效果图，由委托方对设计方案进行评审。

5.2.3.2  提交内容

外观造型方案评审意见

5.2.4 外观造型深入设计

5.2.4.1  工作内容

按评审的意见改进设计

完善造型设计

深入的细节设计

5.2.4.2  提交文档

三维造型效果图供最终评审

5.2.5 外观造型确认

5.2.5.1  工作内容

对修改后的三维造型效果图进行评审和确认

5.2.5.2  提交文档

外观造型确认函

5.3 色彩及丝印设计阶段（与结构设计同步进行）

5.3.1色彩方案设计

5.3.1.1 工作内容

色彩设计

丝印设计

5.3.1.2 提交文档

提供2~3个配色效果图供选择

提交选定色彩的样板或PANTONE色号

提交材料及表面纹理说明文件

提供用于菲林制作的丝印彩稿、墨稿及电子文档（含说明）

5.3.2 色彩及丝印设计评审

5.3.2.1 工作内容

对配色效果图进行评审和确认

5.3.2.2 提交文档

色彩方案确认函

5.4 结构设计阶段

5.4.1结构方案设计及评审

5.4.1.1  工作内容

进行结构方案设计（生产制造工艺方案同时完成）

5.4.1.2  提交文档

提供装配图及关键部件装配图（内部）

5.4.2 详细结构设计及评审

5.4.2.1  工作内容

进行详细结构设计，包括所有零部件的设计和标准件、外购件的选用和确认

5.4.2.2  提交文档

整机装配图（二维、三维电子文档及二维图纸文件）

所有零件的设计文档（二维、三维电子文档及二维图纸文件）

装配材料清单

生产技术要求

5.5 结构手板阶段

5.5.1 结构手板制作

5.5.1.1 工作内容

CNC手板制作(其中可能的金属零件采用代用工艺制作)

喷油、丝印

试装配

5.5.1.2 成果形式

结构手板一套(或数量按客户要求)

5.5.2 结构手板评审

5.5.2.1工作内容

手板装配

手板评审

5.5.2.2提交文档

手板评审意见

手板加工费用由委托方承担

5.6模具制造、验收及生产样机制造阶段

5.5.1  工作内容

模具制造跟进及协助验收

调试颜色

生产样机制造及协助装配

跟进产品测试和试验

批量生产技术准备

5.5.2 提交内容

生产样机、模具(由委托方确定套数)

模具、生产样机费用由委托方