兴安肥牛育肥基地及屠宰加工厂

建设可行性研究报告

目       录

第一章　总论-----------------------------------------3

第二章　项目建设的背景及投资建设的必要性-------------8

第三章　市场分析及拟建规模--------------------------12

第四章　厂址（产品）选择与基地建设------------------16

第五章　布置方案与交通运输--------------------------26

第六章　生产工艺及种牛品种选择----------------------28

第七章　育肥基地公用工程----------------------------30

第八章　环境保护、劳动安全及消防--------------------32

第九章　资源综合利用与节能--------------------------34

第十章　企业组织、劳动定员及人员培训----------------35

第十一章　建设工期及实施进度------------------------38

第十二章　投资估算与资金筹措------------------------39

第十三章　经济效益分析------------------------------42

第十四章　结论与建议--------------------------------46

附表： 现金流量表　损益表 　委托书　　位置示意图

供水协议书　供电协议书　环保证明　土地证明

单列式半封闭围栏牛舍

第一章　总 论

1.1项目概况

1.1.1项目名称：大兴安岭兴安肥牛育肥基地及屠宰加工厂

1.1.2项目性质：新建

1.1.3拟建地址：大兴安岭地区加格达奇区

1.1.4建设单位：大兴安岭兴安肥牛绿色产业有限责任公司

1.1.5项目法人代表：闫　渤

1.2项目建设单位概况

大兴安岭兴安肥牛绿色产业有限责任公司位于黑龙江省大兴安岭地区，地理位置北纬50°10′至53°33′，东经121°10′至127°10′之间，该地区行政上属于黑龙江省大兴安岭行署管辖，林区由国家林业局直属大兴安岭林业集团公司经营。大兴安岭兴安肥牛绿色产业有限责任公司隶属于大兴安岭行署和林业集团公司领导，该公司是以发展天然绿色食品为主的股份制企业。

该公司于2003年7月1日在大兴安岭地区工商局注册，公司是由大兴安岭林业集团公司森林经营部技术推广总站与闫渤同志合资组建的，公司股东投入均为固定资产，公司资产重置价值为260万元，评估价值为130万元，注册资金伍拾万元，法定代表人：闫渤；监事：赵启凯；繁育总工程师：（东北农业大学教授、博士生导师）李武；饲料总工程师：（东北农业大学教授、博士生导师）潘玉春；防疫及疾病控制总工程师暂缺。公司现有职工26人，其中大专以上学历技术人员15人。

公司的宗旨是充分发挥大兴安岭绿色、纯天然、无污染的优势，遵循可持续发展战略，以优质牧草为依托，以生产绿色环保牛肉及其制品为主产品，实现各种资源的优化组合，为大兴安岭经济的振兴和发展做贡献。

公司主要经营肉用牛的繁育；疫情控制；疾病控制；架子牛的回收和育肥；饲料加工；肉用牛的屠宰、加工、销售以及其副产品的研制和开发。

公司采用公司加基地的产业化生产模式在大兴安岭及周边地区开展工作。在繁育方面，公司为养殖户提供优质的科技服务体系；在疫情控制和疾病控制方面，公司为全区养殖户建立包括畜牧110在内的疫情、疾病监控网；在意外损失方面，公司与保险公司合作为养殖户提供保险业务；在扶贫与再就业方面，公司为全区贫困户借款养殖肉牛提供资信担保；在架子牛回收方面，公司为养殖户提供高于一般市场价的最低保护价，保证养殖户的销售渠道。并计划在全区建立养殖合作社，成立肉用牛养殖协会，以及建立肉用牛育肥基地、屠宰加工厂、皮革厂等项目。

1.3可行性研究报告编制依据

1.3.1黑龙江省委《关于建设农业强省畜牧大省的决定》

1.3.2国家产业政策

1.3.3《大兴安岭地区国民经济和社会发展“十五”规划纲要》

1.3.4地区资源开发及市场需求

1.4可研范围及内容

1.4.1依据国家天然林保护政策和大兴安岭野生动物驯养繁殖基地建设的实际情况论证项目建设的必要性。

1.4.2根据国内外市场需求和行业发展趋势及与之相适应的可运作资金额度，确定生产规模，并根据建设地的资源状况进行建厂条件论证。

1.4.3按照产业需求进行设施（设备）规划选型、确定经营指标

1.4.4对项目所需辅助及公用工程进行技术论证，并遵照国家和当地政府对环境保护的有关规定，综合评价项目的实施对环境的影响，并提出行之有效的环保和劳动安全等保护措施。

1.4.5对项目所需资金进行估算，并从财务分析的角度对项目进行经济分析，做出客观的公证的评价。其内容包括：总说明、项目建设的背景及投资建设的必要性、市场分析及拟建规模、厂址（产品）选择与基地建设、布置方案与交通运输、生产工艺及种牛品种选择、公用工程、环境保护、劳动安全及消防、资源综合利用与节能、企业组织、劳动定员及人员培训、建设工期及实施进度、投资估算与资金筹措、经济效益分析、结论与建议。

1.5建设项目构成

本项目拟对养殖户的牛进行人工授精技术培育皮埃蒙特杂交牛，回收架子牛育肥，育肥牛屠宰、销售。项目组成如下：

1.皮埃蒙特种牛冻精引进

2.犊牛繁殖

3.架子牛回收

4.育肥基地建设

5.屠宰车间、医疗室、办公室、员工宿舍。

6.其它配套设施及相关设备

1.6项目主要技术要求

| 序号 | 主要技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 种牛的品种及购置要求 1.皮埃蒙特种牛冻精9000份，人工授精成功率1.5：1 2.皮埃蒙特种牛冻精引进地以意大利为主 |
| 2 | 饲养方式 1.圈养：实行圈养育肥，采用青贮料饲喂法及氨化秸秆饲喂法 |
| 3 | 1.饲料结构区分精、粗和矿物饲料 精饲料：谷物、蛋白质料等 粗饲料：青贮、干草、玉米秸、糠麸类、油饼类等 矿物质：石粉贝壳粉、骨粉、盐、微量元素等 2.饮水量：每100千克体重需供水10－12升/日 |
| 4 | 卫生标准 1.饲料卫生要求不霉变，无土及其它杂质 2.饮水器具整洁 3.牛舍无臭、无腐、无毒 4.定期防疫 |
| 5 | 育肥基地、牛舍建设 1.牛舍三侧朝阳，光照好 2.牛舍避开主风方向，牛舍各栋间有宽敞的走廊，有利于牛进行分离、喂养方便 3.青草垛在牛舍上坡或平行的下坡处，便于取用并预防粪、尿污染饲料 |
| 6 | 母牛怀胎及仔牛成活率 1.龄怀胎率：100%； 2.成活率：98% |

- 7项目主要经济指数

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工定员：242人；机关人员37人；育肥基地：65人；屠宰厂：140人 | 人 | 242 |  |
| 2 | 基地占地面积 1.牛舍；2.牧养基地；3.其它占地 | 平方米 | 51858 |  |
| 3 | 项目总投资 其中：1.中央及省投资金 2.企业自筹 | 万元 | 3714.05 3000 714.05 |  |
| 4 | 资金用途及流向 1.土建 2.设备、安装 3.其他费 4.预备费 5.流动资金 | 万元 | 2238 999.91 115.04 161.10 200 | 设备购置如有余额移动到土建 |
| 5 | 基地产品销售收入 | 万元 | 5588.64 |  |
| 6 | 年利润总额 | 万元 | 2200.76 |  |
| 7 | 投资利润率 | ％ | 59.25 |  |
| 8 | 投资利税率 | ％ | 60.48 |  |
| 9 | 投资回收期 | 年 | 5.02 | 含建设期 |
| 10 | 内部收益率 | ％ | 36.88 |  |

1.8可行性研究结论

1、本项目符合国家天然林保护政策和产业政策指导思想，对调整林业企业产业结构，培育新的经济增长点，安置下岗分流人员，带动农民和下岗职工走上致富之路，提高人民身体素质，促进区域经济发展具有重要意义。

2、本项目所需技术、资金及自然条件能够得到满足，因此所要求的各项工作的合理性与先进性均完善、配套。

3、产业基调及产品研发方向符合国家可持续发展战略，资源优势发挥到位，规模合理并有持续调整扩大再生产的基础。

4、本项目投资利润率59.25%，投资利税率60.48%，投资回收期 5.02 年，内部收益率36.88％，各项财务指标均表明，该项目具有显著的经济、社会、生态效益和较高的抗风险能力，具有长足发展的产业优势和市场潜力。

1.9项目建议及结论

该项目与饲养户的关系是紧密型经济、联合关系，项目建成后，公司市场开发（包括产品架子牛市场）及与之相配套的产业链需加强，否则会发生供求、产销矛盾。同时还须保证品种优良和适时更新换代。

总之，该项目社会效益，经济效益、生态环境的效益都十分显著，供求思路清晰，长足发展定位准确，项目是可行的。

第二章　项目建设的背景及投资建设的必要性

2.1背景

大兴安岭是我国重要国有林区之一，资源匮乏引发的经济危机严重地困扰着我区的发展。为此，地委、行署、林业集团公司为兴企富民强区，提出了“二次创业”可持续发展的战略设想，以天然林保护工程启动实施为契机，加快产业结构调整步伐，大力发展绿色特色产业，畜牧养殖业，深度开发野生资源，逐步实现具有我区特色的立体经济。

为了从根本上遏制我区生态环境恶化，保护现有森林资源，减少天然林采伐量，恢复天然林资源，保护生物多样性，促进林业可持续发展，国家对国家天然林保护十分重视，要求下决心把国有林区的木材生产采伐量减下来，加大植树造林和森林保护力度，给森林资源一个休养生息的机会。在木材生产大幅度减产的同时，必须从林区的实际情况出发，跳出林业搞林业，集思广益，广开就业门路，妥善安置分流富余人员，确保林区职工的正常收入和社会稳定。养殖业是近几年在林区出现的新型产业，对林区产业产品结构调整起到了一定的推动作用，也是安置下岗职工，培育新的经济增长点的有效途径。转产项目建设是天然林保护工程的重要组成部分，而天然林保护工程的全面实施又为包括养殖业在内的转产项目建设提供了良好的机遇。

2.2项目建设的必要性

2.2.1调整产业结构的需要

大兴安岭国有林区是我国最大的林业生产基地，开发建设以来为我国经济建设做出了重要贡献，但是，由于长期实行过量采伐，森林资源环境遭到严重破坏，森林资源结构性危机逐渐加深，使独木支撑的林业经济陷入危困的境地，为改变林区“两危”局面，地委、行署、林业集团公司提出了“二次创业”可持续发展的战略目标，并发扬“战严寒、破禁区”的大兴安岭精神，积极调整产业、产品结构，培育新的经济增长点，特别是天然保护工程的实施，为振兴林区的经济带来了难得的机遇，大兴安岭林区具有丰富的草原资源、农作物的秸秆，特别是大豆的皮、杆，柞树的叶等资源也较为丰富，这些资源为饲养牛提供了坚实的食物基础，牛的饲养方法简便，经济效益高，牛肉市场看好，特别是国际需求量大。可为我区对外贸易出口创汇起到推动作用。

2.2.2建设养牛基地为农民脱贫致富提供机会

养肉牛投资少，效益高。饲料主要是秸秆、青草、糟渣和适量精料（玉米、糠麸、饼粕等），来源广泛，农户饲料成本低。牛舍要求不高，牛病少，抵抗力强，易于管理，平均每头上市肉牛纯收入2000元。同时，养牛业可以带动相关行业（如饲料厂、肉食品加工厂、屠宰厂、皮革厂、医药加工厂等）的发展，为劳动力就业创造了机会。

2.2.3为轻工业提供原料，外贸出口创汇的需要

饲养肉牛所生产的肉、皮、毛、骨、内脏、血液等副产品，是食品、医药、制革、服装等轻工业的重要原料。肉牛饲养业的发展，能够促进与之相配套的轻工业的发展。肉牛产品是国际市场上的畅销商品，我国黄牛经过改良育肥后质量完全达到国际标准，加之我国育肥肉牛成本较低，价格竞争实力强，能够促进牛肉对外贸易的发展。

2.2.4促进实现生态农业良性循环的需要

养牛可提供畜产品，又可提供粪肥，增加土壤肥力，改变土壤结构，提高土壤蓄水力，促进粮、果、菜增产，降低生产成本，增加农民收人。种植业为养牛提供了秸秆、农副产品、精饲料，牛利用了这些饲料，减少了焚烧秸秆。所以既有经济效益，又有生态效益。一头牛每日排粪尿30千克，年产粪肥11000千克，约相当于100千克氮、磷、钾肥料。河北省无极县是牛多肥多，每年施有机肥29万吨，相当于碳铵4350吨、磷肥1921吨、硫酸钾1370吨，降低了生产成本，粮食平均每公顷产11790千克，同时土壤有机肥增加 0.15个百分点，走出了农牧结合良性循环的路子。安徽省阜阳地区由于大力发展养牛，大量牛粪还田，近年来土壤有机质由1%上升到1.39%，全区粮食产量也由502.7万吨（1990年）迅速提高到 600万吨（1993年），3年就增产100万吨，增长19.4%。当然，增产是多种因素综合作用的结果，但其中土壤有机质含量提高是个重要的因素，形成“牛多、肥多、粮多、草（秸秆）多”的良性循环。

2.2.5发展肉牛业有利于优化畜牧业生产结构，推进节粮型畜牧业结构的建立

农业产业结构调整是2000年以后农业工作的重点，而畜牧业又是农业结构调整的重要组成部分。根据中央精神，畜牧业结构调整的重点内容是要稳定发展生猪和禽蛋的生产，加快发展牛、羊肉生产，突出奶类和羊毛生产。由此可见，牛肉在结构调整中的重要作用。畜牧业结构指的是畜种、品种、畜群和产品结构，任何国家的畜牧业生产结构都应与其国情相适应。我国的畜牧业生产结构关系到我国畜牧业的前途和命运，也关系到市场供应和人民膳食结构的改善。

节粮型畜牧业是以优化的畜种结构、以先进科学饲养技术和饲料资源的合理利用为特征的节粮高效畜牧业。我国人口众多、耕地每年减少、粮食生产不足、饲料短缺的基本国情，决定了发展畜牧业必须走节粮型的道路，在生产上要发挥牛等草食家畜的优越性和生产潜力。

从畜种结构看，我国畜牧业历来是以耗粮型生猪为主的，从肉类结构看，1998年全国肉类耗粮型猪肉占67.8%，禽肉占18.7%，而以草食料为主的牛、羊肉仅占12.5%，结构极不合理。如果按每头生猪需精料350千克计，我国则需0.2亿多公顷土地为生猪生产饲料粮，这对人多地少的我国无疑是一个很大的负担。如果养牛，每头每年需80—100千克左右的精料。为此，必须开发利用农作物秸秆和草山、草地发展养牛业，增加牛肉的比例，使我国肉类结构继续得到优化，从而逐步建立起适合我国国情的畜牧业生产结构。

我国人多地少，粮食偏紧的状况将长期存在，不能和不可能拿出更多的饲料粮用于畜牧业。但是，我国草业资源有近4亿公顷，居世界第二位。每年各类作物秸秆有7亿～8亿吨，同时还有 800万吨棉、菜籽饼和4000万吨粮渣等农副产品。牛是反刍家畜，具有特殊的消化功能，能够充分利用青、粗饲料和农副产品。特别是农区大量的秸秆经过科学处理后，粗蛋白质提高1～2倍，消化率提高20%，相当于中等青干草的质量，饲喂肉牛效果良好。发展牛、羊等草食家畜，建立我国“节粮型”畜牧业是一条必由之路。

第三章　市场分析与拟建规模

3.1市场分析

3.1.1国内市场需求预测

肉类是居民生活中必不可少的全价营养性动物蛋白食品，食肉量的多少，是衡量人们生活水平的重要标志。我国人均日摄取的蛋白质和其中的动物性蛋白质量还低于世界平均水平，人们对动物性蛋白质的需求量还很大。

牛肉是人类理想的肉食品之一，其营养丰富，肉质鲜美，蛋白质含量高，脂肪和胆固醇低，含有多种必需氨基酸、维生素和微量元素等。发达国家年人均消费牛肉30千克以上，而我国还不足3千克。

20世纪80年代以来，我国肉牛业取得了迅速发展。中国的牛肉产量已经从1980年26.9万吨增长到1998年的479.9万吨，成为仅次于美国和巴西的第三牛肉生产大国。在肉牛养殖比较发达的地区，肉牛屠宰与加工业也有了相应的发展，肉牛产业已成为当地经济发展的支柱产业。

80年代以前我国很少进口牛肉，80年代以后随着我国对外开放程度的提高，国内对高品质牛肉的需求增加，开始进口高品质牛肉以满足高级宾馆和饭店的需要，但进口数量很小，1990－1969年进口牛肉及牛肉制品一直保持在2000～3000吨之间，1996年以后，年进口牛肉及牛肉制品增加到了1万吨左右。进口的主要国家和地区有美国、澳大利亚。新西兰和中国香港地区等，其中，从澳大利亚进口的牛肉最多，占60%以上，其次是美国、新西兰和中国香港地区。

随着人们生活水平的提高和保健意识的增强，各类绿色食品的市场份额也呈上升趋势，目前，人们崇尚无污染的绿色食品，而牛肉及其副产品恰好弥补了一般食品的缺陷，以其天然、无污染、高蛋白的绿色食品形象，牢牢的抓住了人们的消费脉搏。同时，牛的其它制品也正得到越来越多人们的认可。

3.1.2国际市场需求

牛肉市场占有量的比较。80年代以来，我国的牛肉生产有了大幅度的增长，牛肉产量占世界牛肉总产量的比重从1980年的0.5%，提高到1990年的2.3%，1998年又进一步提高到8.4%，但是在这一时期我国牛肉在世界牛肉市场所占的份额却呈下降的趋势。牛肉的出口量在世界市场的份额，1990年为2.2%，到1997年下降到0.6%。如果从贸易的货值进行比较，我国牛肉在世界市场上所占有的份额就更加低微。1990年我国牛肉出口额占世界牛肉出口额的比重为1.2%，到1997年下降到0.4%。从以上比较可以看出，目前我国牛肉在世界牛肉市场上的竞争能力还很低。

20世纪80年代我国牛肉出口呈缓慢上升趋势，但90年代以来牛肉出口波动较大，1991年全国共出口牛肉13.2万吨，是我国出口牛肉的历史高峰，1992—1998年牛肉出口一直维持在2万～5万吨之间。主要出口到俄罗斯、中东国家和中国香港地区。其中出口俄罗斯的一般占出口总量的60%以上，出口香港地区的一般占到25%左右。

从以上来看，发展牛畜牧业及副产品对培育我区农牧业的支柱产业，增大外贸出口额，支持国家出口创汇有着非常重要的意义。

3.1.3大兴安岭畜牧业发展的需求：

根据大兴安岭畜牧业发展规划，到2010年，肉牛、肉羊的屠宰加工能力分别达到1.2万吨、6万吨。畜牧产品加工业实现销售收入60亿元。2020年畜牧业及畜牧产品加工产业体系得到充分完善，并形成品牌，产品走出大兴安岭，打入国内外市场。

3.2产品价格分析

90年代以来，伴随人们消费水平的提高和保健意识、追求生命质量意识、崇尚绿色无污染食品、药品理念的形成，牛产品的销售呈逐年上涨趋势。

肉牛屠宰产品的价格估算

| 产 品 | 数量（千克） | 单价（元/千克） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高档肉 | 20.5 | 120 | 2460 |
| 优质切块 | 78.3 | 50 | 3915 |
| 一般肉 | 153.2 | 14 | 2144.8 |
| 分割碎肉 | 29.6 | 4 | 118.4 |
| 皮 | 1（张） | 300（元/张） | 300 |
| 腹内脂肪 | 22.3 | 2 | 44.6 |
| 内 脏 | 43.9 | 4 | 175.6 |
| 头蹄骨 | 78 | 2 | 156 |
| 合计 |  |  | 9314.4 |

育肥基地牛存栏数为 2000头，育肥时间为  120天，育肥基地每年共生产育肥牛6000头。表中均指原料产品，屠宰率约60%，净肉率50.7%；全部肉的价值约占肉牛总价值的90%，可见提高产肉量是极为重要的，高档肉与优质切块在重量上只占17.9%；但价值却占肉牛价值的58.1%，在抓好高档与优质牛肉生产的同时，搞好皮革、内脏、骨等深加工，则肉牛生产必然会创造更高的经济效益。

综合以上因素与分析，本项目设计产品、产量与价格可以达到社会、生态经济效益目标。

3.3拟建规模

3.3.1一期工程

设计引进皮埃蒙特种牛冻精9000份，年人工授精繁殖6000头杂交牛，集中育肥规模按2000头计算，年育肥6000头牛；建设屠宰厂（包括处理牛、猪、羊、皮毛加工）。

3.3.2二期工程

第二期计划建设粉厂、血粉厂。使之成为东北较大的牛产品生产基地，发展大兴安岭地区的养牛事业，基地以扶持农户，林户单独饲养示范户为先导，走家家、户户分散饲养之路。根据其他地区的经验推算、我区现有各类农场达260处，每个农场养殖30只牛，作为副业生产，全区农场可饲养7800只牛，同时引导下岗职工都来发展家庭养牛业，每户饲养2只牛，年收入即可超过工资，这样，全区下岗转产职工可饲养2万余牛。我区以驯养繁殖基地为龙头，以各农场下岗职工养牛为纽带。全区可发展外延养牛28,000余只，加之基地的饲养第二期工程，可形成养—宰—加工—销售的具有我区特色的牛经济产业链。

3.3.3产品方案

1、考虑大兴安岭地区目前牛养殖业还没形成较大规模，人们对养牛事业还需要进一步认知并达成共识，因此建设规模以第一期年育肥6000牛为起点，第二期为长远发展目标。

2、关于产品结构：以牛肉为主导产品，其它为副产品。

第四章　厂址（产品）选择与基地建设

4.1区域概况

加格达奇区地貌属于低丘陵区域，海拔在400—1400米的寒温带大陆气候，年平均气温-2—2之间，日照时间长，最长可达17个小时，年无霜期100天左右，土质肥沃，水草丰富，具有较丰富的野生植物药用资源。虽然加格达奇区域内可采林木资源减少，但可牧资源非常丰富，根据调查。该区可宜牧荒原100余万亩，多为草甸类，草质较好，无污染，充分利用这部分土地，加之该区农业开发区的小麦，大豆等长项农作物的秸杆做为牛羊等饲养的动物饲料，可完全满足万余只牛饲料的需要。

4.2基地建设条件

4.2.1自然条件

一、地理位置

根据实地踏察和牛对地形地貌、植被的需要，厂址选择大兴安岭林管局局址所在地，位于加格达奇以南13公里左右处。

二、地形地貌

该地区为低丘陵地带，北部较高，东南西部较低，纵观地势平坦，平均坡度9°52′，平均海拔573米左右。

三、气象条件

该地区属于寒温带大陆性季风气候，冬季受西伯利亚的高压控制，多西北风，干燥寒冷而漫长。夏季受太平洋高压的影响，多东南风，温凉湿润而短暂，年平均气温-2.5℃左右，七月份平均气温18.5℃，一月份平均气温-25℃，无霜期95-116天，年平均降雨量400-500mm，集中在六、七、八三个月份，年主导风向西北风。

四、水文地质

加格达奇地区系嫩江水系发源地，境内较大的河流有甘河、额尔格气河、多布库尔河等，平均流量32.3亿立方米/年。

五、交通、通讯

交通方便：铁路有嫩林线和牙林线从西部穿过，相会于加格达奇，还有通往塔河、阿里河、嫩江、呼玛的公路，至齐齐哈尔市的公路也已建成通车。111国道2000年已经全线贯通直达省城、京城。加格达奇经卧都河可通往黑河口岸。邮电、电讯网络畅通。为产品运输、种牛的引进与出售信息查询，提供了有利条件。

4.3育肥基地建设

本项目拟回收架子牛，在圈舍内进行人工饲养育肥，不会破坏禁地资源和自然环境。

4.3.1育肥基地布局及牛舍建设

架子牛育肥实施圈养，育肥基地内牛舍及设施应保证育肥要求，合理布置育肥基地的饲养、管理和操作区域。育肥基地的建筑布局，按生产区、办公生活区、绿化带、隔离区污染道、清洁道牛粪堆放点等进行布置，运送饲料的车沿道路直接进入生产区，牛舍的下面朝阳并避开主风方向，保证光照。牛圈舍各栋间应有宽敞的走廊，以便对牛进行拨离，饲料库、饲料加工间要方便牛的喂养、青草垛、青贮窖在牛舍的上坡或平行的下风处，便于取用。并有利于防火、防粪尿污染、粪场的位置在一切建筑物的下风处，与牛舍距离30米以上，以利于卫生防疫。

牛舍建设采用单列式半封闭围栏牛舍，三合土地面，牛舍周边挖深1.5米、宽2米的排水沟，牛食槽至粪尿沟找坡1.5°，采用砖瓦顶棚。

4.3.2育肥基地主要建筑工程量

育肥基地建筑物工程量表

| 项 目 | 数 量 | 总面积（平方米） | 参考价（元/平方米） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛 舍 | 20 | 18000 | 500 | 900 |
| 料 库 | 1 | 400 | 300 | 12 |
| 办公室 |  | 200 | 800 | 16 |
| 饲养库 | 1 | 200 | 450 | 9 |
| 加工间 |  | 150 | 600 | 9 |
| 机修房 |  | 100 | 300 | 3 |
| 青储窖 | 4 | 3600 | 100 | 36 |
| 氨化池 | 10 | 1200（立方米） 约200平方米 | 600 | 12 |
| 地 磅 | 1 | 60 | 250 | 1.5 |
| 门 卫 | 2 | 100 | 400 | 4 |
| 装牛台 | 1 | 24 | 120 | 0.3 |
| 配电室 | 1 | 40 | 600 | 2.4 |
| 锅炉房 | 1 | 60 | 600 | 3.6 |
| 水泵房 | 1 | 24 | 500 | 1.2 |
| 堆草场 | 1 | 12000 | 15 | 18 |
| 粪 场 | 1 | 10000 | 15 | 15 |
| 污水沉淀池 | 1 | 200 | 400 | 8 |
| 道 路 |  | 6000 |  | 36 |
| 停车场 |  | 500 | 120 | 6 |
| 合 计 |  | 51858 |  | 1093 |

4.4牛的育肥管理

4.4.1牛的育肥原则

对育肥牛要合理地搭配饲料，以青粗饲料为主、精饲料为辅，定时定量喂食；保持饲料量及种类的相对稳定，供应充足的饮水。

对放牧牛群要保证盐和矿物质饲料的供给量和野外饮水需要量。

4.4.2育肥管理基本条件

合理配套饲料、科学安排喂养时间，保证饲料的多样化和营养价值的高质量。

保证育肥场区内，无外人进入。保持场内植物资源不受任何污染，保证育肥圈内卫生条件，严格饲料的卫生标准：无腐、无臭、无毒。

保证牛饮用水的供应，充足的光照条件，每100千克体重需供水10－12升/日。

4.4.3牛的饲养管理

1.饲养管理

育肥牛要根据不同的生长发育阶段对营养的需求，进行合理调制、科学配比、安排牛的日采食、要保证饲料的多样化，保证饲料的营养价值。

保护圈舍内的安静，尽量谢绝外人参观，防止公牛惊慌炸群而损伤。应随时注意改善圈内的温度 湿度，随时保持牛舍的卫生。定时定区让牛群活动，促进新陈代谢，增强体质，保证充足的日光照射。

2.饲料供应

牛的饲料分为精、粗饲料和矿物质饲料

精饲料：谷物、蛋白质料等

粗饲料：青贮、干草、玉米秸、糠麸类、油饼类等

矿物质：石粉贝壳粉、骨粉、盐、微量元素等

3.饲料来源

牛圈养期的精、粗饲料由基地自行采购，矿物质类饲料到指定地点购买。

4.饲料加工

粗饲料以切短、适口为标准，通过加工调制处理，提高对饮料的利用率。基地建有加工车间和加工设备，达到圈养期间均衡供应的目的。

4.5病防及防疫

在养牛生产过程中对牛疾病的预防要认真贯彻“预防为主，防重于治，防治结合”的方针。要建立健全必要的卫生防疫制度。加强饲养管理，改善环境卫生，对饲养管理人员进行普及牛传染病的预防知识的教育，做好检查检测工作，杜绝各种传染和传播机会。

4.5.1建立基地卫生防疫制度

第一饲料管理制度；第二饮水卫生制度；第三牛舍卫生制度；第四育肥基地管理制度。

4.5.2健全卫生防疫措施

防疫是指预防和防止牛传染病的发生而言。传染病的发生一般是由病原微生物、传染媒介、易感染三个因素共同作用的。切断其中一环，传染病就不能发生。防疫措施，一是通过消灭老鼠杀虫来消灭病原微生物和控制传染途径；二是通过加强饲养管理和预防接种，提高牛体内机体的免疫力和抗病能力。

4.6育肥基地的选择

育肥基地拟建距加格达奇以南13公里处，该地区地势较为平坦宽阔，草地面积大，水草茂盛，北侧有山坡依靠，且多生长桦、柞树等野生植物，非常适于牧业生产，完全可以满足本项目工程建设占地面积的需要。

4.7建设条件

该基地水质达标，没有任何污染，完全能够满足该基地的生产、生活用水，基地发展规划设计中还要建水泵房及水井1眼，基地生活、生产用水完全可以保证。

基地主要是生活用电，利用通往科研站的供电线路，直接引入基地，设置配电室，即可满足项目建设的生产、生活用电需要。

新选择的厂址地理位置较好，有公路直通市区，通讯设施也很便利，每天还有不定时的公交车过往，交通条件较为方便。

由于天然林资源工程实施，调减了木材产量、产生了部分下岗富余人员，为该基地提供了充足的劳动力资源。

4.8屠宰厂建设

4.8.1建筑工程

根据牛的屠宰要求，屠宰厂异地建设，建设地点位于加格达奇区东出口粮食储备中心东侧，厂区占地面积15000平方米，建筑面积6000平方米。屠宰厂建筑为单层建筑，建筑物主体长180米、宽26米，局部宽度为46米，室内净高为10米，平面布置集血间、电控室、空压机室、牛皮暂存间、进牛道、屠宰脏区、屠宰净区、白内脏区、红内脏及牛头加工间、计量间、胴体自动清洗、病牛间、滑轮暂存消毒间、二分体排酸间6间、四分体站、剔骨分割区、分拣区、内包装材料间、包装区、穿堂、结冻库4间、二次包装处、冷藏库2间、封闭式月台、物料间、发货办公室、维修室、配电室、消毒池、卫生间、淋浴间、男、女更衣室、刀具消毒间、走道、工人休息室、贵宾接待室、贵宾更衣室、阿訇室等。结构形式为框架结构，基础采用钢筋混凝土独立式基础，室内装修满足屠宰加工车间要求。

4.8.2供热

采暖由新建四吨锅炉房供热，热媒为热水，出水温度为90℃。

新增室外供热管线采用焊接钢管DN150聚胺脂保温δ=40MM沿地直埋，埋深1.4m，长度为80m。

4.8.3采暖

采用散热器采暖方式。室内采暖计算温度按18～20℃。总计本项目采暧热负荷为600KW。

4.8.4给排水

一、给水

由加区市政给水供给。供水压力为0.4Mpa，水质完全能满足生产生活用水标准。日用水 40m3，要求最大供水为6m3／h。

新建建筑总长为180 m ，划分为2个防火分区，占地面积6000m2，单层建筑，耐火等级二级，总高＜24m，总体积大于10000m3，室内消防给水要求15L／s，室外消火栓用水按20L／S，消防延续对按2h，一次消防最大用水量252m3。消防水源采用市政给水系统，沿管线布设地下式消火栓4处。市政给水压力0.4MPa，可满足本项目上消防用水需求。

本项目增设冷、热给水主要设备均己列入项目预算。

二、排水

屠宰厂污水经场地南侧污水处理池及化粪池处理后排入市政排水管线。

三、给、排水管径

室外生活消防共用给水管线DN150钢管理设总长200m。

DN300钢筋砼室外排水管线埋设总长150m。

4.8.5供电

一、电源

新增315KVA杆上变压器1台，由当地供电局供给10KV电源。新建屠宰厂后能够满足用电要求。

二、电力负荷

屠宰厂动力设备容量达240KW，室内外照明合计120KW，设备总容量达120KW，全部为380／220V低压用电设备。

三、供配电方案

采用VV23－l000V型电力电缆引至中心配电室配电柜，由配电室分配至各配电箱，车间内配电线路导线采用BV－1000型导线铁管保护，分配方式为树干式与放射式相结合。

四、照明及其它

按使用场所及装修要求选择照明灯具，采用高效节电光源。

动力设备外壳均与铁管、保护零线（PE线）可靠电气连接，做好接地保护。

4.8.6设备

| 黑龙江大兴安岭兴安肥牛绿色产业有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时产30头牛屠宰、分割成套设备清单和价格 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备各称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 一、屠宰设备区域 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 牵牛机 | 台 | 1 | 16000 | 16000 |  |
| 2 | 气动翻板箱 | 台 | 1 | 19000 | 19000 |  |
| 3 | 安全桩 | 根 | 20 | 600 | 12000 |  |
| 4 | 放血提升机 | 台 | 1 | 28000 | 28000 |  |
| 5 | 放血自动输送机 | 套 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 6 | 放血吊链返回系统 | 套 | 1 | 40000 | 40000 |  |
| 7 | 放血吊链 | 根 | 30 | 300 | 9000 |  |
| 8 | 转换平台 | 台 | 1 | 25000 | 25000 |  |
| 9 | 后蹄滑槽 | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  |
| 10 | 后蹄接收输送车 | 台 | 2 | 3500 | 7000 |  |
| 11 | 滑轮吊钩 | 只 | 1000 | 220 | 220000 |  |
| 12 | 滑轮吊钩运输车 | 辆 | 4 | 4000 | 16000 |  |
| 13 | 滑轮吊钩运输车提升机 | 台 | 1 | 12000 | 12000 |  |
| 14 | 转挂提升机 | 台 | 1 | 14000 | 14000 |  |
| 15 | 胴体加工输送机 | 台 | 1 | 120000 | 120000 |  |
| 16 | 双柱气力升降机 | 台 | 4 | 35000 | 140000 |  |
| 17 | 液压剥皮机 | 台 | 1 | 55000 | 55000 |  |
| 18 | 剥皮气力升降强 | 台 | 2 | 15000 | 30000 |  |
| 19 | 固定前腿平台 | 台 | 1 | 1000 | 1000 |  |
| 20 | 剥皮链消毒器 | 台 | 1 | 5000 | 5000 |  |
| 21 | 牛头清洗器 | 台 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 22 | 固定式工作平台 | 台 | 7 | 8000 | 56000 |  |
| 23 | 气动白内脏接收滑槽 | 台 | 1 | 25000 | 25000 |  |
| 24 | 盘式白内脏检疫输送机 | 台 | 1 | 60000 | 60000 |  |
| 25 | 红内脏同步检疫输送机 | 套 | 1 | 90000 | 90000 |  |
| 26 | 气动白内脏分离装置 | 台 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 27 | 白内脏输送滑槽 | 台 | 1 | 6000 | 6000 |  |
| 28 | 白内脏加工工作台 | 套 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 29 | 废弃白内脏接收车 | 辆 | 2 | 3500 | 7000 |  |
| 30 | 废弃红内脏接收车 | 辆 | 2 | 3500 | 7000 |  |
| 31 | 红内脏接液槽 | 套 | 1 | 6000 | 6000 |  |
| 32 | 红内脏输送车 | 辆 | 15 | 4000 | 60000 |  |
| 33 | 疑病胴体轨道系统 | 套 | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 34 | 胴体修整轨道系统 | 套 | 1 | 14000 | 14000 |  |
| 35 | 胴体称重系统 | 套 | 1 | 16000 | 16000 |  |
| 36 | 悬挂结构 | 吨 | 8 | 9000 | 72000 |  |
| 37 | 病牛下降机 | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  |
| 38 | 热胴体冲淋装置 | 套 | 1 | 30000 | 30000 |  |
| 39 | 胴体自动输送线 | 米 | 85 | 1500 | 127500 |  |
| 小计 | 1466500元 |  |  |  |  |  |
| 二、屠宰手动工具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 牛角/前蹄切割器HLS12 | 台 | 1 |  | 0 | 进口 |
| 2 | 后蹄切割器LS15 | 台 | 1 |  | 0 | 进口 |
| 3 | 开胸骨锯BBH30－03 | 台 | 1 |  | 0 | 进口 |
| 4 | 带式劈半锯SB50－08 | 台 | 1 |  | 0 | 进口 |
| 5 | 气动剥皮刀SD11 | 台 | 1 |  | 0 | 进口 |
| 6 | 食管结扎器 | 台 | 1 |  | 0 | 进口 |
| 7 | 肛门结扎器 | 台 | 1 |  | 0 | 进口 |
| 8 | 往复式四分体锯ST40－11 | 台 | 1 |  | 0 | 进口 |
| 9 | 手动喷林器 | 只 | 2 | 300 | 600 |  |
| 10 | 坡式（提升）下降机 | 台 | 2 | 12000 | 24000 |  |
| 11 | 锯骨台锯600 | 只 | 2 | 35000 | 70000 |  |
| 小计 | 94600元 |  |  |  |  |  |
| 三、卫生/消毒设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 带刀具消毒器的洗手装置 | 台 | 16 | 2500 | 40000 |  |
| 2 | 围裙清洗装置 | 台 | 5 | 6000 | 30000 |  |
| 3 | 消毒装置 | 台 | 4 | 4000 | 16000 |  |
| 4 | 劈式锯消毒装置 | 台 | 1 | 6000 | 6000 |  |
| 小计 | 92000元 |  |  |  |  |  |
| 四、屠宰中央控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 屠宰中央控制系统 | 套 | 1 | 120000 | 120000 |  |
| 2 | 螺杆式空气压缩机6.4m3/min | 套 | 1 | 120000 | 120000 |  |
| 小计 | 240000元 |  |  |  |  |  |
| 五、胃容物输及加工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 胃容物风送系统 | 套 | 1 | 70000 | 70000 |  |
| 2 | 洗肚机 | 台 | 1 | 38000 | 38000 |  |
| 小计 | 108000元 |  |  |  |  |  |
| 六、预冷间及分割间滑道、分割设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 道岔 | 付 | 60 | 800 | 48000 |  |
| 2 | 弯道 | 付 | 20 | 500 | 10000 |  |
| 3 | 吊架 | 个 | 1100 | 60 | 66000 |  |
| 4 | 管轨 | 米 | 680 | 220 | 149600 |  |
| 5 | 双层分割平板输送机 | 台 | 2 | 80000 | 160000 | L＝20米，不锈钢制造，输送带为符合食品卫生的带子 |
| 6 | 双层分割工作台1200*700*800 | 台 | 48 | 1600 | 76800 | 不锈钢机架，上层为防滑无毒朔塑料板，下层为不锈钢托辊 |
| 7 | 旋转分拣台 | 台 | 2 | 16000 | 32000 | 不锈钢转台及外壳 |
| 小计 | 542400元 |  |  |  |  |  |
| 七、安装主钢梁： 50T*6000＝300000热镀锌 |  |  |  |  |  |  |
| 八、安装费： 2843500*6%＝170600 |  |  |  |  |  |  |
| 九、运输费： 需方自提 |  |  |  |  |  |  |
| 十、包装费： 无 |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币： 3014100元 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本屠宰设备及生产线均按欧共体卫检标准配置，所采用的不锈钢材料均符合食品卫生标准。电源：以380v/220v,50HZ为基础。控制电压：24v，直流。 |  |  |  |  |  |  |

第五章　布置方案与交通运输

5.1场地概况

本项目拟在加格达奇以南13公里处建设,占地面积5.23公顷。目前，场地已勘察完毕，场区内有充足的场地，水肥草美，场内通路及与场外道路连接点及场内道路整修工作量已测定完毕，内外交通连接顺利。

5.2总面积布置

5.2.1总面积布置原则

1.符合养殖技术及牛的生活习性的需要，确保场区设置安全性、合理性。

2.在总体布局上建筑物有最佳的朝向，达到能有最大最多的天然光线和自然通风条件。

3.充分利用资源，节约土地并降低养殖成本，做好环境保护。

4.为今后发展留有余地。

5.建筑物及其它物品仓储设施符合防火、卫生、防疫和安全等有关规范或规定的要求。

5.2.2总平面布置方案

依据上述总平面图布置原则及场地的具体条件，将场区总体分为生产区、办公生活区、绿化带、隔离区污染道、清洁道牛粪堆放点。（具体见图）

5.3竖向设计

本项目建设地地势平坦，坡度5%左右，由南向北倾斜，可以满足地面交通及特大雨季排水及牛的自然寻坡就青的季节性生活习性需要。

5.4道路运输设计

5.4.1场内地势平坦，双驱动机车在非雨季的季节里基本可以行使，但为了满足人流、物流及防火的要求，仍需建设1500延长米的场内道路。整体设计为4米宽砂石路。

5.4.2运输方式选择

牛产品外销运输以铁路为主，场内饲料及产品运输采用道路运输。

5.4.3运输设备选择

东风141型汽车1台，生产生活兼用

5.5主要技术经济指标

育肥基地主要技术经济指标

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 占地面积 | 平方米 | 51858 |
| 2 | 圈舍占地面积 | 平方米 | 18000 |
| 3 | 其它建筑工程占地面积 | 平方米 | 5358 |
| 4 | 道路占地面积 | 平方米 | 6000 |
| 5 | 料场、粪场、停车场 | 平方米 | 22500 |

第六章　生产工艺及种牛品种选择

6.1概述

本项目设计规模：第一期引进皮埃蒙特种牛冻精9000份，年人工授精繁殖6000头杂交牛，集中育肥规模按2000头计算，年育肥6000头牛；建设屠宰厂（包括处理牛、猪、羊、皮毛加工）。第二期为发展目标为建设骨粉厂、血粉厂。

6.2生产纲领

冻精购进、人工授精，架子牛回收、育肥、育肥牛的出售及牛副产品加工与销售。

6.2.1繁育体系

冻精购进→人工授精→1.5年龄架子牛回收→育肥→屠宰→加工→出售。

6.2.2该项目主导产品

牛肉是该项目的主导产品；牛皮、牛血及牛骨是副产品。

6.2.3工作制度

工作制度

表6-1

| 单 位 | 年工作日 | 日工作表 | 班有效工时（小时） |
| --- | --- | --- | --- |
| 繁育 | 50 | 1 | 6 |
| 育肥 | 360 | 1 | 10 |

6.3工艺技术与种牛优选

6.3.1人工授精繁育

人工授精繁育是基地扩大再生产和实施二期工程目标,带动下岗职工和农民走上致富之路的重要途径。因此，种牛冻精的质量与优选水平决定着农民和基地自身的投入产出水平。

人工授精繁育基本路线是购进优等的种牛冻精→目标化配种→适时淘汰→规避近亲→标识分群→良性循环

6.3.2牛的喂养

饲料搭配：粗饲料＞精饲料＞矿物质比例适当→定时→定量→水+饲料→人员固定→牛群静态。

6.3.3环境建设

圈舍→整洁、宽敞→通风→朝阳→光照→无粪便存留→防火设施齐全。

第七章　育肥基地公用工程

7.1采暖通风

7.1.1锅炉房

锅炉房主要用于办公室等取暖，锅炉为1吨水暖炉。

7.1.2圈舍通风

成牛圈舍通风以自然通风为主，不附加任何通风装置。牛舍建筑时封闭墙体留有空气对流窗口。

7.2给水与排污及废弃物清除

7.2.1给水

1、利用场内的深水井与圈舍的给水管道连接，日供水量约7吨左右。

2、圈舍的给水系统定时给水。

7.2.2排污及废弃物清除

1、圈舍内的粪便清除实行人工日理日清，运输以汽车为载体把粪便远送区外或自耕自种饲料地内。

7.3供电

7.3.1电源

电源与通往科研站的线路接通。考虑该项目实施后用电容量不大，设杆上变压器一台，将低压引入室内的低压配电室。再用电缆埋地或架空配至各用电处所。

7.3.2供电设备

设低压配电室一处，统配场区及牛舍用电和生活区用电，线路设置根据实际需要而定。

7.4通讯

为使生产与经营活动达到讯捷、高效，保证指挥到位，沟通及时，场区内设分式电话和移动电话，有条件时对场区内的牛群活动设置电脑监控系统。

第八章　环境保护、劳动安全及消防

8.1设计依据

8.1.1《中华人民共和国环境保护法》

8.1.2《中华人民共和国森林法》

8.1.3《中华人民共和国土地法》

8.1.4《中华人民共和国消防法》

8.2环境保护

8.2.1建设区环境状况

育肥基地拟建在加格达奇以南13公里，屠宰厂位于加格达奇东出口，远离居民区，该地区地表水、流经河流均未被污染，周围空气洁净，有较大的环境容量。，

8.2.2主要污染源污染物及治理措施

本项目对污水采用污水池进行地下处理，对牛的粪便进行发酵处理，机器噪音采用防护处理。

8.2.3育肥基地排放的粪、尿及废弃食物、集中于贮粪池内进行发酵，直接输送到田里，与种植业配套发展，生产出来的农副产品用来喂牛，不仅使环境污染问题得到了治理，而且促进了农业的发展。使基地建设符合环境保护的有关规定。

8.2.4场区内进行绿化。场区道路两侧载植树木和草坪，美化环境。

8.2.5环境管理与监测

1、从场内管理人员一直到每个员工均兼职环境管理工作。划分小区，不同小区制订不同环保标准，责任落实到人。

2、确定环境监测点，制定“点”的监控标准并由点到面，建立完善的环境保护与监测体系。

8.3职业安全卫生

8.3.1牛繁殖基地生产过程管理，按动物养殖业有关操作规程作业，并加强对员工的劳动安全教育和防火安全教育，建立健全各种规章制度。

8.3.2确定不安全生产工序，对关键生产工序进行不安全因素分析，有针对性地对员工进行培训和安全教育，并提供预防设施。

不安全因素控制点

| 序 号 | 名 称 | 不 安 全 原 因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 牛饲养安全 | 饲养时被牛碰伤 |
| 2 | 饲料加工安全 | 机械损伤 |
| 3 | 防火安全 | 粗饲料引起火灾 |
| 3 | 屠宰加工 | 碰伤、机械损伤 |

8.3.3卫生措施

1.牛舍内日清日洁，定期消毒，做到无臭、无腐、无毒。

2.保证牛舍内通讯设施的有效性。

3.喂养人员服饰保持整洁并定期消毒杀菌。

4.对牛群进行定期检疫并及时对疫牛进行分离。

5.对喂养人员进行定期体检，杜绝带有传染病源的员工与牛群接触。

6.屠宰加工人员免疫、消毒、定期体检。

8.4消防

1.本项目建设严格执行有关防火安全规定，饮料场地杜绝使用烟火，在生产辅助区设置灭火器材。

2.加强对从业人员的防火灭火知识教育，以保证安全生产的需要。

第九章  资源综合利用与节能

9.1设计依据

9.1.1《中华人民共和国节约能源法》

9.1.2林业部关于“国家天然林保护工程”有关森林资源、绿色植被开发利用与保护的规定。

9.2.资源的综合利用

9.2.1森林资源(绿色植被)的利用与节约

牛所需要的食物草、秸杆等通过收购的途径解决。

9.2.2牛资源的综合利用

牛资源开发利用前景十分广阔：干牛角可以加工雕制成工艺品。牛肉是高蛋白、低胆固醇食品， 皮是皮革制品的原料。牛产品对人类健康，丰富人民的饮食、物质文化生活和精神风貌都是十分可贵的。

本项目完全建成后大兴安岭兴安肥牛绿色产业有限责任公司的工厂加工业组成产业链，为牛资源的综合开发利用奠定了坚实基础。因此，加大产业链条建设的内涵 与外延力度是十分必要的。

9.3节约用电、用水

本项目育肥基地虽然所用电量不大，但仍须本着节约的原则控制电耗。屠宰厂用电量较大，应进行合理用电，控制电耗。

本项目育肥基地用水量比较大，每天消耗水资源6000公斤，再加上生活用水，一天累计用水量约7000公斤。为节约用水，本设计方案提出了供水系统设备设施的建设项目。为节约用水，合理用水提供了物质保证。

第十章　企业组织、劳动定员及人员培训

10.1企业组织

本项目拟建的企业是根据社会主义市场经济的要求和《公司法》的规定，本着新企新制、专款专用、“产权明晰、政企分开、科学管理”的原则，设立大大兴安岭兴安肥牛绿色产业有限责任公司。公司广开渠道，吸引各方资金，实行资本结构多元化。当第二期工程实施后，使公司成为拉动大兴安岭地区经济发展、为下岗职工和农民提供致富机会的龙头企业。

10.2企业发展的外延

建立与下岗职工和农民的利益共同体：牛业养殖及研发有限责任公司向下岗职工和农民出售种牛并同农民和下岗职工签订产品收购合同：当牛产品价格比合同签约期上涨时，公司按上涨额部分的50%收购养殖户的牛产品；当价格低于签约期时，公司仍然按签约期价格收购养殖户的产品，减少养殖户风险，保证养殖户的利益。

对特困农民和下岗职工采取先养牛后付货、以牛产品顶替货款、借用流动资金的办法、扶持下岗职工农民走上致富之路。

10.3组织机构

公司内部设董事会、监事会，由董事会聘任总经理，由公司总经理根据“减少层次，职责分明、有利生产，提高效益，降低成本，减少费用”的原则，建立高效、精炼、适应产业化、集团化发展的组织机构与管理体系。

公司管理实行一人多职、多能、高薪、高效的用人机制。

10.4公司职工定员

职工定员表

| 序 号 | 岗 位 | 人 数 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机关人员 | 37 | 37 |
| 2 | 育肥基地人员 | 65 | 65 |
| 3 | 屠宰厂人员 | 140 | 140 |
| 总计 |  | 242 | 242 |

机关人员配置表

| 科 室 | 科室人数 | 职 位 | 人 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 董事长室 | 1人 | 董事长兼总经理 | 1人 |
| 监 事 室 | 1人 | 监 事 | 1人 |
| 总 工 办 | 15人 | 主 任 | 1人 |
|  |  | 繁育总工 | 1人 |
|  |  | 饲料总工 | 1人 |
|  |  | 防疫与疾病总工 | 1人 |
|  |  | 技 术 员 | 10人 |
|  |  | 业务洽谈员 | 1人 |
| 总经理办 | 10人 | 主 任 | 1人 |
|  |  | 会 计 | 1人 |
|  |  | 出 纳 | 1人 |
|  |  | 秘 书 | 1人 |
|  |  | 文 书 | 1人 |
|  |  | 司 机 | 1人 |
|  |  | 炊 事 员 | 1人 |
|  |  | 锅 炉 工 | 2人 |
|  |  | 勤 杂 工 | 1人 |
| 销 售 部 | 10人 | 主 任 | 1人 |
|  |  | 业 务 员 | 8人 |
|  |  | 统 计 员 | 1人 |
| 总 计 | 37人 |  |  |

育肥基地人员配置表

| 序 号 | 车 间 | 人 数 | 序 号 | 车 间 | 人 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂 长 | 1人 | 6 | 检 疫 室 | 2人 |
| 2 | 财 务 室 | 3人 | 7 | 隔 离 室 | 3人 |
| 3 | 锅 炉 | 2人 | 8 | 兽 医 | 1人 |
| 4 | 电 工 | 1人 | 9 | 饲 养 工 | 45人 |
| 5 | 饲料加工室 | 6人 | 10 | 司 机 | 1人 |
| 人员总计 |  |  | 65人 |  |  |

屠宰厂人员配置表

| 序 号 | 车 间 | 人 数 | 序 号 | 车 间 | 人 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂 长 | 1人 | 11 | 检 疫 室 | 2人 |
| 2 | 财 务 室 | 4人 | 12 | 阿 訇 | 1人 |
| 3 | 车间主任 | 1人 | 13 | 电 工 | 2人 |
| 4 | 屠 宰 间 | 26人 | 14 | 维 修 工 | 3人 |
| 5 | 排 酸 间 | 2人 | 15 | 机 房 室 | 2人 |
| 6 | 分 割 间 | 48人 | 16 | 锅 炉 室 | 2人 |
| 7 | 包 装 间 | 10人 | 17 | 憩 养 场 | 4人 |
| 8 | 冷 库 | 6人 |  |  |  |
| 9 | 内 脏 间 | 16人 |  |  |  |
| 10 | 搬 运 工 | 10人 |  |  |  |
| 人员总计 |  |  | 140 |  |  |

10.5人员培训

本项目实施后，职工来源主要是大兴安岭地区的下岗职工和农民。本项目实施后扶持和联结对象是大兴安岭地区下岗职工、农民。

因此，本项目实施后，分两个层面对从业人员进行技术培训：一是基地员工，二是扶持联结对象。

在对扶持联结对象培训后，组建咨询服务网络，在运营过程中进行现场技术指导。

第十一章　建设工期及实施进度

11.1项目综合实施进度

11.1.1本项目拟于2004年12月立项报批

11.1.2项目根据资金到位情况于2005年3月份前购进冻精、人工授精繁育。

11.1.3项目批复后于2006年5-10月筹建育肥基地和屠宰厂

11.2项目实施规划

2007年按设计规模的50%达产。

2008年按设计规模100%达产。

2009年实施二期工程，但如果可能的话，也打算陆续渗透二期工程。

第十二章　投资估算与资金筹措

12.1编制依据

1、大兴安岭兴安肥牛绿色产业有限责任公司在经营中积累的经验参数。

2、根据大兴安岭兴安肥牛绿色产业有限责任公司与大兴安岭地区工程咨询中心双方签订设计委托书。

3、国家计委关于《建设项目经济评价方法与参数》的有关规定

4、工程建设项目其他费用定额

5、参照近期黑龙江省各类工程造价指标

12.2土建工程采用定额

1、黑龙江省现行建筑工程概算定额（土建、水暖、通风、电气部分）。

2、大兴安岭地区“十五”期间建设工程预算定额单价表。

12.3投资估算

本项目固定资产投资3714.05万元。

12.4资金筹措

申请国家西部产业项目投资3000万元，企业自筹资金714.05万元

购置估算表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豆饼粉碎机 | 台 | 1 | 6000 | 0.6 |
| 2 | 粗饲料粉碎机 | 台 | 1 | 6000 | 0.6 |
| 3 | 铡草机 | 台 | 8 | 8000 | 6.4 |
| 4 | 实验室器具、液氮液氨储藏箱等 |  |  |  | 80 |
| 5 | 兽医器械 | 套 | 1 | 6000 | 0.6 |
| 6 | 地磅 | 台 | 2 | 3000 | 0.6 |
| 7 | 141东风车 | 辆 | 1 | 60000 | 6 |
| 8 | 锅炉 | 台 | 1 | 50000 | 5 |
| 9 | 冰柜 | 个 | 3 | 3300 | 1 |
| 10 | 办公设施 | 套 | 1 | 10000 | 1 |
| 11 | 供水系统装置 | 套 | 1 | 10000 | 1 |
| 12 | 供电设施 | 套 | 1 | 10000 | 1 |
| 13 | 变压器（200KVA） | 台 | 1 | 50000 | 5 |
| 14 | 电脑监控设施 | 套 | 1 | 20000 | 2 |
| 15 | 通讯设施 | 套 | 1 | 25000 | 2 |
| 16 | 消防器材 | 套 | 1 | 7000 | 0.7 |
| 17 | 手推车 |  | 10 | 500 | 0.5 |
| 18 | 冻精购买 | 份 | 9000 | 50 | 45 |
| 19 | 污水处理 | 套 | 1 | 1200000 | 120 |
| 20 | 屠宰设备 | 套 | 1 | 3014100 | 301.41 |
| 21 | 屠宰厂污水处理、变压器、锅炉房（含设备）等附属设施、设备 |  |  | 3200000 | 320 |
|  | 合计 |  |  |  | 900.41 |

设备安装费估算

| 主 要 项 目 | 费 用 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 料 库 | 3.5 | 万元 |
| 地 磅 | 2 | 万元 |
| 变压器 | 5 | 万元 |
| 锅 炉 | 5 | 万元 |
| 水塔、泵房 | 10 | 万元 |
| 维修车间 | 2 | 万元 |
| 污水处理 | 2 | 万元 |
| 场区工程 | 10 | 万元 |
| 屠宰加工 | 60 | 万元 |
| 合计 | 99.5 | 万元 |

投资估算明细表

| 项目名称 |  | 大兴安岭兴安肥牛育肥基地加工厂 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际概算价值 |  | 3714.05万元 |  | 回收金额 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（万元） | 备注 |
| 1 | 场区道路 | 延长米 | 1500 | 240 | 36 | 沙石 |
| 2 | 牛舍 | 平方米 | 18000 | 500 | 900 |  |
| 4 | 深水井 | 眼 | 1 | 50000 | 5 |  |
| 5 | 饲养库 | 平方米 | 200 | 450 | 9 |  |
| 6 | 加工车间 | 平方米 | 150 | 600 | 9 |  |
| 7 | 机修房 | 平方米 | 100 | 300 | 3 |  |
| 8 | 门卫 | 平方米 | 100 | 400 | 4 |  |
| 9 | 锅炉房 | 平方米 | 60 | 600 | 3.6 |  |
| 10 | 水泵房 | 平方米 | 24 | 500 | 1.2 |  |
| 11 | 配电室 | 平方米 | 40 | 600 | 2.4 |  |
| 12 | 办公室 | 平方米 | 200 | 800 | 16 |  |
| 13 | 料库 | 平方米 | 400 | 300 | 12 |  |
| 14 | 青贮窖 | 平方米 | 3600 | 100 | 36 |  |
| 15 | 停车场 | 平方米 | 500 | 120 | 6 |  |
| 16 | 地磅 | 平方米 | 60 | 250 | 1.5 |  |
| 17 | 装牛台 | 平方米 | 24 | 120 | 0.3 |  |
| 18 | 堆草场 | 平方米 | 12000 | 15 | 18 |  |
| 19 | 粪 场 | 平方米 | 10000 | 15 | 15 |  |
| 20 | 污水沉淀池 | 平方米 | 200 | 400 | 8 |  |
| 21 | 氨化池 | 立方米 | 1200 | 100 | 12 |  |
| 22 | 屠宰厂 | 平方米 | 6000 | 1800 | 1080 |  |
| 23 | 屠宰厂场地 | 平方米 | 6000 | 100 | 60 |  |
|  | 小计 |  |  |  | 2238 |  |
| 22 | 设备购置费用 |  |  |  | 900.41 |  |
| 23 | 安装费用 |  |  |  | 99.5 |  |
|  | 小计 |  |  |  | 999.91 |  |
| 24 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 建设单位管理费 |  |  |  | 64.44 |  |
|  | 勘察设计费 |  |  |  | 45.6 |  |
|  | 环保评估费 |  |  |  | 5 |  |
|  | 小计 |  |  |  | 115.04 |  |
| 25 | 预备费 |  |  |  | 161.10 |  |
|  | 小计 |  |  |  | 161.10 |  |
| 26 | 流动资金 |  |  |  | 200 |  |
|  | 小计 |  |  |  | 200 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 3714.05 |  |

第十三章　经济效益分析

根据国家计投资（1993）530号关于《建设项目经济评价方案与参标》的规定，结合本项目特点，按现行财税政策和市场价格，对本项目运行的经济效益进行了预测分析。

13.1生产成本和销售收入指标

项目计算期为11年（含建设期）投产后第一年生产能力达到设计能力的50%，第二年达到设计能力的100%。

1、固定资产折旧

（1）建筑工程

固定资产原值2514.23万元，残值按5%计算，摊销年限20年，年计提折旧119.43万元

（2）设备

设备原值999.91万元，残值按5%计算，摊销年限10年，年计提折旧94.99万元

固定资产年计提折旧总计214.42万元

2、直接材料

架子牛回收3000元/头，6000头架子牛回收需1800万元；根据饲养需要及生产达产程度，一头架子牛育肥120天需经费720元（每天精、粗饲料、兽药等经费6元），6000头架子牛育肥年需原材料费432万元；总计2232万元。

3、直接人工

根据生产规模及实际需要人员242人，平均每人年工资8000元，年工资总额为193.6万元，计提职工福利费14%，工会经费2%，教育经费1.5%，三项费用计提33.88万元。

4、制造费用

此项包括固定资产折旧费214.42万元,其它为劳保费支出、运费、低质易耗品摊销、设备修理费41.7万元。

5.燃料动力费

年燃料动力费40万元

6、管理费用

包括办公用品用具、财产保险、劳动保险费用，此项支出预计6万元。

7、土地使用费

8万元/年

8、销售费用

包括为销售产品发生的运输费、广告费等各项支出年预计2万元。

9、基准折现系数

根据有关规定，基准折现系数取值12%按此基数计算项目的财务净现值及财务内部收益率。

10、税金

增值税按一般纳税人计算税率为17%，城市维护建设设施和教育费附加分别按应纳增值税额的5%和3%计算，所得税按利润总额的33%计算（详见表二）

11、产品销售收入

| 产 品 | 数量（千克） | 单价（元/千克） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高档肉 | 20.5 | 120 | 2460 |
| 优质切块 | 78.3 | 50 | 3915 |
| 一般肉 | 153.2 | 14 | 2144.8 |
| 分割碎肉 | 29.6 | 4 | 118.4 |
| 皮 | 1（张） | 300（元/张） | 300 |
| 腹内脂肪 | 22.3 | 2 | 44.6 |
| 内 脏 | 43.9 | 4 | 175.6 |
| 头蹄骨 | 78 | 2 | 156 |
| 合计 |  |  | 9314.4 |

6000头牛年累计销售收入5588.64万元

13.2财务分析

1、财务效益静态分析

项目达产后可实现年收入5588.64万元，实现利润2200.76万元，净利润1474.51万元，缴纳所得税726.25万元，项目投资3714.05万元。

投资利润率＝

×100%＝59.25%

2200.76

3714.05

×100%＝60.48%

投资利税率＝

2200.76+45.65

3714.05

投资回收期=5.02年（含建设期）

从以上结果可见，项目投资利润率投资利税率都是比较高的，静态投资，回收期也较短，说明该项目具有较好的收益能力。

2、财务动态分析

（1）净现值分析

项目经营期15年基准折现系数12%

则净现值=现金流入折现数-现金流出数=2811.35万元

说明该项目收益能力较高

（2）内含报酬率

该项目内含报酬率36.94%，远远高于基准折现率12%，项目可承担最高为36.94%的贷款利率，说明该项目是可行的。

产品成本测算表

单位：万元

| 成本项目 | 变动成本 | 固定成本 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原材料 工资及福利费 管理费用 燃料动力 土地使用 销售费用 制造费用 其中：折旧 | 2232 227.48 6 40 8 2 | 256.12 214.42 | 2232 28.2 6 40 8 2 256.12 214.42 |
| 生产成本 | 2515.48 | 256.12 | 2771.6 |

销售税金及附加预测表

单位：万元

| 项目 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品销售收入 | 2794.32 | 5588.64 | 5588.64 |
| 增值税 |  |  |  |
| 销项（17%） | 475.03 | 950.07 | 950.07 |
| 进项 | 189.72 | 379.44 | 379.44 |
| 应交增值税 | 285.32 | 570.63 | 570.63 |
| 城市维护建设税 | 14.27 | 28.53 | 28.53 |
| 教育费附加 | 8.56 | 17.12 | 17.12 |
| 产品销售税金及附加 | 22.83 | 45.65 | 45.65 |

利润预测表

单位：万元

| 年限 项目 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| 达产比例% | 50 | 100 | 100 |
| 产品销售收入 | 2794.32 | 5588.64 | 5588.64 |
| 产品销售成本 | 1385.8 | 2771.6 | 2771.6 |
| 销售资金及附加 | 22.83 | 45.65 | 45.65 |
| 增值税 | 285.32 | 570.63 | 570.63 |
| 利润总额 | 1100.38 | 2200.76 | 2200.76 |
| 所得税33% | 363.13 | 726.25 | 726.25 |
| 净利润 | 737.26 | 1474.51 | 1474.51 |

第十四章　结论与建议

大兴安岭兴安肥牛育肥基地及屠宰加工项目充分体现了利用林区森林植物资源及动物资源的优势，符合“以资源为基础，以科技为先导，以市场为导向，以效益为中心”的原则，对改善大兴安岭地区的经济结构，加快以农促牧，以牧创收的步伐，起到十分重要的作用，该项目结合大兴安岭地区农业综合立体开发的生产实际，充分利用土地资源和水草资源优势，变资源优势为经济优势，扩大了林区的主营范围，为企业增加了新的就业岗位，且投资回收期短，既有经济效益，又有社会效益，该项目无论从经济、技术方面，还是从社会效益与生态效益来看，都是可行的，建议上级主管部门尽快予以批复实施。

| 现金流量表 基本报表1 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 年份 项目 | 建设期 |  | 投产期 | 达到设计能力生产期 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 生产负荷（%） |  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 现金流入 |  |  | 2794.32 | 5588.64 | 5588.64 | 5588.64 | 5588.64 | 5588.64 | 5588.64 | 5588.64 | 7158.65 |
| 1.1 | 产品销售收入 |  |  | 2794.32 | 5588.64 | 5588.64 | 5588.64 | 5588.64 | 5588.64 | 5588.64 | 5588.64 | 5588.64 |
| 1.2 | 回收固定资产余值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1370.01 |
| 1.3 | 回收流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 2 | 现金流出 | 45 | 3469.05 | 2257.08 | 4114.13 | 4114.13 | 4114.13 | 4114.13 | 4114.13 | 4114.13 | 4114.13 | 4114.13 |
| 2.1 | 固定资产投资 | 45 | 3469.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 流动资金 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 经营成本 |  |  | 1385.8 | 2771.6 | 2771.6 | 2771.6 | 2771.6 | 2771.6 | 2771.6 | 2771.6 | 2771.6 |
| 2.4 | 税金 |  |  | 308.15 | 616.28 | 616.28 | 616.28 | 616.28 | 616.28 | 616.28 | 616.28 | 616.28 |
| 2.5 | 所得税 |  |  | 363.13 | 726.25 | 726.25 | 726.25 | 726.25 | 726.25 | 726.25 | 726.25 | 726.25 |
| 3 | 净现金流量 | -45 | -3469.05 | 537.24 | 1474.51 | 1474.51 | 1474.51 | 1474.51 | 1474.51 | 1474.51 | 1474.51 | 3044.52 |
| 4 | 累计净现金流量 | -45 | -3514.05 | -2976.81 | -1502.3 | -27.79 | 1446.72 | 2921.23 | 4395.74 | 5870.25 | 7344.76 | 10389.28 |
| 计算指标：财务内部收益率：36.88%;投资回收期5.02年(含建设期);财务净现值FNPV＝2810.85万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 损益表 基本报表2 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 年份 项目 | 建设期 |  | 投产期 | 达到设计能力生产期 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 生产负荷（%） |  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 产品销售收入 |  |  | 2794.32 | 5588.64 | 5588.64 | 5588.64 | 5588.64 | 5588.64 | 5588.64 | 5588.64 | 5588.64 |
| 2 | 总成本 |  |  | 1385.8 | 2771.6 | 2771.6 | 2771.6 | 2771.6 | 2771.6 | 2771.6 | 2771.6 | 2771.6 |
| 3 | 销售税金及附加 |  |  | 22.83 | 45.65 | 45.65 | 45.65 | 45.65 | 45.65 | 45.65 | 45.65 | 45.65 |
| 4 | 增值税 |  |  | 285.32 | 570.63 | 570.63 | 570.63 | 570.63 | 570.63 | 570.63 | 570.63 | 570.63 |
| 5 | 利润总额 |  |  | 1100.38 | 2200.76 | 2200.76 | 2200.76 | 2200.76 | 2200.76 | 2200.76 | 2200.76 | 2200.76 |
| 6 | 所得税 |  |  | 363.13 | 726.25 | 726.25 | 726.25 | 726.25 | 726.25 | 726.25 | 726.25 | 726.25 |
| 7 | 净利润 |  |  | 737.26 | 1474.51 | 1474.51 | 1474.51 | 1474.51 | 1474.51 | 1474.51 | 1474.51 | 1474.51 |
| 8 | 未分配利润 |  |  | 737.26 | 1474.51 | 1474.51 | 1474.51 | 1474.51 | 1474.51 | 1474.51 | 1474.51 | 1474.51 |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |