郑 州 市 科 技 攻 关 计 划

项 目 申 报 书

项目名称：年产1000吨二缩三乙二醇二-2-乙基己酸酯（3GO）

计划类别：       ■ 重大          □ 普通

项目领域：■工业  □ 农业 □ 社会发展  □国际科技合作

申请单位：河南庆安化工高科技股份有限公司（公章）

法人代码：－

协作（合作）单位：化工部科学技术研究总院 （公章）

推荐部门： 新　郑　市　科　技　局

所在地区：   新　郑　市          （县市区）

申报时间： 2004  年   8  月  18   日

郑州市科学技术局制

填 报 说 明

1、凡申报郑州市科技攻关计划项目须填报《郑州市科技攻关计划项目申报书》

2、“项目申报书”经推荐部门（市直主管部门或县（市）区科技主管部门）签署意见并盖章后报送。无推荐部门单位须注明承担单位所在地隶属关系。

3、凡申报郑州市重大科技攻关计划项目须按照“郑州市科技攻关计划项目可行性研究报告编制提纲”编写《郑州市重大科技攻关计划项目可行性研究报告》，同《郑州市科技攻关计划项目申报书》和附件按申报书、可行性研究报告、其它辅助材料顺序简易装订，一式五份一并报送。申报其他科技项目须一式两份。

4、国际科技合作与交流项目申报须填写此申报书，视申报项目类别不同按第3条要求填写、报送。

5、所有项目均须报送电子文档一份(word格式)。

6、“项目申报书”和“项目可行性研究报告”的内容必须真实、所附材料齐全，要求项目研究、开发及产业化目标明确，内容重点突出，技术路线清晰，主要技术经济指标科学、合理，阶段目标和年度进展计划明确，实施方案具体，经费预算合理。

7、“项目申报书”和“项目可行性研究报告”中引用的名称、数据等内容均应标明出处，外来语同时用原文和中文表达，外文缩写应注明全称。

8、“项目申报书”中需详细说明的内容可加附页，“项目可行性研究报告”和相关技术文献、证明文件等材料规格统一使用A4纸，打印文字采用4号宋体字。

项目概况

| 项目名称 | 年产1000吨二缩三乙二醇二-2-乙基己酸酯(简称3GO) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预期主要 成果形式 |  | - 论文论著 2、研究报告 3、新产品或农业新品种 4、新设备 5、新材料 6、新工艺或方法 7、软件 9、其他（ ） |  |  |  |  |
| 经费合计 （万元） | 申请拨款 | 匹配 | 银行贷款 | 自筹 | 其他 | 项目执行期（项目执行期自申报至项目完成，原则不超过二年） |
| 500 | 100 |  | 200 | 200 |  | 2004 年 8 月至 2005 年12 月 |

单位概况

| 单位名称 | 河南庆安化工高科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  | AA、事业型研究单位（未转制） AB、大专院校 AD、群众团体 AE、其它事业单位 BA、科研型企业（转制） BB、国有企业 BC、集体企业 BD、个人独资企业 BE、合伙制企业 BF、股份有限公司 BG、有限责任公司 BH、股份合作制企业 BI、中外合资企业 BJ、中外合作经营企业 BK、外商独资企业 BL、港、澳、台投资企业 BM、其它企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 新郑市庆安路189号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 | 姚俊营 |  | 电话 |  | 2638868 | 手机 | 13838039118 | E-mail | Offce@qinganchem.com |
| 职工总数 | 386 | 技术人员 |  | 180 | 中高级技术人员 | 35 | 邮政编码 | 451150 |  |

主要参加人员

| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 职称（职务） | 工作单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司俊杰 | 男 | 1955年2月 | 大专 | 高级经济师 | 河南庆安化工高科技股份有限公司 |
| 程东海 | 男 | 1948年6月 | 大专 | 高级工程师 | 河南庆安化工高科技股份有限公司 |
| 刘 冰 | 男 | 1972年2月 | 本科 | 工程师 | 河南庆安化工高科技股份有限公司 |
| 崔榷鸣 | 男 | 1973年5月 | 本科 | 工程师 | 河南庆安化工高科技股份有限公司 |
| 彭有功 | 男 | 1946年6月 | 大专 | 工程师 | 河南庆安化工高科技股份有限公司 |
| 罗幕辉 | 男 | 1975年7月 | 本科 | 工程师 | 河南庆安化工高科技股份有限公司 |
| 程顺国 | 男 | 1974年12月 | 本科 | 工程师 | 河南庆安化工高科技股份有限公司 |

项目主要研究、开发内容（不超过200个汉字）

二缩三乙二醇二-2-乙基己酸酯(简称3GO)的主要研发内容是催化剂的选择、工艺条件、带水剂的选择和物料配比以及产品脱色等。 该项目产品用于聚乙烯醇缩丁醛薄膜增塑剂、“安全玻璃”的夹层、汽车挡风玻璃和建筑物的窗户中，它也被用于聚乙烯溶胶的黏度改良剂

项目研究开发的必要性和依据（说明国家产业、技术政策，国内外相关领域技术发展水平和趋势）

二缩三乙二醇－2-乙基己酸酯（简称3GO）是种无色，微有气味，不溶于水的液体。溶于漆用溶剂，但不溶于矿物油，耐紫外线，是聚乙烯醇缩丁醛和合成橡的特效增塑剂，能使之产生低温特性和低挥发性，也可用于涂料，粘结剂及密封材料。用作含蓖麻油的聚乙烯醇的缩丁醛乙烯基涂料时，能改善严寒或高温条件下的柔顺性，聚乙烯醇缩丁醛增塑剂是安全玻璃的头层玻璃，主要用在汽车挡风玻璃和高层建筑物的窗户中，也被用在聚乙烯塑溶胶的黏度改性剂。 随着汽车工业和建筑业的兴起和发展，3GO的用途和作用才逐渐被人们所发现，但由于其合成工艺技术难度较大，截止目前，国际上只有塞拉尼斯、伊士曼等少数厂家能够生产，国内尚没有生产厂家，实验室阶段研究成果也未有报道。我公司科研人员，通过不懈努力，反复试验，攻克道道技术难关，完成了3GO的小试研究工作，由于该产品是利用公司产品异辛酸作原料，拉长了我公司产品链条，所以，本项目实施后，不但可以打破国外少数公司对该产品的垄断经营，而且国内相关产业受制于人的局面也可以得到彻底改变，并促进相关产业快速发展。另外，可以为国家节约大量外汇支出。 项目产品为新材料范畴，是国家产业政策重点支持对象，填补了国内空白。在研制过程中，我们十分注意工艺的选择，最终达到了物耗、能耗的最佳组合，并把三废排放量降到最低限度，符合国家技术政策。 由于项目产品的性能逐步被人们认识和发现，在越来越多的领域得到应用，所有，项目产品研发具有广阔的市场前景

项目研究开发和产业化发展内容及目标（技术关键、技术路线和技术应用前景）

- 技术关键 生产工艺条件，催化剂的选择，过量反应物料和带水剂的脱除：套用，低粗品的脱色。 - 技术路线 - 技术应用前景 该项技术是我公司科研人员，历时20个月攻关，不断优化的结果，无论在物耗，还是能耗上，都达到了最优组合，该技术的应用，不但可以为公司创造可观的经济效益，而且，利用该技术生产的产品可以替代进口，为国家节省大量外汇，技术应用前景广阔。 项目主要技术经济指标 本公司开发的3GO主要用在聚乙烯缩丁醛树脂的合成，用于安全玻璃的夹层，汽车挡风玻璃和高层建筑的窗户中，是一种新型环保型化工材料，该项目的研究开发将填补国内空白，促进相关行业的发展。 根据公司情况拟建一套1000t/a生产装置，项目建成后经济效益预测。 销售收入 3000万元 利税 1400万元 利润 1000万元 节约外汇 300万美元

项目实施的条件（1、基础设施条件；2、科研开发力量；3、组织管理体系；4、配套资金筹措；5、科技合作交流）

我公司系一家综合性化工企业，技术力量雄厚，内部管理严密，现有职工386人，其中工程技术人员180人。中高级技术职称人员35人。公司下设有新产品开发部，并成立有精细化工研究所，拥有专职人员33人，专门从事精细化工产品的研制开发工作。几年来我公司每年投入数百万元资金购置大批试验仪器和设备，拥有完备的开发研究设施，同时拥有500平方米的中试车间。 每年都有2~3个新产品开发成功。公司自行开发研制的“新型高温增塑剂”、“邻法80克工艺制苯酐”、“高压氢氧化钠法制2-乙基己酸”均被国家六部委认定“国家级新产品”，被河南省科技厅认定“高新技术产品”。其工艺技术水平均为国内领先，国际先进水平。通过不断研究开发，本公司的产品已形成了以精细化工为主的八大类，一百个规格品种的系列产品。 同时我们对科研人员制定了严格的奖罚制度，较好地调动了科研人员的工作主动性和积极性。另外，我们还与省内外的科研单位和大专院校建立长期技术合作关系，采用请进来授课和共同研制开发新产品的办法，增强了本公司的科研力量，凭借我公司雄厚的技术力量，严密的管理，一流的设备，完全有能力和条件来保证完成该产品的开发研制工作。 本项目的小试工作已顺利完成，证明本公司选择的工艺路线是可行的，公司计划建设1000吨/年生产装置。

项目主要技术经济指标（包括经济、社会、环境的预期效益）

本公司开发的二缩三乙二醇－2-乙基己酸酯（简称3GO）主要用于聚乙烯缩丁醛树脂的合成，是一种新型环保型生物化工新材料。该项目的研制成功填补了国内一项空白，有力促进了相关行业的发展。 根据公司情况拟先建设一套1000t／a生产装置，项目建成后经济效益预测： 产量 1000t/a 销售收入 3000万元 利税 1400万元 利润 1000万元

本公司自主开发生产，具有产品收率高，纯度高，反应温度低，生产成本低的优点，产品填补国内空白，生产中仅有少量废水排出，经我公司污水处理站处理后，基本上对环境没有污染，可以达标排放，项目实施后其社会效益及环境效益显著。

项目实施的分阶段目标和年度进展计划

建设周期拟分三个阶段进行，第一阶段为准备阶段即立项阶段，包括编制可行性研究报告及审批。 第二阶段为项目设计、设备定货阶段，完成施工图设计工作和设备定货。 第三个阶段为安装试车阶段，土建工程施工、设备及管路的安装以及设备调试；系统试车。 基建投资若能及时按计划到位，开工后一年内建成投产。

说明项目实施过程中与境外开展合作的主要形式（请打“√”选择）

□ 外方以技术（专利）形式参与合作：即外方通过技术（专利）入股参与项目

□ 外方以生产设备形式参与合作：即外方提供成套生产技术或关键设备形式入股参与项目

□ 外方以资金投入形式参与合作：即外方以资金投入方式参与项目

□ 外方以补偿贸易形式参与合作：即外方以提供原料、零部件等形式参与项目

□ 其他形式的国际合作

□ 尚未进行任何形式的国际合作

□ 拟开展的国际合作方式

说明项目实施过程中与境外开展合作的主要内容，并在附件中提供项目合作协议书或合同复印件、中外文项目简介和联系方式：

Domus先生，德国鲁奇公司科研人员，国际知名化工方面技术专家，在化工产品生产工艺技术、脱水技术处理等方面具有很深的造诣，庆安公司在Domus先生的指导下，完善了相关领域的工艺技术，达到国际先进水平。

项目总经费概算

| 经费来源 |  | 经费支出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 数额（万元） | 科 目 | 数额（万元） |
| 申请国家拨款 |  | 设备购置 | 260 |
| 申请省拨款 | 50 | 能源材料 | 80 |
| 申请市拨款 | 50 | 试验外协 | 10 |
| 地方或部门匹配 |  | 租赁 |  |
| 贷款 | 200 | 资料印刷 | 1 |
| 单位自筹 | 200 | 鉴定验收 | 1 |
| 其它 |  | 差旅费 | 5 |
|  |  | 管理费 | 10 |
|  |  | 其它 | 133 |
| 合 计 | 500 | 合 计 | 500 |

项目年度经费概算（万元）

|  | 申报前 | 第一年 | 第二年 |  | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请国家拨款 |  |  |  |  |  |
| 申请省拨款 |  |  | 50 |  | 50 |
| 申请市拨款 |  |  | 50 |  | 50 |
| 地方或部门匹配 |  |  |  |  |  |
| 贷款 |  |  | 200 |  | 200 |
| 单位自筹 | 50 | 150 |  |  | 200 |
| 其它 |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 50 | 150 | 300 |  | 500 |

项目年度进度计划（项目执行期自申报至项目完成，原则不超过二年）

|  | 项目进度及成效简介 |
| --- | --- |
| 申报时项目进度 | 小试已基本完成。 |
| 第一年进度（2004 年） | 完成全部小试，优化工艺流程，做好中试准备工作。 |
| 第二年进度（2005 年） | 建设中试装置，并进行批量生产。 |

项目申报单位意见

负责人： （签章）

年 月 日

市直主管部门或县（市）区科技主管部门推荐意见

负责人： （签章）

年 月 日

年产1000吨二缩三乙二醇二-2-乙基己酸酯（3GO）

项目可行性研究报告

河南庆安化工高科技股份有限公司

二OO四年八月

目  录

第一章          概述

第二章          技术可行性分析

第三章          立项成熟程度

第四章          市场需求情况和风险分析

第五章          投资估算及资金筹措

第六章          经济和社会效益分析

第七章          综合实力和产业基础

第八章          项目实施进度计划

第九章          其他

第十章          结论

一、概述

1.1  企业基本情况

河南庆安化工高科技股份有限公司系经河南省政府批准，省工商局注册登记的一家集工、科、贸为一体的民营高科技股份公司，公司是国家科技部认定的“国家重点火炬高新技术企业”和河南省科技厅认定的“优秀高新技术企业”。公司占地312亩，拥有总资产3.6亿元，资产负债率为68.5%；现有员工386人，其中工程技术人员180人。公司拥有独立自营进出口权，并已通过ISO9002国际质量管理体系认证。

公司现拥有年18万吨综合化工生产能力，生产经营八大系列近百个品种规格的“庆安牌”、“星光牌”化工、油漆、塑料等制品。其中：增塑剂10万吨/年、邻苯二甲酸酐5万吨/年、异辛酸5000吨/年、塑料制品5000吨/年、系列油漆5000吨/年、富马酸3000吨/年。上述产品的技术水平均处于全国同行业领先水平。其中：增塑剂的生产规模处于全国同行业第二位，苯酐处于全国同行业第三位，异辛酸处于全国同行业第一位，在河南省均处于第一位。增塑剂、苯酐、异辛酸产品均被国家科技部等六部委认定的“国家级新产品”，被河南省科技厅认定为“高新技术产品”，并先后荣获“中国科技之光成果金奖”、“国家星火科技奖”、“化工部重大成果奖”、河南省“科技进步奖”、“火炬成果奖”、“优秀新产品奖”等奖励三十多项。产品畅销全国二十八个省市，并出口到西欧、美国、日本及东南亚等地区。

2003年公司完成工业总产值50620万元，销售收入48279万元，实现工业增加值10655万元，实现利税3383万元，各项经济指标均居全国同行业前列，取得了较好的经济和社会效益。

通过有关政府及权威部门的评比和认定，公司先后进入了全国化工企业500强第485位，全国试剂助剂行业50强第10位，全国同行业第三位，河南省民营企业100强第14位，郑州市工业企业综合实力100强第22位，并担任全国增塑剂行业和苯酐行业理事长单位。公司先后被评为"中国优秀民营科技企业"，河南省“优秀民营科技企业”、“守合同重信誉企业”、"制造业信息化示范单位"、"首界奋进杯先进单位"，郑州市"优秀科技企业"“技术创新示范单位”等荣誉称号三十多项，并连续四年荣获郑州振兴杯金杯奖。

1.2  项目提出的背景

随着汽车工业和建筑业的蓬勃发展，带动了车用挡风玻璃和高层建筑挡风玻璃制造业的迅猛发展。市场对二缩三乙二醇二-2-乙基己酸酯(简称3GO)的需求量越来越大，而现在国际上只有塞拉尼斯、伊士曼等少数厂家生产，国内没有生产厂家，全部依赖进口。为了改变这种不利被动局面，我公司组织技术人员进行技术攻关，经过20多个月的不懈努力，终于在小试阶段取得成功。3GO是合成聚乙烯缩丁醛和合成橡胶的特效增塑剂，广泛用于挡风玻璃的夹层和安全玻璃生产，市场前景广阔，因此开发生产该产品势在必行。

1.3  技术开发状况

由于该产品的生产技术掌握在国外少数生产厂家手中，国内尚无生产单位，查询文献资料亦无相关报道，但为了打破国外对该产品的垄断地位，满足国内需求，我公司科技人员在没有现成经验和技术的情况下，完全凭借自己的能力，从零开始，一步步摸索配方、催化剂和工艺条件，终于取得了成功。经过不断的优化组合，找到了最优的工艺路线和最佳的物料配比。

为了能使产品尽快投放市场，占领市场至高点，在小试取得成功后，即在中试装置进行了试生产，中试产品经检验完全达到国外同类产品质量，可以替代进口。

1.4  产品主要用途和性能

该产品是聚乙烯醇缩丁醛和合成橡胶的特效增塑剂，能使之产生低温特性和低挥发性，也用于涂料、粘结剂及密封材料。用作含蓖麻油的聚乙烯醇的缩丁醛乙基涂料时，能改善严寒或高温条件下的柔顺性。

二缩三乙二醇二-2-乙基己酸酯用于聚乙烯醇缩丁醛薄膜增塑剂、“安全玻璃”的夹层，主要用于汽车挡风玻璃和建筑物的窗户中，它也被用于聚乙烯塑溶胶的黏度改良剂。

概括起来主要应用在三大领域：

1、Safety Glass(安全玻璃)

2、Sheet Vinyl Flooring(乙烯树脂地板薄片)

3、Vinyl Products(乙烯基产品)

1.5  项目实施的目的意义

由于该产品国内没有生产厂家，完全依赖进口，因此，与之相关的产业均受制于人，采购和运输的不便，也使国内相关厂家蒙受巨大损失。同时，进口还造成外汇支出，该项目的实施，不但可以为国家节约大量外汇，而且可以带动相关产业的快速发展。

1.6  项目主要研发内容和技术难点

本项目的主要研发内容是催化剂的选择及工艺条件，以及带水剂的选择和物料配比，产品脱色，技术难点为催化剂的选择、工艺条件及原料配比。

二、技术可行性分析

2.1  项目的技术路线

1)原料：二缩三乙二醇  异辛酸

2)催化剂：非酸催化剂

3)工艺流程

2.2  工艺的科学性、合理性

该产品的生产为过量反应，在反应结束后，及时将过量的物料脱除、回收、套用。这样，不但提高了反应速率，缩短了反应时间，而且降低了原料消耗，由于反应生成的水与原料三乙二醇互溶，反应生成的水无法移出，选择合适的带水剂，是反应持续进行的必要条件，反应结束后，带水剂全部回收，套用节约成本，减少环境污染。在脱色工序选用节能的综合脱色工艺，从而节约了能耗，因此，工艺是科学的、合理的。

2.3  关键技术的先进性和效果

该项目关键技术表现在两个方面：

1)酯化技术

二缩三乙二醇二-2-乙基己酸酯是增塑剂的一个品种，增塑剂的生产属于一种酯化反应过程，酯化反应的效果如何关键取决于催化剂的选择，酯化催化剂分酸性催化剂和非酸催化剂，由于酸性催化剂存在产品色号高、设备腐蚀严重，即对设备材质要求高、环境污染大而逐渐被淘汰。非酸催化剂具备产品色号低，设备腐蚀轻、环境污染小等优点，该项目所选催化剂为非酸催化剂，且催化效果非常好。

2)脱色技术

由于粗品颜色较重，采用常规活性炭脱色、氧化脱色均不能达到预期效果，另外，该产品属高沸点物质，采用精馏法脱色，除对工艺条件要求较高外，能耗很大，我公司采用综合脱色工艺技术，解决了产品色号高的难题。

2.4  项目产品性能水平与国外同类产品的比较

该项目产品性能水平与国外同类产品对比见下表：

三、立项成熟程度

3.1  项目研发的前期工作情况及技术基础

我公司为增塑剂专业生产厂家，生产时间长达10年之久，规模在国内排在前二位，拥有一大批专业技术人才和较强的新产品研发能力，具有丰富的增塑剂生产经验。

项目研发前，公司派出业务人员到全国相关厂家调研，了解项目产品的市场需求和现状。经过反复论证，结论是具有巨大的市场潜力，值得研发。随后公司抽调精兵强将，分别进行资料收集和试验工作。经历无数次失败的经验，终于在小试阶段取得成功，为了使项目产品尽快投放市场，我公司立即在中试装置上进行试验，并取得了成功。现在，物料配比达到最佳，催化剂和带水剂的选择满足生产要求，且效果良好，工艺稳定，可以进行工业化生产，具备了立项条件。

四、市场需求情况和风险分析

2002年，全球对3GO的需求量为80000t，2003年达到100000余吨，增速达到25%。2002年，国内对项目产品的需求量为5000t/a，而2003年达到10000余吨，增速高达100%，随着汽车生产基地向中国的不断转移和建筑行业的壮大，未来几年，国内对该产品的需求将保持强劲的增长势头，预计2004年将达15000t。

目前，全球3GO的生产能力约在100000t/a，市场需求量在100000t/a以上，国内现没有生产厂家，全部依靠进口解决，3GO市场价格在30000元/t左右，而我公司生产成本仅为12000-15000元/t，项目利润空间巨大，市场前景可观，风险较小。

五、经费概算和资金筹措

5.1 项目经费概算

本项目估算投资总投资额为500万元，其中固定资产投资为400万元，流动资金100万元，总投资中企业自筹200万元，申请银行贷款200万元，申请重大项目拨款100万元。

工程固定资产投资400万元

其中：设备购置费    260万元      占投资65％

安装工程费     80万元      占投资20％

建筑工程费     50万元      占投资12.5％

其他工程费     10万元      占投资2.5％

5.2项目资金筹措方案

企业自筹200万元，银行贷款200万元，申请省、市科技三项经费支持拨款100万元。

六、经济、社会和环境效益预测

6.1  基础数据

6.1.1  生产规模：新建年产1000吨二缩三乙二醇二-2-乙基己酸酯中试项目

6.1.2  项目总投资为500万元，其中固定资产投资400万元，流动资金100万元。

6.1.3  流动资金在生产期的第一年，按生产负荷80%比例投入，第二年达到设计能力100%，投入剩下的20%流动资金。

6.1.4  项目建设期为一年，在第二年初投产，生产期按12年计算，计算期为13年。

6.2  产品成本估算

6.2.1  成本估算依据及说明

A、原材料及燃料动力价值均按现行市场价格计算。

B、项目建成后，新增定员22人，每人每年工资及福利费等按1万元计，合计22万元。

C、折旧费按平均年限法，新增固定资产400万元，折旧年限为10年，折旧率为10%，残值按4%计，

D、本项目递延资产为1万元，按5年摊销，年摊销费为0.2万元。无形资产为1万元，按5年摊销，年摊销0.2万元。

6.3  财务评价

6.3.1  销售收入、销售税金及附加利润分配

A、产品价格及销售量

3GO每吨30000元（不含增值税），年销售量为1000吨。

B、销售收入

投产第一年达到设计能力为80%，销售收入为2400万元；第二年即达到设计能力的100%，销售收入为3000万元。利税1400万元，其中利润1000万元，并可节约外汇支出300万元美元。

6.4  评价结论

公司新建二缩三乙二醇二-2-乙基己酸酯项目属于连续法非酸催化工艺，有利于清洁生产。从财务评价的情况来看，项目在整个生产期间有显著的经济效益，并有较强的抗风险能力。项目的成功建设，将填补国内一项空白，是一个值得支持的好项目。

七、申报单位综合实力和基础

7.1员工构成和基本素质

公司现有员工386人，其中具有大专以上学历的员工占员工总数的80%，具有一批高学历、高素质的经营管理团队和技术研发团队。

| 员工人数 | 专科以上 |  | 其中大学本科 |  | 其中中级职称 |  | 其中高级职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人数 | 比例％ | 人数 | 比例％ | 人数 | 比例％ | 人数 | 比例％ |
| 管理人员 | 90 | 28.3％ | 42 | 13.2％ | 8 | 2.5％ | 3 | 1％ |
| 生产工人 | 164 | 51.6％ | 68 | 21.4％ | 6 | 1.9％ | － | － |

7.2企业高层管理人员

7.2.1董事会

本公司董事会由5人组成，其中2名具有高级职称，3名具有中级职称，从事企业经营管理均在8年以上，业务素质较高、经验丰富、决策能力较强，为公司的健康快速发展起着决定性的作用。

| 董 事 长 | 司俊杰 | 河南庆安化工高科技股份有限公司 | 高级经济师 | 0371-2638888 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 董 事 | 程东海 | 河南庆安化工高科技股份有限公司 | 高级工程师 | 0371-2638883 |
| 董 事 | 金秋梅 | 河南庆安化工高科技股份有限公司 | 会计师 | 0371-2638816 |
| 董 事 | 邱勤学 | 河南庆安化工高科技股份有限公司 | 经济师 | 0371-2638988 |
| 董 事 | 司天喜 | 河南庆安化工高科技股份有限公司 | 经济师 | 0371-2638800 |

7.2.2管理团队

河南庆安化工高科技股份有限公司拥有一支一流水平的管理队伍，他们在生产管理、技术开发、市场营销、公共关系及各种有影响的岗位上具有直接的技术与丰富的经验。

| 总总经理 | 姓名 |  |  | 司俊杰 |  |  |  |  | 性别 | 男 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年龄 |  |  | 49 |  |  |  |  | 籍贯 | 中国河南省新郑市 |  |  |  |
|  | 学历 |  |  | 大学本科 |  |  |  |  | 学位 | 经济学学士 |  |  |  |
|  | 所学专业 |  |  | 经济管理 |  |  |  |  | 职称 | 高级经济师 |  |  |  |
|  | 毕业院校 |  |  | 中国河南财经学院 |  |  |  |  | 联系电话 | 0371-2638888 |  |  |  |
|  | 户口所在地 |  |  | 中国河南省新郑市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经历和业绩：司俊杰先生自1984年起任企业法人代表，1994年起任新郑市化工材料厂厂长，1996年起担任本公司董事长兼总经理至今，在其带领下公司由小到大，实现了超常规发展，在八年时间内公司的固定资产总值增长了120倍，销售收入增长了360倍，利税增长了1600倍。使公司发展成为中国国内行业三强和河南省明星企业，并被中国国家科技部认定为“国家级重点高新技术企业”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技技术开发负责人 | 姓名 |  |  | 程东海 |  |  |  |  | 性别 | 男 |  |  |  |
|  | 年龄 |  |  | 55 |  |  |  |  | 籍贯 | 中国河南省郑州市 |  |  |  |
|  | 学历 |  |  | 大专 |  |  |  |  | 学位 |  |  |  |  |
|  | 所学专业 |  |  | 化工工程 |  |  |  |  | 职称 | 高级工程师 |  |  |  |
|  | 毕业院校 |  |  | 中国郑州工学院 |  |  |  |  | 联系电话 | 0371-2638883 |  |  |  |
|  | 户口所在地 |  |  | 中国河南省郑州市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经历和业绩：程东海先生自1994年起担任本公司总工程师，先后为公司开发出“邻法100克制苯酐工艺”、“新型催化合成富马酸二甲酯”、“固体催化剂合成醋酸丁酯”和“异辛酸清洁生产工艺”等先进技术。获得“郑州市科技进步一等奖”三项、“河南省优秀新产品二等奖”三项、“河南省科技进步一等奖”两项。目前上述产品和技术已投入生产使用，其中增塑剂及苯酐产品已经成为本公司的主导产品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市市场营销负责人 | 姓名 |  |  | 邱勤学 |  |  |  |  | 性别 | 男 |  |  |  |
|  | 年龄 |  |  | 47 |  |  |  |  | 籍贯 | 中国河南省新郑市 |  |  |  |
|  | 学历 |  |  | 大学本科 |  |  |  |  | 学位 | 经济学学士 |  |  |  |
|  | 所学专业 |  |  | 市场营销 |  |  |  |  | 职称 | 经济师 |  |  |  |
|  | 毕业院校 |  |  | 中国河南省财经学院 |  |  |  |  | 联系电话 | 0371-2638988 |  |  |  |
|  | 户口所在地 |  |  | 中国河南省新郑市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经历和业绩：邱勤学先生自1994年起担任本公司销售部经理职务，9年间共开辟销售市场18块，为公司建立了完善的分销体系。邱勤学先生根据化工市场多变的特点，结合公司实际情况，不断调整完善和建立健全各项规章制度，形成了科学完善的销售管理模式。使公司在销售收入上实现了连年翻番的业绩。连续5年被评为“郑州市优秀业务员”、“郑州市销售状元”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财财务负责人 | 姓名 |  | 金秋梅 |  |  |  |  | 性别 |  |  | 女 |  |  |
|  | 年龄 |  | 50 |  |  |  |  | 籍贯 |  |  | 河南省郑州市 |  |  |
|  | 学历 |  | 大学本科 |  |  |  |  | 学位 |  |  | 经济学学士 |  |  |
|  | 所学专业 |  | 财务会计 |  |  |  |  | 职称 |  |  | 会计师 |  |  |
|  | 毕业院校 |  | 中国河南财经学院 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 0371-2638816 |  |  |
|  | 户口所在地 |  | 中国河南省新郑市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经历和业绩：金秋梅女士自1994年起担任本公司财务主管，在公司财务管理过程中严格执行国家制定的各项财税法律、法规。制定完善了公司各项财务管理规章制度。导入公司财务ERP系统。获得“河南省财务先进工作者”、“河南省科技进步二等奖”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主主要技术开发人员1 | 姓名 |  | 刘冰 |  |  |  |  |  | 性别 |  |  | 男 |  |
|  | 年龄 |  | 33 |  |  |  |  |  | 籍贯 |  |  | 河南省泌阳市 |  |
|  | 学历 |  | 大学本科 |  |  |  |  |  | 学位 |  |  | 理学学士 |  |
|  | 所学专业 |  | 化学 |  |  |  |  |  | 职称 |  |  | 工程师 |  |
|  | 毕业院校 |  | 中国郑州大学 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 0371-2638887 |  |
|  | 户口所在地 |  | 中国河南省新郑市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经历和业绩：刘冰先生自1996年起担任本公司生产技术部部长职务，先后开发成功的增塑剂系列产品有：己二酸二辛酯、己二酸二丁酯、癸二酸二丁酯、对苯二甲酸二辛酯、偏苯三酸三辛酯等；并开发成功高浓度邻法制苯酐工艺，苯酐“一拖二”工艺技术，并已申报专利。获得“河南省科技进步一等奖”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主主要技术开发人员2 | 姓名 |  |  |  |  | 崔榷鸣 |  |  | 性别 | 男 |  |  |  |
|  | 年龄 |  |  |  |  | 33 |  |  | 籍贯 | 中国河南省沈丘县 |  |  |  |
|  | 学历 |  |  |  |  | 大学本科 |  |  | 学位 | 工学学士 |  |  |  |
|  | 所学专业 |  |  |  |  | 油脂工程 |  |  | 职称 | 工程师 |  |  |  |
|  | 毕业院校 |  |  |  |  | 中国郑州工程学院 |  |  | 联系电话 | 0371-2638885 |  |  |  |
|  | 户口所在地 |  |  |  |  | 中国河南省郑州市 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经历和业绩：崔榷鸣先生自1996年担任本公司技术开发部部长职务，先后开发设计了“年产五万吨增塑剂”、“高压氢氧化钠”法年产5000吨异辛酸工程项目，该项技术属国际先进水平，已经建成投产。在国家级科技刊物上发表论文3篇，其中论文《营养芝麻乳的研制》获得国家“挑战杯”科技成果大赛三等奖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主主要技术开发人员3 | 姓名 |  |  |  | 程顺国 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 男 |
|  | 年龄 |  |  |  | 30 |  |  |  | 籍贯 |  |  |  | 河南省信阳市 |
|  | 学历 |  |  |  | 大学本科 |  |  |  | 学位 |  |  |  | 理学学士 |
|  | 所学专业 |  |  |  | 化学 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 工程师 |
|  | 毕业院校 |  |  |  | 中国郑州大学 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 0371-2638889 |
|  | 户口所在地 |  |  |  | 中国河南省新郑市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经历和业绩：程顺国先生担任本公司质监科科长职务，先后开发成功富马酸二甲酯、马来酸单乙酯、三缩二乙二异辛酸酯（3GO）、四缩三乙二庚酸酯（4G7）等，其中3GO、4G7产品填补了国内空白。其中富马酸生产新工艺已经被公司使用。获得“郑州市科技进步一等奖”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其其他重要责任的人员 | 姓名 | 杨福生 |  |  |  |  | 性别 |  |  | 男 |  |  |  |
|  | 年龄 | 58 |  |  |  |  | 籍贯 |  |  | 中国河南省新郑市 |  |  |  |
|  | 学历 | 大学本科 |  |  |  |  | 学位 |  |  | 经济学学士 |  |  |  |
|  | 所学专业 | 经济管理 |  |  |  |  | 职称 |  |  | 高级经济师 |  |  |  |
|  | 毕业院校 | 中国中共河南省委党校 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 0371-2638858 |  |  |  |
|  | 户口所在地 | 中国河南省新郑市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经历和业绩：杨福生先生担任本公司的行政主管，在长期的企业工作中积累了丰富的企业管理经验，公司发展的每个时期都有突破性的创新管理方法。导入公司行政管理的ERP系统。在企业管理创新方面多次获得省市级各种奖励。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.3从事研究开发的人员力量、设备条件、产业基础、资金投入、内部管理等情况。

公司以往的研究与开发业务是在化工部科学技术研究总院、国际知名技术专家原德国鲁奇公司Domus先生及公司技术顾问团的帮助下，在公司程东海总工程师的领导下进行的。其主要方式是通过市场调研和技术攻关来实现开发新产品，解决开发过程中的问题。前期，公司的研发部门开发出下列产品并进行下列方面的技术改造：年产五万吨增塑剂和五万吨苯酐的技术改造项目；年产五千吨异辛酸技术改造项目；聚天门冬氨酸、富马酸二甲酯（DMF）、马来酸单乙酯、三缩二乙二庚酸酯(4G7)等新产品的开发工作。在过去的一年中，公司在研究开发业务上共投入了700万元，计划下一年度内投入1000万元进行科研开发。

7.4公司研发策略

公司吸收消化国外先进技术、优选国内先进技术、利用公司技术顾问专家团及公司内部专业人才及设施，不断提升生产工艺技术水平，开发高纯度产品及复合产品，研究开发上游原料产品等。其开发具体策略如下：（附图）
   （1） 以巿场需求为导向，与科研机构、学术机构合作方式研发新产品，导入生产。
   （2） 利用公司的研究设备及中试工厂，并与相关企业联合开发，以提升产品生产技术，提高产品质量。
   （3） 委托国内外知名机构以合作开发方式，探索最新增塑剂科技领域，寻求不断突破。

市场需求

市场调研

中选项目

技术成熟项目

技术不成熟项目

资金

场地

人员配置

产品

正在进行

研发项目(待)

增塑剂技术最

新研发项目

自有力量

与科研机构合 作

与国外知名

机构合作

中试工厂

技术人员

相关企业

项

目

评估

排除项

7.5相关技术获得的成就或奖励。

公司研制开发的新型高温增塑剂、邻法“100克工艺”制苯酐、异辛酸均被国家科技部等六部委认定为“国家级新产品”，被河南省科学技术厅认定为“高新技术产品”，并多次荣获国家、省市科技进步、星火科技、新产品、新技术、重大火炬计划等多项奖励。

7.6承担项目的优势和不足

公司增塑剂和苯酐产品的生产技术均为国际先进、国内领先水平。其生产规模增塑剂位居国内同行业第二位，全国市场占有率9.1%；苯酐生产规模位居国内同行业第三位，全国市场占有率5.6%；异辛酸生产规模位居国内同行业第一位，全国市场占有率40%，生产规模上优势明显，市场占有率较高。本公司拥有邻法“100克”苯酐生产技术和连续法非酸催化法增塑剂生产技术及高压氢氧化钠氧化法异辛酸生产技术的自主知识产权，在技术方面具有技术先进成熟，处于国内同行业领先地位，异壬醇产品为国内首创，DINP国内生产规模最大，市场竞争优势明显。

公司具备GMP的标准，推行ISO9001质量管理体系和ERP信息管理系统，同时产品生产成本低、主要原材料消耗低、产品品质优良，占有绝对的市场竞争优势。

公司经过近十年的努力，得到各级政府的充分肯定、多项奖励和全力支持，同时可享受较多的优惠政策，为公司迅速发展壮大奠定了基础。

快速增长的国内外市场和巨大的市场发展空间，成为公司不断发展壮大的根基。

公司重视科研开发，除委托专业机构研究外，已拥有自己的研发团队，对工艺技术的提升和各应用领域做更有效的开发，将不断扩大及延续市场效益。

项目的建设可使公司以更加先进的设备、更加先进的工艺，生产高品质、低成本的增塑剂成为中国同行业第一位。

公司承担该项目的不足之处主要是项目建设过程中所需要的开发建设资金不足影响了新产品的开发速度和产业化力度。

7.7科研协作单位概况及主要协作内容

化工部科学技术研究总院，成立于1972年，总资产7000万元，享有外贸进出口权，现隶属于中国昊华化工（集团）总公司。研究总院投资创办有"中化化工科技产业总公司"，下设4个子公司、2个控股公司和10个参股公司。作为我国化工行业的最高管理和研究机构，负责归口管理15个部属科研院所和中心。这些院所和中心分布在北京、上海、天津、沈阳、成都、广州、西安、大连、锦西、兰州、常州、自贡等地，现有职工14950人，其中担任高级专业技术业务的有1169人。它们主要从事化肥、农药、纯碱、烧碱、无机盐、石油化工、合成材料、新型材料、精细化工、化学工程等领域的新技术、新工艺、新产品、新设备的研究开发、工程设计、技术经营活动。它们也是化学工业相关行业的科技情报、质量监测、环境保护、化工标准化中心。

总院本部有职工150人，其中担任高级专业技术职务的有45人；在完成业务管理的同时，还独立或与有关单位合作从事化工新技术新产品科研开发、中小型化工建设项目可行性研究、工程项目设计、软件科学研究、技术中介、技术服务与咨询，国内外化工科技交流与合作、科技成果推广等工作。同时承担化工科技成果评审、国家化工技术市场和科技部南方农药创制中心办公室工作。

总院及其管理的科研院所是我国化学工业的骨干科技力量，集科技、生产、设计、经营为一体，有善于攻关的优秀科技人才，有多年发展起来的科技优势，有较为齐全配套的研究手段，近几年来获得国家各级奖励的科技成果有160项，为化学工业的技术进步做出了重大贡献。该院已经同十多个国家、地区发展了合作关系。

本公司是化工部科学技术总院作的长期技术合作开发协作单位。

德国鲁奇公司的Domus先生以及化工部科技总院等单位，Domus先生属国际上苯酐增塑剂的知名专家，我公司与其签订了长期合作协议。

同时本公司还与天津大学、华南理工大学、郑州大学、河南省化工研究所等单位建立了技术合作关系，并成为公司长期的技术开发依托单位。这些技术合作都将会促进产学研基地健康、良好发展。

八、实施进度计划

8.1项目建设周期的规划

建设周期拟分三个阶段进行，第一阶段为准备阶段即立项阶段，包括编制可行性研究报告及审批。

第二阶段为项目设计、设备定货阶段，完成施工图设计工作和设备定货。

第三个阶段为安装试车阶段，土建工程施工、设备及管路的安装以及设备调试；系统试车。

基建投资若能及时按计划到位，开工后一年内建成投产。

8.2项目实施进度规划

本项目可研批准后，三个月内完成施工图设计，设备定货制作和土建工程五个月内完成。设备、工艺、电气、仪表安装四个月；设备、清扫、试压和单机试车二个月，完成在实施过程中各阶段可交替进行，相互配合。

各建设阶段实施进度

| 序号 | 月份 项目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图设计 | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备定货制作 |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 土建施工 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备安装 |  |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 单机试车 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |

九、其  他

9.1环境保护措施

该项目的生产过程中的物料转换主要是液液转换，物料中无挥发性物质，生产中无废气产生。该生产装置是密闭装置，采用清洁生产工艺，工艺废水回收循环套用，基本无废水排出。生产少量残余废渣集中包装后出售。因此基本上做到了对周围环境无影响。

本项目工艺技术的特点一是产品质量高，二是能源及原材料消耗低，三是采用清洁生产工艺，基本无“三废”排出。生产中污染源有：

A、3GO生产的最后排除的废水中含有少量的3GO和NaOH。

B、脱色时经密闭过滤机排除少量废渣，其主要成分是活性炭及其他有机物，其量为1-2kg/d。

“三废”治理的原则是治理与综合利用相结合，在工艺路线和设备选型方面尽量减少污染源和污染物的排放量，回收对环境有害而本身具有价值的成份，把“三废”排放量控制到最低限度，并要求经处理后排出的“三废”符合国家所规定的排放标准。

A、废水中含有少量的3GO和NaOH。可以经真空蒸汽汽提后回收利用。回收的3GO重新送入生产车间精制回收。蒸出的水经冷却后回收循环利用

B、过滤机排出的废渣量很少，每天仅2-4kg，可与燃煤掺在一起燃烧或出售。

9.2劳动保护和安全

(1).生产过程中职业危害因素的分析

A、产品的生产是在高温下进行的，所以避免高温烫伤。

B、3GO不具有毒性。

(2) 职业安全卫生防护的措施

A、对于原料采用管道输送，并按易燃品规定，设备密闭，生产现场保持良好通风。

B、对于夏季炎热的车间、岗位，尽力扩大自然通风量和设置隔离的工人操作室，厂房内夏季可设移动式轴流风机降温，厂区设有专用浴池，厂部应有保健室，以保证职工的清洁卫生和健康。

C、在厂部人员配备上应设有专职人员负责劳动保护安全工作的管理，各生产岗位均需制订安全责任制，全厂职工牢固树立“生产必须安全，安全为了生产”的观念，除了采取行之有效措施外，更重要的是生产中制定和贯彻安全生产劳动卫生等切实有力的措施。

D、新工人必须经工厂、车间、班组三级安全教育后，方可上岗，车间兼职安全、卫生人员负责检查劳保用具的佩带和保管工作，并在紧急情况下对伤员做应急处理。

（3）  消防

3GO生产所用的主要原料均为易燃物品，必须注意防火；根据火灾危险性的分类，属于丙类，因此3GO车间亦属丙类。

- 根据建筑设计防火规范GBJ16-87，建筑物的室外消火栓，一次灭火用水量为15升/秒即54吨/时，因此在供水管网上设有消火栓供消防用。

- 在原料堆放区和生产车间配备必要的干粉灭火器和消防水枪、水带、沙包等消防器材。

- 在总图布置中注意厂内有环形通道，满足消防使用。

十、结  论

二缩三乙二醇－2－乙基己酸酯（3GO）产品的开发成功，填补了我国一项空白，彻底打破了个别国家垄断市场的状况，且可促进我国玻璃、汽车、建筑等相关行业的快速发展，同时将为国家节约大量外汇，该产品工艺成熟、产品质量优良、市场前景广阔，且具有可观的经济效益和社会效益。项目投资少、效益高，是一个具有较强带动作用的高新技术项目，希望有关部门给予大力支持。