目   录

第一部分、寿光概述

第二部分、市场环境分析

1）我国商业地产项目宏观环境分析

2）山东省大型市场商业地产项目现状分析

3）绿色食品、绿色农资产业现状及相关市场情况分析

第三部分、项目概况与分析

1）区位优势

2）项目自身软件优势

3）项目经营优势

4）项目劣势分析

5）项目机会点分析

第四部分、项目定位

1）项目功能定位

2）项目形象定位

3）项目价格定位

4）销售手段定位

第五部分、销售执行计划

1）销售阶段

2）业务策略

3）企化策略

第六部分、开发投资回报与创造社会效益分析

第一部分、寿光概述

寿光市地处山东半岛中北部，渤海莱州湾南畔，距青岛、济南各150公里，海岸线长56公里，总面积2180平方公里，人口108万。寿光历史文化悠久，汉字鼻祖仓颉在这里创造了象形文字，世界上第一部农学巨著《齐民要术》的作者贾思勰就诞生于此。改革开放以来，寿光这片古老而年轻的土地发生了翻天覆地的变化。2004年，全市完成国内生产总值193亿元；财政总收入12.8亿元，地方财政收入7.3亿元，农民人均纯收入5016元，寿光已连续7次跻身“中国农村综合实力百强县（市）”行列，目前列第53位，农业增加值列全国第19位，全国县域经济基本竞争力百强第38位。

寿光是胡锦涛总书记保持共产党员先进性教育活动联系点。2005年4月总书记百忙之中亲临寿光视察，并发表了重要讲话，对寿光提出了“四点殷切希望”。

物产资源丰富

寿光美丽富饶，南部沃野平畴，水源丰沛，是粮食、蔬菜、果品生产基地；北部卤水储量丰富，宜盐面积260万公亩，是全国三大重点盐业产区之一和重要的盐化工基地；西北部石油和天然气储量丰富；沿海滩涂达15万亩，主要经济鱼类20余种。

交通方便快捷

济青高速公路横贯东西，青羊铁路纵贯南北，潍高、羊临等省道、国道纵横交错。北部二类开放口岸羊口港可直通周边国家和地区。距离济南、青岛国际机场各150公里，距潍坊机场50公里。

农业水平较高

寿光是冬暖式蔬菜大棚的发祥地、著名的“中国蔬菜之乡”，农业产业化、标准化、国际化走在了全国前列。寿光蔬菜批发市场是全国的蔬菜集散中心、价格形成中心和信息交流中心。

依托蔬菜品牌优势，由农业部、科技部、商务部、国家旅游局等国家十一部委和山东省人民政府联合主办的“中国（寿光）国际蔬菜科技博览会”已连续成功举办了六届，有来自世界70多个国家和地区的来宾参观了博览会，参会人数超过了319万人，扩大了寿光的对外交流与合作。

工业实力雄厚

寿光初步形成了造纸包装、海洋化工、机械制造、纺织服装、蔬菜加工、新型建材六大支柱产业，培育起了晨鸣纸业、巨能电力、联盟化工、墨龙机械、鲁丽板材、富康制药等一批骨干企业，全市拥有晨鸣A股、B股，墨龙H股，凯马B股4只上市股票。2004年，销售收入过亿元的企业达到30家，过10亿元的4家，其中晨鸣集团实现销售收入85.7亿元。国际化战略不断推进，全市已引进外商投资企业120家，并先后在美国、日本、俄罗斯等13个国家创办了海外企业；自营进出口企业138家，出口商品发展到12大类，销往70多个国家和地区。

三产商贸繁荣

现代商贸业、市场流通业、现代物流业、生态旅游业、新兴服务业协调发展，凝聚了人气，创造了商机。市百货大楼成为山东省惟一进入全国百强的县级零售商店。农业生态旅游资源丰富，重点规划建设了中华牡丹园、弥河生态农业观光园等景区，寿光蔬菜高科技示范园和林海生态博览园是全国首批“工农业旅游示范点”。

城市功能完善

积极创建“国家卫生城市、全国环保模范城市、全国文明城市、全国园林城市”，城市面貌日新月异，城市功能不断完善。在全省率先实现了村村通等级柏油路，公路通车里程达2040公里，公路密度达到每百平方公里93公里。对城区道路进行了高标准绿化美化亮化，城市绿化覆盖率达到39％。建设了一批现代化商住小区和休闲娱乐场所，居民生活品质不断提升，是“山东省园林城市”和“山东省最适宜人居环境城市”。

社会文明和谐

科技服务体系健全，实现了科技与经济的同步发展，被评为“全国科技工作先进市”。寿光有自己的大学，潍坊科技职业学院是全国两所县办大学之一。教育事业不断创新，全市现有各类职业学校在校生2万多人，人才资源丰富，每年可为企业输送充足的技术工人和管理人员。积极推进“平安菜乡”和“诚信菜乡”建设，市民文明素质和城乡文明程度不断提高，是“全国创建文明村镇工作先进市”和“全省精神文明建设工作先进市”。

热情奔放、诚实守信的寿光人民诚挚欢迎有识之士前来投资兴业！

第二部分、 市场环境分析

一、我国商业地产项目宏观环境分析：

今年3月份，商务部在全国所作的一项调查显示，2004年全国大中城市商业地产建设投资额超过1000亿，同比增长40%，局部有过热现象，但市场总体形势仍然不足，过热现象主要表现为同质化竞争现象严重。商务部领导在最近的讲话中说仍要加快市场体制建设，研究吸引投资的政策，调动社会各方面对市场建设的积极性，引导各方面资本进入市场，加大对商品市场建设的投入，同时也指出，对商业网点的开发和建设要分类指导，防止重复建设和盲目投资。

二、山东省大型市场商业地产项目现状分析：

山东省目前已建或在建的大型市场项目投资过亿元的已达几十个，以下几家为主要代表：

山东济北国际物流中心

山东济北国际物流中心是山东省30个重点项目之一，济南北跨第一座超大型物流园，首家导入现代管理模式的批发城，西起京福高速公路，南接308国道，气势磅礴，规模宏大。

该项目由数家外资财团携手打造，香港大世纪公司投资，旗下山东齐齐发大市场房地产有限公司开发建设，计划投入百亿巨资，分六年打造成为中国北方最具规模的国际性物流中心。

项目包括：超大型批发市场、大型汽车交易市场、大型物流仓库（公信仓库）、大型客货联运市场、国际会展中心、五星级酒店、物流配套写字楼、司机旅店、加油站及修理厂、物流配套住宅区、B2B电子商务交易平台等。

该项目位于齐河黄河经济开发区内，目前一期工程已进入主体结构封顶阶段。项目一经推出便吸引了众多商家的目光，浙江、江苏、广东、上海、河北、河南等15省市商家纷纷表达强烈的加盟意向，日本、韩国、中亚、东南亚等地近百组客商致电致函咨询。济南北跨和现代物流成为了社会各界广泛关注的热点，目前一期销售状况良好。目前大型批发市场铺位（均为2层）均价：￥4800.00/㎡（40年产权）

香江光彩大市场

香江光彩大市场坐落于聊城建设西路北侧，东倚客运总站，西靠京九铁路，北接济馆高速公路，货运中心就在其中，聊城香江光彩大市场占地5000亩、总建筑面积约为300多万平方米。经营种类包括服装鞋帽、轻纺、小商品、日杂百货、副食、建材装饰材料、家电、五金机电、汽车、农机、生产资料等若干个超大型专业批发市场。其目标是辐射山东、河北、河南、山西数省方圆500公里范围的逾亿人口，使聊城成为华北地区最大的现代化商贸物流批发基地。特点：第一，兼具大商贸中心和大物流中心两大功能；第二，规模庞大，商品种类齐全。国内罕见，属国家级超大型；第三，装备现代信息系统。
    市场有着几近完美的配套设施：大型广场、停车场、电信、银行、邮政、超市、美食街等生活配套一应俱全，还提供保安、维修、保洁、日常管理服务，定期举办各种商品博览会及文化活动等等。以后的开发还将陆续配备居住小区，托儿所，学校等，整个市场可

视为一个完全开放又相对独立的商业城镇。电话、光纤、宽带网的接入、小区局域网的建立，为开拓电子商务提供了硬件上的支持、使大市场及入场商户能真正做到立足北方、辐射全国乃至全球。

一期均价￥1600.00/㎡（2002年10月开盘）已清盘

二期目前销售价已升至￥2800.00/㎡，销售已超过60%

明珠新世纪商业广场

以国际顶级商业模式——Shoppingmall打造的明珠新世纪商业广场是由山东建工集团独家投资开发的大型一站式购物中心，地处长清区新城区与大学园区中心地段，北临新拓宽的长清大道、鲁能工业园，东倚凤凰路、文昌山；东南是大型别墅区文昌山庄，西临文昌路、文昌小区，交通十分便利。明珠新世纪商业广场占地106亩，建筑面积为6万余平米，商业部分面积为5万平米，将建成济南市最大的SHOPPINGMALL，填补新城区缺乏大型购物中心的市场空白，它集购物、休闲、娱乐、餐饮、旅游于一体，又特别委托德国著名的D+J建筑规划设计事务所进行方案设计，现代商业建筑风格的外观令人耳目一新，将成为长清区的标志性建筑物。
    快乐购物的休闲态度、以人为本的增值服务、丰厚的旅游资源、大学园区的人文优势——明珠新世纪商业广场，呈现在市民面前的将是最流行的时尚发布地、最与众不同的休闲中心、最具人文特色的旅游商业巨无霸。建成后不但为大学园区的数十万人口服务，更将吸引数以百万计的济南市区消费者、外地游客前往购物消费与游乐。起价￥4999.00/㎡

山东寿光蔬菜批发市场

山东寿光蔬菜批发市场有限公司位于著名的“中国蔬菜之乡”---寿光市，始建于1984年3月，是首批151家“农业产业化国家重点龙头企业”、“全国农副产品综合批发市场五十强”、“全国蔬菜批发市场十强”、“农业部首批定点鲜活农副产品中心批发市场”之一，是全国农产品市场协会常务理事单位。公司注册资本1.1亿元，是银行系统“AAA”级信用企业。 
    市场以规模大、档次高、品种全闻名全国。规划占地面积600亩，年成交蔬菜15亿公斤，交易额28亿元。年上市蔬菜品种300多个，全国20多个省、市、自治区的蔬菜来此大量交易，是中国北方最大的蔬菜集散中心、价格形成中心和信息交流中心。在国家开通的四条主要蔬菜运输绿色通道中，其中“寿光--北京”、“寿光--哈尔滨”两条绿色通道的源头就是寿光蔬菜批发市场。“买全国，卖全国”、“没有买不到的菜，没有卖不出去的菜”是各级领导和社会各界人士对市场的评价。
    市场配套设施完善，建有近10万平方米的交易服务大厅和大棚，设有冷冻、冷储、电视监控、微机信息联网、市场管理中介经营等配套机构和设施；市场交易方式领先，交易流程实行“一卡通”结算方式，蔬菜交易实现了全程电子化；2003年10月，市场投资4000万元，建立了国内第一家蔬菜电子拍卖市场，以其“包装规格化、重量标准化、质量等级化、客户会员化、交易电子化”的五化模式引领了中国蔬菜流通史上的又一次革命；市场检测手段先进，投资1500多万元建立了一处大型农副产品质量检测中心，每周定期对上市蔬菜抽检，保证了交易蔬菜的安全；市场治安措施得力，有一支经山东省公安厅批准的护卫中队，配合市场公安分局昼夜在市场巡逻，为广大客户创造了放心、省心、安心的交易秩序和经营环境。

目前铺面价格起价￥2300.00/㎡，最佳位置16000.00㎡

三、绿色食品、绿色农资产业现状及相关市场情况分析：

中国自上世纪九十年代开始发展绿色食品，势头越来越好。特别是近几年来，绿色食品的产品开发种类及数量更是每年以百分之三十的速度递增。到二00四年底，中国内地获得绿色食品认证的企业有二千八百三十六个，产品有六千四百九十六种。去年，全国有价值八百六十亿元人民币共计四千六百万吨的绿色食品投放市场。其中，绿色食品出口总值十二亿五千万美元。

其中山东省有16个市68个县（市、区）绿色食品原料种植面积达350万亩，绿色食品年产量达420万吨，销售收入50多亿元，出口创汇4亿多美元，创汇额占全国1/4强，位居全国第一。

在山东省绿色食品发展中，深加工产品占所有绿色食品的60%，比去年增加20%。传统名牌产品如山东大花生、冬枣等，在全国一些大中城市及出口国家和地区享有很高声誉。

近几年，我国的种子、有机肥等绿色农资产业迅猛发展，国外大型农资公司也不断涌入，每年仅种子贸易额就达300亿元，而山东省作为我国农业科技第一强省，是目前该类产业最密集和活跃的地区，种子公司全部在寿光设立了营销中心和示范基地。国内外大型农业机械化企业80%在山东设有工厂或营销中心。

由于以上绿色产业发展较快，目前山东省尚无相关大型专业市场，现有市场多为传统的小型农贸市场，产品杂、质量低、规模小。2002年出现的德农农资超市可算是首家现代化农资市场，鼎盛时期在山东拥有超过500家连锁店，但其是以连锁店形式经营，并且没有绿色食品项目，而近年来随着母公司德隆的崩溃而陷入困境。山东寿光蔬菜批发市场作为国内最大的蔬菜批发市场，市场内也有部分绿色产业业户在经营，但由于该市场的定位是蔬菜批发，以上业户尚无法形成较大规模。

第三部分： 项目概况与分析

一、项目概况

项目名称：绿色国际品牌商贸中心项目

项目申办单位：寿光圣方达建材化工有限公司

申办单位情况介绍：

项目性质：商业地产

项目定位：依托寿光已形成的国际蔬菜之都的优质市场环境，打造国内第一家大型国际性绿色经济物流商贸中心。

经营范围：蔬菜精加工、绿色食品、农副农资、仓储、内销及出口；国内外优质种子、绿色有机肥、农用机械展示及交易；绿色食品、通用食品及为之配套的加工设备、运输设备等多元化市场交易及市场中介配套服务。

交易方式：传统的市场交易与互联网贸易。

项目建设规模：项目总占地1000亩，计划投资6.8亿元。

一期开发建设内容：一期开发面积约300亩，主要为市场交易区，分A、B、C、D四个功能区，可销售单位总计704个。

二、项目的组织机构

董事会

总经理

行

政

管

理

中

心

财务管理中心

工程管理中心

资本运营中心

项目开发中心

项目招商中心(销售部)

相关部门：

行政管理中心所属部门

（一）总经理办公室：负责行政管理中心的日常工作

（二）项目公关部：负责项目的对外公共关系

（三）人力资源部：负责项目人才的聘用和培训等

（四）劳动工资部：负责项目的工资支出等

（五）保卫部：负责保卫工作

财务管理中心所属部门

（一）项目财务计划部：负责项目财务计划

（二）项目财务监督管理部：负责对项目财务的监督管理

（三）项目资金管理部：负责项目资金运营管理事宜

工程管理中心

（一）项目预算部：负责项目的预算工作

（二）项目设计部：负责组织项目的设计

（三）项目监理部：负责对项目的监督管理

（四）项目建设部：负责项目所有施工建设事宜

（五）物资供应部：负责项目物资供应工作

（六）工程质量部：负责项目工程的质量保证

（七）工程安全部：负责项目工程的安全事宜

（八）总工程师办公室：负责项目工程管理中心的日常工作

（九）项目招标部：负责项目的招标、议标等工作

资本运营中心：负责项目资本有效运营

项目招商中心（销售部）

（一）国内项目招商部：负责项目国内的选商工作

（二）国外项目招商部：负责项目国外的选商工作

（三）客户服务中心：负责项目招商接待事宜

（四）策划宣传部：销售总监直管，委托专业广告策划公司具体策划执行

（五）营销总监办公室：负责项目招商的日常工作

项目开发中心

（一）项目科研部：负责项目科研的开发研究工作

（二）项目论证部：负责项目可行性论证等工作

三、项目SWOT分析

（一）、区位优势

随着中国加入WTO，与国际市场接轨，现阶段的市场基础设施建设已满足不了现代化国际商务市场需求。山东省的精装蔬菜及绿色食品已实现大量出口，而境外的绿色食品和保健食品也将大量涌入，中国现有的市场基础设施建设难以适应国际市场的需求，鉴于寿光已成为中国蔬菜之都，绿色农资产业已形成规模，创建现代化绿色国际品牌商贸中心项目即可填充国内空白，又可与国内绿色蔬菜基地形成资源互动。

寿光市是绿色蔬菜资源地，具有品牌形象，随着人们生活质量的提高，改变了饮食结构、追求无公害绿色蔬菜食品，从而满足对长寿与健康的追求。而寿光市是无公害蔬菜基地，在全国人们心目中，已树立起寿光市良好品牌形象，为此把绿色国际品牌交易市场建立在寿光市，具有一定影响，有助于项目营销。

寿光市已初步具备国际市场氛围，“国际蔬菜博览会”建立在寿光市，寿光市是名副其实蔬菜基地。为此，寿光市已具备了国际绿色食品市场氛围。

寿光位于济青高速大动脉中心点，距济南、青岛国际机场各150公里，拥有两条国际特批绿色通道（北京、哈尔滨），青羊铁路纵贯南北、各类省道、国道纵横交错，北部国家二级港可直通周边国家。寿光绿色国际品牌商贸中心项目位于寿光经济开发区，交通环境优良，以上各交通环节均可第一时间到达，物流环境无可比拟。政府为基础设施建设项目、深加工项目等提供优惠政策，创造良好软环境，领导决策开明。为项目定址寿光市提供了宽松的软环境。

（二）、项目自身软件优势

1、开发实力雄厚

该项目由潍坊市圣方达建材化工有限公司与英属维尔京群岛地区鼎峰投资有限公司合作设立的寿光圣丰管理服务有限公司具体实施。该公司注册资金980万美元，计划总投资8000万美元。潍坊市圣方达建材化工有限公司在寿光具有良好的社会声誉与丰富的管理经验；鼎峰投资有限公司已有十多年的成功投资历史，资金实力雄厚，资本运作经验丰富。在寿光市加强招商引资力度之时，把目光放在了寿光，所以该项目占据着天时与地利。

2、智能化网络平台全面应用

项目采用专统交易模式加现代化网络经营的手段，使入住业户有更大盈利空间。项目投入使用后，开发商将在信息中心设独立服务器、大型交易显示屏，并建立大型门户网站，为所有业户免费开设网上商铺。同时免费为所有业户安装开发商独立开发的尖端信息软件，该软件可使用户在与异地客户交流时实现视频交流（含国外客户），但通讯费几乎为零，这将大大降低业户出差和联络成本，提高效益。

寿光绿色国际品牌商贸中心智能化网络平台的搭建具体如下：

A：建立大型B2B、B2C网上交易平台

建立网站是信息化建设的基础性工作，也是将“寿光绿色国际品牌商贸中心”网下业务，搬到网上让世界众多商家共同参与的重要手段。

该网站的定位应立足于山东潍坊丰富的农产品资源和供求信息，本着“让山东走向世界、让世界了解山东”的高度，建设成为大型交易平台，开辟英文、韩语等多语种版本，满足国际商家需求。

B：远程网络通讯系统

基于国际互联网的通讯系统，可以顺利的完成和国际、国内商家的通讯问题，而不必拨打价格昂贵的国际、国内长途，通过该系统既可以解决：电话、视频、文件传输、召开讨论会议等商务需求。而且可以和网上交易平台紧密结合，网上反馈的合作信息，很方便的通过网络通讯系统得到回应和确认。及时把握商业机会。

C：建立业户网络管理系统

1、）视频监控：建立安防、消防预警机制，通过网络监控系统及时将室内外经营状况反馈到主控室和总经理办公室。

2、）业户管理：包括租用期限，经营状况等相关内容，建立信用推荐系统，维护企业信誉提高管理水平。

3、）财务管理：根据商场流程开发设计管理系统。

3、增值潜力大

项目具有很强的保值、升值、增值魅力。

（三）、项目经营优势

寿光绿色国际品牌商贸中心项目不仅在山东，即使在全国也具有一定的唯一性，其同质化经营对手较少。

（四）、项目劣势分析

1、期房

期房预售在目前的商业地产运作中，与现房相比普遍处于劣势地位，所以本

项目将必须在“项目包装”上狠下功夫，宣传要到位。

2、商业氛围

寿光是县级市，人口只有二十多万，整体商业氛围稍弱，对市场营销有一定影响。

3、竞争对手

本项目开盘后将不可避免的与寿光蔬菜市场、种子市场、农资市场产生竞争，因此必须在经营手段、价格、政府政策三方面形成自己的优势

（五）、项目机会点分析

1、政府支持、政策扶持

从目前研究中，寿光绿色国际品牌商贸中心项目本身在寿光属于跨时代的标志性项目，政府应本着特事特办的态度予以政策扶持。

A.业户方面（以下政策仅供参考）：

凡入住或投资寿光绿色国际品牌商贸中心的业户或企业，落实房地产权政策（国有商业用地，产权分割，绿证到户，可上市交易）；外商独资、合资、合作企业或业户可享受国家“二免三减半”（第一、第二年免征所得税，第三年减半征收所得税），国内企业或业户可享受增值税优惠10%，所得税、营业税按留地方税额总数的50%的财税奖励；业户营业房且注册当地的公司，可办理寿光市居住证，子女入学、报名当兵、上当地汽车牌照；外地业户可办理一户三口寿光市户口；寿光绿色国际品牌商贸中心对入住企业工商登记等进行一站式审定，提供“一条龙”服务；金融机构对入住企业或业户在开户、结算、贷款申请等方面实行就近报送，并核发特快报关证。

B、合资开发商方面（以下政策仅供参考）：

在土地使用方面。外商以出让方式取得土地使用权的，应一次性支付征地补偿费、上交省里的出让金。外商投资在3000万元人民币（含3000万元）或年缴纳增值税100万元（含100万元）以下的项目，市、县收取的土地出让金可在签订合同5年内分期支付；商投资在3000万元人民币以上或年缴纳增值税100万元以上的项目，经市、县人民政府批准，由市、县政府先行提供项目用地，市、县应收取的土地出让金由企业自投产之日起5年内以其缴纳税款中地方财政所得部分折抵；期满不足抵交的，用地企业应补足出让金。实行税款折抵出让金的，不再享受地方财政奖励政策。

凡外商购买我市企业和投资新办企业，外资额达到该企业注册资本25％以上的，均可批准、注册成为外商投资企业，享受相应政策。

经批准，可给外商出让已建成或在建的交通、能源和市政基础设施项目股权和一定期限的经营权。

凡外商来我市投资所需土地，统一由市县人民政府土地管理部门代征后出让给投资者。

外商投资额在1000万美元（含1000万美元）以上的项目，土地出让金全额返还；外商投资额在500万美元以上，1000万美元以下的项目，返还土地出让金50％；外商投资在500万美元以下的项目，返还土地出让金30％。

凡在我市兴办的外商投资企业，免征城市房地产税和车船使用牌照税。

对属于国家鼓励类外商投资企业，所得税免二减三，执行期满后的三年内，可减按15％的税率征收企业所得税。

外商投资企业，经营期限在10年以上的项目，从获利年度起，由财政返还所得税5年。

外商投资企业在境内融资时，允许中资银行接收外方股东的担保。允许外商投资企业以外汇质押方式向境内中资外汇指定银行申请人民币贷款。外商投资企业所有外汇资金均可抵押；对外汇担保下人民币贷款，可由境外金融机构或境内外资金融机构提供信用保证；取消外汇抵押、外汇担保项目下的登记手续和提供外汇担保的外资银行信用等级的特别限制。

外商投资企业可以其外方投资者的海外资产向境内中资银行的海外分行提供抵押，由中资商业银行的海外分行或国内分行向其发放贷款。

允许外商投资企业用现汇或固定资产做抵押，向商业银行申请借贷人民币资金。

C、经营支持：

可要求政府效仿其他项目关闭并拆迁部分脏、乱、差并且年限已老的小型市场，并将该部分业户集中迁移至本项目内。

2、市场前景好，目标客户群体充分

A、目标客户分析：

经济合作与发展组织和联合国粮农组织星期二联合发表了《2005至2014年农业展望》，这是两个机构第一次合作出版《农业展望》。由发达国家组成的经合组织认为粮农组织的加入使报告对发展中国家的农业作出更准确的预计。报告说发展中国家未来十年在世界基本农产品的贸易中将起举足轻重的作用。粮农组织官员克拉夫以中国为例说明发展中国家巨大的进口市场。

CUT 1 Cluff：

“On the import side, for example, just look at the role that China…在世界基本农产品进口市场，以中国为例，报告说到2014年，就基本农产品而言，中国要进口小麦将近一千万吨，进口其它谷物五百万到一千万吨，而含油种子的进口将达到四千八百万吨。中国正在世界市场上扮演越来越重要的角色。” 
    通过该报告我们不难看出，未来几年仍会有大量的外资食品及农贸企业进入中国。这些大批进入中国的企业若要在中国打开市场，就必须在中国农业最发达的核心地区展示并交易他们的产品，而寿光作为中国农业科技水平最高、外资农资公司密集的地区，无疑将成为他们的首选，而绿色品牌经济商贸中心以其区位优势和现代化交易管理模式则为他们提供了最佳舞台。

我国绿色农资产业正以空前的速度发展，每一次的“寿光国际蔬菜博览会”和“哈洽会”都为众多企业带来大量订单，但也有其时间短，延续性差的缺点，而寿光作为全国目前最大的蔬菜、农资、种子交易市场已得到全国同类商家认可，因此寿光绿色国际品牌商贸中心这个窗口将使入驻广大中资公司可以更加长久的展示与交易，并利用这一平台极大的扩大国际国内客户接触量，在扩大品牌、增加效益的同时又节省了大量资金，通过高水平专业化市场长时间集中展示并交易产品已成为大势所趋。

B、潜在客户群分析：

在调查中我们还发现一个并未经营以上项目的购买群体，他们一般具有以下特征：

职业：中小企业主或其他高收入者

投资观：“一铺养三代”的传统观念在这一群体中十分有市场。

购买目的：投资、盈利

地域性：以寿光及潍坊本地人为主

动机分析：带租约销售使项目有较高的投资回报率

C、目标客户市场份额估算：

|  | 外资目标客户 | 省外目标客户 | 省内目标客户 | 潍坊及寿光 本地目标客户 | 潜在 客户 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占市场 入驻比例 | 10% | 20% | 25% | 35% | 10% |
| 以租约 形式入驻 | 60% | 60% | 40% | 20% | 0% |
| 以购买 形式入驻 | 40% | 45% | 60% | 80% | 100% |

第四部分、项目定位

一、项目功能定位：

寿光市绿色国际品牌商贸中心项目是集蔬菜精加工、绿色食品、农副农资、仓储、内销及出口；国内外优质种子、绿色有机肥、农用机械展示及交易；绿色食品、通用食品及为之配套的加工设备、运输设备等多元化市场交易及市场中介配套服务，并将作为寿光国际蔬菜博览会分会场产生巨大会展经济商贸效益。

二、项目形象定位：

视觉形象（Logo及VI） + 广告推广主题

广告推广主题（暂定）：“中国绿色经济商贸之都，齐鲁首席创富旺地！”

释义：该推广主题对项目卖点重点烘托，同时体现了项目对客户的诉求，易于传播，可引发消费者共鸣。

三、项目价格定位：

价格是衡量项目价值的唯一量化指标，商业行为的目标是在付含市场实际情况的基础上实现利益最大化。

山东省大型市场价格参考数据：

| 济北国际物流中心 | 市场铺位（均为2层）均价：￥4800.00/㎡ |
| --- | --- |
| 香江光彩大市场 | 一期均价￥1600.00/㎡（2002年10月开盘）已清盘 二期目前销售价已升至￥2800.00/㎡，销售已超过60% |
| 明珠新世纪商业广场 | 起价￥4999.00/㎡ |
| 寿光蔬菜批发市场 | 目前铺面价格起价￥2300.00/㎡，最佳位置16000.00㎡ |

通过以上数据分析，同城同等位置商铺价格一般较住宅高出20%-40%，再结合寿光本地情况可将各区价格暂定为：

A区（商铺）均价：￥2380.00/㎡

A区（写字间）均价：￥2000.00/㎡

B区（商铺）均价：￥2000.00/㎡

C区（商铺）均价：￥2000.00/㎡

备注：市场需求与价格是动态的，价格定位要结合市场环境的动态变化灵活掌握定价范围，做到“月月有新价，季季不同值”，并永远坚持“一房一价，一铺一价”的价值分析。

四、销售手段定位：

1、带租约销售——允许客户将商铺购买后在项目运营时返租给开发商。

这一销售手段目前在大型商业地产项目中得到广泛认可，对投资性购买群体产生较大的诱惑力。开发商可将其出租给部分不会购买商铺的运营商来增加项目的客户入住率，实现双赢。

2、招商性销售——购买项目商铺后注册公司，可享受地方政府招商引资优惠政策。

3、利益帮助性销售——所有进入市场的客户均可免费使用项目建立的国际网络交易平台等多项超值服务，利用项目自主开发软件及大型交易平台，使客户降低业务成本并提高效益。

4、以著名品牌提前入驻拉动式销售——前期以优惠价格先吸引一批知名企业入驻（此类企业本身也起到很强的广告效应），以此为宣传点突出项目的认可度，吸引观望中的中小品牌和潜在消费者购买。

5、银行按揭——为客户提供尽可能低的首付和尽可能多的还款年限，以减少客户资金压力。

6、寿光国际蔬菜博览会分会场——以会展经济带动项目营销

Ⅴ  销售执行计划

A、销售阶段

销售执行进度表：

准备期

引导期

公开期

持续期

一个月       二个月                 半年                              一年

Ⅰ、准备期(1个月)

1、人员架构、销售部成立

（公司决定、组建时间约为1—3周）

专案组构成：总监、副总监、销售助理、销售主管、业务员、客服专员、广告合作伙伴（专业广告策划机构）

销售总监

副总监

主 管

主 管

业务员

业务员

业务员

业务员

业务员

业务员

客户服务中心

客服专员

客服专员

销售助理理

广告合作伙伴（专业广告

策划机构）

2、人员招聘、系统培训

（总监联系并负责、为期1—2个月）

对于项目的销售主管、业务员、客服专员由公司统一面试招聘，择优录取。

在培训上：

⑴由项目分管副总进行公司的介绍及公司文化方面的培训（1—2课时）；

⑵由公司总部调派专业人员以及对外聘请有关专业人员进行基础培训，其中包括仪容仪表、人际交流、消费心理等（1周左右）。

⑶根据各部门的分工，分类进行培训，加强新员工的专业度，提高自身的专业素质
（1—2个月带教培训）。

3、市场调查

（组长负责、为期1—2周）

“知己知彼，才能百战不殆”。只有掌握了周边市场及竞争项目的具体情况，才能出色完成项目的销售工作。整个市调工作，除了需要在前期进行周密市场调查之外，整个市场调查工作贯穿于整个销售过程中，案场会在各个阶段不间断的对周边市场进行调查，以便取得第一手市场信息。

4、产品需求测试问卷（附表2）
（组长负责、为期1—2周）

组织人员尽可能多的了解消费者考虑经营的行业、需要的面积、房型（开间、进深等）、总价承受能力、单价反应、区位要求、特殊要求等。制作问

卷调查表，由被询问者进行填写，并赠于被询问者小礼品（如有“LOGO”标志的圆珠笔等），既可以刺激被询问者的积极性又可以对项目进行宣传。

5、配合开发公司完善规划及设计
（总监负责、以规划设计时间而定）

⑴提供市场调查报告，并对数据进行量化

⑵提供目前的商业数量以及各个行业的比重

⑶商业布局

⑷楼盘附近的未来城市规划

6、收集销讲资料
（副总监负责、为期20—30天）

销讲资料用于对业务员的培训，通过销讲资料可以使业务员充分了解该项目的具体情况，包括工程知识、抗性说辞、优势说辞、政府政策、贷款知识等，使业务员在以后的接待过程中能统一说辞，充分体现出专业度。销讲资料要求内容要详尽、全面，可以分为以下几个部分：开发商介绍、环境篇、产品篇、市场篇、本案卖点与说明及抗性检讨、销售篇、答客问、政策及法规。

7、确定外省市招商工作

①筹备新闻发布会

地点：北京人民大会堂、香港国际会展中心

②确定省内外主目标市场销售处选址（北京、哈尔滨、济南、烟台、青岛）

8、广告合作伙伴进入工作状体

（销售总监负责、广告合作机构具体策划执行）

⑴项目包装手法：包括CF、RD、MG、NP、DM、SP、POP、DS

⑵案名、LOGO设计

⑶媒体计划

⑷广告预算

⑸分阶段广告企划重点

⑹对外媒体主题及发布

Ⅱ、引导期（开盘前内部认购阶段，二个月）

1、制定当月行销计划

（总监负责、为期1—2周）

在销售过程中，以月为单位， 定期对案场的来人、来电、媒体反应、成交量及成交客户特征进行数据统计分析。根据上月情况，确定下阶段的推介重点与销量预估。对房源进行销控、对媒体安排进行调整、对价格进行调整，保证整个销售工作的顺利开展。

2、人员上岗销售培训
（总监负责、为期2—3周）

在公开期前应对各岗位人员进行培训与考核，业务员应熟练掌握案场销售流程的每个细节以及本案产品的优缺点与抗性。首先自己对将要销售的产品有综合的了解甚至深知其抗性与缺点，其他岗位人员应充分了解自己所处岗位的作用与工作职责，案场所有人员在引导期都应对公司、案场各项规章制度有相当的认同、了解并落实到每天的工作中。案场专案经理在引导期应每隔2～3天对各岗位人员的基本工作职责进行抽查，每天在日常工作中留意各人员的工作规范，发现问题应及时指出纠正。

3、销售流程制定、模拟演练
（副总监负责、为期2—3周）

销售接待中心：流程：洽谈—销售—工地—洽谈—成交

客户到、欢迎参观—入座—寒暄、交换名片—环境篇—模型—入座—样板房—入座—付款方式—喊柜台—成交

以上流程在引导期让业务员掌握了解并熟知熟练操作，每两天模拟演练一次。在每个细节上都做到尽善尽美，在不足之处加以强化，以求公开后每天销售的顺畅进行。

4、销控表制作
（副总监负责、为期1—2周）

根据项目平面图及可售套数和实际位置制作销控表。一张准确的销售表是决定个案能否顺利销售的关键。只有准确的做好销控表，才能在实际操作中避免一房两卖等情况的发生。

5、表价、付款方式制作
（总监负责、为期2周）

表价制作：依据工程部提供的成本价及各项前期费用以及预计利润确定整个个案的总销金额及均价，依照各户位置、楼层、大小等经济指标进行表价制作。

根据实际情况及公司资金情况确定付款方式如下：

付款方式一： （待定）

付款方式二： （待定）

付款方式三： （待定）

6、销售道具制作
（总监负责、为期4—6周）

销售现场的模型、灯箱、裱板、楼书、DM、名片、销售人员的销售夹、计算器、镭射笔、销售桌椅等购买与制作。销售道具的准确合理使用能使销售工作取得事半功倍的效果。

7、销售文案表格编制
（销助负责、为期1周）

销售文案表格包括营业日报表、营业周报表、综合周报表、综合月报表、月销售报表、排班表、月签到表、月签到统计表、人事行政报表等。以上报表需销助每日、每周、每月按时完成存档并传真至相关部门，以便于公司各部门了解销售情况做出对应的调整以及企划部门指定媒体方向。

8、与财务部协调，财务人员培训
  （副总监负责、为期1—2周）

与财务部建立表单联系方式、优惠确认方式、资金回笼表和贷款银行联系单。对现场收款人员进行房地产基础知识的培训以及财务制度的培训。

9、所有广告工作投入开展     （总监负责、专业广告策划机构执行）

Ⅲ、公开销售期（开盘后头半年）

1、现场接待销售执行
（总监负责）

明确分工，确定工作范围

⑴对案场业务员进行分组

⑵以组为单位安排轮排接待

⑶统一整个销售流程、有效提高杀伤力

⑷统一业务员的说辞，提高可信度，增强客户的信任度

⑸贷款方面有关的政策、收费等知识的培训

2、媒体表现信息反馈
（销助统计）

根据营业日报表、周报表以及月报表的相关数据，销助每月整理统计来电、来人。将统计数据存档并反馈给销售总监，便于后阶段媒体的选择和SP活动方案的制定。

3、价格承受度反馈
（销助统计）

根据营业日报表、周报表以及月报表的相关数据，销助每月整理统计已购客户集中于哪个价格层次以及未购客户对价格的反应和承受能力。作为后阶段价格调整的重要依据。同时，将统计出的数据存档并传送公司，使公司能根据实际销售情况在一定幅度内进行适当调价以利于后阶段的销售。

4、消费者区域反馈
（销助统计）

根据营业日报表、周报表以及月报表的相关数据，销助应每月整理统计出来电、来人的集中区域和空白区域。将统计出的数据存档并传送企划部门，以便于后阶段的媒体投放和SP活动的区域选择。

5、销控执行
（总监负责）

根据销售情况及来人、来电的统计数据进行分析，为使个案均衡、平稳的进行销售，缩短销售周期，减少“坑子户”对全案的影响，对房源进行适当控制，好、坏结合，有节奏销售。

6、一周数据统计
（副总监负责）

每周对案场所反馈的各项数据做全面细致的统计（周报表）。根据统计结果，分析出当周来人相对集中的年龄层、区域、媒体、认可的楼层、户型以及职业、对本案价格的反应和考量因素等综合数据指标，并对已购客户的数据加以整理统计，为企划部门提供相对较为准确的客层反应及媒体方向和主题。也可为公司对本案一周的销售情况有较为系统的了解提供有力的数据，使公司能及时掌握产品销售的状况并对下个销售周期有个较为准确的研判。

7、月度销售走势分析
（总监负责）

在一个月的时间段内对案场销售的综合数据统计（月报表）。在把每个工作日的销售数据加以整合后能准确清晰的反应出这一段时间内的销售情况。通过分析月报表，能得出来人、来电量的多少及变化与媒体表现的时间是否一致以及成交率与媒体表现的客观联系。通过曲线图，公司也能一目了然的知道案场一月的销售状况，也为企划部提供了强有力的数据证明。

8、业务能力提高培训
（副总监负责）

定期对业务员进行培训，针对上一阶段表现出的不足，进行训练及强化，提高杀伤力。

9、案场全体人员团队能力提高
（总监负责）

案场销售总体以团队协作及配合为宗旨，原则上不提倡个人英雄主义。在案场整体力量提高的基础上，也可适当培养有潜力人员的单兵作战能力。

10、针对忠实购房者拟定优先定购协议

（副总监负责）

⑴保证前期的销量，确保前期资金的回笼，减轻开发商后续资金的压力；

⑵形成热销的气氛，逼迫未购客户尽快下定。

Ⅳ、持续期（一年）

1、整理销控
（总监负责）

在公开期过后，房源的大半已经去化。为减少“坑子户”对剩余房源进行整理。控制位置理想、面积适中、价格竞争力强的房源的销售速度。加大对销售难度大的房源的介绍，降低后期的销售压力与资金压力。

2、定单、合同整理
（销助负责）

案场应定时整理定单及销售合同。检查定单是否有遗漏、作废定单是否收回、定单上约定的签约时间已过但仍未签约的客户应通知业务员查明原因并催其前来签约；检查合同是否有遗漏或错误之处，通过合同上的地址对已购客户进行回访，了解客户的最新动向及销售人员的意见和建议。

3、催缴房款
（组长负责）

案场应配合财务室对约定付款时间但逾期未付款的客户进行催缴。一方面有利于公司资金的及时回笼和缓解后续资金的压力；另一方面提醒客户及时前来付款，也能避免客户支付不必要的违约金。

4、业务人员心态调整
（副总监负责）

公开期的来人量、成交量较大，业务员激情高涨；进入持续期，来人量降低，相应的成交速度也放缓。业务员会表现出急噪心理，情绪会随之低落。适时的对业务员心理进行调试，有利于后阶段业务工作的展开。

5、潜在客户的挖掘
（组长负责）

在销售进入一个相对稳定持续的阶段时，应回顾强销期中遗留的潜在有效客户，进行追踪挖掘。对一些存在一定购买力但持观望态度的客层加大宣传力度，把他们与已购客户进行相同性的比较，使之认同本案产品。

6、未购客户、回头客拜访
（组长负责）

案场应对未购客户及多次回头仍未下定的客户进行电话追踪以及上门拜访。了解客户的未购原因，化解客户的心中疑虑。一方面能让客户尽早购到满意的产品不致于错失良机，另一方面也有利于公司的收益以及业务员个人业绩的提高。

7、价格调整
（总监负责）

根据销售情况，利用价格杠杆对房源进行控制，引导客户购买；同时，也可以提高公司的利润空间。

8、剩余产品功能修正、改造
（总监负责）

通过销控与价格杠杆无法促进部分产品的销售，专案组根据市场的反馈数据，向工程部提出对产品功能进行修正和改造。

9、注意竞争个案的动向
（副总监负责）

案场将定期（两周或一月）对周边竞争个案开展市调工作，了解其工程进度、产品的定位、价格以及销售情况和一些与本案相似问题的情况。

10、定期对已购客户回访呵护（如致客户信、生日贺卡）
（组长负责）

利用节假日、客户生日，对已购客户发出《致客户信》、《生日贺卡》，传递关心与问候。让客户认同业务员的专业度、工作态度和亲和力。使已购客户成为本案产品的耳语媒介，在其亲友中为本案产品做一定的宣传，培养产品的知名度、树立口碑。

11、建议规范施工现场，提高施工质量
（副总监负责）

⑴树立规范操作、文明施工的企业形象

⑵加强隐蔽工程质量管理

⑶统一现场建筑施工人员答客户问

⑷设立专用看房路线，作好安全措施

B、业务策略

Ⅰ、策略拟定

（总监负责为期2—3周）

1、阐述本案的市场定位、产品定位、价值观定位、概念定位、行业种类定位。

强调本案的立地条件、投资环境、投资回报率。

3、分析本案消费群体的区域、年龄、职业、收入、购买动机、消费习性。

Ⅱ、通路拟定

（总监负责、专业广告策划机构配合、为期1—2月）

1、引导期（市场炒作、聚集人气）

⑴海报、横幅、户外看板、报纸稿、DM派发

⑵现场产品说明会

⑶流动展示车巡回宣传

2、公开期（有效客源把握与成交）

⑴运用CF扩展影响力，辐射周边地区

⑵NP软性文案的侧面阐述

⑶主题性大型促销活动

⑷选择当地影响力较大的报纸，密集发布

3、持续期（潜力挖掘，调整方向）

⑴给有意向的客户写信拜访

⑵举行大型现场演奏会、酒会，答谢已购客户

⑶海报、DM频繁派递，NP稿发布

⑷口碑效应

C、企划策略

Ⅰ、网络销售

1、接待点包含

⑴影音系统

⑵精巧展示板

⑶精巧项目模型

⑷售楼资源等

2、免费看房专车计划（供参考，根据项目定位不同选择性设置）

由内部认购期起，逢节假日免费提供看楼车，吸引及方便消费者前往现场。看楼车的线路需根据当地人流分布特点进行设计。基本原则：

⑴线路绝不可以太复杂，可多设几条线路

⑵车身上要有明显的“楼盘免费看楼车”字样

⑶车上放置饮料、销售资料供索取

⑷各线看楼车经过人流较集中的主要街道，招手即停

⑸各停车点为各区的主要商业中心或标识性建筑

3、各类费用的分配比例

媒体广告比例：准备期10%，

引导期20%，

公开期50%，

持续期20%。

整体策划（含公关及媒介费用）占项目整体销售额比例1.5%

第六部分、开发投资回报与社会效益分析

一、投资回报分析

根据市场与项目分析，鉴于项目体量巨大，为节省资金、降低开发风险，综合考虑，宜采取分期分批开发，一期开发的300亩，应该以经营蔬菜等为主，因为寿光所闻名于世的就是蔬菜，并且是原产地，经营蔬菜比其他类别更具有优势，先期经营还是比较稳妥地方式，逐步开展后可根据市场情况逐渐增加规模与经营相关、互补的产品、配套，即使市场效果不好，也可以降低投资风险，及时更改经营也相对较容易。

开发期间，宜采取销售招商并举的方式，开发前期主要以销售为主，推出针对投资客户和自营客户的销售措施，针对投资客户销售铺位，为减少总价可以进行分割，以达到快速回笼资金的目的，随着工程的进度与宣传的大量展开，逐步加大招商的力度，结合类似市场与项目综合分析，销售与招商的比例分别为40%和60%。

随着市场的开业与经营，投资回报呈逐年递增的趋势，初步估算投资回收期为8年。不过，若推广情况良好，能吸引更多的购买客户，投资回收期将会更短。

二、社会效益分析

1、该项目的创建促进了国际绿色农资的优化配置。

世界经济全球化的发展，特别是中国进入世贸，中国将成为国际商家投资的热点，而该项目的创建以此为中心市场，与国内外创建的市场网点进行联网，由此，将促进各国之间的绿色农资资源优化配置。

2、创建现代资源配置模式，促进流通。

信息产业的发展，加速了商业模式的改革，该项目采用了“电子商务框架的网络交易及传统经营相结合的模式”，构筑了国际绿色农资优化配置提供了平台，有利于加速市场流通。

3、为境内外的食品厂家提供一个品牌展示的舞台。

该项目不仅采用了现代规模化的固定市场对国际化品牌食品进行展示，同时，通过在专用网与因特网对入市的食品品牌进行展示，由此，为国内外的厂家提供了一个集中展示绿色农资品牌的舞台。并为其食品进行全球性覆盖提供条件与机遇。

4、该项目有效地拉动了内需，促进国有种植业产业结构的调整。

通过该项目建设，对境内的食品资源进行市场覆盖，从而拉动内需，也以市场需求调整了境内种植业的产业结构。

5、该项目建设，不仅为政府创造了税源。同时，也为投资者提供了低投入、高回报的机遇。

6、为社会提供了近千个工作岗位，帮助政府分忧解难。

7、促进寿光市的消费。

通过该项目的建设，引进境内外的用户进入市场，从而促进了寿光市的消费，拉动了寿光市相应行业的发展。

8、为寿光市布景增加了新的景点，同时为地方增添了现代化国际市场氛围。