目   录

第一章 总论	3

1.1工程名称	3

1.2承办单位	3

1.3建设内容	3

1.4编制依据	3

1.5主要结论	4

第二章 项目概述及建设的必要性	5

2.1项目概述	5

2.2必要性及意义	6

第三章 工程建设条件分析	13

3.1地理自然条件分析	13

3.2社会经济条件分析	14

第四章建设目标和内容	16

4.1主要目标	16

4.2主要建设内容	16

第五章 项目的技术方案、组织措施及实施方案	22

5.1项目的技术方案	22

5.2必要的支撑条件、组织措施及实验方案	24

第六章 进度安排	26

6.1前期研究阶段	26

6.2探测系统实施阶段	26

6.3信息加工与整合阶段	27

6.4应用试验阶段	27

6.5技术总结与验收阶段	28

第七章 投资估算及资金筹措	29

7.1编制说明	29

7.2工程投资估算	29

7.3资金筹措	30

第八章  社会经济效益评价	31

附件1厦金航线气象保障系统自动站布点说明	33

附件 2自动气象监测系统主要技术要求	34

总 论

1.1工程名称

厦金航线气象保障服务系统建设可行性研究报告

1.2承办单位

厦门市气象局

1.3建设内容

本项目是一个复杂的业务系统，包括航线综合探测系统、航线气象预报警报系统和航线气象服务系统等三大部分。

1.4编制依据

1、厦金航线气象保障服务系统建设工程可行性研究报告项目可行性研究委托书

2、《投资项目可行性研究指南》

- 1.5主要结论

- 通过全面的分析论证，我们认为厦金航线气象保障服务系统建设工程工程技术方案可行，并且具有明显的社会和经济效益。

1、建设目标明确，符合国家产业政策。

2、投资规模适宜，结构合理。

3、从总体上看，本工程的工程设计方案科学、经济合理，选用材料、设备先进适用，切实可行且该方案具有现代感的特点。

4、建设资金、物资供应有保障。本工程估算工程系统固定资产总投资为554.13万元。工程设备费496元；其它费用31.74万元, 预备费为26.39万元。

工程资金来源为全额申请厦门市财政补助资金。

5、具有明显的经济效益、社会效益。

6、工程对环境无污染。

综合分析，其社会和经济效益十分明显。该工程是可行的。

第二章  项目概述及建设的必要性

2.1项目概述

近年来，厦门市提出了“以港立市”和构建航运物流中心的发展战略，推动了两岸的往来和港口经济的迅速发展。2004年，厦门港口货物年吞吐量达4200万吨、集装箱年吞吐量达287万标箱，厦金航线客轮逾3100多艘次，旅客逾40万多人次，随着开放到金门旅游政策的实施，今后厦金航线的往来客流量将大幅度攀升。

“厦金航线”全程虽仅十余海里，但所经海域暗礁、孤岛星罗棋布，水下地貌复杂多变、起伏交错。这里地处台湾海峡中部，气象灾害频发，其中大雾、大风常年可以发生，对海上交通、海上作业构成严重危害，海上交通事故频繁。

本项目建设的目标是为在厦门与金门之间的海上航线（简称“厦金航线”）上航行的客货轮的安全提供专项气象保障服务。为此，将建立航线气象灾害的预警与气象保障服务平台。其中包括：

（1）航线及周边环境大气实时监测网及数据的传输及信息预处理系统；

(2)航线气象灾害的短期、短时客观预警业务应用系统；

(3)航线气象保障服务系统的建设。

平台的建成，将能对航线及周边环境大气状态进行高时空密度的实时监测，有效改善航线气象预警的信息依据与水平，为航线的安全航行提供及时、高效的气象保障服务，减少或避免由雾和大风等气象灾害诱发的航线航行事故，同时为厦门市的经济社会及民众生活提供更多的气象保障服务。项目的建成将大大促进厦门市的经济贸易发展，对保障人民生命财产安全，促进两岸“三通”和祖国的和平统一都具有重大意义。

2.2、必要性及意义

1、厦金海域海上交通事故频繁，建设厦金航线气象保障服务系统刻不容缓

“厦金航线”水下地貌复杂，深浅交错。据测定，航线两侧有很多海水深度仅在1米左右的测点（见图1）。这样的海区即使在正常的气象条件下，也可能对客轮的航行带来一定的潜在危险。然而，这里地处台湾海峡中部，气象灾害频发，其中大雾，大风常年可以发生，对海上交通，海上作业构成严重危害，多次引发海上交通事故。近几年来，因大风或大雾而引发海上交通事故的事例很多，例如：

—2005年2月16日早晨，开春首场大雾锁鹭岛，大雾使能见度降低为100米左右，厦金航线被迫暂停营运，大批旅客在和平码头滞留了2个多小时，厦鼓轮渡共取消20多个航班，轮渡从早晨停航至上午10时20分；

—2004年2月19日，一场大雾笼罩厦门港，载有数百名台胞的厦门“同安”号客轮在厦金航线上与集装箱轮相撞，险些船毁人亡；大雾还使厦鼓轮渡停航，造成数千乘客滞留码头，影响时间长达20个小时，对进出鼓浪屿的游客和居民的正常生活与旅行造成严重影响；

—1999年3月18日11时46分，“青城9”轮在厦门检疫锚地因能见度不良(视距0.3～0.5海里) 与“盛源”轮发生碰撞，造成“青城9”轮及所载7000吨钢坯沉没；

—1999年14号台风10月9日10时许在福建龙海登陆，台风中心附近的最大风力达12级以上，在闽南沿海引发强大的风暴潮，掀起巨浪7米多高，使许多躲避不及的船只船毁人亡。据有关部门统计，全省受灾人口700多万，死亡人55，失踪17人，直接经济损失81亿余元；

—2000年7月18日12时13分，“万泉海”轮因能见度不良(视距2～3海里)与“闽龙渔5780”轮在23°41.6ˊN，117°48ˊE发生碰撞，造成“闽龙渔5780”轮沉没，4名渔民失踪；

—2001年1月7日06时35分，深圳市春顺船务有限公司所属“春兴128”液化气船因能见度不良(视距约200～300米)与福建省漳浦县杨建生所有的“闽漳渔0066”渔船在23°49.6N，117°48.3E发生碰撞，造成“闽漳渔0066”轮沉没，渔船上7名船员全部落水，其中2名失踪；

—2001年9月下旬，满载7000余吨柴油的“运鸿”轮因海上风大和能见度差而导致碰撞翻船，造成1949年以来我国近海最大的油轮翻船事故；

—2003年初，一艘游船载着40多名游客出海看金门，游船出港后突发浓雾而迷失方向，所幸没有造成人员伤亡；

—2003年10月29日上午10时左右，由于强冷空气南下造成寒潮大风天气，一艘福州籍“永超”轮在厦门东碇岛附近海域遇险沉没，船上10名船员有6人失踪，另外4人被过往渔船救起。

总之，厦门港内每年都会因能见度不良而发生2～3起一般的海上交通事故。调查表明，海上事故的发生，大多是由于海上作业者不能及时获得大风大雾的预警与有针对性的气象保障服务而造成的。这表明，准确，及时的大风大雾预警，以及有针对性的气象保障服务，是避免海上交通事故的必要性、关键性措施，尽快强化航线的气象保障力度，是确保航线安全的当务之急，建设厦金航线气象保障服务系统刻不容缓。

2、提高厦金航线气象保障能力建设刻不容缓

进行有针对性的、可靠、高效的气象保障服务，必须依靠气象科学技术。其中关键的是需要建立比较稠密、覆盖面比较广、多气象要素综合的大气探测网，获取海洋大气活动信息。再对获取的信息进行科学的分析与集成，最后成为可提供给用户的预警预报决策信息产品，形成一整套的气象保障服务系统。

然而，现有的气象保障能力远不能满足厦金航线的安全气象保障需要。厦金航线海域及周边地区还没有建立必要的气象观测站，目前仅仅依靠布设于沿海陆上有限的气象观测站点来开展服务，因而很难对航线海域及周边地区的环境大气活动信息进行及时，准确测定的。在气象实况信息稀少的条件下，要对厦金航线进行有针对性的、可靠、高效的气象保障服务，是很困难的。实际上，大气的运动具有很复杂的多尺度特性，其中的小尺度运动，使气象要素的空间分布出现极大的局域性差异。尤其是在近地面层和海陆交界面，以及天气系统发生转折时，这种差异尤见突出。在气象保障服务中，若不能有效，客观诊断出这种差异或突变，将会导致预警预报的失误，从而贻误服务时机。

如2004年3月18日5时厦门市气象台根据大尺度的天气形势，发布未来厦门沿海有“东北风6-7级，阵风8级”的预报。而7时许市区的风力仅有5级，按照5级风的实况，往金门的客轮可以起航，但是按照气象台的预报，航行是有风险的。由于无法判断当时航线上的实际风力，主管部门在签发起航令时就很难决断。因此，建立航线上的实况气象要素的探测，将能够避免这种尴尬局面。

再如2004年2月19日“同安”号客轮在厦金航线上与集装箱轮相撞的事件，由于无法及时了解厦金航线海域已有来自南面海域的平流雾北上的气象情报，客轮在没有得到可靠的信息服务情况下起航，而导致一次本来可以避免的海上交通事故。

此外，目前常规的气象预报还由于客观化、定量化业务水平不高，而造成气象服务水平与安全气象保障需求不相适应的矛盾。因此，加强航线海域的海洋气象大风大雾的研究，引进先进的预报模式，借助高性能计算机，开展客观、定量化数值天气预报业务，形成资料采集、加工分析、产品服务的业务化流程，是提高厦金航线气象保障服务水平的关键。

因此，开展有针对性的、可靠、高效的厦金航线气象保障服务，必需根据服务需求，建立气象探测，信息采集与通信传输，预警预报，产品服务等多方面的设备建设和技术建设，形成一个科学、先进、高效、长效的气象保障业务服务体系。

3、建设厦金航线气象保障服务系统是代表广大人民群众利益的“民心工程”

厦金航线客运繁忙。据统计，2001年以来，航线客流量增长迅速。2003和2004年客流量分别突破了30万和40万人次。随着开放大陆居民前往金门、马祖旅游政策的实施，来往旅客将进一步猛增；与“海上看金门”相对应的“海上看厦门”旅游项目,也将进一步增加航线的客流量；随着两岸的频繁往来，来大陆旅游与购物的台胞越来越多，截至2004年，金门人在厦门购房已超过三千套；

显然，厦金航线已经成为沟通两岸的海上快运热线。为了保障成千上万两岸同胞的安全，保障每班客轮在航线上的航行安全，必须加强气象保障服务，提升气象保障水平。因此，建设具有高科技含量，实用性强的气象保障服务业务系统，确保厦金航线的安全，是代表最广大人民群众利益的“民心工程”，是为民办实事、办好事的工程，将会受到广大人民群众的欢迎，其社会效益是不可低估的。

4、保障厦金航线的安全运营具有重大的政治意义

“厦金航线”是在我国力求两岸和平统一的政治背景下开通的，目的是通过为来往于大陆与台湾地区的两岸同胞提供直捷通道，推动两岸人民的相互交往，促进两岸人民的相互了解，增进两岸人民对“本是同根生”的历史渊源的共识，加深两岸人民的同胞亲情，提升两岸人民的民族亲和力，加速两岸和平统一进程。因此，确保“厦金航线”的绝对安全，已不仅是生产安全上的需要，更重要的是事关祖国和平统一的政治大局的需要。

厦门市是两岸往来的前站，是“厦金航线”的主站。保障厦金航线的安全是政府以及各有关部门责无旁贷的责任。因此，强化厦金航线的安全保障体系，建设“厦金航线”气象保障服务系统,是一项识大体，得人心，利子孙的重大举措。

2.3、国内研究的现状及发展趋势

大雾大风对海、陆、空交通安全具有重大负面影响。不少恶性交通事故之诱因就出于它。随着交通工具的快速化，大型化和高级化及现代经济活动对其依赖程度的增大，其负面影响日益突显。与此有关的报道已到了惊人骇世之状。大雾大风的监测、预警与决策服务问题已被提到议事日程上来。

国内已有不少省市气象部门开展过此类研究并取得一些成果。如“烟台港风暴潮灾害及其预报”、“首都机场寒潮强风极值出现条件的分析”；“华北平原大范围大雾的预报初探”、“北京地区低能见度区域分布初探”、“华南沿海春季大雾的分析和预报”、“利用MM5模式输出产品制作雾的客观预报”、“上海浦西地区雾持续时间的统计释用预报”、“雾持续时间的统计释用预报方案”等。

上述的研究成果为人们了解大风大雾的生成机制提供了一些有益的见解，是有科学价值的。但也存有明显的不足，主要是研究分析还缺乏信息的客观定量化处理手段，如预报因子都来自离散点的要素值，而未见用能反映大气二维尺度特征的场量化因子等。这会使研究分析的信息依据缺乏客观性，从而会使研究分析的结果缺乏客观性。而最大的不足是，此类研究尚未能走上“链条”化的轨道，即未能使监测，预警与气象保障服务形成环环相扣的一体化业务系统，发挥业务技术整体的效能。所以很难形成直接的，有针对性的气象保障服务效果，很难产生最大，最佳的经济效益和社会效益，也很难产生以服务养系统建设的良性循环。

此类问题在近年来已得到了应有的关注。如北京、江苏等省市气象局，在开展了高速公路、机场能见度（陆地雾）的预警技术研究时，就是以建立监测，预警与气象保障服务一体化的业务系统为目标的（上海在1999年后也在市区建设了高密度的地面自动监测系统），有效地克服了预报和休戚相关的用户之间不“直通”的障碍，取得了社会受益，经济增长，技术进步的三赢，体现出此类研究的正确发展趋势。

- 工程建设条件分析

- 3.1地理和自然条件分析

厦门是我国东南沿海的一座海滨城市，素有“海上花园”之称。厦门是经济特区、计划单列副省级城市。市辖六区， 2003年末全市常住总人口217万人左右。厦门先后被评为“全国园林绿化先进城市”、“国家卫生城市”、“国家级园林城市”、“国家环境保护模范城市”和“全国优秀旅游城市”，“国际花园城市E组第一名”。被公认为中国最适宜生活的城市之一。

厦门位于东经117°53′—118°15′，北纬24°23′—24°46′，地处福建省东南部九龙江入海处，背靠漳州、泉州平原，濒临台湾海峡、与台湾本岛和澎湖列岛遥遥相对。

厦门市由厦门岛、鼓浪屿以及大陆九龙江北岸沿海部分组成，陆地面积1565.09多平方公里，海域面积300多平方公里。其主体厦门岛，南北长13.7公里，东西宽12.5公里，面积133平方公里，地势由南向北倾斜，西北部较为平坦，南部多山，最高为云顶岩，海拔339.6米，厦门港是个海峡性港口，海岸线蜿蜒曲折，长达234公里。港外星罗棋布的岛屿，形成天然的防波屏障，港内四周群山环抱，提供良好的防风性能，港阔水深，终年不冻，水深多在12米以上，历史上就是我国东南沿海对外贸易的重要口岸。

厦门属亚热带气候，温暖湿润，光热条件优越，年平均气温在21°C左右。夏无酷暑，冬无严寒。年平均降水量在1200毫米左右，5～8月份雨量多，风力一般3至4级，常向主导风力为东北风。由于太平洋温差气流的关系，每年平均受4－5次台风的影响，且多集中在7－9月份。

厦门四面环海，海域面积宽广，大小岛屿星罗棋布、海湾、沙滩、礁石，海天相映；岛内山峦起伏、奇石遍布，湖泊、水库、瀑布、山水相依；宜人的气候，丰富的植物资源，四季常春，百花争艳，集雅、俏、奇、巧于一岛，是大自然赐于厦门得天独厚的自然条件。

厦门凭其优越的自然地理位置和怡人的气候条件，为厦门市的经济建设和社会发展提供了十分优越的自然条件。

- 3.2经济环境条件分析

厦门建立经济特区以来，坚持改革开放的基本国策，充分发挥厦门的区位优势，大量引进外资、侨资、台资，拓展横向经济联合，形成以工业为主，一、二、三产业协调发展的外向型经济格局，推动了经济的迅速发展。1992年进入中国城市综合实力十强之列，国内生产总值（GDP）年均递增20%以上，国民经济保持较快增长，综合经济实力增强。

根据厦门市计委和市统计局发布的报告，2003年厦门市国民经济继续保持较快的增长速度，多项经济指标超过预期目标,即国内生产总值760亿元，增长17.2％；外贸进出口总值187.1亿美元，增长23.2％；地方级财政收入73亿元，同口径增长19.1％；城镇居民人均可支配收入增长9.8％，农民人均纯收入增长9.5％。。

创办厦门经济特区以来， 全市努力发挥区位优势和政策优势，强化口岸辐射功能，特别是成功举办了历届“九.八”投资贸易洽谈会以及经济特区外商投资企业产品交易会, 海峡两岸商品博览会,极大地发挥特区窗口功能,使厦门成为著名的对外招商和贸易口岸。如今厦门已和世界上180个国家和地区建立了贸易往来关系，对外贸易日益活跃，出口产品数量、品种不断增加、层次不断提高，出口产品已从过去的以农副产品和粗加工产品为主，发展成为农副产品、机械、电子、化工、纺织、矿产、医药、食品等多种产品多头并举的局面。随着对外开放的不断深入，旅游设施和旅游环境的不断完善，国际旅游业也日益发展。截止2001年底，全市共有星级酒店44家，其中三星及以上级酒店16家，悦华酒店跃居五星级，厦门假日海景大酒店荣膺皇冠级；旅行社经过类别调整，现全市共有67家旅行社。2003年，全市共接待国内外旅游者1000万人次以上。旅游创汇3.02亿美元。

创办厦门经济特区以来的二十年，是厦门市国民经济发展最快、经济结构变化最大，城乡人民得到实惠最多、生活水平提高最快的时期。随着厦门经济实力的不断增强，产业结构的逐渐优化调整，居民生活水平的持续提高，人们对生活品质的要求也越来越高。因此，美化环境，净化空气，亲近自然，增加视觉感受的休闲环境成为人们新的追求。

从以上分析可知，厦门市经济的发展、旅游业的发达、厦门市对创建园林城市的重视以及创建国际性港口风景城市的发展战略目标，都给该工程的建设创造了一个有利的条件。

第四章  建设目标和内容

4.1   主要目标

建设多要素、布局合理、信息传递速度快和自动化程度高的航线气象监测网；建设客观化、定量化、精细化的航线气象预报系统；建设实时性强、滚动运行、专业化的航线气象服务系统，为各级政府、公众和有关专业用户提供优质的海洋气象服务，提高厦金航线海域的灾害性天气的预警、预报和服务能力。

4.2   主要建设内容

本项目是一个复杂的业务系统，包括航线综合探测系统、航线气象预报警报系统和航线气象服务系统等三大部分。

4.2.1   航线综合探测系统建设

4.2.1.1系统建设的思路

航线综合探测系统是项目建设的基础，在充分利用辖区内外的地面气象观测站、自动气象站、卫星地面接收站、多普勒天气雷达站的基础上，在航线附近海域增布多要素自动气象站，实现对航线海域的高时空密度的大气立体监测网。同时根据加密监测网的建设主要是硬件（设备）的组装、组合的特点，建设中一是要做好设备的选型论证，二是要以单机设备的实际质量检测和监测网整体的运行调试为工作重点。此外，设备，特别室外设备的安全保护技术，如防雷击、防撞击、防腐蚀等技术，也要加以解决。

4.2.1.2系统建设主要内容

航线上增设的自动站网主要内容是：

1）沿航线的加密地面气象站网:每隔1-2公里布设一个多要素（温、压、湿、风、降水等）地面站，总数在6-10个；

2）沿航线的气象能见度自动监测网：能见度站5-8个，主要布设在重要码头航线附近的岛屿等；

3）航线上的海岛上布设自动气象站5-8个；

4）建设移动气象台，用于为突发性海上事故服务。

5）建立监测信息的综合采集分析显示系统；相关应用软件系统的建设（如地面要素（温、压、湿、风）自动化实时监测网设计；地面水平能见度的自动化实时监测网设计等），以及信息的客观分析与集成应用技术研究等；

4.2.2航线气象预报警报系统

4.2.2.1 系统建设的技术路线

航线气象预报警报系统是项目建设中的中心环节。该系统研究的重点是预报的原理与其体现技术，而基础是预报信息的合理开发技术。因此，系统研究将按如下的基本要求实施：

1) 建立面向项目建设需要的专题数据库,整录入格式化的常规与非常规的气象资料;

2) 选择合理,实用的信息化处理技术,以对丰富的源资料进行模式(公式)化的信息化处理,形成内容更丰富,质量更好的客观,定量化的再生信息库,以改善预报研究的信息环境;

3) 选择合理,实用的信息化分析技术,以能从丰富的信息中,精选出质量好的预报因子;

4) 研制,选择合理,实用的信息集成应用技术,以能用精选出的大量预报因子,组成物理意义明确的预报模型;

5) 针对不同的预报种类采用不同的研究策略:

用于短时与临近预报的中尺度数值预报模式的主要目标，是研究风场和温、湿场的数值预报。拟以调试物理过程参数和下垫面参数等办法对引进的区域性数值预报模式加以改进、消化，摸索有关“本地化”运行的经验。

研究策略：抓住重点，突破要点，带动全面。大风研究先主攻台风大风和冬季冷空气大风两类，大雾研究先主攻2～5月的雾季。技术上要明确目标标准，了解目标成因，摸清背景，分别类型，各个击破。分析上要制定合理、规范、定量化的因子和预报模型的识别规则，强化预报研究过程与结果的客观性，科学性和有效性。

软件开发：制定系统研究的软件需求清单→设计软件的系统结构→确定开发平台→实行功能模块化设计→设计面对子系统的数据库。开发中，将重视有实用软件的引进与消化，以加快开发进程。

4.2.2.2主要建设内容

1) 各类资料的信息化处理平台的研制，其中包括

(1) 数据场中的多尺度信息的定量化开发之数学模型的设计；

(2) 非常规实时监测数据（实时监测网监测数据，地球同步卫星观测数据，雷达探测数据）的信息综合处理技术研究；

(3) 向专题应用的信息库设计：

(4) 相关应用软件的系统化设计。

2) 短期天气预报系统的研制

将采用背景场客观分型技术和量化信息的全组合分析技术，建立概念化预报模型，以提高预报模型的客观，定量化程度和物理意义上的可解释性。

3) 短时天气预报系统的研制

将主要依靠引进先进，实用的区域性数值预报模式的预报输出.此中,将进行模式的“本地化” 运行改造，同时也注重“MOS” 预报模型的研制。

4) 临近天气预报系统的研制

除也将主要依靠引进的区域性数值预报模式的预报输出外，还将结合卫星与航线现场气象监测资料，进行诊断订正预报的研究。

5) 大雾大风的预报系统的研制

主要研究内容：大雾大风的时、空分布与演化之气候特征分析；大雾大风的生成环境特征分析：形势场，物理量场与层结特征分析。

6) 信息的客观分析与集成应用技术研究

主要包括：

(1) 因子与预报量的相关分析模式的研究；

(2) 因子的集成应用模式的研究；

(3) 短期（12小时内）短时（6小时内）与临近（3小时内）预报模型的客观研制与其优化集成技术的研究；

(4) 中尺度数值预报模式的引进与模式“本土”化运行调试研究；

(5) 相关应用软件的系统化设计。

7) 实时预警系统的研制

其中包括自动化流程，可视化界面，产品制作、存储、分发等方面的技术研究。

4.2.3航线气象服务系统

4.2.3.1 气象服务系统建设的策略

航线气象服务系统是面向各级政府部门和海上专业用户的海洋气象决策服务技术支持平台，主要目的是及时提供航线区域的气象情报和灾害性天气过程的预警报，并能方便、快捷地形成内容丰富、图文并茂的综合性决策服务材料。服务子系统是项目建设产生社会效益和经济效益，以回报政府与民众的关键环节，尤其要精心设计与实施。系统研究将执行的实施要点是：

1) 收集服务对象，建立用户基本信息档案库；

2) 详细调查政府职能部门、用户的业务特性及个性化需求，建立用户需求信息类库；

3) 根据用户的业务特性及个性化需求，设计针对性的决策服务模型与相应

的软件模块；

设计多媒体化的传播技术与相应的支持软件（含Internet网站设计、有

线与无线通信）；

设计、制作公益性服务显示屏，选择示范安装点；

用户终端建设（含硬件，软件与人员技术培训等方面）；

7) 组建功能强，界面友好的决策服务平台。

4.2.3.2 系统建设的主要内容

1) 航线的气象保障决策服务系统的研制

主要包括：

(1) 兼备针对性与公益性决策服务的多功能流程结构设计；

(2) 决策服务信息多媒体化传输技术的设计；

(3) 实时监测数据和临近决策服务信息显示系统（用户终端）的设计；

友好规范操作界面的设计等；

(4) 相关应用软件的系统化设计。

第五章  项目的技术方案、组织措施及实施方案

5.1项目的技术方案

本项目建设是一个须广泛涉及本科学与交叉科学高科技层面的系统工程，将需直面各种各样的技术难关。但关键性的技术部位是灾害性天气（大风大雾）的预警技术的研制。因为只有能建立起及时，客观，准确，定量化的预警技术，才有可能出及时，客观，准确，定量化的预警产品，也才能有优质的气象保障服务。

为此，项目建设将特别关注预警技术研制中4个关键技术层面的建设：

5.1.1、基础资料的数据库建设

资料是预警技术研制和实时应用的基础，将从4个方面搞好基础建设：

1.1 项目建设专用数据库的规范化设计（包括数据库的技术规范与管理规范化设计）；

1.2 入库资料的质量控制处理（包括物理和极值处理，缺测量的客观插补）；

1.3 航线现场气象监测网的设计与建设（包括设备选型，测点选址，数据传输，采集控制等方面的设计与建设）；

1.4 常规和非常规（气象卫星，雷达探测）历史资料的选场，选例与整理。

5.1.2、数据信息化处理技术的研制

数据信息化处理的重要作用是可以对源数据做模式（公式）化改造，形成客观，定量化的再生信息，为预报分析提供大量物理意义更明确的信息，提高预报分析质量。这当中数据处理模式（公式）是关键因素。为求有更好的信息化处理效果，拟根据不同的源数据和使用目的，来选择与研究处理模式。拟定引用的处理模式有：

1 滑动分区的正交分解模型

“滑动分区的正交分解模型”具有可对大尺度二维场进行多空间尺度的信息定量化开发，对时间序列场进行多时间尺度的信息定量化开发，提高信息分辨率等特色功能。这就保证项目研究能从初始要素场和初始要素序列中，开发出大量能反映环境大气的空间分布与时间分布特征的客观、定量化信息。这就可为预报分析提供丰富而又客观定量化的信息支持，从而利于建立客观，准确的预报方法，进行有效的气象保障服务。

2 数值化动态云图模型

该模型将采用连续时次的云数据计算象素点云特征量A的一阶变量（∂A∂t）或二阶变量（∂2A∂t2）与即时云数据同屏显示的方法，来改造通常的云图显示方式。其将具有突出的优点：可同时直观，定量化地展现云的变化动态和即时分布特征，从而可丰富云图的信息含量和提高云图的信息质量，从而将可有效提高云分析的质量和效果，最终将有利于提高天气预报分析质量和效果。

3 物理量化计算模型

包括常见的物理量计算模型，如涡度，散度计算等和将构造的物理量计算模型，如层结特性的诊断指数，雷达回波特性的诊断指数等等。

5.1.3、预警技术的研制

主要依靠引进实用的区域数值预报模式建立本地化的短期、短时预报模式，提高预报产品的客观化定量化水平，同时还将结合航线的高时空密度的监测网资料进行诊断订正预报研究，提高预报的准确率。

5.1.4、预警辅助技术的研制

主要是研制预警服务与用户之间的实时需求信息与突发性情报双向直通交流技术与机制，以便能在发现预警信息有误时，可借助于该技术系统获得最及时的修正。

5.2、必要的支撑条件、组织措施及实施方案

1   支撑条件分析

厦门市气象局经过近年来的业务现代化建设，已发展成为设备现代化程度高、人才结构合理、业务素质高和技术开发能力强的一个行业高科技实体，具备承担本项目建设的各种必要的支撑条件；

从设备看，有地球同步气象卫星地面接收站、新一代天气雷达、先进的计算机通信网络系统，还有与全国一体化的高空探测、地面观测站；

从人才看，有天气候、大气探测、计算机通信网络等各方面的高级工程师20多名，研究生10多名。

现成的设备实际上已可成为本项目建设的基本硬件基础载体，只需做必要的增补，就可形成本项目建设所需的硬件体系。这正是本项目建设硬件需求大而投资不大的根本原因。局内人材的知识与技术结构，也基本能满足项目建设中三个子系统的人材需求，只需聘请少量的专家，即可组成项目建设所需的人才班子。

2   组织措施及实施方案

本项目建设是一个事关海峡两岸民生大局的系统工程，为确保按时高质量完成项目建设任务，在组织措施上将做到：

- 建立项目领导小组，负责项目总体设计的论证和项目行政上的组织、协调、工作保障与财务管理；

- 建立项目技术指导小组，负责项目的总体设计和技术实施上的组织、协调、保障、监理与重大设备的采购、土建的招标。

3) 实行项目进度定期检查与汇报制度。

3   项目的实施方案

项目建设将本着科学、求实和边建设边服务的原则实施。以厦门市中心的海区和沿岸地带为项目建设的区域；见附录图1。

按项目的技术构成与任务特点，将项目分解成三大子系统来建设，即监测子系统、预报子系统与服务子系统，各子系统按项目总体设计的要求分头设计与实施。

第六章 进度安排

本项目的建设是一个难度较大的系统工程。工程需用3年时间完成，计划为2004年～2006年。为了明确和检查工程各个阶段的目标，工程将根据技术流程，分五个阶段实施。这五个阶段为，前期研究阶段、探测系统实施阶段、信息加工与整合阶段、应用试验与完善阶段和技术总结与验收阶段。

6.1前期研究阶段

起止时间 ：2004年6月—2004年12月。

主要研究工作 ：项目可行性的论证与总体实施方案的制定，包括监测子统、预报子系统，服务子系统等实施方案的可行性的论证与方案制定。

进度及目标 ：6月底前完成项目总体方案的制定，7月完成方案的专家论证；8月完成各子系统的实施方案的制定与可行性论证。

6. 2探测系统实施阶段

起止时间 ：2005年1月—2006年6月

这一阶段将采取坚持边建设、边服务、边受益的原则。

2005年6月前     完成监测网的测点勘定、场地建设和设备选型、安装、

调试、考机与监测数据对比分析，数据传输与处理软件的编写；大气实时监测数据采集与信息化处理中心站安装、调试与模拟运行；初步建立专门化的数据库与用户终端的数据传输设计设计；大型监控屏幕，用户显示终端和示范性公益服务显示屏的设计、安装及试运行。

2005年12月前    完成规范化数据库的设计，信息化处理模型的研制；预研应用软件系统的编写，资料的信息化处理，引进数值预报模式的程序解读；完成决策服务系统的结构设计和服务系统软件的编写。

2005年12月底前  完成预报因子的普查分析，预报模式的普查分析，客观预报方法制定，数值预报模式的调试与模拟运行，实时预警业务化应用系统的结构设计、软件编写、调试与模拟运行；完成决策服务系统的模拟运作调试。

2006年6月前     完成监测子系统、预报子系统，服务子系统的准业务化运行，以及系统的效果分析，完成各系统的技术改进。

6. 3信息加工与整合阶段

起止时间 ：2006年1月—2006年8月

主要工作：监测子系统，预报子系统，服务子系统实时运行的总控流程设计与模拟实验；

进度及目标

2006年3月底前  完成三个子系统的整合，设计出实时运行的总监控流程；

2006年6月底前  建立实时运行总监控操作平台；

2006年9月底前  完成系统平台模拟运行实验、检验数据的整理分析，用户意见调查分析与必要的技术改进。

6.4应用试验与完善阶段

起止时间 ：2006年3月—2006年10月

主要工作 ：系统平台实时运行检验、分析与完善；

进度及目标 ：进行大风大雾监测、预警与服务的实时检验，同时进行检验数据的整理分析，用户意见调查分析与必要的技术完善工作。

6. 5技术总结与验收阶段

起止时间 ：2006年9月—2006年12月

主要工作 ：项目技术总结及验收材料的组织编写；

进度及目标 ：完成各子系统技术说明书，使用手册，技术与工作报告等技术文档材料和项目技术汇编初稿编写，验收材料的上报准备等。

第七章 投资估算及资金筹措

7.1编制说明

该工程投资估算编制范围包括航线综合探测系统、航线气象预报警报系统和航线气象服务系统等三大部分设备购置费等及其配套设施工程。估算费用为该工程建设总周期内必须发生的工程及其他费用。工程投资估算详见附表1

7.2工程投资估算

- 本工程估算工程系统固定资产总投资为554.13万元。工程设备费496元；其它费用31.74万元, 预备费为26.39万元。

2、其它费用标准：

1) 建设单位管理费用：按厦财基[1997]01号文的规定执行。

2) 可研及勘察设计费：按工程费用的3.0%估算。

3) 工程监理及质监费：按工程费用的2.0%估算。

4) 造价咨询及招标代理费：按工程费用的0.40%估算。

5) 预备费：按工程费用的5%估算。

投资估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 建设规模 | 估算指标 | 合价（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程设备费 |  |  |  | 496 |  |
| 1 | 自动气象站（进口） | 套 | 12 | 300000 | 360 |  |
| 2 | 自动气象站配套设施 | 项 | 1 |  | 96 |  |
| ⑴ | 基础设施 | 项 | 1 | 240000 | 24 |  |
| ⑵ | 电源配套与通信传输 | 项 | 1 | 360000 | 36 |  |
| ⑶ | 防雷设施 | 项 | 1 | 360000 | 36 |  |
| 3 | 信息服务产品，传输与终端建设 | 项 | 1 | 200000 | 20 |  |
| 4 | 软件引进、技术培训费、技术协作费 | 项 | 1 | 200000 | 20 |  |
| 二 | 工程建设其它费用 |  |  |  | 31.74 |  |
| 1 | 建设单位管理费 |  | 496.00 | 1.00% | 4.96 |  |
| 2 | 可研及勘察设计费 |  | 496.00 | 3.00% | 14.88 |  |
| 3 | 标底编制及招投标 |  | 496.00 | 0.40% | 1.98 |  |
| 4 | 工程监理及质检费 |  | 496.00 | 2.00% | 9.92 |  |
| 三 | 一、二项合计 |  |  |  | 527.74 |  |
| 四 | 工程基本预备费 |  | 527.74 | 5% | 26.39 |  |
| 五 | 建设项目投资合计 |  |  |  | 554.13 |  |

- 7.3资金筹措

该工程为公益性工程, 本工程建设资金计划来源为全额申请市财政补助资金。

第八章  社会、经济效益分析

首先，确保“厦金航线”的航行安全，不仅是生产安全上的需要，而且是事关和平统一台湾的政治大局的需要。建设“厦金航线”气象保障服务系统，是一项识大体、得人心、利子孙的重大举措，将产生重大的社会效益。

其次，厦门港是我国东南沿海重要的深水良港，以外贸运输和临海工业为主，兼有旅游、客运、国际中转、过境贸易、商贸等多项功能，是配套设施齐全的国家大型一类港口，已迈入全国沿海集装箱主枢纽港、国家基本港行列。2004年，全港年货物吞吐已经达到4200万吨，集装箱吞吐量达287万标箱。目前，平均每天进出港船舶200多艘次，其中总吨在1千以上船舶进出30多艘次，总吨在l万以上船舶平均每天进出10多艘次。此外，这里还有厦门国际航空港、为数众多的海上养殖场、海上捕捞船队等等。大雾大风灾害对以上各个方面都具有显然的破坏性危害，而每产生一次这种破坏性危害，都会造成数千万元的直接经济损失。据厦门港务局统计，港内每年都会因能见度不良而发生海上交通事故2～3起，因大风（含台风）造成的各类事故更多。建设专业化的气象保障服务系统，是商家、政界和陆、海、空交通管理部门等各方面的迫切需要，有针对性的强有力的气象保障每次成功服务都将可避免数以千万元计的直接经济损失。

因此，本项目的建成，必将产生重大的社会效益和经济效益。

附件1

厦金航线气象保障系统自动站布点说明

计划设置自动观测点10个，观测项目包括温度、湿度、风向、风速、能见度&天气现象，每套设备价格30万，另留两套应急备份，约需经费360万，具体布设地点及理由如下：

| 站址 | 设置目的 |
| --- | --- |
| 火烧屿 | 监测厦门西海域气象条件，主要为厦金航线、进出厦门港船只，客、货码头作业和海沧大桥提供气象保障 |
| 鼓浪屿 | 监测厦鼓海峡及鼓浪屿气象条件，主要为厦鼓轮渡、和平码头作业、厦金航线、鼓浪屿旅游和海上观光提供气象保障 |
| 曾厝安 | 监测胡里山炮台一带海域气象条件，主要为厦金航线，海上观光，旅游和环岛路交通等提供气象保障 |
| 会展中心 | 监测厦门岛东部海滨旅游地带及东部海域气象条件，主要为厦金航线、厦门岛东部会展业、旅游业及海上观光提供气象服务 |
| 漳州港区 | 监测厦门西南方九龙江出海口气象条件，主要为厦金航线、厦门内海能见度预报提供上游气象数据和为进出龙海和海沧港、漳州港的海上航运提供气象服务 |
| 澳头 | 监测厦门东部海域和翔安区沿海地区风和能见度实况，主要为厦金航线、厦门东部海域和即将开工建设的东通道和刘五店港区提供气象保障 |
| 青屿 | 监测厦门地区南部出海口主航道海域风和能见度实况，主要为进出厦门港的船只和厦金航线服务 |
| 角屿 | 监测厦门地区东北部海域风向风力，主要为金门和翔安之间海上运输和渔业服务 |
| 流会附近海滨 | 作为厦门外海的代表站，主要为厦金航线、厦门内海风和能见度预报提供上游气象数据和为厦门到东山沿海海上气象条件预报提供气象观测数据 |
| 小金门和大担岛之间礁石 | 监测厦门东侧水道和小金门水道气象条件，为厦金航线和未来进出刘五店港区船只提供气象保障 |

附件 2

自动气象监测系统主要技术要求

厦金海域布点的自动气象站是一个由智能数据数据采集器控制，多种气象要素传感器组成的，能实现数据自动采集、存储和发送的自动气象监测系统。根据气象要素传感器的配备，可分别监测风向、风速、天气现象和能见度、温度、湿度、气压等项目。主要技术要求：

- 天气现象和能见度：

天气现象识别：能区分雨、毛毛雨、雾、轻雾、霾(烟，沙)或晴朗等

测量范围：10-20000m

信号稳定度：±2m

分辨率：1m

- 风向：

测量范围：0-360°

准确率：±3°

起动风速：≤0.5m/s

分辨率：1°

- 风速：

测量范围：0-60m/s

准确度：±(0.5＋0.03V)m/s

起动风速：≤0.5m/s

分辨率：0.1m

- 温度：

测量范围：－50～＋65℃

准确度：±0.2℃

分辨率：0.1℃

- 相对湿度：

测量范围：0～100﹪RH

准确度：±3﹪RH

分辨率：1﹪RH

- 供电方式（两种方式之一）：

- 交直流供电、蓄电池后备，要求无市电时可连续工作24小时；

- 太阳能加蓄电池供电，要求连续工作3个月无需更换蓄电池。

- 数据存储：外站可存储1个月整点数据，连续一天每分钟数据

- 数据传输：无线（GPRS）传输方式，可由主站设定，外站最密每分钟发送一次观测数据

- 软件：提供相应的组网软件，具有外站设定，观测数据自动发送和接受，专门数据库，资料实时显示、查询等功能。

- 其它：外站要求采取针对海洋气候的防腐蚀工艺措施，能抗御60m/s的台风正面袭击，有防雷措施

“厦金航线气象保障服务系统”项目建设申报纪事

  - 2004年3月8日下午，黄菱副市长在和平码头主持召开会议，专题研究厦金航线营运的有关问题。在谈到做好现有气象服务工作时，市领导要求气象局“要充分利用现有条件，尽可能通报航线的气象预报。同时，着手研究航道气象资料的采集和预测服务工作，抓紧制订航道气象观测系统方案报市政府。”

  - 2004年3月10日以《关于建设厦金航线气象保障服务系统的请示》(厦气发[2004]4号)文的形式向市政府呈报建设方案，预计项目建设总投资规模为630万。

  - 2004年3月30日完成《厦金航线气象保障服务系统建设》可行性研究报告并通过专家评审论证。

  - 2004年6月1日厦门市人民政府办公厅正式批复(厦府办[2004]157号)，同意我局建设厦金航线气象保障服务系统。

  - 2004年7月21日，根据市政府批复要求，我局召开了厦金航线气象保障服务系统项目征求意见会，就该项目可行性报告征求市财政局、市台办、海事局、港务局和海洋中心站等单位的领导和专家意见，形成会议纪要并报送市政府办公厅、市财政局、市台办、海事局、港务局和海洋中心站等单位。

  - 建设投资规模：根据市政府批复精神和专家意见，修订后的《厦金航线气象保障服务系统建设》可行性研究报告项目建设总投资规模为676万。

  - 2004年9月29日以《关于申请厦金航线气象保障服务系统建设资金的函》(厦气函[2005]29号)文形式向市财政局申报项目建设资金。

  - 2005年1月26日，黄菱副市长在和平码头主持召开各部门的现场协调办公会，再次强调要加快《厦金航线气象保障服务系统建设》，并指示市府办协调有关资金的落实。

  - 2005年5月25日，朱副秘书长在市政府会议室召开关于项目建设资金落实情况协调会。