- 组建中外合资

- 金属材料技术有限公司

- 可行性研究报告

2004年4月

目    录

第一章   总论

第二章   市场与建设规模

第三章   厂址选择与建设条件

第四章   工程技术方案

第五章   组织机构及人员

第六章   项目实施进度

第七章   环境保护、职业安全卫生、消防

第八章   投资估算与资金筹措

- 财务评价

附表、附图

第一章    总   论

1.1 项目名称及承办单位

1.1.1项目名称：

组建中外合资沈阳鲍迪克—百科金属材料技术有限公司

1.1.2项目承办单位：

沈阳百科集团股份有限公司

法人代表：   国籍：中国

1.2 合资各方概况

1.2.1中方：沈阳百科集团股份有限公司

沈阳百科集团股份有限公司始创于1985年，经过15年的发展，目前企业员工逾4700人，专业技术人员占70%，资产总额212900万元，先后涉足信息、电气、环境、制冷、制药、置业、图书等产业领域。其中，多数产业公司已通过ISO9000国际标准质量体系认证。近年来，纳税额连年被评为辽宁民营企业之首。

1.2.2外方：英国BODYCOTE公司

英国BODYCOTE公司是一家大型跨国公司，总部设在Macclesfield。其热处理、热压整合、PVD镀金、材料性能测试等技术位于世界领先地位。25年来的高质量服务已为其在全球赢得了广泛的信誉。目前，该公司在全世界19个国家里开设了240个服务中心。

1.3 项目背景及项目建设的意义

1.3.1项目背景

英国BODYCOTE公司从1997年起便通过世界银行亚太发展协商局在沈阳寻找合作伙伴。1999年开始与沈阳百科集团接触，经过长时间的相互了解及沟通，双方总裁于2000年1月26日在沈阳签订了合作备忘录。双方合作的市场调研工作结束后，双方总裁于2000年7月21日在英国Macclesfield签订了合资意向书。在一年的接触时间里，合作双方都表现了极大的耐心和诚意。

1.3.2项目建设意义

目前，中国的热处理行业水平普遍较低，虽然一些大型国有企业拥有少量的国外进口设备，但国内总体的热处理水平仍然不高。特别是很难满足对表面工艺要求较高的加工。目前，沈阳还没有一个专业进行高水平热处理的服务中心。为了满足国内企业对产品质量不断提高的需求，我们将为此建立一个新的服务中心。

BODYCOTE公司的金属热处理、材料热压整合、PVD多层离子镀、材料性能测试等技术在世界处于最高水平，广泛服务于汽车、飞机、航天、机械、冶金等行业。沈阳是中国的重工业基地，通过合资引入该技术，能较快地带动国内同行业的发展，提高国内机电产品的质量和档次。

另外，潜在的市场非常巨大，因为中国正面临加入WTO的压力，为了迎接即将到来的全球市场的激烈竞争，大量机械产品的质量急需得到提高。需求是明显的，毫无疑问，此时正是建立一个技术先进的合资企业的大好时机。

沈阳鲍迪克—百科金属材料技术有限公司通过强有力的市场推广，将很快地为热处理服务市场带来革命性的变化。

1.4 研究原则和目标

1.4.1研究原则

遵守中华人民共和国《公司法》、《中外合资企业法》及中华人民共和国各项相关政策法规。

中外双方按约定的出资比例共同投资、共同建设，真诚合作，风险共担，利益共享。

1.4.2研究目标

通过对拟成立的中外合资企业“中外合资沈阳鲍迪克—百科金属材料技术有限公司”进行全面的技术经济分析，客观公正、实事求是地得出该公司组建的必要性、可能性及可行性方面的结论。

1.5 项目概况

1.5.1投资总额及注册资本

合资企业投资总额为500万英镑，注册资本250万英镑。

1.5.2股东及股份

BODYCOTE PLC			   60%股份。

百科集团股份有限公司		40%股份。

（预留给世界银行20%的股份）

1.5.3合资期限

合资企业的合资期限暂定20年，合资公司的成立日期为合资公司营业执照签发之日。合资期满后，合资双方可商讨是否继续合作。

1.5.4合资企业经营范围

合资企业的经营范围将划分为三个阶段：

第一阶段：在此阶段，合资企业将引进2套真空淬火炉，及1套PVD表面涂层设备，在沈阳及周边市场提供高质量真空热处理及多层等离子镀服务。

第二阶段：此阶段为合资企业建立2年后，将投资增加炉子的数量（1套PVD，1套真空回火炉）以满足沈阳潜在的巨大市场。

第三阶段：此阶段为合资企业建立3年后，合资企业将根据市场分析，考虑引进BODYCOTE公司的HIP技术和IPSEN渗碳炉，服务于飞机、航天领域的市场，同时扩展热处理、PVD技术并在全国其它地区再建立2-3个服务中心。同时为合资企业的上市开展工作。

1.6 研究结论与建议

1.6.1研究结论

本报告从技术、市场、经济等方面进行分析，认为该项目是可行的。

- 第二章    市场与建设规模

2.1 市场分析与预测

2.1.1市场分析

2.1.1.1政策环境：

为加速我国经济和技术的发展，国家和地方对国外投资者制定了许多特殊优惠政策。合资企业采用最新热处理和PVD涂层技术，自然将享受其优惠政策， 包括头几年减免收入所得税。同时各地区也有对合资企业的各种优惠政策，如免去合资企业注册登记过程中的各种费用。

2.1.1.2地理环境：

我国南方虽多为轻工业，但由于其经济活力较高，热处理发展迅速。而北方虽为重工业集中地，但由于其经济活力较弱，热处理发展迟缓。目前已造成事实上的热处理地域性失衡。

2.1.1.3市场现状与趋势：

◆ 全国热处理年产值近50个亿，年处理量1000万吨。

    - 沈阳市年热处理量为20万吨，年产值为5亿元。

    - 南方热处理专业化生产形势发展很快，深圳热处理专业厂4年内翻了4至5番。

    - 个别国营热处理专业厂转换机制后，效益上升显著。

    - 我国工具和模具行业发展迅速，PVD市场需求巨大。

由于南方的经济发展在全国领先，因此从南方热处理发展走向看，中国热处理近年将呈迅速上升的态势。而且由于北方热处理的供需矛盾更加突出，其上升的态势将更加显著。我国汽车和航空工业近年来的良好发展势头，也是这一趋势的有力保证。

随着我国建材业的兴起和工具模具业的稳步发展，我国对PVD技术的需求量将大大增加。

2.1.1.4技术现状与趋势：

    - 我国机械工业热处理90%以上用电加热。

    - 炉龄在30年以上的加热炉占80%以上，70%在氧化气中加热。

    - 机械厂热处理设备利用率和负荷平均在25%以下。

    - 汽车与通用件行业热处理20年中变化最大，引进设备和技术最多，无氧化热处理比重已达70%以上。

    - 热处理全员劳动生产率不超过3万元/人。

    - 我国PVD技术远未普及，一部分涂层技术尚未过关，需到国外寻求解决。

随着市场经济的发展和WTO的临近，市场竞争将愈加激烈，市场对产品质量的要求将愈加苛刻。以中国目前的热处理和PVD水平，将很难满足制造商的要求。所以近几年我国将掀起技术引进的热潮，热处理设备将向自动化、无氧化方向发展。PVD将得到更广泛的应用。而且随着国际经营理念的引进，我国热处理和PVD的专业化趋势将得到强化。

2.1.1.5竞争对手现状与分析：

目前，合资企业热处理的竞争对手主要是沈阳市大型机械厂及军工厂的热处理车间。他们在满足自己热处理需要的同时，向没有热处理设备的中小企业提供热处理服务。其设备90%为国产设备，而且大多为落后的箱式炉。只有两三家企业有进口的真空热处理设备，但其对外服务价格相当昂贵（某公司真空热处理对外价格为1万元/炉）。

合资企业PVD的竞争对手很少，主要是一些大型的工具厂，但其设备多已老化，其技术水平已很难满足当前市场的需要。

合资企业设备全部从欧美引进，生产过程由微机全自动监控，采用国际专业化管理，向用户提供包括理化检验在内的强大技术支持和24小时生产服务。管理和技术人员全部经过严格培训，并具有学士以上学位。作为新建立的企业，虽然在市场开发时要付出努力和时间，但相对而言合资企业的优势较为明显。竞争对手与合资企业比较，有如下劣势：

    - 设备：其设备绝大多数为箱式炉，在氧化状态下工作，数量不多的进口真空炉也是数年前引进的。

    - 人员：其热处理人员整体素质不高，且人员配备过多，人均产值低。

    - 管理：沿袭旧的管理体制，生产效率低。

    - 质量稳定性：热处理不是核心业务，对设备的更新和改造难已与其他主要生产设备同步；设备的非计算机控制，不可能使每一批的工件质量一致；

    - 服务方面：旧式的管理体制使服务意识比较淡薄，客户将对服务要求愈来愈高。

由于在沈阳地区没有PVD设备，合资企业的PVD业务将迅速占领沈阳地区市场，并逐步将业务扩展到东北地区乃至全国。

2.1.2市场需求预测

2.1.2.1市场需求预测

根据调查表明：沈阳市1999年的热处理量（包括国有、民营、个体等）为20万吨。近5个亿人民币的产值。其中，大部分企业自行解决，相当一部分要外协加工，此部分约占10%，随着对机电产品的质量要求日渐提高，需要对材料进行热处理需求及国产高速切削刀具替代进口的量将愈来愈大。目前，中国热处理行业水平普遍较低，据调查，沈阳市所有企业共有各种规格、型号的热处理设备几千台，但大部分设备已经老化。虽然一些大型国有企业或多或少地引进了一些国外热处理设备，但其引进的设备多已老化且运行成本相当高。而且，由于种种原因，许多设备处于闲置状态。同时，这些热处理设备已经到了更新的时间，由于企业的改造资金目前多用于改进加工设备上，根本没有能力再进行热处理设备的改造。可也得出：企业对需要较高的热处理加工，需要有一个专业队伍来提供。通过调查，证明了大多数中、小企业的热处理业务都需要外委加工，而大型企业的热处理能力应该说不能够完全满足市场的需求。

如今，沈阳尚无一个专业进行热处理服务的厂家。而多层等离子镀技术是涂层领域的高新技术，在中国将是第一次引进，其服务则领域很大，如高速切削刀具，五金洁具等。目前国内高速刀具全部从国外进口，或把涂层拿到国外去做。合资企业的建立将为刀具，模具领域的技术和质量的进步起到重要作用，并为替代进口提供保证。

2.1.2.2市场销售预测

A、 经营策略

a、已于2000年12月5~8日在上海国际航空、航天制造技术及装备展览会上展示BODYCOTE公司的热处理、PVD及HIP技术，使客户对合资企业的实力有个初步的认识。

b、现有需要热处理加工的客户及其所在行业进行一次调查，以各种方式征求客户的意见并改善我们的服务。

c、初步定于２００１年８月或９月，在沈阳召开一次及技术讲座，邀请有关行业协会的代表和专家参加，向合资企业的用户介绍即将向他们提供的卓越技术，卓越服务。

d、参加２００１年中国北京国际热处理展览会，向全行业展示鲍迪克――百科合资企业的技术实力，吸引新客户来采用我们的服务。

B、销售量预测

根据沈阳市热处理协会提供的数据，沈阳市每年的热处理量为20万吨，近5个亿的资金费用。我们可以判断，凭合资企业引进的设备、技术及服务，如果市场开拓顺利，合资企业在初期（第一年）可以占有沈阳市热处理市场份额的5%，这就足以使引进的设备饱和运转，从而达到预期的目标。哈尔滨市的一些工具厂已表示于我合资企业合作的意向。

2.2 建设规模

我们计划建立一家配备最先进热处理设备的公司：

- 微机控制真空淬火炉，年处理量为3200吨，主要用于注铝及注塑模具、刀具及其它合金零件的热处理。

- 真空回火炉，用于上述产品的回火处理。

- PVD 多层等离子镀生产线，年处理量为625 吨，主要用于高速刀具，模具登高质量要求的工具涂层。

- 第三章    地址选择与建设条件

- 3.1 地址选择

合资企业地址位于沈阳市高新技术产业开发区第13-2号

- 3.2 建设条件

- 3.2.1合资企业位于沈阳市高新技术开发区内，可享受高新技术产业及合资企业各种优惠政策。

- 3.2.2水、电、气自行进入开发区管网。

- 3.2.3所需原辅材料就近即得。

- 3.2.4所选厂址交通便利，离高速公路 1公里，距桃仙机场8公里。

- 第四章    工程技术方案

- 4.1 项目组成

- 4.1.1本项目主要生产工程、辅助生产工程、公用工程及生活服务性工程列表如下：

- 项目组成表（表内仅为举例）

| - 工程类别 | - 工程名称 | - 规模 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 主要生产工程 | - 金属热处理工程 | - 年处理量 |  |
| - 辅助生产工程 | - 水 |  |  |
|  | - 电 |  |  |
|  | - 备料 |  |  |
|  | - 锅炉房 |  |  |
| - 生活服务 | - 仓库、汽车库 |  |  |
|  | - 道路 |  |  |
|  | - 倒班宿舍 |  |  |
|  | - 综合楼 |  |  |

- 4.1.2本项目为新组建公司，无原有固定资产可以利用。

- 4.2 工艺技术方案

- 4.2.1产品质量指标（请张助理补充）

- 4.2.2工艺技术方案的选择

英国BODYCOTE公司是一家大型跨国公司，其热处理、热整合、PVD镀金、材料性能测试等技术位于世界领先地位。该公司在全世界19个国家开设了240个服务中心，在热处理服务上有着成熟的技术和丰富的经验。合资企业是将Bodycote 现成的技术引进来。因此，在技术上是合理性的，也是可实现的。

- 4.2.3主要工艺流程简图

- 4.2.3.1金属热处理工艺流程

进厂检验

工件清洗

真空热处理

后检验

4.2.3.2  PVD等离子涂层工艺流程

进厂检验

工件清洗

PVD炉处理

后检验

- 4.2.4主要设备

| - 序号 | - 设备名称 | - 型号与规格 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 真空炉 | - VUCK40x80x40 | - 台 | - 2 |  |
| - 2 | - PVD涂层系统 | - HTC1000 4-ACA | - 台 | - 1 |  |

- 4.2.5主要原材料、燃料、动力消耗

- 本工程每吨产品消耗指标如下：

| - 序号 | - 名称 | - 规格 | - 单位产品消耗指标 |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 单位 | - 数量 |  |
| - 1 | - 氮气 | - 99.99% | - M3 | - 80 |  |
| - 2 | - 电 |  | - KW/h | - 850 |  |

- 在真空热处理工序中,主要生产用原料为氮气，氮气是一种普通气体，可以在当地采购。金属钛是PVD等离子涂层过程中所使用的主要原料，由于用量并不是很大，可以在国内采购或从国外进口。因此，合资企业的原材料供应是可靠的，没有问题。

- 4.3 总平面布置与运输（4.3和4.4条均需补充）

- 4.3.1用地概况

- 本工程拟建于沈阳浑南高新技术开发区内，距比邻沈阳外环及机场大高速公路，  公里，距桃仙国际机场   公里，南临桃仙国际机场，北接沈阳市市区。           ，

- 4.3.2总平面布置

- 4.3.2.1厂区总平面布置（见附表1）

- 4.3.2.2设备平面布置（见附表2）

- 4.3.3厂内外运输

- 全厂自备客车  台，面包车 1台，货车1 台，轿车1 台。

- 4.3.4仓贮方案

- 本项目属来料加工工程，故拟建进件库，建筑面积 60 平方米，出品库，建筑面积 60 平方米。

- 4.4 公用工程

- 4.4.1土建工程

- 各主要建筑物的建筑特征和结构类型见下表：

| - 序号 | - 项目 | - 单位 | - 指标数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 变电室 | - M2 | - 20 |  |
| - 2 | - 收发室 | - M2 | - 20 |  |
| - 3 | - 围墙 | - M | - 330 |  |

- 4.4.2给水排水

- 4.4.2.1本工程用水量

- 本工程是采用封闭循环用水系统，仅消耗少量的生活用水。

- 4.4.2.2水源及输水

- 使用开发区供水网络。

- 4.4.2.3消防给水

- 将按开发区的相关规范，进行消防供水。

- 4.4.2.4排水

- 使用开发区统一排水系统。

- 4.4.3供电

- 4.4.3.1总用电量：4620000KW

- 4.4.3.2电源：800KVA

- 4.4.4供热

- 4.4.4.1总用热量

- 供热仅用于1000M2建筑面积的冬季取暖

- 4.4.4.2供热

- 使用开发区统一供热网络。

- 4.5 辅助生产设施

- 4.5.1机修

- 4.5.2检验

- 全套产品检测清单，祥见设备清单。

第五章    组织机构及人员

5.1 组织机构

5.1.1管理机构

合资企业的最高权力机构是董事会。董事会由五名董事组成，英方委派3名，中方委派2名。董事长由英方指派，副董事长由中方指派。建议合资企业总经理进入董事会，并具法人资格。

5.1.2经营机构

合资企业设总经理和常务总经理各一名，由英方向董事会推荐总经理人选，由董事会最终任命。常务总经理人选由中方推荐，由董事会任命。

合资企业机构、人员及工作职能（见下表）

董事会

监事会

总经理

常务总经理

办公室

职能:

人力资源

文件管理

公共关系

日常管理

财务部

职能:

财会

成本控制

统计

生产部

职能:

设备管理

质量监控

进出厂检验

车间生产

成品保管

采购

市场部

职能:

市场开发

客户服务

送货运输

5.2 劳动定员

5.2.1劳动定员

合资企业员工全部由合资企业聘用，其中财务1人、文秘1人、内勤兼司机1人、市场人员1人、工人9人。人员情况根据逐年具体情况再做调整。

| 岗位 | 数量 |
| --- | --- |
| 技术总监 | 1 |
| 总经理 | 1 |
| 材料工程师 | 1 |
| 常务总经理 | 1 |
| 工程师 | 1 |
| 操作工 | 9 |
| 司机 | 1 |
| 销售人员 | 1 |
| 管理人员 |  |
| 秘书 | 1 |
| 助理 | 1 |
| 会计 | 1 |
| 总计 | 19 |

5.2.2人员培训

总经理、常务总经理及工人，将在沈阳合资公司或Bodycote其他工厂进行为期3周的现场培训，从而加快合资企业的运行速度，提高企业领导层的经营管理能力，并缩短合资企业正式进入市场的时间。

第六章    项目实施进度

6.1 项目实施进度建议

2001年3月申请立项，办理合资企业手续；

2001年5月开始土建、订购设备；

2002年2月正式投产。

第七章    环境保护、职业安全卫生、消防

7.1 环境保护

合资公司加工车间为一类工作环境作业，合资公司的设备技术为国际标准的无污染环保技术，不产生有害物质，无有害噪声源、振源等污染源。

7.2 职业安全卫生

劳动保护要求，诸如安全和卫生，合资公司按照中国劳动人事管理部门的有关建议和规定执行。

7.3 消防（请补充）

本项目在完成后的生产中不使用有易燃的生产原料，不需要采用特殊的消防措施。

第八章    投资估算与资金筹措

8.1 投资估算

项目总投资：500万英镑，其中固定资产投资210万英镑，建设期利息    万，流动资金 85 万。

8.2 资金筹措

中方、英方均以现汇投入，依次各占合资企业的40%及60%的股份。

- 财务评价

（请有关财务人员按如下参考序列编制）

9.1编制原则

9.2成本分析

9.3损益分析

9.4偿债能力分析

9.5现金流量分析

9.6资产负债分析（略）

9.7风险性分析

9.8评价评论

附表:1、建设投资估算表

2、流动资金估算表

3、投资使用计划与资金筹措表

4-1、外购原辅材料费估算表

4-2、外购燃料动力费估算表

5、总成本费用估算表

6、产品销售收入估算表

7、损益表

8、借款还本付息计算表

9-1、现金流量表（全部投资）

9-2、现金流量表

10、资金来源与运用表

11、资产负债表

- 9.1 财务预测

9.1.1产品成本预测

合资企业预计正常生产年份每年实现销售收入1557万元（人民币，下同），投产第一年为首期投入生产年份的50%，第二年为首期投入生产年份的70%，第三年为首期投入生产年份的100%，第四年及以后年度为正常生产年份。

固定资产折旧年限机械设备为10年；房屋及建筑物为50年，采用直线法计提折旧。

财务费用以每年销售收入的15%借入流动资金，利率按年7.02%计算。

人民币与英镑汇率按12∶1计算。

- 合资企业产品或加工成本预测:

- 合资企业产品或加工成本预测表

- 单位：万元（RMB）

| 项 目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 前四年合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售收入 | 540.00 | 756.00 | 1,080.00 | 1,557.00 | 3,933.00 |
| 变动成本 |  |  |  |  |  |
| 直接人工 | 31.90 | 31.90 | 31.90 | 44.40 | 140.10 |
| 材料费 | 30.00 | 36.00 | 48.30 | 90.00 | 204.30 |
| 耗电 | 35.30 | 49.20 | 70.50 | 144.00 | 299.00 |
| 其他费用 | 108.00 | 151.20 | 216.00 | 311.40 | 786.60 |
| 变动成本小计 | 205.20 | 268.30 | 366.70 | 589.80 | 1,430.00 |
| 固定成本 |  |  |  |  |  |
| 折旧费 | 209.10 | 209.10 | 209.10 | 269.10 | 896.40 |
| 财务费用 | 5.70 | 8.00 | 11.40 | 16.40 | 41.50 |
| 销售费用 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 18.00 | 42.00 |
| 管理费用 | 87.80 | 87.80 | 87.80 | 87.80 | 351.20 |
| 固定成本小计 | 310.60 | 312.90 | 316.30 | 391.30 | 1,331.10 |
| 销售成本 | 414.30 | 477.40 | 575.80 | 858.90 | 2,326.40 |
| 总成本 | 515.80 | 581.20 | 683.00 | 981.10 | 2,761.10 |
| 经营成本 | 306.70 | 372.10 | 473.90 | 712.00 | 1,864.70 |

- 9.1.2 利润和税金预测

- 9.1.2.1 销售收入估算（净收入）

第一年销售收入为540万元，第二年为756万元,第三年为1080万元，第四年及以后年度为1557万元（RMB）。

- 9.1.2.2 编制销售收益表

a、销售税金及附加

税金及附加=销售收入×税率

第一年=540×1.5%=8.1万元

第二年=756×1.5%=11.34万元

第三年=1080×1.5%=16.2万元

第四年及以后各年=1557×1.5%=23.36万元

b、合资企业所得税

根据中国国家税法规定，合资企业从获利年度起，前两年免税，第三、四、五年减半征收（即12%），第六年至第八年按25.5%征收，第九年以后按27%征收所得税（沈阳地区政策）。

c、合资企业三项基金（储备基金、职工奖励及福利基金、企业发展基金）

按交纳所得税后利润额的10%计算。

d、利润分配

合资企业所得税后利润，扣除三项基金后为企业纯利润，即可分配利润，按合资各方的投资比例进行分配。

e、 合资企业收益预测

- 合资企业收益预测表

- 单位：万元（RMB）

| 年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售收入 | 540.00 | 756.00 | 1,080.00 | 1,557.00 | 1,557.00 | 1,557.00 | 1,557.00 | 1,557.00 | 1,557.00 | 1,557.00 |
| 减：销售成本 | 414.30 | 477.40 | 575.80 | 858.90 | 858.90 | 858.90 | 858.90 | 858.90 | 858.90 | 858.90 |
| 税金、附加 | 8.10 | 11.34 | 16.20 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | 23.36 |
| 销售费用 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 产品销售利润 | 109.60 | 259.26 | 480.00 | 656.74 | 656.74 | 656.74 | 656.74 | 656.74 | 656.74 | 656.74 |
| 减：管理费用 | 87.80 | 87.80 | 87.80 | 87.80 | 87.80 | 87.80 | 87.80 | 87.80 | 87.80 | 87.80 |
| 财务费用 | 5.70 | 8.00 | 11.40 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 16.40 |
| 利润总额 | 16.10 | 163.46 | 380.80 | 552.54 | 552.54 | 552.54 | 552.54 | 552.54 | 552.54 | 552.54 |
| 减：所得税 | 0.00 | 0.00 | 45.70 | 66.30 | 66.30 | 140.90 | 140.90 | 140.90 | 149.19 | 149.19 |
| 净利润 | 16.10 | 163.46 | 335.10 | 486.24 | 486.24 | 411.64 | 411.64 | 411.64 | 403.35 | 403.35 |
| 减：三项基金 | 1.61 | 16.35 | 33.51 | 48.62 | 48.62 | 41.16 | 41.16 | 41.16 | 40.34 | 40.34 |
| 可供分配利润 | 14.49 | 147.11 | 301.59 | 437.61 | 437.61 | 370.48 | 370.48 | 370.48 | 363.02 | 363.02 |

- 9.1.3 现金流量预测(见下页)

- 合资企业财务现金流量表（全部投资）

- 单位：万元（RMB）

| 年份 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售收入 |  | 540.00 | 756.00 | 1,080.00 | 1,557.00 | 1,557.00 | 1,557.00 | 1,557.00 | 1,557.00 | 1,557.00 | 1,557.00 | 13,275.00 |
| 回收固定资产残值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 532.00 | 532.00 |
| 小计 |  | 540.00 | 756.00 | 1,080.00 | 1,557.00 | 1,557.00 | 1,557.00 | 1,557.00 | 1,557.00 | 1,557.00 | 2,089.00 | 13,807.00 |
| 现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 建设投资 | 3,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000.00 |
| 经营成本 |  | 306.70 | 372.10 | 473.90 | 712.00 | 712.00 | 712.00 | 712.00 | 712.00 | 712.00 | 712.00 | 6,136.70 |
| 税金附加 |  | 8.10 | 11.34 | 16.20 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | 199.16 |
| 所得税 |  | 0.00 | 0.00 | 45.70 | 66.30 | 66.30 | 140.90 | 140.90 | 140.90 | 149.19 | 149.19 | 899.37 |
| 职工奖励及福利金 |  | 0.48 | 4.90 | 10.05 | 14.59 | 14.59 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.10 | 12.10 | 105.86 |
| 小计 | 3,000.00 | 315.28 | 388.34 | 545.85 | 816.25 | 816.25 | 888.61 | 888.61 | 888.61 | 896.65 | 896.65 | 10,341.09 |
| 净现金流量 | -3,000.00 | 224.72 | 367.66 | 534.15 | 740.75 | 740.75 | 668.39 | 668.39 | 668.39 | 660.35 | 1,192.35 | 3,465.91 |
| 累计净现金流量 | -3,000.00 | -2,775.28 | -2,407.63 | -1,873.48 | -1,132.73 | -391.98 | 276.41 | 944.81 | 1,613.20 | 2,273.55 | 3,465.91 | 3,465.91 |
| 折现率7% | -3,000.00 | 210.02 | 321.11 | 436.03 | 565.12 | 528.15 | 445.35 | 416.21 | 389.00 | 359.17 | 606.07 | 606.07 |
| 7%折现率累计 | -3,000.00 | -2,789.98 | -2,468.87 | -2,032.84 | -1,467.72 | -939.57 | -494.22 | -78.01 | 310.99 | 670.16 | 1,276.23 | 1,276.23 |
| 折现率16% | -3,000.00 | 193.73 | 273.24 | 342.23 | 409.12 | 352.67 | 274.31 | 236.48 | 203.86 | 173.67 | 270.31 | 270.31 |
| 16%折现率累计 | -3,000.00 | -2,806.27 | -2,533.03 | -2,190.80 | -1,781.68 | -1,429.01 | -1,154.71 | -918.23 | -714.37 | -540.69 | -270.39 | -270.39 |

根据上述计算可看出:

合资企业初期建设投资3,000万元，投资总额为3,000万元。

第一年现金净流量为224.72万元，第二年为367.66万元，第三年为534.15万元，到第十年累计现金净流量为3465.91万元；按7%折现率计算十年累计现金净流量1,276.23万元，按16%折现率计算十年累计现金净流量为-270.39万元。

- 9.2  财务分析

- 根据上述财务预算，测算合资企业财务指标。

- 9.2.1 简单分析法

- 9.2.1.1 投资利润率

合资企业正常生产年度（第四年）净利润占  投资总额的比率。

投资利润率=净利润÷投资总额×100%

=486.24÷3,000×100%

=16.21%

9.2.1.2 投资回收期

用合资企业正常生产年度的净利润、折旧费计算收回投资的年限。

投资回收期=投资总额÷（正常年净利润+折旧费）

=3,000÷（486.24+269.1）

=3.97（年）

9.2.2 现值分析法

- 9.2.2.1 净现值

根据《合资企业财务现金流量表》可看出：

- 未折现十年累计现金净流量为3,465.91万元；

- 按7%折现率计算的十年累计现金净流量为1,276.23万元；

上述累计现金净流量均大于零，所以该投资方案可行。

9.2.2.2 投资回收期（采用插入法）

投资回收期=5+（│-391.98│÷740.75）

=5.53年

- 9.2.2.3 内部收益率（采用插入法）

内部收益率=7%+1,276.23÷(1,276.23+│-270.39│)×(16%-7%)

=14.43%

- 9.2.3不确定性分析

- 9.2.3.1 盈亏平衡分析

盈亏平衡点

=总固定成本÷（销售收入-总变动成本-税金及附加）×100%

=391.30÷（1557-589.80-23.36）×100%

=41.46%

计算表明，当合资企业生产能力达到41.46%，即销售收入为645.53万元时企业实现盈亏平衡。

- 9.3.2 敏感性分析

- 正常年度敏感性分析表

- 单位：万元（RMB）

| 项 目 | 年度总额 | 销售价格下降10% | 变动成本上升10% |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售收入 | 1,557.00 | 1,401.30 | 1,557.00 |
| 变动成本 | 589.8 | 589.8 | 648.78 |
| 贡献毛益 | 967.2 | 811.5 | 908.2 |
| 固定成本 | 391.3 | 391.3 | 391.3 |
| 税前利润 | 575.9 | 420.2 | 516.9 |
| 税后利润 | 486.24 | 346.42 | 431.53 |
| 可分配利润 | 437.61 | 311.77 | 388.38 |
| 销售保本点 | 645.53 | 645.53 | 645.53 |
| 贡献毛益率（%） | 62.12% | 57.91% | 58.33% |
| 销售利润率（%） | 36.36% | 31.23% | 34.15% |
| 安全界限率（%） | 58.54% | 53.93% | 58.54% |
| 投资利润率（%） | 16.21% | 11.55% | 14.38% |
| 投资回收期（年） | 3.97 | 4.87 | 4.28 |

- 9. 4结论

通过上述估算和分析，合资企业财务评价指标均较好，财务内部收益率为14.43%，投资利润率为16.21%，投资回收期为3.97年；不确定分析表明合资企业具有一定的抗风险能力。

]

沈阳百科集团股份有限公司            英国BODYCOTE公司

总裁：（签字）                       总裁（签字）

2001年4月，沈阳.

附件 1

主要设备清单

| 设备 |  | 主要参数 | 数量 | 价格 | 价格 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kg/炉 |  | CNY | GBP | CNY |
| 真空淬火炉 900*900*1200 |  | 1000 | 2 | 7,590,000 | 632,500 |  |
| PVD 等离子炉 (HAUZER) |  | 400 | 1 | 6,000,000 | 500,000 |  |
| 真空炉用清洗机 |  |  |  | 700,000 | 58,333 |  |
| PVD炉用清洗机 |  |  |  | 850,000 | 70,833 |  |
| 运输及调试 |  |  |  | 250,000 | 20,833 |  |
| 备件 |  |  |  | 450000 | 37,500 | 15,390,000 |
| 料筐及料架 |  |  |  | 250,000 | 20,833 | 250,000 |
| 土地 * |  |  |  | 3,750,000 | 312,500 |  |
| 厂房建筑 1000 m² ** |  |  |  | 2,200,000 | 183,333 |  |
| 建筑相关设备 - 管线和冷却塔等. |  |  |  | 800,000 | 66,667 |  |
| 停车场，厂区道路，变电设备等 |  |  |  | 1,200,000 | 100,000 | 7,950,000 |
| 液氮空气站 |  |  |  | 100,000 | 8,333 |  |
| 实验室设备 |  |  |  | 350,000 | 29,167 |  |
| 吊车 |  |  |  | 150,000 | 12,500 |  |
| 公司用车 |  |  |  | 250,000 | 20,833 |  |
| 轻型货车 |  |  |  | 250,000 | 20,833 |  |
| 开办费 |  |  |  | 850,000 | 70,833 |  |
| 其他 |  |  |  | 400,000 | 33,333 | 2,350,000 |
| 以上合计 |  |  |  |  | 2,199,167 | 25,940,000 |
| 不可预见费(以上合计的10%） |  |  |  |  |  | 2594000 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 28,534,000 |

人民币与英镑比为：1：12