第一章  总论

1.1    项目名称和建设单位

1.1.1  项目名称

**玉米种子产业化项目

1.1.2  建设性质：续建

1.1.3  建设地点

******、**试验地

1.1.4  建设单位

新疆**（以下简称**）

1.1.5  法人代表：**（董事长  高级农艺师）

1.1.6  项目技术负责人：**（高级农艺师）

1.1.7  项目主管部门：**农业局、**农业综合开发办

1.2    建设内容与规模

1.2.1  试验地田间工程建设

建设地点:位于沙塔公路9km，总面积2000亩，其中：农田面积1550亩。主要建设内容与规模：⑴亲本良繁及引种、育种试验地滴灌工程建设2个，分别为800亩、750亩；⑵新建机井2眼，更新原有2眼机井（1986年打井）；⑶防护林建设面积37.02亩；⑷计划建设田间道路1.5km。

1.2.2  种子检化验仪器设备

实施地点：**办公楼1楼。主要建设内容与规模：⑴种子质量检验室装修工程：装修面积300 m2；⑵购置种子检验仪器设备14台（个）。

1.2.3  加工厂改造工程

建设地点：**玉米种子加工厂，该厂现有5t/h玉米种子加工设备1套，年制种9000t。主要建设内容与规模：⑴种子库房建筑面积800m2，砖混结构；⑵种子晾晒棚建筑面积1840m2，轻钢彩板结构；⑶购买种子包衣设备1套，新建种子包衣车间150m2，砖混结构；⑷辅助设施主要包括购买20t地中衡1台，新建30m2地磅房。

1.2.4  收获机械化、精量播种示范推广

主要建设内容与规模：⑴购置玉米收获机3台，购置精量播种机4台，用于**、87团制种基地玉米收获示范及试验地展示田使用；⑵购置5吨东风玉柴平板加长运输车2辆，主要用于试验地到种子加工中心、制种基地的种子运输及服务；⑶购买小型脱粒机1台，用于试验地玉米种子的脱粒。

1.2.5  科技服务体系建设

用于技术合作服务费、玉米等新品种引育、技术人员培训等。

1.3    项目总投资

项目固定资产投资539万元，其中：直接工程费用514万元（建筑工程投资239万元，设备及安装费用260万元，其他费用15万元），其他费用25万元。

1.3.1  试验地田间工程建设

试验地田间工程投资258万元，其中：⑴亲本良繁及引种、育种试验地滴灌系统建设投资124万元；⑵机井投资16万元；⑶防护林投资2.6万元；⑷田间道路投资22.5万元。

1.3.2  种子检化验仪器设备

计划投资36.6万元，其中：⑴种子质量检验室装修工程投资12万元；⑵种子检验仪器设备配套及安装投资24.6万元。

1.3.3  加工厂改造工程

计划投资203.95万元，其中：⑴种子库房投资72.9万元；⑵种子晾晒棚投资101.2万元；⑶购买种子包衣设备投资3.5万元，新建种子包衣车间投资12万元，小计投资15.5万元；⑷辅助设施主要包括购买20t地中衡1台投资9万元，地磅房投资2.25万元，小计投资11.25万元。

1.3.4  收获机械化、精量播种示范推广

计划投资92.9万元，其中：⑴购置4台玉米收获机投资60万元，购置精量播种机4台投资14万元；⑵购置2辆5吨东风玉柴平板加长运输车投资18万元；⑶购买小型脱粒机1台投资0.9万元。

1.3.5  科技服务体系建设

投资15万元，主要用于技术合作服务费、玉米等新品种引育、技术人员培训等。

1.4    资金筹措

建设投资中：计划申请农业综合开发专项资金300万元，占固定资产投资的55.6%；企业自筹配套239万元，占44.4%。

铺底流动资金41万元，全部由项目单位自筹资金解决。

1.5    建设期限及投资使用计划

1.5.1  建设期限

项目建设期限为1年。从2004年9月至2005年8月。

1.5.2  投资使用计划

国家农业开发专项资金主要用于试验地的引种、育种实验、科研服务体系及玉米种子加工厂设备购置等。自筹资金用于农机具购置、土建工程等。

1.6    项目效益

1.6.1  社会效益

通过项目建设可改善**育种科研条件，为种子商品化生产提供优良品种和技术支撑，有助于增强**的产品竞争力，提高科研开发的能力，更好地为新疆粮食生产服务。

通过实施种子产业化项目，可加快品种培育、改良的速度，提高种子加工质量，做到统一质量标准、统一加工要求、统一标志包装、统一标牌销售、统一制种程序，对促进**及新疆农业的发展，加快传统农业向现代农业转变有着十分重要的意义。

项目实施后，按精量播种技术要求每亩可节省种子1kg，节约种子费用20元；种子包衣后可增加产量7%左右，按户均承包制种玉米面积150亩、增产28kg/亩计算；两项合计亩增收76元，户均增收11400元，承包农工职均年收入增加5700元，若考虑节约农药等因素，效益将更加可观。同时，本项目建设对促进种植业内部结构优化和提高，促进畜牧业发展有现实意义。

1.6.2  经济效益

经测算，本项目所得税后全部投资财务内部收益率为13.9 %，静态投资回收期为6.69年（含建设期），财务净现值110万元。项目投资利润率为15%。

1.7    可行性研究报告依据

⑴中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见

⑵农业部农计发[2004]19号“关于印发《2005年农业综合开发农业部专项项目申报指南》的通知”

⑶《2005年农业综合开发农业部专项项目申报指南》

⑷《农业综合开发农业部专项可行性研究报告的编制格式》

⑸《农业部“十五”种子工程建设目标与项目》

⑹《新疆**种子工程二期建设规划》

⑺《新疆维吾尔新疆国民经济和社会发展“十五”计划》

⑻《新疆**国民经济和社会发展“十五”计划》

1.8    可行性研究结论

⑴项目建设符合国家产业政策。**作为**种子生产的龙头企业，通过本项目实施，可提高**在玉米种子繁育、加工等方面的技术水平，改善科研育种基础条件，扩大**的经营规模，提高其综合竞争能力，促进可持续发展。

⑵本项目具有显著的经济和社会效益。通过利用玉米种子包衣技术，进一步提高种子的质量和产量，有助于增加育种基地农工的收入。尤其是购置精量播种机和玉米收获机械化，可推动当地玉米采收机械化，降低收获成本，有效缓解收获季节劳动力紧张的矛盾。

项目建设可新增就业人数24人。随着玉米种子产业链的延伸、深入，产业化效益将进一步显示出来。

⑶本项目所得税后全部投资财务内部收益率为13.9%，静态投资回收期为6.69年，财务净现值110万元。

综上所述，本项目是**粮食生产发展的需要，且具有良好的经济和社会效益。项目建设是可行的。

1.9    主要技术经济指标

主要技术经济指标

表1-1

| 序号 | 指 标 | 单 位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 万元 | 539 |  |
| 1.1 | 固定资产投资 | 万元 | 539 |  |
| 1.2 | 铺底流动资金 | 万元 | 41 |  |
| 2 | 新增就业人数 | 人 | 24 |  |
|  | 其中：工人 | 人 | 20 |  |
|  | 技术人员 | 人 | 2 |  |
|  | 管理人员 | 人 | 2 |  |
| 3 | 主要原材料、物料需用量 |  |  |  |
| 3.1 | 玉米包衣种子 | t/a | 9000 |  |
| 3.2 | 制种玉米 | t/a | 9500 |  |
| 3.3 | 煤 | t/a | 450 |  |
| 3.4 | 电 | 万kwh/a | 43.8 |  |
| 3.5 | 包衣剂 | t/a | 180 |  |
| 4 | 主要原材料、物料、动力消耗定额 |  |  |  |
| 4.1 | 制种玉米 | t/t | 1.06 |  |
| 4.2 | 煤 | t/t | 0.05 |  |
| 4.3 | 电 | kwh/t | 48 |  |
| 4.4 | 包装袋 | 个/t | 100 |  |
| 5 | 运输量 |  |  |  |
|  | 其中：运入量 | t/a | 10220 |  |
|  | 运出量 | t/a | 7640 |  |
| 6 | 年增量总成本 | 万元 | 888 | 第3年 |
| 7 | 年增量销售收入 | 万元 | 992 | 第3年 |
| 8 | 增量投资回收期（静态） | 年 | 6.69 |  |
| 9 | 增量投资利税率 | % | 15 |  |
| 10 | 增量投资财务内部收益率 | % | 13.9 |  |

第二章  项目背景及建设的必要性

2.1    项目背景

我国加入世贸组织后，种子产业的发展面临着更加激烈的市场竞争，“十五”期间乃至今后，如何抓住机遇，应对挑战，提高我国种子产业的竞争力，已成为摆在我们面前的一项紧迫任务。

我国国民经济和社会发展“十五”计划纲要指出：要通过实施“种子”工程，完善农田水利配套设施、加强中低产田改造、调整商品粮基地建设的内容和布局等措施，稳定粮食生产能力。

我国农业部《种业体系建设规划》报告中提到建立新型种业体系有利于种子市场的健康有序发展，遏制恶性、低水平竞争，满足广大农民对优质种子种苗和服务的需求，防止伪劣种子种苗坑农事件发生，切实保护农民利益。根据我国农业生产的优势区域和产业布局，引导种业企业向专业化、产业化方向发展，改变种业企业区域特点不明显，占有率不稳定的状况。

新疆“十五”计划明确指出：粮食生产坚持自给有余，确保粮食安全，到2005年，粮食总产900万t。积极调整品种结构，努力发展优质专用小麦、玉米、水稻和豆类生产，增加饲料加工、食品加工用粮。按照养殖业的需要，大力推广优质高产青贮饲料新品种，实现粮食生产向畜牧业的直接转化。

**“十五”计划中也明确提出：粮食生产在坚持自给有余和稳定总量的基础上，着重提高商品率和质量。调整优化品种结构，提高增值水平和转化率。扩大优质稻米、专用小麦和豆类生产，大力发展饲料玉米和特种玉米生产，增加花芸豆、啤酒大麦等名、优、特出口创汇作物产量，搞好商品粮、加工专用粮及饲料粮基地建设。粮食生产能力“十五”期内保持在130万t左右。

**是2003年由农业部确定的种业五十强单位，始终承担着农五师农作物制种及对外代制种的任务，尤其近两年，玉米种子在疆外的销售规模不断扩大，销售渠道逐步健全，在国内市场已具有一定的知名度。根据近年来销售数据分析，**种子外销产品产值占到总产值的50%以上，**正逐步从地区性的种子培育、生产、经营单位向跨区域、跨省的综合性种子生产经营单位发展。

在我国加入WTO、农业结构调整的新形势下，为了加快**玉米种子产业的发展，促进种子产业的升级改造，增强种业科技创新能力，提高**种业的综合实力和竞争能力。按照国家产业政策及农业部农计发[2004]19号文件精神，**农业局选定**申报农业综合开发农业部良种繁育专项玉米种子产业化项目，以提高企业的技术创新能力和市场竞争力。

2.2    项目建设的必要性

⑴是促进**农业经济增长，适应**农业结构调整的必然要求

种子是农业的基础，农业结构的战略性调整实质就是要全面提高农产品品质和质量，其关键在于种子。因此，农业结构的战略性调整要求种子工作发挥先导作用。目前，**种子工作还远远不能满足农业结构调整的需要。种子产业发展滞后已成为农业结构调整的一个制约因素。

⑵适应市场国际化趋势，提高我国种子产业的综合生产能力和竞争力

加入世贸组织后，我国的市场已经是国际市场的组成部分，由于**地处偏远，种子企业普遍缺乏参与国内国际市场的竞争力，已处于明显的劣势地位。长期以来，由于一直把种子作为农业生产的一项措施，而不是作为一个产业来发展，使**种子产业与内地其他省区相比存在很大差距，主要表现在种子企业规模小、经济实力弱。**现有种子专业生产企业有6家，其中年销售收入5000万元以上的只有2家。

随着我国已经加入世贸组织，与国际经济运行规则接轨是大势所趋，种子产业的竞争力决定一个国家农业和农产品的竞争力，如果不迅速提高我国种子产业的竞争力及综合生产能力，培养一批能够参与国际竞争的种子企业，我国种子产业在激烈的竞争中将处于不利地位，我国农业发展尤其是粮食生产也将受到威胁。**作为**种子行业的龙头企业之一，通过项目建设，有助于扩大**的经营规模、经济实力，提高玉米种子等的科研开发能力，提高综合竞争能力。

⑶有助于提高种子企业经营管理水平

**的大部分种子公司是在计划经济体制下建立起来的，长期承担行政任务，同时靠政策保护生存，没有真正按企业运作，在经营管理上，与现代企业制度要求相比存在较大差距，金播种业作为一家股份制企业，按现代企业制度运作，通过实施农业综合开发农业部专项工程，进一步带动**的机制转换，有助于提高企业的经营管理水平，提高种业企业的竞争能力，最终把企业建设成为生产专业化、加工现代化、经营集团化、育繁销一体化的现代种子企业。

⑷可发挥**在玉米制种、加工、销售方面的优势，加快**玉米制种产业化的进程，增加粮农收入，带动**及新疆粮食种业的发展

农五师地处边境地区，由于气候等自然条件原因，种植业结构单一，种植结构调整难度较大，大部分团场只能种植粮食油料等作物，职工收入低、生活水平提高较慢，现有状况制约了农五师经济发展和职工生活水平的提高。由于农五师所处的交通条件、气候等自然资源优势以及良好的制种隔离条件，发展玉米制种具有得天独厚的优势。近年来**已经在玉米制种方面有较大的发展，玉米种子业远销河北、山东、四川、重庆等地，形成较高的知名度。尤其是近2年玉米制种面积、加工能力不断扩大，但仍不能满足玉米种子的市场需求。

本项目的实施，有利于加快农五师立足资源优势及品牌优势，加快品种培育、改良的速度，提高种子加工档次，促进农五师玉米制种的规模化、专业化发展，推进玉米制种的产业化进程，对促进新疆及**农业的发展，加快统农业向现代农业转变有着十分重要的意义。

2.3    项目建设目标和任务

按照《种子法》的要求，利用**粮食种子科研、繁育、加工、销售一体化的优势，从新品种的引试繁、健全良繁体系、种子制种、加工包衣等方面提高玉米种子的统一供种率、精选率和包衣率，提高玉米制种的科技含量。通过龙头企业，加强以项目区为主的新品种引种、试验和示范工作，根据市场及时进行新品种更换、品种结构调整，为创造高产、优质、高效粮食生产奠定基础。

争取在较短时间内迅速提高良种质量，使种子包衣率占到本地区种子产量的50%以上，统一供种率达到100%，玉米机械化收获能力达到60%以上。

第三章  建设单位的基本情况

3.1    单位发展简介

**成立于1999年，是在农五师科委、种子公司、农科所、育种基地及所属11个团场联合的基础上成立，是一家集繁育、加工、销售为一体的股份制种子企业。

**的注册资金为3668万元，2003年被农业部确定为种业五十强单位，具有省级部门颁发的《种子生产许可证》和《种子经营许可证》，主要经营作物种类为玉米、棉花、油葵等。

**最初与**种子公司合作生产玉米种子，1996年玉米制种基地2600多亩。1997年以后加强了同内地的广泛合作，先后与陕西、四川、湖北、河北等地的科研院所和种子公司合作进行玉米制种，积累了制种经验，逐步建立健全了种子营销网络体系。2003年玉米制种基地达到4.5万亩，品种包括引育品种新玉9号、SC704、3138、农大108及自有品种博单3号、4号、5号、6号等。优越的制种条件使金博玉米种子得到了省内外客户的广泛好评，生产的玉米种子各项指标均达到国家质量标准。

同时，**在棉花、小麦、油葵制种方面也与有关科研单位、农业生产单位进行合作。1993年起与石河子大学合作进行春小麦制种，为当地种植业产业结构调整和石河子大学科研成果的快速转化起到推动作用。

1994年起与新疆农垦科学院合作进行油葵制种，当年制新葵杂4号169亩，单产达114.2kg，初显油葵制种的潜力、优势和经济效益。随着制种面积的扩大，至2003年新葵杂4号、6号等制种面积已达1.5万亩。

1994年在农五师农科所棉花品种比较试验的基础上，率先从辽宁农科院经作所引进辽棉10号毛籽，当年种植6100亩，单产达81.9kg，该品种比新陆早1号增产15.3%，显示了抗病品种的增产潜力，在农五师棉区得到迅速推广。**自育棉花品种新陆早12，早熟、抗病、高产适应性强，新疆推广面积达300余万亩，增产增效，深受广大农户的欢迎。

通过近年来的发展及市场开拓，以及加强与内地的合作，**生产的种子已经走向全国。油葵种子已经销往内地14个省，玉米种子已销往四川、重庆、湖北、河北、陕西、辽宁、吉林、河南、山东等省，棉花种子销售以新疆、甘肃为主。

**已经从立足当地的小型种子加工企业发展成为集科研、繁育、生产、销售为一体的，面向全国的、综合性种业企业，成为农业部五十强种业企业，成为在种业市场上有一定影响和知名度的企业。

3.2    现有规模及经营状况

**是具有独立法人资格的实体，公司注册地址位于新疆博乐市红星路121号。

现有职工98人，其中：高级职称技术人员16人，中级职称技术人员46人，助理职称的有36人。

**2003年被农业部确定为全国种业五十强企业。截止到2003年12月，该单位资产总额5471万元，资产负债率为15%。种子销售量2816万公斤，销售额达8246万元，实现销售利润1230万元，其中：粮食种子销售量1676万公斤，销售收入3366万元。粮食种子销售在全国行业排名第27位。

**为把种子产业做大做强，不断加大科研投入力度，先后投资1080万元兴建、扩建种子加工厂、质量检测中心、种子繁育基地、引进新品种。目前**共有种子繁育、试验、原种生产及制种基地44.5万亩，遍布自治区及**南、北疆地区，其中：玉米制种基地4.5万亩，小麦育种基地0.5万亩，油葵制种基地1.5万亩，棉花原种生产及良繁基地38万亩。玉米制种基地主要分布在**（2.5万亩）、87团（2万亩）。

3.3    现有设施及使用情况

加工设施及试验地：**拥有2套哈尔滨东宇农业工程机械公司生产的5吨/小时的玉米种子加工烘干生产线，玉米加工厂房及仓库建筑面积5600平方米，晒场面积18760平方米。有用于进行种子引种、育种试验的试验地1550亩。先进、成套的种子加工设备及厂房、种子科研试验用地为**做大做强玉米制种产业创造了良好的条件。

制种基地：项目区具有玉米制种得天独厚的优越条件，制种隔离条件好， 1996年就实现了模式化栽培，1999年首创全**玉米单产吨粮田。当地生产的玉米种，成熟度较好，籽粒千粒重较高，项目区团场及农工具有丰富的经验和良好的职工素质，为提高玉米种子的单产和品质创造了良好的条件，优越的条件非常适宜玉米的制种。

技术及人员保障：**是农业部五十强种子企业，种子产业已具备了一定的发展基础。“九五”期间，通过实施种子工程，建设了良种培育、生产、加工、检验等基础设施，配套了先进设备与技术，引入了一些专门人才和现代机制，建立和发展了种子营销网络，选育和推广了一批优良品种，已具备产业化龙头企业的条件。

新品种研发：**已与新疆农业科学院、农五师农科所签定了玉米良繁协作协议，拥有上述科研单位玉米品种培育的所有权。现已拥有自己的玉米新品种博单3号、4号、5号、6号等，具有一定的良繁科研能力。

第四章  市场预测与产品方案

4.1    市场预测

4.1.1  玉米供求现状及前景预测

在日前由世纪农网和大连商品交易所联合举办的“2004中国秋季粮油饲料研讨会”上，市场人士认为，短期内我国玉米供需总体平衡，库存数量相对充裕，短期内我国玉米进出口将保持“有进有出，北出南进”的格局。我国玉米生产地域分布不平衡，每年大规模的“北粮南运”对原本紧张的国内运输体系造成了进一步的压力。而日本、韩国两个玉米进口大国紧靠我国玉米主产地，具有运距短，运费低，运输批量灵活的特点，加上我国玉米是非转基因产品，相对美国及南美玉米比较优势明显；南方玉米主销区在国际市场价格有利、市场条件成熟时可以进口美国或南美的玉米。因此，在确保国内玉米总量平衡的前提下，这种“有进有出，北出南进”的玉米国际贸易战略格局，既可以发挥我国的农业优势，减轻东北主产区由于季节因素、地区性不平衡因素等引起的诸如仓储、资金、利息、损耗等方面的负担，又可以将日韩等玉米市场纳入我国玉米消费领域，从而成为调节国内玉米供求及价格波动的有效手段。

市场人士分析认为，从长远看，由于国内消费的持续快速增长，我国最终将成玉米进口大国。目前我国人均玉米只有100公斤（美国人均占有900公斤），随着经济的发展，玉米作为饲料和工业原料的功能正在增加、消费日益增多。早在1999年在长春举办的“21世纪中国玉米流通与市场展望研讨会”上专家们预测在2005年之前我国玉米会保持适度出口，在2005年之后，我国将由玉米出口国转为进口国，最近美国谷物理事会（USGC）官员表示，在对华谷物贸易方面，他们持乐观态度。该理事会官员预计中国从2004年起将有可能继续从美国进口玉米。

如果国家对解决“三农”政策落实到位，如税费改革减轻农民负担，测算每吨玉米可降低成本29元，对玉米等粮食全额免征铁路建设费，相当于降低玉米价格40-80元/吨，将实现由流通领域的间接补贴为向农民直接补贴，可降低玉米成本90元/吨，对玉米出口实行零增值税可降低出口成本100元/吨，对玉米加工业的增值税进项抵扣率由10%提高到13%，减轻加工业的税负，相对可以提高农产品收购价格使农民得益等等使农民种植玉米的生产成本不断降低，农民收入也不断提高，促进了农民种植玉米的积极性，玉米种植面积减少的情况不仅不会再延续下去，而且玉米种植面积会有所增加。

4.1.2 玉米价格预测

近期，国内玉米市场价格的上涨可谓突飞猛进，产区市场价格节节攀高，销区市场价格高位挺进。后期国内玉米价格持续上涨的可能性虽然存在，但由于供求关系并没有发生根本性转变，因此既使再有些上涨也是有限的。

入世后，国际市场价格将越来越多地影响国内市场价格的走势，由于目前国内市场玉米价格明显高于国际市场价格，因此较低的国际市场价格对国内市场价格将起到明显的抑制作用，而且入世后玉米进口将增加，出口将大幅度减少，导致国内供给量增加，从而进一步打压国内价格。但目前国内玉米价格已经回落到较低水平，继续下跌的空间有限，加上我国玉米具有“大国效应”，如果进口大量增加，出口大幅度减少，短期内便可将国际市场价格拉升到一个较高的价位，而较高的国际价格反过来又会抑制国内玉米价格的下降。因此，考虑到国内外玉米的发展趋势，我国玉米不太可能回跌到2000年主产区900元/吨以下的水平。目前美国玉米价格上扬，运到我国沿海的到岸价是140-150美元/吨（1203-1245元/吨），比前几年高出40-50美元/吨，这个价格将是我国玉米上扬的最高限价，超过这个限价，国际玉米将对国内玉米起到抑制作用，因此国际玉米价将对我国玉米价的升降起到重要作用。有关专家及机构预测，今后我国商品玉米正常年份的合理价在主产区应为1050元/吨左右。

4.1.3  玉米种子市场分析

玉米市场的现状及发展决定了玉米制种产业的发展规模及方向。目前，我国玉米种植面积约35496万公顷，年需种量约为8.5亿kg左右。全国玉米制种面积约在300万亩左右。

由于北方玉米制种区连年遇旱，制种基地大举西迁。其一以甘肃为代表的新产种区迅速崛起，广泛分布在河西走廊以及宁夏、青海、内蒙古河黄灌区，并进入新疆腹地，因种子产量高，质量好，成本低，年产种量由几千万骤增至1亿多公斤；其二以河北、山西、内蒙古北部为代表的产种省区，制种面积进一步扩大，三省（区）的种子总产量已超过了辽宁；其三以山东、河南、吉林为代表的长期自繁与外购相结合的省份，自繁自供种子的比例逐年增加，并有一部分转为外销；其四以京、津、川、滇、黔、皖为代表的完全依靠外调种子的省市，也开始制种以增加自供比例。这无疑加剧了全国玉米种子激烈竞争的格局。

玉米种业经历了连续几年供过于求的买方市场，估计比实际用种8.5亿公斤多出20%，市场竞争激烈。据有关专家预计，有几类玉米品种仍将走俏市场：一类是国家或省级区试中位居前茅的新审定的品种；二类是近1－2年创建高产纪录的新品种；三类是适应地区广、种植面积大的老品种；四类是限区种植的少量极早熟品种；五是食用玉米（糯玉米、甜玉米、爆玉米）将继续出现营销高潮，尤以糯玉米最为走俏，价格比普通玉米要高出2－10倍。

我国的玉米制种业必须走联合经营、规模化经营、产业化经营的道路，通过扩大规模、营销整合一些规模较小的企业，提高自身的竞争力和知名度，来应对加入激烈的市场竞争。

4.1.4  本项目玉米种子市场前景

加入WTO后，畜牧业已成为**及新疆优先发展的项目，特别是欧洲养殖业由于疫病的流行而导致整个养殖业下滑，从而为新疆及**畜牧业的发展提供了千载难逢的发展机遇。

2003年新疆粮食总面积1960.5万亩，总产量801.64万吨，其中玉米种植面积681.21万亩，产量366.25万吨，玉米用种1.7万吨左右。“十五”期间**及新疆将大力发展畜牧业，对饲料需求较往年有所增加，将带动玉米的饲料消费，要解决好饲料问题，必须增加玉米的种植面积，因此，畜牧业的发展为玉米制种产业发展创造了有利的条件。预计2005年，新疆玉米种植面积稳定在800万亩左右，玉米用种量将达到2万吨左右。由于目前新疆玉米种子包衣率极少，本项目实施后，种子包衣率将占到本地区种子产量的50%以上。

4.2    产品及营销方案

4.2.1  品种选择原则

近期将按照订单要求组织生产川单15号、农大108、3138、303、028及博单系列等品种。远期品种选择首先考虑是否国家新审定品种，其次要求单产高品质好的高油玉米品种，第三则要求适应地区广、种植面积大的品种。

高油玉米代表了我国玉米结构调整的方向，也符合世界玉米发展的趋势。从其科技含量之高、遗传增值之多和用途之广来判断，高油玉米有可能成为未来玉米的主要栽培类型。在籽粒品质方面，高油玉米的含油量、总能量水平和蛋白质含量均高于常规玉米，另外它还含有较高的维生素A、E。在产量方面，高油玉米亩产已达到常规玉米水平。

高油玉米籽粒生理成熟时，茎叶、秸秆仍碧绿多汁，含有较高的精蛋白和其它营养成份，是草食动物的良好饲料。

因此高油玉米将是**今后制种的主要发展方向。

4.2.2  项目运作模式

项目采用“公司+基地+科研及试验基地”为基本模式的产业化，以**为龙头企业，上连科研支撑单位新疆农业科学院、农五师农科所，下连玉米种子生产基地87团、**，以龙头企业**为主闯市场，减少无序竞争，减少内耗，增强创市场、创名牌的能力。

产业化运行的基本框架：新疆农科院、农五师农科所为本项目新品种的引育种中心，是玉米新品种的源头，负责品种的引进、亲本花期的试验及良繁技术的配套。五师农科所在玉米新品种选育上有一定的基础，先后选育了博单3、博单4、博单5、博单6号等四个玉米新品种，而且与四川、湖北、河北等省科研院校、种子集团有广泛的合作关系。该所引育的玉米品种（包括相配套的制种技术）已转让给**。

**是加工、销售龙头，负责种子的统一销售及与客户签订供销合同，从种子销售利润中分红给新疆农科院、农五师农科所，支持科研单位增强后劲，源源不断地给**提供新品种及配套技术，使**玉米等制种走产业化、可持续发展之路。

玉米种子生产基地在**、87团，这两个团靠山区有天然的隔离种植区，团场各连队之间有山区戈壁自然隔离，同时气候条件非常适宜玉米制种，玉米杂交制种条件优良。87团、**玉米栽培水平较高，96年就实现了模式化栽培，在玉米杂交制种方面有22年的栽培历史，

2003年**已发展制种基地4.5万亩，其中：87团2万亩，**2.5万亩。生产基地林网、渠系配套，制种条件好。

4.2.3  营销网络体系建设

销售由**负责，已在乌鲁木齐、奎屯、石河子、伊宁、昌吉、喀什等地建立了疆内种子销售网点，在河北、河南、济南、武汉、长春、四川、成都、西安等地都有销售网点，今后计划继续在全国范围内建立销售网点，进一步扩大销售规模和市场占有率，力争成为国内玉米制种的龙头企业。

**与大专院校、科研部门应进一步加强横向联合，可采取品种转让、产权买断、委托研究、合作育种、联合开发等方式。

第五章  项目建设地点和建设条件

5.1    资源情况和原材料供应

5.1.1  玉米种子加工原料供应情况

⑴玉米加工中心建设主要原料为玉米，需用量9500t，项目区所在团场**现有玉米制种种植面积2.5万亩，平均单产380kg/亩，可满足本项目的需要。

⑵主要原材料需用量

主要原材料需用量估算表

表5-1

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 来源 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制种玉米 | T/a | 9500 | 当地 | 拖拉机、汽车 |  |
| 2 | 种子包衣剂 | T/a | 180 | 疆内 | 汽车或火车 |  |
| 3 | 包装袋 | 万个/a | 900000 | 疆内 | 汽车 | 10kg装 |

⑶燃料动力

项目所需动力见表5-2。

外购动力需用量估算表

表5-2

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 万KWh/a | 43.8 | 当地 |
| 2 | 煤 | t/a | 450 | 奎屯或伊犁 |

5.1.2  制种试验地原料供应情况

⑴玉米种子培育：由新疆农业科学院和农五师农科所负责提供，见有关技术合作协议。目前试验地种植品种有博单系列品种及农大108、农大3138、SC704、川单15号、成单18号、沪单4号、石单3号、豫玉22、301、303等，种质资源充足。

⑵水资源：试验地现有机井2眼，出水量分别为160h/m3、220h/m3。现有机井为1986年建设，本项目计划更新，因此拟新打机井2眼。试验地水资源供应完全可满足亲本良繁及引种、育种试验地的灌溉需要。

5.2    建设地点和建设条件

5.1.1  建设地点选择

⑴加工中心土建及设备配套建设地点为**团部，属**农业综合开发项目单位；

⑵试验地位于沙塔公路9km处；

⑶农机具购置、租赁经营由**负责。

5.1.2  建设条件

⑴地理位置

**位于新疆准噶尔盆地西部边缘的博乐阿拉套山南坡，地形北高南低，呈扇形带状分布，平均海拔高度633.3m。全团总面积127.72万亩，地理坐标东经81°55′-81°16′，北纬44°55′-46°07′。

试验地位于89团区域范围内。89团阿拉套山南麓、博乐市境内的塔斯尔海垦区，海拔最高处380m，最低处235m。全团土地总面积35.1万亩，地理坐标东经82°15′-82°28′，北纬44°46′-44°54′。

⑵气象条件

**项目区及试验地所在区域属中温带干旱荒漠类型气候特点：气候温和，光照、日照充足，作物开花期间常刮1-3级小风，有利于传粉，结实率极高，9-11月秋高气爽，有利于制种玉米晾晒，整个生育期基本无病虫害发生，这种地理环境优势与气候条件是全疆少有的，适宜种植玉米、棉花、小麦、油料等作物。

**制种基地均靠山区，有天然的隔离种植区，团场各连队之间、团场与地方单位之间农田较远，具有优良的杂交制种条件。

⑶水资源

项目区水资源丰富，**主要靠河水灌溉，年地表径流量4.53亿m3，**每年引地表水4550万m3用于农业灌溉。

试验地所在89团地处博乐河下游，所辖区域内无河流经过，地表水系主要由泉水、春季融雪洪水及冬闲水等组成，地下水位埋深一般为13m。年均引用地表水资源2084万m3。年地下水补给量6955万m3，可开采量为5716万m3，现年开采量为2993万m3。该区域内地下水较为丰富，地下水类型为第四纪空隙潜水，水质好，矿化度0.5～1g/L，动储蓄量1.094亿m3，单井涌水量为200～300m3/h。

⑷交通条件

项目区内有“欧亚大路桥”之称的北疆铁路，经过博乐并在阿拉山口与哈萨克斯坦铁路接轨；博阿（博乐—阿拉山口）公路与阿拉山口岸相接；博精（博乐—精河）、博五（博乐—五台）、博温公路（博乐—温泉）省级公路与312国道相连，交通极为便利。

目前正在建设由国家投资的沙塔公路，建成后将连通**农五师主要团场之间的公路。

⑸能源供应：项目区供电有保证。可由博州电网或**农五师自己的电网供电。

⑹通讯条件：项目区现有中国电信、铁通、中国联通等多家电讯运营商，设备先进、网络覆盖面广，通讯条件良好。

⑺工程地质条件：种子加工厂区工程地址情况良好，承载力标准值为180—200kpa。地下水位埋深10m以下。项目区地震烈度为七度。主要自然灾害为冰雹、霜冻等，对玉米加工影响不大。

5.1.3  项目实施的保证条件

⑴**2003年被农业部确定为全国种业五十强企业。截止到2003年12月，该单位有形资产总额5471万元，资产负债率为15%。种子销售量2816万公斤，销售额达8246万元，实现销售利润1230万元，其中：粮食种子销售量1676万公斤，销售收入3366万元。粮食种子销售在全国行业排名第27位。

⑵**技术力量雄厚，专业技术人员素质高，有科研单位做依托。中心现有职工98人，其中：高级职称技术人员16人，中级职称技术人员46人，助理职称的有36人。

⑶有条件优越的制种基地及试验地，项目区具有玉米制种得天独厚的优越条件，制种隔离条件好，在玉米杂交制种方面具有22年的栽培历史，1996年就实现了模式化栽培。

⑷**领导重视，种子产业发展基础好。**为把种子产业做大做强，不断加大科研投入力度，先后投资1080万元兴建、扩建种子加工厂、质量检测中心、种子繁育基地、引进新品种等。

第六章  项目的设计方案

6.1    建设原则及目标

6.1.1  建设原则

⑴项目以市场为导向，以资源为依托，以科技为保证，增加良种产品产量，提高商品率，提高经济效益，增加职工收入，实施优势资源转换战略，实行区域化布局、专业化生产、一体化经营、社会化服务、企业化管理。

⑵按照种子生产、加工的区域布局，本着“上档次、上水平、上规模、上效益”和“填平补齐”的建设原则。

⑶按照产业化思路，形成一个结构优化、布局合理、相互促进、良性循环的种子产业体系。

6.1.2  建设目标

⑴按照产业化发展的思路，在良种培育、生产、销售方面实行一体化经营，完善农作物优新品种育种、引种系统。

⑵建设和完善种子生产、加工、包装系统及试验地改造。

⑶建设完善良种推广、营销系统，改变种子生产经营以行政区域“画地为牢”和良种育、繁、推、销脱节的状况。

⑷包衣种子在疆内市场占有率达80%左右。

6.2    建设规模与建设内容

6.2.1  试验地及田间工程建设配套

**试验地总面积2000亩，主要用于玉米亲本良繁及引种、育种。其中：耕地面积1550亩。见土地权属证明及试验地平面图。

6.2.1.1  滴灌系统建设

拟建设滴灌系统2个（800亩、750亩），投资120万元；新增机井2眼，淘汰即将报废机井（1986年打井），投资16万元。投资136万元。

⑴作物及栽培模式

本典型区玉米种植模式为45+45+45cm布置，株距25cm。

⑵工程技术参数的确定

①日耗水强度：参照当地玉米滴灌区设计耗水强度为4.5mm/d，玉米耗水强度要比玉米大一些，故确定滴灌玉米灌浆期平均日耗水强度取5.0mm/d。

②设计灌水均匀度：综合考虑水力和灌水器制造偏差两个因素，项目区地形普遍较为平坦，按《微灌工程技术规范》SL103-95规定滴灌系统设计灌水均匀度不低于80%，本次设计取80%。

③灌溉水利用系数：按《微灌工程技术规范》SL103-95规定滴灌水利用系数不低于90%，本次设计取90%。

④土壤湿润比：根据《微灌工程技术规范》SL103-95，玉米滴灌土壤湿润比宜为60-90%，结合垦区土壤、气候条件及种植模式，本次设计土壤湿润比取65%。

⑤滴灌玉米主要根系层活动深度为40cm，玉米土壤含水量上下限按田间持水量的90%和65%。

⑥滴灌带选择：根据项目区种植结构、土壤质地，同时考虑铺设、回收等施工、使用管理方便的要求，本项目选用一次性的迷宫式滴灌带。 项目区玉米种植方式主要为：行距45+45+45cm，株距25cm。滴灌带选择300-1.8型，滴灌带内径16，滴孔间距0.3m，公称流量1.8L/h，滴灌带间距0.9m，沿种植方向铺设，布置在两行玉米的中间。

⑶设计灌溉制度的确定

①设计灌水定额：根据上述参数计算灌水定额为m=18.4mm=12.3m3/亩·次。公式为：m=0.1γz p（θmax-θmin）/η，式中：m—设计灌水定额（mm），γ—壤土干容重1.45g/cm3，z—计划湿润土层深度50cm，p—土壤湿润比65%，η—滴灌水利用系数90%，θmax—适宜土壤含水率上限取85%，θmin—适宜土壤含水率下限取65%。

②灌水周期：根据玉米生长期和气候条件，灌水临界期日需水量为5mm/d，则作物生长期最高日需水时灌水周期为：T=mη/EP=3d，式中：T—设计灌水周期，m—灌水定额mm，Ep—日耗水量3.5mm/d（叶面蒸腾和部分地面蒸发）。

③一次灌水延续的时间：t=ms1.s2/q =2.3h，式中：s1：滴头间距0.25m，           s2: 毛管间距0.9m，q：滴头流量1.8L/h。

④每日工作时间：设计系统日工作小时数应根据当地水源和农业技术条件确定，不宜大于20h。本次设计系统日工作小时数采用16.1h。

⑷工作制度

①轮灌组数：为了分散系统流量，降低工程投资，滴灌系统采用轮灌工作制度，轮灌组数目采用下式确定：N≤CT/t，式中：N—允许轮灌组最大数目，C—日运行小时数h，T—设计灌水周期d，t—设计灌水延续时间h。

经计算允许的轮灌组最大数目N≤21，典型区设计采用16个轮灌组。

②日灌水次数：日灌水次数为:16.1/2.3=7次

⑸管径选择

根据经济管径预选,管道经济管径按下式计算：D=10(tn×xn)0.15Q0.43，管径修正:D′=D(3900/γ) 0.15，式中: tn—年运行时间；xn-电费,0.517元/KW.h；    Q-水量（m3/h）；γ—PVC-U管材价格，现行价9200元/t。

各级管段设计流量根据运行方案确定，然后根据计算的经济管径预选管径，然后计算系统各部分水头损失，校核各管段压力，最后确定干管实选管径，各级管道实选管径及长度见平面布置图。

⑹水力计算

①毛管及副管铺设长度的确定：毛管选用迷宫式滴灌带，内径d=16mm，S=0.3m，qd=1.8/h ,滴灌带间距1.0m，流态指数x=0.62。

由于毛管铺设方向地形比降小于0.5‰，计算毛管极限孔数时按平坡地形考虑，则 Nm=INT｛〔5.446［ΔH2］d4.75〕/(ksq d 1.75)｝0.364，式中  [ΔH2]—毛管允许水头偏差，m，[ΔH2]=β2[ΔH]；d —毛管内径，16mm；k—水头扩大系数，取1.1；s—滴头间距，取0.3m；q d—滴头设计流量，1.8L/h。

按照SL103-95微灌工程技术规范，一般情况下，当滴灌的均匀系数Cu>80%, 滴头设计允许流量偏差率qv≤20%，滴头流态指数x=0.62，则滴灌允许设计水头偏差率[hv]应为[hv] ≤[qv]/x{1+0.15(1-x)/x[qv]}≤33%

滴头的额定工作压力为10m，得灌水小区允许水头偏差[ΔH]= [hv]hd=0.33*10=3.3m。

毛管与副管水头偏差：[ΔH]毛=[ΔH2]= β2[ΔH]=0.55*3.3=1.82m；[ΔH]分支=[ΔH1]= β1[ΔH]=0.45*3.3=1.49m；Nm=INT｛〔5.446［ΔH2］d4.75〕/(ksq d 1.75)｝0.364=216个。

则毛管铺设长度L毛≤216*0.3=65m，根据条田实际，毛管实铺为60m。

②毛管水力计算

流量计算：一条滴灌带的进口流量为其上出水口流量之和，即q毛=Nq，式中，N为滴灌带出水口数目，q为滴灌带出水口流量，L/h，根据计算及条田长度确定其实际平铺长度为60m，毛管设计流量q毛=360L/h。

毛管水头损失计算：毛管选用迷宫式滴灌管，内径d=16mm，S=0.3m，qd=1.8L/h 。

毛管水头损失按多孔管计算：

式中：f—摩阻系数，查表取0.505；m—流量指数1.75；b—管径系数4.75；K—扩大系数1.15；N—出水孔个数；S—分水孔间距 0.3m；S0—进水口至首孔的间距0.15m；qd—单孔设计流量，取1.8L/h；则Hf=1.55m。

③副管水力计算

流量计算：地面副管根据经济管径和经济流速水力计算确定选用φ40的0.25MP的PE管，根据本系统运行方案，副管流量为其上同时开启的毛管流量之和，副管根据条田宽度不同，单边控制15根毛管，其副管设计流量Q分支= 2×15×q毛=2.16m3/h。

水头损失计算：根据条田宽度即每条支管上布置的支管数，副管长26.1m。因副管是中间向两头供水，副管每侧流量为1.08 m3/h。其水头损失采用多孔管计算，即：

式中s为滴灌带间距为0.9m，s0为进水口至首孔的间距0.45m，其它符号意义同前，则：Hf =0.76m。

④支管

流量计算：根据本滴灌系统运行方案，同时工作的支管上，每次工作一条副管，则支管流量等于副管流量。Q支=2.16m3/h。

水头损失计算：支管选用de75PE管，长度为173m，其水头损失按下式计算：Hf =fL(Qm/db)，式中：Q:流量,L/h；d:管道内径,mm；m：流量指数，取1.75；b：管径指数，取4.75。则支管水头损失为1.71m。

⑤干管及分干管

流量计算：分干管上每次同时开启一侧支管, 任一分干管段的流量等于该管以下支管流量之和。任一干管段的流量等于该干管以下分干管流量之和。由此计算得系统设计流量为Q总=200m3/h。

水头损失计算：各级干管设计流量根据运行方案确定，然后根据经济流速预选管径，然后计算系统各部分水头损失，校核各管段压力，最后确定干管实选管径，各级管道实选管径及长度见平面布置图，管材选用0.4MPa的 PVC-U管，按最不利组合计算，其水头损失按下式计算：Hf =kf（Qm/db）L，式中符号意义同前。经计算，管网系统最不利点的水头损失为11.75m。

⑺压力均衡验算

本设计根据计算的经济管径预选管径，然后计算系统各部分水头损失，校核各管段压力，最后确定各管段实选管径，按系统最不利组合通过水力计算确定系统压力选择泵型，按至各分干管的最大水头作为其各节点的设计水头，相关下级管道（支管）入口根据节点设计水头与该管线要求的水头之差设置调压阀减压，以保证各支管入口压力保持一致。

⑻首部过滤

首部过滤采用离心式+网式过滤，离心过滤器3台，每台过流能力为100～120m3/h，网式过滤器6台，每台过流能力50～80 m3/h，120目。

⑼水锤验算

干管、支管采用硬聚乙烯管材，要进行水锤压力计算，其公式如下：△H=C△V/g；C=1435/(1+2100(D-e)/Ese)0.5，式中：△H—直接水锤的压力水头增加值(m)；C—水锤波在管中的传播速度(m/S)；△V—管中流速变化值(m/S)；g—重力加速度(m/s)，g=9.81 m/s；D—管道外径(mm)；e—管壁厚度(mm)；Es—管材的弹性模量(Mpa)，Es=2500 Mpa。

由于水锤强度取决于流速变化的剧烈程度，所以水锤压力验算要选取最不利管段流速变化较强烈的管段进行计算。

经计算，压力水头增加值在10m以内，小于管道允许压力值，所以不需专门设计水锤防护设施。但为保证运行安全，灌水时一定要按轮灌顺序进行工作，以防系统内压力不均而影响灌水均匀甚至破坏系统，且应尽量延长关闭阀门的时间。只要严格按照操作规程工作，不会产生水锤压力破坏。

⑽水泵选型

系统的设计水头采用《微灌工程技术规范》：H=Zp-Zb+h0+Σhf+Σhw，式中：H—系统的设计水头(m)；Zp—典型毛管进口的高程(m)，Zp=0m；Zb—系统水源的设计水位(m)，Zb=-30m；h0 --典型毛管进口的设计水头(m)，h0=11.75m；Σhf—系统至典型毛管进口的管道沿程水头损失(m)；Σhw--系统至典型毛管进口的局部水头损失(m)；局部水头损失包括3部分，管道取沿程水头损失的1.1—1.2倍（已计入水头损失中），首部系统总水头损失取8 m。

根据管网水力计算，系统总扬程均为58.9m，系统流量为200 m3/h，根据系统流量、扬程查水泵型号，水泵型号确定为300QJ200-60/3，流量Q=200 m3/h，扬程为H=60m，配套电机功率N=55kw，变压器容量采用80千伏安。

6.2.1.2  田间防护林、道路及配套工程建设

⑴防护林建设

试验田防护林体系不健全，计划建设防护林总长度6173m，宽4m，总面积24692m2，折37.02亩，树种以当地杨树为主。防护林建设既可起到防风沙效果，也可起到玉米亲本培育的隔离带作用。单位投资700元/亩，防护林工程合计投资2.6万元。

防护林亩费用分析表

表6—5	        		                      单位：元/亩

| 序号 | 项 目 | 建设内容 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清荒 | 平整土地、造林床等 | 200 |
| 2 | 定植 | 挖穴、栽树、苗木费等 | 220 |
| 3 | 抚育管理 | 浇水、抚管3年 | 280 |
|  | 合计 |  | 700 |

⑵田间道路建设

计划建设田间道路1.5km，宽度5m。

根据试验地所在区域附近连队工程地质报告，路基土岩性自上而下分为2—3层，第1层为填筑土，厚度0.2—0.5m不等；第2层为低液限粘土（承载力值100kPa），其厚度2.25—4.8m不等，有轻微湿陷性。路基土不具盐胀性，腐蚀等级为弱—中等腐蚀。

根据以上工程地质情况，田间道路工程建设主要采取以下简单处理措施：

①清除道路表层填筑土；②对原状土碾压两道；③回填天然级配砾石300厚，平整碾压，保证压实度大于95％。

据此测算田间道路工程单位投资15万元/km，合计投资22.5万元。

6.2.2  种子检化验仪器

本项目拟配置玉米种子质量检验设备。种子质量检验室建设地点在**位于博乐市的办公楼1层，建筑面积300m2。

主要建设内容：

⑴种子质量检验室装修工程

装修标准：地面铺白色防滑地板砖，内墙面贴白色内墙瓷砖到顶，天棚刷乳胶漆，包暖气、换灯具，制作实验台、药品柜和通风设施等。装修工程完成后，必须符合保证玉米种子质量检验和纯度鉴定的能力，种子质量检验室应能防火、防水、防虫鼠和防灰尘等，并有充足的照明和通风设施。玉米种子应按标签等类别分类和次序存放。

装饰装修工程单位造价为400元/m2，种子质量检验室装修工程计划投资12万元。种子检验室平面图见附图。

⑵种子质量检测设备

按照“填平补齐”的原则，根据现有种子检验设备配套和使用情况，结合玉米种子质量检验的特点，拟补充以下检验设备，详见表6-4。

种子检验化验设备配置清单

表6-4                              单位：元

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 总值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光照培养箱 | GZP-250A | 1台 | 11000 | 11000 |
| 2 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101A-1型XMTS | 1台 | 3000 | 3000 |
| 3 | 电热恒温干燥箱 | 202-1型 | 1个 | 3000 | 3000 |
| 4 | 发芽室 |  | 2个 | 100000 | 200000 |
| 5 | 分析天平 | TN型托盘扭力天平（感量0.0001g） | 1个 | 6500 | 6500 |
| 6 | 显微镜 | XSP-15、64OX生物显微镜 | 2个 | 2500 | 5000 |
| 7 | 不锈钢电热蒸馏水器 | A．S-268-5 | 1个 | 1200 | 1200 |
| 8 | 谷物筛选 | TTSG22*12 | 3个 | 100 | 300 |
| 9 | 电脑 | 联想 | 1台 | 8000 | 8000 |
| 10 | 激光打印机 | 惠普 | 1台 | 4000 | 4000 |
|  | 合计 |  |  |  | 246000 |

6.2.3  种子加工厂改造工程

6.2.3.1  现有主要加工设备清单

**玉米种子加工厂现有**农业工程机械公司生产的玉米种子成套加工生产线1条，加工能力5t/h。

**玉米种子加工生产线主要设备清单

表6-1

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 玉米脱粒机 | 10t/h | 1 |
| 2 | 干燥机 | 5HST-7 | 1 |
| 2 | 初清机 | CT-150 | 1台 |
| 11 | 风筛选 | 5X-5.0 | 1台 |
| 15 | 重力选 | SXZC-5.0 | 1台 |
| 23 | 自动计量包装系统 | 25-50kg | 1套 |
| 36 | 分级机 |  | 1 |

6.2.3.2  土建工程

本项目设计按抗震设防烈度7度设防。新建各主要建（构）筑物的建筑特征和结构类型见表6-1。

土建工程项目组成表

表6-2                                                      单位：m2,元/m2

| 序号 | 土建工程名称 | 建设规模 | 单位造价 | 结构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种子库房 | 810 | 1000 | 砼排架 | 54×15m |
| 2 | 种子晾晒棚 | 1840 | 600 | 钢结构 | 87×21m |
| 3 | 包衣车间 | 150 | 900 | 砖混 | 12×12.5m |
| 4 | 地中衡室 | 30 | 1000 | 砖混 | 6×5m |
|  | 合 计 | 2840 |  |  |  |

①种子库房：建筑面积810m2，平面尺寸54×15m，层高4.5m。结构形式为钢筋混凝土排架结构，采用混凝土独立基础，钢筋混凝土现浇柱，15 m薄腹屋面梁，上搁混凝土大型屋面板，建筑围护为370厚多孔砖墙；建筑装修作法为内外墙涂料，3cm厚SBS卷材防水层两道，塑钢窗，彩板保温门，混凝土地面，针对种子库的要求，采取相应的通风和防鼠措施。

单位造价900元/ m2，小计投资72.9万元。

②种子晾晒棚：建筑面积1840m2，采用轻型钢结构，柱基础为钢筋混凝土独立基础，钢柱采用焊接钢管，轻型钢屋架选用国家相应标准图集，屋面檩条为C形薄壁型钢，并设置相应的支撑系统，所有钢结构外表面均采取刷漆防腐；天棚采用塑料阳光板，混凝土地面。

单位造价550元/ m2，小计投资101.2万元。

③包衣车间：新建种子包衣车间150m2，砖混结构。结构形式为C15毛石混凝土带型基础，370厚多孔砖墙，现浇钢筋混凝土屋面板。建筑装修作法按普通装修标准。

单位造价800元/ m2，小计投资12万元。

④辅助设施：新建30m2地磅房1间，砖混结构。结构和装修作法同包衣车间。

单位造价750元/ m2，小计投资2.3万元。

6.2.3.3  设备购置

①购买种子包衣设备1台，拟购置农业部推荐的南京农牧机械厂生产的5BY—500型种子包衣机1台。5BY-500型种子包衣机可用于各类植物种子包衣处理，配套动力1.66kw，生产率3-5t/h，该机包衣均匀度大于99%，破碎率小于0.1%。。该设备适用于各类植物种子的拌种、包衣加工，便于精密播种，节约良种，对于种子防病、防虫害有明显效果。

该机结构特点：双层全封闭式，能有效控制种衣剂的逸散量和有害气体的外漏，不污染环境，对人体无侵害。进种部位采用集散型结构，落种分布均匀，种子接受雾化面广。供药系统选用多层高速离心雾化，效果好，均匀度高。拌种机构应用了当今国外最新技术，采用滚筒加长搅拌形式，对种子表面无伤害，包衣合格率高、成膜快，无需烘干即可袋装，并可根据包衣种子的种类随时调整滚筒转速，提高包衣质量和产量。搅拌筒内无残留种子，清机方便。单价为3.1万元/台。

②20t地中衡1台，单价9万元/台。

6.2.3.4  产品质量标准与包装

本项目产品质量执行自治区新Q1241—84号一级标准要求(除水分指标外，其余指标均高于GB4404.1-1996标准)：纯度不低于97%；净度不低于99%；发芽率不低于95%；水分不高于14%。

包衣种子包装采用10kg/袋标准包装。

6.2.3.5  工艺流程

生产工艺流程：进料    果穗干燥脱粒    籽粒干燥    筛选分级  种子包衣   计量包装     成品库    出库。

设备工艺流程：

进料    大卸料坑    1号振动输送机    1号皮带输送机    2号皮带输送机（双向）    果穗干燥室    3、4号皮带输送机    5、6号皮带输送机    脱粒机    1号提升机    初清机    7号皮带输送机    2号提升机（单独进料）    8号皮带输送机    1、2号湿储仓    9号皮带输送

3号提升机    籽粒干燥机    10号皮带输送机（双向）    4号提升机    11号皮带输送机    1、2号干储仓    12号皮带输送机    1号小料坑    5号提升机    风筛选    6号提升机    暂存仓    比重选    2号振动输送机    7号提升机    分级机（2台）    分级仓（3个）    4号振动输送机    2号小料坑   8号提升机   包衣机    计量包装系统   成品库    成品出库

6.2.3.6  总图布置与运输

⑴布置原则

厂区占地面积50亩，结合厂址自然条件，在尽量满足工艺及运输的前提下，考虑环保等因素，确定库房、晾棚、包衣车间平面布置的原则：

①结合厂区现有加工生产厂房因地制宜进行布置；

②库房、晾晒棚布局应满足生产流程和物料搬运的需要，尽量缩短原材料和成品的运输路线，以利于提高生产效率和降低运输成本；

③符合《建筑设计防火规范》GBJ16-87。

总平面主要设计指标表

表6-3

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 占地面积 | m2 | 33300 |  |
| 1.1 | 生产车间 | m2 | 1110 |  |
| 1.1.1 | 原有生产车间 | m2 | 960 | 现有 |
| 1.1.2 | 包衣车间 | m2 | 150 | 新建 |
| 1.2 | 种子库房 | m2 | 1050 |  |
| 1.2.1 | 种子库房 | m2 | 250 | 现有 |
| 1.2.2 | 种子库房 | m2 | 800 | 新建 |
| 1.3 | 办公室 | m2 | 100 | 现有 |
| 1.4 | 警卫室 | m2 | 20 | 现有 |
| 1.5 | 晒场 | m2 | 8500 | 现有 |
| 1.6 | 晾晒棚库 | m2 | 1500 | 新建 |
|  | 消防水池 | M3 | 300 | 现有 |
| 1.7 | 地中衡室 | m2 | 30 | 新建 |
| 1.8 | 变配电室 | m2 | 30 | 现有 |
| 2 | 厂区建筑系数 | % | 12.8 |  |
| 3 | 厂区场地利用系数 | % | 62.8 |  |
| 4 | 厂区绿化系数 | % | 32.6 |  |

⑵厂内外运输，见表6-3。

全厂运输量表

表6-4                              单位：t

| 序号 | 货物名称 | 运输量t/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 火车 | 汽车 |  |
|  | 运入 |  | 10220 |  |
| 1 | 制种玉米 |  | 9500 |  |
| 2 | 煤 |  | 450 |  |
| 3 | 种衣剂 |  | 180 |  |
| 3 | 包装袋 |  | 90 |  |
|  | 运出 |  | 7640 |  |
| 1 | 玉米种子 |  | 7290 |  |
| 2 | 其他 |  | 350 |  |
|  | 共计 |  | 17860 |  |

6.2.3.7  公用工程

⑴给水：本项目生产过程中不需用水，仅有少量的生活用水，用水量4.7m3/d。本项目用水由项目团场城镇供水系统供应。

⑵排水：本项目污水主要为厂区生活污水排放，排放量3.0m3/d。经处理后，排入城镇现有排污管网。

⑶供电：本项目工艺为连续生产车间，属二级负荷。本项目用电由博州电网供应。

供电电源：**玉米加工生产线现有30m2配电室1间，配置2×300KVA变压器2台。由团场高压配电室拉高压电缆至本项目配电室，本项目仅新增功率1.66kw，不需增容即可满足本项目需要。

6.2.3.8  消防

本项目建设符合《建筑设计防火规范》GBJ16-87。本项目车间设有消火栓、灭火器等消防设施，依托已有的消防水池系统，还可利用当地消防支队。

6.2.4  玉米收获机械化、精量播种示范推广

机械收获效率为人工收获的60倍以上。玉米收获、精量播种农机具配套是提高玉米产量和品质的必要措施，是提高粮食综合生产能力的重要保证，也是增加粮食产区农工收入的重要途径。通过玉米生产机械化技术的示范推广，配套应用优良品种、配方施肥、科学的管理措施，形成玉米播种、田间管理、收获等作业环节的技术规范，不断形成和完善标准化生产，在本区域形成一套切实可行的机械化生产的技术标准和技术规范，有利于指导当地推广玉米生产机械化技术，促进农业生产标准化、规模化和产业化，加速农业现代化的进程。

⑴购置玉米收获机械

**玉米制种基地现有乌克兰产KYKC—6AC系列玉米收获机械6台，均为二手设备，采收效率120亩/d，一个收获期可收获玉米3000亩地。

本项目计划购置黑龙江赵光机械厂生产的4YZ—4型自走式玉米联合收获机3台，方可满足2.5万亩玉米制种基地机械收获的需要。4YZ—4型自走式玉米联合收获机是由中国收获机械总公司研制开发的4YZ—4型自走式玉米联合收获机于2001年5月通过国家级鉴定和项目验收，该产品及主要性能指标处于国内同类产品先进水平。

收获工艺流程：摘穗——果穗输送——果穗剥除苞叶——果穗收集装车——秸杆粉碎还田（或粉碎收集装车）。

技术指标：行距调整范围550—700mm；喂入量4—6kg/s；苞叶剥净率≥85%；总损失率≤5%；破碎率≤1%；可靠性≥90%；生产率0.4—0.8hm2/h：；动力102kW；整机重量7.2t。

关键技术:摘穗台行距可调，采用特殊传动将定行距摘穗台改为可调行距摘穗台，行距调整范围为550mm、600mm、700mm三种有级调整，对应摘穗台的行距调整，驱动轮距也可进行相应的调整；电子监测装置，与电子仪表专业厂家合作，研制出具有自主知识产权的收获机械电子监测装置。电子监测系统采用微机控制，采用集成电路组成的电子监控装置，体积只有3.5英寸磁盘大小，精度及可靠性大大提高，可同时监控发动机、剥皮装置、秸秆粉碎器、行走速度的数据，发生异常现象时可迅速报警，并显示故障部位；自动剥皮装置，采用自动剥皮装置，可将果穗的苞叶剥去，苞叶剥净率可达85%以上；行走无级变速，采用新型8档行走变速箱，闭式外啮合边减速器，辅以液压控制行走无级变速装置，可实现0.9~25 km/h的行走变速范围，既适应田间各种复杂作物作业条件又满足异地快速转移的要求；茎秆切碎装置地面仿形机构，在茎秆切碎装置上采用液压控制地面仿形机构，通过仿形机构的作用，可使茎杆切碎装置随地面的起伏而上下浮动，从而保持割茬高低均匀一致，提高茎杆切碎效果，方便操作；液压倾翻果穗箱，采用上支点液压倾翻式果穗箱，作业时可直接将装满的果穗向侧面倾翻至运输车辆中，整机机动灵活、结构紧凑；自磨刃茎秆切碎刀片，采用高锰钢，应用等温淬火工艺制作茎杆切碎刀片，大大提高了刀片的韧性及耐磨性，使单面刀刃的使用寿命不小于100h。由于4YZ—4型玉米联合收获机应用了上述7项关键技术，使其具有作业性能好，功能强大，适应性广，自动化程度高，结构紧凑，重量轻等特点。

单台售价20万元/台，合计投资60万元。

⑵精量播种机

项目区玉米播种机主要为半精量播种机，随着玉米种子产业化工程的实施，玉米种子质量和产量逐步提高，引进玉米精量播种机可减少用种量，降低农工的种子投入成本，可促进农工增收。

拟购置2BTM-3型玉米宽垄精量播种机4台，该机由黑龙江省农垦科学院农业工程研究所研制，适用于宽垄栽培玉米等作物的精量播种，可以通过更换部件进行起垄、播种覆膜、施肥、中耕等作业。该机用气力式排种器，实现精量点播，其漏播、重播率小于5%。更换排种盘和调整行距可实现多种作物播种。

技术指标：工作幅宽4305mm；作业行数6行；行间距离600—700 mm；播种量1—3kg/亩；生 产 率2—2.5hm2/h；排种器为强击式精密排种器；配套动力55—88kW以上；外形尺寸2450×5510×2160mm。

该机主要用于在原茬地上进行播种作业，也可在已播地上作业。一次进地即可完成破茬、开沟施肥、播种、覆土镇压作业。

单价3.5万元/台，合计投资14万元。

⑶购买5t东风玉柴平板加长运输车辆2辆，主要用于试验地到种子加工厂、制种基地的种子运输及服务等。单价9万元/辆，合计投资18万元。

⑷购买甘肃酒泉种子机械厂生产的5TYX—6F型小型脱粒机1台，主要用于试验地玉米种子的脱粒。该机适用于对玉米的脱粒、清选，适应种植玉米大户、农机服务专业户及粮食部门对各种原粮的清选，具有结构紧凑、坚固耐用、使用方便，占用场地小，省工省时省力，技术性能指标高，脱出的玉米光亮洁净的特点。该机可一次性完成脱粒、风选、筛选等复式作业。

脱粒能力为4t/h，功率4kw，单位价格0.9万元/台。

6.2.5  科技服务体系建设

用于技术合作服务费、玉米新品种引育、技术人员培训等，主要依托新疆农科院、农五师农科所来完成。充分利用农五师农科所与辽宁省农科院、河南农科院、石河子大学、农七师农科所、农八师农科所等单位的协作关系，主要引进省内外优质高产玉米新品种并加强自身科研开发能力，扩大代繁规模，为今后玉米等优良品种的来源提供保障。

科技服务体系计划投资15万元。

第七章  环境保护与综合利用

7.1    环境保护状况

**玉米种子加工厂建设地点周围环境状况良好，玉米育种试验地周围为89团农田，环境状况良好无任何污染源。

7.2    主要污染物及保护措施

种子加工厂扩建改造后，主要污染源是生产过程中产生的粉尘、噪音以及包衣设备清洗废液等。

由于本项目自动化控制程度高且选用噪音相对较低的设备，噪音可控制在国家标准以内，粉尘经除尘器净化后排入附近农田中。

包衣设备废液经过治理后排放，不会对人体、周围环境、职工健康等造成危害。

本工程针对职业安全卫生方面可能存在的问题和主要危害采取了各项防范措施后，预计可达到卫生部、劳动部等部委颁发的工业企业设计的卫生标准和规定的要求，从而使生产过程的各岗位工作环境和绝大多数劳动条件符合职业安全卫生的要求。

第八章  劳动安全保护与卫生

8.1    职业安全

⑴厂区建筑物按建筑防火规范要求布置，设置必要的通风设备。铺设必要的环行道路，保证道路通畅。

⑵生产区按消防规范要求，设置了必要的消防设施，配备有足够的消防器材。有关设备考虑设置避雷装置。

⑶所有操作平台或检修平台及人员登高设备均设置防护围栏，以保证人身安全。

⑷所有与人可能接触到的传动设备都设必要的防护措施。

8.2    卫生

⑴按规范要求工厂厂房应设置更衣室、消毒间。

⑵主要加工设备应符合种子加工的卫生要求。

⑶加工生产线操作人员应定期体检，身体健康、无传染病的人员方可上岗。

8.3    节能

节能工作由专人管理，严格控制能源消耗定额，制定规章制度并定期检查。

加强管理的同时，主要采取以下节能技术措施：

⑴设备选型中采用国内成熟较先进的定型设备，在设备布局按工艺要求，一体化布置，减少管线输送长度，保证流程的连续性。

⑵采取保温等措施，降低热量损失。

⑶采用高效、低耗的电器设备及器材。

第九章  企业组织、劳动定员和人员培训

9.1    组织机构设置

本项目由**负责实施。**组织机构如下图：

董事会

董事长

总经理

生产副总       总农艺师      经营副总

各团分公司  生产技术部  科研部   质检部   财务部   营销部

9.2    劳动定员

根据玉米种子加工的要求，生产加工期为9月初——10月底，实行三班三运转24小时连续生产。

**玉米种子加工中心项目现有劳动定员36人，其中：管理人员7人，技术人员4人，工人25人。

产业化项目实施后，需增加劳动定员24人，其中：玉米加工中心需新增劳动定员6人，增加农业机械工人6人，试验地建设增加定员12人。

9.3    项目及资金管理

项目及资金管理严格按照《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》执行。

为保证项目工程质量和项目顺利实施，拟成立产业化建设领导小组，由主管部门、业务部门及项目法人单位、**有关人员组成。重点加强项目的工期、质量、资金管理。

领导小组组长：（农五师副师长）

副组长：  **

项目办公室主任：**

成员： （**）

⑴项目管理实行项目法人责任制及招投标制、工程项目监理制。建立项目奖惩及激励机制，调动各方面积极性。

⑵所有资金均由龙头企业管理和投资（包括加工中心、农机具、试验地建设资金），明确“谁投放、谁还款、谁回收”责任。

⑶严格建设资金管理，严禁挤占挪用，拒绝人情投资。

9.4    人员培训

为生产、引进、培育优质良种，项目在建设期间应对农机工人、试验地员工进行系列化培训，必须经公司考核合格后方可上岗。

要求生产技术人员必须具有大专以上学历，一线工人须具备高中以上文化程度。

培训方式采用请技术人员、安装调试人员讲课的方式进行，通过学习和实践，使生产工人基本了解工艺流程、设备结构、简单的维护修理技能，保证企业生产设备的安全、稳定、经济运行。

9.5    项目招标

9.5.1  招标范围

依据新兵办发[2001]55号《新疆生产建设**工程建设项目招标范围和规模标准规定》的有关规定，本项目中滴灌系统材料、设备及土建工程属招标内容，农机具及包衣拟购置由农业部推荐或认证的专业厂家产品。

招标总金额为万元：滴灌系统设备材料120万元；土建工程222.85万元。

9.5.2  招标组织形式及方式

采取委托、公开招标的方式，拟委托有资质的招标机构进行。

9.5.3  招标工作的组织实施

为保证项目顺利实施，拟成立由**参与的招标领导小组办公室，按照《招标投标法》及国家、**有关配套法规政策，参与由专业招标代理机构开标、评标和定标。

第十章  项目建设进度

项目建设工期主要包括可研报告论证、上报，可行性研究报告审批，施工图设计、施工准备、工程施工、设备定货及安装、试运行等项工作。实施进度计划如下：

⑴2004年9月—12月      项目前期工作

包括：完成可行性研究报告编制、可行性研究报告审报、可行性研究报告的批准等

⑵2005年1月—2月       施工图工作

⑶2005年3月            设备定购及施工准备

⑷2005年4月—5月       土建工程及滴灌工程施工

⑸2005年6月—8月上旬   设备安装、农机具到货

⑹2005年8月下旬—9月初 生产试运行

项目实施进度计划表

表10-1

| 年 项目 月 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 前期工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备订购及施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建及滴灌工程施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打压验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第十一章  投资估算和资金筹措方案

11.1    投资估算依据

⑴玉米制种加工参照中国轻工总会1993年编发的《轻工业建设项目投资估算办法》（简称“估算办法”）。

⑵建筑工程：生产车间建构筑物造价依据当地现行价估算。

⑶主要设备价格为现行价，设备安装费依据“估算办法”有关规定估算。

⑷其他建设内容依据国家计委、建设部《建设项目方法评价与参数》。

⑸参考《“十五”种子工程建设目标与项目》。

⑹其他工程和费用依据有关规定计算：根据国家农业综合开发办的有关规定，对于一次性投资的项目不考虑预备费，前期工作费、建设单位管理费等依据有关规定计算。

⑺根据农业部农业综合开发农业部专项项目申报指南的要求，本项目申请的财政资金全部为无偿使用资金。

11.2    投资构成

11.2.1  固定资产

项目固定投资539万元。其中：

⑴直接工程费514万元：①建筑工程239万元，②设备及安装费用260万元，③其他费用15万元；

⑵其他费用25万元。

11.2.2  铺底流动资金估算

经测算，本项目需新增铺底流动资金41万元，由项目单位自筹解决。

11.3    资金筹措

项目固定资产投资539万元，申请国家财政资金300万元，占总投资比例的55.7%；项目单位自筹资金239万元，占总投资的44.3％。

铺底流动资金41万元，全部由项目单位自筹解决。

申请国家财政资金中，全部为无偿资金。详见附表1、2、3。

第十二章  经济、社会效益分析

12.1    经济效益分析依据

⑴项目经济效益分析主要依据1993年国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）。

⑵项目建设期1年，生产期11年，计算期12年。

⑶项目固定资产采用分项折旧法。

⑷项目基准收益率为10%。

⑸流动资金借款利率为5.31%。

⑹产品产量计算依据：**玉米种子加工厂包衣种子生产能力为9000t本项目玉米种子产量按9000t计算。

⑺项目财务评价按增量效益法计算。

12.2    总成本

12.2.1  生产成本

⑴新增外购原材料及燃料动力费：种子加工增量成本主要包括种子费、包衣剂费用、新增燃料动力费等，其中：包衣剂费用0.6元/kg，电价为0.51元/kwh；试验地玉米制种外购原料及燃料动力费按490元计算（化肥121元、农药3元、水费50元、机力费116元、薄膜40元及土地费用160元）；农机燃料费按1万元、台计算。

正常年新增外购原料费为778万元，外购燃料动力费为3.5万元。

⑵人工工资及福利费：本项目加工、试验地、农机具使用等需增加工人20人，加工工人（4人）、农机驾驶人员（6人）人均工资及福利费按为0.5万元计算，试验地农工（10人）人均收入按1.2万元计算。

⑶折旧费：项目新增固定资产原值499万元，生产期开始计提折旧，采用平均年限法，残值率为5%，年折旧费为36万元。

⑷修理费：按折旧的30%计算，正常年修理费为11万元。

⑸摊销费：项目建成后，项目建设前期工作费、建设单位管理费、人员培训费计入无形及递延资产，分5年摊销，年摊销费为15万元。

12.2.2  财务费用

本项目财务费用流动资金贷款利息。

12.2.3  销售费用

正常年新增销售费用为15万元，用于种子推销及销售网络体系建设费用。

12.2.4  管理费用

项目需增加管理及技术人员4人，正常年新增项目管理费用为15万元。

详见附表5、6、7。

12.3    项目盈利能力

12.3.1  销售收入及税金

本项目产品销售价格：种子包衣加工费800元/t（玉米包衣种子价格4.2元/kg），亲本种子价格按20元/kg，农机租赁费按每亩36元计算。产品销售量按生产量计算，正常年新增销售收入为992万元。

玉米种子按照国家及新疆的有关规定可免征增值税，农机租赁收入按5%税率缴纳营业税，城市建设维护税率为1％，教育费附加为3％。正常年缴纳营业税额为1.6万元。

详见附表4。

12.3.2  利润

经测算第2年利润总额为104万元，所得税税率33%，盈余公积金按税后利润的10%计算，详见附表8。

12.3.3  利润指标

投资利润率：15%。

12.3.4  现金流量分析

经测算，本项目所得税后全部投资财务内部收益率为13.9%，静态投资回收期为6.69年，财务净现值110万元。

详见附表9。

12.3.5  资产负债分析

由附表10《资金来源与运用表》及附表11《资产负债表》可知，本项目财务状况良好。

12.4    不确定性分析

12.4.1  敏感性分析

详见敏感性分析表。

影响本项目效益的主要因素有：总投资、经营成本和销售收入。针对财务内部收益率、投资回收期、财务净现值指标，分析这些因素对项目的影响，结果见表12-1。

计算结果表明，销售收入对财务内部收益率影响较大，其次为经营成本变化，投资变化最不敏感。

敏感性分析表

表12-1

| 指 标 | 财务内部收益率（%） | 投资回收期（a） |
| --- | --- | --- |
| 基准值 | 13.9 | 6.69 |
| 销 售 | 5% | 23.5 | 5 |
| 价 格 | -5% | 2.9 | 10.77 |
| 固定资 | 5% | 12.7 | 6.98 |
| 产投资 | -5% | 15.2 | 6.41 |
| 经营 | 5% | 4.8 | 9.8 |
| 成本 | -5% | 22 | 5.21 |

12.4.3  项目存在的风险

本项目目前产品是按照定单组织生产及销售，因此存在一定的违约风险。采取措施：首先合同签订时在违约责任方面的处理及赔偿方面要考虑规避或减轻风险；其次要注重自身种子渠道的建立，要在重点销售地区与当地种业单位合作建立销售网点或代理销售网点；第三，要重视种子质量和品牌建设。

12.5    社会效益分析

⑴通过项目建设，从改善项目单位育种科研条件入手，为基地建设提供优良品种和技术支撑，有助于扩大**的经营规模、经济实力，提高科研开发的能力，提高综合竞争能力。

⑵通过实施种子产业化，可加快品种培育、改良的速度，提高种子加工档次，做到统一质量标准，统一加工要求、统一标志包装、统一标牌销售、统一制种。同时，通过实施玉米收获及精量播种示范，对促进玉米采收机械化起到积极推动作用，缓解农忙时节季节性劳动力紧张的矛盾，对促进新疆及**农业的发展，加快传统农业向现代农业转变有着十分重要的意义。

⑶项目实施后，按精量播种技术要求每亩可节省种子1kg，节约种子费用20元；种子包衣后可增加产量7%左右，按户均承包制种玉米面积150亩、增产28kg/亩计算；两项合计亩增收76元，户均增收11400元，承包农工职均年收入增加5700元，若考虑节约农药等因素，效益将更加可观。同时，本项目建设对促进种植业内部结构优化和提高，促进畜牧业发展有现实意义。可见，项目建设对农工收入增加、产量提高、产值增长起到了积极作用。

| 玉米制种成本及效益分析分析表 |
| --- |
| 表12-2 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 现状成本 | 种子包衣后成本 |
|  |  | 用量 | 金额 | 用量 | 金额 |
|  | 制种成本 |  | 675 |  | 655 |
| 1 | 种子 | 3.5kg | 70 | 2.5 | 50 |
| 2 | 化肥 |  | 121 |  | 121 |
| 3 | 薄膜 | 4kg | 40 |  | 40 |
| 4 | 机力费 |  | 116 |  | 116 |
| 5 | 水费 | 800m3 | 50 |  | 50 |
| 6 | 农药 |  | 3 |  | 3 |
| 7 | 土地费 |  | 160 |  | 160 |
| 8 | 税金 |  | 35 |  | 35 |
| 9 | 人工 |  | 80 |  | 80 |
|  | 亩收入 |  | 760 |  | 816 |
|  | 亩利润 |  | 85 |  | 161 |

⑷项目实施后可增加就业人数24人。

综上所述，本项目社会效益显著，可促进产量增加、产值增长、农工收入增加，对促进玉米收获水平的提高、缓解**农业劳动力紧张具有积极意义。

第十三章  可行性研究结论

⑴项目建设符合国家产业政策。项目实施可壮大**在玉米制种、繁育等方面的实力，有助于扩大**的经营规模，提高其综合竞争能力，促进可持续发展。

⑵本项目建设有着显著的经济和社会效益。项目实施后，通过实施玉米种子包衣技术，进一步提高了种子的质量和产量，可明显增加育种基地农工的收入。试验田田间工程及灌溉工程建设，可改善项目单位育种、引种条件，提高种子研发水平和能力。通过玉米收获机械化及精量播种示范，可推动玉米采收机械化，降低种植成本，有效缓解收获季节劳动力紧张的矛盾。

项目建设可新增就业人数24人。随着玉米种子产业链的延伸、深入，产业化效益将进一步显示出来。

⑶本项目所得税后全部投资财务内部收益率为13.9%，静态投资回收期为6.69年，财务净现值110万元。

综上所述，本项目符合国家产业政策，符合新疆、**“十五”计划和长远目标要求，项目具有良好的经济和社会效益，项目是可行的。