贵州省水土保持生态建设

世界银行贷款项目

可行性研究报告

二○○三年六月

目 录

综 合 说 明	6

１项目区概况	11

１.１项目区选择的依据	11

1．2项目区选定	12

1.３自然条件	13

１.3.1地质地貌	13

１.3.2土壤植被	15

1.3.3气候、水文	19

1.4社会经济状况	25

1.4.1行政区划	25

1.4.2人口、劳力及发展预测	25

1.4.3土地利用情况	25

1.4.4经济情况	26

1.4.5农村基础设施情况	34

1.4.6土地使用政策	37

2 水土流失及防治状况	41

2.1 水土流失	41

2.1.1 水土流失现状	41

2.1.2 水土流失成因	42

2.1.3 水土流失危害	44

2.2 水土保持工作	46

2.2.1 水土保持现状和效果	46

2.2.2 组织管理机构	47

2.2.3 主要经验和存在的问题	51

3 项目任务和规模	54

3.1 项目建设的必要性和迫切性	54

3.2 指导思想与建设目标	56

3.2.1 指导思想	56

3.2.2 总体目标	57

3.3 总体布局	58

3.3.1 水土流失类型区划分	58

3.3.2 治理措施布局	59

3.3.3 治理小流域划分	61

3.4 土地利用结构调整	62

3.4.1 调整方向	62

3.4.2 调整结果	63

3.5 建设任务和规模	63

4 防治措施设计	64

4.1 预防监督方案	64

4.1.1预防监督机构体系建设	64

4.1.2监督内容和方法	64

4.1.3预防监督实施方案	65

4.2 治理措施设计	67

4.2.1措施布设	67

4.2.2工程设计	70

4.2.3施工设计	91

4.2.4利用与管护	102

5  项目监测评价	110

5.1 目的、任务与要求	110

5.2监测评价机构及管理	111

5.2.1监测评价机构	111

5.2.2监测评价管理	111

5.3监测评价对象、内容与方法	112

5.3.1监测评价对象	112

5.3.2监测评价内容	112

5.3.3监测评价方法	115

5.4 监测网络	116

6 技术支持	122

6.1 专题调研	122

6.1.1 指导思想和原则	122

6.1.2 主要研究内容	122

6.1.3 技术路线与技术关键	124

6.1.4主要实施措施	125

6.1.5  技术保障	126

6.2 技术引进与示范推广	126

6.2.1指导思想和原则	126

6.2.2 示范推广内容	127

6.2.3示范推广途径与方法	128

6.3 技术培训与交流	129

6.3.1培训机构	129

6.3.2 培训任务与内容	130

6.3.3 培训对象与目标	131

6.3.4 培训方式	131

7 组织管理	137

7.1 管理机构	137

7.1.1 组织形式及机构设置	137

7.1.2 机构职责	138

7.2项目管理	140

7.2.1项目前期工作	140

7.2.2计划管理	140

7.2.3财务管理	141

7.2.4物资管理	142

7.2.5工程技术管理	142

7.2.6协作与咨询	143

7.3 设施配置	144

7.4 实施组织	145

7.4.1 项目法人	145

7.4.2 招标投标	146

7.4.3 项目监理	147

8 进度安排	148

8.1 安排依据	148

8.1.1 实施条件	148

8.1.2 材料及种苗供应	149

8.1.3 劳力保障	149

8.2 进度安排	149

9 投资估算与贷款偿还	151

9.1 投资估算	151

9.1.1 编制依据	151

9.1.2编制方法	151

9.1.3投资估算	158

9.2 物资及采购	159

9.3 资金筹措	159

9.3.1项目所需资金、贷款与匹配	159

9.3.2资金筹措方式	160

9.4 贷款支付与管理	160

9.4.1贷款支付	160

9.4.2贷款管理	162

9.5  贷款偿还	162

9.5.1还贷措施与途径	162

9.5.2贷款偿还计划	163

9.5.3还贷保证措施	171

10 项目效益	175

10.1 经济效益	175

10.1.1 生产、市场和价格	175

10.1.2 项目效益	178

10.2 生态效益	181

10.2.1 蓄水保土效益	181

10.2.2 改善环境效益	182

10.3 社会效益	185

10.4 效益分析	187

10.4.1 依据和方法	187

10.4.2 主要指标	187

10.4.3 运行费	188

10.4.4 经济分析、财务分析、敏感性分析	188

10.5 环境影响与保护	194

11 结论	196

11.1 综合评价	196

11.2 结论	197

# 综 合 说 明

贵州省位于云贵高原东部，长江水系与珠江水系分水岭，辖87个县（市、区、特区），人口3798.51万人，是苗、布依、彝、回、土家族等少数民族聚集区，土地总面积176167km2。山地丘陵面积占幅员面积的90%以上，是全国水土流失严重地区之一，也是我国西部地区集中连片的贫困地区，水土流失面积73180 km2，占总面积的43.2%，年土壤侵蚀总量 2.13亿t，平均土壤侵蚀模数2918t/ km2.年。由于自然和人为因素，水土流失不断加剧，生态环境恶化，严重制约了当地资源的开发和经济的可持续发展，农业生产和国民经济发展滞后，群众生活水平低下，严重威胁长江和珠江中下游地区的防洪安全。

贵州省自1989年开始实施长江上游水土保持重点防治工程，1992年开始在珠江上游实施南北盘江水土流失综合治理工程，都取得了显著成效。随着西部开发战略的实施，生态建设和环境保护备受关注，天然林保护和退耕还林等生态建设工程也相继实施，但是由于治理任务艰巨，资金投入不足，水土流失治理进展仍然比较缓慢，利用世界银行贷款，加快水土流失严重地区治理步伐，既是实施西部开发战略的需要，也是促进我省经济社会可持续发展的需要，又是长江、珠江两大河流综合治理的需要。项目的实施，还将有助于引进国外先进的管理模式和治理技术，推进我省水土保持生态建设事业的发展。

根据水利部安排，贵州省积极开展了项目的前期工作，编制完成了《贵州省水土保持生态建设世行贷款项目建议书》。经长江水利委员会审查汇总上报，通过了由水利部水土保持监测中心于2002年9月在北京组织召开的技术审查会的审查。2002年11月，世界银行派出以伏格乐先生为团长的立项鉴定考察团对云贵鄂渝4省（市）水土保持生态建设世行贷款项目进行了立项鉴定考察。按照水利部办公厅《关于印发世界银行云贵鄂渝4省（市）水土保持贷款项目立项鉴定考察备忘录的通知》（办函[2003]77号）文的要求，在项目建议书的基础上，参照水利部《水土保持工程可行性研究报告编制暂行规定》、《水土保持生态建设工程概（估）算编制规定（报批稿）》和《水土保持生态建设工程概算定额（报批稿）》等规程、规范要求，结合世行贷款项目的特点，贵州省于2003年6月组织编制了《贵州省水土保持生态建设世行贷款项目可行性研究报告》。

贵州省水土保持生态建设世界银行贷款项目涉及3个地（州、市）12个县（市），项目建设规模为：综合治理水土流失面积104409hm2，治理程度达到78.6 ％。新建基本农田5979.2hm2，乔木林15635.4hm2，灌木林12703.9hm2，经济林7689.2hm2，果园7507.8hm2，种草1828.3hm2，苗圃142.5hm2，实施小型水利水保工程：塘坝25座、谷坊1957处、拦沙坝491座、蓄水池（窖）4013口、沉沙凼4477个、抽水站51个、沟渠464.49 km、河堤整治141.01 km、作业便道454.56 km；配套建设畜棚61264m2，种畜3722个，果库61孔，沼气池8052个。项目总投资58100.00万元人民币，其中拟申请世行贷款３５００.00万美元，国内配套资金29050.00万元，其中中央配套资金8715.00万元，省、地、县配套资金5810.00万元，群众投劳折资14525.00万元。建设期为6年，计划从2004年开始实施。项目区位置如图１。

分析表明，本项目的实施将产生显著的生态效益、经济效益和社会效益。项目区综合治理水土流失面积104409km2, 治理程度达到78.6%。森林覆盖率从目前的29.5 %提高到44.9 %，林草覆盖率从35.5 %提高到 51.5%。土地资源得到保护，生态环境明显改善。各项措施生效后，平均每年可减少土壤侵蚀337.35万t，拦蓄径流3767.72万m3，减轻当地及下游地区的洪水和泥沙灾害。随着土地利用率的提高，农业生产条件的改善，农业产业结构的调整，可持续发展生态经济系统的建立，将大大加快项目区农民脱贫致富奔小康的步伐。项目产生的示范效应，将在更大范围内推动水土保持生态建设的有效开展。据测算，项目各项治理措施全部发挥效益后，年经济效益可达13949.29万元。经济分析表明，本项目经济净现值为23326.44万元，经济内部收益率为18.7%；财务净现值为17984.99万元，财务内部收益率为14.7%；经济效益费用比为1.43，各项经济评价指标均达到要求。

综上所述，本项目立项依据充分，治理技术可行，综合效益显著，经济评价合理，建议国家尽早批准实施。

| 项目区工程特性表 |
| --- |
| 项目 | 单位 | 数量 | 项目 | 单位 | 数量 |
| 一、建设条件 |  |  | 四、施工 |  |  |
| 1．项目区面积 | km2 | 2820.25 | 1．主要工程量 | 万m3 | 2856.60 |
| 2．项目区人口 | 万人 | 76.48 | 土方量 | 万m3 | 2398.29 |
| 3．农业人口 | 万人 | 65.90 | 石方量 | 万m3 | 450.10 |
| 4．多年平均降水量 | mm | 1145.9 | 混凝土量 | m3 | 82023 |
| 5．实测最大24h降雨量 | mm | 235.9 | 2．交通道路 | km | 3197．44 |
| 6．多年平均气温 | ℃ | 14.8 | 3．主要材料 |  |  |
| 7．森林覆盖率 | % | 29.5 | 水泥 | t | 90992.18 |
| 8．水土流失面积 | km2 | 1328.47 | 钢材 | t | 3116.35 |
| 9．土壤侵蚀模数 | t/(km2.a) | 3987 | 油料 | t | 201.60 |
| 10．已治理面积 | km2 |  | 苗木 | 万株 | 15124.14 |
| 二、设计标准 |  |  | 种籽 | t | 142.67 |
| 1．工程防御 暴雨标准 | （P=10%） | mm | 167.8 | 4．所需劳力及设备 |  |  |
|  | （P=20%） | mm | 137.1 | 总用工日 | 万工日 | 5369.37 |
| 2.造林保存率 | % | 85 | 年均用工日 | 万工日 | 894.90 |
| 三、工程规模 |  |  | 年劳均出工日 | 工日 | 6 |
| 1．综合治理面积 | km2 | 1044.09 | 机械施工量 | 台班 | 345406 |
| 基本农田 | hm2 | 5979.2 | 年均机械用量 | 台班 | 57568 |
| 水土保持林 | hm2 | 28339.3 | 5．施工期限 | 年 | 6 |
| 经果林 | hm2 | 15197.0 | 五、工程效益 |  |  |
| 种草 | hm2 | 1828.3 | 1．年拦泥沙能力 | 万t | 337.35 |
| 封禁治理 | hm2 | 52922.8 | 2．年蓄水能力 | 万m3 | 3767.72 |
| 苗圃 | hm2 | 142.5 | 3．林草覆盖率 | % | 51.5 |
| 2．小型水利水保工程 |  |  | 4．治理程度 | % | 76.8 |
| 沟渠 | km | 464.49 | 5．经济效益 | 万元 | 307398.36 |
| 抽水站 | 座 | 51 | 六、经济指标 |  |  |
| 塘坝 | 座 | 25 | 1．静态总投资 | 万元 | 58100.00 |
| 蓄水池、水窖 | 个 | 4013 | 工程措施 | 万元 | 22833.90 |
| 谷坊 | 座 | 1957 | 植物措施 | 万元 | 14265.87 |
| 沉沙池、凼 | 个 | 4477 | 其它措施 | 万元 | 4732.23 |
| 拦沙坝 | 座 | 491 | 支持服务体系 | 万元 | 10458.00 |
| 河堤整治 | km | 141.01 | 2．动态总投资 | 万元 | 65628.63 |
| 作业便道 | km | 454.56 | 3．综合经济指标 |  |  |
| 喷灌设施 | 处 | 45 | 单位治理面积投资 | 万元/km2 | 55.65 |
| 3.其他工程 |  |  | 单位治理面积总经济效益 | 万元/km2 | 294.42 |
| 畜棚 | m2 | 61264 | 效益费用比 |  | 1.43 |
| 种畜 | 头 | 3722 | 经济净现值 | 万元 | 23326.44 |
| 果库 | 座 | 61 | 内部收益率 | % | 18.7 |
| 沼气池 | 口 | 8052 |  |  |  |

# １项目区概况

## １.１项目区选择的依据

针对贵州省水土流失和自然资源特点、群众的生产水平状况，综合考虑治理水土流失的必要性和可行性两方面因素，项目区的选择依据主要有以下几个方面。

# 1、水土流失严重，抢救性治理的任务迫切

选定的项目区是贵州省水土流失最为严重、生态环境较为恶劣的地区之一。大量的水土流失，破坏了土壤的质量和数量，导致土层变薄，肥力降低，土地生产能力下降，加剧了土地石化的进程和山洪、滑坡、泥石流等自然灾害的发生，危及到当地人民群众的生产、生活和生存环境；水土流失泥沙淤塞水库、塘坝，严重威胁到长江和珠江中下游地区的防洪安全。对选定项目区进行抢救性治理的任务相当紧迫。

# 2、人民群众生活较为贫困

项目区范围内的1２个县（市）均为边远的岩溶贫困山区和革命老区，基础设施薄弱，人口增长过快，经济文化落后，造成了严重的水土流失和石化。水土流失的加剧，严重地制约着当地资源开发和社会经济的发展，长期难以摆脱贫困，导致了贫困面大，贫困程度深的“综合症”。水土流失使项目区土壤的保水保肥性能和抗旱能力差，造成粮食产量低而不稳，人民群众的生产和生活贫困。人均产粮472kg，人均纯收入1307元。

# 3、具有较强的代表性

选定的项目区主要分布在属黔西高原山地极强度侵蚀类型区，大部分属于边远贫困山区和土石山区，水土流失类型、自然地理状况和社会经济条件具有广泛的代表性。项目区的综合治理开发模式，可以为贫困山区在生态建设和农业农村经济的可持续发展上提供较大的示范和推广作用，有效改变项目区大范围的贫困面貌和严重破坏环境资源的开发建设活动。

# 4、具备完善的技术支持条件

项目区１２县（市）已分别于1989年开展长江上游水土保持重点防治区，1992年实施珠江流域水土流失治理工程。各级党委政府重视水土保持工作，治理实施过程中建立健全了省、地、县（市）水土保持工作机构，培养造就了一大批技术业务骨干，具有水土流失治理和管理经验，项目区群众在长期的实践中积累和掌握了丰富的经验和参与技能，具备了实施项目建设的能力，为世行贷款项目的顺利实施奠定了坚实的技术基础。

# 5、具有资金配套与还款能力

项目区应具有区域经济发展的优势潜力和良好前景，适宜多种经济林果和中药材的生长，区域内劳动力资源较为丰富，完全能满足农业生产和项目建设的需要，具备一定的还贷能力。地方配套资金能够落实。

## 1．2项目区选定

根据国务院批准实施的《全国水土保持规划纲要》和《贵州省水土保持规划》，按照上述项目区选择的依据，经项目初选和世行鉴定团考察，项目区选定在贵州省长江流域乌江水系的威宁、赫章、纳雍、织金、毕节、大方、黔西、金沙8县（市）；珠江流域南北盘江水系的兴义、兴仁、安龙、盘县4县（市）。详见表1-1。

表1-1   项目区范围表

| 省 | 地 | 县（市、区） | 所属流域 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （市） | （市、州） |  |  | （个） |
| 贵州 | 毕节地区 | 威宁、赫章、纳雍、金沙、织金、毕节、大方、黔西 | 长江 | 8 |
|  | 黔西南 | 安龙、兴义、兴仁 | 珠江 | 3 |
|  | 六盘水市 | 盘县 | 珠江 | 1 |
| （合计） | 3 | 长江流域8个，珠江流域4个 | 12 |

项目区涉及毕节地区、黔西南州和六盘水市12县（市）84乡镇510村，土地总面积2820.25km2，其中水土流失面积1328.47km2，占土地总面积的47.1%。2001年总人口76.48万人，其中农业人口65.90万人，农业劳动力34.59万人。见表1-2。

|  | 表1-2 项目区基本情况表 |
| --- | --- |
| 省市 | 项目区 | 辖区 | 土地 总面积 | 水土流失 面积 | 总人口 | 农业人口 | 农业劳力 | 农业人口 密度 |
|  |  | 乡 | 村 | 户 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (个) | (个) | (个) | （km2） | （km2） | （万人） | （万人） | （万人） | (人/km2) |
| 贵州省 | 小计 | 84 | 510 | 196705 | 2820.25 | 1328.47 | 76.48 | 65.90 | 34.59 | 234 |
|  | 威宁 | 4 | 15 | 6734 | 180.82 | 114.31 | 3.04 | 3.02 | 1.37 | 168 |
|  | 赫章 | 8 | 23 | 7698 | 197.36 | 110.63 | 3.16 | 3.15 | 1.68 | 160 |
|  | 纳雍 | 8 | 35 | 9772 | 152.68 | 103.82 | 3.91 | 3.56 | 2.65 | 256 |
|  | 织金 | 13 | 49 | 18355 | 180.96 | 110.39 | 7.13 | 7.13 | 3.52 | 394 |
|  | 毕节 | 4 | 29 | 11498 | 180.83 | 97.00 | 4.87 | 4.74 | 3.15 | 269 |
|  | 大方 | 9 | 37 | 15088 | 266.17 | 168.21 | 5.91 | 5.81 | 3.59 | 222 |
|  | 黔西 | 9 | 53 | 29969 | 368.88 | 156.03 | 10.31 | 10.24 | 3.29 | 279 |
|  | 金沙 | 3 | 110 | 36986 | 311.09 | 109.07 | 13.06 | 8.63 | 4.48 | 420 |
|  | 兴义 | 5 | 32 | 15392 | 239.74 | 105.06 | 6.04 | 5.05 | 2.99 | 252 |
|  | 兴仁 | 10 | 56 | 17508 | 232.00 | 71.40 | 6.80 | 5.82 | 3.53 | 293 |
|  | 安龙 | 5 | 35 | 17671 | 330.06 | 80.10 | 8.15 | 4.72 | 2.23 | 247 |
|  | 盘县 | 6 | 36 | 10034 | 179.66 | 102.45 | 4.11 | 4.03 | 2.11 | 229 |

## 1.３自然条件

### １.3.1地质地貌

1、地质情况

地质构造上为扬子准地台（Ⅰ级）中的扬子台褶带（Ⅱ级）。其构造体系有径向构造体系、纬向构造体系、扭动构造体系。各种构造体系不同的构造带受多次构造运动的影响，表现出不同的复合关系，形成了华夏系、新华夏系、东西向、南北向和山字形等一系列褶皱断裂。各种构造形迹叠加，互相交织，较为复杂。河流、山脉、岭谷受地质构造控制，沿构造线展布，地形较为破碎。

出露地层有寒武系、奥陶系、志留系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系、第三系和第四系地层。其中以寒武系、奥陶系、志留系、三叠系、石炭系较为发育，多为可溶性岩和非可溶性岩相间出露。上震旦系、下奥陶统、下第三系和第四系出露面积零星，缺失奥陶系中、上统及志留系下、上统。碳酸盐类岩石分布广泛，占总面积的62.2%；紫色砂页岩和紫红色泥岩类次之，占18.9%；煤系砂页岩占14.6%；基性岩和泥质岩类占4.3%。出露地层易蚀性强，其中碳酸盐岩类易被溶蚀，形成的土层较薄，流失后难以恢复；紫色砂页岩和泥岩类风化强烈，风化层松散，土壤流失量大，在水土流失严重的地段易发生泥石流。

# 2、地貌特征

地貌处于青藏高原第一梯级到第二梯级的高原山地向东部第三梯级的丘陵平原过渡地带，地势由西向东逐步降低，西部第一级梯级地势最高，为云贵高原的延续部分，是贵州省典型的高原地貌，高原的边缘切割强烈，形成高中山，海拔范围2200～2400m左右。中部第二梯级是典型的山原和丘原分布区，南北两大斜坡区则是山地分布区，海拔范围500～1500m左右。一般在大梯级和高原的中心部位，地势起伏小，河流切割浅，相对高度小；而在梯级面的转变地带，高原边缘以及各大河流的中下游地区，则地势起伏大，河流切割深，相对高差大。在地貌分区上横跨贵州中部丘原山原山地区和西部高原山地区。地貌类型表现为以流水作用为主导的剥蚀—侵蚀地貌系列和以岩溶作用为主导的溶蚀地貌系列，分布有高原、高中山、中山、低山、丘陵、盆地、丘原、山原等类型。据统计，项目区土地总面积中，地面坡度小于5º的占22.3%；5º～15º的占23.5%；15º～25º的占24.5%；25º～35º的占16%；大于35º的占13.7%。见表1-3。

|  | 表1-3 项目区土地坡度组成表 |  |
| --- | --- | --- |
| 省市 | 项目区 | 土 地 总面积 (hm2) | 坡 度 组 成 |
|  |  |  | <5° | 5°~15° | 15°~25° | 25°~35° | >35° |
|  |  |  | 面积 (hm2) | 占比例 (%) | 面积 (hm2) | 占比例 (%) | 面积 (hm2) | 占比例 (%) | 面积 (hm2) | 占比例 (%) | 面积 (hm2) | 占比例 (%) |
| 贵 州 省 | 小计 | 282025.4 | 62915.9 | 22.3 | 66174.6 | 23.5 | 69128.4 | 24.5 | 45067.4 | 16.0 | 38739.1 | 13.7 |
|  | 威宁 | 18082.0 | 3290.0 | 18.2 | 7867.0 | 43.5 | 4225.0 | 23.4 | 2020.0 | 11.2 | 680.0 | 3.8 |
|  | 赫章 | 19736.2 | 2565.7 | 13.0 | 3749.9 | 19.0 | 4342.0 | 22.0 | 5131.4 | 26.0 | 3947.2 | 20.0 |
|  | 纳雍 | 15268.0 | 2351.3 | 15.4 | 3916.2 | 25.6 | 5398.8 | 35.4 | 2342.1 | 15.3 | 1259.6 | 8.2 |
|  | 织金 | 18096.0 | 3138.6 | 17.3 | 5626.2 | 31.1 | 7196.0 | 39.8 | 1478.2 | 8.2 | 657.0 | 3.6 |
|  | 毕节 | 18083.3 | 5648.3 | 31.2 | 2225.0 | 12.3 | 4769.0 | 26.4 | 3084.0 | 17.1 | 2357.0 | 13.0 |
|  | 大方 | 26616.9 | 4183.5 | 15.7 | 7693.3 | 28.9 | 6950.8 | 26.1 | 5820.1 | 21.9 | 1969.2 | 7.4 |
|  | 黔西 | 36888.0 | 3060.0 | 8.3 | 12800.0 | 34.7 | 9888.0 | 26.8 | 6350.0 | 17.2 | 4790.0 | 13.0 |
|  | 金沙 | 31109.0 | 15887.0 | 51.1 | 10558.0 | 33.9 | 4416.0 | 14.2 | 248.0 | 0.8 |  |  |
|  | 兴义 | 23974.0 | 13468.0 | 56.2 | 2039.6 | 8.5 | 5637.5 | 23.5 | 2541.2 | 10.6 | 287.7 | 1.2 |
|  | 兴仁 | 23200.0 | 1856.0 | 8.0 | 3248.0 | 14.0 | 4872.0 | 21.0 | 6496.0 | 28.0 | 6728.0 | 29.0 |
|  | 安龙 | 33006.0 | 6370.2 | 19.3 | 2013.3 | 6.1 | 4158.8 | 12.6 | 5413.0 | 16.4 | 15050.7 | 45.6 |
|  | 盘县 | 17966.0 | 1097.3 | 6.1 | 4438.1 | 24.7 | 7274.5 | 40.5 | 4143.4 | 23.1 | 1012.7 | 5.6 |

### １.3.2土壤植被

1、土壤

土壤主要分布有黄壤、黄棕壤、紫色土、石灰土和粗骨土，均为易蚀性土壤。其中石灰土土层较薄，石化形成后将难以恢复。黄壤分布在900～1800m的山原地区，成土母岩以石灰岩、砂页岩、玄武岩及第四纪粘土为主，分布地势较平缓，母质风化较彻底，有机质含量较低，Fe、Si质多，酸性重，缺P，土层深厚，质地粘重，透性较差。黄棕壤分布在1800～2200m的高原山地和1400～1600m以上的地区，矿物风化作用、淋溶作用和脱硅富硅化作用均较弱，土层浅薄、疏松，有机质含量多，呈酸性反应，养分含量较丰富。紫色土、粗骨土各种海拨高程均有分布，为紫砂页岩的风化堆积物形成，质软松散，孔隙较大，有机质和N素缺乏，土壤侵蚀严重，侵蚀量大，宜种板栗、核桃等经济林木。石灰土一般分布在石灰岩坡度较大地方，受母岩影响，土壤富含Ca质，呈中性及微碱性，表土地层有机质含量高，质地中粘，结构良好，宜种性较广。见表1-4。

# 2、植被

项目区植被可分为自然植被和人工植被两类。自然原生植被已遭人为破坏，现存植被多为次生植被。分布有针叶林、阔叶林、常绿阔叶和针叶混交林、落叶阔叶和常绿阔叶混交林及灌丛、竹林、草本群落等。人工植被分为农田植被、人工用材林、经济林、果园等。项目区2001年森林植被覆盖率29.5%，植被覆盖率51.5%。主要乔木树种有松、柏、桦木、青冈、杨树、枫香、楸、栓皮栎、漆树等；主要灌木有刺梨、桑、毛栗、杜鹃等；主要草本有白茅、班茅草、大营草、蕨类等；主要农田作物有水稻、玉米、小麦、红薯、大豆、马铃薯、油菜、烤烟等。人工造林树种有桃、李、梨、板栗、核桃、漆树、油桐、油茶、花椒、乌桕、盐肤木、杜仲、黑荆树、茶叶、华山松、马尾松、杉木、柏木、杨、竹等。

|  | 表1-4 项目区土壤理化性状表 |
| --- | --- |
| 省（市） | 项目区 | 土壤类型 | 平均土层厚度(cm) | 土壤容重(t/m3) | 土壤养分含量 |
|  |  |  |  |  | 有机质 (%) | 全氮 (%) | 速效氮(ppm) | 全钾 (%) | 速效钾(ppm) | 全磷 (%) | 速效磷(ppm) |
| 贵州省 | 威宁 | 黄棕壤 | 60 | 1.60 | 3.10 | 0.15 | 22.30 | 0.06 | 104.00 | 0.12 | 10.60 |
|  | 赫章 | 黄棕壤 | 15-20 | 1.35 | 17.70 | 0.50 | 30.00 | 0.20 | 11.00 | 0.10 | 6.00 |
|  |  | 黄壤 | 15-20 | 1.25 | 2.60 | 0.10 | 5.00 | 1.50 | 9.00 |  | 6.00 |
|  |  | 紫色土 | 15-20 | 1.30 | 2.00 | 0.10 | 5.00 | 1.10 | 63.00 |  | 22.00 |
|  | 纳雍 | 黄壤 | 38 | 1.41 | 5.33 | 0.28 |  |  | 125.00 |  | 8.00 |
|  |  | 石灰土 | 29 | 1.48 | 4.27 | 0.41 |  |  | 128.00 |  | 10.00 |
|  | 织金 | 黄棕壤 | 42 | 1.55 | 3.66-6.88 | 0.17-0.24 | 0.7-20 | 0.3-5 | 69-258 | 0.03-0.08 | 3-3.4 |
|  |  | 黄壤 | 40 | 1.60 | 0.3-0.9 | 0.1-0.2 | 0.7-15 | 0.18-3.86 | 55-180 | 0.025-0.08 | 2-2.8 |
|  |  | 水稻土 | 35 | 1.50 | 1.4-2.1 | 0.19-0.29 | 0.7-15 | 0.5-1.1 | 65-169 | 0.04-0.06 | 36.54 |
|  | 毕节 | 黄壤 | 50－80 | 1.25 | 2－4 | 0.10－0.13 | 2－5 | 0.15－0.20 | 50－150 | 0.06－0.14 | 4－4.5 |
|  |  | 紫沙土 | 30－50 | 1.25 | 3－4 | 0.13－0.15 | 3－6 | 0.20－0.3 | 50－80 | 0.10－0.15 | 38.00 |
|  |  | 紫色土 | 80-100 | 1.20 | ３-５ | 0.15－0.20 | 5－8 | 0.20－0.3 | 80－120 | 0.10－0.20 | 7－10 |
|  | 大方 | 黄壤 | 40 | 1.18 | 1.88 | 0.06 | 164.00 | 1.39 | 82.00 | 0.03 | 18.00 |
|  |  | 紫色土 | 50 | 1.06 | 1.20 | 0.05 | 123.00 | 0.72 | 75.00 | 0.05 | 12.00 |
|  |  | 黄棕壤 | 45 | 1.05 | 2.54 | 0.10 | 131.00 | 0.95 | 109.00 | 0.06 | 16.00 |
|  |  | 石灰土 | 35 | 1.35 | 1.71 | 0.08 | 158.00 | 0.92 | 57.00 | 0.03 | 19.00 |
|  |  | 水稻土 | 70 | 1.21 | 1.94 | 0.07 | 152.00 | 1.15 | 86.00 | 0.04 | 18.00 |
|  |  | 潮土 | 80 | 1.15 | 2.30 | 0.06 | 144.00 | 0.78 | 91.00 | 0.04 | 17.00 |
|  | 黔西 | 黄壤 | 70—80 |  | 2—6.5 | 0.1—3.5 |  |  | 26—30 | 0.020—0.024 | 1—3 |
|  |  | 石灰土 | 70 |  | 2—7.5 | 0.1—0.3 |  |  | 158—193 | 0.021—0.028 | 5—8 |
|  |  | 紫色土 | 60 |  | 2.5—5.5 | 0.16—0.28 |  |  | 221—245 | 0.049—0.054 | 10—13 |
|  | 续表1-4 项目区土壤理化性状表 |
| 省（市） | 项目区 | 土壤类型 | 平均土层厚度(cm) | 土壤容重(t/m3) | 土壤养分含量 |
|  |  |  |  |  | 有机质 (%) | 全氮 (%) | 速效氮(ppm) | 全钾 (%) | 速效钾(ppm) | 全磷 (%) | 速效磷(ppm) |
| 贵州省 | 金沙 | 水稻土 | 70－125 | 1.10 | 2.25 | 0.14 |  | 0.88 |  | 0.08 |  |
|  |  | 黄壤 | 60－100 | 1.50 | 3.55 | 0.14 |  | 0.88 |  | 0.08 |  |
|  |  | 紫色土 | 50－80 | 1.50 | 1.64 | 0.07 |  | 1.96 |  | 0.11 |  |
|  |  | 粗骨土 | 40－70 | 1.60 | 2.15 | 0.32 |  | 2.76 |  | 0.14 |  |
|  | 兴义 | 黄壤 | 25 | 1.65 | 1.50 | 0.13 | 11.00 | 1.30 | 10.00 | 1.10 | 10.00 |
|  | 兴仁 | 黄壤 | 40-95 | 1.47 | 2.8-7.6 | 0.2-0.5 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 120-310 | 0.3-0.7 | 45-80 |
|  |  | 石灰土 | 20-60 | 1.35 | 2.6-7.5 | 0.1-0.3 | 2.6-6 | 2.8-6 | 130-215 | 0.1-0.14 | 8-20 |
|  |  | 紫色土 | 20-70 | 1.46 | 1.1-2.45 | 0.06-0.1 | 0.1-0.15 | 2.5-5.6 | 125-280 | 0.25-0.6 | 40-50 |
|  | 安龙 | 黄壤 | >80 | 1.36 | 2.10 |  |  |  | >100 |  | <10 |
|  |  | 黄壤 | <80 | 1.30 | 2.00 |  |  |  | 50-100 |  | <10 |
|  |  | 石灰土 | <50 | 1.30 | 7.40 |  |  |  | 30-80 |  | 10-15 |
|  | 盘县 | 黄壤 | 80 | 1.28 | 4.80 | 0.40 | 0.32 | 0.70 | 150.00 | 0.05 | 5.00 |
|  |  | 黄棕壤 | 70 | 1.32 | 6.40 | 0.30 | 0.43 | 0.70 | 130.00 | 0.07 | 8.00 |
|  |  | 水稻土 | 110 | 1.33 | 6.30 | 0.40 | 0.20 | 0.80 | 170.00 | 0.09 | 9.00 |

### 1.3.3气候、水文

1、气候特征

气候属亚热带湿润季风气候区，冬无严寒，夏无酷暑，雨热同季，干湿分明，适宜多种植物生长。年均气温11.8～18.1℃，最冷月1月均温2.5～3.6℃，最热月7月均温21.8～24.4℃，年较差19.1～20.8℃，极端最高温31.5～41.3℃，最低温-10.9～-6.83℃，≥10℃有效年积温3717～5700℃，平均无霜期245～280d，全年日照时数1000.2～1348.9h，太阳总辐射量407583J/cm2。年平均降雨量945.7～1180.8mm，其中7-9月平均降雨量684.7mm，占年均降雨量的59.8%；10年、20年、50年一遇最大24小时降雨量167.8mm、197.6mm、235.9mm。主要灾害天气有倒春寒、春旱、洪涝和冰雹。见表1-5。

# 2、径流泥沙

项目区属长江流域乌江水系的六冲河、三岔河、野济河、偏岩河支流和珠江流域南北盘江水系的南盘江、北盘江。

乌江水系在贵州省境内长889km, 流域面积66807 km2，落差2007.6m，平均比降2.05‰；相对高差一般为300～800m；河网密度11～21km/100km2；年径流量376×108 m3，平均流量1295m3/s，年径流深562mm，年径流系数0.50，年径流模数18 m3/ km2；年平均输沙量2150×104t，年均输沙模数684t/km2.a，多年平均河流含沙量1.19kg/m3。

南盘江水系在省境内长263km，流域面积7651km2，落差425m，平均比降1.61‰；多年平均流量688 m3/s，年径流总量52.1×108 m3，年径流深665 mm；年平均输沙量2150×104t，年均输沙模数451t/km2.a，多年平均河流含沙量3.06kg/m3。

北盘江水系在省境内长352km，流域面积20982km2，平均比降4.42‰；多年平均流量390 m3/s，年径流总量121×108 m3，年径流深578 mm；，年均输沙模数317t/km2.a，多年平均河流含沙量1.20kg/m3。见表1-6、表1-7。

# 3、观测站点

项目区12个县（市）均设有气象站，开展降雨、气温等气象条件观测；毕节、安龙设置了5个雨量站，进行区域性降雨量观测；织金等7县（市）共设立水文站9个，开展控制流域范围内的河流流量、流速等水文观测，部分水文站同时开展降雨等气象观测和河流水体含沙量等泥沙观测，积累了较长系列的观测资料。见表1-8。

|  | 表1-5 项目区气象特征表 |
| --- | --- |
| 省（市） | 项目区 | 观测 站名 | 气温( 0C) | 年均降雨量(mm) | 7~9月 降雨量 (mm) | 暴雨天数（d） | ≥10℃积温( 0C) | 无霜期(d) | 年均日照时数(h) |
|  |  |  | 年最高 | 年最低 | 年平均 | 最大量 | 年份 | 最小量 | 年份 | 多年平均 |  |  |  |  |  |
| 贵州省 | 威宁 | 威宁气象站 | 30.8 | -11.2 | 10.8 | 1436.5 | 1954 | 655.9 | 1975 | 962.3 | 480.0 | 18 | 2492.0 | 181 | 1520 |
|  | 赫章 | 赫章气象站 | 33.8 | -3 | 13.9 | 1209.5 | 1983 | 638.1 | 1989 | 848.5 | 321.9 | 3 | 3569.0 | 248 | 1416 |
|  | 纳雍 | 纳雍气象站 | 31.6 | -3.2 | 18.7 | 1499.0 | 2002 | 725.0 | 2002 | 1243.9 | 610.7 | 3 | 1510.3 | 230 | 1333 |
|  | 织金 | 织金气象站 | 35.0 | -5 | 20.0 | 1789.0 | 2002 | 797.0 | 2002 | 1293.0 | 1067.0 | 8 | 3302.0 | 278 | 1160 |
|  | 毕节 | 毕节气象站 | 36.2 | -10.2 | 12.7 | 1293.4 | 1954 | 654.4 | 1966 | 895.0 | 445.0 | 3 | 3717.0 | 285 | 1377 |
|  | 大方 | 大方气象站 | 33.2 | -9.5 | 12.8 | 1623.5 | 1964 | 780.0 | 1966 | 1118.0 | 910.0 | 5 | 5234.0 | 254 | 1336 |
|  | 黔西 | 黔西气象站 | 35.4 | -10.4 | 13.8 | 1209.3 | 1980 | 833.8 | 1978 | 1005.2 | 391.9 | 2.5 | 4172.3 | 264 | 1349 |
|  | 金沙 | 金沙气象站 | 36.1 | -4.2 | 13.5 | 1340.7 | 1977 | 825.4 | 1965 | 1039.4 | 727.6 | 3 | 4787.8 | 303 | 1096 |
|  | 兴义 | 兴义气象站 | 32.7 | -3.3 | 16.1 | 1874.7 | 1983 | 1112.7 | 1989 | 1370.0 | 815.2 | 4 | 4797.6 | 305 | 1612 |
|  | 兴仁 | 兴仁气象站 | 30.1 | 12 | 15.3 | 1867.4 | 1997 | 735.1 | 1989 | 1342.6 | 810.1 | 3.6 | 5247.0 | 304 | 1511 |
|  | 安龙 | 安龙气象站 | 34.0 | -8.9 | 15.1 | 1440.1 | 1967 | 747.7 | 1989 | 1249.5 | 976.7 | 9 | 5633.0 | 288 | 1161 |
|  | 盘县 | 盘县气象站 | 36.7 | -7.9 | 15.2 | 2105.5 | 1965 | 791.5 | 1958 | 1383.9 | 660.6 | 4 | 4530.9 | 273 | 1594 |

|  | 表1-6 项目区实测径流特征值表 |  |
| --- | --- | --- |
| 省(市) | 项目区 | 河流 | 测站 | 年径流量（万m3） | 7～9月径流量(万m3) | 流量（m3/s） | 径流模数(m3/km2) | 观测年限 （*年至*年） |
|  |  |  | 站名 | 控制面积（km2） | 最大年份 | 最小年份 | 多年平均 | 最大年份 | 最小 年份 | 多年平均 | 最大年份 | 最小年份 | 多年平均 |  |  |
| 贵州省 | 威宁 | 可渡河 | 小寨 | 2082.00 | 1965 | 1989 | 73280.00 | 1968 | 1989 | 37270.00 | 1986 | 1964 | 22.90 | 11.40 | 1958-2003 |
|  |  | 北门河 | 下坝 | 17.00 | 1995 | 1989 | 434.80 | 1996 | 1989 | 241.10 | 1995 | 1985 | 0.13 | 8.09 | 1983-2003 |
|  | 赫章 | 六冲河 | 七星关 | 2999.00 | 1983 | 1975 | 132300.00 | 1983 | 1972 | 61010.00 | 1983 | 1979 | 42.40 | 14.10 | 1971-2003 |
|  | 纳雍 | 白泥河 | 阳长 | 2696.00 | 1997 | 1989 | 133600.00 | 1998 | 1990 | 6809.00 | 1991 | 2002 | 49.00 | 18.00 | 1957-2003 |
|  | 织金 | 六冲河 | 织金 | 66.40 | 1977 | 1990 | 6349.00 | 1979 | 1990 | 3268.00 | 1977 | 1993 | 2.05 | 29.50 | 1974-2003 |
|  | 毕节 | 落脚河 | 徐花屯 | 81.80 | 1957 | 1989 | 4766.00 | 1983 | 1989 | 2250.00 | 1997 | 2001 | 1.45 | 17.50 | 1975-2003 |
|  | 大方 | 落脚河 | 对江 | 1944.00 | 1968 | 1990 | 66250.00 | 1968 | 1990 | 29780.00 | 1968 | 1972 | 20.70 | 10.40 | 1958-2003 |
|  | 黔西 | 野济河 | 石板塘 | 1553.00 | 1964 | 1966 | 75670.00 | 1979 | 1966 | 33330.00 | 1998 | 2002 | 24.70 | 14.00 | 1962-2003 |
|  |  | 六冲河 | 洪家渡 | 9456.00 | 1983 | 1990 | 443300.00 | 1983 | 1990 | 204900.00 | 1964 | 1993 | 140.00 | 17.20 | 1957-2003 |
|  | 金沙 | 偏岩河 | 木孔 | 999.00 | 1999 | 1990 | 43090.00 | 1991 | 1990 | 17730.00 | 1991 | 1993 | 13.20 | 13.60 | 1983-2003 |
|  | 兴义 | 马别河 | 马岭 | 2277.00 | 1997 | 1989 | 160900.00 | 1979 | 1989 | 86520.00 | 1997 | 1987 | 50.80 | 24.27 | 1958-2003 |
|  | 兴仁 | 南盘江 | 巴铃 | 75.00 | 1997 | 1989 | 3541.00 | 1993 | 1989 | 1973.00 | 1995 | 1986 | 1.13 | 14.70 | 1981-2003 |
|  | 安龙 | 白水河 | 新桥 | 265.00 | 1997 | 1989 | 17320.00 | 1991 | 1989 | 9382.00 | 1982 | 1987 | 5.19 | 20.90 | 1979-2003 |
|  | 盘县 | 西冲河 | 盘县 | 32.00 | 2000 | 1988 | 2744.00 | 2000 | 1996 | 1424.00 | 2000 | 1991 | 0.89 | 27.40 | 1983-2003 |
|  |  | 拖长河 | 土城 | 962.00 | 1961 | 1975 | 82410.00 | 1993 | 1972 | 43610.00 | 1985 | 1991 | 17.50 | 29.50 | 1959-2003 |

|  | 表1-7 项目区实测沙量特征值表 |  |
| --- | --- | --- |
| 省(市) | 项目区 | 测站 | 年输沙量（104t） | 7～9月输沙量（104t） | 含沙量（kg/m3） | 输沙模数(t/km2.a) | 观测年限(*年至*年) |
|  |  | 站名 | 控制面积(km2) | 最大 | 最小 | 多年平均 | 最大 | 最小 | 多年 平均 | 最大 | 最小 | 多年平均 |  |  |
|  |  |  |  | 量 | 年份 | 量 | 年份 |  | 量 | 年份 | 量 | 年份 |  | 量 | 年份 | 量 | 年份 |  |  |  |
| 贵州省 | 纳雍 | 阳长 | 2696.00 | 569.00 | 1983 | 52.30 | 1966 | 238.00 | 384.35 | 1991 | 21.94 | 1966 | 113.56 | 4.14 | 1992 | 0.53 | 1966 | 1.72 | 932 | 1964-2000 |
|  | 毕节 | 赤水河 | 3182.00 | 530.00 | 1982 | 48.40 | 1989 | 1830.00 | 310.69 | 1970 | 0.02 | 1976 | 892.44 | 5.09 | 1979 | 0.03 | 1976 | 3.63 | 555 | 1966-2000 |
|  | 黔西 | 洪家渡 | 9656.00 | 1630.00 | 1971 | 105.00 | 1992 | 279.00 | 610.68 | 1974 | 76.60 | 1990 | 305.34 | 3.19 | 1971 | 0.46 | 1968 | 1.38 | 676 | 1958-2000 |
|  |  | 石板塘 | 1553.00 | 100.00 | 1992 | 10.10 | 1966 | 178.00 | 37.77 | 1979 | 0.94 | 1994 | 12.16 | 1.09 | 1992 | 0.19 | 1965 | 0.47 | 299 | 1964-2000 |
|  | 兴义 | 马岭 | 2290.00 | 496.00 | 1987 | 60.20 | 1989 | 201.00 | 171.69 | 1997 | 0.51 | 2000 | 112.76 | 2.46 | 1991 | 0.06 | 1987 | 2.79 | 752 | 1966.1984-2000 |
|  |  | 巴结 | 46845.00 | 7418.00 | 1968 | 265.00 | 1992 | 2027.00 | 1232.10 | 1983 | 17.17 | 1990 | 946.01 | 3.47 | 1988 | 0.16 | 1990 | 3.33 | 436 | 1983-2000 |
|  | 盘县 | 草坪头 | 1080.00 | 52.00 | 1995 | 24.00 | 1983 | 38.00 | 44.00 | 1995 | 40.00 | 1983 | 42.00 | 1.64 | 1995 | 0.76 | 1983 | 1.20 | 317 | 1978-2001 |

|  | 表1-8 项目区主要测站情况表 |  |
| --- | --- | --- |
| 省（市） | 项目区 | 站点名称 | 位置 | 观测内容 | 观测年限 |
| 贵州省 | 威宁 | 威宁气象站 | 城关镇 | 气象观测 | 1943-2001年 |
|  | 赫章 | 七星关水文站 | 平山乡 | 年径流量、流量、年输沙量 | 1954-1979年 |
|  | 纳雍 | 纳雍气象站 | 雍熙镇 | 气象观测 | 1953-2001年 |
|  | 织金 | 织金水文站 | 城关镇 | 气象、径流、泥沙 | 1974-2001年 |
|  | 毕节 | 清水雨量站 | 清水镇 | 降雨量 | 1981-2001年 |
|  |  | 生机雨量站 | 生机镇 | 降雨量 | 1982-2001年 |
|  |  | 普宜雨量站 | 普宜镇 | 降雨量 | 1975-2001年 |
|  | 大方 | 对江水文站 | 大方镇 | 径流量 | 1965-1994年 |
|  |  | 响水水文站 | 响水镇 | 径流量 | 1965-1994年 |
|  | 黔西 | 黔西气象站 | 城关镇 | 气象观测 | 1956-2001年 |
|  | 金沙 | 金沙气象站 | 城关镇 | 气象观测 | 1964-2001年 |
|  | 兴义 | 兴义气象站 | 黄草坝镇 | 气象观测 | 1976-2001年 |
|  |  | 马岭水文站 | 马岭镇 | 降雨、径流、泥沙 | 1957-2001年 |
|  | 兴仁 | 巴铃水文站 | 巴铃 | 降雨、径流 | 1963-2001年 |
|  |  | 天生桥水文站 | 天生桥电站 | 降雨、径流 | 1982-2001年 |
|  | 安龙 | 新桥水文站 | 新桥镇 | 降雨、泥沙 | 1980~1990年 |
|  |  | 四楞雨量站 | 龙广镇 | 降雨 | 1964~1979年 |
|  |  | 安龙雨量站 | 新安镇 | 气象、降雨 | 1959-2001年 |
|  | 盘县 | 草坪头水文站 | 乌都河 | 径流、泥沙 | 1978-2001年 |

## 1.4社会经济状况

### 1.4.1行政区划

项目区行政区划上辖3个地（州、市）84个乡镇（办事处）510村。其中毕节地区8县（市）58个乡镇（办事处）351村；黔西南州3县20个乡镇（办事处）123村；六盘水市盘县6个乡镇（办事处）36村。

### 1.4.2人口、劳力及发展预测

项目区共有农户196705户，总人口76.48万人；其中农业人口65.90万人，贫困人口17.71万人，少数民族25.24万人，分别占总人口的86.2%、23.2%、33.0%，农业劳动力34.59万个，占农业人口的52.5%。少数民族人口和贫困人口主要分布在边远的深山区和石山区。目前由于城乡收入水平的加大，项目区每年有农业劳动力5.90万人劳务输出。

按现有人口增长率12‰进行预测，到工程建设期末项目区共有人口84.14万人，农业劳动力38.06万个，年均递增0.96万人。

项目区少数民族以彝族、苗族、布依族为主，少数民族大多居住在项目区的边远山区，部分与汉族杂居，以种植业为主，广种薄收，大量垦荒，收入较低。

### 1.4.3土地利用情况

项目区总土地面积282025.0hm2，其中农地面积有116520.8hm2，占总土地面积的41.3%；果园面积1833.7hm2，占总土地面积的0.7%；林地面积81343.9hm2，占总土地面积的28.8%；草地面积16919.4hm2，占总土地面积的6.0%；未利用地32244.9hm2，占总土地面积的11.4%；水域面积2384.5hm2，占总土地面积的0.9%；其它用地面积占总土地面积的10.9%。农业人均土地、耕地、林地面积0.43、0.18、0.12hm2。见附表4。

现有土地利用现状中，土地利用结构明显不合理，农业用地比重大，达41.3%，旱涝保收的基本农田仅占耕地面积的35.3%，>250坡耕地面积占18.3%；林地、草地面积98263.3hm2，占土地面积的34.8%，林分结构单一，采育失调，林木生长量和蓄积量低，草场质量差、产草量低；未利用地和水域开发利用的潜力大，有利于水土保持和农村经济的发展。

### 1.4.4经济情况

1、农村经济概况

项目区产业结构以种植业为主，其次为以户为单元的家庭养殖业和零星的个体加工业，农业生产方式较为落后，农村经济发展缓慢，处于维持简单再生产状态，自我发展和抗御自然灾害的能力较低，多数地域人民群众生活贫困。2001年农村产业总产值159986.09万元，人均纯收入1307元。

# 2、农业生产

2001年，项目区农业总产值103633.89万元，其中，种植业产值53501.27万元，占51.6%；林业产值19197.04万元，占18.5%；牧业产值30336.08万元，占29.3%；渔业产值599.50万元，占0.6%。详见附表2。

分析农业生产的特点，农业产值大，林、牧业产值所占比重低，发展潜力大。农村加工业仅限于满足于粮食作物的一次加工和个体运输业，为林、牧业服务的林产品和饲料、肉食品等深加工具有广阔的市场前景。

# （1）主要粮食作物生产现状

项目区粮食作物生产实行一年一熟或一年二熟的耕作制度，主要粮食作物有玉米、水稻，其中在农业生产上以种植玉米、小麦、水稻为主，播种面积106740.7hm2，粮食总产量311167.68t，每hm2粮食产量2915kg，农业人均产粮472kg。见表1-9。

|  |  | 表1-9 项目区粮食作物生产现状表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省市 | 项目区 | 农业 人口 (万人) | 播种总面积 | 基本农田 | 粮食产量 | 基本农田粮食产量 |
|  |  |  | 总计 (hm2) | 平均 (hm2/人) | 总计 (hm2) | 平均 (hm2/人) | 总计 （t） | 播面单产 (kg/hm2) | 总计 （t） | 播面单产 (kg/hm2) |
| 贵 州 省 | 小计 | 65.90 | 106740.7 | 0.16 | 41121.7 | 0.06 | 311167.68 | 2915 | 172019.21 | 4183 |
|  | 威宁 | 3.02 | 7184.0 | 0.24 | 1282.0 | 0.04 | 8200.00 | 1141 | 4038.30 | 3150 |
|  | 赫章 | 3.15 | 7200.6 | 0.23 | 4451.4 | 0.14 | 18174.31 | 2524 | 13463.63 | 3025 |
|  | 纳雍 | 3.56 | 7927.7 | 0.22 | 1298.7 | 0.04 | 19626.48 | 2476 | 7987.01 | 6150 |
|  | 织金 | 7.13 | 6248.0 | 0.09 | 4081.0 | 0.06 | 21407.47 | 3426 | 20828.95 | 5104 |
|  | 毕节 | 4.74 | 9403.0 | 0.20 | 5226.9 | 0.11 | 28209.00 | 3000 | 19600.80 | 3750 |
|  | 大方 | 5.81 | 12534.4 | 0.22 | 3437.3 | 0.06 | 17662.00 | 1409 | 12890.00 | 3750 |
|  | 黔西 | 10.24 | 15909.6 | 0.16 | 2745.1 | 0.03 | 45428.04 | 2855 | 13588.25 | 4950 |
|  | 金沙 | 8.63 | 13337.0 | 0.15 | 8889.0 | 0.10 | 43292.68 | 3246 | 31049.28 | 3493 |
|  | 兴义 | 5.05 | 8056.3 | 0.16 | 1401.0 | 0.03 | 37000.00 | 4593 | 8869.00 | 6330 |
|  | 兴仁 | 5.82 | 6078.7 | 0.10 | 4128.0 | 0.07 | 24497.00 | 4030 | 15047.50 | 3645 |
|  | 安龙 | 4.72 | 5859.7 | 0.12 | 2970.8 | 0.06 | 29481.30 | 5031 | 19271.40 | 6487 |
|  | 盘县 | 4.03 | 7001.7 | 0.17 | 1210.5 | 0.03 | 18189.40 | 2598 | 5385.10 | 4449 |

（2）主要经济作物生产现状

项目区经济作物播种面积15915.1hm2，产量61018.58t。其中主要经济作物种类烤烟、油菜等，播种面积分别为6597.3hm2、6159.2hm2，人均播种面积0.010hm2，0.009hm2，播面单产1613kg/hm2、1616kg/hm2，总产量分别为10642.02t、9954.15t，人均产量16kg、15kg；黄花、花生、甘蔗、苡仁米等其它经济作物播种面积3158.6hm2，播面单产12798kg/hm2，总产量40422.41t。见表1-10。

|  | 表1-10 项目区经济作物生产现状表 |
| --- | --- |
| 省（市） | 项目区 | 作物种类 | 播种面积 | 产量 |
|  |  |  | 总计 （hm2） | 平均 (hm2/人) | 总计 （t） | 平均 (kg/人) | 播面单产(kg/hm2) |
| 合 计 |  | 15915.1 | 0.02 | 61018.58 | 93 | 3834 |
| 贵州省 | 威宁 | 小计 | 37.0 | 0.00 | 26.11 | 1 | 706 |
|  |  | 兰花子 | 37.0 | 0.00 | 26.11 | 1 | 706 |
|  | 赫章 | 小计 | 332.9 | 0.01 | 441.45 | 14 | 1326 |
|  |  | 烤烟 | 332.9 | 0.01 | 441.45 | 14 | 1326 |
|  | 纳雍 | 小计 | 400.0 | 0.01 | 617.95 | 17 | 1545 |
|  |  | 烤烟 | 250.0 | 0.01 | 431.50 | 12 | 1726 |
|  |  | 油菜 | 150.0 | 0.00 | 186.45 | 5 | 1243 |
|  | 织金 | 小计 | 2320.0 | 0.03 | 4184.87 | 59 | 1804 |
|  |  | 烤烟 | 1170.0 | 0.02 | 1884.87 | 26 | 1611 |
|  |  | 油菜 | 1150.0 | 0.02 | 2300.00 | 32 | 2000 |
|  | 毕节 | 小计 | 1613.9 | 0.03 | 2445.95 | 52 | 1516 |
|  |  | 烤烟 | 590.9 | 0.01 | 881.75 | 19 | 1492 |
|  |  | 花生 | 316.0 | 0.01 | 474.00 | 10 | 1500 |
|  |  | 油菜 | 474.0 | 0.01 | 711.00 | 15 | 1500 |
|  |  | 其它 | 233.0 | 0.00 | 379.20 | 8 | 1627 |
|  | 大方 | 小计 | 590.9 | 0.01 | 881.75 | 15 | 1492 |
|  |  | 烤烟 | 590.9 | 0.01 | 881.75 | 15 | 1492 |
|  | 黔西 | 小计 | 2402.0 | 0.02 | 3077.80 | 30 | 1281 |
|  |  | 烤烟 | 914.0 | 0.01 | 1371.00 | 13 | 1500 |
|  |  | 油菜 | 1460.0 | 0.01 | 1606.00 | 16 | 1100 |
|  |  | 黄花 | 28.0 | 0.00 | 100.80 | 1 | 3600 |
|  | 金沙 | 小计 | 4399.0 | 0.05 | 8147.00 | 94 | 1852 |
|  |  | 烤烟 | 1812.0 | 0.02 | 3213.00 | 37 | 1773 |
|  |  | 油菜 | 2367.0 | 0.03 | 4392.00 | 51 | 1856 |
|  |  | 辣椒 | 220.0 | 0.00 | 542.00 | 6 | 2464 |
|  | 兴义 | 小计 | 2067.0 | 0.04 | 36201.50 | 717 | 17514 |
|  |  | 烤烟 | 391.6 | 0.01 | 615.00 | 12 | 1570 |
|  |  | 油菜 | 326.4 | 0.01 | 411.00 | 8 | 1259 |
|  |  | 花生 | 72.1 | 0.00 | 129.00 | 3 | 1789 |
|  |  | 甘蔗 | 132.1 | 0.00 | 4438.50 | 88 | 33600 |
|  |  | 蔬菜 | 682.2 | 0.01 | 15661.00 | 310 | 22957 |
|  |  | 芭蕉芋 | 462.6 | 0.01 | 14947.00 | 296 | 32311 |
|  | 兴仁 | 小计 | 1345.3 | 0.02 | 2488.70 | 43 | 1850 |
|  |  | 烤烟 | 502.0 | 0.01 | 861.20 | 15 | 1716 |
|  |  | 苡仁米 | 115.0 | 0.00 | 358.95 | 6 | 3121 |
|  |  | 花生 | 37.4 | 0.00 | 67.30 | 1 | 1799 |
|  |  | 其它 | 690.9 | 0.01 | 1133.95 | 19 | 1641 |
|  | 安龙 | 小计 | 344.1 | 0.01 | 2453.30 | 52 | 7130 |
|  |  | 蔬菜 | 112.3 | 0.00 | 2105.60 | 45 | 18750 |
|  |  | 油菜 | 231.8 | 0.00 | 347.70 | 7 | 1500 |
|  | 盘县 | 小计 | 63.0 | 0.00 | 119.50 | 3 | 1897 |
|  |  | 花生 | 18.0 | 0.00 | 27.00 | 1 | 1500 |
|  |  | 甘蔗 | 2.0 | 0.00 | 32.00 | 1 | 16000 |
|  |  | 烤烟 | 43.0 | 0.00 | 60.50 | 2 | 1407 |

（3）林业生产现状

据统计，项目区2001年乔木林28258.3hm2、灌木林37771.2hm2、经济果木林2628.3hm2、四旁植树126.52万株，苗圃面积82.1hm2;各类林地材积量1551875m3，年产材量298250m3，年产薪材1919469.00t， 苗圃地年产桃、李、梨等各类优质苗木2174.67万株。经济果木林年产果品量3997.19t,其中干果303.89t，水果3554.30t，其他林特产品139.00t，年产值1080.41万元。见表1-11。

|  | 表1-11 项目区经济果木林生产现状表 |
| --- | --- |
| 省（市） | 项目区 | 树种 | 面积（hm2） | 林果产品产量(t) | 年产值 (万元) |
|  |  |  |  | 水果 | 干果 | 其他 |  |
| 贵州省 | 小计 | 2628.3 | 3554.30 | 303.89 | 139.00 | 1080.41 |
|  | 威宁 | 小计 | 130.0 | 98.70 | 88.20 | 0.00 | 77.52 |
|  |  | 苹果 | 94.0 | 98.70 |  |  | 14.02 |
|  |  | 核桃 | 36.0 |  | 88.20 |  | 63.50 |
|  | 赫章 | 小计 | 100.3 |  | 3.50 |  | 2.59 |
|  |  | 核桃 | 100.3 |  | 3.50 |  | 2.59 |
|  | 纳雍 | 小计 | 120.0 | 90.00 | 43.50 |  | 44.72 |
|  |  | 核桃 | 50.0 |  | 43.50 |  | 31.97 |
|  |  | 桃 | 70.0 | 90.00 |  |  | 12.75 |
|  | 毕节 | 小计 | 575.6 | 2823.60 | 17.10 |  | 731.02 |
|  |  | 柑桔 | 250.0 | 1236.00 |  |  | 370.80 |
|  |  | 李 | 153.0 | 597.60 |  |  | 119.52 |
|  |  | 梨 | 165.0 | 990.00 |  |  | 227.70 |
|  |  | 核桃 | 7.6 |  | 17.10 |  | 13.00 |
|  | 大方 | 小计 | 82.5 | 50.20 | 4.10 |  | 12.74 |
|  |  | 李 | 46.0 | 50.20 |  |  | 9.54 |
|  |  | 板栗 | 36.5 |  | 4.10 |  | 3.20 |
|  | 黔西 | 小计 | 64.6 | 38.40 | 15.20 |  | 17.62 |
|  |  | 李 | 24.2 | 20.40 |  |  | 3.88 |
|  |  | 桃 | 22.4 | 18.00 |  |  | 2.34 |
|  |  | 核桃 | 18.0 |  | 15.20 |  | 11.40 |
|  | 金沙 | 小计 | 1072.0 | 20.00 | 10.00 |  | 13.83 |
|  |  | 桃 | 240.0 | 4.10 |  |  | 0.53 |
|  |  | 李 | 321.0 | 8.80 |  |  | 1.63 |
|  |  | 梨 | 197.0 | 4.40 |  |  | 1.01 |
|  |  | 核桃 | 162.0 |  | 10.00 |  | 7.55 |
|  |  | 杨梅 | 152.0 | 2.70 |  |  | 3.11 |
|  | 兴义 | 小计 | 52.7 | 130.20 | 55.80 |  | 71.80 |
|  |  | 核桃 | 30.0 |  | 55.80 |  | 41.85 |
|  |  | 梨 | 22.7 | 130.20 |  |  | 29.95 |
|  | 兴仁 | 小计 | 30.0 | 243.00 |  | 139.00 | 65.06 |
|  |  | 苹果 | 10.5 | 135.00 |  |  | 19.58 |
|  |  | 梨 | 3.7 | 66.60 |  |  | 15.32 |
|  |  | 柑桔 | 7.9 | 41.40 |  |  | 12.42 |
|  |  | 其它 | 7.9 |  |  | 139.00 | 17.75 |
|  | 安龙 | 小计 | 302.0 |  | 59.00 |  | 27.86 |
|  |  | 油桐 | 15.1 |  | 37.20 |  | 10.42 |
|  |  | 板栗 | 286.9 |  | 21.80 |  | 17.44 |
|  | 盘县 | 小计 | 98.6 | 60.20 | 7.49 |  | 15.67 |
|  |  | 桃 | 52.4 | 35.03 |  |  | 4.55 |
|  |  | 核桃 | 44.3 |  | 7.49 |  | 5.58 |
|  |  | 梨 | 1.9 | 25.17 |  |  | 5.54 |

（4）牧业生产现状

牧业生产中，主要牲畜种类有牛、马、羊、猪等和鸡、鸭、鹅等家禽，以家庭养殖和野外放牧为主，舍饲圈养的方式仅限于试点阶段。目前项目区牲畜存栏257.19万羊单位，其中牛、马等大牲畜15.88万头，猪、羊45.52万头，小家畜、家禽137.83万只，人均3.90个羊单位。见表1-12。

项目区的饲料来源于天然草场、人工草场和其它饲料。天然草场16298.4hm2，载畜量约为48895个羊单位；人工草场321.0hm2，载畜量约为1605个羊单位。人工种草尚处在试验阶段，主要种植白三叶、黑麦草、皇竹草等，每公顷产鲜草可达10.40t。此外，还包括作物秸秆等其它饲料，估算每年可用于养畜的达32276.48t。

# （5）渔业生产现状

项目区内水面面积2384.5hm2，主要分布在山塘、水库、鱼池等可供养殖水面面积1043.4hm2，人均0.002hm2，渔业产量638.95t，人均产量0.97kg。主要养殖的鱼类有鲢鱼、草鱼、鲤鱼、鲫鱼、罗非鱼、甲鱼等。见表1-13。

|  | 表1-13 项目区渔业生产现状表 |  |
| --- | --- | --- |
| 省（市） | 项目区 | 可供养殖水面面积(hm2) | 人均水面(hm2/人) | 渔业产量(t) | 人均产量(kg/人) | 渔业产值 （万元） | 人均产值 (元/人) |
| 贵州省 | 小计 | 1043.4 | 0.002 | 638.95 | 0.97 | 599.50 | 9 |
|  | 威宁 |  |  |  |  |  |  |
|  | 赫章 |  |  |  |  |  |  |
|  | 纳雍 | 25.0 | 0.001 | 15.00 | 0.42 | 15.00 | 4 |
|  | 织金 | 127.0 | 0.002 | 85.00 | 1.19 | 68.00 | 10 |
|  | 毕节 | 125.0 | 0.030 | 56.00 | 1.20 | 56.04 | 1 |
|  | 大方 |  |  |  |  |  |  |
|  | 黔西 | 19.8 | 0.003 | 8.60 | 0.08 | 8.26 | 1 |
|  | 金沙 | 36.8 | 0.000 | 96.40 | 1.12 | 112.97 | 13 |
|  | 兴义 | 514.0 | 0.013 | 301.90 | 4.99 | 271.71 | 45 |
|  | 兴仁 | 9.2 | 0.000 | 14.15 | 0.21 | 17.00 | 3 |
|  | 安龙 | 165.8 | 0.004 | 51.90 | 1.10 | 41.52 | 9 |
|  | 盘县 | 20.8 | 0.001 | 10.00 | 1.27 | 9.00 | 12 |

3、加工业生产现状

项目区加工业现有从业人员125945人，年产值56352.20万元。其中从事编织10706人，产值1568.76万元；从事农产品加工13005人，产值3137.10万元；从事建筑9554人，产值5623.49万元；从事个体运输5531人，产值8615.26万元；从事劳务59040人，产值14255.08万元；从事其它28109人，产值23152.50万元。见表1-14。

|  | 表1-12 项目区种草养畜生产现状表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目区 | 人工草场 | 天然草场 | 其它 饲料 （t） | 大牲畜 | 猪 | 羊 | 小家畜 | 家禽 | 合计 |
|  | 面积(hm2) | 总产(t) | 单产(t) | 面积（hm2） | 总产(t) | 单产（t） |  | 总数 (万头) | 户均（头） | 总数 (万头) | 人均(头) | 总数 (万头) | 人均(头) | 总数 (万只) | 人均(头) | 总数 (万只) | 人均(只) | 总数(万羊单位) | 人均 (羊单位) |
| 小计 | 321.0 | 3339.00 | 10.40 | 16298.4 | 58642.90 | 3.60 | 32276.48 | 15.88 | 0.81 | 39.81 | 0.60 | 5.70 | 0.09 | 6.91 | 0.10 | 130.92 | 1.99 | 257.19 | 3.90 |
| 威宁 |  |  |  | 202.0 | 600.59 | 2.97 | 271.40 | 0.20 | 0.30 | 1.34 | 0.44 | 0.30 | 0.10 |  |  | 3.40 | 1.13 | 5.32 | 1.76 |
| 赫章 |  |  |  | 1225.4 | 4043.82 | 3.30 |  | 0.72 | 0.94 | 1.79 | 0.57 | 1.06 | 0.34 | 0.58 | 0.18 | 5.57 | 1.77 | 12.40 | 3.94 |
| 纳雍 |  |  |  | 238.0 | 892.50 | 3.75 |  | 2.08 | 2.13 | 3.09 | 0.87 | 0.95 | 0.27 | 0.08 | 0.02 | 13.93 | 3.91 | 29.32 | 8.24 |
| 织金 | 200.0 | 2250.00 | 11.25 | 1345.0 | 5111.00 | 3.80 | 117.00 | 2.14 | 1.17 | 4.79 | 0.67 | 1.08 | 0.15 |  |  | 27.15 | 3.81 | 34.78 | 4.88 |
| 毕节 |  |  |  | 184.7 | 627.88 | 3.40 |  | 0.73 | 0.63 | 2.29 | 0.48 | 0.09 | 0.02 |  |  | 4.77 | 1.01 | 12.45 | 2.63 |
| 大方 |  |  |  | 859.6 | 3180.52 | 3.70 |  | 1.23 | 0.81 | 2.28 | 0.39 | 0.13 | 0.02 | 1.12 | 0.19 | 7.38 | 1.27 | 17.67 | 3.04 |
| 黔西 |  |  |  | 416.4 | 1499.04 | 3.60 |  | 1.65 | 0.55 | 0.76 | 0.07 |  | 0.00 |  |  | 3.90 | 0.38 | 18.41 | 1.80 |
| 金沙 |  |  |  | 1217.0 | 4685.45 | 3.85 |  | 1.96 | 0.53 | 8.25 | 0.96 | 0.50 | 0.06 |  |  | 34.69 | 4.02 | 40.07 | 4.64 |
| 兴义 |  |  |  | 105.0 | 383.25 | 3.65 | 3128.40 | 1.49 | 0.97 | 8.69 | 1.72 | 0.44 | 0.09 | 1.30 | 0.26 | 12.92 | 2.56 | 34.01 | 6.74 |
| 兴仁 | 121.0 | 1089.00 | 9.00 | 3552.0 | 12787.20 | 3.60 | 1039.00 | 1.70 | 0.97 | 2.38 | 0.41 | 0.10 | 0.02 | 2.60 | 0.45 | 11.02 | 1.89 | 22.97 | 3.94 |
| 安龙 |  |  |  | 4951.0 | 17823.60 | 3.60 |  | 0.96 | 0.54 | 2.40 | 0.51 | 0.24 | 0.05 | 1.23 | 0.26 | 1.96 | 0.42 | 14.84 | 3.15 |
| 盘县 |  |  |  | 2002.3 | 7008.05 | 3.50 | 27720.68 | 1.02 | 1.02 | 1.76 | 0.44 | 0.82 | 0.20 |  |  | 4.23 | 1.05 | 14.96 | 3.71 |

|  | 表1-14 项目区加工业及其他产业现状表 |
| --- | --- |
| 省市 | 项目区 | 编 织 | 农产品加工 | 建 筑 | 运 输 | 劳 务 | 其 它 |
|  |  | 从业人数（人） | 产值 (万元) | 从业人数（人） | 产值 (万元) | 从业人数（人） | 产值 (万元) | 从业人数（人） | 产值 (万元) | 从业人数（人） | 产值 (万元) | 从业人数（人） | 产值 (万元) |
| 贵 州 省 | 小计 | 10706 | 1568.76 | 13005 | 3137.10 | 9554 | 5623.49 | 5531 | 8615.26 | 59040 | 14255.08 | 28109 | 23152.50 |
|  | 威宁 |  |  | 1038 | 223.17 | 321 | 177.25 | 124 | 186.00 | 301 | 144.48 |  |  |
|  | 赫章 | 8 | 1.02 | 1296 | 299.38 | 238 | 135.79 | 152 | 245.19 | 1300 | 260.00 | 1375 | 953.43 |
|  | 纳雍 | 1250 | 182.50 | 560 | 136.19 | 420 | 239.57 | 200 | 268.00 | 3900 | 450.00 | 540 | 426.98 |
|  | 织金 | 1498 | 247.17 | 1469 | 381.94 | 613 | 368.41 | 571 | 749.66 | 6400 | 3600.00 | 3364 | 2989.59 |
|  | 毕节 |  |  | 150 | 36.00 | 205 | 136.00 | 350 | 488.01 | 18650 | 1865.00 | 27 | 22.70 |
|  | 大方 | 106 | 16.94 | 368 | 71.58 | 271 | 182.33 | 133 | 245.80 | 4648 | 2231.04 | 863 | 742.44 |
|  | 黔西 | 1871 | 306.84 | 848 | 237.44 | 782 | 491.10 | 120 | 214.50 | 3500 | 1750.00 | 4155 | 3626.07 |
|  | 金沙 | 220 | 37.18 | 330 | 99.00 | 2420 | 1455.39 | 2519 | 4182.51 | 889 | 113.50 | 20 | 17.80 |
|  | 兴义 | 5608 | 754.81 | 6305 | 1471.23 | 1539 | 908.01 | 769 | 999.70 | 4485 | 897.00 | 384 | 288.00 |
|  | 兴仁 | 145 | 22.30 | 133 | 27.60 | 86 | 55.19 | 54 | 96.99 | 5211 | 1042.00 | 1012 | 867.99 |
|  | 安龙 |  |  | 346 | 107.57 | 1693 | 952.82 | 229 | 380.90 | 4200 | 790.86 | 8961 | 7095.32 |
|  | 盘县 |  |  | 162 | 46.00 | 966 | 521.64 | 310 | 558.00 | 5556 | 1111.20 | 7408 | 6122.19 |

# 4、市场供需情况

项目区粮食作物基本能自给自足，经济作物中烤烟以外销为主，油菜、花生等缺口较大，林产品较为紧缺，尤其是优质果品产量低，没有充分发挥当地气候资源优势。随着人民生活水平的不断提高和农

产品深加工企业的发展，林产品、优质果品、渔产品和畜产品缺口极大，市场前景看好。

# 5、产业结构评价

综上所述，项目区产业结构不合理，农业生产水平低，生产方式较为落后，粮食生产占据主要位置，缺乏高质量、高附加值的产品，经果林产品规模小、数量少、品位低、疏于管理。项目区土地资源和一些生物资源由于不合理的过度开发利用，对水土资源破坏利用的现象严重，导致土地退化，植被覆盖率低，水土流失较为严重，制约着农村经济的发展。在开展水土保持生态建设时，要立足于加快农村产业结构调整的步伐，着力于提高林业、畜牧业和加工业的发展，以农林产品深加工的龙头企业带动农村产业结构的调整。通过大力搞好项目区群众的培训，改变群众固有的思想观念，促进农业耕作方式的转变和种植水平的提高，以增加收入减少群众的贫困，达到可持续利用资源的目标。

### 1.4.5农村基础设施情况

1、交通

项目区公路设施落后，交通状况总体上较差，尚未实现村村通路，有些地方的运输仍靠人背马驮。正规公路长度627.30km，路网密度0.22km/km2；简易公路长度651.11km，路网密度0.23km/km2；乡村道路长度1919.03km，路网密度0.68km/km2。见表1-15。

|  | 表1-15 项目区交通道路状况表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 省（市） | 项目区 | 正规公路 | 简易公路 | 乡村道路 |
|  |  | 长度（km） | 密度(km/km2) | 长度（km） | 密度(km/km2) | 长度（km） | 密度(km/km2) |
| 贵州省 | 小计 | 627.30 | 0.22 | 651.11 | 0.23 | 1919.03 | 0.68 |
|  | 威宁 | 20.80 | 0.12 | 37.00 | 0.20 | 56.50 | 0.31 |
|  | 赫章 |  | 0.00 |  | 0.00 | 143.50 | 0.73 |
|  | 纳雍 | 12.00 | 0.08 | 65.00 | 0.43 | 25.00 | 0.16 |
|  | 织金 | 165.00 | 0.91 | 91.00 | 0.50 | 215.00 | 1.19 |
|  | 毕节 | 107.00 | 0.59 | 103.00 | 0.57 | 105.00 | 0.58 |
|  | 大方 | 38.00 | 0.14 | 40.00 | 0.15 | 112.49 | 0.42 |
|  | 黔西 | 14.00 | 0.04 | 36.50 | 0.10 | 151.50 | 0.41 |
|  | 金沙 | 62.50 | 0.20 | 27.00 | 0.09 | 55.30 | 0.18 |
|  | 兴义 | 95.00 | 0.40 | 45.00 | 0.19 | 105.00 | 0.44 |
|  | 兴仁 | 68.00 | 0.29 | 134.00 | 0.58 | 614.00 | 2.65 |
|  | 安龙 | 45.00 | 0.14 | 24.00 | 0.07 | 272.00 | 0.82 |
|  | 盘县 |  |  | 48.61 | 0.27 | 63.74 | 0.35 |

2、通讯

项目区通讯设施发展很快，有线电话、手机等通讯工具普及较快。其中电话和无限通讯设施拥有量主要集中于城镇居民，但在部分偏远山区，有线电话普及率和无线电话覆盖率低，尚未达到村村通电话。共有电话23064台、每百户占有量11.73台，无线通讯4666台、每百户占有量2.37台，电视90797台、每百户占有量46.16台。见表1-16。

|  | 表1-16 项目区通讯设施状况表 |  |
| --- | --- | --- |
| 省市 | 项目区 | 电话 | 无线通讯 | 电视 |
|  |  | 村通电话率(%) | 数量 （台） | 每百户占有量(台) | 年均 使用费 (万元) | 村级 覆盖率（%） | 数量 （台） | 每百户占有量(台) | 年均 使用费 (万元) | 数量(台) | 每百户占有量（台） |
| 贵 州 省 | 小计 | 44.9 | 23064 | 11.73 | 1319.57 | 50.7 | 4666 | 2.37 | 255.53 | 90797 | 46.16 |
|  | 威宁 | 6.7 | 68 | 1.00 | 2.63 | 30.0 | 92 | 1.37 | 3.30 | 1350 | 20.05 |
|  | 赫章 | 30.0 | 85 | 1.10 | 5.14 |  |  |  |  | 1076 | 13.98 |
|  | 纳雍 | 0.5 | 450 | 4.60 | 11.50 | 0.4 | 250 | 2.56 | 15.00 | 1200 | 12.28 |
|  | 织金 | 9.6 | 1763 | 10.00 | 104.66 | 40.0 | 1171 | 6.38 | 40.99 | 13303 | 72.48 |
|  | 毕节 | 75.0 | 1762 | 15.00 | 103.00 | 5.0 | 575 | 5.00 | 20.30 | 1725 | 15.00 |
|  | 大方 | 70.3 | 672 | 4.45 | 27.24 | 49.0 | 322 | 2.13 | 20.06 | 4800 | 31.81 |
|  | 黔西 | 1.7 | 394 | 1.70 | 17.97 | 85.0 | 223 | 0.74 | 12.04 | 11071 | 36.94 |
|  | 金沙 | 80.0 | 4000 | 11.00 | 240.00 | 90.0 | 950 | 2.57 | 80.47 | 25800 | 69.76 |
|  | 兴义 | 30.0 | 556 | 3.60 | 33.36 | 0.5 | 210 | 1.36 | 12.60 | 9235 | 60.00 |
|  | 兴仁 | 30.3 | 1576 | 9.00 | 104.00 | 86.5 | 210 | 1.20 | 7.22 | 1456 | 8.32 |
|  | 安龙 | 94.0 | 10603 | 60.00 | 636.00 | 10.0 | 350 | 1.98 | 27.90 | 15020 | 85.00 |
|  | 盘县 | 56.5 | 1135 | 11.32 | 34.07 | 51.0 | 313 | 3.12 | 15.65 | 4761 | 47.45 |

3、供电

现项目区有各类供电设施721处，容量89975KVA，输电线路总长1945.01km，年总用电量13574.23╳×104m3KW.h,农户用电普及率88.5%。农村居民用电价格0. 8元/KW.h，电价相对较高，农村用电主要用于照明，生产用电比例较低。见表1-17。

|  | 表1-17 项目区供电设施状况表 |  |
| --- | --- | --- |
| 省（市） | 项目区 | 高压变电站 | 低压变电站 | 输电线路(km) | 电表数量(台) | 年总 用电量(104KW.h) | 农户用电普及率（%） |
|  |  | 数量（处） | 容量（KVA） | 数量 （处） | 容量(KVA) |  |  |  |  |
| 小计 | 41 | 28816 | 680 | 61159 | 1945.01 | 121353 | 13574.23 | 88.5 |
| 贵州省 | 威宁 |  |  |  |  | 64.00 | 5050 | 72.73 | 75.0 |
|  | 赫章 |  |  |  |  | 195.00 | 5165 | 42.26 | 80.0 |
|  | 纳雍 |  |  | 8 | 400 | 45.00 | 9772 | 0.04 | 95.0 |
|  | 织金 | 28 | 860 | 40 | 420 | 139.00 | 14128 | 134.87 | 77.0 |
|  | 毕节 | 2 | 25000 | 212 | 7960 | 249.20 | 7078 | 377.00 | 75.0 |
|  | 大方 | 9 | 2836 | 3 | 3850 | 252.60 | 13459 | 341.80 | 92.0 |
|  | 黔西 |  |  | 123 | 3780 | 123.33 | 16359 | 139.69 | 61.3 |
|  | 金沙 | 1 | 110 | 3 | 105 | 215.00 | 14890 | 4130.00 | 97.0 |
|  | 兴义 |  |  | 3 | 19150 | 160.00 | 15238 | 217.40 | 99.9 |
|  | 兴仁 |  |  | 6 | 17650 | 65.00 | 9705 | 2900.00 | 96.0 |
|  | 安龙 | 1 | 10 | 178 | 5720 | 273.00 | 534 | 5090.90 | 98.0 |
|  | 盘县 |  |  | 104 | 2124 | 163.88 | 9975 | 127.54 | 99.2 |

4、水利设施

项目区内供水设施主要有水库、塘堰、蓄水池、水井、水窖、输水管（渠）和抽水站。经过历年建设，共建成水库53座，塘堰160座，水井2653眼，蓄水池1337口，水窖5061口。建设输水管（渠）1234.98km，提水站总装机容量1154kW。年总供水量可达17416.35万m3。供水设施及供水量见表1-18。

项目区虽然年降雨比较丰富，但工程性缺水的问题比较突出。城镇和居民集中地的人畜饮水问题总体上基本得到解决，但供水设施的供水能力较低，特别是在干旱季节保证率低。部分边远贫困地区、少数民族聚居区人畜饮水相当困难，缺水村比例占40.8%，缺水农户占37.7%。

# 5、教育

项目区现有大专以上学历人数8737人，占总人口的 1.2%；中专人数11508人，占总人口1.5%；高中人数50069人，占总人口的6.5%；初中人数有168633人，占总人口的22.1%；小学人数298184人，占总人口的39.0%。项目区正在开展“两基攻坚”，适龄儿童入学率94.2%，九年制义务教育普及率为87.4%。在总人口中，文盲人数166236人，占21.7%；半文盲人数61385人，占8.0%。见表1-19。

### 1.4.6土地使用政策

项目区耕地从2001年4月起实行第二轮家庭联产承包责任制，承包使用年限50年，荒山荒地荒水等实行个人承包和村集体所有并存，集中连片规模较大的林地属于国有林场所有。在开发治理水土资源的政策上，鼓励支持企事业单位、集体和个人等大户采取承包、租赁、股份合作等形式进行开发治理，在国家资金扶持上一视同仁，配套相应的税收优惠政策，兴办绿色产业，承包期限可以延长到达60年以上。

为了调动农户治理水土流失的积极性，项目区各地制定了相应的激励机制，主要有以下几方面：

1、明确农民的责、权、利，地权归集体，使用权归个人。

2、鼓励农民以租赁、承包、股份合作、拍卖等形式，对“四荒”（荒山、荒坡、荒沟、荒滩）进行水土流失治理与开发,享有治理成果30～50年的使用经营权，允许继承和转让。

3、农户承包荒山、荒坡、荒沟治理水土流失的，国家可按规定给予补助。

4、对实行坡耕地退耕还林的农户，国家在一定期间内给予补助。

5、坡地改为梯田后，不增加农业税；农户承包 “四荒”治理开发、栽种经果林的，在投产后的前三年可减收或免收农业特产税。

|  | 表1-18 项目区供水设施状况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省市 | 项目区 | 水源情况 | 输水管（渠） | 抽水站 | 用水情况 |
|  |  | 水库 | 塘堰 | 水井 | 蓄水池 | 水窖 |  |  |  |
|  |  | 数量(座) | 年供水量 （万m3） | 数量(座) | 年供水量(万m3) | 数量(眼) | 年供水量(万m3) | 数量(口) | 年供水量(万m3) | 数量(口) | 年供 水量 (万m3) | 长度(km) | 年供水量(万m3) | 装机容量(KW) | 年供水量(万m3) | 缺水户 比例 （%） | 缺水村 比例 （%） |
| 小计 | 53 | 14735.70 | 160 | 315.07 | 2653 | 473.48 | 1337 | 105.51 | 5061 | 16.69 | 1234.98 | 1529.95 | 1154 | 239.95 | 37.7 | 40.8 |
| 贵 州 省 | 威宁 |  |  | 3 | 0.80 | 63 | 0.34 | 12 | 0.12 | 280 | 0.70 |  |  |  |  | 68.0 | 100.0 |
|  | 赫章 |  |  | 2 | 0.40 | 91 | 22.72 | 64 | 25.03 | 18 | 0.14 | 108.00 | 23.99 |  |  | 80.0 | 100.0 |
|  | 纳雍 | 1 | 90.00 | 5 | 65.00 |  |  | 30 | 8.40 | 190 | 0.08 | 43.08 | 0.84 |  |  | 32.9 | 37.2 |
|  | 织金 | 22 | 180.00 | 43 | 67.00 | 369 | 0.65 | 444 | 2.76 | 574 | 0.22 | 42.00 | 15.37 | 170 | 28.65 | 30.0 | 39.0 |
|  | 毕节 | 1 | 30.00 | 26 | 45.00 | 35 | 7.90 | 7 | 5.10 | 20 | 0.05 | 15.00 | 85.50 |  |  | 50.0 | 50.0 |
|  | 大方 | 3 | 18.60 | 4 | 5.00 | 380 | 15.49 | 23 | 3.10 | 187 | 0.36 | 71.10 | 31.70 |  |  | 66.0 | 70.3 |
|  | 黔西 | 2 | 111.10 | 21 | 19.97 | 298 | 31.87 | 74 | 24.75 | 809 | 5.00 | 205.80 | 112.67 | 299 | 21.40 | 73.6 | 70.7 |
|  | 金沙 | 10 | 853.00 | 28 | 70.00 | 627 | 219.00 | 45 | 0.11 | 171 | 0.94 | 150.00 | 1005.00 | 117 | 150.00 | 20.0 | 30.0 |
|  | 兴义 | 4 | 12843.00 | 3 | 2.50 | 20 | 2.77 | 31 | 3.72 | 150 | 0.60 | 20.00 | 3.50 | 200 | 18.00 | 16.6 | 31.2 |
|  | 兴仁 | 6 | 480.00 | 5 | 23.00 | 163 | 42.00 | 32 | 1.30 | 810 | 2.80 | 71.00 | 20.00 | 250 | 6.00 | 11.2 | 14.3 |
|  | 安龙 | 4 | 130.00 | 2 | 5.00 | 420 | 64.24 | 420 | 2.52 | 1225 | 3.70 | 175.00 | 199.38 | 44 | 4.00 | 15.8 | 5.7 |
|  | 盘县 |  |  | 18 | 11.40 | 187 | 66.50 | 155 | 28.60 | 627 | 2.10 | 334.00 | 32.00 | 74 | 11.90 | 21.4 | 19.4 |

|  | 表1-19 项目区教育状况表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 省市 | 项目区 | 大学 | 专科 | 中专 | 高中 | 初中 | 小学 | 文盲 | 半文盲 | 适龄儿童入学率(%） | 九年制义务教育普及率(%) |
|  |  | 人数(人) | 占总人口比例(%) | 人数(人) | 占总人口比例(%) | 人数(人) | 占总人口比例(%) | 人数(人) | 占总人口比例(%) | 人数(人) | 占总人口比例(%) | 人数(人) | 占总人口比例(%) | 人数(人) | 占总人口比例(%) | 人数(人) | 占总人口比例(%) |  |  |
| 小计 | 2694 | 0.4 | 6043 | 0.8 | 11508 | 1.5 | 50069 | 6.5 | 168633 | 22.1 | 298184 | 39.0 | 166236 | 21.7 | 61385 | 8.0 | 94.2 | 87.4 |
| 贵 州 省 | 威宁 | 12 | 0.0 | 30 | 0.1 | 60 | 0.2 | 1276 | 4.2 | 4013 | 13.2 | 15322 | 50.5 | 3819 | 12.6 | 5837 | 19.2 | 97.0 | 70.0 |
|  | 赫章 |  |  |  |  | 158 | 0.5 | 1264 | 4.0 | 2212 | 7.0 | 7584 | 24.0 | 13277 | 42.0 | 7110 | 22.5 | 71.0 | 75.0 |
|  | 纳雍 | 59 | 0.1 | 98 | 0.2 | 610 | 1.6 | 1779 | 4.5 | 11789 | 30.1 | 18232 | 46.6 | 2249 | 5.7 | 4313 | 11.0 | 93.6 | 96.9 |
|  | 织金 | 876 | 1.2 | 1187 | 1.7 | 1466 | 2.1 | 5513 | 7.7 | 7855 | 11.0 | 26713 | 37.5 | 21855 | 30.7 | 5814 | 8.2 | 94.9 | 88.2 |
|  | 毕节 | 63 | 0.1 | 215 | 0.4 | 1738 | 3.6 | 4740 | 9.7 | 10789 | 22.2 | 22620 | 46.5 | 8150 | 16.7 | 368 | 0.8 | 98.7 | 89.3 |
|  | 大方 | 76 | 0.1 | 239 | 0.4 | 657 | 1.1 | 5951 | 10.1 | 18773 | 31.8 | 26608 | 45.0 | 2747 | 4.6 | 4032 | 6.8 | 94.6 | 93.4 |
|  | 黔西 | 47 | 0.0 | 97 | 0.1 | 440 | 0.4 | 974 | 0.9 | 11110 | 10.8 | 33432 | 32.4 | 55176 | 53.5 | 1803 | 1.7 | 97.6 | 69.3 |
|  | 金沙 | 557 | 0.4 | 2223 | 1.7 | 3420 | 2.6 | 7666 | 5.9 | 35173 | 26.9 | 51227 | 39.2 | 13754 | 10.5 | 16580 | 12.7 | 100.0 | 100.0 |
|  | 兴义 | 724 | 1.2 | 1389 | 2.3 | 1510 | 2.5 | 6461 | 10.7 | 17692 | 29.3 | 23971 | 39.7 | 3140 | 5.2 | 5494 | 9.1 | 100.0 | 100.0 |
|  | 兴仁 | 138 | 0.2 | 360 | 0.5 | 746 | 1.1 | 1340 | 2.0 | 16181 | 23.8 | 21848 | 32.1 | 22160 | 32.6 | 5206 | 7.7 | 97.4 | 90.7 |
|  | 安龙 |  |  |  |  | 215 | 0.3 | 12219 | 15.0 | 24439 | 30.0 | 32586 | 40.0 | 7931 | 9.7 | 4075 | 5.0 | 98.0 | 96.0 |
|  | 盘县 | 142 | 0.3 | 205 | 0.5 | 488 | 1.2 | 886 | 2.2 | 8607 | 20.9 | 18041 | 43.9 | 11978 | 29.1 | 753 | 1.8 | 96.3 | 79.9 |

# 2 水土流失及防治状况

## 2.1 水土流失

### 2.1.1 水土流失现状

项目区的水土流失以水力侵蚀的溅蚀、面蚀和沟蚀为主，其次为泻溜、崩塌、滑坡、泥石流等重力侵蚀。水力侵蚀主要发生在陡坡耕地、荒山荒坡、疏幼林地和部分乔木纯林地等地类上；重力侵蚀主要发生在沟谷纵横、山高坡陡或人为生产建设活动频繁的地带。据全国第二次土壤侵蚀遥感调查资料，项目区水土流失面积1328.47km2，占国土面积的47.1%。年土壤侵蚀量529.69万t。侵蚀模数3987t/ km2.a。其中轻度流失面积563.9km2,占42.4％;中度流失429.53km2,占32.3％；强度流失221.14km2,占16.6％；极强度流失87.31km2,占6.6％；剧烈流失26.59 km2,占2.0％；按流域划分, 长江流域水土流失面积969.46km2,占土地面积的34.4％,年土壤侵蚀量416.96万t,平均土壤侵蚀模数4301t/ km2.a；珠江流域水土流失面积359.01km2,占土地面积的12.7％,年土壤侵蚀量112.73万t, 平均土壤侵蚀模数3140t/ km2.a。详见表2-1和附表3。

| 表2-1 项目区水土流失现状表 |
| --- |
| 项目区 | 土地总面积 (km2) | 水土流失 | 土 壤 侵蚀量 （万t/a） | 侵蚀模数 [t/(km2·a)] |
|  |  | 面积 (km2) | 占总面积 % |  |  |
| 小计 | 2820.25 | 1328.47 | 47.1 | 529.69 | 3987 |
| 威宁 | 180.82 | 114.31 | 63.2 | 35.51 | 3106 |
| 赫章 | 197.36 | 110.63 | 56.1 | 81.45 | 7362 |
| 纳雍 | 152.68 | 103.82 | 68.0 | 43.99 | 4237 |
| 织金 | 180.96 | 110.39 | 61.0 | 30.74 | 2785 |
| 毕节 | 180.83 | 97.00 | 53.6 | 54.81 | 5651 |
| 大方 | 266.17 | 168.21 | 63.2 | 95.23 | 5661 |
| 黔西 | 368.88 | 156.03 | 42.3 | 50.37 | 3228 |
| 金沙 | 311.09 | 109.07 | 35.1 | 24.87 | 2280 |
| 兴义 | 239.74 | 105.06 | 43.8 | 33.52 | 3191 |
| 兴仁 | 232.00 | 71.40 | 30.8 | 20.40 | 2856 |
| 安龙 | 330.06 | 80.10 | 24.3 | 14.85 | 1854 |
| 盘县 | 179.66 | 102.45 | 57.0 | 43.97 | 4292 |

项目区12县（市）均位于云贵高原向黔中丘陵的过渡地带，属黔西高原山地极强度侵蚀类型区。水土流失的地类分布情况为：坡耕地流失面积753.99 km2，占流失总面积的56.8%；荒山荒坡流失面积322.45km2，占24.3%，其他主要分布在疏幼林、结构不良的乔木纯林、灌丛和草地。

### 2.1.2 水土流失成因

2.1.2.1自然因素

项目区的水土流失是自然因素和人为因素综合作用的结果。自然因素是产生水土流失的前提条件，而人类活动则加剧了水土流失的发生发展。

1、降雨

对水力侵蚀来说，降雨是产生水土流失的主要动力，侵蚀量随降雨量的增大而增大。项目区年均降雨量在848.5～1383.9mm之间，为水力侵蚀的形成提供了充足的原动力。

2、植被

2001年底，项目区森林覆盖率29.5%，由于森林覆盖率低，林种结构不合理，森林类型比例失调等，再加上项目区内森林的分布不均一性，地域差异显著，大部分用材林是以松、杉为主的次生林，结构单一，蓄水保土功能差。

3、坡耕地

项目区是全国坡耕地最为集中的山区省份，坡耕地占耕地面积的64.7%。由于坡耕地土质疏松，耕作粗放，又无必要的水土保持措施，在一定的降雨和地形条件下，极易产生超渗径流而造成严重的水土流失。是项目区水土流失的主要策源地。

4、地形

项目区以山地为主，丘陵、峡谷、坝地交错分布，地质构造和地貌类型复杂，沟谷纵横、山高坡陡，地面坡度在250以上的土地面积占29.7%。这样特殊的地形通过影响坡面径流冲刷力、土粒间附着力而影响土壤侵蚀。随着坡度增大，冲刷力增大，土壤侵蚀强烈，为加速水土流失的发生提供了有利条件。

5、岩性与土壤

项目区内的土壤多属幼年土，土壤特性对母岩具有很大的继承性，种类繁多，侵蚀复杂，大多数土壤的抗侵蚀能力弱，极易产生水土流失。

2.1.2.2人为因素

1、人口增长过快，毁林毁草陡坡开荒严重

建国五十多年来，项目区人口剧增，现有人口76.48万人，其中农业人口65.90万人，农业人口密度234人/ km2，人地关系日趋紧张。加之土地经营管理粗放，土地生产力极低。为求得吃饭问题的解决，只有扩大耕地来换取粮食，导致大面积毁林毁草开荒和植被的破坏，现项目区垦殖指数高达41.3％，从而造成生态环境的恶化。

2、开发建设活动忽视水土保持

随着国家西部大开发政策的实施，基本建设力度加大，项目区开矿、修路、采石等开发建设活动日益频繁。一些开发建设项目只求经济效益，忽视水土保持，乱开乱挖，随意破坏植被，倾倒废土弃渣，从而造成新的水土流失。此外，一些地方在山地农业开发等生产活动中采用全垦方式，也是产生水土流失的原因之一。

### 2.1.3 水土流失危害

1、破坏土地资源

项目区位于世界喀斯特（又称岩溶）面积最集中的我国西南喀斯特片区中心，喀斯特地貌广泛发育，大部分地区土壤不连续，土层浅薄，一般为10～30cm。而山区陡坡地的年侵蚀厚度为0.1～0.3 cm。少数地块甚至一场暴雨就可将土壤冲刷殆尽，造成基岩裸露。水土流失的潜在危险性大，表土层一经流失, 很难恢复, 导致土地石化，不仅大大降低了土地肥力，同时也失去了宝贵的土地资源。

2、淤塞水库和河道

坡地上因水土流失冲下来的泥沙，淤积于山塘水库和河道，抬高河床，大大缩短了水利工程的使用寿命，特别是对一些小水库表现得非常突出。不少大中型水库也因淤积而效益降低，项目区大方县境内1983年建成的2×1.6KW的落脚河电站，现已淤积3/4，严重影响正常发电。项目区下游1979年投入运行的3×210MW的乌江渡电站大型水库,现泥沙淤积总量已达2亿多m3，年淤积量900多万m3，年淤积高度1.75m。项目区的水土流失不仅危害水利工程，而且造成河道阻塞、河床抬高，降低行洪能力，不仅危害当地，而且危及下游长江、珠江的防洪安全。同时也对航运造成不利影响。

如不对项目区水土流失进行治理，流失的泥沙还将对1998年在建成的3×170MW的东风电站、1995年建成的3×25MW的普定电站和1979年建成的3×210MW（将扩为5×210MW）的乌江渡电站等三座国家大型电站，及在建的3×180 MW的洪家渡电站、4×40MW的引子渡电站、3×140 MW的索风营电站、4×50MW的构皮滩电站等四座国家大型电站，规划拟建的4×210 MW的思林电站、4×200 MW的沙沱电站、6×200 MW的彭水电站、5×240 MW的大溪口电站等四座国家大型电站和34个地方电站的库区造成淤积，从而影响电站使用寿命。

3、造成灾害，威胁人民生命财产安全

项目区水土流失的加剧，破坏了本来就极为脆弱的生态环境，降低了抗御自然灾害的能力。在每年降雨较为集中的汛期，除造成洪涝灾害外，水土流失还往往表现为水、土、砂、石混杂俱下，滑坡、泥石流频繁发生，破坏性极大。从而导致山上耕地表土大量流失，山下平坝地区良田好土和缓坡耕地被洪流夹带的土、石、砂掩埋。每年都要造成房屋损毁，人畜伤亡。1998年在赫章县野马川河发生的洪涝灾害，死亡10人，造成经济损失12万元。2000年5月7日在项目区大方县小屯乡滑石村发生的近10万t稀性泥石流，死亡16人，失踪2人，重伤18人，直接经济损失近百万元。项目区范围内的毕节、黔西、金沙、织金等4座县城，遇暴雨经常被淹，造成严重经济损失，影响群众正常的生产生活秩序，已成为各级党政领导汛期关注的焦点。

4、制约山区经济的发展

水土流失所产生的诸多危害，严重地制约了山区农村经济的发展。恶化了生态环境，并成为一些地区贫穷落后的主要根源。不少地方因水土流失、石化严重，耕地减少，水源枯竭，已逐步失去生存条件。因此，广大群众迫切要求治理水土流失，以改变自己赖以生存的生态环境。

## 2.2 水土保持工作

### 2.2.1 水土保持现状和效果

项目区是长江上游水土流失严重、经济较为落后的区域，也是经国务院批准的《全国水土保持规划纲要》中确定的水土流失治理的重点地区。当地党委和政府历来十分重视水土保持工作。尽管该区域经济不发达，群众的温饱问题还没有得到彻底解决。但为了治理水土流失，改善生态环境。广大干部群众还是进行了不懈的努力。特别是二十世纪80年代以后，项目区范围的各级党委和政府更加重视水土保持生态建设工作，纷纷建立机构，配备人员，挤出经费，发动群众，进行局部的水土流失治理工作，取得了一定的经验，树立了水土保持生态建设的典型。

1989年在国务院关怀下，长江上游水土保持委员会先在项目区范围毕节地区的毕节、大方、赫章、威宁等4县（市）的16条小流域实施长江上游水土保持重点治理工程（简称“长治”工程），随后又将毕节地区的黔西、金沙、织金、纳雍等4县相继列为“长治”工程实施区,兴义、兴仁、安龙和盘县等4个县（市）列为“珠治”试点启动工程。从1998年开始，中央又进一步加大了对贵州水土保持生态建设的投入，先后有黔西、纳雍、赫章、兴义、兴仁、安龙和盘县等7个县（市）实施了中央财政专项资金水土保持重点工程建设项目。上述工程项目的实施，为项目区加快水土流失治理步伐带来了良好的机遇。广大干部群众以国家重点工程建设为依托，积极投身于水土保持生态环境建设，带动和影响面上治理工作的全面开展，开创了水土保持工作新局面。十三年来项目区广大干部和群众始终坚持以小流域为单元，提高生态、经济、社会效益为目标，从改善农业生态环境和生产基础条件，提高土地生产力和环境容量入手，工程措施、生物措施和保土耕作措施相结合，山、水、林、田、路统一规划，综合治理，综合开发，共完成水土保持综合防治面积421713.5hm2。其中建设坡改梯31173.8hm2，水保林122886hm2，经果林43962.4hm2，种草17016.8hm2，封禁治理112441.6hm2，实施保土耕作措施94233hm2。配套建设塘堰25座，谷坊4129座，拦沙坝130座，蓄水池1813口，沟渠729.4km，沉沙凼1105个,修路56km，沼气池1592口。见表2-2。

项目区内各族人民群众通过广泛参与“长治”、“珠治”工程实施，防治水土流失的自觉性大大提高，依法治山治水的意识大大加强。在“长治”工程实施区，改良坡耕地和大力发展防护林、经果林，开展多种经营，实行长中短结合的格局基本形成。为近期解决温饱，中期致富奔小康奠定了基础。广大人民群众在参与“长治”工程实施中，通过学技术、学管理，增加了接受现代科技文化知识的机会，拓宽了与先进地区思想感情交流的渠道，使思想观念有了很大变化，商品意识在很大程度上得到了增强，自给半自给小农经济状况有了改善。生存环境的改善，生活质量的提高，带动了村风村貌的变化。学文化、学技术蔚然成风，一代懂技术、善经营、会管理的新型农民脱颖而出。为农村两个精神文明建设和新风尚的形成奠定了基础，治理区涌现不少文明村、文明户。

### 2.2.2 组织管理机构

1、组织管理机构

贵州省目前由水利厅水土保持处和水土保持监测站主抓具体工作，项目涉及的三个地（州、市）已组成以分管农业的副专员或副州（市）长为主任，有关部门主要领导为成员的地（州、市）水土保持委员会。在水土保持委员会下设有副县级或正科级的行政机构或事业单位的水土保持办公室，可作为该项目的主管部门，并在三个地（州、市）分别成立有水土保持监测分站，可专司项目区的水土保持监测评价工作。目前在三个地、县、乡三级水土保持管理部门共有专业技术人员419名，其中有高级专业技术人员5名，中级专业技术人员106名，初级专业技术人员308名。见表2-3。

2、支持系统

项目区现有地级科研机构8个，其中有农业科学研究所3个，林业科学研究所3个，畜牧科学研究所2个。现有高级专业技术人员27人，中级专业技术人员137人，初级专业技术人员193人。研究领域涉及农、林、牧新品种选育及繁殖、速生丰产优质技术、病虫害防治、资源调查与保护、灾害防治等。共获得省（部）级科研成果27项，地（厅）科研成果56项。

自实施国家重点项目“长治”工程以来，项目区工程技术人员始终以科技为先导，坚持科学技术是第一生产力的原则，积极结合工作实际，开展科技攻关，共取得5项地（市）级科研成果。在国家、省、地学术刊物和学会上共发表和交流学术论文26篇，其中有9篇在省级以上学术刊物上发表。项目区广大群众在与水土流失的抗争中，积累了丰富的防治经验。特别是实施“长治”工程以来，通过地（市）、县（市）各级水土保持部门的层层培训，涌现出一批水土保持工程施工的技术骨干。为该项目的实施奠定了良好的技术基础。

|  | 表2-2 项目区水土保持治理措施现状表 |  |
| --- | --- | --- |
| 省（市） | 项目区 | 已治理小流域 | 治理 面积 | 坡改梯 | 水土保持林 | 经果林 | 种草 | 封禁 治理 | 保土 耕作 | 小型水利水保工程 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 用材林 | 薪炭林 | 其他 |  |  |  |  | 塘坝 | 谷坊 | 拦沙坝 | 蓄水池窖 | 沉沙凼 | 排灌 沟渠 | 作业道路 | 沼气池 |
|  |  | （条） | (hm2) | (hm2) | (hm2) | (hm2) | (hm2) | (hm2) | (hm2) | (hm2) | (hm2) | (hm2) | (座) | (座) | (座) | (口) | (口) | (km) | (km) | (口) |
| 贵州省 | 小计 | 298 | 421713.5 | 31173.8 | 122886.0 | 122886.0 |  |  | 43962.4 | 17016.8 | 112441.6 | 94233.0 | 25 | 4129 | 130 | 1813 | 1105 | 729.40 | 55.99 | 1592 |
|  | 威宁 | 50 | 84781.0 | 4603.0 | 26678.0 | 26678.0 |  |  | 11991.0 | 260.0 | 19352.0 | 21897.0 |  | 345 | 6 | 578 | 411 | 15.00 |  |  |
|  | 赫章 | 45 | 65200.0 | 6546.7 | 25673.3 | 25673.3 |  |  | 1080.0 | 686.7 | 20180.0 | 11033.3 |  | 146 | 74 | 14 |  | 110.47 | 12.00 |  |
|  | 纳雍 | 18 | 23293.4 | 1800.0 | 7720.0 | 7720.0 |  |  | 2720.0 | 486.7 | 7420.0 | 3146.7 |  | 75 | 8 | 59 | 60 | 43.41 |  |  |
|  | 织金 | 5 | 12900.0 | 1099.9 | 3645.3 | 3645.3 |  |  | 1779.8 | 247.0 | 3098.6 | 3029.3 |  | 123 | 1 | 36 |  | 23.23 |  |  |
|  | 毕节 | 55 | 1448.8 | 117.7 | 332.1 | 332.1 |  |  | 194.9 | 83.1 | 388.7 | 332.4 | 22 | 3024 | 26 | 39 | 24 | 160.32 | 20.00 |  |
|  | 大方 | 44 | 116399.7 | 9149.3 | 28389.7 | 28389.7 |  |  | 12990.0 | 9106.7 | 25764.0 | 31000.0 |  | 160 |  | 459 | 300 | 273.51 |  | 32 |
|  | 黔西 | 43 | 51533.3 | 3920.0 | 13420.0 | 13420.0 |  |  | 5513.3 | 3240.0 | 14560.0 | 10880.0 |  | 103 |  | 149 | 106 | 36.47 | 17.00 | 1560 |
|  | 金沙 | 23 | 44020.0 | 3353.3 | 11413.3 | 11413.3 |  |  | 4740.0 | 2846.7 | 12740.0 | 8926.7 | 3 | 34 |  | 205 | 182 | 51.60 | 6.29 |  |
|  | 兴义 | 1 | 216.4 | 32.2 |  |  |  |  | 60.0 |  | 115.0 | 9.2 |  |  |  |  |  | 1.20 |  |  |
|  | 兴仁 | 1 | 100.0 | 32.0 | 28.0 | 28 |  |  | 40.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安龙 | 6 | 7814.0 | 110.0 | 1833.0 | 1833.0 |  |  | 704.0 |  | 4286.0 | 881.0 |  |  | 15 | 166 | 21 | 8.00 | 0.70 |  |
|  | 盘县 | 7 | 14007.0 | 409.6 | 3753.3 | 3753.3 |  |  | 2149.4 | 60.0 | 4537.3 | 3097.4 |  | 119 |  | 108 | 1 | 6.19 |  |  |

|  | 表2-3 项目区水土保持机构设置情况表 |
| --- | --- |
| 省、市 | 项目区 | 地（州、市） | 县、市、区 | 乡、镇、办事处 |
|  |  | 机构数 | 在职工作人员 | 机构数 | 在职工作人员 | 机构数 | 在职工作人员 |
|  |  |  | 总人数 | 高级专业技术人员 | 中级专业技术人员 | 初级专业技术人员 | 其他人员 |  | 总人数 | 高级专业技术人员 | 中级专业技术人员 | 初级专业技术人员 | 其他人员 |  | 总人数 | 高级专业技术人员 | 中级专业技术人员 | 初级专业技术人员 | 其他人员 |
|  |  | 个 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 个 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 个 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 小计 | 5 | 33 | 3 | 19 | 4 | 7 | 12 | 187 | 2 | 51 | 83 | 51 | 112 | 394 |  | 36 | 221 | 137 |
| 贵州省 | 威宁 | 2 | 20 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 25 | 2 | 9 | 11 | 3 | 3 | 3 |  |  | 2 | 1 |
|  | 赫章 |  |  |  |  |  |  | 1 | 16 |  | 7 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 纳雍 |  |  |  |  |  |  | 1 | 16 |  | 2 | 8 | 6 | 25 | 30 |  | 6 | 16 | 8 |
|  | 织金 |  |  |  |  |  |  | 1 | 20 |  | 5 | 8 | 7 | 32 | 64 |  |  | 28 | 36 |
|  | 毕节 |  |  |  |  |  |  | 1 | 17 |  | 8 | 6 | 3 | 5 | 85 |  | 24 | 45 | 16 |
|  | 大方 |  |  |  |  |  |  | 1 | 19 |  | 4 | 12 | 3 | 9 | 63 |  | 2 | 21 | 40 |
|  | 黔西 |  |  |  |  |  |  | 1 | 19 |  | 2 | 6 | 11 | 9 | 18 |  |  | 10 | 8 |
|  | 金沙 |  |  |  |  |  |  | 1 | 15 |  | 4 | 6 | 5 | 3 | 26 |  |  | 16 | 10 |
|  | 兴义 | 1 | 4 |  | 4 |  |  | 1 | 8 |  | 2 | 5 | 1 | 5 | 20 |  | 2 | 18 |  |
|  | 兴仁 |  |  |  |  |  |  | 1 | 6 |  | 4 | 2 |  | 10 | 28 |  | 1 | 27 |  |
|  | 安龙 |  |  |  |  |  |  | 1 | 16 |  | 2 | 4 | 10 | 5 | 19 |  | 1 | 12 | 6 |
|  | 盘县 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 |  | 2 | 6 | 2 | 6 | 38 | 0 | 0 | 26 | 12 |

### 2.2.3 主要经验和存在的问题

2.2.3.1主要做法和经验

1、大力宣传《水土保持法》和抓好水土保持生态建设的意义，从而增强了广大干部群众的使命感和责任感。各级党、政领导部门，特别是工程所在乡（镇）的党、政领导，把开展水土保持小流域综合治理当成治穷致富的一件大事来抓，实行目标管理责任制。从规划设计、建设实施到工程建后管护等环节都有领导亲自挂帅，形成政府包任务落实，业务部门包技术指导，后勤部门包物资供应，资金、技术、物资相结合，思想工作、行政措施、经济奖罚相结合的综合管理制度。建立从设计、施工到竣工验收一整套的技术工作方法和程序，按科学化、规范化要求进行设计、施工和竣工验收。

2、防治水土流失必须以预防为主，坚持治理与执法并重，执法与监督并举。造成水土流失后来治理，往往需要花费大量的投资，耗费大量的人力物力，而且治理的难度相当大。必须采取切实有效措施，在进行治理的同时，认真贯彻落实《水土保持法》，对违反《水土保持法》的乱采乱堆、乱砍滥伐、毁林毁草等行为，坚决予以查处。同时落实水土保持预防监督的水土保持方案审批和防治费收缴等规章制度，从而有力地制止人为造成的新的水土流失，巩固已取得的治理成果。使有限的水土资源和目前脆弱的生态环境得到切实应有的保护，避免出现边治理边破坏，甚至破坏大于治理的现象。

3、以小流域为单元，以坡耕地的改良与改造为中心，以经济果木林的发展为重点，把“长治”工程、“珠治”试点启动工程、中央财政专项资金水土保持重点工程与农业综合开发工程、以工代赈坡改梯工程、“三小”工程、“渴望”工程的实施结合起来。对水土保持的各项工程措施、林草措施和保土耕作措施，按照因地制宜、因害设防的原则，治坡与治沟相结合，上游与下游相结合，实行山、水、林、田、路综合治理。

4、水土流失综合治理的林草措施涉及到千家万户，为了巩固治理成果，工程区各乡镇通过制定乡规民约、集中连片统一管理、积极扶持兴办各种林果药场等措施，使水土保持综合治理的效果得以持续发挥。

5、治理水土流失的目的是要改善生态环境，改善群众的生产、生活条件，促使农村经济发展，帮助群众脱贫致富。因此，治理水土流失必须与繁荣农村经济、农民脱贫致富紧密结合起来，通过搞开发性治理，发展小流域经济，变资源优势为商品优势，使农民群众在治理中得到实惠。只有这样，才能广泛地发动群众积极投入治理水土流失，并使治理成果得到长期的巩固。

2.2.3.2 存在的主要问题

从项目区的水土保持工作情况来看，不论是水土保持的预防保护、执法还是水土流失的综合治理，只能算刚刚起步，工作中的困难还比较大，当前存在的主要问题是：

1、陡坡退耕难度大。陡坡耕地是造成项目区水土流失的主要策源地。凡是退耕面积大的地方，都是贫困落后地区或少数民族地区，退耕后存在粮食和转产问题，要解决这一问题，必须投入大量的人力、物力和财力。

2、项目区内大部分县市都较为贫困，也是水土流失的严重区域，群众贫困，自身造血功能低，地方财政亦很薄弱。按照国家补助资金的政策，地方财政及群众匹配资金的难度较大。

3、由于投资偏低，基本农田建设措施标准较低，以砌筑石坎坡改梯为主，水系工程配套较为薄弱，小流域综合治理特点不很突出，经济开发的产业化程度低。在林草措施实施上，由于没有后期管护经费，造林保存率受到一定影响。

4、人为水土流失问题依然严峻

项目区内一些开发建设项目忽视水土保持，既没有执行水土保持方案编报制度，也没有采取必要的水土保持措施，造成大量人为水土流失。必须大力加强预防监督管理，切实制止边治理、边破坏的状况。

# 3 项目任务和规模

## 3.1 项目建设的必要性和迫切性

1、贯彻落实中央实施西部大开发战略的需要

西部大开发，生态要先行。生态建设作为西部大开发的根本和切入点，实现生态、粮食、经济、人口的可持续发展，是西部大开发的一项重要目标。作为地处我国西部面积最集中的喀斯特片区腹心地带的项目区，严重的水土流失破坏了宝贵的水土资源，生态环境恶化，极大地降低了环境容量，严重地制约着经济社会的可持续发展。而水土保持是生态环境建设的主体工程，是促进开发与环境协调发展，实现经济社会可持续发展的基本保证。

2、抢救土地资源的迫切需要

项目区山高坡陡，土层薄，其中毕节地区土层厚15cm以下的耕地面积占耕地总面积的49.0%。雨量大而且集中，土层抗蚀年限短，多数地区经20～30年水土流失即可能形成母质、基岩裸露，丧失农业利用价值。目前，项目区农业人均耕地面积仅0.18hm2，不仅远低于世界人均耕地0.367 hm2的水平，而且接近联合国粮农组织所确定的0.053 hm2警戒线，其中60%为极易流失的坡耕地。水土流失的潜在危险极大，必须尽快抢救。

3、促进农业可持续发展的基础和重要保证

项目区林草覆盖率低，仅35.5%，且人工疏幼林占很大比例，水土流失严重，生态环境恶劣，旱涝灾害频繁，农业产量低而不稳。必须开展大面积的水土流失综合治理，才能改善农业生产条件和建设生态环境，提高抵御自然灾害的能力，保证“三高”农业的可持续发展。

4、全面建设小康社会的需要

项目区的大部分地区仍然没有摆脱贫困,农业人均纯收入1307元，低于全国人均纯收入2300元的水平，其中毕节地区是全国的老、少、边、穷地区，1988年经时任贵州省委书记的胡锦涛同志倡导，国务院批准成立的“开发扶贫、生态建设”试验区。开展水土保持生态环境建设，实施水土流失治理与调整土地利用结构相结合，将水土资源开发寓于水土流失综合治理之中，积极发展小流域经济，是开发性扶贫的主体工程。开展水土保持生态建设，将治理水土流失与农业产业结构调整紧密结合，实行开发性治理，改善农业生产条件，有利于加快脱贫步伐，走向共同富裕，为全面建设小康社会提供支撑。

5、提高水土保持生态建设水平的需要

利用世界银行贷款，引进国际先进的管理和技术，建立具有西南地区特点的大规模、高起点、高质量的水土保持生态建设示范典型，为在我国西部、西南喀斯特石化地区，乃至全国全面开展水土保持生态建设工程，提供资金使用、组织管理、新技术应用等方面的成功经验。

6、弥补国内资金不足，加快水土流失综合治理的需要

项目区虽然实施有“长治”工程，“珠治”试点启动工程和中央财政专项资金水土保持重点工程等建设项目，并已开展了大量的水土保持工作。但由于水土保持生态建设的长期性、复杂性、艰巨性和广泛性，加之现有投资力度远低于改善生态环境所必须达到的治理进度与效益，与“十五年初见成效，三十年大见成效”的目标及国务院批准的《全国水土保持规划纲要》的要求有相当大的差距。因此必须加快治理进度。但除了依靠广大群众的积极参与外，还需要大量资金投入。而项目区各县（市）经济落后，财政困难。在国家财力尚不十分充足的情况下，还需要多途径、多渠道地筹集资金投入。利用世行贷款，无疑可以拓宽水土保持资金渠道，弥补资金的不足，从而可加大投资力度，加快水土流失治理进程。

7、有利于长江和珠江中下游地区长治久安

项目区分属长江上游的金沙江、乌江水系和珠江上游的南盘江、北盘江水系,年土壤侵蚀量为525.69万t。本项目的实施,不但能大量减少泥沙的下泄,而且还能涵养水源，削减洪峰,有利于中下游大中城市和长江、珠江三角洲等经济发达地区防洪安全和长治久安。

## 3.2 指导思想与建设目标

### 3.2.1 指导思想

紧紧围绕改善生态环境和扶贫的宗旨，根据项目区自然地理、社会经济特征和《水土保持法》的有关规定，提出项目建设的指导思想：

1、以治理水土流失、减少泥沙危害为重点，以坡耕地改造和建设基本农田为基础，以小流域为单元，集中连片，治坡与治沟相结合，造林种草与封育管护相结合，骨干工程与一般工程相结合，工程措施、林草措施、保土耕作措施合理配置，实行山水林田路统一规划，综合治理，充分发挥各项工程的系统综合功能。

2、治理与开发同步，促使项目区广大农民群众尽快脱贫致富，奔小康。在项目区以效益为中心，以市场为导向，对小流域进行规模、集中、综合、连续开发治理，建成完整的多目标、多功能、经济、生态和社会效益相结合的小流域开发防护体系和农、林、牧、果业生产基地。在保证人口环境容量动态平衡的基础上，做到治理后能满足人口对粮食、木材、能源的要求，提高群众经济收入，形成生态经济的良性循环。

3、在产业结构调整上，实行种、养、加，产、供、销一条龙，贸、工、农一体化，变资源优势为商品优势。

4、除利用世行贷款处，还要多方面、多渠道融资，贯彻国家、集体、个人一起上的原则，群众自筹与适当补助相结合。

5、依靠深化改革和科技进步，实行机制创新，加大行业监管力度，促进传统水保向现代水保转变。

6、贯彻“谁治理、谁受益；谁破坏、谁治理”的原则。

7、强化预防监督执法，将人为造成新的水土流失减少到最低限度。

### 3.2.2 总体目标

项目建设的总体目标是通过综合治理，减少水土流失面积，降低水土流失强度，改善生态环境，促进经济发展。按照项目区及投资的实际，项目实施后达到的目标为：

1、改善生态环境

通过项目建设，建立水土流失综合防护体系，有效控制水土流失，遏制土地退化和石化，重建当地良好生态环境。为农业与农村经济可持续发展；减少入河泥沙，减轻水利水电工程库区泥沙淤积奠定良好的基础。项目实施后，综合治理水土流失104409hm2，治理程度达78.6%。减少土壤侵蚀量337.35万t，侵蚀模数由3987t/km·a下降到1342t/km·a。增加植被面积15635.4万hm2，植被覆盖率由现在的35.5%提高到51.5%，提高了土壤肥力，增加土壤含水量。水土保持生态环境得到明显改善，水土流失灾害明显减轻。

2、发展农村经济

改善项目区农业生产条件和农村基础设施，提高粮食产量和农业生产水平、群众生活水平，促进群众脱贫致富和区域经济的可持续发展。农业总产值由现在的53501.27万元增加到67000.76万元，农业人均粮食由472kg增加到486kg，人均纯收入由1307元增加到1490元。

3、提高管理水平

通过项目建设，寻求适合项目区水土保持生态建设的投资机制，公众参与生态建设的模式。基本建立项目法人责任制、招投标制、工程监理制等三个制度的管理体系。

建立和完善水土保持预防监督体系、执法体系，基本遏制人为造成的新的水土流失。做到水土保持方案申报率达90%以上，审批率达100%，落实率达70%以上，足额征收水土保持防治费和补偿费。

建成水土保持生态建设监测网络，建立县（市）一级的工程管理微机数据库和13个水土保持科学研究和示范推广基地。选择20条小流域开展综合治理和观测的专项课题研究。

借鉴和利用国际上先进的水土保持治理技术、管理经验和管理机制，通过项目工程的培训、规划设计、施工和管理，大力提高水土保持专业人员和业务部门干部职工的技术素质和管理水平。

## 3.3 总体布局

### 3.3.1 水土流失类型区划分

参照《水土保持综合治理·规划通则》（GB/15772-1995）的规定，以地貌类型为一级指标，水土流失类型、强度为二级指标，根据贵州省水土保持规划的水土流失类型区划分，项目区12县（市）均属黔西高原山地极强侵蚀类型区。

本区属南部亚热带季风气候，北部属高原性季风气候，年平均气温12～18℃，年降雨量848.5～1383.9mm,降雨季节分配不均, 5～9月降水占年降水总量的70％。区内地貌类型复杂，除西北部及西部为较平缓的高原外，大部分地区山高坡陡，山原山地地貌显著，不仅有石灰岩峰丛山地、丘陵洼地和砂页岩侵蚀山地，而且有玄武岩台地、锥状山地和断裂谷地。地面起伏较大，相对高差400～600m，最大可达700m，除黔西南州部分河谷地带海拔较低外，大部分地区在1200m以上，最高峰(韭菜坪)2900m。

### 3.3.2 治理措施布局

# 3.3.2.1 典型小流域初步设计

在该类型区选择毕节地区纳雍县安落河小流域为典型小流域。

安落河小流域系高原高山地貌类型区，地处深切割中山地貌类型，地形起伏大，流水切割强烈，并有山高坡陡、坡面长之特征。流域内最高海拔1831m，最低海拔1392m，相对高差439m，气候属中亚热带湿润季风气候，年平均降雨量1120mm，且多集中在5-9月，约占全年降水的80%。土壤类型有黄壤、石灰土、水稻土、黄砂泥土等，土壤ph值5.5-6.5之间,土壤有机质含量在1.5-4.5%之间。由于严重的水土流失，土层相对较薄，抗逆性较差。植被群落以乔灌木占优势，半乔木、杂草次之，其优势乔木树种有桦木、白杨、杉类、青杠等，林草覆盖率22.88%。

辖4个自然村，18个村民组， 980户，3908人，其中农业人口3713人，农业劳动力2228个，农业人口密度264人/km2，农业总产值340万元，人均纯收入820元；粮食总产量108.6万kg，人均产量292kg，人均占有耕地0.41 hm2。交通便利，农村能源较丰富，煤炭储量为生产和生活提供了有利的条件。

共有总土地面积14.08km2，其中耕地面积904.8hm2（水田和梯坪地181.8 hm2）；林地面积316.3 hm2；荒山荒坡44.7 hm2；非生产用地51.8 hm2；草地5.9 hm2；其它难利用地84.6 hm2。其土地利用的特点是垦殖指数高，坡耕地面积大，四荒地多，广种薄收，土地贫瘠 。

安落河小流域水土流失面积927.7hm2，占总土地面积的       65.9%；其中轻度流失面积287.7 hm2，中度流失372.2 hm2，强度流失218.9 hm2，极强度流失48.9 hm2，年侵蚀总量2.89万t，侵蚀模数3120t/a.km2。其侵蚀类型以水力面蚀为主，局部地方存在浅沟状侵蚀。

结合本流域的自身特点，对该小流域进行初步设计，总治理面积 660.6hm2，各项措施的配置为：坡改梯132.1 hm2，水土保持林259.2hm2，经果林109.3 hm2，封禁治理160.0 hm2；排洪沟3.60km，沉沙池10个，蓄水池10口。见附表5。

# 3.3.2.2 类型区水土流失治理方向

根据典型小流域初步设计结果，结合类型区自然、社会经济条件和农村经济发展方向，提出类型区水土流失治理的方向为：

1、强化农田基本建设。对25°以下坡耕地因地制宜的的建设基本农田，配套实施小型水利水保工程，增强农业生产后劲。

2、对25°以上坡耕地坚决退耕还林还草, 退耕确有困难者，实施林粮间作或等高耕作，削弱土壤侵蚀的外营力，恢复生态平衡。

3、是结合类型区的自然地理条件，大力发展速生丰产用材林和经果林，增加农民经济收入。

# 3.3.2.3 类型区水土流失治理布局

1、强度以上流失地带25°以上陡坡耕地全部营造用材林或种植牧草；荒山荒坡也以整地营造水保林或种植牧草为主。

2、对15 ～25°中度、强度流失地带的坡耕地以营造经济林、水保林为主；其中水肥和集约经营条件较好的地方按高标准要求营造果园。荒山荒坡实行整地营造水保林、经济林和种植牧草为主。并在侵蚀严重的冲沟布设谷坊、拦沙坝，坡面布设截水沟等。

3、基本农田建设及配套的田间道路和塘堰、谷坊、拦沙坝、蓄水池、沟渠、沉沙池等小型水利水保工程和交通便道，大规模布设在5 ～20°轻度、中度和强度流失地带的坡耕地。

4、根据项目工程的用苗量，按就近、就地原则，在项目工程区选择水热、肥力条件好，便于集约经营的缓坡地，建立高产、优质苗圃，为工程实施提供造林用苗。

5、对覆盖度较低、存在轻度以上水土流失的的林草地，依托大自然的自我修复能力，采取人工促进措施，因地制宜地采取半封、轮封等方式，实行封禁治理。

### 3.3.3 治理小流域划分

整个项目区共划分了110条小流域，面积在20～50km2之间，按流域分，长江流域74条，珠江流域36条。均属黔西高原山地极强侵蚀区，土地总面积2820.25km2，水土流失面积1328.47km2，总人口76.48人，劳动力34.59个，规划治理面积1044.09km2。详见附表6。

## 3.4 土地利用结构调整

### 3.4.1 调整方向

从项目区自然条件、社会经济条件和农村经济发展方向出发，结合世行项目建设目标和各类型区典型小流域分析，确定项目区土地利用结构调整原则如下：

1、农业用地

本着发展优质高效农业的思路，在项目区粮食总量供需平衡的前提下，考虑改善灌溉条件、作物品种改良及耕作水平提高等因素，按照建设期末人均0.067hm2基本农田的指标规划耕地面积，调整种植业比例过高的状况，对25°以上陡坡耕地尽量退耕还林还草，改广种薄收为稳产高产。

2、林业用地

发挥项目区气候资源优势，同农村产业结构调整紧密结合，加大经济果木林比例，按照农业人均0.013hm2的指标规划经果林用地，发展名特优新的经果林品种。适宜造林的荒山荒坡、退耕坡地全部规划水土保持林，提高植被覆盖率，改善生态环境。

3、牧业用地

结合农民群众脱贫致富奔小康的需要，充分发挥项目区山场面积大的优势，按照规划期末农业人均5个羊单位的目标，结合草畜平衡分析，在推行舍饲圈养的前提下，规划草地面积，加快项目区畜牧业发展步伐。

4、其他用地

根据项目区的渔业发展的需要，规划合理的水面面积；对交通占地、居民用等要加强管理，尽量控制，保持基本稳定。

### 3.4.2 调整结果

根据上述原则进行土地利用结构调整，确定项目区农、林、牧、渔各业用地规划面积如下：农业用地92983.7hm2，占土地面积的33.0%，较现状减少了8.3%；林业用地117414.6hm2，占41.6%，增加了12.8%；草地18626.4hm2，占6.6%，增加了0.6%；荒山荒坡10497.4hm2，占3.7%，减少了7.7%；详见附表4。

## 3.5 建设任务和规模

根据类型区措施配置比例，推算出项目区各项措施的治理数量。再用土地利用规划进行校核，确定建设任务和规模，提出分项措施数量为：在110条小流域建设以坡改梯为主的基本农田5979.2hm2，占治理面积的5.7%，乔木林建设15635.4hm2, 占治理面积的15%；灌木林12703.9hm2, 占治理面积的12.2%；经济林7689.2hm2, 占治理面积的7.4%；果园建设7507.8hm2, 占治理面积的7.2%；苗圃建设142.5hm2, 占治理面积的0.1%；种草1828.3hm2，占治理面积的1.8%；封禁治理52922.8hm2,，占治理面积的50.7%。修建塘堰25座、谷坊1957座、拦沙坝491座、蓄水池窖4013口、沟渠464.49km、河堤整治141.01km、沉沙池4477个、抽水站51处、喷灌设施45处、作业便道454.56km、建畜棚41264m2、购买种畜3722头、果库61孔、沼气池8052个。见附表7。

在实施上述治理措施的同时，结合项目管理的需要，建设一批科研、示范、推广项目，并开展必要的项目监测与评价。

# 4 防治措施设计

## 4.1 预防监督方案

### 4.1.1预防监督机构体系建设

项目区地（州、市）、县各级现已初步建立了水土保持预防监督机构，设有专职监督员和管护员。各级水土保持监督执法人员经培训合格后，由当地人民政府颁发监督执法证，持证上岗。据统计，项目区省、地、县现有水土保持预防监督机构14个，监督执法人员163人，专职178人、管护员1948人。

根据《水土保持法》及《水土保持法实施条例》，项目区各级人民政府结合本地实际情况，制定了相应的配套法规和管理制度，如水土保持法实施办法、水土流失防治费和水土保持设施补偿费征收管理办法、开发建设项目水土保持方案编制管理办法等，开展了监督管理规范化建设，使项目区预防监督管理工作开始逐步走上了依法防治的轨道。

### 4.1.2监督内容和方法

本项目建设区植被覆盖度较低，坡耕地面积大，荒地分布广。据统计，区内现有坡耕地面积7.54万hm2，占土地总面积的26.7％。坡耕地中25°以上的有22368hm2，占坡耕地总面积的28.3％。本项目建设区内矿藏丰富，矿点集中，工矿企业较多，是国家能源、原材料工业基地之一。目前，区内有大、中型矿65个，仅六盘水市就有统配矿务局3个，18个矿，23口矿井，其煤碳储量达360亿t，设计年生产原煤1120万t。另外还有大量的采石场、小煤窑等。长期以来，由于各县（市、区、特区）的预防监督体系尚未建立和健全，防止人为造成新的水土流失工作跟不上生产的发展，开矿、采石、修路和大规模的开发建设，大都没有采取必要的水土保持措施，破坏地表、植被，乱弃废土废渣的现象随处可见，既造成了水土流失，恶化了生态环境，又加剧了洪涝灾害。如果不及时采取措施，强化预防监督，必将造成越来越严重的水土流失，水土保持预防监督工作任重而道远。

预防监督内容一是对现有耕地、林地、草地和水土保持设施加强预防保护，特别是要重点保护集中连片的有林地、草地和具有水土保持功能的地类，防止水土流失的发生和发展；二是对交通、水利工程、工矿企业等生产建设与资源开发活动，实施水土保持监督管理，严格要求开发建设部门，根据《水土保持法》的有关规定，编制水土保持方案，贯彻执行水土保持“三同时”制度，落实水土保持生态建设与主体工程同步开展的法律责任；三是对现有水土保持设施，要搞好监督管护，防止遭到人为破坏，重点是控制人为水土流失，不断整合水土资源，优化生态环境。

### 4.1.3预防监督实施方案

4.1.3.1预防监督措施

重点预防保护区的主要措施:

1、有林地的预防保护措施

（1）各级政府建立护林组织，制定乡规民约，配备专业的护林队伍，发现滥砍滥伐行为，及时制止，并依法严肃处理。

（2）对有林地开发利用必须以不破坏林草资源和水土保持为原则，采取轮封轮采措施，搞好封山育林，用封育、抚育、新造相结合的方法，积极改造次生林。

（3）定期检查树木生长情况，加强抚育管理和病虫害防治。

（4）建立水土保持监测场站，监测有林地面积的增减、植被结构的变化以及水土流失的发生发展情况。

2、草地的预防保护措施

本项目建设区现有的草地零星分布，长期以来，由于超载放牧、经营粗放、干旱及开发利用不平衡等原因，引起草场退化，同时也造成了严重的水土流失。因此，要改造草地，集约经营，提高载牧量，防止草场退化和破坏草地的行为发生。

4.1.3.2监督管理的主要措施

1、项目区各县（市）人民政府要根据《中华人民共和国水土保持法》及其实施条例，结合本县（市）的实际情况，因地制宜制定有关的管理制度，逐步使预防监督管理工作走向系统化、制度化、规范化、科学化。

2、各县（市）要建立水土保持预防监督机构，落实人员，制定预防监督、预防保护规划，并组织实施。

3、对修路、开矿、采石等基本建设项目，要严格要求开发、建设部门，根据《中华人民共和国水土保持法》的有关规定，制定水土保持方案，向当地的水土保持主管部门申报，审查批准后方可实施，做到建设项目中的水土保持设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，工程竣工时，必须有水行政主管部门参加验收水土保持设施。

4、对破坏水土保持设施的案件，县级水土保持监督管理部门要积极配合有关部门进行严肃处理，防止人为破坏水土保持设施案件的发生。

4.1.3.3对现有的治理开发成果进行管护

1、对各项治理措施，应根据其经营权属与特点，分别采取相应的管护责任制，落实管护职责。

2、对于人工草地和果园，要制定管理、保护和抚育制度，固定专人管护。

3、对梯田、坝地、小型水利水保工程等各类工程措施，每年汛前和每次较大暴雨后，要及时检查，发现损毁、缺口、漏洞，应及时补好，防止扩大。

## 4.2 治理措施设计

治理措施的设计，应按照有关规程规范的要求，尽可能采用已有的水土保持科研成果、先进技术和成功经验，为项目的高起点、高质量、高效益实施创造有利条件。

通过6年（2004～2009年）的建设，在项目区建立水土流失综合防护体系，有效控制项目区的水土流失，改善生态环境和农业生产条件，调整土地利用结构，提高农业生产水平，为农业与农村经济的持续发展和减少侵蚀泥沙奠定良好基础，促进人口、资源、环境的协调发展。进一步探索中国水土保持生态建设的投资机制和公众参与模式，寻求国家生态建设长期目标与农民近期改善生活条件、脱贫致富的有机结合点，为西部开发进程中加快我国西南部地区水土保持生态建设提供新思路。

### 4.2.1措施布设

通过对项目区土地利用结构的调整，在措施布设上，以治理保护和开发利用水土资源为前提，以水资源的合理配置和有效利用为主线，以基本农田建设、小型水利水保工程和恢复林草植被为重点，人工治理和生态自我修复相结合。

综合治理措施布设总原则是：先上游，后下游；先支沟，后主沟；先坡面，后沟道；工程措施为先导，植物措施和工程措施有机结合。措施配置方式是：

①25°以上陡坡耕地和荒山荒坡，进行整地营造水保林或种植牧草，布设坡面截流沟、排洪沟等坡面水系工程。

②15°～25°的坡耕地和荒山荒坡，坡耕地以营造经济林、水保林为主，其中水、肥条件和集约经营条件较好的地方，按高标准营造果园。荒山荒坡以营造水土保持林、经济林和种植牧草为主，布设坡面截流沟、排洪沟等坡面水系工程。

③5°～15°的坡耕地，建设基本农田，配套蓄水池、沟渠、沉沙池等小型水利水保工程和作业便道。

④在侵蚀严重的冲沟，布设谷坊、拦沙坝，坡面布设截水沟等。

⑤对水土流失轻、中度的林地和草地，依托大自然的自我修复能力，因地制宜地采取半封、轮封等方式，实行封禁治理。

⑥根据项目的用苗量，按就近、就地原则，在项目区选择水、热、肥力条件好，便于集约经营的缓坡地，建立高产、优质苗圃，为工程实施提供造林用苗。

# 1、工程措施

坡改梯工程主要布设在小于15°坡耕地，地埂因地制宜采用石坎或土坎。

谷坊、拦沙坝主要修建在沟道比降较大、沟底下切严重的沟段。巩固并抬高沟床，制止沟底下切，同时稳定沟坡、制止沟岸崩塌。

蓄水池、沉沙池等小型水利水保工程拦蓄地表水和贮蓄降水，主要用于农作物、经果林的灌溉和解决部分人畜饮水问题。塘堰一般布设在居民点附近、有溪流流经的低洼地。蓄水池一般布设在坡脚或坡面局部低洼处，与排水沟终端相连，以容蓄坡面径流。沉沙池一般布设在蓄水池进水口上游附近，排水沟排出的水先进入沉沙池沉淀后，再进入蓄水池。

截水沟、排洪沟等坡面沟渠工程布设在侵蚀沟头、坡耕地上方，排导坡面径流，减轻坡面冲刷。

# 2、植物措施

植物措施布设的基本原则是山顶造林和封山育林，发展防护林；山腰发展经果林、薪炭林和用材林；山脚发展农业生产；房前屋后营造经济果木林和速生丰产林，发展庭院经济。

造林应以适地适树为原则，树种选择适应性强、耐干旱瘠薄的乡土树种，引进树种要先进行小面积引种试验后方可推广。

经济果木林应根据市场需求和当地的自然条件，着重品种选择；经济林木应选择不对立地条件造成损害且具有较高附加值的树种。

牧草要选择适应性强、耐干旱瘠薄、适口性好、产草量高的草种。

在立地条件差、水土流失严重的荒山荒坡和陡坡耕地，造林难度大，布设耐干旱瘠薄、根系发达的乔灌草、多层次的混交防护林。

# 3、封禁治理

对存在轻度以上水土流失、覆盖度较低的疏、幼林地、草地和有成林希望的荒山，依托大自然的自我修复能力，因地制宜地采取半封、轮封等方式，实行封禁治理。

### 4.2.2工程设计

4.2.2.1梯田设计

结合贵州省的实际情况，项目区所修筑的梯田为水平梯田。下面仅对水平梯田进行标准设计。

# 1、布设原则

根据合理利用土地资源的要求，因地制宜，山、水、田、林路统一规划，坡面水系、田间道路和梯田综合配套，优化布设。选择坡度较缓，范围在5°～15°之间，土质较好，距村庄近，水源及交通条件方便，有利于水利化的坡耕地，以水系、道路为骨架建设具有一定规模、集中连片的梯田。

梯埂沿等高线布设，遵循大弯就势，小弯取直的原则，并适当在地埂内缘配置经济作物，以提高土地利用率。

梯田的水系、道路根据面积、用途，结合降雨和水源条件，在坡面的横向和纵向设计水系、道路。分层布设沿山沟、排洪沟、引水沟，梯田边沟、背沟出水处分段设沉沙地、水窖；纵向沟与横向沟交汇处布设蓄水池，蓄水池的进水口前配置沉沙池，纵向沟坡度大或转弯处修建消力设施（见下图）。

坡改梯坡面水系、道路布设示意图

# 2、设计标准

梯田防御暴雨标准，一般采用10年一遇24h最大暴雨设计。设计参照《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16543—1996）等有关技术标准来确定。

# 3、工程设计

石坎：砌筑石坎的材料可分为条石、块石、卵石、片石、土石混合。石坎高一般为1m～2.5m，侧坡一般为垂直面。

土坎：无石料可取、土层较厚的地方，修建土坎。土坎高度一般以1.0m～2.0m为宜。侧坡一般采用65°～75°。

水平梯田断面设计要素示意图

θ—原地面坡度；α—梯田田坎坡度，（°）；H—梯田田坎高，（m）；Bχ—原坡面斜宽，（m）；

Bm—原坡面毛宽（m）；B—梯田田面净宽（m）；b—梯田田坎占地宽（m）

各要素间关系：

田面高度      H=Bx sinθ

原坡面斜宽    Hx=H cosθ

田坎占地宽    b=H ctgα

田面毛宽      Bm=H ctgθ

田坎高度      H=Bm tanθ

田面净宽      B=Bm－b=H（ctgθ－ctgα）

田面宽度及田坎高度：

土坎梯田规格参考表

| 5 | 1.0～1.5 | 65 | 11.0～16.4 | 7.3～6.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1.0～1.5 | 75 | 11.2～16.7 | 5.6～3.8 |
| 8 | 1.0～1.5 | 65 | 6.7～10.0 | 11.5～9.9 |
| 8 | 1.0～1.5 | 75 | 6.8～10.3 | 8.9～7.2 |
| 10 | 1.0～1.5 | 65 | 5.2～7.8 | 14.3～12.3 |
| 10 | 1.0～1.5 | 75 | 5.4～8.1 | 11.0～9.0 |
| 15 | 1.0～1.5 | 65 | 3.3～6.6 | 21.0～16.9 |
| 15 | 1.0～2.5 | 75 | 3.5～7.0 | 16.2～11.9 |

石坎梯田规格参考表

| 10 | 10～12 | 1.9～2.2 | 75 | 2370～2745 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10～12 | 1.8～2.1 | 85 | 2250～2625 |
| 15 | 8～10 | 2.3～2.9 | 75 | 2880～3630 |
| 15 | 8～10 | 2.2～2.7 | 85 | 2745～3375 |

4.2.2.2谷坊设计

结合以往的治理经验，本项目区修筑的谷坊为石谷坊，石谷坊多修在有常流水的沟道，按用途分滚水式和透水式；按断面形式分阶梯式和重力式。

石谷坊示意图

# （a）正面图       　　　     (b)纵断面图

1、设计原则

（1）在对沟道的自然特征与开发状况进行详查的基础上，拟定谷坊的类型、功能、建筑程序；

（2）谷坊类型要因地制宜，就地取材，经久耐用，抗滑抗倾，能溢能泄，便于开发，功能多样；

（3）谷坊规格和数量，要根据综合防治体系对谷坊群功能的要求，突出重点，兼顾其他，统筹规划，精心设计；

（4）谷坊坝址要求“口小肚大”，沟底和岸坡地形、地质状况良好，建筑材料方便；

（5）谷坊群的修筑程序，要按水沙运动规律，由高到低，从上到下逐级进行；

（6）要实地测绘1:200～1:100沟道纵断面图选定修筑谷坊群址的横断面图，量算出沟长与沟底比降。

# 2、设计标准

谷坊工程的防御暴雨标准，要根据工程规模具体确定，一般采用10～20年一遇3-6h最大降雨量。

谷坊断面设计要素示意图

# 3、工程设计

石谷坊断面尺寸：阶梯式石谷坊一般高2m～4m，顶宽1.0m～1.3，迎水坡1:0.2，背水坡1:0.8；重力式石谷坊一般高3m～5m，顶宽为坝高0.5～0.6倍，迎水坡1:0.1，背水坡1:0.5～1:1。

在侵蚀沟布设谷坊群时，为了实现沟底川台化，谷坊间距用“顶底相照”原则确定。

谷坊布设示意图

石谷坊断面尺寸可参考下表。

石谷坊断面尺寸数值参考表

| 3 | 1.5 | 2.55 | 1:0.2 | 1:0.5 | 6.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1.8 | 3.24 | 1:0.2 | 1:0.6 | 10.08 |
| 5 | 2 | 4.00 | 1:0.2 | 1:0.8 | 15.00 |

4.2.2.3蓄水池设计

1、布设原则

（1）蓄水池一般布设在坡脚或坡面局部低处，与排水沟（或排水型截水沟）的终端、沉沙池相连，形成水系网络，以满足农、林用水和人畜饮水需要。

（2）蓄水池的分布与容量，应根据坡面径流总量、蓄排关系和修建省工、占用耕地少、使用方便等原则，因地制宜具体确定。

（3）蓄水池的位置，应根据地形有利、岩性良好、蓄水容量大、工程量小，施工方便等条件具体确定。

# 2、设计标准

蓄水池的设计标准，要根据工程规模具体确定，一般采用10年一遇24h最大降雨量。

# 3、蓄水池设计

项目区设计蓄水池用以拦蓄地表径流和引用泉水，蓄水量一般为50～100m3。蓄水池有封闭型和敞开型，常见蓄水池见下图。

矩形池平面示意图

蓄水池的配套设施有：引水渠、排水沟、沉沙池、过滤池（有人畜饮水要求的蓄水池）、进水和取水设施（放水管或梯步）。

蓄水池壁采用浆砌条石（见下图）、池壁衬砌厚度一般不小于20cm。池底可用混凝土防渗处理，厚度一般10cm～15cm。

放水孔：建于缓坡上的蓄水池，在临坡一侧埋设管道取水。管道进口离池底的距离，视泥沙在池内淤积的高度而定。出口端设闸阀控制。

建于平地上的蓄水池，不便埋设放水管取水，常为人工挑水方便而修建进池梯步，进池梯步为空支墩。

条石衬砌断面示意图（单位：cm）

溢水口：为了防止池中水漫顶，冲毁水池，须设溢口，一般宽0.5m～1m，深0.2m～0.3m。溢出的水流入引水沟内。

# 4.2.2.4沉沙池（凼）设计

1、布设原则

（1）一般选择在地头、地边、地块连接处和排水沟渠的内部。在地头的沉沙池以尽量少占耕地为原则，与背沟、边沟结合规划在沟渠内部的可选择低洼地做天然沉沙池。

（2）布设在进入蓄水工程前修建或在陡槽末端、跌水下方、沟渠拐弯处修建。

（3）根据地形，沉沙池可修建成圆形、长方形等多种形状。

# 2、设计标准

沉沙池的设计标准，一般采用10年一遇24h最大降雨量。

# 3、沉沙池设计

（1）地头、地边沉沙池，一般长1m，宽0.8m，深0.8m;

（2）进入蓄水工程前的沉沙池，一般比沟渠宽1～2倍，比沟渠深1m以上，长1.5m～2m；

（3）结合消能防冲修建的沉沙池长度和深度，应以消能设计为主。

# 4.2.2.5坡面沟渠工程设计

1、布设原则

坡面沟渠工程应与梯田、耕作道路、沉沙蓄水工程同时规划，并以沟渠、道路为骨架，合理布设截水沟、排水沟、蓄水沟、引水渠、灌溉渠等，形成完整的防御、利用体系（参见下图）。

以修梯田，保土耕作，经果林为主的坡面，根据降雨和汇流面积布设截水沟、排水沟、并结合水源规划引水渠、灌溉渠；以保土耕种为主的坡面应配合等高种植，规划若干道蓄水沟；以种植林草为主的坡面，沟渠工程采用均匀分布的蓄水沟，上方有较大来水面积的规划截水沟或排洪沟。

在坡面上一般应综合考虑布设截、排、引、灌沟渠工程，截水沟、排水沟可兼作引水渠、灌溉渠。

坡面沟渠工程规划布置示意图

截水沟应与排水沟相接，并在连接处前后作好沉沙、防冲设施。

梯田区域内承接背沟两端的排水沟，垂直等高线布设，并与梯田两端的道路同向，呈路边沟或路代沟状，土质排水沟应分段设置跌水，以每台梯面宽为水平段，每台梯坎高为一级跌水，在跌水处做好铺草皮或石方衬砌等防冲消能措施。

截水沟和排水沟、引水渠、灌溉渠在坡面上的比降，视其截、排、用水去处的位置而定。当截、排、用水去处的位置在坡面时，截水沟和排水沟基本沿等高线布设，沟底比降应满足不冲不淤流速；沟底比降过大或与等高线垂直布设时，须作好防冲措施。

坡面沟渠工程规划还应尽量避开滑坡体、危岩等地带，同时注意节约用地，使交叉建筑物（如涵洞等）最少，投资最省。

# 2、设计标准

截水沟的防御暴雨标准，按10年一遇24h最大降雨量设计。

# 3、工程设计

截水沟一般采用半挖半填作成梯型断面，其断面要素、常用数值如下：

沟底宽Bd：0.3～0.5m;

沟  深H：0.4～0.6m;

内坡比mi：1:1；

外坡比m。：1:1.5。

截水沟设计断面确定后，应根据不同的建筑材料等因素，选择沟堤顶宽和安全超高。较小型的截水沟土质沟堤顶宽不小于0.30，安全超高一般视沟渠设计流量大小而定，流量小于1m3/s，超高采用0.2m～0. 3m，流量1 m3/s～10 m3/s，超高采用0.4m。

# 4.2.2.6拦沙坝

1、设计原则

（1）拦沙坝建设必须以小流域综合治理规划为基础，上下游统筹考虑，治沟与治坡有机结合，形合一个完整的小流域综合防护体系；

（2）在沟谷治理中拦沙坝与谷坊、小型塘坝等工程互相配合，联合运用；

（3）拦沙坝设置，必须因害设防，最大限度地发挥综合功能。

# 2、设计标准

根据水土保持国标《水土保持综合治理技术规范》中的标准，小于10万方库容的拦沙坝，按10～20年一遇洪水设计。

3、拦沙坝设计

（1）坝址选择

①坝轴线短，库容大，拦沙效果显著；

②坝址附近地质条件较好，利于布设建筑物；

③便于就近取材，施工条件较好；

④应避开较大弯道、跌水、断层、洞穴等不利因素；

⑤对村镇、工矿、交通的安全影响小。

（2）坝型选择

拦沙坝坝型主要根据洪水、泥沙量以及当地建筑材料状况和地形地质条件确定，项目区坝型主要选择为砌石重力坝。

干砌石拦沙坝示意图

浆砌石拱坝示意图

浆砌石坝梯形剖面图

1—坝体；2—排水孔

曲线剖面砌石坝

土石混合坝

# 1—填土坝体；2—粘土斜墙；3—砌石护面；4—反滤体；5—排水体；6—砂砾石垫层

浆砌石重力坝断面设计断面为梯形时，初拟断面尺寸参照下表。

浆砌石重力坝断面尺寸表

| 坝 高 （m） | 坝顶宽度 （m） | 坝底宽度 （m） | 坝 坡 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上 游 | 下 游 |
| 5 | 2.0 | 5.5 | 1：0 | 1：0.7 |
| 8 | 2.5 | 8.9 | 1：0 | 1：0.8 |
| 10 | 3.0 | 12.0 | 1：0 | 1：0.9 |

# 4.2.2.7水土保持林设计

1、设计原则

（1）适地适树，因地制宜；

（2）选择适宜的乡土树种，或经多年栽培适应性强的引进品种，提高造林成活率；

（3）分发挥各种立地条件的土地生产力。

2、造林技术措施设计

（1）树种选择

①根系发达，根蘖萌发力强，固土能力强，要求无机械损伤和病虫害，根系发达、侧须根多，高度和地径要达到国家一级苗以上规定的要求；

②生长旺盛，郁闭迅速，树冠浓密，落叶丰富，且易分解，可较快形成松软的枯枝落叶层，具有改良土壤性能，能提高土壤的保水保肥能力；

③有较强的适应性和抗逆性；

④具有一定经济价值，兼顾当地群众对燃料、肥料、饲料、木材及开展多种经营的需要。

⑤项目区水土保持林可选择树种有马尾松、华山松、云南松、杉木、柏木、柳杉、秃杉、水杉、麻栎、栓皮栎、桉树、杨树、檫木、香樟、刺槐、紫穗槐、泡桐、毛竹、香椿、银杏等。

（2）树种配置

确定种植林木密度的原则

①防护型的多层次、高密度；

②一般喜光而速生的树种宜稀，如杨树、落叶松等；喜阴性或初期生长慢的树种宜密，如云杉、侧柏等；

③干形通直而且自然整枝良好的宜稀，杉木、檫树等；干形易弯曲而且自然整枝不良的宜密，如马尾松 、栎类；

④一般种植林木常用的株距为1m～2m，行距为2m～4m。但对一些速生树种或进行农林间作的，株行距可适应放宽。

常见树种种植密度表

| 树种 | 密度（株/hm2） | 树种 | 密度（株/hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 马尾松、云南松、华山松 | 3000~6750 | 旱柳和其他乔木柳 | 240~1500 |
| 火炬松、湿地松 | 1500~2400 | 泡桐 | 195~1500 |
| 油松、黑松 | 3000~5000 | 油茶 | 1110~1650 |
| 落叶松 | 2400~5000 | 三年桐 | 600~900 |
| 相思树 | 1200~3300 | 千年桐 | 150~370 |
| 杨 树 | 240~3300 | 核桃 | 300~600 |
| 杉 木 | 1650~4500 | 油橄榄 | 300 |
| 水 杉 | 1250~2500 | 枣树 | 220~600 |
| 樟、油樟 | 1350~6000 | 柑桔 | 800~1200 |
| 柳 杉 | 2400~5000 | 板栗 | 220~1650 |
| 桉 树 | 2500~5000 | 山楂 | 750~1650 |
| 木麻黄 | 2400~4500 | 猕猴桃 | 450~900 |
| 枫 杨 | 1350~2400 | 漆树 | 450~1200 |
| 刺 槐 | 1650~6000 | 散生竹 | 330~500 |
| 桢 楠 | 2500~3300 | 丛生竹 | 520~820 |
| 侧柏、柏木、云杉、冷杉 | 4350~6000 | 花椒 | 600~1600 |
| 栎 类 | 3000~6000 | 苹果 | 450~1240 |
| 榆 | 1350~4950 | 紫穗槐 | 1650~3300 |
| 木 荷 | 2400~3600 |  |  |

造林密度的确定是以造林目的、树种特性、立地条件等为依据，按GB/T16453.2-1996《水土保持综合治理技术规范》标准中规定的初植密度来确定。项目区水土保持针叶树1000～3500株/hm2，落叶阔叶树1500～3000株/hm2，常绿阔叶树1500～2000株/hm2。

种植点的配置

图行状种植点配置方式示意图

正方形配置     　　　　       长方形配置

a   行距             b   株距

簇式种植点配置方式示意图

1—簇式穴播   2—块状密植   3—行状穴播

株间混交示意图           　　　　行间混交示意图

带状混交示意图

3、工程整地

整地在种植前一年或半年进行，春季栽植应在前一年夏、秋整地，秋季栽植可在当年夏季整地，整地的方式有带状整和块状整地两种。

（1）带状整地

①水平带状：带宽 0.5m～2m，保留带与开挖部分等宽，整地深度约25cm～30cm（见下图）。

②水平阶：附面宽度石质山地0.5m，土石山地1.5m；阶长依地形而定，一般1m～6m；水平阶深度30cm以上。阶外缘培修土埂或无埂（见下图）。

水平带状示意图         　　　　　  水平阶整地示意图

③反坡梯田：田面向内倾斜成反坡的连续带状面宽1m～3m，埂外侧坡为60度，长度不限，每隔一定距离修筑土埂，深度40cm以上，保留带可略窄于梯田宽度（见下图）。

反坡梯田整地示意图

④水平沟整地：水平沟的上口宽0.5m～1.0m，沟底宽0.3m，沟深40cm以上，外侧有埂，埂顶宽20cm，沟过长时每隔一定距离留槽土，沟间距2m～3m（见下图）。

水平沟整地示意图

（2）块状整地

用于地形较为破碎或坡面较陡的地方。有穴状、块状、鱼鳞坑等。

①穴状：穴径0.4m～0.5m，深25cm以上（见下图）。

穴状整地示意图

②鱼鳞坑：规格有大小两种，大鱼鳞坑，长径0.8m～1.5m，短径0.6m～1.0m；小鱼鳞坑长径0.7m，短径0.5m。坑面水平或稍向内倾斜。小鱼鳞坑适用于地形破碎、土层薄的陡坡，大鱼鳞坑适用于土层深厚的中缓坡（见下图）。

鱼磷坑整地示意图         　　　　　块状整地（山地）示意图

③块状：块状地穴面与原坡面持平或稍向内倾斜，边长0.4m～0.5m，有时可达1m～2m，深30cm左右，外侧有埂（见上图）。

4.2.2.8经济果木林设计

1、树种选择原则

（1）选择适宜当地自然条件栽培的品种，以乡土树种和已引种成功且表现良好的引进树种为主，苗木要求无机械损伤和病虫害，根系发达、侧须根多，高度和地径要达到国家一级苗以上规定的要求；

（2）选择名、优、特、新品种；

（3）要选择适销对路、经济价值高、市场畅销的品种；

（4）早、中、晚熟品种搭配，错开成熟期；

（5）交通不便的地方，要选择易储藏、有利运输的品种，

（6) 项目区水土保持经济果木林可选择树种有：

经济林树种有漆树、杜仲、油茶、油桐、猕猴桃、山苍子、板栗、核桃、桑、花椒、茶等；

果木林树种有桃、李、杏、柿、苹果、柑桔、樱桃、枇杷、石榴等。

2、造林密度设计

造林密度的确定是以造林目的、树种特性、立地条件等为依据的。按GB/T16453.2-1996《水土保持综合治理技术规范》标准中规定的初植密度来确定。项目区水土保持经济林和果木林200-1800株/hm2。

3、工程整地

山坡地建园，选择向阳背风、有灌溉水源、交通便利的坡面，修筑水平梯田，田面宽不小于3米，田面外沿略高于内侧，呈反坡形，田间工程配置排灌系统和道路。梯田建成后，入冬前按种植果树的株、行距（果树行沿等高线布置），开挖长、宽、深各1m的定植穴，或按深、宽各1m沿等高线开挖定植壕沟，开挖的表土、心土分开堆放，沟内要施足底肥，然后将土壤分层回填入定植穴和壕沟。

4、主要经济果木林栽培技术

苗木首要标准是品种纯正优良，嫁接愈合良好、生长健壮、主干直立，有一定高度和干粗。外地调入的苗木，应认真考证其品种是否纯正，去伪存真，淘汰劣苗、杂苗。严禁从危险病区调苗。从外地调入的苗木，应先行假植，以锻炼其适应性，可提高成活率。苗木规格见附表9。

4.2.2.9封禁治理设计

1、设计原则

（1)地面有残林、疏林、残留根茬与种子，当地的水热条件能满足自然恢复植被的需要。

（2)封禁治理按标准要求实施几年后，林草植被得到恢复，郁闭度达0.7以上，林间有70%以上的地被物，以利于保水保土。

2、组织措施

（1)确定封禁治理的范围

在封禁治理区确定封禁的面积和具体位置，设置封禁碑牌等标志，防止人畜任意进入。

（2)成立管护组织，固定专人看管

建立专职管护组织，实施承包管护办法，由群众推选办事公道、责任心强的人担任管护工作，落实责任，明确目标，定期检查验收，兑现奖惩。

（3)制定乡规民约

根据国家和地方政府的有关法规，制定乡规民约，并由当地政府行文公告，禁止人畜破坏，确保封禁区内植被能迅速得到恢复。

3、封禁治理的技术措施

（1)封禁方式

针对项目区原有植被破坏严重，人口密度大的特点，选择全年封禁作为本次封禁设计的主要方式，同时辅以轮封牧、季节封禁等方式。

封禁治理标准表

| 全年封禁 | 残留很少,坡坏严重 | 恢复较困难 | 严禁人畜进入 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 季节封禁 | 坡坏较轻 | 恢复较快 | 开放期允许人畜进入 | 晚秋和冬季可开放 |
| 轮封轮牧 | 保存较多 | 恢复较快 | 开放期允许人畜进入 | 封禁3—5年后开放1年 |

（2)抚育管理

对难以较快获得封禁成效的疏、残、低产、劣质次生林、灌木林及时采取补植、补播、更换树种等人工促进天然更新改造措施，使封禁治理尽快见效。同时对封禁区建立技术档案，定期检查植被生长情况，加强病虫害防治。

4.2.2.10苗圃设计

项目区进行水土保持建设需要大量苗木，每年约需水土保持林苗和经济果木林苗万株，完成整个项目建设共需苗木万株，因此，必须建设一定数量和规模的苗圃场，才能满足为项目建设提供大量优质合格苗木的需求。为保证世行贷款水土保持流域治理项目的顺利实施，根据适地适树、优先选取乡土树种的原则，在项目内选择气候良好、交通便利、水源良好、土层深厚的地方建设具有一定数量和规模的苗圃场势在必行。项目区设计建立苗圃18个，苗圃建设的数量及规模见附表8。

### 4.2.3施工设计

4.2.3.1梯田施工

1、梯田的施工步骤及方法

（1）测量定线：包括选基线、地坎线和挖填分界线。

①选基线：选定地坎线之前，首先定出一条能控制整个坡面的基线（坡面横向起伏较大的坡面可定数条基线）。

测定地坎线：根据所划基线，按照规划在实地划出埂坎线。

（2）土方平衡计算

采用中距调整法或方格网法进行土方平衡计算。

（3）修筑埂坎

由于地区不同，采用不同的材料和形式，其修筑的方法也不同。

土坎施工要求：

a、清基干净，修成倒坡。施工时沿田坎开挖线，按所修田坎的高度和宽度要求，将山坡上的表层土壤清理干净，使之出现底土层，然后将埂坎整修成倒坡形式，倒坡平台宽0.5m～0.8m。对松土层过厚、难以清到坚硬底土层的基础，要在适当加深的基础上，再进行夯实和其他加固处理。

b、生土筑坎，层层压实。在侧坡平台基面上用新挖出的生土筑坎，不允许混入草根及杂物，分层填筑压（拍）实。每层填土10cm～15cm，敲碎压实到7cm～12cm左右。分层铺填、压实时，要同步进行，直至修到坎顶。

c、扣土拍打，削坡成形。田坎初步成形后，对边缘部位进行拍打，使其紧密稳定，待全部拍打压实后，按田坎设计坡度削坡成形，使其符合设计要求。

石坎施工要求

a、清基。挖去浮土及草根杂物，埂坎清基到石底或埂土层上，平台应成倒坡。对于基岩整体较差，裂隙发育，岩层表面倾斜角度较大，风化强烈的石基础，要清除由基岩不利条件导致埂坎垮塌的潜在因素。

b、垒砌石坎。不同石料，采用不同的砌筑方式。砌块石埂坎选接角比较平整的大石块砌在底层和外侧，上层要压往下层石缝，石缝错开并用小石块嵌紧；条石砌筑上下错缝，横竖丁挂。

土石混合田坎施工，采用砂页岩（软岩）与土料混合砌筑埂坎。其砌筑方法：平好田坎基，尽量用大石块层层错缝平砌，在外侧坡上每砌一层收一定的边坡，并用土料填塞于各层的空隙，内坡砌成双面田坎，用泥土封地埂顶，埂内侧留地边沟，以防本田块地表径流翻埂引起跨蹋。

4、田面平整

逐台下翻法。适应于坡度较陡，改成田面宽小于8m，埂坎较高（2.0m以上），又是整个坡面需要改造的地段。处理方法先从最下一台开始，第一台修平和砌好田坎后，将第二台的表土翻盖于第一台田面上，在露出第二台的底土上进行里切外垫，田面修平并筑好田坎后，继续修上一台，依次类推。修到最上一台没有表土，深翻后种植绿肥、豆类等作物或增施有机肥熟化生土。

逐台下翻法示意图

中间堆土法。适用于15°～20°的坡地。把已定线的每台坡改梯田块从上到下划为三段，将上下挖填部位的表土全部堆放在中间，然后开槽筑埂坎，先下切上垫，后里切外垫，田面平整后，深翻生土部位，并将中间堆放的表土均匀铺盖在生土上。

中间堆土法示意图

横向纵厢堆土（顺坡开沟）法。适用于坡度较缓（15°以下），田面宽度大于10m的田块。施工时，先将整块地顺坡划分为若干纵厢，每厢宽3m～5m（如下图）。将1、3厢的表土堆移在2厢上，4、6厢的表土堆移在第5厢上。每三厢为一施工组，以三厢的中厅为堆放两侧的表土区，然后将出露的1、3、4、6等厢底土切高垫低，使田面水平，并深翻切土部位，再把在2、5、8厢堆放的表土铺盖在1、3、4、6等厢的生土上。用同样的方法保留2、5、8厢的表土，并修平田面，同时进行深翻，最后使表土还原。

1   2 　3   4 　 5  6

横向纵厢堆土法示意图

2、施工质量监督

（1）施工质量监督与工程施工同步进行；

（2）监督人员要经过培训上岗，人员要固定。配备必要的仪器设备，建立监督制度；

（3）监督内容：严格按照设计放线施工，把好清基、砌筑埂坎、表土还原关。保证埂坎稳固、田面平整，田内土层厚度达到设计要求。对成片梯田区的水系、道路要同步施工。

（4）监督方法

重点成片石坎梯田或土石混合坎梯田建设区设专人进行定位质量监督，对放线和清基筑坎基等隐蔽工序不放松。

比较分散的梯田建设区监督人员应分片包干随时抽查，发现问题及时纠正或返工，保证工程质量。

4.2.3.2谷坊施工

石谷坊的施工技术，按小型水利工程要求实施的同时应做到以下几点。

1、定线清基

根据测定的谷坊位置（坝轴线），按设计的谷坊尺寸，在地面划出坝基廓线。谷坊基础段清除淤积层和风化层直至坚实的基岩或土层，基槽凿成锯齿形，两岸沟壁开成结合槽。

2、砌筑

石谷坊坝身要用粗料石干砌或浆砌，大块石铺底，大面向下，层间错缝，块石咬紧，空隙用小石填满，封顶选用大块石砌筑，以防冲刷。

4.2.3.3蓄水池施工

1、按选定的池址和设计形状及断面尺寸进行放线开挖。在放线时，下池梯步应靠路边，朝着下池方便的方向，进出口位置应与灌排沟（渠）连接。

2、池墙（岸埂）清基至硬基上，开挖放线时留足衬砌厚度，对易跨塌的破碎岩石和松软地层边开挖边砌边回填。池底夯实，并进行防渗处理。

3、蓄水池周围要留1m左右过道。

4.2.3.4沉沙池（凼）施工

1、沉沙池的施工以开挖为主，避不开填方时必须用石料、混凝土衬砌；

2、沉沙池的进水口与出水口不布置在一条直线上，其断面尺寸应相同；

3、进水口与出水口的底部高程一致或出水口的高程略低于进水口，较深的沉沙池应修下池梯步。

4.2.3.5坡面沟渠工程施工

1、施工放样

根据设计规格到实地选线定线，选线时要避开滑坡体、坡积物、危岩、外斜岩层、地面裂缝、泥石流等。对选好的线路进行纵横断面测量，桩距10～20m，并作好记录并钉中桩，根据记录和设计要求绘制纵断面图，确定中桩挖填高程到实地放样。

2、沟渠开挖

（1）挖土方：沟渠挖土方应由中心向外，先深后宽，分块分层开挖。分层向下挖，每层不高于 0.5m，并按照设计坡度逐渐放坡。如坡度为1:1.5，则每挖深1m，放宽水平距离为1.5m。

挖到设计深度前，应先挖够深度，再挖够渠底宽度，最后才进行修坡。若颠倒这个次序，容易造成返工。因梯形断面深度变更，就必须影响坡度和宽度，其宽、深误差要求不得大于或小于5cm。

沟渠的边坡不得有显著的凹凸现象，在同一个设计标准断面中，各桩号的渠底边线、堤顶线连起来应成一条直线，在弯道处应为一规律曲线。

（2）炸石方：炸石方只能采用“松动爆破”。

（3）填筑方：填筑方要先清除地基上的草皮、树根、腐植物、淤泥等杂质，填土时要注意新老土及上下层之间的结合，斜坡地面应挖成阶梯形，必要时加凿齿槽与填土衔接，地面经夯实后才开始填土。

3、沟渠防渗

（1）石裂缝处理

缝宽几毫米以上，补治时沿缝开槽，宽深各20cm～30cm，用砂浆灌注，上面用浆砌条石或混凝土封盖，水泥砂浆勾缝。细缝也要扩开至少5cm～10cm宽、10cm以上深的槽子，然后灌注砂浆，灌注的砂浆应适合高于渠底和大于槽宽。

（2）土裂缝处理

①挖沟回填：对纵缝沿裂缝开一沟槽，深入裂缝以下0.3m～0.5m，宽度以不坍塌且方便施工为宜，沟两端比裂缝长出1m左右；对横缝除沿横缝开挖沟槽外，垂直于裂缝挖结合槽一道；沟槽挖好后立即分层回填，回填土料选用与原沟渠一样的土料，以便新旧土固结成一体。

②泥浆灌缝：裂缝宽度在1cm左右的，可用泥浆灌注。灌注前挖开裂缝，用清水冲洗，然后灌注。灌浆时连续进行一次灌满，不能中断。待泥浆收缩后，对裂开的小缝再灌实，最后用土封闭、夯实。在灌注中，若泥浆流动缓慢或停止吃浆，可用清水冲洗，然后继续灌注。

（3）洞穴处理

将洞穴扩大加深后填筑粘土，底部以下如还有明显洞穴，用土、石塞满，在扩大的洞底上作浆砌石或块石，其上填实粘土，最上面用混凝土盖顶。

4、浆砌条、块石及混凝土沟渠施工

浆砌条、块石沟渠施工时应注意以下事项：

（1）石料使用前先用水清洗除泥土、尘埃和表面石屑。

（2）沟渠砌石先做两侧墙，后做沟槽底，侧墙石按设计砌石断面施工。

（3）砌石分层砌筑，每层厚25cm～30cm，片石每层先砌面石，面石应挑选大的、并有一个较大的面的片石。先用锤敲去侧面的棱角，大致取方，然后在需放的位置上试放，不稳时用小石渣垫平稳，搬开石料铺砂浆，将石料坐稳，随手将外侧灰缝填牢抹平再砌第二块。

（4）砂浆配合比使用重量配合比。

（5）砌筑条石时，上下层纵缝应错开。砌筑片石时，应注意将横缝与纵缝相互错开，每层横缝的厚度要保持均匀。

（6）砌好的砌体应洒水养护，至少7d。在零下温度施工，可用麻袋或草帘子覆盖，以保温防冻。

混凝土沟渠施工时应注意以下事项：

（1）按配合比将一定的砂料的水泥加水拌成灰砂将，最后加入石子拌匀，一定要在半小时内送至建筑场地使用。

（2）浇筑混凝土的坍落高度不得大于1.5m，中途停工再浇时，应先将表层凿毛，表皮洗净、铺一层灰浆，再继续浇筑。

（3）混凝土养护一般用草帘、麻袋或沙子覆盖，经常洒水，不使干燥，养护7d～14d即可拆模。冬季施工时要防冻。

5、渠系建筑物施工

常见的建筑物有：涵管、涵洞、接水入渠工程和陡槽、跌水及其消力栏、消力池等。

填方沟渠建成后，在某种情况下改变了原地形、地貌，有可能把地面雨水或灌溉渠水拦断排（输）不出去。遇这种情况，要在沟渠底以下修建排（输）水涵管或涵洞。

在坡面沟渠承接天然冲沟或侵蚀沟洪水时，为防止洪水冲毁沟渠堤埂，应修建接水入渠工程，接水工程应与坡面沟渠斜交。

排水型截水沟和排水沟等要经过天然冲沟及凹地，将洪水排入低位截水沟、排水沟时，应将天然冲沟或凹地改造成陡槽或跌水，在陡槽转折处或跌水下方修建消力栏、消力池等防冲消能设施。

以上渠系建筑物以及衔接沟渠工程出口处施工，一般在开挖好基础之后，应采用浆砌条、片石或混凝土衬砌。

4.2.3.6拦沙坝施工

1、施工放线

放线时应对坝轴线和中心桩的位置、高程进行认真的校核，根据坝址地形确定放线的步骤，对固定的边线桩、坝轴线两端的混凝土桩以及固定水准点应妥加保护。

2、基础处理

（1）坝基清理：清基范围一般应比坝的坡脚线加宽0.5m～0.6m，清理范围内（包括坝两端山坡）的地面表土，以及其他表层覆盖物、风化岩石均应清除掉。

（2）基础开挖：岩石基础，在基础开挖时可用小爆破的方式，但在接近设计高程0.5m时，应改为人工开凿，以免放炮震动，影响基岩强度。基础最好挖成微向上倾斜的齿状，最好用人工凿毛使坝身与基础紧密结合。岸坡基础开挖应有一定的坡度，不宜过陡，要避免急剧变化，以免应力集中引起坝身裂缝。

（3）基础处理：对穿过坝体的断层、破碎带，采取深挖填充混凝土的办法处理。

3、石料的砌筑

（1）选料

选用石质应为均匀、无裂缝、不夹泥、质地坚硬的新鲜岩石。

（2）铺砌

石料在使用前应将其表面洗刷干净，砌筑时再用水洒湿，以免吸收砂浆中的水分，影响强度。砌筑前还应将基石清洗干净，并洒水润湿，然后开始砌筑。先在基石上铺一层较稠的砂浆，厚约2.5cm，再将石料放在砂浆上。相邻石料接缝不宜大于2.5cm。石料放好后，用脚踩或锤子锤击，使之紧密结合，铺放一段后从竖缝灌满砂浆，再将薄片石块从砂浆嵌入缝隙，用小锤稍加敲紧，再用铁钎捣实，使砂浆与石块紧密结合。

坝的表面采用料石或较规则的大块石按一丁一顺的方式砌筑，以保证坚固和美观。

浆砌石应做到“平、稳、紧、满”，砌体内不允许出现空洞或虚缝。

4、养护：砌体砌好后，要做好养护工作，一般为两周，最少不得少于7d，如系重要部位则应更长一些。砌体表面应覆盖草袋，并经常洒水，使之湿润。冬季养护温度不应低于5℃。砌体未达到要求强度前，不得在其上放置重物或修凿石块。

5、施工质量控制：不合格的石料不加工、不上坝、不砌入坝体；砌石工艺要严格遵守操作规程；水泥和砂子一定要验收合格，砂浆的配合比要严格掌握；要有专人进行施工测量，严格控制坝体各部的结构尺寸，并作好施工质量控制记录。

4.2.3.7水土保持林种植方法

1、苗木规格

针叶树种用1年生或2年生壮苗栽植，阔叶树种用1年生壮苗；在地表干旱、杂草危害的地方用较大苗木。壮苗应有较高的根冠比，苗干端直，色泽正常，针叶树种具有饱满顶芽。见附表8。

2、苗木保护

苗木起苗以后到栽植入土过程中，要保护好苗木根系。对于针叶树，护根的方法是带土栽植，沾泥浆扩根，运输时用苔藓或其它保水物质包装，栽植时用小铁桶等容器提苗，并注意随起苗，随栽植，当天起苗当天栽完。

阔叶树种，起苗后如需长途运输妥善包装。到达栽植地假植，随栽随取。

对于萌芽力较强的刺槐、紫穗槐、杨树等树种，秋季栽植时，用截干栽植方法，避免失水干稍。截干高度在原根劲以上3cm处截断。

3、栽植方法

分穴植、直壁靠边植、丛起丛植等方法。

穴植要求 “三填、两踩、一提苗”，栽植深度一般以超过原根系5cm～10cm为准。

直壁靠边栽植适用于落叶松、马尾松等根系细软的树种，手提苗木，使根系紧靠穴壁一边，填土埋实，可避免窝根。

很多针叶树种及初期生长缓慢的栎类等树种，采用丛植栽植伤根少。丛生幼苗彼此遮护，抗逆性较强。丛植栽植的苗木成丛起苗，带土栽植，每丛2根～3根。

4、栽植季节

根据栽植地区气候、土壤条件和栽植树种生物学特性确定栽植季节和时间，多在春、秋两季进行植树，避免伏旱季节栽植。

5、容器苗栽植

容器苗多用于针叶树种或其他幼苗期生长较慢树种，容器苗栽植选择较好立地条件，用半年或一年生苗在雨季或春季栽植。起苗运输过程中要避免损坏容器，弄散土坨。

4.2.3.8经济果木林种植技术

在苗木萌芽前的冬春季节栽植。栽植前先将冬前回填入定植穴已混好肥料的表土取出一半，留在坑里的一半培成丘状，然后将栽植的树苗扶正，放入坑内，使根系均匀分布在坑底的土丘上，同时进行前后、左右对直、校正位置，再将原取出的已拦好肥料的表土分层填入坑中，每填一层都要踩实，并随时将树苗稍稍向上提动，使根系与土壤密实，最后将风化的心土填入。但必须使根颈（即嫁接口）露出地面，将树苗周围筑起1m直径内低外高的树盘。栽后立即浇水，要灌足浇透，灌后封土保墒。

定植后主要管理措施：

（1）及时浇水。要保证幼树有适当水分供给；

（2）及时中耕除草。不让杂草滋生和防治病虫害；

（3）适时施肥。果树在定植半个月后每月施薄肥1次～2次，施至8月份停止。在11月初再施一次越冬肥；

（4）及时补植，春季发芽展叶后，对树苗成活情况进行检查，并及时补栽；

（5）定干。对已成活的幼树，于春季发芽前，按整形定干要求进行定干。苹果、梨的定干高度为80cm～100cm；柑桔的定干是在苗圃期内进行，出圃时要求达到三枝六梢。

### 4.2.4利用与管护

4.2.4.1坡改梯维护管理与注意事项

1、维护管理

（1）新修好的梯田交付使用时，要把维修任务落实到村，分户承包管理。在梯田埂坎未稳定之前，在暴雨时或雨后，进行检查，如有沉陷或损毁，立即予以整修， 对梯田区建设的沟、凼、池、窖要在每年汛期前后定期检查，发现垮塌、淤积、毁坏要及时清淤、修复。

（2）对表土层较薄的梯田，控土部位的底土（母质）应挖深0.3m以上，以加速土壤熟化，增加活土层厚度，以利作物生长，此外还应增施有机肥或种植绿肥作物，改良土壤。

（3）土坎应栽种有固坎和经济效益兼优的多年生林草，加强培育管理、科学经营。

2、注意事项

（1）经济林果梯田主要在不小于25°的坡耕地或荒坡上建设，其田面宽度和水系道路配置应考虑品种、整地、需水要求和方便耕种运输。

（2）埂坎栽种的固土能力强、经济效益高的埂坎植物不能影响梯田内作物的生长发育。

（3）爆破整地和挖填土方大的田块，回填时要注意保持原表土。新修梯田的第一、二季，要因地种植，选择耐生土的作物逐步建立适应新修梯田的耕作制度。

（4）梯田区内设置的纵向排洪沟和坡降大的横向沿山沟要作防冲处理，设消力池（坑）等。

4.2.4.2谷坊管护利用

1、谷坊工程要以群体为单元，实行专人承包管理责任制，暴雨时，要到现场巡视，遇险情，及时抢修；

2、承包人要接受科技培训，对防汛、抢险、维修、利用、改良等都要按严格的科学管护进行；

3、承包人在管护维修好工程的基础上，要充分利用谷坊间的水土资源发展种养业。

4.2.4.3蓄水池管护利用

1、按谁建设、谁使用、谁管理原则落实养护责任制；

2、保持池中一定水位，避免干裂，以免防渗层漏水；

3、暴雨前后应及时修补养护，及时清淤保持蓄水容积，并对蓄水池上下沉沙池、排水沟进行养护；

4、来水量较小时，应及时开辟水源，充分发挥蓄水池作用。

4.2.4.4沉沙池（凼）维护

1、当沉沙池淤至一定高度，因流速加大而使具有设计粒径的泥沙不能下沉时，需要清除淤沙，保证沉沙池的正常使用；

2、小型沉沙池一般一次暴雨后要进行一次清池，清出泥沙应就近利用；

3、对非汛期一池多用（如：沤肥等）的沉沙池，汛前必须清除泥沙，以迎接汛期沉沙。

4.2.4.5坡面沟渠工程运行维护

新建成的排洪沟一般不可能采用试通水的办法检查质量和发现问题，只能加强汛前检查，强化汛期运行管理和汛后维修等工作。

1、新建成沟渠检查

新建的成排洪沟首先检查过水能力是否达到设计要求，一般用水平仪测量沟底纵坡，用皮尺抽检偏小的过水断面尺寸，并复核过水能力。其次检查沟堤断面尺寸、堤顶安全超高及其溢洪口等是否按设计施工，防止破堤、溢堤、决口等事故发生。溢洪口和安全超高的功能主要是预防超标准洪水毁坏沟堤，溢洪口底高程应与最高水平线齐平。

2、汛前全面检查防护

检查沟渠内外坡是否种植、放牧、铲草皮、取土石，以及堆放树枝、乱草、垃圾等物。检查在排洪沟中是否筑埝堵水、围篱养鸡鸭，擅自开挖缺口引水及其他破坏沟渠的行为。

重点检查沟渠有无裂缝、沉陷、滑坡、鼠穴以及沟渠内有无杂草、石块、土堆等碍水堆积物，如有要及时处理和清除。

3、汛期运行中强化管理

每次暴雨中必须有专人巡查，对沟渠内出现的土溜、滑坡等淤堵，要立即排除疏通；对直接冲刷堤埂的水流要排开或立即打桩保护；对缺口要立即堵塞；对特大暴雨造成的超标准洪水，要及时分流、分洪；对渗透要注意观察，找出原因，雨后应采取相应的整治措施。

4、汛后要坚持维护补修

补修的重点是除草、清淤、整修、加固等。对不合理的沟渠段应提出改建方案，及时改建；对冲毁处应及时补修；对陡槽、跌水、消力池等渠系建筑物等的垮塌、渗漏、淤积应进行处理；冬季维修土渠，注意不用冻土填筑。

4.2.3.6拦沙坝管理维修

1、工程管理

落实管护责任制，组建管理机构或落实承包单位（个人），实行专项管理。

建立管护制度，加强检查，包括有无垻面脱灰、垻面裂缝、变形、位移、渗漏和破损等现象。当工程遭到特大洪水或发生重大事故时，应立即检查，并上报主管部门，共同对工程作出评价。

做好防汛工作。汛前组织好防汛抢险队伍以及物料的准备。如遇暴雨专人值班巡守，以防不测。

2、工程维修

灰缝脱落：坝面灰缝如发生松动、脱落现象，应及时补修，将松动和剥落的灰缝清除干净，并洒水湿润，再将新灰浆塞满、勾平，注意保养。

石块剥蚀或脱落：坝体或护坦表面发现有软弱石块被风蚀或水蚀，个别石块因砌筑不牢固而脱落，都应及时更换或补砌。将被剥蚀的块石、脱落石块处彻底清除干净，用水湿润，坐满浆，用高质量的块石补砌。

护坦被冲毁：护坦被冲毁如属施工质量不高而失事的，全部反攻重修。如经过核算确系设计厚度不够的，应重新计算确定结构尺寸，重新修建；如经过核算，实属超标准洪水导致破坏者，按工程的规模和重要程度提高设计标准或按原标准修复。

冲刷坑超过设计深度：如坝下的实际冲刷坑超过原设计深度，应对冲坑进行加深加固处理，以防止坝基被掏空而危及坝体的安全。

综合利用：利用坝内的水面进行水产养殖，坝内回淤及坝周围的土地种植农作物或经济果林。

4.2.3.7水土保持林管理

1、土壤管理

（1）松土除草

在幼树的头两年，松土除草每年不少于三次。在幼树已稳定，超出杂草高度，不再受杂草遮蔽阳光压抑生长时，或者林木已基本形成支配局势时，可以减少除草次数，一年一次即可。松土除草通常结合进行，第1次可在4月上、中旬，第2次在5月中旬，第3次在7月下旬。刚出土的幼芽需要适当遮荫，可适当保留部分灌木或杂草。

松土除草的方式视整地方法而异。对山地或坡面上林木可按原整地方式，采用带状或穴状抚育。结合松土除草，应整修破损的整地工程，清除工程内淤泥，提高保土保水效益。

（2）林农间作

间种作物，应选择矮杆经济作物和豆科作物，不能影响幼林生长。间种一般在幼林行间进行，间种时应防止对幼树的损伤，陡坡应注意保持水土。

2、幼树管理

（1）除蘖

杨树、刺槐、泡桐等树种栽植后或截干栽植时，常在基部萌发出萌蘖条。因此，在栽植后1年～2年，应选留一生长健壮、干形通直的主干，将其余的萌蘖条去掉。

（2）平茬

平茬时应紧贴地面，不留树桩，工具锋利，切口平滑。平茬后最好盖土，防止茬口冻伤及损失水分。平茬一般在早春进行。

（3）修枝

修枝强度以修枝高度占整个树高的比例表示。幼树修枝强度宜小，大树可适当加大。阔叶树在树高3m以下时，修枝强度不应超过树高1/5～1/4。3m～6m时可达1/4～1/3，6m以上时可达1/3～1/2。针叶树修枝强度应更小些。树木生长旺盛修枝强度可稍大，反之应小。修枝在初冬和早春树木休眠期进行。

进行修枝时，对于细小枝条（直径1cm左右），一般用快斧或砍刀（镰刀），紧贴树干由下向上进行递削，保持切口平滑，便于伤口愈事；对于较粗大枝条，则宜用锯，先由下向上锯，再由上向下锯，避免撕破树皮，造成粗糙切口和裂缝。同时应防止修枝过度。

3、幼林检查和补植

造林施工单位与上级主管部门每年秋后要对去冬今春新栽和补植的幼林进行一次调查，确定栽植成活率，评定栽植质量，确定补植或重栽植，按照造林技术规范规定，除成活率在85%以上且分布均匀者外，都应当在当年冬季或第二年春季进行补植，而成活率低于40%的则需要重新栽植。

4.2.3.8经济果木林管理

1、土壤管理

幼龄果园在行间、隙地(距树1m的范围以外)种植绿肥或矮生作物，不得间作高秆和攀缘作物．

要抓紧在幼树树冠未封行（郁闭）前的时间，每年冬季进行土壤深翻、扩穴改土，深施有机肥料。

2、水、肥管理

（1）施肥。果园一般每年施一次肥和三次追肥。

基肥：主要施有机肥，结合冬季深翻、扩穴改土施用，要施用腐熟厩肥等，并充分拌和深施。

追肥：分三次施用：第一次是春梢萌发前，第二次是展叶后，第三次（10月底至11月初）为越冬肥，追肥主要是施速效肥，化肥切忌干施，必须总水施用。

（2）排水与灌溉。要注意雨后清沟排渍，干旱季节要注意及时灌溉，低于土壤田间持水量60%时，需要灌溉，高于80%时就需要排水。

3、果树的整形修剪

（1）整形。项目区生产上常用的树形；苹果、梨用疏散分层形；桃、李用自然开心形；柑桔则采用自然圆头形（见下图）。

果树整形示意图

（2）修剪的时期和方法。

修剪时期:

分休眠期修剪（冬季修剪）和生长期修剪（夏季修剪）。

修剪方法：

疏删：从基部将枝条剪去弱枝、密生枝。

短截：剪去枝条前端不充实部分，保留后段充实健壮部分，促发健壮新梢。

缩剪：对4年～5年生以上的衰弱枝短截，促使基部抽发壮梢，使树冠得到更新。

长放：对营养枝不剪，缓和新梢的长势。

除萌和疏梢：抹除或削去多余的嫩芽，疏去过密的新梢。

摘心：摘去枝条顶芽，削弱其顶端生长。

其它，还有弯枝、环剥、刻伤、断根等。

# 5  项目监测评价

## 5.1 目的、任务与要求

项目区开展水土保持动态监测工作的目的，是为全面准确地了解影响项目实施区域水土流失的主要因子、水土保持措施数量、质量及效益情况等信息，为项目主管部门和世界银行分析了解项目执行情况、研究对策，实行宏观指导提供依据。

监测的主要任务：一是监测项目区水土流失的分布、面积与流失量的逐年变化，植被结构变化，工程、植物、农业技术措施等治理措施总体效益的消长演变情况及生态环境动态变化过程；二是对该区开发建设项目的分布、影响面积、开发建设前后及开发建设过程中造成的水土流失状况、弃土弃渣量、位置、破坏地表植被状况及造成的危害、开发建设单位和个人在开发建设过程中采取的水土保持措施进行动态监测；三是对各项水土保持工程、植物措施逐年的变化情况、水土流失治理进度、措施数量与质量进行监测；四是对水土保持经济效益进行监测，监测项目在实施过程中和结束后土地经营的投入产出比例、社会经济的投入支出结构变化情况及农户经济的收支结构和数量的变化情况，监测项目区治理后的经济效益以及给当地社会经济状况带来的变化和项目区治理后经济状况的动态等。

项目监测评价的要求是，严格按照世行项目制定的《监测评价技术规范》和《项目监测评价工作管理办法》的要求，建立完善各级项目办的水土保持监测网络与评价体系标准，对项目建设质量与进度、经济效益、社会效益、生态效益进行全面的动态监测；选择的监测评价方法和指标，力求简练明确，做到针对性、科学性、实用性的统一；确保各类数据的可靠性、效益计算的准确性；监测机构相对稳定，评价组织权威性强。

## 5.2监测评价机构及管理

### 5.2.1监测评价机构

各级监测评价机构归属本级项目办领导，同时接受上级监测评价

部门的业务指导。贵州省监测评价机构由省级水土保持监测站和重点防治区监测分站及监测点构成。项目监测评价机构体系及运行机制如图5-1。

图5-1   项目监测评价机构体系图

### 5.2.2监测评价管理

省级监测站的主要职责是：编制项目水土保持监测规划和实施计划，建立水土保持监测信息网，承担并完成水土保持监测任务，负责对辖区内监测分站、监测点监测工作的技术指导、技术培训和质量保证，负责汇总和管理监测数据，对下级监测成果进行鉴定和质量认证，及时掌握和预报水土流失及其防治动态，编制水土保持监测报告，报流域项目办监测评价机构审查，经中央项目办审批后执行。

监测分站的职责是按上级监测评价机构的要求，采集项目实施区域监测信息，进行可靠性分析，汇总和管理监测数据，编制监测报告。

## 5.3监测评价对象、内容与方法

### 5.3.1监测评价对象

监测评价对象是所有项目建设内容和项目管理，主要包括：坡改

梯、水土保持林、经果林、种草、封禁治理、苗圃、果园、小型拦蓄工程、计划执行与工程质量，以及水沙变化、环境影响、物资资金使用和投入效益等。

### 5.3.2监测评价内容

包括实施性监测和效益监测两个方面。

1、计划执行与工程质量监测评价

主要对项目建设各项内容的实施进度、各项措施实际达到的质量标准、技术服务工作的实际效果等进行监测评价，并与项目评估报告、贷款协定、项目规划及设计要求相比较，若不一致时，应分析原因并提出解决方法及建议。

2、财务物资监理

主要对项目的财务、物资管理使用情况进行监理。包括资金的筹措与发放使用，物资采购与使用管理及各种仪器设备的使用与维护等。

3、经济效益监测

主要根据经济效益评价的需要，进行不同条件下各种措施的实际投入（经费、物资、人力）、产出（主产品、副产品）数量及价值的动态变化，土地生产率和劳动生产率的提高，典型农户的投入产出、消费状况等监测。

（1）典型农户定点监测

监测内容：主要监测农户的生产投入与产出、家庭总收入、家庭总支出、人均粮食、人均经济收入、生活水平以及劳动力使用等基本情况。

监测方法：由监测人员指导并协助农户对统一制定的表格进行逐项填写。监测人员每年至少深入典型农户2次，对其记录结果进行检查，发现问题及时处理，确保原始资料的真实性和可靠性。

（2）典型地块监测。

监测内容：主要监测典型地块农作物（林草）的种类、投入、产量、年增产值等基本情况。

监测方法：由监测人员指导并协助农户对统一制定的表格进行逐项填写。每年年终时，由监测人员帮助农户分析增（减）产的具体因素，提出下年度的改进方法。

（3）典型小流域对比调查

选择两条具有相同地理环境、气候、土地利用状况、社会基本情况相似的小流域进行相比调查，重点调查小流域粮食总产量、粮食单产、人均粮食、各业总产值、人均纯收入、人口增长等基本情况以及农村文化教育、两个文明建设等状况，分析评价开展水土流失重点治理在促进农村经济发展，提高群众生活水平等方面发挥的作用。

4、生态效益监测

主要进行气候、水资源（地下水变化、径流的调节）、下垫面（植物群落演化、土壤生态系统变化）、水质（有毒有害元素含量、矿化度）的监测。

（1）土壤理化性质监测

监测内容：对坡耕地、梯田、水平旱地、荒山荒坡、水保林地、草地、经果林地等7种地类，监测其土壤容重、土壤孔隙度、田间持水量、0～100cm不同深度土层含水率，PH值、全氮、全磷、全钾、有机质、碱解氮、速效钾等。

监测方法：委托有关科研单位承担，按规定的分析测试方法进行测定。

（2）水质变化监测

委托专业部门进行监测。利用监测到的资料，分析项目实施对水质的影响。

（3）小气候监测

监测项目区（或小流域）的降雨、气温、相对湿度等气象因子，分析项目实施对小气候的影响。

5、水沙动态监测评价

主要是监测项目区土壤侵蚀、泥沙输移及沉积、水沙动态变化情况，为评价项目区单项与综合措施缓洪减沙效益提供依据。

因地制宜地利用水文法、水位－库容关系曲线、水保法、简易观测等方法，监测项目区、典型小流域、林草措施、工程措施的拦泥蓄水效益。

6、技术支持服务系统监测评价

主要是试验研究、技术推广、技术培训效益（果）的监测评价。

图5-2  项目监测评价系统构成图

### 5.3.3监测评价方法

1、遥感监测

土壤侵蚀是自然因素和人为因素综合作用的结果。气候、植被、地形、土壤及土地利用等人为影响，均在土壤侵蚀的形态、强度和空间分布上表现出来，并随着时间的推移而发生变化。要查明一段时间内土壤侵蚀的动态变化，必须依赖多时相的遥感信息源才能实现,为避免定点观测资料不足，充分依靠遥感、地理信息系统、专家知识等技术，以形成一种兼顾相对指标要素逻辑关系判断方法的土壤侵蚀强度划分方法。利用卫星遥感技术，对大流域或大范围水土流失进行监测，与地面调查和航空遥感技术结合，可以判读植被覆盖、作物状况、地面组成物质区划等影响土壤侵蚀的自然因素，以及开矿、修路、陡坡开荒和滥伐等人为活动，分析水土流失的分布、强度变化、类型及其危害，了解治理面积、水土保持措施的数量和质量等。

2、站点观测

站点观测是指利用坡面小区、控制站、测流断面及其他手段对水土流失状况的监测。布设方式为：标准小区是为比较各地土壤可蚀性及建立土壤侵蚀预报基本方程而建立的对比小区；一般小区是根据具体观测项目需要设立的各种小区；控制站是指在一小流域或者集水区出口部位设立的，可以进行水位、输沙量、流速等量测的水工建筑。

3、典型调查

典型调查是一种非全面调查，它是根据调查的目的和任务，在对被调查对象进行全面分析的基础上，有意识地选择若干典型的对象进行调查。调查的要求、工作程序、调查方法、内业整理、资料整汇编等应根据具体的调查任务确定。调查对象应具有很强的代表性，且分布合理，规模应适度。根据不同的调查目的和任务确定调查细则，可以是一次性调查，也可定期进行调查。 应深入细致，或者开展必要的试验研究，以便更好地揭示事物的本质规律。调查的对象对全局起决定性作用，其标志值在总体标志总量中占的比重很大时，也称重点调查。

## 5.4 监测网络

1、计划执行与工程质量监测评价网络

配备专职监评人员，监测计划进度与工程质量执行情况，及时按规定反馈监测评价信息，调整计划方案，以实现预期目标。网络运行机制如图5-3。

图5－3    计划执行与工程质量监测评价运行机制

2、财务物资监理网络

由各级项目办的财务物资管理部门，按计划规定格式，从下而上地定期填报统计表格，同时由省、地、县各级项目办，会同审计部门对项目的财务物资管理情况进行定期专项审计，及时向上级主管部门反馈执行效果信息，为项目决策提供依据。网络运行机制如图5-4。

3、经济效益监测评价

按照不同的类型区、不同级别行政区域、不同措施种类分别组成系列，形成覆盖项目区的网络，采用抽样调查、定位跟踪监测和年报数据统计等方法，进行经济效益监测评价。网络运行机制如图5-5。

4、环境效益监测评价网络

由各有关环境评价专业部门提出，基本框架如图5-6。

5、水沙动态监测评价网络

水沙动态监测评价网络，，主要由项目区支流观测站网、类型区典型小流域观测站网、特定小流域对比观测站网和自然坡面大型径流场等几个层次组成。

网络运行机制如图5-7。

根据以上各网络运行机制，监测评价工作大体可分为监测评价系统总体规划与技术设计、网络设置、监测、资料整理、分析评价、编写评价报告等环节。其工作流程如图5-8。

（1）治理措施进度与质量监测网点布设

项目治理措施进度与质量是项目建设的主体，是项目监测工作的重要内容和基础。及时、准确、真实、有效地对项目各项治理措施的进度与质量进行监测，提供详实的第一手资料，为有关部门提供科学、决策依据。因此，每条治理小流域都必须布设治理措施进度与质量监测网点。本项目区计划布设治理措施进度与质量监测网点  个。

（2）经济效益与社会效益监测监测网点布设

为了准确地反映项目实施产生的经济效益和社会效益，在每条小流域选择10～30个典型农户、5～15个典型地块作为长期监测网点，进行长期、连续的监测。本项目区计划布设   个典型监测农户、   个典型监测地块。另外，每个县（市）选择2条小流域进行典型小流域社会调查。本项目区计划选择42条小流域开展典型小流域社会调查。

（3）生态效益监测网点布设

为了全面反映项目实施对当地生态环境的影响，分土壤理化性质、水质、小气候变化等内容对项目实施的生态效益进行监测。本项目区计划布设土壤理化性质、水质、小气候变化监测网点63个。

（4）保土减蚀效益监测网点布设

根据每个县（市）至少有1处的原则，本项目区计划布设小流域水沙动态变化监测站21个。另外，利用原有河道的水文站和雨量站，构成一个从降雨到径流泥沙，从小流域到整个项目区域的保土减蚀效益监测网络。

# 6 技术支持

## 6.1 专题调研

专题研究主要是针对项目实施过程中亟须解决的关键技术、有关政策及管理制度,有目的、有计划地开展专题调查和科学研究。

### 6.1.1 指导思想和原则

紧紧围绕改善生态环境和脱贫致富的项目建设宗旨：一要紧密结合项目实施实际，优先选择效益显著的课题组织攻关。二要直接服务于开发和治理，以有效控制水土流失，改善生态环境，促进经济发展。三要与开发应用研究为主，着重解决生产与治理中的“症结”问题。四是尽可能与项目相关的其它国际合作及国家和省、地攻关课题结合。

专题调研的主要原则是：以研究水土保持生态经济开发技术为主要内容；以改善农民生产生活条件，加快脱贫致富为主攻目标；以提高水土保持经济效益、生态效益、社会效益为主要目的。

### 6.1.2 主要研究内容

根据项目建设目标，结合项目区区域经济发展规划，科研现状，共筛选确定了项针对性强的调研专题，进行重点研究。其课题名称、选题目的、实验研究及进度安排、预期效果及承担单位见表6-1。

| 表6-1 项目区主要专题研究计划表 |
| --- |
| 序号 | 课题名称 | 选题目的 | 研究内容与方法 | 时间安排 | 预期效果 | 承担单位 |
| 1 | 公众参与型水土流失治理机制研究 | 更有效地广泛发动公众参与项目实施 | 调查项目区内各类群体，尤其是妇女、少数民族和贫困人口对项目实施的想法和意见，提出政策建议 | 2004～2005年 | 提高公众参与程度，确保项目实施的进度、质量和效益 | 贵州省社会科学院、毕节地区水保办、黔西南州水保办、六盘水市水保办 |
| 2 | 项目区农业产业结构调整方向研究 | 确定农业产业结构调整方向，提高经济效益 | 根据各地自然、社经情况和市场需求进行分析论证，确定调整方案 | 2004～2005年 | 促进项目区农村经济发展，提高农民收入水平 | 贵州省农业科学院、毕节地区水保办、黔西南州水保办、六盘水市水保办 |
| 3 | 水土保持治理成果管护机制研究 | 加强治理成果管护，提高后续效益 | 通过调研，按照“谁治理，谁管护，谁受益”的原则，对各类水土保持设施的管理提出政策建议 | 2004～2005年 | 为加强工程建后管理提供依据 | 贵州省水土保持监测站、毕节地区水保办、黔西南州水保办、六盘水市水保办 |
| 4 | 小流域坡耕地综合治理技术研究 | 研究经济、高效、实用、可行的坡耕地综合治理技术 | 研究在优化土地利用结构的基础上，通过工程措施、植物措施和农艺措施对坡耕地进行治理的关键技术。 | 2004～2006年 | 进行综合治理模式和配套技术体系组装、技术推广实现流域综合开发与产业化。 | 毕节地区水保办、黔西南州水保办 |
| 5 | 果园经营管理技术研究 | 提高果园的生产能力和果品质量 | 对已建果园开展科学管理、配方施肥、病虫害生物防治等实验 | 2005～2008年 | 促进项目区果园优质高产 | 毕节地区水保办、黔西南州水保办 |
| 6 | 岩溶地区植被恢复技术研究 | 提高岩溶地区植被覆盖率，改善生态环境 | 通过调查和试验，研究岩溶地区恢复植被的适宜品种和技术措施，加以示范推广 | 2004～2005年 | 加快岩溶地区植被恢复进程 | 贵州省林业科学研究院、毕节地区水保办、黔西南州水保办、六盘水市水保办 |
| 7 | 干旱缺水地区节水灌溉研究 | 解决岩溶地区、干热河谷区的干旱缺水问题 | 开展水资源调查，充分利用当地降雨资源，研究各类作物、果树需水量，制定节水灌溉措施 | 2004～2006年 | 满足项目干旱缺水区作物、果树灌溉用水需求 | 贵州省水利科学研究所、毕节地区水保办、黔西南州水保办、六盘水市水保办 |
| 8 | 优良林草品种的引进和栽培技术研究 | 为项目区提供优良林草品种，提高经济效益 | 引进优良苗木，研究栽培管理技术，为经济林、果园和种草提供优质品种和技术支撑 | 2004～2007年 |  | 贵州省畜牧科学研究所、毕节地区水保办、黔西南州水保办 |
| 9 | 农副产品加工贮藏技术研究 | 通过储藏加工，使产品增值 | 通过考察调研，引进先进的储藏加工技术，研究实现产品增值的有效途径 | 2008～2009年 | 发展区域经济，提高农民收入 | 毕节地区水保办、黔西南州水保办、六盘水市水保办 |
| 10 | 畜牧业可持续发展研究 | 推动项目区畜牧业的发展 | 根据项目区饲料生产状况和市场动态，研究畜牧业内部结构的调整，确定各种畜禽最佳比例及饲养方式 | 2004—2005年 | 促进畜禽平衡发展, 保护生态环境，提高农民收入 | 贵州省畜牧科学研究所、毕节地区水保办、黔西南州水保办、六盘水市水保办 |
| 11 | 水土保持保土减沙效益研究 | 研究各类治理措施保土减沙效益，提出改进建议 | 通过径流小区、自然坡面径流场、特定小流域的对比观测，并参照水文站泥沙观测资料，分析研究项目保土减沙效益 | 2005～2009年 | 总结项目保土减沙效益，为改进规划设计提供依据 | 贵州省水土保持监测站、毕节地区水保办、黔西南州水保办、六盘水市水保办 |
| 12 | 水土保持对区域经济可持续发展的作用研究 | 总结完善促进项目区经济和环境可持续协调发展的模式 | 根据调查研究和监测成果，分析各项治理措施对区域经济发展中的作用，水土保持对区域经济发展的总体贡献率 | 2007～2009年 | 总结项目实施的经济效益，提出进一步提高经济效益的措施 | 毕节地区水保办、黔西南州水保办、六盘水市水保办 |

### 6.1.3 技术路线与技术关键

1、技术路线

科研与生产实践相结合,定位试验、实验分析与调查研究、综合评价相结合,定性与定量研究相结合,微观研究与宏观研究相结合，在充分利用现有科技成果与信息的基础上,进行合理配套组合,总结提高,突出效益。

2、关键技术

（1）建立既适合项目区水土资源开发利用与保护，又符合市场经济规律的综合的农村可持续发展模式。根据现有技术经济条件，优化农业产业结构和农业耕作制度，因地制宜地采取水土保持综合防治措施，实现从生存型农业模式向生态经济型农业模式的转变。

（2）重点攻克制约项目经济发展的有关技术难题。

（3）建立与生态经济型农业模式相适应的经营管理体系。

（4）建立有效的技术推广和农户技术培训机制，使农户能积极主动地接受先进生产技术并能熟练应用。

（5）建立科学的项目质量验收体系和监测评价指标体系。

### 6.1.4主要实施措施

1、改变局限于实验室、试验场、试点小流域的封闭型科研格局，树立开发经营和市场经济观念，面向整个项目区的农户，为群众脱贫致富提供服务。

2、以应用开发技术、实用新技术研究为主，开展必要的应用基础研究及新技术引进开发，并尽可能与当地的重点科研攻关项目密切配合。

3、以省、地科研站、所为骨干，依托大专院校及农民科技专业户，深化调研内容，形成有深度、有广度的多层次调研体系；集中力量对关键技术和关键措施进行多学科、多部门联合攻关。力争在科研水平上有大的提高，在科研成果质量上有新的突破和显著效果。

4、注重培养专业技术人员的宏观意识、战略观念和经济产业头脑，做到微观研究与宏观研究有机结合。

5、鼓励科技人员进行科技承包，深入试验研究基点和示范区同农民风险共担，真正实现科技扶贫。

### 6.1.5  技术保障

项目实施期间，将邀请贵州大学、贵州工业大学、贵州师范大学和贵州省农科院、林科院、水科院、牧科所组成省级专家咨询组，对调研课题进行技术支持。项目区地（州、市）所属的8个科研所，县（市）所属的 个科研所与同级项目办公室签订科研合同，承担课题研究任务。各项课题必须在2006年前完成。见表6-2。

表6-2   项目区水土保持相关科研机构情况表

| 省（市） | 项目区 | 科研机构数量（个） | 在职工作人员 | 获得的科研成果数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地、市、州 | 县、市 | 总人数 | 高级专业技术人员 | 中级专业技术人员 | 初级专业技术人员 | 其他人员 | 部、省 | 地、厅 | 县、市 |
|  |  | 个 | 个 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 项 | 项 | 项 |
| 小计 | 8 | 6 | 717 | 27 | 137 | 193 | 360 | 27 | 56 | 21 |
| 贵州省 | 威宁 | 5 | 2 | 74 | 2 | 7 | 29 | 36 | 3 | 4 | 4 |
|  | 赫章 |  |  | 53 |  | 5 | 28 | 20 | 4 | 6 |  |
|  | 纳雍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 织金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毕节 |  | 1 | 50 | 5 | 15 | 18 | 12 | 3 | 5 | 8 |
|  | 大方 |  | 1 | 15 |  | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 |
|  | 黔西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金沙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 兴义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 兴仁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安龙 |  | 1 | 10 |  | 3 | 7 |  | 1 |  |  |
|  | 盘县 | 3 | 1 | 12 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 |

## 6.2 技术引进与示范推广

### 6.2.1指导思想和原则

紧紧围绕扶贫和改善生态环境两大目标，充分开发利用自然资源，通过技术引进和示范推广，建立良好的生态环境，努力发展区域经济，使当地群众尽快脱贫致富。

1、建立示范区与辐射推广区，形成统一的示范推广体系。引进推广适应性强、经济效益高的科研成果。做好单项成果的组装配套，形成规模与优势。

2、掌握治理部门形成的水保主导产业，激励农民自觉治理开发的机制，促进自我发展及科研生产一体化的机制，实现水保科研与治理开发持续发展。

3、把试验示范区建成水土保持型高效高产治理开发区，科研、技术培训与科技服务的基地，水保良种培育及水保商品生产基地。为搞好项目区监测评价积累科学资料，为大面积治理和宏观管理决策提供科学依据。

### 6.2.2 示范推广内容

1、综合治理示范

从改善当地生态环境出发，积极调整土地利用结构和农业经济结构，以提高土地生产力及农业商品生产能力为前提，合理地进行综合治理与开发措施的整体配置示范。

2、单项措施示范

主要进行单项措施的技术标准、规范化示范和单项成果的合理配置示范。

3、经济开发示范

主要进行优良品种及经济作物综合丰产、农林牧产品加工、养殖技术及畜产品加工利用等经济开发示范。

4、科技成果推广

从历年已有科技成果中筛选出经济效益显著的，可供项目区直接推广应用的实用性科技成果4项进行推广。可供项目区推广应用的主要科技成果及推广计划见表6-3。

| 表6-3 主要科技成果推广计划表 |
| --- |
| 序号 | 科技成果名称 | 技术依托单位 | 推广范围 | 推广措施 | 预期效果 |
| 1 | 岩溶地区生态恢复模式 | 贵州省水土保持监测站 | 岩溶地区 | 技术培训 典型示范 | 加快岩溶地区生态恢复进程 |
| 2 | 农业测土配方施肥技术 | 贵州省毕节市农业局 | 项目区 | 技术培训 | 农民增产增收 |
| 3 | 梯田护坎植物栽培管理技术 | 贵州省水土保持监测站 | 项目区 | 技术培训 典型示范 | 固埂护坎，发展地坎经济畜牧业 |
| 4 | 高效优质果园丰产技术 | 贵州省农业技术推广总站 | 项目区 | 技术培训 典型示范 | 促进果园优质高产 |
| 5 | 节水灌溉技术 | 贵州省水利科学研究所 | 项目区 | 技术培训 典型示范 | 提高水资源利用率 |
| 6 | 猪、沼、果生态农业模式 | 贵州省水土保持监测站 | 项目区 | 技术培训 典型示范 | 发展高效生态农业 |
| 7 | 秸秆微储养牧技术 | 贵州省黔西县农业局 | 适宜养畜地区 | 技术培训 | 提高秸秆利用效益 |
| 8 | 省柴灶改建技术 | 贵州省农业厅节能办公室 | 烧柴为主地区 | 技术培训 | 降低能源消费，保护自然植被 |

### 6.2.3示范推广途径与方法

1、建立行政领导、科研人员、农民群众相结合；科研、示范、推广相结合；信息、物资、资金相配套的科技推广技术服务体系和开发实体。

2、制定相应的政策法规，实行科技承包。

3、科研成果推广与培养农民的科技智能相结合，促进农业经济开发与农民科技素质同步发展，提高自我发展能力。具体运行机制如图6-1所示。

图6-1运行机制图

## 6.3 技术培训与交流

### 6.3.1培训机构

根据项目实施需要、各级管理部门及实施单位人员的文化素质，分别设置省、地（县）、乡（镇）三级培训机构。培训机构设置如图6-2。

图6-2   培训机构设置

省为项目培训中心；地（州、市）、县（市）为项目培训分中心；乡（镇）为科技服务站。培训相应的专业技术人才、管理人才和农民技术骨干等。各级培训机构的主要功能为：

省项目培训中心主要培训中级技术人员和管理人才，进行新技术开发应用与信息收集、传递、反馈等方面的培训。并向中央项目培训中心传递培训计划内容、人员、结果、存在问题等方面的有关信息，对地（州、市）、县（市）项目培训中心具有业务上的领导作用。

地（州、市）、县（市）项目培训分中心接受省培训中心领导，帮助和支持乡（镇）科技服务站开展如选派师资、印发教材等方面的工作。

乡（镇）科技服务站是各级分中心与广大农民群众联系的纽带，接受地（州、市）、县（市）项目培训分中心的领导。

### 6.3.2 培训任务与内容

项目科技培训主要开展项目准备技术、管理技术、实施技术、效益监测评价等四方面的培训。项目效益监测评价技术培训包括监测评价项目管理技术培训包括组织管理、计划管理、财务管理、物资管理等。项目实施技术培训包括资源开发与环境保护新技术、规划设计新方法、新工艺、新品种的引进开发、科技成果推广与应用、技术规范、有关行政法规、条例的普及及推广等。指标体系、监测方法、手段，以及信息采集与处理方法等。

省项目培训中心在项目准备与实施过程中，根据各项目区实际情况，主要开展管理技术、治理开发实施技术和监测技术等方面的培训。地（州、市）、县（市）培训分中心，在推广普及上级部门培训的技术任务与内容的基础上，主要进行实用技术和施工方法的培训与推广。乡（镇）科技服务站主要对农民进行实用技术的普及与推广。

### 6.3.3 培训对象与目标

高层次管理决策人员即各级项目办公室主要官员，以提高决策能力、经营水平，培训综合性人才人才为目标。

项目建设工程技术人员，以培养生态学与生态经济学、农业经济、水文泥沙、水土保持、遥感监测、计算机的专业技术骨干人才为目标。

技术骨干及中级管理人才即项目建设的中青年技术骨干和管理人才，以培训科技治理与开发、项目实施与管理方面的人才为目标。

基层施工人员及农民技术员，主要以培训项目施工、管理的技术人员和向农民普及科技知识为目标。

项目6年实施期间，拟培训高层次管理决策人员及学科带头人人次。技术骨干及中级管理人员人次。基层施工人员及农民技术员人次。

### 6.3.4 培训方式

采用多层次、多途径、灵活多样的形式进行。按照组织形式分为两大类：

1、国外培训。即选派年富力强，有较高基础理论知识及管理水平的项目管理人员和有学术造诣的专业技术人员，组织出国考察、进修，或参加国际专业培训班、学术研讨班等，引进、吸收国外项目管理及实施技术等方面的先进经验和方法，应用于项目建设。

2、国内培训。针对项目管理和建设中的技术难题，利用视象、电声教学等手段，采取固定培训与现场培训相结合的方法，举办相应的研讨班、交流会、讲习班和现场观摩等，及时解决项目准备、实施过程中出现的各种技术难题。

国内技术培训计划和国外培训考察计划分别见表6-4、6-5。

| 表6-4 国内技术培训计划 |
| --- |
| 类别 | 培训内容 | 单 位 | 总人次 | 每 年 人 次 |
|  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 管理技术 | 1、项目管理 | 威宁 | 296 | 59 | 59 | 59 | 59 | 30 | 30 |
|  | 2、农业经济管理 | 赫章 | 296 | 59 | 59 | 59 | 59 | 30 | 30 |
|  | 3、计算机信息管理 | 纳雍 | 296 | 59 | 59 | 59 | 59 | 30 | 30 |
|  | 4、项目前期工作 | 织金 | 296 | 59 | 59 | 59 | 59 | 30 | 30 |
|  | 5、监测评价技术 | 毕节 | 197 | 37 | 37 | 41 | 41 | 21 | 21 |
|  |  | 大方 | 394 | 79 | 79 | 79 | 79 | 39 | 39 |
|  |  | 黔西 | 394 | 78 | 78 | 79 | 79 | 39 | 39 |
|  |  | 金沙 | 296 | 59 | 59 | 59 | 59 | 30 | 30 |
|  |  | 兴义 | 246 | 49 | 49 | 49 | 49 | 25 | 25 |
|  |  | 兴仁 | 246 | 49 | 49 | 49 | 49 | 25 | 25 |
|  |  | 安龙 | 246 | 49 | 49 | 49 | 49 | 25 | 25 |
|  |  | 盘县 | 246 | 49 | 49 | 49 | 49 | 25 | 25 |
|  |  | 毕节地区 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 黔西南州 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 六盘水市 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 贵州省水利厅 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 3459 | 692 | 692 | 692 | 692 | 346 | 346 |
| 工程技术 | 1、节水灌溉技术 | 威宁 | 1482 | 296 | 296 | 296 | 296 | 148 | 148 |
|  | 2、沼气池建设技术 | 赫章 | 1482 | 296 | 296 | 296 | 296 | 148 | 148 |
|  | 3、坡耕地治理开发技术 | 纳雍 | 1482 | 296 | 296 | 296 | 296 | 148 | 148 |
|  | 4、坡面水系工程优化设计 | 织金 | 1482 | 296 | 296 | 296 | 296 | 148 | 148 |
|  |  | 毕节 | 988 | 194 | 194 | 199 | 199 | 100 | 99 |
|  |  | 大方 | 1975 | 395 | 395 | 395 | 395 | 198 | 197 |
|  |  | 黔西 | 1975 | 395 | 395 | 395 | 395 | 198 | 197 |
|  |  | 金沙 | 1482 | 296 | 296 | 296 | 296 | 148 | 148 |
|  |  | 兴义 | 1235 | 247 | 247 | 247 | 247 | 124 | 123 |
|  |  | 兴仁 | 1235 | 247 | 247 | 247 | 247 | 124 | 123 |
|  |  | 安龙 | 1235 | 247 | 247 | 247 | 247 | 124 | 123 |
|  |  | 盘县 | 1235 | 247 | 247 | 247 | 247 | 124 | 123 |
|  |  | 毕节地区 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 黔西南州 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 六盘水市 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 贵州省水利厅 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 17295 | 3459 | 3459 | 3459 | 3459 | 1730 | 1729 |
| 农业技术 | 1、高效农业生产技术 | 威宁 | 2964 | 593 | 593 | 593 | 593 | 296 | 296 |
|  | 2、地埂开发利用技术 | 赫章 | 2964 | 593 | 593 | 593 | 593 | 296 | 296 |
|  | 3、生态农业技术 | 纳雍 | 2964 | 593 | 593 | 593 | 593 | 296 | 296 |
|  | 4、高效优质果园丰产技术 | 织金 | 2964 | 593 | 593 | 593 | 593 | 296 | 296 |
|  |  | 毕节 | 1976 | 395 | 395 | 397 | 397 | 199 | 199 |
|  |  | 大方 | 3952 | 790 | 790 | 790 | 790 | 395 | 395 |
|  |  | 黔西 | 3952 | 790 | 790 | 790 | 790 | 395 | 395 |
|  |  | 金沙 | 2964 | 590 | 590 | 593 | 593 | 296 | 296 |
|  |  | 兴义 | 2470 | 494 | 494 | 494 | 494 | 247 | 247 |
|  |  | 兴仁 | 2470 | 494 | 494 | 494 | 494 | 247 | 247 |
|  |  | 安龙 | 2470 | 494 | 494 | 494 | 494 | 247 | 247 |
|  |  | 盘县 | 2470 | 494 | 494 | 494 | 494 | 247 | 247 |
|  |  | 毕节地区 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 黔西南州 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 六盘水市 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 贵州省水利厅 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 34590 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 3459 | 3459 |
| 林业技术 | 1、苗圃建设管理技术 | 威宁 | 2964 | 593 | 593 | 593 | 593 | 296 | 296 |
|  | 2、岩溶地区植被建设技术 | 赫章 | 2964 | 593 | 593 | 593 | 593 | 296 | 296 |
|  | 3、丰产林的建设管理 | 纳雍 | 2964 | 593 | 593 | 593 | 593 | 296 | 296 |
|  | 4、经济林种植与管理技术 | 织金 | 2964 | 593 | 593 | 593 | 593 | 296 | 296 |
|  | 5、封禁治理技术 | 毕节 | 1976 | 395 | 395 | 397 | 397 | 199 | 199 |
|  |  | 大方 | 3952 | 790 | 790 | 790 | 790 | 395 | 395 |
|  |  | 黔西 | 3952 | 790 | 790 | 790 | 790 | 395 | 395 |
|  |  | 金沙 | 2964 | 590 | 590 | 593 | 593 | 296 | 296 |
|  |  | 兴义 | 2470 | 494 | 494 | 494 | 494 | 247 | 247 |
|  |  | 兴仁 | 2470 | 494 | 494 | 494 | 494 | 247 | 247 |
|  |  | 安龙 | 2470 | 494 | 494 | 494 | 494 | 247 | 247 |
|  |  | 盘县 | 2470 | 494 | 494 | 494 | 494 | 247 | 247 |
|  |  | 毕节地区 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 黔西南州 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 六盘水市 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 贵州省水利厅 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 34590 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 3459 | 3459 |
| 牧业技术 | 1、优质牧草种植技术 | 威宁 | 1482 | 296 | 296 | 296 | 296 | 148 | 148 |
|  | 2、畜牧养殖技术 | 赫章 | 1482 | 296 | 296 | 296 | 296 | 148 | 148 |
|  | 3、畜牧产品加工技术 | 纳雍 | 1482 | 296 | 296 | 296 | 296 | 148 | 148 |
|  | 4、饲料加工技术 | 织金 | 1482 | 296 | 296 | 296 | 296 | 148 | 148 |
|  |  | 毕节 | 988 | 194 | 194 | 199 | 199 | 100 | 99 |
|  |  | 大方 | 1975 | 395 | 395 | 395 | 395 | 198 | 197 |
|  |  | 黔西 | 1975 | 395 | 395 | 395 | 395 | 198 | 197 |
|  |  | 金沙 | 1482 | 296 | 296 | 296 | 296 | 148 | 148 |
|  |  | 兴义 | 1235 | 247 | 247 | 247 | 247 | 124 | 123 |
|  |  | 兴仁 | 1235 | 247 | 247 | 247 | 247 | 124 | 123 |
|  |  | 安龙 | 1235 | 247 | 247 | 247 | 247 | 124 | 123 |
|  |  | 盘县 | 1235 | 247 | 247 | 247 | 247 | 124 | 123 |
|  |  | 毕节地区 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 黔西南州 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 六盘水市 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 贵州省水利厅 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 17295 | 3459 | 3459 | 3459 | 3459 | 1730 | 1729 |
| （总 计） | 107229 | 21446 | 21446 | 21446 | 21446 | 10724 | 10722 |

| 表6-5 国外技术培训考察计划 |
| --- |
| 培训内容 | 地 点 | 单 位 | 总人次 | 每 年 人 次 |
|  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 项目建设 与管理 | 美国 | 毕节地区 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 黔西南州 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 六盘水市 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 贵州省水利厅 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 5 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |
| 造林及 植被保护 | 德国、日本 | 毕节地区 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 黔西南州 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 六盘水市 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 贵州省水利厅 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 5 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 牧草种植和畜牧业生产 | 新西兰、澳大利亚 | 毕节地区 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 黔西南州 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 六盘水市 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 贵州省水利厅 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 6 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 高效农业 生产技术 | 荷兰、英国 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 毕节地区 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 黔西南州 | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 六盘水市 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 贵州省水利厅 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 6 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 节水灌 溉技术 | 以色列、德国 | 毕节地区 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 黔西南州 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 六盘水市 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 贵州省水利厅 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 小计 | 5 |  | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 水土保持工程 | 美国、日本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 毕节地区 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 黔西南州 | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 六盘水市 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 贵州省水利厅 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 6 |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 水土保持 监测评价 | 加拿大、美国 | 毕节地区 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 黔西南州 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 六盘水市 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 贵州省水利厅 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 小计 | 5 |  | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 合 计 | 38 | 1 | 12 | 13 | 8 | 4 |  |

# 7 组织管理

## 7.1 管理机构

### 7.1.1 组织形式及机构设置

根据国家和世界银行对项目管理的要求，贵州省人民政府和项目所辖地、县（市）逐级成立相应的项目领导小组和设置具有统一指挥职能的项目办公室。各级项目办公室除受同级项目领导小组直接领导外，业务上受上一级项目办公室领导。项目领导小组聘请相应的专家咨询组，对项目的实施进行技术指导，提供咨询服务。详见组织机构框图7-1。

图7-1：项目组织机构

1、项目领导小组

省项目领导小组由主管水土保持的一名副省长任组长，组成人员包括计委、财政厅、农业、林业、畜牧、扶贫办、妇联及其它相关机构代表；地、县按类似方式组建项目领导小组。

2、项目办公室

省、地、县项目办公室分别设在同级水利（水保）部门，负责项目的具体实施和协调管理工作，乡一级设置项目工作站，负责发动和组织农民进行项目的具体实施。

为了保证项目的顺利实施，在不同层次项目办中选择精干项目办人员，同时考虑吸收其它领域的专业人员参加，其中包括农业、园林、畜牧、财务、金融管理以及采购等方面的专业人员。

3、专家咨询组

为更好地提高项目的实施效果和科技水平，做好项目的科技攻关与技术咨询工作，分别设立省、地、县级项目专家咨询组。

### 7.1.2 机构职责

1、项目领导小组

省级项目领导小组：主要职责是制定由中央领导小组所规定的政策和计划的实施细则，批准项目可行性研究，筹集项目配套经费，负责贷款的分配和偿还，以及确定其它的支持机构，研究解决本省项目实施中的重大问题，组织和协调本省内有关部门之间的关系。

地级项目领导小组：负责本地区项目的宏观决策，协调各专业部门之间的关系。

县级项目领导小组：组织和协调县内各业务部门参与项目建设。

2、省项目办公室

负责制定项目年度工作实施计划和财务预算，审批下一级项目办的工程设计和实施计划；承担统一组织采购以外的物资采购和调拨；对项目的社会经济以及实际进展的数量和质量进行监测、校核下一级项目办的支付申请并把这些申请加以整理，定期向财政报送；负责编写和呈报详细的工程进度报表、财务决算、审计报表以及贷款报帐申请；监督、检查本项目区内的工程进度和投资完成进度，对项目的效果及时作出评价；承办涉外事务；指导地（州、市）项目办的工作；培训中层管理人才、业务骨干及部分农民技术员；负责组织本项目区内的科研、培训与监测等管理工作。

3、地、县项目办公室

全面负责本区项目的实施和管理，审查各县项目年度实施计划、投资计划及工作计划，对各县规划及工程设计进行技术指导，组织本区的技术交流及业务培训，指导各县的项目监测及管理工作，并定期向省项目办汇报工作进展情况。制定县域项目规划设计及年度实施计划，组织已批准项目的实施，安排项目的监测工作，负责向农民传授技术和组织培训，反馈农民的要求和项目建设中的问题。

4、专家咨询组

主要是对项目技术方面的问题进行定期技术咨询，内容包括：

（1）对项目的重点科研课题提供咨询；

（2）推荐更新技术标准；

（3）对各省、市科研、培训年度计划和科研基金的使用情况进行审查和评估；

（4）鉴定技术革新项目，并向各分项目推荐；

（5）审查科技项目的推广效果；

（6）定期向各级项目办就科研和技术问题撰写年度报告以供参考，并就某些专题提出参考意见。

## 7.2项目管理

### 7.2.1项目前期工作

目前项目的前期工作包括：资金筹划、评估、设计文件的编制和施工准备。

1、筹划贷款与还贷事项

省项目办对地（州、市）项目的贷款数额、贷款方式、支付程序、利率、贷款期限、采购安排、贷款偿还等世界银行贷款协定中的主要内容与有关部门进行协商、平衡，重点落实项目国内配套资金、还贷方式及还贷计划。

2、完成评估、落实目标任务

省项目办积极配合世界银行做好项目评估工作，落实为实现项目目标所应采取的措施。

3、设计文件的编制

省项目办会同有关设计单位，作好初步设计准备工作。

4、施工准备

省项目办会同监理单位，进行项目招标工作，确定施工单位，并为施工单位开工创造条件。

### 7.2.2计划管理

1、省项目办依据省项目建设总体目标及上年度计划执行情况，按照中央项目办下达的指标，组织编制本省项目年度实施计划，报流域机构项目办，经流域机构项目办审查汇总后报中央项目办。

2、省项目办负责组织做好本省项目计划实施的原始记载、统计报表、会计核算等资料的填报、汇编，审核后上报流域项目办和中央项目办。由中央项目办会同流域项目办组织现场抽查和综合评价，并将加工处理后的各种信息及时反馈到有关部门，用以指导项目建设工作。

3、由省项目办审查项目实施过程中各地州的项目年度计划改变和调整建议，权衡各方面的因素，对整个项目年度计划做出必要的调整。

### 7.2.3财务管理

1、项目的资金要纳入同级财政管理，实行专户管理，专款专用，按项目安排，不按部门切块，严禁挪作它用。项目办公室每年要会同有关部门对建设资金的到位、配套、使用情况进行检查，发现问题，及时纠正，严肃处理。项目建设单位应自觉接受审计部门的审计。项目竣工验收时，要附有审计部门的审计报告。

2、省项目办根据项目评估和贷款协定所确定的投资数额及其安排，以及项目年度计划内容，组织编制本省项目年度财务计划，报中央项目办审核，并汇总编制项目总体年度财务计划，上报有关部门和世界银行的有关部门。

3、省项目办组织编制本省的项目提款申请书，报中央项目办审核、汇总，编制项目总的提款申请书，统一向世界银行申请提款。

4、各级政府与各个转贷机构签订合同，说明转贷条件及还贷责任，按合同期限回收贷款，回收的贷款由省项目办统一管理和偿还。

5、省项目办在当地审计部门检查监督下，组织编制本省项目年度财务报告，报中央项目办审核汇总编制项目总的财务报告，按期向世界银行的关部门和国内的有关部门呈报已经审计的项目财务报告。

### 7.2.4物资管理

1、根据项目评估报告、贷款协议和设计文件中工料预算和设备清单，参照国家有关规定，结合项目建设的计划进度及完成情况，编制本省的项目物资供应计划，报中央项目办审批。计划批准后，各级项目办将需要采购的物资数量、规格等指标逐级分配到项目实施部门。

2、按照协议的规定，编制本省的国际竞争性招标采购计划，对由国家或物资部门统一分配或管理的物资，应通过计划申请的办法办理订货或采购，对市场调节或直接采购物资，按项目建设需要及时采购。由中央项目办统一组织、协调项目的国际竞争性招标工作。

3、中央项目办制定的物资管理办法，由省项目办协同有关部门，进行全面监督，检查项目的物资使用情况。针对存在的问题，及时指导解决。

### 7.2.5工程技术管理

1、水土保持工程项目，必须按照水利部颁发水土保持技术规范要求，进行规划、设计、施工，按国家有关部门规定进行审批，没有规划设计及审批的工程，一律不准开工。

2、项目建设要切实抓好规划设计、项目管理和工程建设质量，严把质量关，实行质量工作目标责任制，建立完善的质量监督体系；严格按照基本建设项目进行项目管理，建立项目立项、审批、招投标、合同、监理、监测与工程验收等科学的工作程序和严格的管理制度，确保投资目标的实现。

3、加强物资器材管理。工程的服务设施、各种固定资产和物资器材要明确使用和保养职责，保证其作用的发挥。地县项目办组织编制工程运行维护手册、林木后期抚育要点、果园及苗圃管理技术、牧草加工利用技术要点等。

4、各县（市）水土保持生态建设工程项目要实行目标管理。建设任务和工程投资要具体落实到项目实施单位和有关责任人，定期检查，严格按效益考核。建立奖罚机制，对水土保持生态建设作出突出贡献的单位和个人，应给予奖励；对达不到水土保持生态建设标准，没有完成建设任务的，要终止项目建设的资格，并追究有关实施单位和项目负责人的责任。

### 7.2.6协作与咨询

加强与世界银行鉴定团的协作，注重引进、吸收和应用世行带来的国内外的先进技术和成功经验。在实施中，建立“水保搭台，政府导演，部门唱戏，全社会参与”的建设管理体制。一是加强组织领导，发挥政府在组织群众治理水土流失中的作用，特别是发挥好各级水土保持委员会的组织协调作用；二是加强综合协调、技术指导和归口管理，与林业、农业、畜牧、扶贫、妇联、民委等单位密切配合，相互支持，共同做好水土流失治理工作；三是加强与有关单位的合作，把以电代柴、草水工程、生态调水、水库堤坊周边生态建设等项目同水土保持生态建设有机结合，形成合力，推动水土保持生态建设，充分发挥水利在我国生态建设中的重要作用。

项目实施期间，省级项目办将邀请有关大学、科研部门组成省级专家咨询组，对项目进行广泛的技术咨询和支持性服务，并签订行之有效的协作合同。各地、县级项目办将举办座谈会、咨询会、现场会，交流经验，互相学习，提高项目综合治理水平。

## 7.3 设施配置

为了提高项目管理工作效率和工作质量，改善各级项目办的管理水平和办公条件，确保项目顺利进行，必须为各级项目办配置必要的办公设备和交通工具。项目办设备配置计划详见表7-1。

| 表7-1 车辆和主要办公设备配置计划表 |
| --- |
| 项目 | 车 辆 | 设 备 |
|  | 越野车 | 面包车 | 工具车 | 计算机 | 打印机 | 复印机 | 照相机 | 摄 像 机 | 投影仪 | 数字化仪 | 扫描仪 | 绘图 仪 | 传真 机 | G P S | 摩托 车 |
| 单位 | 辆 | 辆 | 辆 | 台 | 台 | 台 | 部 | 部 | 部 | 台 | 台 | 台 | 台 | 个 | 辆 |
| 贵州省省项目办 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 毕节地区项目办 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |
| 黔西南州项目办 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |
| 六盘水市项目办 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |
| 威宁县项目办 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 赫章县项目办 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 纳雍县项目办 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 织金县项目办 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 毕节县项目办 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 大方县项目办 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 黔西县项目办 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 金沙县项目办 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 兴义县项目办 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 兴仁县项目办 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 安龙县项目办 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 盘县项目办 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 小 计 | 16 | 1 | 13 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 1 | 13 | 1 | 13 | 16 | 32 | 13 |

## 7.4 实施组织

为确保项目和各项建设内容按规划落实，在做好可行性研究报告和小流域初步设计的基础上，制定切实可行的实施计划。县、乡各级政府把项目的实施作为政府工作的一项中心任务来抓，并列入领导任期目标进行考核，加强项目实施的组织领导。

工程实施的组织形式根据工程规模和技术要求来确定，主要施工组织形式有：单户、村组集体组织、专业队、施工企业等。项目的林、草、果及小片梯田，以户包治理为主，由村组统一组织。连片的梯田工程建设、小型拦蓄工程，人畜饮水工程、沼气池等以专业队施工为主，或以村组为单位集体组织施工。节水灌溉、小型河堤整治等由施工企业集中施工。

项目工程验收合格后，省项目办组织制订工程的管护措施，明晰治理措施产权和使用权，实行“谁受益、谁管护”政策，明确责、权、利，制定奖惩办法。小型水利水保工程、人畜饮水工程、小型河堤整治工程等由各乡政府和村委会管理，林、草的后期抚育管护由村委会指导农民进行，梯田工程由承包农户自行管护。

### 7.4.1 项目法人

项目办公室是项目法人，负责工程的建设和管理。

把流域治理的实施权和监督权区别开来，实施权交给社会，监督权由项目办专管。主要监督办法是严质量验收关和资金拨付关，所有项目全部实行报帐制。

项目区的各级管理机构要重视并加强项目建设完成后的管护工作，建立专门的项目管护体系，县级要有专门的管护机构，乡镇要有专职的监督检查员，行政村要有管护员。对已建成并验收合格的工程，及时移交给产权所有者，并颁发所有权证明，同时与产权所有者签定责任书，明确其责、权、利。县级项目办每年对项目的运行情况、产生的效益情况进行一次全面的检查，并将检查结果逐级上报。

### 7.4.2 招标投标

为用好世行贷款，提高资金使用效益，在落实流域治理工程任务上，应把竞争机制、风险机制引入流域治理，将工程逐步推向市场，面向社会公开招标，平等竞争，择优选用施工队伍。操作办法分三步进行：第一步，确定标底价。具体做法是先由项目办组织有关技术人员，按照规划设计，根据立地条件，分别对梯田、乔木、灌木、种草等工程形式，以标段确定标底价。第二步，公开招标。通过电台、电视台、报刊等多种形式发布招标公告，面向全社会招标。第三步，公开竞标。为防止竞标工队之间相互串通、做陪衬、不竞争等作弊现象，采取小标段多工队的办法，规定每个标段至少不低于三个竞标工队。通过公开竞标，根据资金、技术、机构等多方面的因素，择优选择具备资质、条件较好的单位承担项目建设的某部分工作。项目的招标工作由省级项目办公室统一组织，地级项目领导小组对各县项目法人在招标的全过程实行监督。

采取竞标承包、市场化运作的办法落实流域治理任务，既可选用到资质较好、信誉度较高的工程队，又能最大限度地节约投资。同时，世行项目强调农民的积极参与，所以，对技术性不强的整地、种树、土方等工程，不进行招标，直接组织当地农民参与实施；对农民参与投劳的工程项目，如小水池（窖）等工程，也不进行招标；对部分骨干工程、技术性强要求专业队伍施工和能够进行机械施工的坡面治理工程推行 “招投标”制或“议标制”，有效地促进项目的实施。

### 7.4.3 项目监理

水土保持生态建设世界银行贷款项目，属世行贷款和国家、地方政府投入资金，项目的实施应实行项目监理制。项目监理将邀请有资质、信誉高的专业监理公司来进行。监理机构对项目建设施工实行监理，在建设施工期间实行全日制监理，各县项目区划分为基本监理范围，配备至少一名监理人员，进驻现场对项目的建设实施进行监理，在施工高峰期应增加进驻现场的监理人员，保证施工过程中每个施工点都有监理人员巡查。各地（州、市）配备一名总监理工程师，对各县项目区的监理人员进行管理，统筹安排工作，并对该地（州、市）的项目监理工作负责。

# 8 进度安排

## 8.1 安排依据

### 8.1.1 实施条件

交通条件：项目区均有乡镇公路或简易道路到村委会，施工所需要的外购材料如水泥、钢筋、炸药、木材及设备可直接运到村委会。由于每个施工点需要的材料不多，可修建简易施工便道，采用小型拖拉机、畜力将材料和设备运到施工点。

施工时间：除沟道治理工程和小水电站工程外，作业面分布在水土流失严重的坡耕地、荒山荒坡及植被较差的山坡上，作业面广、施工人员较少、时间较短，均为分散作业，且为流动性的土石方工程为主，工程施工主要受天气影响，只要不下大雨，一年四季均可施工。树苗的定植应按其适宜定植时间进行施工，一般以冬季和夏初为宜。

项目区土质疏松，土层浅薄，植被稀少，暴雨集中，自然条件差，交通不便，是长江、珠江上游水土流失最严重、经济最落后的地区，也是经国务院批准的《全国水土保持规划纲要》中确定的水土流失治理的重点地区。当地政府历来重视水土保持工作，尽管该地区经济不发达，群众的温饱问题还没有得到彻底的解决，但是，为治理水土流失，改善生态环境，当地的广大干部群众还是进行了不懈的努力。特别是80年代以后，项目区内各级政府更加重视水土保持生态建设工作，纷纷建立机构，配备人员，挤出经费，发动群众，进行水土流失治理工作，取得了一定的经验，树立了水土保持生态建设的典型。项目区的各级政府和广大群众在多年的水土流失治理实践中得到了实惠，将水土保持作为改善农业生产条件，改善生态环境，帮助农民脱贫致富以及促进当地农村经济的发展的根本措施，迫切要求尽快实施。因此，具备了工程实施的一切条件。

### 8.1.2 材料及种苗供应

施工材料：项目区各项水土保持措施以土石方工程为主，部分水利水保工程和其它工程所需的水泥、钢筋、炸药、木材等材料均可在附近县城或乡镇购买，砂、石料可利用当地山区条件就近开采，建设所需要的材料完全满足需要。

苗木、种籽尽量采用本地乡土树种，就地育苗，提高成活率，不足部分还可在项目区邻近地区采购

### 8.1.3 劳力保障

项目区各项水土保持措施主要由当地农民进行实施。本项目区2001年总人口为76.48万人，其中农业人口65.9万人，农村劳动力34.59万个，农业人均耕地0.18hm2。由于项目区经济发展水平较低，农民基本上只从事农业生产活动，具有3个月左右农闲时间。因此，采取专业队常年施工和农闲时集中施工相结合，农村劳动力完全能满足项目建设实施的需要。

## 8.2 进度安排

项目实施总工期期6年，计划治理水土流失面积104409hm2。项目投资集中、时间短、任务重，组织机构建设、支持服务体系和设施建设，施工机械设备、运输工具等，应满足项目实施进展的需要。制定切实可行的进度计划，以确保项目的各项措施和支持服务内容能有序协调地全面完成。计划安排充分考虑了项目区施工期的农事季节、降水影响、可提供的劳力、施工场地及资金均衡等因素。土地开发、项目治理在前4年投资比例要大一些，项目采购、监测网点建设、房建也重点安排在第1、2年；其它措施按其特点进行合理安排，分年度实施计划详见表8-1，附表13。

| 表 8-1 治理措施进度表 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | hm2 |
| 年 度 | 治理面积 | 基本农田建设 | 乔木林 | 灌木林 | 经济林 | 果园 | 种草 | 苗圃 | 封禁治理 |
| 合计 | 104409.0 | 5979.2 | 15635.4 | 12703.9 | 7689.2 | 7507.8 | 1828.3 | 142.5 | 52922.8 |
| 2004 | 16431.1 | 943.6 | 2495.5 | 2157.7 | 1295.2 | 1378.9 | 277.3 | 97.7 | 7785.1 |
| 2005 | 18697.4 | 1128.2 | 2928.5 | 2189.7 | 1449.6 | 1313.6 | 319.6 | 13.5 | 9354.7 |
| 2006 | 18289.4 | 1047.6 | 2773.0 | 2150.4 | 1394.1 | 1186.5 | 281.0 | 11.7 | 9445.1 |
| 2007 | 19054.9 | 1155.0 | 2785.7 | 2491.3 | 1376.4 | 1342.6 | 356.0 | 7.4 | 9540.5 |
| 2008 | 16552.1 | 869.4 | 2457.2 | 1965.8 | 1123.3 | 1237.6 | 339.0 | 6.3 | 8553.5 |
| 2009 | 15384.0 | 835.2 | 2195.4 | 1749.1 | 1050.7 | 1048.7 | 255.4 | 5.9 | 8243.8 |

# 9 投资估算与贷款偿还

## 9.1 投资估算

### 9.1.1 编制依据

本项目投资估算主要依据2001年水利部《水土保持生态建设工程概（估）算编制规定》、世行鉴定团备忘录的有关要求以及国家有关水土保持工程的规程、规范、相关标准进行编制。投资估算中工程措施、林草措施、封育治理措施单价主要依据2001年水利部《水土保持生态建设工程概算定额》进行计算，独立费用和预备费依据世行贷款项目的特点和要求进行估算。估算的主要依据有：

1、水利部（2001）《水土保持生态建设工程概（估）算编制规定》；

2、水利部（2001）《水土保持生态建设工程概算定额》；

3、世行鉴定团备忘录；

4、能源部水利部（1991）《水利水电工程可行性研究投资估算编制办法》；

5、国家计委、建设部计价格[2002]10号文关于发布《工程勘测、设计收费管理规定》的通知；

6、水利部（2002）《水利工程施工机械台时费定额》；

7、其他有关定额及参考资料。

### 9.1.2编制方法

编制估算水平年为2003年，基准年（2004年），按2004年开始实施，建设期为6年。美元对人民币汇率按1：8.3。

项目投入有两大类：一类是物质投入：另一类是劳务投入。物质投入部分的单价，根据各种物质的特点采用不同的方法定价。建筑材料如钢材、水泥等按国家关于建筑工程概算、预算中的方法定价;各类施工机械、科研仪器、管理设备等按各地市场定价；造林、种草所需的各种种籽、苗木按各地市场价格定价。劳动力的价格按各地市场价格及乡村劳动力的状况确定。

# 1、基础单价

（1）人工预算单价

依据《水土保持生态建设工程概（估）算编制规定》，人工预算单价采用1.2～１.9元/工时。

# （2）主要材料预算价格

主要材料采用2003年价格。材料、苗木种籽预算价格见表9-1。

| 表9-1 项目区主要材料、苗木种籽价格表 |
| --- |
| 编号 | 名 称 | 单位 | 单 价(元) |
| 1 | 水泥 | t | 384.28 |
| 2 | 铁件 | kg | 5 |
| 3 | 钢筋 | t | 2672.28 |
| 4 | 钢模板 | kg | 6 |
| 5 | 板枋材 | m3 | 1214.25 |
| 6 | 电雷管 | 个 | 0.7 |
| 7 | 雷管 | 个 | 0.5 |
| 8 | 导火线 | m | 0.7 |
| 9 | 导电线 | m | 2 |
| 10 | 炸药 | kg | 4 |
| 11 | 钢钎 | kg | 3.5 |
| 12 | 电焊条 | kg | 6.83 |
| 13 | 铁丝 | kg | 5.69 |
| 续表9-1 项目区主要材料、苗木种籽价格表 |
| 编号 | 名 称 | 单位 | 单 价(元) |
| 14 | 铅丝 | kg | 7.50 |
| 15 | 抗渗剂 | kg | 8.5 |
| 16 | 机砖 | 千块 | 200 |
| 17 | 柴油 | t | 3206.84 |
| 18 | 汽油 | t | 3622.84 |
| 19 | 砂 | m3 | 35.00 |
| 20 | 碎石 | m3 | 30.00 |
| 21 | 块石 | m3 | 25.00 |
| 22 | 混凝土 C10(三) | m3 | 109.06 |
| 23 | 混凝土 C15(三) | m3 | 119.04 |
| 24 | 砂浆M5 | m3 | 108.58 |
| 25 | 砂浆M7.5 | m3 | 124.24 |
| 26 | 砂浆M10 | m3 | 170.64 |
| 27 | 煤 | kg | 0.16 |
| 28 | 风 | m3 | 0.14 |
| 29 | 电 | kw·h | 0.6 |
| 30 | 水 | m3 | 0.6 |
| 31 | 化肥 | kg | 1.50 |
| 32 | 油松 | 株 | 0.06 |
| 33 | 马尾松 | 株 | 0.06 |
| 34 | 杨树 | 株 | 0.80 |
| 35 | 刺槐 | 株 | 0.20 |
| 36 | 栎树 | 株 | 0.12 |
| 37 | 柏树 | 株 | 0.70 |
| 38 | 柑橘 | 株 | 1.50 |
| 39 | 核桃 | 株 | 2.00 |
| 40 | 油桐 | 株 | 0.50 |
| 41 | 板栗 | 株 | 0.70 |
| 42 | 花椒 | 株 | 0.35 |
| 43 | 梨 | 株 | 1.50 |
| 44 | 杜仲 | 株 | 0.25 |
| 45 | 银杏 | 株 | 2.00 |
| 46 | 柿树 | 株 | 0.80 |
| 47 | 大枣 | 株 | 1.00 |
| 48 | 猕猴桃 | 株 | 0.80 |
| 49 | 山茱萸 | 株 | 3.00 |
| 50 | 龙须草 | kg | 15.00 |
| 51 | 百喜草 | kg | 30.00 |
| 52 | 黄花 | kg | 30.00 |

2．措施综合单价

（1）定额

工程措施、林草措施、封禁治理措施采用水利部（2001）《水土保持生态建设工程概算定额》（报批稿）。

# （2）其他直接费

梯田工程取基本直接费的2.0%，工程措施取3.0%～4.0%，林草措施取1.5%，封禁治理措施取1.0%，设备及安装工程和其他工程不计其它直接费。

# （3）间接费

工程措施取直接费的5.0%～7.0%，林草措施取5.0%，封禁治理措施取4.0%，设备及安装工程和其他工程不计间接费。

# （4）利润

工程措施取直接费与间接费之和的3.0%～4.0%，林草措施取2.0%，封禁治理措施取1.0%～2.0%，设备及安装工程和其他工程不计利润。

# （5）税金

工程措施、林草措施、封禁治理措施按直接工程费、间接费和利润三项之和的3.22%计列。

综合以上各项费用，项目区各县（市）主要措施单价见表9-2。

# 3、独立费用

根据本项目的特点和世行考察团备忘录的要求，独立费用包括以下几部分：

（1）考察培训费。占总投资的8.0％。

（2）科研推广费。占总投资的1.5％。

（3）监测评价费。占总投资的1.0％。

（4）工程运行管理费。占总投资的7.5％。

4、预备费

基本预备费按投总投资的10％计算，价差预备费不计。预备费包括前征费、承诺费、建设期利息等。

| 表9-2 项目区各项治理措施投资单价表 |
| --- |
| 项 目 | 省（市） | 贵州省 |
|  | 单 价 | 威宁 | 赫章 | 纳雍 | 织金 | 毕节 | 大方 | 黔西 | 金沙 | 兴义 | 兴仁 | 安龙 | 盘县 |
| 一、基本农田建设(元/hm2) | 17379 | 14243 | 19399 | 17257 | 18206 | 15757 | 18249 | 18000 | 18000 | 15905 | 15116 | 23424 | 13989 |
| 土坎坡改梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石坎坡改梯 | 17379 | 14243 | 19399 | 17257 | 18206 | 15757 | 18249 | 18000 | 18000 | 15905 | 15116 | 23424 | 13989 |
| 二、植被建设（元/hm2） | 2961 | 2954 | 2502 | 3270 | 4076 | 3054 | 2969 | 2679 | 2754 | 2381 | 3493 | 2631 | 3618 |
| 乔木林 | 2217 | 1929 | 2310 | 2646 | 2996 | 2313 | 2200 | 2200 | 1733 | 1944 | 3112 | 1887 | 2159 |
| 灌木林 | 1924 | 2129 | 2550 | 1507 | 2800 | 2103 | 1952 | 2000 | 2000 | 1767 | 2667 | 1348 | 864 |
| 经济林 | 3504 | 3498 | 2610 | 4991 | 4400 | 3680 | 3904 | 4000 | 4004 | 2651 | 2819 | 4043 | 1900 |
| 果园 | 5092 | 5311 | 1998 | 8818 | 6400 | 4731 | 4999 | 5000 | 4998 | 4418 | 4446 | 5391 | 11657 |
| 苗圃 | 4542 | 17195 | 20674 | 18779 | 75746 | 6343 | 6000 | 700 | 6050 | 826 | 19252 | 805 |  |
| 种草 | 15253 | 6068 | 6705 | 5811 | 6665 | 36638 | 16800 | 52300 | 6307 | 90717 | 4288 | 64910 |  |
| 三、封禁治理元/（hm2） | 149 | 120 | 171 | 200 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 265 | 267 | 245 | 173 |
| 四、小型水利水保工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 塘堰（元/座） | 68550 |  |  | 41000 | 40000 |  | 20600 |  | 30000 |  |  |  |  |
| 谷坊（元/处） | 4259 | 1008 | 2800 | 8738 | 15993 | 3818 | 9168 | 1980 | 5000 | 8836 | 10314 | 7816 | 19632 |
| 拦沙坝（元/座） | 21067 | 37535 | 15800 | 18571 | 78681 | 6818 | 17575 | 37984 | 8108 | 26508 | 44458 | 15183 | 13816 |
| 蓄水池窖（元/口） | 5296 | 5693 | 20708 | 3806 | 4796 | 7905 | 4647 | 3000 | 3800 | 4418 | 4446 | 3029 | 7507 |
| 沉沙凼（元/个） | 377 | 154 | 592 | 657 | 700 | 2273 | 84 | 83 | 500 | 707 | 178 | 539 | 2533 |
| 沟渠（元/km） | 58683 | 106674 | 48067 | 52071 | 120000 | 35455 | 74745 | 40218 | 82446 | 86364 | 144680 | 16292 | 1892 |
| 河堤整治（元/km） | 196077 | 104743 | 87493 | 60289 | 395158 | 365091 | 139815 | 506839 | 256317 | 309262 | 400119 | 60194 | 562109 |
| 作业便道（元/km） | 30999 | 24347 | 24100 | 42031 | 24398 | 50000 | 30012 | 27752 | 30000 | 44180 | 40925 | 33483 | 25352 |
| 抽水站（元/个） | 90551 | 37535 | 44300 | 41011 | 32000 |  | 20400 | 331100 | 400000 | 111114 | 133373 | 61093 | 129528 |
| 喷灌设施（元/处） | 166254 | 135125 | 186500 | 218217 | 150000 | 210000 | 143533 | 250000 | 426233 | 75990 | 111144 | 112303 | 69081 |
| 五、其它工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 畜棚（元/m2） | 189 | 200 | 225 | 200 | 350 | 319 | 200 | 120 | 200 | 177 | 178 | 164 | 0 |
| 种畜（元/个） | 2534 | 3998 | 800 | 4000 | 4000 | 1745 | 2502 | 300 | 3909 | 3534 | 3557 | 3256 | 0 |
| 果库（元/孔） | 247464 | 168906 | 275200 | 149400 | 373500 | 174517 | 221333 | 1000000 | 338625 | 154720 | 146710 | 143747 | 112257 |
| 沼气池(元/个) | 1394 | 1192 | 6200 | 1074 | 2199 | 873 | 1302 | 1200 | 1202 | 1063 | 1067 | 982 | 2591 |
| 小水电站（元/座） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 9.1.3投资估算

1、投入劳力

本项目建设期共需投入劳力5369.37万工日，项目区共有劳力34.59万个，平均每劳力每年投入25.9个工日，可以满足工程投工需要。

2、投入物质

项目建设共需完成土石方2848.39万m3。主要消耗物资：水泥90992.18t，钢材3116.35t，炸药1537.07t，燃油201.60t，苗木15124.14万株，种籽142.67t，施工机械台班34.54万个。详见附表14。

3、投资估算

项目总投资58100.00万元，治理1044.09km2水土流失面积，单位面积投资为55.65万元。其中基本农田建设10390.90万元，占总投资的17.9%;小型水利水保工程12443.00万元，占21.4%；水土保持林13475.43万元，占23.2%;封禁措施790.43万元，占1.4%;其它工程4723.43万元，占8.1%；支持服务体系建设10458.00万元，占18.0%;基本预备费5810.00万元，占10.0%。项目投资估算详见附表16。

项目总投资中，考察培训、科研推广、监测评价、运行管理等支持服务项目投资是按世行的要求，结合目前国内有关要求确定的。

（1）培训与考察。总投资4648.00万元。其中，建立县级培训中心12处，省级培训中心1处，所需基建投资2730.00万元；购置培训设备投资372.30万元；国内技术培训投资1087.41万元；国外考察培训投资228.00万元。见附表18、19。

（2）科研推广。项目科研推广总投资653.60万元，其中专题研究经费386.40万元，技术推广费267.20万元。

（3）监测评价。总投资798.90万元，其中仪器设备购置费435.20万元，监测运行费363.70万元。

（4）运行管理。项目运行管理需费用共计4357.60万元，其中基建费1172.50万元，交通车辆购置费870.10万元，办公设备购置费473.20万元，运行费1374.80万元，项目前期勘测规划以及小流域治理设计费为466.90万元。见附表20、21。

## 9.2 物资及采购

本项目在实施期间，不需要采购大型的机械设备，但需采购一定数量的生产资料、科研、办公及交通通讯设施。如拖拉机、汽车、勘测设备、抽水设备、钢材、木材、水泥、炸药、油料、化肥、农药、地膜、苗木、种籽等。涉及农、林、牧、副、水利等产业，以及科研、监测、培训等内容，物资的需求面广、数量也较大。按世行的要求，交通工具采用国际招标采购（ICB），计算机和办公设备通过有限国际招标采购（LIB），工程材料、苗木、种籽通过国内招标（LCB）和其它形式（OTH）采购，一部分苗木由项目区内建设的中心苗圃提供。项目物质采购计划详见附表22。

## 9.3 资金筹措

### 9.3.1项目所需资金、贷款与匹配

本项目计划投资共计58100万元人民币，其中拟申请世行贷款3500万美元，折合人民币29050万元，占总投资的50.0%，国内匹配29050万元，占总投资的50.0%，在国内配套资金中，中央财政投入8715万元；省财政投入2905万元；地（市）财政投入1452.50万元、县财政投入1452.50万元，群众自筹14525万元。见表9-3。

### 9.3.2资金筹措方式

中央财政投入的8715万元，主要来源于国家水土保持资金、以工代赈资金、扶贫资金等。省、地、县财政的匹配资金主要来自于项目区内农、林、牧、水利、交通、供电等的发展资金，同时由于本项目规模大，投资多，各省将从财政增值中提供一部分投资。

## 9.4 贷款支付与管理

### 9.4.1贷款支付

项目所需的各种费用，经协商，世界银行以不同的比例支付(见附表16)。设备材料中的国际招标采购部分费用、车辆购置费以及国外考察培训费全部由世行支付；项目实施过程中的措施建设费用，根据世行的要求，采用报帐支付形式由世行按比例支付。在项目实施期内，各省(市)每半年统计一次工程进度与工程量，统一向世行报帐。另外，对于各省（市）由于物质采购或修建大型工程等所发生的超过25万美元的费用，可随时上报财政部并向世行申请支付。

| 表9-3 项目区资金筹措表 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 地 (市.州) | 项目区 | 总投资 | 资金来源 |
|  |  |  | 世行贷款 | 国内配套（人民币） |
|  |  | (人民币) | （美元） | 小计 | 中央 | 省 | 地（市） | 县 | 投劳折款 |
|  | 合计 | 58100.00 | 3500 | 29050.00 | 8715.00 | 2905.00 | 1452.50 | 1452.50 | 14525.00 |
| 毕节 地区 | 威宁 | 4980.00 | 300 | 2490.00 | 747.00 | 249.00 | 124.50 | 124.50 | 1245.00 |
|  | 赫章 | 4980.00 | 300 | 2490.00 | 747.00 | 249.00 | 124.50 | 124.50 | 1245.00 |
|  | 纳雍 | 4980.00 | 300 | 2490.00 | 747.00 | 249.00 | 124.50 | 124.50 | 1245.00 |
|  | 织金 | 4980.00 | 300 | 2490.00 | 747.00 | 249.00 | 124.50 | 124.50 | 1245.00 |
|  | 毕节 | 3320.00 | 200 | 1660.00 | 498.00 | 166.00 | 83.00 | 83.00 | 830.00 |
|  | 大方 | 6640.00 | 400 | 3320.00 | 996.00 | 332.00 | 166.00 | 166.00 | 1660.00 |
|  | 黔西 | 6640.00 | 400 | 3320.00 | 996.00 | 332.00 | 166.00 | 166.00 | 1660.00 |
|  | 金沙 | 4980.00 | 300 | 2490.00 | 747.00 | 249.00 | 124.50 | 124.50 | 1245.00 |
| 黔西 南州 | 兴义 | 4150.00 | 250 | 2075.00 | 622.50 | 207.50 | 103.75 | 103.75 | 1037.50 |
|  | 兴仁 | 4150.00 | 250 | 2075.00 | 622.50 | 207.50 | 103.75 | 103.75 | 1037.50 |
|  | 安龙 | 4150.00 | 250 | 2075.00 | 622.50 | 207.50 | 103.75 | 103.75 | 1037.50 |
| 六盘 水市 | 盘县 | 4150.00 | 250 | 2075.00 | 622.50 | 207.50 | 103.75 | 103.75 | 1037.50 |
| 注：国内配套资金中中央资金占国内配套资金30%，省占10%，地市占5%，县占5%，群众投劳占50%。 |

### 9.4.2贷款管理

本项目为统贷统还项目。由中央财政部向世界银行统贷后，转贷给贵州省人民政府，世界银行收取1.0%的前征费和0.75%的承诺费。贷款偿还期为20年(包括6年宽限期)。外汇风险由贵州省自己承担。

世界银行贷款到我省后，由省财政厅在省内选定银行设立特别帐户，并将外汇兑换成人民币，存入设在省农业银行的项目开发帐户。各省项目办根据项目完成情况，委托省农业银行将贷款转贷到地(市)，再由地(市)转贷到县(市)。省对地区、地区对县均以人民币转贷。

对农民及农村集体的项目信贷，主要由县(市)农业银行支行及县(市)农业银行设在乡(镇)一级的营业所和乡镇信用社来完成。农业银行自上而下机构比较完善，管理严格，具有丰富的农村信贷经验。只要农业银行根据世行贷款项目的特点与要求，进一步完善管理办法，完全有能力承担本项目的放贷与回收业务。

在项目实施期内，地、县项目办将按时编制工程进度报告，表明工程数量、单价、所需的材料、设备及国内外考察培训等单项费用及总费用。每半年向世界银行送报一次，年终报送年进度报告。

## 9.5  贷款偿还

### 9.5.1还贷措施与途径

本项目位于中国自然条件较差、经济落后的贫困山区，项目目标主要是治理水土流失、改善当地生态环境、促进贫困地区的经济发展。项目具有较大的生态效益、社会效益和经济效益。考虑到这些因素，贷款的偿还原则上由各级政府与项目区群众共同承担。政府偿还部分中，包括一部分由于项目实施增加的税收。项目区农民和农村集体承担的偿还部分，来自项目土地开发(梯田)的承包费、租赁费，果园、经济林、乔木林的贷款回收费，灌木草场的有偿使用费，小型农副产品贮存、加工收入提成费等。根据项目区的具体还贷能力，项目还贷将采取由政府承诺、项目受益人负责偿还的做法。具体将采取以下几种还贷途径：

1、项目区各级政府从因项目实施而增加的税收中提取部分用于还贷。

2、项目受益农户从项目实施后获得的经济收入中偿还所贷的款项。

3、项目区各级政府从拍卖、租赁项目治理措施使用权所得的经费中提取部分用于偿还贷款。

4、地方各级政府通过提前回收贷款，建立还贷基金，用于滚动发展，投入到具有更大增值效益的项目所得的收入，从中提取部分用于还贷。

### 9.5.2贷款偿还计划

按照世界银行的规定和本项目的实际情况，项目实施期内每年分两次付给世界银行承诺费和手续费，从项目实施后的第7年起，分年偿还贷款本金，每年两次，第20年还清全部贷款本息。按财政部转贷年利率4.5%的条件，还本付息共需41842.94万元。各县（市）贷款使用及还款计划见表9-4。

表9-4  项目区贷款使用及还款计划表

| 年度 | 合计 | 威宁县 |
| --- | --- | --- |
|  | 贷款额度 | 偿还本金 | 偿还利息 | 贷款额度 | 偿还本金 | 偿还利息 |
| 2004 | 4841.67 |  |  | 415.00 |  |  |
| 2005 | 4841.67 |  |  | 415.00 |  |  |
| 2006 | 4841.67 |  |  | 415.00 |  |  |
| 2007 | 4841.67 |  |  | 415.00 |  |  |
| 2008 | 4841.67 |  |  | 415.00 |  |  |
| 2009 | 4841.67 |  |  | 415.00 |  |  |
| 2010 |  | 276.67 | 1463.44 |  | 23.71 | 125.44 |
| 2011 |  | 553.33 | 1294.80 |  | 47.43 | 110.98 |
| 2012 |  | 830.00 | 1269.90 |  | 71.14 | 108.85 |
| 2013 |  | 1106.67 | 1232.55 |  | 94.86 | 105.65 |
| 2014 |  | 1383.33 | 1182.75 |  | 118.57 | 101.38 |
| 2015 |  | 1660.00 | 1120.50 |  | 142.29 | 96.04 |
| 2016 |  | 1936.67 | 1045.80 |  | 166.00 | 89.64 |
| 2017 |  | 2213.33 | 958.65 |  | 189.71 | 82.17 |
| 2018 |  | 2490.00 | 859.05 |  | 213.43 | 73.63 |
| 2019 |  | 2766.67 | 747.00 |  | 237.14 | 64.03 |
| 2020 |  | 3043.33 | 622.50 |  | 260.86 | 53.36 |
| 2021 |  | 3320.00 | 485.55 |  | 284.57 | 41.62 |
| 2022 |  | 3596.67 | 336.15 |  | 308.29 | 28.81 |
| 2023 |  | 3873.33 | 174.30 |  | 332.00 | 14.94 |
| 合计 | 29050.00 | 29050.00 | 12792.94 | 2490.00 | 2490.00 | 1096.54 |

| 赫章县 | 纳雍县 |
| --- | --- |
| 贷款额度 | 偿还本金 | 偿还利息 | 贷款额度 | 偿还本金 | 偿还利息 |
| 415.00 |  |  | 415.00 |  |  |
| 415.00 |  |  | 415.00 |  |  |
| 415.00 |  |  | 415.00 |  |  |
| 415.00 |  |  | 415.00 |  |  |
| 415.00 |  |  | 415.00 |  |  |
| 415.00 |  |  | 415.00 |  |  |
|  | 23.71 | 125.44 |  | 23.71 | 125.44 |
|  | 47.43 | 110.98 |  | 47.43 | 110.98 |
|  | 71.14 | 108.85 |  | 71.14 | 108.85 |
|  | 94.86 | 105.65 |  | 94.86 | 105.65 |
|  | 118.57 | 101.38 |  | 118.57 | 101.38 |
|  | 142.29 | 96.04 |  | 142.29 | 96.04 |
|  | 166.00 | 89.64 |  | 166.00 | 89.64 |
|  | 189.71 | 82.17 |  | 189.71 | 82.17 |
|  | 213.43 | 73.63 |  | 213.43 | 73.63 |
|  | 237.14 | 64.03 |  | 237.14 | 64.03 |
|  | 260.86 | 53.36 |  | 260.86 | 53.36 |
|  | 284.57 | 41.62 |  | 284.57 | 41.62 |
|  | 308.29 | 28.81 |  | 308.29 | 28.81 |
|  | 332.00 | 14.94 |  | 332.00 | 14.94 |
| 2490.00 | 2490.00 | 1096.54 | 2490.00 | 2490.00 | 1096.54 |

| 织金县 | 毕节市 |
| --- | --- |
| 贷款额度 | 偿还本金 | 偿还利息 | 贷款额度 | 偿还本金 | 偿还利息 |
| 415.00 |  |  | 276.67 |  |  |
| 415.00 |  |  | 276.67 |  |  |
| 415.00 |  |  | 276.67 |  |  |
| 415.00 |  |  | 276.67 |  |  |
| 415.00 |  |  | 276.67 |  |  |
| 415.00 |  |  | 276.67 |  |  |
|  | 23.71 | 125.44 |  | 15.81 | 83.63 |
|  | 47.43 | 110.98 |  | 31.62 | 73.99 |
|  | 71.14 | 108.85 |  | 47.43 | 72.57 |
|  | 94.86 | 105.65 |  | 63.24 | 70.43 |
|  | 118.57 | 101.38 |  | 79.05 | 67.59 |
|  | 142.29 | 96.04 |  | 94.86 | 64.03 |
|  | 166.00 | 89.64 |  | 110.67 | 59.76 |
|  | 189.71 | 82.17 |  | 126.48 | 54.78 |
|  | 213.43 | 73.63 |  | 142.29 | 49.09 |
|  | 237.14 | 64.03 |  | 158.10 | 42.69 |
|  | 260.86 | 53.36 |  | 173.90 | 35.57 |
|  | 284.57 | 41.62 |  | 189.71 | 27.75 |
|  | 308.29 | 28.81 |  | 205.52 | 19.21 |
|  | 332.00 | 14.94 |  | 221.33 | 9.96 |
| 2490.00 | 2490.00 | 1096.54 | 1660.00 | 1660.00 | 731.03 |

| 大方县 | 黔西县 |
| --- | --- |
| 贷款额度 | 偿还本金 | 偿还利息 | 贷款额度 | 偿还本金 | 偿还利息 |
| 553.33 |  |  | 553.33 |  |  |
| 553.33 |  |  | 553.33 |  |  |
| 553.33 |  |  | 553.33 |  |  |
| 553.33 |  |  | 553.33 |  |  |
| 553.33 |  |  | 553.33 |  |  |
| 553.33 |  |  | 553.33 |  |  |
|  | 31.62 | 167.25 |  | 31.62 | 167.25 |
|  | 63.24 | 147.98 |  | 63.24 | 147.98 |
|  | 94.86 | 145.13 |  | 94.86 | 145.13 |
|  | 126.48 | 140.86 |  | 126.48 | 140.86 |
|  | 158.10 | 135.17 |  | 158.10 | 135.17 |
|  | 189.71 | 128.06 |  | 189.71 | 128.06 |
|  | 221.33 | 119.52 |  | 221.33 | 119.52 |
|  | 252.95 | 109.56 |  | 252.95 | 109.56 |
|  | 284.57 | 98.18 |  | 284.57 | 98.18 |
|  | 316.19 | 85.37 |  | 316.19 | 85.37 |
|  | 347.81 | 71.14 |  | 347.81 | 71.14 |
|  | 379.43 | 55.49 |  | 379.43 | 55.49 |
|  | 411.05 | 38.42 |  | 411.05 | 38.42 |
|  | 442.67 | 19.92 |  | 442.67 | 19.92 |
| 3320.00 | 3320.00 | 1462.05 | 3320.00 | 3320.00 | 1462.05 |

| 大方县 | 黔西县 |
| --- | --- |
| 贷款额度 | 偿还本金 | 偿还利息 | 贷款额度 | 偿还本金 | 偿还利息 |
| 553.33 |  |  | 553.33 |  |  |
| 553.33 |  |  | 553.33 |  |  |
| 553.33 |  |  | 553.33 |  |  |
| 553.33 |  |  | 553.33 |  |  |
| 553.33 |  |  | 553.33 |  |  |
| 553.33 |  |  | 553.33 |  |  |
|  | 31.62 | 167.25 |  | 31.62 | 167.25 |
|  | 63.24 | 147.98 |  | 63.24 | 147.98 |
|  | 94.86 | 145.13 |  | 94.86 | 145.13 |
|  | 126.48 | 140.86 |  | 126.48 | 140.86 |
|  | 158.10 | 135.17 |  | 158.10 | 135.17 |
|  | 189.71 | 128.06 |  | 189.71 | 128.06 |
|  | 221.33 | 119.52 |  | 221.33 | 119.52 |
|  | 252.95 | 109.56 |  | 252.95 | 109.56 |
|  | 284.57 | 98.18 |  | 284.57 | 98.18 |
|  | 316.19 | 85.37 |  | 316.19 | 85.37 |
|  | 347.81 | 71.14 |  | 347.81 | 71.14 |
|  | 379.43 | 55.49 |  | 379.43 | 55.49 |
|  | 411.05 | 38.42 |  | 411.05 | 38.42 |
|  | 442.67 | 19.92 |  | 442.67 | 19.92 |
| 3320.00 | 3320.00 | 1462.05 | 3320.00 | 3320.00 | 1462.05 |

| 金沙县 | 兴义市 |
| --- | --- |
| 贷款额度 | 偿还本金 | 偿还利息 | 贷款额度 | 偿还本金 | 偿还利息 |
| 415.00 |  |  | 345.83 |  |  |
| 415.00 |  |  | 345.83 |  |  |
| 415.00 |  |  | 345.83 |  |  |
| 415.00 |  |  | 345.83 |  |  |
| 415.00 |  |  | 345.83 |  |  |
| 415.00 |  |  | 345.83 |  |  |
|  | 23.71 | 125.44 |  | 19.76 | 104.53 |
|  | 47.43 | 110.98 |  | 39.52 | 92.49 |
|  | 71.14 | 108.85 |  | 59.29 | 90.71 |
|  | 94.86 | 105.65 |  | 79.05 | 88.04 |
|  | 118.57 | 101.38 |  | 98.81 | 84.48 |
|  | 142.29 | 96.04 |  | 118.57 | 80.04 |
|  | 166.00 | 89.64 |  | 138.33 | 74.70 |
|  | 189.71 | 82.17 |  | 158.10 | 68.48 |
|  | 213.43 | 73.63 |  | 177.86 | 61.36 |
|  | 237.14 | 64.03 |  | 197.62 | 53.36 |
|  | 260.86 | 53.36 |  | 217.38 | 44.46 |
|  | 284.57 | 41.62 |  | 237.14 | 34.68 |
|  | 308.29 | 28.81 |  | 256.90 | 24.01 |
|  | 332.00 | 14.94 |  | 276.67 | 12.45 |
| 2490.00 | 2490.00 | 1096.54 | 2075.00 | 2075.00 | 913.78 |
| 兴仁县 | 安龙县 | 盘县 |
| 贷款额度 | 偿还本金 | 偿还利息 | 贷款额度 | 偿还本金 | 偿还利息 | 贷款额度 | 偿还本金 | 偿还利息 |
| 345.83 |  |  | 345.83 |  |  | 345.83 |  |  |
| 345.83 |  |  | 345.83 |  |  | 345.83 |  |  |
| 345.83 |  |  | 345.83 |  |  | 345.83 |  |  |
| 345.83 |  |  | 345.83 |  |  | 345.83 |  |  |
| 345.83 |  |  | 345.83 |  |  | 345.83 |  |  |
| 345.83 |  |  | 345.83 |  |  | 345.83 |  |  |
|  | 19.76 | 104.53 |  | 19.76 | 104.53 |  | 19.76 | 104.53 |
|  | 39.52 | 92.49 |  | 39.52 | 92.49 |  | 39.52 | 92.49 |
|  | 59.29 | 90.71 |  | 59.29 | 90.71 |  | 59.29 | 90.71 |
|  | 79.05 | 88.04 |  | 79.05 | 88.04 |  | 79.05 | 88.04 |
|  | 98.81 | 84.48 |  | 98.81 | 84.48 |  | 98.81 | 84.48 |
|  | 118.57 | 80.04 |  | 118.57 | 80.04 |  | 118.57 | 80.04 |
|  | 138.33 | 74.70 |  | 138.33 | 74.70 |  | 138.33 | 74.70 |
|  | 158.10 | 68.48 |  | 158.10 | 68.48 |  | 158.10 | 68.48 |
|  | 177.86 | 61.36 |  | 177.86 | 61.36 |  | 177.86 | 61.36 |
|  | 197.62 | 53.36 |  | 197.62 | 53.36 |  | 197.62 | 53.36 |
|  | 217.38 | 44.46 |  | 217.38 | 44.46 |  | 217.38 | 44.46 |
|  | 237.14 | 34.68 |  | 237.14 | 34.68 |  | 237.14 | 34.68 |
|  | 256.90 | 24.01 |  | 256.90 | 24.01 |  | 256.90 | 24.01 |
|  | 276.67 | 12.45 |  | 276.67 | 12.45 |  | 276.67 | 12.45 |
| 2075.00 | 2075.00 | 913.78 | 2075.00 | 2075.00 | 913.78 | 2075.00 | 2075.00 | 913.78 |

考虑到此项贷款用于自然条件差，经济落后的贫困山区，是开发土地，解决群众温饱、治理水土流失、改善生态环境的扶贫项目，贷款若全部由项目区偿还，群众压力较大，因此制定出政府和受益农民共同偿还的方案（见表9-5）。其中农民及农村集体经济组织偿还25039.07万元，占59.84%；财政偿还16803.88万元，占41.16%。

### 9.5.3还贷保证措施

1、项目开始正式实施前，省人民政府或主管部门已经正式作出了还贷承诺。

2、地方各级在制定项目实施规划的同时，制定出切实可行的还贷方案，在充分调查研究的基础上，对利用各种途径进行还贷提出明确的数量、时间要求，并进行严密的可行性论证。

3、各级项目机构对项目实施进行各种有效的技术服务，通过提高质量标准、增加技术含量、配套增产措施等手段，保证充分发挥出项目治理措施的预期效益，为顺利还贷打好基础。

4、层层签定转贷合同，直至项目的最终受益农户，明确还贷责任，用法律的手段来保证还贷。

|  |  | 表9-5 贷款偿还措施计划表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款偿还渠道 | 偿还办法 | 合计 | 威宁县 | 赫章县 | 纳雍县 | 织金县 | 毕节县 |
|  |  | 偿还总额 （万元） | 年均偿还 （万元） | 偿还总额 （万元） | 年均偿还 （万元） | 偿还总额 （万元） | 年均偿还 （万元） | 偿还总额 （万元） | 年均偿还 （万元） | 偿还总额 （万元） | 年均偿还 （万元） | 偿还总额 （万元） | 年均偿还 （万元） |
| 农民及农村集体经济组织偿还 | 梯田 | 每公顷每年回收450元，按15年计 | 4035.93 | 17.94 | 25.97 | 1.73 | 21.08 | 1.41 | 20.25 | 1.35 | 22.46 | 1.50 | 18.18 | 1.21 |
|  | 乔木林 | 每公顷每年回收60元，按15年计 | 1407.19 | 6.25 | 8.34 | 0.56 | 7.70 | 0.51 | 6.72 | 0.45 | 5.93 | 0.40 | 5.39 | 0.36 |
|  | 灌木林 | 每公顷每年回收30元，按15年计 | 571.67 | 2.54 | 3.05 | 0.20 | 2.82 | 0.19 | 4.77 | 0.32 | 2.57 | 0.17 | 2.40 | 0.16 |
|  | 经济林 | 每公顷每年回收450元，按15年计 | 5190.22 | 346.01 | 418.06 | 27.87 | 619.52 | 41.30 | 324.00 | 21.60 | 367.47 | 24.50 | 307.98 | 20.53 |
|  | 果 园 | 每公顷每年回收1500元，按15年计 | 16892.60 | 1126.17 | 1148.81 | 76.59 | 3376.13 | 225.08 | 765.00 | 51.00 | 1053.90 | 70.26 | 999.32 | 66.62 |
|  | 苗圃 | 每公顷每年回收10000元，按15年计 | 2137.32 | 142.49 | 233.82 | 15.59 | 234.00 | 15.60 | 270.00 | 18.00 | 235.50 | 15.70 | 30.00 | 2.00 |
|  | 种 草 | 每公顷每年回收30元，按15年计 | 82.27 | 5.48 | 2.13 | 0.14 | 1.96 | 0.13 | 2.16 | 0.14 | 0.54 | 0.04 | 4.48 | 0.30 |
|  | 种 畜 | 每头每年回收50元，按15年计 | 279.15 | 18.61 | 25.35 | 1.69 | 32.25 | 2.15 | 18.00 | 1.20 | 22.50 | 1.50 | 37.50 | 2.50 |
|  | 果 库 | 每孔每年回收5000元，按15年计 | 457.50 | 30.50 | 60.00 | 4.00 | 30.00 | 2.00 | 75.00 | 5.00 | 30.00 | 2.00 | 22.50 | 1.50 |
|  | 小水电站 | 每座每年回收10000元，按15年计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | 25039.07 | 1669.27 | 1888.18 | 125.88 | 4293.85 | 286.26 | 1454.16 | 96.94 | 1709.91 | 113.99 | 1401.77 | 93.45 |
| 县财政偿还 | 按15年计 | 16803.88 | 1120.26 | 1698.36 | 113.22 | 0.00 | 0.00 | 2132.38 | 142.16 | 1876.63 | 125.11 | 989.25 | 65.95 |
| 合计 |  | 41842.94 | 2789.53 | 3586.54 | 239.10 | 3586.54 | 239.10 | 3586.54 | 239.10 | 3586.54 | 239.10 | 2391.03 | 159.40 |
| 大方县 | 黔西县 | 金沙县 | 兴义市 | 兴仁县 | 安龙县 | 盘县 |
| 偿还总额 （万元） | 年均偿还 （万元） | 偿还总额 （万元） | 年均偿还 （万元） | 偿还总额 （万元） | 年均偿还 （万元） | 偿还总额 （万元） | 年均偿还 （万元） | 偿还总额 （万元） | 年均偿还 （万元） | 偿还总额 （万元） | 年均偿还 （万元） | 偿还总额 （万元） | 年均偿还 （万元） |
| 29.88 | 1.99 | 28.80 | 1.92 | 20.57 | 1.37 | 16.92 | 1.13 | 20.97 | 1.40 | 23.00 | 1.53 | 20.99 | 1.40 |
| 10.87 | 0.72 | 10.47 | 0.70 | 9.28 | 0.62 | 9.17 | 0.61 | 4.90 | 0.33 | 9.17 | 0.61 | 5.88 | 0.39 |
| 4.98 | 0.33 | 4.80 | 0.32 | 3.25 | 0.22 | 2.49 | 0.17 | 1.54 | 0.10 | 2.49 | 0.17 | 2.96 | 0.20 |
| 560.25 | 37.35 | 540.00 | 36.00 | 365.18 | 24.35 | 477.23 | 31.82 | 370.85 | 24.72 | 477.23 | 31.82 | 362.48 | 24.17 |
| 1793.25 | 119.55 | 1728.00 | 115.20 | 1221.75 | 81.45 | 1059.75 | 70.65 | 1451.93 | 96.80 | 1059.75 | 70.65 | 1235.03 | 82.34 |
| 120.00 | 8.00 | 270.00 | 18.00 | 225.00 | 15.00 | 45.00 | 3.00 | 190.50 | 12.70 | 45.00 | 3.00 | 238.50 | 15.90 |
| 8.55 | 0.57 | 41.14 | 2.74 | 6.08 | 0.41 | 6.93 | 0.46 | 1.37 | 0.09 | 6.93 | 0.46 |  |  |
| 38.25 | 2.55 | 22.50 | 1.50 | 24.00 | 1.60 | 14.48 | 0.97 | 16.35 | 1.09 | 14.48 | 0.97 | 13.50 | 0.90 |
| 45.00 | 3.00 | 30.00 | 2.00 | 30.00 | 2.00 | 22.50 | 1.50 | 45.00 | 3.00 | 22.50 | 1.50 | 45.00 | 3.00 |
| 2565.30 | 171.02 | 2631.64 | 175.44 | 1872.00 | 124.80 | 1625.88 | 108.39 | 2075.99 | 138.40 | 1625.88 | 108.39 | 1894.50 | 126.30 |
| 2216.75 | 147.78 | 2150.41 | 143.36 | 1714.54 | 114.30 | 1362.90 | 90.86 | 912.79 | 60.85 | 1362.90 | 90.86 | 1094.28 | 72.95 |
| 4782.05 | 318.80 | 4782.05 | 318.80 | 3586.54 | 239.10 | 2988.78 | 199.25 | 2988.78 | 199.25 | 2988.78 | 199.25 | 2988.78 | 199.25 |

# 10 项目效益

## 10.1 经济效益

### 10.1.1 生产、市场和价格

1、增产因子分析

项目区地区大多位于“少、边、山、穷” 地区，当地传统的农业在经济发展中有着举足轻重的作用，农村经济现状的主体格局是农业经营以种植业为主，种植业经营以粮食作物为主。项目的增产因子主要包括项目实施本身，农业技术进步和光、热、水、肥等农业生产因素的改善等。项目财务经济分析中大多数份额的增产将依赖于有无项目的对比增量，如坡改梯的增产等；一定份额的增产将依赖于种植业内部结构和农业产业结构的优化，如增加效益比较高的经济作物或经济植物的种植面积等；部分份额的增产将依赖于农业技术进步和农业生产水平的提高，如引进良种，增加肥料、农药、地膜投入或经营管理水平改善所引起的单产水平提高等。总之，项目的增产将主要来源于基本农田、林果业和畜牧业，包括坡改梯、退耕和荒山荒坡建造果园、造林和种草等的增产，同时也包括农业技术进步和农业产业结构变化的增产。在现行农业生产水平下，坡地改梯田后达到稳定产量的粮食产量会比坡地成倍或成双倍增加；果园果盛期，平均每hm2的果品产量可达到15t左右等。

2、农产品市场及价格

（1）市场

农产品市场，包括国外市场和国内市场。从项目区有实际情况出发，近期参与国外市场流通的农产品在数量和品种上都比较少，绝大多数农产品将用于满足国内市场的需求。随着“高产、高效、优质”农业的发展，项目区的名、优、特、新产品也可能大量进入国外市场。国内市场由两部分组成，即靠近农产品产地的当地市场和远离农产品产地、需长途运输的外地市场。当地市场的范围很广，可以是项目地区的村、镇或大、中、小城市。外地市场主要指远离项目地区的省会或其他经济中心城市。项目区农村市场的发展可归纳为两方面：一是恢复发展集市贸易，二是探索建立批发市场。从市场的发展趋势看，随着市场经济的进一步深化，我国将逐步形成以初级市场为基础，批发市场为主导，逐步发展期货交易市场的三级农产品市场体系，同时，加快批发市场的制度、法规建设，改善批发市场的通讯、运输、以及银行结算等条件，从而吸收更多客户到场内交易，然后发展期货交易所，以分散农产品价格风险。

（2）需求

项目区生产的大部分农产品为国内生活必需品，将主要用于满足项目区当地，周边地区乡村、城镇、工矿以及国内市场日益增长的需要，并通过国内市场成交。从整个国家未来的农产品供求状况来看，总需求大于总供给。果品、林产品和其他农产品的需求呈增长趋势，其主要原因一是人口不断增长，吃、穿、住、行的需求都在增长；二是随着经济的发展和人民生活水平的日益提高，需求结构特别是食物需求结构将发生相应的变化，如优质农产品、果品、畜产品及其加工品的需求量将显著增加。

（3）价格

近年来，优质农产品的价格一直看好，但是粮食等部份产品的价格却出现了一些波动，其中部分原因是我国粮食生产近年来连年丰收，同时也有部分农产品结构性过剩的问题。

我国市场经济的发展必然引起农村产业结构的调整和名、优、特、新农产品的发展。因此，从长期趋势看，随着经济的发展、农产品结构的调整和社会需求量的急剧增加，农产品价格受诸多因素限制，近年来国家实施了一系列改革，如改统派购为合同订购、逐步提高和逐步放开粮食等农产品的价格、实行农产品价格保护政策等，目的在于缩小计划的范围，扩大市场和价格的调节作用，用以指导农产品的生产和贸易，这一政策将使农产品的价格在更大的范围上受市场调节，这将有利于农产品价值和项目效益的实现，当然也同样增加了其风险程度。据有关资料分析，农产品价格总水平的长期趋势是上升的，今后农产品价格一方面在新的高度上受到农业生产率进一步提高的抑制；另一方面也受到物质投放和人工费用成本上升的推动、消费需求的增长、消费水平的提高和政府取消财政补贴等因素的影响而提高。初步推断，今后十年，农产品价格的上升幅度可能在1～1.5倍。项目区主要农产品价格如表10-1。

| 表10-1 项目区主要农产品市场价格表 |
| --- |
| 品种 | 单位 | 价格 (元) | 品种 | 单位 | 价格 (元) |
| 1.粮食作物 |  |  | 6.畜牧产品 |  |  |
| 稻谷 | kg | 1.00 | 人工饲草（干） | kg | 1.60 |
| 小麦 | kg | 1.40 | 鲜牛奶 | kg | 3.50 |
| 玉米 | kg | 2.00 | 牛肉 | kg | 14.00 |
| 马铃薯 | kg | 0.80 | 羊肉 | kg | 14.00 |
| 2.经济作物 |  |  |  |  |  |
| 豆类 | kg | 3.00 | 猪肉 | kg | 10.00 |
| 花生 | kg | 4.00 |  |  |  |
| 油菜籽 | kg | 1.60 |  |  |  |
| 茶叶 | kg | 10.00 | 7.副产品 |  |  |
| 烟叶 | kg | 15.00 | 薪柴（树枝） | kg | 0.04 |
|  |  |  | 作物秸秆 | kg | 0.02 |
| 3.木材 |  |  |  |  |  |
| 木材（松） | m3 | 230.00 |  |  |  |
| 木材（杉） | m3 | 280.00 |  |  |  |
| 木材（杨、刺槐等） | m3 | 220.00 |  |  |  |
| 4.果品 |  |  |  |  |  |
| 柑橘 | kg | 1.20 |  |  |  |
| 苹果 | kg | 1.00 |  |  |  |
| 梨、李、桃 | kg | 1.20 |  |  |  |
| 柿子 | kg | 1.00 |  |  |  |
| 猕猴桃 | kg | 2.40 |  |  |  |
| 枣 | kg | 4.00 |  |  |  |
| 核桃 | kg | 8.00 |  |  |  |
| 板栗 | kg | 7.00 |  |  |  |
| 5.经济林 |  |  |  |  |  |
| 桐子 | kg | 1.60 |  |  |  |
| 花椒 | kg | 22.00 |  |  |  |
| 杜仲 | kg | 45.00 |  |  |  |
| 银杏 | kg | 36.00 |  |  |  |

### 10.1.2 项目效益

1、计算方法

项目效益主要指通过项目的实施在项目区未实施项目基础上增加的效益，效益的计算范围和方法依据《水土保持综合治理效益计算方法》（GB/T15774-1995），对贵州省水土保持生态建设世行贷款项目效益进行估算与初步评价。

水土保持项目效益涉及面广，直接经济效益计算措施全部发挥效益后，各项治理措施的实际保存面积一年产生的效益。主要包括：基本农田增产粮食的效益；营造的乔木林、灌木林、经果林、草地等所生产的薪柴、果品、饲草等的效益；修建的小水利水保工程及其它工程产生的直接经济效益通过前述各项效益体现。

间接效益和远期效益占有相当大的比重，而且大多难以进行价值化表示，项目财务分析采用能够普遍为人们接受的观点对其效益范围进行界定。即：项目分析不仅计算农业生产的直接经济效益，同时对其衍生的主要间接效益－社会公益方面效益进行简化计算。社会公益效益主要计算因项目保持水土，减少河道、坝库或其他水利工程的泥

沙淤积，从而节省的工程开支或清淤开支效益等。

2、效益定额

根据项目区多年治理成果的效益情况，各项措施单位增产增收指标如表10-2。

3、实物效益

（1）田间作物效益：项目实施后，水土流失得到有效控制，土壤养分和水分得以保持，农业生态环境得到改善，加之农业投入和以经营管理水平的提高，将使田间作物的产量和质量显著提高。经过综合治理开发，项目区将新增基本农田5979.2hm2，果园7507.8hm2，粮食、水果将相应增加，其中项目区的粮食总产量、人均生产粮食水平将由治理前1.82万t、472kg/人增加到2.72万t、486kg/人。从而实现自给有余。

（2）非田间作物效益：项目实施后，林草（不包括果园、苗圃和四旁植树）面积可达到136120.1hm2，比实施前增加37856.8 hm2，按农业人口计算，每人平均林草面积达到0.21 hm2，比实施前增加0.06 hm2。木材、枝条，饲草饲料的产量相应增加，加之基本农田的增加和田间作物产量的提高，将促进畜牧业的发展和畜产品产量的提高。据分析，项目实施期的木材等三种产品的产量将分别提高到86.11万m3、57691.38 万kg、 7535.14万kg，增长率分别为189%、28%、22%。

| 表10-2 项目区水土保持措施增产定额表 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 生效时间 | 实物增产量 | 新增产值 |
|  |  |  | 粮食 | 木材 | 薪柴 | 果品 | 其他 |  |
|  |  | 年 | kg/hm2 | m3/hm2 | kg/hm2 | kg/hm2 | kg、株/hm2 | （元） |
| 一 | 坡改梯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土坎 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 石坎 | 1 | 1500 |  |  |  |  | 1800 |
| 二 | 水保林 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 华山松 | 5 |  | 40 | 4460 |  |  | 675 |
| 2 | 云南松 | 5 |  | 40 | 4460 |  |  | 675 |
| 3 | 楸树 | 5 |  | 40 | 4460 |  |  | 675 |
| 4 | 楸树 | 5 |  | 40 | 4460 |  |  | 675 |
| 5 | 园柏 | 3 |  | 40 | 4460 |  |  | 675 |
| 6 | 滇柏 | 3 |  | 40 | 4460 |  |  | 675 |
| 7 | 黑荆树 | 3 |  | 40 | 4460 |  |  | 675 |
| 8 | 竹子 | 3 |  |  |  |  | 4500 | 4500 |
| 9 | 灌木 | 3 |  |  | 4500 |  |  | 900 |
| 三 | 经果林 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 板粟 | 4 |  |  |  | 4500 |  | 9000 |
| 2 | 核桃 | 4 |  |  |  | 4500 |  | 9000 |
| 3 | 银杏 | 3 |  |  |  | 3000 |  | 18000 |
| 4 | 桃 | 3 |  |  |  | 4500 |  | 5400 |
| 5 | 李 | 3 |  |  |  | 4500 |  | 5400 |
| 6 | 梨 | 3 |  |  |  | 4500 |  | 5400 |
| 7 | 柑桔 | 3 |  |  |  | 4500 |  | 5400 |
| 8 | 漆树 | 5 |  |  |  | 6750 |  | 6750 |
| 9 | 杜仲 | 5 |  |  |  | 6750 |  | 6750 |
| 10 | 其它 | 4 |  |  |  | 4500 |  | 9000 |
| 四 | 种草 | 1 |  |  |  | 11250 |  | 2250 |
| 五 | 封育治理 | 4 |  | 12 |  | 5988 |  | 900 |
| 六 | 苗圃 | 1 |  |  |  | 200000 |  | 60000 |
| 七 | 其它措施 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1 | 果库 |  |  |  |  | 25000 |  | 25000 |
| 2 | 种畜 |  |  |  |  | 200 |  | 200 |
| 八 | 间接效益 |  |  |  |  | 1 |  | 8 |
| 注：水保林和经果林按树种填写。 |

在使项目区的“三料”短缺问题得以较好解决的同时，将为城市和工矿的发展提供一定数量的原料及毛、肉、蛋、奶等畜产品。以满足市场需要。

4、农民收益

项目的直接受益者是项目区的农民，通过治理，农业生产条件将得到较大改善，土地生产力将大大提高。种、养、加各业都将获得长足的发展，项目区的农民会得到更大实惠。项目区的人均纯收入和户均纯收入将分别由2001年的1307元和4380元增加到1490元和5089元，增长率分别为14%和16%。农户经营的产业不同，其收入不同，经营林果业、畜牧业的农户相对于经营种植业的农户具有较高的收入。

5、效益计算

包括直接经济效益和间接效益计算。各项治理措施的保存率、增产生效时间及增产定额，根据典型小流域、典型调查，并结合农、林、牧、统计等有关部门多年统计、调查结果确定在表10-3。各项产品的

单价按项目区2001年市场综合单价。

本项目各项治理措施全部发挥效益后，每年总计产生直接经济效益为13499.49万元，间接效益449.80万元。

## 10.2 生态效益

### 10.2.1 蓄水保土效益

项目区现有水土流失面积为13.28万hm2。项目实施后，完成初步治理水土流失面积万1044.09hm2，治理程度达到78.6%。各项水土保持治理措施全部生效后，每年减少土壤侵蚀量337.35万t，减沙效益达到47％以上，增加蓄水3767.72万m3。同时根据每年减少的土壤流失量中N、P、K含量，保肥量达4.22万t，水土流失基本得到控制。项目区蓄水保土效益计算表表10-4。

项目实施后，新修水平梯田5979.2hm2，使项目区稳产高产基本农田面积达到4.71万hm2，坡耕地面积将减少万61206.2hm2，其在耕地中的比重将由现在的64.7%减少到12.2%，另外，坡面田间工程与沟道防护工程相结合，控制土壤侵蚀，为农业生产创造良好的基本条件。

### 10.2.2 改善环境效益

项目实施后，项目区的生态环境将得到明显改善，主要表现在以下几方面。

1、水土流失基本得到控制，水土流失危害减轻。项目区经过6年的连续、综合治理，初步完成治理水土流失面积1044.09km2，治理程度达到78.6%。水土保持各项治理措施的合理布设，形成了立体的水土保持综合防治体系，水土资源得到合理利用，蓄水、保土能力增强，保护土地不遭受破坏，避免水土流失面积继续扩大。

2、减轻项目区及下游地区的自然灾害。每年可增加蓄水能力3767.72万m3，减少337.35万t的泥沙进入长江、珠江，有效减轻洪涝、泥石流、干旱、滑坡、崩塌等自然灾害，对保护当地农田、交通、工矿、城镇和人民群众生命财产的安全，使群众具有安居乐业的生产生活环境，维护社会安定，稳定人心将起到极为重要的作用，同时可减少水利水电工程设施的泥沙淤积，增加长江、珠江下游地区的防洪安全。

| 表10-3 项目区水土保持治理措施增产效益表 |
| --- |
| 项目区 | 基本农田 | 水土保持林 | 经果林 | 种草 | 封禁治理 | 苗圃 | 养畜 | 其它措施 | 间接效益 |
|  | 粮食 （万kg ) | 产值 （万元） | 木材 （万m3） | 薪柴 （万kg ) | 产值 （万元） | 果品 （万kg ) | 产值 （万元） | 饲草 （万kg ) | 产值 （万元） | 木材 （万m3） | 薪柴 （万kg ） | 产值 （万元） | 产值 （万元) | 产值 （万元） | 产值 （万元） | 产值 （万元） |
| 合计 | 315.45 | 378.54 | 56.29 | 12696.38 | 1794.16 | 17846.76 | 6305.18 | 1336.95 | 267.39 | 0.01 | 3.59 | 4524.90 | 142.49 | 12.41 | 74.44 | 449.80 |
| 威宁 | 30.45 | 36.54 | 4.78 | 1078.33 | 152.38 | 1326.95 | 468.81 | 34.67 | 6.93 | 0.00 | 0.29 | 365.85 | 15.59 | 1.13 | 17.78 | 36.43 |
| 赫章 | 24.72 | 29.66 | 4.41 | 995.53 | 140.68 | 2839.95 | 1003.34 | 31.88 | 6.38 | 0.00 | 0.23 | 283.85 | 15.60 | 1.43 | 6.65 | 36.57 |
| 纳雍 | 23.74 | 28.49 | 5.38 | 1214.12 | 171.57 | 962.97 | 340.21 | 35.10 | 7.02 | 0.00 | 0.24 | 304.21 | 18.00 | 0.80 | 6.85 | 32.76 |
| 织金 | 26.34 | 31.60 | 3.66 | 826.41 | 116.78 | 1189.39 | 420.21 | 8.70 | 1.74 | 0.00 | 0.37 | 463.35 | 15.70 | 1.00 | 5.45 | 37.93 |
| 毕节 | 21.31 | 25.57 | 3.37 | 760.00 | 107.40 | 1057.39 | 373.57 | 72.83 | 14.57 | 0.00 | 0.26 | 323.60 | 2.00 | 1.67 | 2.75 | 29.67 |
| 大方 | 35.03 | 42.04 | 6.89 | 1555.06 | 219.75 | 1910.68 | 675.03 | 138.94 | 27.79 | 0.00 | 0.45 | 567.72 | 8.00 | 1.70 | 6.60 | 54.28 |
| 黔西 | 33.77 | 40.52 | 6.64 | 1498.83 | 211.80 | 1841.39 | 650.56 | 668.58 | 133.72 | 0.00 | 0.43 | 547.20 | 18.00 | 1.00 | 8.04 | 55.51 |
| 金沙 | 24.11 | 28.93 | 5.22 | 1177.83 | 166.44 | 1273.00 | 449.75 | 98.72 | 19.74 | 0.00 | 0.35 | 438.53 | 15.00 | 1.07 | 5.45 | 40.71 |
| 兴义 | 19.84 | 23.80 | 4.68 | 1056.42 | 149.28 | 1383.39 | 488.75 | 112.61 | 22.52 | 0.00 | 0.25 | 312.42 | 3.00 | 0.64 | 4.55 | 33.27 |
| 兴仁 | 24.59 | 29.50 | 2.64 | 595.76 | 84.19 | 1403.01 | 495.68 | 22.30 | 4.46 | 0.00 | 0.19 | 236.24 | 12.70 | 0.73 | 2.94 | 24.97 |
| 安龙 | 26.96 | 32.35 | 4.68 | 1056.42 | 149.28 | 1383.39 | 488.75 | 112.61 | 22.52 | 0.00 | 0.25 | 312.42 | 3.00 | 0.64 | 4.50 | 33.85 |
| 盘县 | 24.61 | 29.53 | 3.91 | 881.69 | 124.59 | 1275.24 | 450.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 369.51 | 15.90 | 0.60 | 2.87 | 33.85 |

|  |  | 表10-4 项目区蓄水保土效益计算表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 措施 | 保存率（％） | 蓄水定额 | 蓄水总量（万m3） | 保土定额 | 保土总量 （万t〕 |
|  | 单位 | 数量 |  | 单位 | 数量 |  | 单位 | 数量 |  |
| 合计 | （hm2） | 104409.0 |  |  |  | 3767.72 |  |  | 337.35 |
| 基本农田 | （hm2） | 5979.2 | 95 | m3 | 1501 | 852.52 | t | 43 | 25.56 |
| 水土保持林 | 乔木林 | （hm2） | 15635.4 | 85 | m3 | 440 | 584.76 | t | 50 | 66.45 |
|  | 灌木林 | （hm2） | 12703.9 | 85 | m3 | 358 | 386.58 | t | 60 | 64.79 |
|  | 经济林 | （hm2） | 7689.2 | 90 | m3 | 329 | 227.68 | t | 21 | 14.58 |
|  | 果园 | （hm2） | 7507.8 | 90 | m3 | 321 | 216.90 | t | 20 | 13.51 |
|  | 苗圃 | （hm2） | 1828.3 | 90 | m3 | 35 | 6.42 | t | 4 | 0.64 |
|  | 种草 | （hm2） | 142.5 | 65 | m3 | 1877 | 26.74 | t | 251 | 3.57 |
| 封禁治理 | （hm2） | 52922.8 | 90 | m3 | 270 | 1428.94 | t | 27 | 142.89 |
| 小型水利水保工程 | 小计 |  |  |  |  |  | 37.18 |  |  | 5.35 |
|  | 塘堰 | （座） | 25 |  | m3 | 40 | 0.10 | t | 6 | 0.02 |
|  | 谷坊 | （座） | 1957 |  | m3 | 10 | 1.96 | t | 3 | 0.59 |
|  | 拦沙坝 | （座） | 491 |  | m3 | 35 | 1.84 | t | 1 | 0.05 |
|  | 蓄水池窖 | 口 | 4013 |  | m3 | 37 | 14.85 | t | 5 | 2.03 |
|  | 沉沙凼 | 口 | 4477 |  | m3 | 41 | 18.43 | t | 6 | 2.67 |
|  | 沟渠 | km | 464.49 |  | m3 |  |  | t |  |  |
|  | 河堤整治 | km | 141.01 |  | m3 |  |  | t |  |  |
|  | 作业便道 | km | 454.56 |  | m3 |  |  | t |  |  |
|  | 抽水站 | （座） | 51 |  | m3 |  |  | t |  |  |
|  | 喷灌设施 | （处） | 45 |  | m3 |  |  | t |  |  |

3、改善农业生产条件。通过大搞坡改梯为主的基本农田建设，可建成基本农田5979.2hm2，实施塘堰、谷坊、拦沙坝、沟道整治等沟道治理措施，恢复、保护了基本农田，使项目治理区基本农田明显增多，坡耕地面积大幅度减少，加上蓄水池（水窖）、排（灌）沟渠等坡面水系工程的合理布设，有效控制了水土流失，为农业生产创造了良好的条件。

4、土壤肥力明显提高。通过对坡耕地和荒山荒坡的重点治理，改变了地面形态和土壤结构，有效地保持了水土，培肥了土壤，提高了地力，为农业生产创造了良好的外部环境。

5、生态环境向良性转化。通过大面积营造水土保持林、种草和实施封禁治理，增加林草植被面积，提高林草覆盖率，不但有效地涵养水源，调节小气候，保护野生动植物，净化大气，改善整个项目区的生态环境，减轻水土流失灾害，而且对其它非水土流失原因造成的干旱、虫害、风灾等自然灾害的减轻也将起重要作用，人类以及动植物赖以生存的环境，将向良性循环的方向改变，人们安居乐业，农村各业协调发展，群众的生活水平逐步提高。

## 10.3 社会效益

1、项目实施后，水土资源得到有效保护和合理利用，土地生产力得到提高，区内将退耕还林，耕地面积减少，而粮食产量却增加，改广种博收为少种高产多收，粮食主要来源于基本农田，农业生产向集约化经营方向发展。农业生产和群众生活条件得到显著改善，人口环境容量得到提高，生态系统向良性循环转化，有利于国家西部大开发的顺利实施，促进项目区经济社会快速、持续发展。

2、减轻项目区及下游地区的自然灾害。各项措施完成并充分发挥效益后，将进一步改善生态环境，减轻洪涝、泥石流、干旱、滑坡、崩塌、虫害、风灾等自然灾害，对保护农田、交通、工矿、城镇和下游人民生命财产的安全，使群众具有安居乐业的生产生活环境，维护社会安定，稳定人心将起到极为重要的作用。

3、增加农村劳动力的社会就业机会。项目实施后，将发展经果林，水保林，种植牧草；随着林果业、畜牧业的发展，果品贮运与加工、木材生产与加工等将为项目区农村劳动力提供更多的社会就业机会，有利于民族团结和社会安定。

4、提高群众生活水平。项目的实施，将促进土地利用结构和农村产业结构的合理调整，有效地改善当地农业生产条件，提高土地利用率、劳动生产率，实现农业高产稳产，缓解林粮争地矛盾，实现人口、粮食、生态和经济的良性循环。项目治理区农业人均产粮稳定在486kg以上，人均纯收入达到1490元以上，经济收入不断提高，人民群众的生活将得到明显的改善，并逐步走向富裕。

5、提高农民生产技能和管理水平。在项目实施过程中，项目区内将有一大批农民接受各级各类专业技术培训，熟练掌握一、二门实用技术，显著提高生产技能和管理水平，通过他们的“传、帮、带”，在项目区广泛应用农业科学技术，提高广大农民的现代农业意识，并影响周围地区，起到典型引路和示范推广作用，收到良好的社会效果，使传统封闭的农业逐步向现代农业转化。

6、项目的实施，将给区内农民带来可观的经济收入，为其改善居住条件生活卫生、文明教育条件创造了物质条件。

# 10.4 效益分析

### 10.4.1 依据和方法

经济评价依据国家计委和建设部1993年颁发的《经济评价方法及参数》（第二版）、国家技术监督局1995发布的《水土保持综合治理 效益计算方法》（GB/T15774-1995）及水利部1994年发布的《水利建设项目经济评价规范》（SL72-94）进行评价；方法采用有无项目对比法进行分析。

### 10.4.2 主要指标

根据世界银行项目分析的惯例和农业项目的特点，经济分析主要采用经济内部收益率（EIRR）、经济净现值（ENPV）、效益费用比（EPCR）三项指标；财务分析主要进行财务内部收益率（FIRR）、财务净现值（FNPV）二项指标进行分析。

1、社会折现率(Is)、财务基准收益率(Ic)：本项目具有社会公益工程性质，其主要效益为社会效益和生态效益，因此，在进行经济评价时，社会折现率分别采用7％、12％；在进行财务评价时，财务基准收益率采用6％、8％进行评价。

2、计算分析期：结合项目区水土保持工程的特点，本项目建设期为6年，正常运行期取14年，整个计算分析期为20年。计算基准年为开工第一年（2004年）年初。

3、税金：考虑到本项目的特点，在进行财务评价时，各种农产品的各种税金全部取零，以减轻农民的负担，增加群众的经济收入。

### 10.4.3 运行费

因工程建设所需的工具、物资（苗木、种子、钢材、水泥、炸药）等由贷款项目补助。在进行国民经济评价量时，运行费仅考虑提供用于工程维护的材料费和部分人工费，按工程总投资的5.0%计算，在工程建设完工后，每年所需运行费为2905.00万元。在进行财务评价时，运行费按固定资产投资的5.0%计算，工程建设完工后，每年所需运行费为1452.50万元。

### 10.4.4 经济分析、财务分析、敏感性分析

根据工程投资、运行费用及分析计算的工程经济效益编制国民经济效益费用流量表（表10-5）、财务评价现金流量表（表10-6）进行国民经济效和财务分析。

1、国民经济评价

经分析计算，本项目的国民经济评价指标为：

经济内部收益率为18.7％；

IS=7%的经济净现值为62410.86万元；

IS=12%的经济净现值为23326.44万元；

IS=7%的经济效益费用比为1.91;

IS=12%的经济效益费用比为1.43

从国民经济评价的指标来看，本项目的经济内部收益率大于社会折现率12％；经济净现值大于0；经济效益费用比大于1。对于贫困地区的水土保持工程项目来说，在国民经济上是合理可行的，有积极的社会政治意义。

2、财务评价

经分析计算，本项目的财务评价指标为：

财务内部收益率为14.7％;

IC=6%的财务净现值为28076.80 万元;

IC=8%的财务净现值为17984.99万元;

从财务评价的指标来看，本项目的财务内部收益率大于财务基准收益率8％；财务净现值大于0；经济效益费用比大于1。说明该项目有一定的财务收益，可以如期偿还贷款。

3、敏感性分析

为了准确分析项目效益实现和投资的风险程度，经济分析和财务分析采用4种不利因素，即项目投资增加10%、效益减少20%、效益推迟2年、投资增加10%同时效益推迟2年4种情况作项目敏感性分析。分析计算结果见附表23。

从敏感性分析的结果来看，项目区水土保持项目具有较高的经济效益和一定的还贷能力，其投资的风险程度较小，效益的保证度较高，项目是可行的。

表10-5      国民经济效益费用流量表

| 项目 | 建设期间 |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 效益流量B |  | 844.49 | 1688.98 | 3332.62 | 6067.92 | 9681.13 |
| 基本农田 |  | 170.40 | 340.81 | 511.21 | 681.62 | 852.02 |
| 水土保持林 |  |  |  | 299.03 | 598.05 | 996.46 |
| 经果林 |  |  |  | 500.13 | 1337.76 | 2953.93 |
| 种草 |  | 44.56 | 89.13 | 133.69 | 178.26 | 222.82 |
| 封禁治理 |  |  |  |  | 754.15 | 1508.30 |
| 苗圃 |  | 142.50 | 285.00 | 427.50 | 570.00 | 712.50 |
| 其它措施 |  | 37.22 | 74.44 | 111.66 | 148.88 | 186.10 |
| 间接效益 |  | 449.80 | 899.60 | 1349.40 | 1799.20 | 2249.00 |
| 费用流量C | 10104.67 | 10693.62 | 10744.40 | 12151.77 | 10839.04 | 11095.12 |
| 总费 | 10104.67 | 10188.39 | 9729.75 | 10650.63 | 8805.37 | 8621.18 |
| 年运行费 |  | 505.23 | 1014.65 | 1501.14 | 2033.67 | 2473.94 |
| 净效益流量 (B-C) | -10104.67 | -9849.13 | -9055.43 | -8819.15 | -4771.12 | -1413.99 |
| 累计净效益流量 | -10104.67 | -19953.80 | -29009.23 | -37828.38 | -42599.50 | -44013.48 |

| 运行期 | 合计 |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 13294.34 | 16063.07 | 18831.79 | 20801.35 | 21679.27 | 21679.27 | 21679.27 | 21679.27 | 21679.27 | 21679.27 | 21679.27 | 21679.27 | 21679.27 | 21679.27 | 307398.36 |
| 1022.43 | 1022.43 | 1022.43 | 1022.43 | 1022.43 | 1022.43 | 1022.43 | 1022.43 | 1022.43 | 1022.43 | 1022.43 | 1022.43 | 1022.43 | 1022.43 | 16870.03 |
| 1394.87 | 1793.28 | 2191.69 | 2291.07 | 2390.45 | 2390.45 | 2390.45 | 2390.45 | 2390.45 | 2390.45 | 2390.45 | 2390.45 | 2390.45 | 2390.45 | 33469.00 |
| 4570.09 | 6186.25 | 7802.42 | 8918.45 | 9696.98 | 9696.98 | 9696.98 | 9696.98 | 9696.98 | 9696.98 | 9696.98 | 9696.98 | 9696.98 | 9696.98 | 129238.83 |
| 267.39 | 267.39 | 267.39 | 267.39 | 267.39 | 267.39 | 267.39 | 267.39 | 267.39 | 267.39 | 267.39 | 267.39 | 267.39 | 267.39 | 4411.92 |
| 2262.45 | 3016.60 | 3770.75 | 4524.90 | 4524.90 | 4524.90 | 4524.90 | 4524.90 | 4524.90 | 4524.90 | 4524.90 | 4524.90 | 4524.90 | 4524.90 | 61086.14 |
| 855.00 | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 14107.50 |
| 223.32 | 223.32 | 223.32 | 223.32 | 223.32 | 223.32 | 223.32 | 223.32 | 223.32 | 223.32 | 223.32 | 223.32 | 223.32 | 223.32 | 3684.78 |
| 2698.80 | 2698.80 | 2698.80 | 2698.80 | 2698.80 | 2698.80 | 2698.80 | 2698.80 | 2698.80 | 2698.80 | 2698.80 | 2698.80 | 2698.80 | 2698.80 | 44530.16 |
| 2905.00 | 2905.00 | 2905.00 | 2905.00 | 2905.00 | 2905.00 | 2905.00 | 2905.00 | 2905.00 | 2905.00 | 2905.00 | 2905.00 | 2905.00 | 2905.00 | 106298.62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58099.99 |
| 2905.00 | 2905.00 | 2905.00 | 2905.00 | 2905.00 | 2905.00 | 2905.00 | 2905.00 | 2905.00 | 2905.00 | 2905.00 | 2905.00 | 2905.00 | 2905.00 | 48198.63 |
| 10389.34 | 13158.07 | 15926.79 | 17896.35 | 18774.27 | 18774.27 | 18774.27 | 18774.27 | 18774.27 | 18774.27 | 18774.27 | 18774.27 | 18774.27 | 18774.27 | 201099.73 |
| -33624.14 | -20466.07 | -4539.28 | 13357.07 | 32131.34 | 50905.60 | 69679.87 | 88454.13 | 107228.40 | 126002.67 | 144776.93 | 163551.20 | 182325.47 | 201099.73 | 937373.86 |

表10-6     财务评价现金流量表(资本金)表

| 序号 | 项目 | 建设期间 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | 现金流入 B | 0.00 | 276.28 | 552.56 | 1388.26 | 2988.11 | 5202.49 |
| 1.1 | 水保林 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.32 | 418.64 | 697.52 |
| 1.2 | 经果林 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.09 | 936.43 | 2067.75 |
| 1.3 | 种草 | 0.00 | 31.20 | 62.39 | 93.59 | 124.78 | 155.98 |
| 1.4 | 封育治理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527.90 | 1055.81 |
| 1.5 | 坡改梯 | 0.00 | 119.28 | 238.57 | 357.85 | 477.13 | 596.42 |
| 1.6 | 苗圃 | 0.00 | 99.75 | 199.50 | 299.25 | 399.00 | 498.75 |
| 1.7 | 其它措施 | 0.00 | 26.05 | 52.11 | 78.16 | 104.22 | 130.27 |
| 1.8 | 间接效益 | 全部为0 |  |  |  |  |
| 1.9 | 回收流动资金 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 回收固定资产余值 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 C | 5827.96 | 5923.41 | 6045.56 | 6856.27 | 6286.28 | 6453.91 |
| 2.1 | 固定资产投资 | 5319.58 | 5240.07 | 4903.72 | 5285.35 | 4252.89 | 4048.39 |
| 2.2 | 前征费 | 290.50 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 贷款利息 |  | 239.38 | 475.18 | 695.85 | 933.69 | 1125.07 |
| 2.4 | 承诺金 | 217.88 | 177.98 | 138.68 | 101.90 | 62.26 | 30.36 |
| 2.5 | 还本金 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 流动资金 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 运行费 |  | 265.98 | 527.98 | 773.17 | 1037.44 | 1250.08 |
| 2.8 | 税金 | 全部为0 |  |  |  |  |
| 3 | 净收入流量(B-C) | -5827.96 | -5647.13 | -5493.00 | -5468.01 | -3298.17 | -1251.41 |
| 4 | 累计净收入流量 | -5827.96 | -11475.08 | -16968.08 | -22436.09 | -25734.26 | -26985.67 |

| 运行期 | 合计 |
| --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 7416.88 | 9354.99 | 11293.09 | 12671.79 | 13286.33 | 13286.33 | 13286.33 | 13286.33 | 13286.33 | 13286.33 | 13286.33 | 13286.33 | 13286.33 | 13286.33 | 184007.74 |
| 976.41 | 1255.30 | 1534.18 | 1603.75 | 1673.32 | 1673.32 | 1673.32 | 1673.32 | 1673.32 | 1673.32 | 1673.32 | 1673.32 | 1673.32 | 1673.32 | 23428.30 |
| 3199.06 | 4330.38 | 5461.69 | 6242.91 | 6787.89 | 6787.89 | 6787.89 | 6787.89 | 6787.89 | 6787.89 | 6787.89 | 6787.89 | 6787.89 | 6787.89 | 90467.18 |
| 187.17 | 187.17 | 187.17 | 187.17 | 187.17 | 187.17 | 187.17 | 187.17 | 187.17 | 187.17 | 187.17 | 187.17 | 187.17 | 187.17 | 3088.34 |
| 1583.71 | 2111.62 | 2639.52 | 3167.43 | 3167.43 | 3167.43 | 3167.43 | 3167.43 | 3167.43 | 3167.43 | 3167.43 | 3167.43 | 3167.43 | 3167.43 | 42760.30 |
| 715.70 | 715.70 | 715.70 | 715.70 | 715.70 | 715.70 | 715.70 | 715.70 | 715.70 | 715.70 | 715.70 | 715.70 | 715.70 | 715.70 | 11809.02 |
| 598.50 | 598.50 | 598.50 | 598.50 | 598.50 | 598.50 | 598.50 | 598.50 | 598.50 | 598.50 | 598.50 | 598.50 | 598.50 | 598.50 | 9875.25 |
| 156.32 | 156.32 | 156.32 | 156.32 | 156.32 | 156.32 | 156.32 | 156.32 | 156.32 | 156.32 | 156.32 | 156.32 | 156.32 | 156.32 | 2579.35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29050.00 |
| 4834.75 | 4741.38 | 4648.00 | 4554.63 | 4461.25 | 4367.88 | 4274.50 | 4181.13 | 4087.75 | 3994.38 | 3901.00 | 3807.63 | 3714.25 | 3620.88 | 96582.76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29050.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290.50 |
| 1307.25 | 1213.88 | 1120.50 | 1027.13 | 933.75 | 840.38 | 747.00 | 653.63 | 560.25 | 466.88 | 373.50 | 280.13 | 186.75 | 93.38 | 13273.56 |
| 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 729.05 |
| 2075.00 | 2075.00 | 2075.00 | 2075.00 | 2075.00 | 2075.00 | 2075.00 | 2075.00 | 2075.00 | 2075.00 | 2075.00 | 2075.00 | 2075.00 | 2075.00 | 29050.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 1452.50 | 1452.50 | 1452.50 | 1452.50 | 1452.50 | 1452.50 | 1452.50 | 1452.50 | 1452.50 | 1452.50 | 1452.50 | 1452.50 | 1452.50 | 1452.50 | 24189.65 |
| 2582.13 | 4613.61 | 6645.09 | 8117.16 | 8825.08 | 8918.45 | 9011.83 | 9105.20 | 9198.58 | 9291.95 | 9385.33 | 9478.70 | 9572.08 | 9665.45 | 87424.98 |
| -24403.54 | -19789.93 | -13144.84 | -5027.67 | 3797.41 | 12715.86 | 21727.69 | 30832.89 | 40031.47 | 49323.42 | 58708.75 | 68187.45 | 77759.53 | 87424.98 |  |

## 10.5 环境影响与保护

项目区水土流失严重，农业生产落后，经营粗放，土地利用极不合理，广种薄收现象严重，现在仍为半封闭状态的传统生产方式，经济效益低，人民生活贫困。目前，农药、化肥、地膜的使用量较少，不足以对土壤、水体、农作物及环境造成污染危害。

项目建设，主要是对农业生态资源采取有效措施，进行科学合理的保护、改良和开发利用，对水土流失和生态环境失调进行强化综合治理等生态、经济活动，建立以小流域为单元的综合防治和生态经济发展体系。项目拟建各项治理措施不仅有益于环境保护，而且会促进环境的建设与改良，改善当地群众的生产生活条件，促进农业生产的可持续稳定发展。使当地人民尽快脱贫致富，项目本身没有安排产生“三废”的工业建设，项目建设运行中不存在污染环境问题。在项目开发过程中，农药、化肥、地膜的使用量将有一定的增加，但无论是种类选择，使用数量或使用方式，都将控制在不足以对环境产生不利影响的范围内，并采取有效的措施减少对环境的污染危害。项目建设与运行中将建立严格的监督机制，监理各工程及措施的执行情况、运行效果，以确保施工质量和项目建设目标的实现。

总之，该项目是一项有利于环境保护与建设的系统工程，具有较高的经济效益，广泛的社会效益和良好的生态效益。因此，从环境保护角度来看，该项目不仅十分必要而且切实可行。

多年来的实践证明，水土保持是改善生态环境，建设生态农业，再造壮丽美好山河的主体工程，是农业乃至经济、社会发展的基础和前提，是治理江河、防灾减灾的治本之策，是扶贫攻坚的根本措施，是贯彻落实党中央关于实施西部大开发战略和挽救当地水土资源的需要，是加大水土保持治理投资力度，促进当地经济与环境协调发展，促进贫困地区群众脱贫致富的要求，是引进国际先进的管理和技术，带动长江、珠江上游地区水土保持生态建设全面开展的需要。

# 11 结论

## 11.1 综合评价

本报告是在项目建议书的基础上，根据水利部《关于印发世界银行云贵鄂渝四省（市）水土保持贷款项目立项鉴定考察备忘录的通知》要求编制的。编制工作参照水利部《水土保持工程可行性研究报告编制暂行规定》、《水土保持生态建设工程概（估）算编制规定（报批稿）》和《水土保持生态建设工程概算定额（报批稿）》等规程、规范进行。同时考虑了世行贷款项目的管理要求，吸取了黄土高原水土保持世行贷款项目前期工作的经验。编制依据充分。可研报告从项目区水土流失的现状和成因出发，根据当地自然、社会经济条件和农村经济的发展方向，并借鉴当地已有的成功经验，提出了合理的治理方向和措施布局。尤其是突出了因地制宜、综合治理的特点，通过基本农田建设、小型水利水保工程、林草植被建设和其他配套设施建设等多项措施，调控和利用坡面径流，调整农业产业结构，控制水土流失，改善生态环境，发展农村经济。同时，加强封禁管护，发展替代能源，促进生态自我修复。这种生态经济型的综合治理模式，有助于项目区经济和环境的可持续协调发展。

各项治理措施的设计，均参照水利部《水土保持技术规范》、《长江流域水土保持技术手册》及其他有关规范的要求，并运用当地成功经验和先进技术，提出了设计要点，适合项目区的自然经济特点，实用性强。

项目区现有水土保持机构比较健全，具有项目建设所需的各类人才和多年水土流失防治经验，项目实施过程中将进一步加强支持服务体系建设，开展技术培训、科研推广、监测评价和运行管理，项目实施具有较好的组织保障。

项目建设期为6年（2004～2009年），建成水土保持监测网络和水土保持科技服务体系，最终完善项目区水土保持综合防治体系。总投资58100.00万元，其中世行贷款3500.00万美元，中央配套8715.00万元，省、地、县、群众自筹资金20335.00万元。项目区各级政府对水土保持生态环境建设极为重视，项目配套资金及贷款偿还已经各级政府承诺。还有一批具有相当水平的管理技术干部，完全可以搞好项目管理和技术指导。广大群众对治理水土流失，改善生态环境有迫切要求，治理水土流失的积极性较高，工程建设的劳动力组织是有充分保障的。项目所采取的各种技术措施都是多年来在水土保持治理工程实践中被证明是可行的。

从项目的效益分析看，项目实施后年蓄水效益为3767.72万m3，保土效益为337.35万t，具有极显著的生态效益，有效地改善项目建设区的生态环境。对项目建设工程进行经济评价，其经济效益费用比为1.43，内部收益率18.7%，大于12%的社会折现率，具有较好的经济效益，并且有投资增加和效益减少的抗风险能力。因此在经济上具有合理性和可行性。该项目发挥效益后，土地结构将趋于合理，提高土地利用率、劳动生产率，为农业发展和经济振兴奠定良好基础，促进农村社会进步和两个文明建设，提高群众物质文化生活水平和科技素质，同时带动其它产业的发展。其经济效益较好，社会效益及生态效益巨大。

## 11.2 结论

综上所述，贵州省水土保持利用世界银行贷款项目的选择，无论在自然、社会、经济条件以及水土流失类型区等方面都具有代表性；立项依据充分，指导思想明确，目标切合实际，措施布局合理；建设内容和发展方向完全符合世界银行贷款宗旨和项目区自然经济发展规律，本项目具有较大的综合治理开发潜力和还款能力。该项目的实施具有较深远的政治、经济和社会意义，生态、经济和社会效益显著，具有项目实施的基本条件和可行性，建议尽快批准实施。

# Text boxes

111

排洪沟

沿山沟

截水沟

耕作道路

沉沙池

蓄水池

表土堆放区

表土堆放区

表土去向

表土去向

示范区

50～100km2

区

广

推

10～30km2

中央项目办公室

监测评价机构

流域机构项目办公室监测评价机构

省市有关专业部门

省市项目办公室

监测评价机构

地、县有关专业部门

地、县项目办公室

监测评价机构

计划执行与工程质量监督

财务物质监理

实施性监测

经济效益监测

监测评价系统

环境影响监测

效益性监测

水土流失动态监测

技术支持系统监测

监测评价预期目标

计划进度与工程质量执行情况

主导因素

控制条件

信息采集

执行效果信息反馈

执行计划方案调整

人员组织计划

财务管理

计划

物资使用计划

工程技术质量标准

执行计划与工程质量方案

项目科技培训中心

省市项目培训中心

地、县科技推广培训分中心

乡村科技服务站

中央项目领导小组

中央项目办专家咨询组

中央项目办公室

流域机构专家咨询组

珠江流域项目办公室

长江流域项目办公室

省市专家咨询组

省市项目办公室

省市项目领导小组

地区技术咨询小组

地区项目办公室

地区项目领导小组

县技术咨询小组

县项目办公室

县项目领导小组