目  录

1、 项目基本情况…………………………………………………………………………………… 3

1.1  专案名称………………………………………………………………………………………………3

1.2  经营期限…………………………………………………………………………………………… 3

1.3  投资方基本情况…………………………………………………………………………………… 3

2、 项目建设规模及主要建设方案……………………………………………………………… 5

2.1  项目开发背影……………………………………………………………………………………… 5

2.2  项目建设条件……………………………………………………………………………………… 5

2.3  项目建设规模及产品方案………………………………………………………………………… 8

2.4  产品目标市场……………………………………………………………………………………… 8

2.5  项目建设进度……………………………………………………………………………………… 9

2.6  计划用工人数……………………………………………………………………………………… 9

3、 主要生产技术和工艺……………………………………………………………………………10

3.1  运动鞋、休闲鞋帮面部件生产工艺………………………………………………………………10

3.2  运动鞋、休闲鞋底部件的生产工艺………………………………………………………………13

3.3  运动鞋、休闲鞋的成型工艺………………………………………………………………………13

4、 资源需求及主要材料消耗………………………………………………………………………17

4.1  项目建设地点………………………………………………………………………………………17

4.2  项目建设用地………………………………………………………………………………………17

4.3  项目总体布置………………………………………………………………………………………17

4.4  建设项目用水………………………………………………………………………………………18

4.5  能源需求……………………………………………………………………………………………19

4.6  主要原材料消耗……………………………………………………………………………………20

5、 环境影响评价……………………………………………………………………………………23

5.1  自然环境概况………………………………………………………………………………………23

5.2  社会环境概况………………………………………………………………………………………23

5.3  环境质量现状………………………………………………………………………………………24

5.4  主要污染源…………………………………………………………………………………………24

5.5  主要生态环境影响…………………………………………………………………………………25

5.6  依据环保标准………………………………………………………………………………………28

5.7  防治污染措施………………………………………………………………………………………29

5.8  预期效果……………………………………………………………………………………………30

6、 劳动安伍与工业卫生……………………………………………………………………………31

6.1  法规依据……………………………………………………………………………………………31

6.2  劳动安全……………………………………………………………………………………………31

6.3  工业卫生……………………………………………………………………………………………32

6.4  消防设施……………………………………………………………………………………………33

6.5  安全应急预案………………………………………………………………………………………34

7、 经济和社会效果评价……………………………………………………………………………36

7.1  项目总投资…………………………………………………………………………………………36

7.2  注册资本……………………………………………………………………………………………37

7.3  资金筹措……………………………………………………………………………………………37

7.4  进口设备及金额……………………………………………………………………………………37

7.5  主要设备一览表……………………………………………………………………………………37

8、 存在问题与建议…………………………………………………………………………………41

8.1  进口设备免税………………………………………………………………………………………41

8.2  项目建设用地………………………………………………………………………………………41

附表：1、主要建构筑物一览表

附件：（另册装订）

  - 项目基本情况

1.1专案名称

年产380万双皮质鞋生产线专案

1.2经营期限

经营期限：自2007年 10月 1 日至 2057年 9月30日

1.3投资方基本情况

1.3.1项目申报单位基本情况

项目申请单位：**（江西）鞋业有限公司

企业注册地：江西省**市**县工业园

建设性质：新建

投资总额﹕2980万美元（折合人民币23065.2万元，美元:人民币=1:7.74）

注册资本：1192万美元（折合人民币9226.1万元）

企业类型：外商独资

法定代表人：**

投资方：**集团君信企业有限公司

经营范围：猪、牛、羊皮革后整饰新技术，生产和销售鞋类制品﹑鞋类半成品和原料产品。

1.3.2母公司基本情况

**(江西)鞋业有限公司为外商独资企业，建于**县工业园，是**集团投资兴办的。拥有近28年制鞋经验的**集团﹐专门经营生产豪迈型与轻便型休闲鞋﹑运动鞋等鞋类…幷在中国大陆﹑香港﹑台湾﹑越南﹑柬埔寨等地设有工厂与研发基地。做为一个香港证券交易所的股票上市公司，**集团致力于维护一个优良的生产环境，以及公平的商业交易。**集团极关心为它的所有的员工，提供一个安全与和谐的工作环境，幷且承诺将不断改善员工的社会福利制度﹐幷透过慈善基金会等方式，来加强它与周围的社团发生良性互动。自2000年以来，**集团曾两次被富比世杂志评笔为全世界“最具竞争潜力的前200最优企业”。
     创建历史如下：
    1980 ** 先生于台湾创立**集团。 
    1988 **集团开始在中国大陆生产，并在香港设立办事处。

1994 **集团成功于香港上市。
    1999 **集团已经拥有21条生产线，并且每月达到平均生产1,000,000双以上鞋子的产能。 
    2000 **集团在越南﹐离胡志明市45分钟车程的平阳省建立了2条生产线的工厂。 
    2002 **集团越南生产工厂。顺星（越南）已扩至5条生产线。**集团扩建新厂房于中国

广东省中山线。**集团属下所有工厂均获ISO-9002认证。 
    2003 **集团共有10条生产线（中国中山）﹑10条生产线（越南顺星），14条生产线（中国

珠海﹑澳门），并有5个高科技研发中心，测试中心并获得Satra认证。 
    2004 **集团共拥有35条成型线，分配如右：15条在珠海，1 条在澳门，10条在中山，9条

在越南。**集团获得西贡时报的“前40名”奖项。 
    2005 **集团共拥有37条成型线于下列地区：16条在珠海，10条在中山，11条在越南。并

在越南顺星厂增加一栋生产厂房。

可见母公司雄厚的财力和技术力量将为**（江西）鞋业有限公司新建运动鞋、休闲鞋生产线

提供可靠的保证。

2项目建设规格及主要建设方案

2.1项目开发背景

2005年7月3日，世界鞋业论坛在北京举行，相关统计资料表明，中国是世界上最大的运动鞋、休闲鞋生产国，同时也是运动鞋、休闲鞋最大的消费国和出口国。近几年，随着中国制鞋业的快速发展，中国鞋类产品在国内、国外市场都占有很大的份额。就国外市场而言，近几年，中国鞋类产品出口呈迅猛发展态势。1995年，中国鞋类产品出口额仅为16亿美元，而到2004年，中国鞋类产品已出口到全球200多个国家，出口量达到58.8亿双，出口创汇达152亿美元。

由于制鞋业为劳动密集型行业，发达国家多依赖进口。美国仅有80家鞋厂，2万制鞋员工，2003年生产4000万双鞋，但销售30亿双，人均消费170美元，98％靠进口。日本2004年进口鞋5.16亿双，价值32.6亿美元，其中中国鞋占63.8％。就国内市场而言，近几年，国际跨国公司集体打响了向中国市场全面渗透的营销战，在营销通路上投入了很大精力，仅ADIDAS就在全中国创办了500多家专卖店，而另一方面，随着中国申办2008年奥运会的成功，对中国运动鞋、休闲鞋市场又起到了一个巨大的推动作用。据英国鞋业技术检测机构调查，2003年，美国运动鞋的人均年销量为4双，而中国仅为0.8双。近几年，随着中国GDP的增长，中国的体育产业得到了较快的发展，增长势头强劲，因此，中国被国际认为是仅次于美国最有潜力的运动鞋消费市场之一，而本项目的建设主要是以生产（SKECHERS﹑ CLARKS﹑STRIDE RITE﹑ELEPHANT﹑REEBOK）等知名品牌为主，具有较好的市场背景。

目前，中国运动产基地主要集中在广东、浙江、福建三省，据统计，广东东莞居第一，有4000家鞋厂，从业人员50万，福建泉州第二，2004年出口8.9亿双，17.59亿美元，占全国出口量12.5％，其中运动鞋为85％。温州也有2000多家大小鞋厂。就企业发展而言，有向内陆转移趋势。近几年，随着国家产业结构的进一步调整，内陆省份不论是在基础设施等硬环境，还是在人文、政策等软环境上，都有了很大的改善。随着内陆省份市场投资环境的改善，沿海来的工业企业均逐渐向内陆省份建厂。顺星集团之所以选择在**县办厂，正是基于该地区投资环境优越，水电供应及交通便利，原材料丰富，劳动力市场资源丰富。该项目的完成，一方面将成为江西省的鞋业生产基地之一，幷且能使江西省鞋业生产达到较高技术水平；另一方面将带动地方经济的发展，因此，该项目的建成具有较好的经济社会效益。

2.2项目建设条件

2.2.1国家产业政策

《外商投资产业指导目录（2004年修订）鼓励外商投资产业目录》中第三项制造业第（四）款皮革、皮毛制品业的规定：猪、牛、羊蓝湿皮新技术加工和皮革后整饰新技术加工为国家鼓励类外商投资项目。

《中西部地区外商投资优势产业目录（2004年修订）》，符合该目录下江西省退耕还林还草等国家重点生态工程后续产业开发的外资项目，享受《国务院关于调整进口设备税收政策的通知（1997年）》中第一项进口设备免税范围第一款规定，在投资总额内进口的自用设备，除《外商投资项目不予免税的进口商品目录》所列商品外，免征关税和进口增值税。

根据上述两项国家产业政策，结合**县乃至江西省的具体情况，本项目的建设为落实上述政策提供了有利条件。

自1999年起，国家经过3年试点，中央财政投入231.57亿元取很良好效果。2002年正式开展全国性的退耕还林、还草工作，并逐步加大宜林荒山的绿化比例，据有关资料披露，试点以来已完成的面积见表2-1。

表2.1                          退耕还林、还草面积表                      单位：万亩

| 年 份 | 退耕还林、还草面积表 | 宜林荒山数量 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 572.2 | 99.7 | 671.9 |
| 2000 | 563.2 | 697.3 | 1260.5 |
| 2001 | 630 | 845 | 1475 |
| 2002 | 2963 | 3235 | 6198 |
| 2003 | 5050 | 5650 | 10700 |
| 总 计 | 9778.4 | 10527 | 20305.4 |

业已完成的退耕还林、还草工作表明：

- 局部地区生态环境明显改善，水土流失与土地沙化现象得到控制，区域小气候变好；

- 增加农民收入，部分靠种植粮食作物为生的农民改为养牛、羊、猪，在3年试点期间，受益农民410万户（1600万农民），平均每户补贴粮食870kg，现金146元。

- 农村产业结构得到调整，改单一种地为多种经营，发展了林果业、畜牧业、蔬菜业，增加了土地产出；

- 全民生态意识加强，在试点区基本上做到了水不下山，泥不出沟，而有效改变了传统意识。

江西省属江南丘陵地区，森林覆盖率居全国第二，仍积极执行国际退耕还林政策，计划从2002起的10年内投资90亿元分批退耕还林1000万亩。其中**市２年内已退耕还林70万亩。

**县是典型的丘陵区，七山半水分半田，一分道路和庄园，县域面积1935㎞2。土壤多为各种风化岩冲积、河流冲积及红土壤母质发育面而成，分为水稻土、红壤、草甸土、石灰石土和山地黄壤６类，另有120万亩宜林、宜草的山地，其中只有少量未绿化的荒山。因此，**县乃至江西省可结合退耕还林政策的落实，同时启动农业产业结构的调整，发展林草种植，带动畜牧业调整。

发展牧草生产是节粮型畜牧业的基础，世界发达国家的肉食主要为草食动物，草食动物在肉食中的比重：美国为73％，澳大利亚为90％，新西兰几乎为100％，而中国靠粮食转化而来得猪、牛、羊占60％以上。**县养猪业为全省首列之一，完全可以利用草山草坡发展牧草业，举办家庭牧场，饲养肉用山羊和牛，从粮食、经济作物的二元结构向粮食、经济作物、饲料作物三元结构转化。在优化农业产业结构的同时优化生态环境。

发展牧草生产调整种构，可提高土地利用率，生产更多优质饲料,例如，牧草之王苜蓿草，其蛋白质含量为小麦的７倍，作为固氮植物，不定期可改良土壤，防止水土流失，保护环境，使低耕土地增加产出。

牧草配合饲料比单一饲料效益高三分之一，可减少精料，省粮降成本。因此，林草结合栽植模式可在**乃至江西省推广，选择落叶少、林质好、用途广的香樟、酸枣、木荷等树和苜蓿草、宜安草、大翼豆、百喜草、黑麦草等多年生牧草结合栽植，可割草养蓄，增加牛羊出栏量。

本项目需要大量猪、牛、羊皮革材料，这样结合省情、市情、县情，落实退耕还林还草政策，一举多得。将大大推动**县的养殖业。

2.2.2交通条件

本项目设于**县工业园区，该工业园是**县人民政府新设立的高新技术产业园区。园区位于县城东南郊，规划设计面积10平方公里，由良岗工业园、城东工业园、清水桥工业园构成。园区东距南昌120公里，南接320国道、上新铁路15公里，西隔市府**80公里。园区按照“联片开发、合理布局、崇尚科学、追求卓越”的原则，融入现代生态理念，以50米工业大道为主线，呈三纵多横状；以亮化、绿化、美化为重点，使园区成为一个集银信、商贸、保险、教、卫、研为一体的花园式、生态型的高新技术产业示范园区。

2.2.3供电条件

供电：工业园区已建成110KV变电站一座，供电所一处，主变容量为41500KVA，8月份可正式运作。“十一五”期间（2010年以前），在项目所在地荷舍村附近，将再建一座220KV变电站，主变容量可增加1倍，幷且这些变电站都隶属省市供电部门直管，供电完全有保障。

2.2.4供水条件

供水：**自2002年实施完国家级供水工程项目“板坑水库”以来，城镇及工业园区供水能力大为提高，目前正常日供水能力已达到5—6万吨。本项目选址处，已规划设计好口径0.3米的主供水水管到达，可确保生产生活用水需要。

2.2.5燃料、原材料

江西省是农业大省，畜牧业一直是全省农村经济的支柱产业之一，随着国家鼓励发展农业生产的一系列优惠政策的出台、及省委、省政府提出的“后劲在畜”的发展战略，各市县因地制定了一系列相关的发展畜牧业生产优惠措施和方法，极大的激发了广大居民发展畜牧业生产的积极性。国家“星火计划”，“丰收计划”项目在全省的广泛实施，促进了全省畜牧业的快速发展，畜牧业科技的推广应用，良种繁育体系、饲料原料供应体系、动物防检体系、畜产品流通体系、生产实用技术推广应用体系等体系逐步建成和完善，且养殖人员科技意识的不断增强和不断提高，为畜牧业生产的快速发展提供了可靠保障。近年来随着畜牧业养殖大户的不断涌现和大型猪、牛、羊生产基地的建成，江西省畜牧业得到了飞跃发展。据统计2004年**、萍乡、南昌、九江、吉安、新余等六市的调查报告，全年生猪存栏677万头，出栏983万头；牛存栏193万头，出栏34万头；羊存栏80万头，出栏63万头。可以提供丰富的猪、牛、羊皮等原材料，原材料供应有保障。燃料柴油因距离**县城近，故燃料供应也很方便。

2.2.6劳动力资源

1、2006年末，全县常住人口276463人，其中乡村人口182427人，男女性别比例108.8:100，人口密度为每平方公里143人，“第五次全国人口普查”数据显示，全县人口中初中、高中、中专、大专以上学历的人数分别占总人口的42.2%、9.56%、3.5%、2.04%，人口平均预期寿命为72.14岁。

2、据**市就业信息劳动力资源信息库数据统计，全市有剩余劳动力57.3万人，**周边的高安、奉新、靖安、上高、万载、铜鼓、修水、浏阳八个县（市）有剩余劳动力40.02万人，**本县总人口27万中有劳动力人口16.29万人，其中剩余劳动力有5.54万人（农村剩余劳动力5.01万人，城镇剩余劳动力0.53万人）。丰富的劳动力资源完全能够满足**鞋业项目计划约1万人劳动用工的需求.

2.3项目建设规模及产品方案

**（江西）鞋业有限公司在确定建设规模时，主要依据以下考虑﹕

1﹑为支持国际性知名品牌大客户订单，逐步扩大生产能力，有必要分期的扩建运动鞋、休闲鞋

生产规模；

2﹑立足于中国提出的“西部大开发”、“中部崛起”，制鞋产业有必要转移至中西部，服务于

当地经济；

3﹑充分考虑项目对环保、安全、卫生、健康的高要求、高标准；

4﹑选用世界先进制鞋技术及其生产设备；

5﹑坚持当地社会可持续发展的高要求；

6﹑专案的抗风险能力;

2.3.1建设规模

制鞋厂建设规模是制鞋主要方案的重要内容，首期规模的大小将直接影响到企业资本链承受能力、抗风险能力、经济效益，企业规模的选择必须结合考虑当地生态承受能力、能源和原材料的供应能力、青壮劳工人数、市场经济需求变化等诸多因素影响。

本次制鞋规模参考了中山顺星及珠海美星鞋厂的生产情况，一期规模定为达到年产380万双皮质运动鞋及皮质休闲鞋的生产能力，以便快速建成投产，数年之内进行二三期扩建，最终达到年产720万双左右。

2.3.2产品方案

因**（江西）鞋业有限公司隶属于**鞋业集团﹐**鞋业集团主要以制造运动鞋和休闲鞋起家﹐**（江西）鞋业有限公司秉承母公司业务﹐以代工设计制造（OEM）为模式﹐代理生产国际知名休闲流行品牌﹐产品主要有SKECHERS﹑ELEPHANT﹑ STRIDE RITE﹑CLARKS等等。

2.4产品目标市场

中国近年运动鞋﹑休闲鞋的销售量﹐以每年双位数的百分比增长﹐调查显示﹐青少年运动鞋主要集中在中高档﹐其中﹐（耐克﹑阿迪达斯﹑乔丹）等国外品牌统领高端市场﹐李宋﹑安踏﹑双星等国产品牌逐鹿中低档市场﹐中国青少年运动鞋消费市场规模比较稳定﹐其中﹐城市青少年是运动鞋消费市场的主力军﹐每年人均消费金额为355元﹔2004年中国城市青少年花在购买运动鞋方面的金额为128亿元﹐预计2005年消费规模在135亿元在左右。

运动鞋国内国际市场需求旺盛﹐本项目制造的知名品牌运动鞋全部销往国外相应品牌商﹐国内需求则需从国外品牌商进口。

2.5项目建设进度

制鞋项目的进度包括可行性研究、设计、采购、施工建设和试车,将基于项目的工作分解系统(WBS)进行编制.因**集团在世界各地已建成多条运动鞋及休闲鞋生产线,企业自身对制鞋生产工艺流程及建设技术环节极为熟悉,可以大大加快建设进度.

2007年        第一期和第二期600亩整地.

2007年10月   整地完成，开始筹建一期厂区三栋厂房

2008年3月    一期厂区A厂房建设完毕,开始安装A厂房3条生产线.

2008年 3月   第三期400亩整地.

2008年5月    A厂机器设备安装完毕,调试.

2008年6月    A厂正式投产.

2008年6月    第三期400亩地整地完毕.

2008年12月   开始安装B厂生产线.

2009年3月    B厂机器设备安装完毕,调试.

2009年12月   开始安装C厂生产线.

2010年3月   C厂机器设备安装完毕,调试;开始筹建二期厂区三栋厂房.

2011年9月    二期厂区厂房建设完毕﹐开始安装D﹑E﹑F厂房3条生产线.

2011年12月   D厂机器设备安装完毕.

2012年1月    规划第三期厂房12条生产线.

2012年3月    E﹑F厂机器设备安装完毕﹐调试.

五年完成18条生产线预计目标.

八年完成30条生产线预计目标.

2.6计划用工人数

根据生产工艺技术要求以及项目的具体情况，初步确定一期建设完毕，需职工人数为4450人，其中管理人员200人﹐办公室人员及周边人员250人。劳动定员见表2-2。

表2-2                              劳动定员表

| 部门 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 裁断﹑针车﹑成型 | 生产线员工 | 4000 | 9条生产线 |
|  | 间接人员 | 200 | 9条生产线 |
| 办公室人员及周边人员 | 250 |  |
| 全厂合计 | 4450 | 9条生产线 |

如果在3年内扩建完成一﹑二期工程，企业用工总数将达到近1万人以上。

3主要生产技术和工艺

3.1运动鞋、休闲鞋帮面部件生产工艺

3.1.1帮面材料的裁断

(1) 裁断前的准备

裁断刀具的好环，对裁断的质量、生产效率、生产安全具有直接影响，裁断前必须充分做好刀具的检查工作。检查刀模与各品牌运动鞋样板是否一致，有无刀口缺陷、变形、钝化等。

为了对生产中裁断可能出现的问题及早发现，幷对新的不同运动鞋样板关键操作技术要领及早的掌握，裁断前一般要进行试裁断。依据裁断材料层数、压力大小、道具摆放位置、拉料和排料进行适当的调节。

材料在进行裁断前，必须首先进行拉料与排料。拉料是指将材料展平的过程，排料是指将展平材料按照一定要求堆加、叠放和排列的工序。拉、排料也是对材料进一步进行质量检验的重要环节。拉、排每种材料，都是要对照色卡检查有无色差，原材料是否符合质量标准，有无皱折、压痕、材料表面有无污渍、裂纹、表层脱落、部位差、缺陷等异常情况，确保材料质量符合成品要求和材料标准。裁断材料必须在规格、颜色、纹理、材质上与样品相符合。排料时还应注意准确、省料、材料方向、皮革纤维走向等。

(2)  裁断步骤

机械裁断的步骤如下：

检查刀模----调试机械----裁刀冲程调节----试裁----正式裁断----分号-----检验----新刀具（模）入库前要与原相应的样板核对----裁纸板----发刀模----核对纸板----裁断作业----复核纸板----退刀模----核对原版----进刀模区。

(3) 裁断技术数据的确定

材料冲裁的层数一般应根据材料使用的部位、材料的厚度、材料的伸缩率、硬度等综合考虑。冲裁层数对生产效率有明显的影响，面裁冲裁层数以少不宜多，冲裁里材的层数可以适当增加。一般按照下列层数冲裁：皮革单层冲裁；合成革、人造革材料、中帮衬、海绵、带孔带针材料4层冲裁；普通面料、网布面料6层冲裁；一般复合材料如内里布、衬布、切片、衬类8层冲裁；少数复合材料根据工艺需要只能冲4层；补类10层冲裁。

裁断机冲程=裁断垫板厚度+冲裁材料厚度*层数+刀模厚度（背高）+操作空间的高度（包括裁刀嵌入垫板的深度）。

(4) 操作基本要求

接到样单时，严格按客户要求准备材料，开发样和复样材料可用现有材料，但要开单购买，并做两份色卡。

纸板样板上的点、线、空、牙缺等全部划清楚，所剪的材料和纸板吻合，对拼纸板有疑问及时反馈。

裁断中，部分使用剪裁剪时，曲线要剪得流畅、无缺口、幷把画线剪掉。禁止用圆珠笔画线，车缝假线的网布一定要用退色笔画线，不能有涂改现象，保持材料清洁度。有高频电绣的部件材料，要多裁3-4片，以补充可能出现的质量问题，有高频凹凸的一定要检查凹凸边沿是否有被切断裂现象，注意颜色有无改变等。

必须看准确料样，认清颜色，材料在规格、颜色、纹理、材质必须与样品相符。分清材料纹路、裁向及段数。

将材料平铺在垫板上，右手握刀模，将其放在材料的正确位置上，左手将上压板拉至刀模背的正上方，待上压板停稳后，右手离开刀模，按动电钮，使上压板下降，双手同时握住冲压杆，完成冲裁。然后将上压板退回原位，右手取出刀模，幷从刀模中取出裁好的部件。

剪好的材料用橡皮圈扎好，放入料框，注明货号、鞋楦号、尺码等，点好双数，以十双为一捆，交由检验人员检验。

(5) 裁断片的检查

检验员必须对所有半成品逐片检验，以防有质量问题，对冲裁中偶尔出现的多冲、少冲、残缺等现象及时发现幷解决。

据样鞋、色卡核对材料颜色，核对测试报告单是否测试合格，检测裁刀和样鞋与纸板是否吻合。

检查天然皮革、绒面皮是否为单层生产，是否按色配对冲裁、贴标对双排放。外部无缺刀、滑刀现象。绒面皮反面标记的疤痕、血迹、刀伤、暗伤位置是否正确。

合成革、网布、复合海绵等材料是叠4层冲裁。网脚处允许缺角2％，平底鞋网脚不可缺刀，外露部位不可毛边、滑刀。

定时检查冲刀是否变形、刀口缺损、生锈，垫底有无损伤。

3.1.2帮部件整形装配

(1) 片料

片料的目的一是为了调节材料的厚度；二是消除部件边沿的毛边，达到美观整齐；三是方便后道工序进行；四是保证成品的部份功用。

片边有一定的厚度和宽度。片边的宽度一般为折边的2倍，通常采用“片8折4 ”。但品种位不同时，片边的度也会变化，如采用折边6mm，片边往往为10-11mm，片宽度比理论值小2-3mm。

(2) 折边

折边是部份运动鞋帮过程中重要的环节，折边的优劣直接影响成鞋的外观与内在质量。折边前必须做的准备工作主要有检点、改刀、粘贴衬布。

经过片边后的部件边缘处强度下降，折边时再折边的中间加双面补强自粘丝带，以增加强度，使折边处饱满圆滑、不易变形。具体操作为：将双面补强自粘丝带沿着折边处粘贴在部件片削部位的厚度标定处，折边时包裹在里面。

一般折边的宽度为4-6mm，折边分为支线、凸弧、凹弧、尖角、角谷等种类。每种类型的操作应根据其结构，采用的方法有所不同。直线折边要求折后边缘为一直线；凹凸弧形折边操作时需要在被折的边缘打上剪口，一般剪口深度为被折部份的一半，以便防止皱褶；尖角形折边部件需要折边呈尖角形，且不需露白茬和里面；角谷形折边时应在角谷底部的尖角处打一剪口，剪口深度不得超过谷底，以免折边后露茬。

(3) 帮部件装配

①帮面部件之间的镶接

运动鞋、休闲鞋是由多个平面的部件组合而成，部件之间的镶接可呈平面状，也可呈曲面状。平面状的平镶根据运动鞋、休闲鞋的不同按样板、标志点、标志线进行镶接。镶接时应用上压件的边缘将被压件上的标志点（线）刚刚盖住，部件间镶接后应仔细检查镶接部件是否牢固。曲面状的跷镶按照标志点、标志线直接进行跷镶，操作时，右手握住上压件，左手握住下压件，将上压件的中心点与下压件的中心点对正粘合，或者沿着标志点、标志线，随着部件的弯曲形状，逐段镶接粘合。

② 帮里部件之间的镶接

帮里的结构一般与帮面的结构有一定的关联，镶接也与帮面的镶接基本相同。整片帮里为一整块材料，镶接简单。分节式帮里的镶接由前帮布里加后帮布里的两节式帮里和多节式帮里两种。

- 帮面与帮里的镶接

运动鞋、休闲鞋帮里和帮面镶接，直接在帮面分割的部位沿分割材料的边沿，用平缝的方法将帮面和帮里活接或者牢固镶接。

- 多层帮面以及帮面与衬料的镶接

为提高运动鞋、休闲鞋的成型稳定性或局部的强度，需要在帮面上叠加一层帮面材料或在帮面与帮里之间加入衬料，用流行的在前帮的跗背瓿位粘贴热粘衬，用帮面定型机进行压凹定型。

- 帮部件装配的缝接

帮面的缝合形式多种多样，主要有平缝法、压茬缝法、合缝法、压缝法、翻缝法、对缝法、包缝法、嵌缝法、手缝法。根据运动鞋、休闲鞋的装配风格和质量要求选择不同的缝接方法。

(4) 运动帮缝制工艺和后处理

运动鞋、休闲鞋的缝帮工序一般经过缝边线、缝合后缝、缝接前后帮（合帮套）。

缝后的帮面处理要经过线头处理、帮套清洁。线头处理通过挑抽线头、系线头、粘烤线头、剪线头等方式进行。整形和装配过程中，帮面和帮里上会沾有浆渍、油垢、笔迹、水渍污染等，可使用软布酒精擦去圆珠笔画的标志和标志线；用汽油或清洗剂除去各污痕；用草酸清除色帮里上的色斑；用橡皮、清水或专业清剂探去笔画的标志线。

(5) 帮面半成品的检验

制成的帮面半成品要按照生产要求和样品鞋及生产工艺规定检验如下内容。

①核对材料及缝法；

②各部位所贴流水号必须对号缝接，色差明显者返修；

③缝鞋舌须沿海绵边3mm缝接，翻鞋弧度要顶到位，不可有爆裂现象，封口时起收针倒针。

④冲鞋眼必须左右对称，高低一致，冲子规格按工艺要求，不能漏冲、冲歪和未冲穿现象；

⑤金属扣打歪、脱漆、损破、变形，底扣开花起角坚硬刺手，无低扣或色差，须返修。

3.2运动鞋、休闲鞋底部件的生产工艺

运动鞋、休闲鞋底有大底、中底、内底之分。运动鞋大底、中底的生产工艺有注射法、硫化法、模压法、浇注法、裁断整形法；内底则多数为裁断法。

3.2.1运动鞋、休闲鞋底的质检与修剪

(1) 运动鞋、休闲鞋底质检

运动鞋、休闲鞋底入库前进行质量检查的要求为：每批鞋底入库，必须要按确认样核对颜色、材质、型号；每批鞋底必须经耐磨、耐折等强度项目的测试检验，特殊的要经低温耐折测试；根据色差、型号、规格等配双。

(2) 运动鞋、休闲鞋底修剪

成型后的运动鞋、休闲鞋仍存在一些质量问题，如注射口处遗留有毛边，裁断后的裁切边楞等，因而运动鞋的底部件幷不能直接使用，须进行修剪，以达到外观整洁和生产要求。修剪的主要任务有：割去毛边以及多余的部份，边楞的圆滑处理，大底成型中磨具边沿漏缝处多余的材料等。修剪的工具一剪刀，割刀、砂轮等，运动鞋底部件经上述处理后，方可进入后续的生产流程。

3.3运动鞋、休闲鞋的成型工艺

近年来冷粘法成型工艺已经成为运动鞋、休闲鞋成型工艺的主流，该成型工艺是在帮套、帮底部件已经完成的基础上使用的。其主要流程有：

按照生产指令单领取帮套、鞋楦、底部件、辅料等----穿网鞋带----车缝网边角----网边角刷白胶----主根、内包头的回软安装----后帮预成型----钉修内底----套楦吊正----绷帮----整形----定型----合底准备----粘合面处理-----刷胶----烘干活化----粘合外底----压合----冷定型----脱楦----修饰----检验----包装----入库。

帮面与帮底部件经过一定的加工，初步具备了成鞋的雏形，需要通过绷帮将帮面套在楦体上伏楦定型，为帮底结合铺平道路。

冷粘成型工艺的重要工序如下：

(1) 系带

运动鞋﹑休闲鞋多设计成系带式，为了保证穿着需要，必须将帮面的鞋口固定在一下的范围内，一般采取的方法是系带。成型前为了调节成型尺寸与设计要求相符，穿鞋带时，按生产确定样操作，清点资料是否准确。系带的松紧程度对成鞋的鞋口宽度、附围影响较大，系带时比设计的鞋口宽度小2-3 mm。

(2) 帮面的边角处理

缝边角：部份使用网布的帮面，由于边角脱线或不利于粘结成型，需要进行缝纫，以增强边角的强度和防止皱折。缝纫尽量靠边，边距1.5-2.0 mm。

(3) 主根、内包头的回软与安装

流程：裁断----片削----砂磨----浸泡或加热回软----安装----压型

安装主根要求：刷胶要均匀，防止脚浆堆积，使帮面产生楞凸不平的现象。距帮脚5 mm处不刷胶，以免胶浆在绷邦过程中被挤出而沾污鞋帮，给绷帮操作带来不便。如果使用布里或其它纤维织物类的里料，在主根上与帮里接触的一面刷胶时，只需要少量刷胶，防止过多的胶粘剂在绷楦压力下，透过纤维孔而粘楦或污染帮里。装置后的主根上口距后帮上口缝线2-3 mm，不得顶到口边，否则再穿着使用过程中会磨脚后跟。不易装置过低，否则鞋口则发软，易变形，穿着时不跟脚。主根下端缩进帮脚边缘5 mm左右，如果主根在内底上的折回量少，其支撑力就少，易出现“坐跟”的缺陷。

安装内包头要求：合成材料类的内包头时，需要将平面朝向鞋腔，片坡茬的一面与帮面的里面粘合，内包头的装置一定要正。两角边线要基本垂直于前帮中轴线，不得出现外怀超前，里怀偏后的现象。内包头的底边与帮脚周边距离相等，缩进帮边缘4-5mm。内包头的装置方向要求是正面朝向鞋腔，穿用时其正面与脚接触，光滑形似皮帮里。

安装主根、内包头时，帮里大于设计尺寸，应先予以修剪，再装主根、内包头。帮面较硬，或所用的鞋楦型高大或前帮长度较长且为一整块，绷帮时，帮面、帮里、帮衬瓣延伸幅度大，因产生褶皱而难以平伏。安装主根、内包头前需先将帮面的里面一侧刷水，回潮闷软后，再抹涂胶浆，安装主根、内包头。主根、内包头装置后，存放时间不宜过长，防止主根、内包头所含的湿分挥发，浆糊干固，而导致绷帮是难以平伏，造成脱壳起层缺陷。

(4) 后帮预成型

对于后帮要求定型性高的运动鞋﹑休闲鞋，后帮需进行预成型。

(5) 套楦吊正

套楦吊正要求帮套的标志点部位与楦的相应点对正，尤其是后帮中缝与楦的后弧中心线对正；鞋口中线与楦背中心线对正；帮套的里外踝的统口高度符合设计要求；帮面套在楦上时，不得歪斜、扭转，各个部位的松紧程度均匀一致；套楦吊正一般先从前尖对正，然后是后弧，再帮面对正。操作要点为定位和砸型。

(6) 成型前的质量检验

一般检验鞋面号码与楦头号码要相符。鞋面、楦头、左右两边号码要一致，各部位颜色也要相符。鞋头、后跟的高度，左右两边要一致、配双。鞋头、后跟不可发硬、破损、凹凸。鞋头、腰身要贴楦平顺，内外腰不能相反。鞋面不可有破损、伤痕和刮伤现象。检查成型前帮面产品有无漏针、断线现象。

(7) 绷帮

绷帮是帮底结合、成型的关键工序。绷帮是使鞋帮紧紧附着在楦体表面，消除帮料表面的皱折，幷塑造定型与楦体表面吻合。主要由刷绷帮胶、绷帮成型组成。

刷胶操作要求在内底周边（或粘合帮脚所对应位置上）及帮脚上刷胶，内底上刷胶宽度为12-15mm，帮脚周边上的刷胶宽度为10mm。

(8) 粘合帮脚

粘帮脚时，要按照头、跟、腰窝的绷帮顺序，幷按照原有的绷帮皱褶，用绷帮工具将帮脚拉回，粘合在内底面上，随即用敲砸帮脚，使之粘合牢固。为消除前尖部位的皱褶，使帮脚粘合平状，可将该部位的帮脚打三角形剪口，剪口的顶角距楦底边3mm以上，最多打3个。

刷胶的宽度与帮脚在内底上的搭接量一致，或略大于搭接量；刷胶至腰窝部位时，要用手将帮套捏紧，防止胶流入鞋腔内，将鞋里粘在楦体上，造成脱楦困难；刷胶后的制品要注意防尘、防潮，以免影响粘合强度。

(9) 平整帮脚和子口

粘帮脚后，有许多帮脚的皱褶，会影响后续的粘合外底操作。通过平整帮脚，可以使帮脚平坦，与外底粘合的间隙均匀一致，保证粘合质量，子口圆顺规整，造型美观。

(10) 砂磨帮角

粘合面的砂磨起绒质直接影响着帮底粘合的牢度，是胶粘生产过程中的一个重要工序，因此要严格控制砂磨起绒的位置、深度。砂磨后粘合面上的绒毛短而浓密，长度在0.2-0.3mm为宜，绒毛过短，胶粘剂的扩散和渗透能力以及粘合面积都相对较少，帮底粘合牢度着；绒毛过长，当粘合面受到外界剥离力时，绒毛易被拉断，造成应力集中，导致开胶。砂磨要均匀，无露砂和砂坏现象。

(11) 胶膜的烘干活化

运动鞋﹑休闲鞋生产过程中，粘合面经过刷胶处理后，直接进入干燥通道进行烘干和活化，烘干活化可以加快胶粘中溶剂或水分的挥发，缩短加工时间；促进胶粘剂分子向被粘物内部的圹散和渗透；为胶黏剂和固化剂发生交联反应提供反应活化能；软化胶膜和被粘物，降低被粘物的硬度和弹性，增加可塑性，减少粘结时的反弹力，便于在合外底后底型符合楦底型体。

根据烘干活化程度，控制流水线传带的传送速度，已达到最佳的效果。一般地第一节烘箱的烘干活化温度为40-50℃，第二节烘箱的烘干活化温度为60-70℃，烘干总时间为10-12秒。

(12) 粘合外底

将刷胶和烘干活化外底与帮脚、内底需粘合在一起，粘合前需配底，检查鞋帮码数与鞋楦码数是否相符，有无同边、单脚。

粘合外底之前，先除掉粘合面以外的余胶；除去多余的胶黏剂，以免余胶影响成型的外观。

粘合成型外底的顺序依次为前尖、前掌外侧、前掌内侧、后跟、腰窝部位。由于前尖、后跟及成鞋的外侧是主要的外露部位，直接影响着成鞋的外观质量，在粘合外底时要特别注意，待前尖、前掌及后跟部位粘合端正后，再粘合腰窝部位，要先粘合腰窝的中心，然后粘合腰窝的四周，以免底心包有空气，造成开胶。

(13) 压合

粘合外底后剥离强度仍然未达到运动鞋﹑休闲鞋的穿用要求时，需要时一步提高粘合强度，采用机器加压，促进帮底的粘合而结合更加紧密。外底的压合，应该在粘底后趁胶粘剂分子尚处于活化状态时，立即进行压合调整好压底机与楦头的长度和弧度，分好左右脚压底的位置。

压合时间和压力见表3-1

表3-1                          常用底料的压合力时间表

| 外底种类 | 真皮底革 | 橡胶底 | 仿皮底 | 微孔底 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力/MPa | 0.5-0.7 | 0.4-0.6 | 0.4-0.5 | 0.4 |
| 时间/s | 10-12 | 7-8 | 6-8 | 8-10 |

(14)运动鞋、休闲鞋整理

运动鞋、休闲鞋生产的整理步骤为：补胶----刷内底胶----压边----冷冻定型----脱楦----放内底----穿鞋带----塞鞋纸----清洁鞋面、鞋底。

被胶：帮底刷胶操作中，不可避免地会造成有些部位漏刷，导致帮底结合部位存在明显的缝隙，需将胶液填入缝隙中，以增强该部位的粘结强度。补胶要均匀细致，所补胶必须到缝隙中，不可留有缝隙，但也不能堆胶，否则胶液污染鞋面。胶液完全要与帮底胶的品种一致，浓底适当即可。

压边：要把补胶的部位压贴合、平顺，以增强原粘合薄弱环节处的粘合强度。

冷冻定型：作用为能过低温使胶黏剂进一步结晶固化，使形状进一步稳定。冷冻温度一般在零度以下。

脱楦：将鞋楦从鞋腔内拔出的，若为系带式运动鞋，应先解开鞋带，然后脱楦，以防撕裂鞋口，脱楦后楦按颜色、货号配双。

放面衬：内底颜色要根据样鞋或工艺单选用；鞋、内底号码要一致；内底与中底刷胶到位，胶不能流入鞋内里面；内底与中底要贴合牢固，前后到位不歪斜。

穿鞋带：按指令单颜色、规格作业。

塞鞋纸：要饱满且不让鞋变形。

清洁鞋面鞋底：鞋的表面清洁，不能有杂物，以免破损面料或导致鞋底脱胶、开胶；要针对脏污部位清洁；使用专用布清洁；特别是对成色鞋，要经常更换清洁布；清洁鞋面和鞋底的布要分开，以免污染鞋面。

成品检验：鞋子颜色与样鞋生产工艺单相符；鞋头、后跟高度一致；同双鞋子各部位颜色相配；吊牌、标贴、价格的标示要按要求做好。不同运动鞋的检验标准参考有关规范准则。

(15) 运动鞋、休闲鞋包装、入库

严格按照设计或生产指令单要求，对双入盒；不能出现重边、大小号、乱鞋现象；按指令要求配码装箱。

4资源需求及主要材料消耗

4.1项目建设地点

专案初始选址有两个省份：江西和四川。本项目制鞋规模大；产品出口量大；制鞋设备先进，提供的就业岗位多，用工量大，有利于发挥当地人力资源优势，缓解就业压力。而此项目符合国家《指导外商投资方向规定》中第五条、第十条和第十一条的精神，四川省政府表示，只要落户四川就满足所有要求，**鞋业集团在地点选择上，从人力资源的角度看好四川，但从整体投资环境的角度看，还是倾向于江西省。主要考虑到江西省**市**县的优势，具有如下几个特色：

- 由南昌机场至**县约100分钟就能到达，经320国道交通便利、路况良好、沿途风景秀丽；

- **县县城建设已具小城市规模，人员密集，文化水平提高，普遍的乡村聚落贴近城区，人口约30万人，富余劳动力多；

- 已有省级科技工业区成立，幷有纺织业及化工业等多家厂商入驻，政府规定的最低基本工资400元/月，允许适当延长加班时间；

- 政府由县委书记领导招商，各级干部办事勤劳有效率，没有模糊地带，政府团队有特色，守信用；

- 相关优惠政策明文规定，很具体和清楚，公开公正，给与企业可依循方向；

- 土地提供五通一平条件，供水供电问题积极帮助解决。

因此本公司制鞋厂选择在**，当地大部份都是低丘，周围没有村庄和集镇，离县城有5公里，去年动工建设的阿深高速公路，距离预定鞋厂地址约1km，交通便利，为投资办厂的理想用地。

4.2项目建设用地

鞋厂地面建构筑物用地范围内没有民房，没有农田，全部为小山丘地带，无重要的地下资源，无古建筑遗址，不需移民安置。

根据鞋厂工艺流程配置及总平面布置要求，一期用地19.2117公顷（合288亩），其中耕地4.567公顷，林地13.581公顷，水域1.0637公顷。三期用地约53.333公顷（合800亩）扩展。土地位置为**县新昌镇敖桥村，荷舍村和大塘村。

4.3项目总体布置

4.3.1企业组成

企业主要由生活辅助设施、生产辅助设施、娱乐设施、总仓库、鞋厂车间、合贴厂等组厂。主要建构筑物一览表见附表4-1。

4.3.2鞋厂总体布置的指导思想

- 设计布局兼顾近期与远期，功能分区清楚；

- 满足制鞋工艺生产流程要求，物料输送线路简捷，人员物质合理分流；

- 合理使用土地，布局力求紧凑；

- 优化建筑物设计，使厂区布局体现出现代化的工厂壮观风貌；

- 符合安全卫生，建筑防火等有关规程规范的要求；

- 合理确定各建筑物、道路的标高，保证生产运输的连续性和装卸作业对较高程度的要求；

- 规画确定场地排水顺畅，便于外部联系。

4.3.3鞋厂总体布置

企业总体布局采取集中加点的组合式布置方案，以厂区为主，道路为联络线。即制鞋流程车间为一组合，生活区为一组合，其它辅助设施根据功能分散布点，以适应生产、生活需要，同时满足防火、卫生安全要求。形成各场地功能分区、连接便捷、地表物流顺向、有主有次、互不干扰的格局，便于鞋厂生产生活管理。

- 生活辅助设施，主要有办公楼、餐厅、干部宿舍、海外干部宿舍、医务室、教育培训室、垃圾站等组成。

- 生产辅助设施，2630kv变电站、地下水加压房，污水处理厂等组成。

- 娱乐设施，主要由活动中心、网球场地、篮球场地等组成。

- 总仓库，主要由原物料仓库、化工原料仓库、磨具仓库﹑成品仓库等组成。

总体布置主要技术指标见表4-1

表4-1                           总体布置主要技术指标表

| 序号 | 专案名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 总占地面积 | 亩 | 800 | 包括道路占地面积 |
| 2 | 主要场地占地 | 生活区 | 亩 | 100 |  |
|  |  | 鞋厂车间区域 | 亩 | 500 |  |
|  |  | 其它辅助设施 | 亩 | 200 |  |
| 3 |  | 道路 | Km | 4.5 |  |
| 4 |  | 绿化系数 | % | 35 |  |
| 5 |  | 土石方量 | ×104 M3 | 44.5 |  |
| 6 |  | 围墙长度 | km | 2.23 |  |

4.4建设项目用水

4.4.1用水量

鞋厂总用水量162.97×104m3/a，即5432.35m3/d。其中：

生活用水：542.55m3/d；

道路、绿化：210m3/d；

生产工艺过程用水：4679.2m3/d；

一期外排废水量（经处理后）：300m3/d。

表4-2                          鞋厂主要用水情况统计表

| 序号 | 专案名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职工生活 | m3/d | 560.00 | 70L/人.天*8000人 |
| 2 | 职工饮用水 | m3/d | 110.00 |  |
| 3 | 车间生产 | m3/d | 30.00 |  |
| 4 | 道路、绿化 | m3/d | 100.00 | 1.0L/天 |
| 合计 | m3/d | 800.00 |  |

鞋厂主要用水情况详见表4-2：

4.4.2水源

- 地下水源

由于**(江西)鞋业有限公司依靠雄厚实力，建设进度快，区边有座“板坑水库”，建设期需用水量为80m3/h，水库能提供足够的水量。

- 地表水源

距鞋厂3km处的主要地表水为耶溪河水，平均流量18-20 m3/s,最大洪峰流量376320 m3/s，枯期水流量5.22 m3/s。

鞋厂正式投产后，所需生产、生活用水，取自“板坑水库”幷自建大型储水槽。

4.5能源需求

鞋厂设有5个2000kva变电房，10台变压器，每台变压器容量1000kva。总装机容量10000kva，计算工作负荷8000kw,鞋厂总设备安装容量32146kw，工作计算负荷23026kw,实际负荷kw。鞋厂所耗电量如下：利用率为80％时为90,000,000kwh；

利用率为70％时为80,000,000 kwh

利用率为60％时为70,000,000 kwh

平均一双鞋耗电量约为8.3kwh。鞋厂各建筑用电计划估算见表4-3。（24小时/天，300天/年），平均一双鞋耗能量。

表4-3                   **（ 江西）鞋业有限公司用电计划估算表

| 建筑编号 | 厂名称 | 用电性质 | 估算功率(KW) | 同时使用率 | 实际负荷(KW) | 初期用电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A4 | 行政大楼 | 生产用电一班制 | 630 | 0.7 | 490 | 50％ |
| A5 | 研发中心 | 生产用电一班制 | 750 | 0.7 | 583 | 50％ |
| A6 | 鞋厂 | 生产用电一班制 | 2299 | 0.7 | 1788 | 50％ |
| A7 | 二次加工 | 生产用电一班制 | 1986 | 0.7 | 1545 | 50％ |
| A8 | 鞋厂 | 生产用电一班制 | 2299 | 0.7 | 1788 | 50％ |
| B1 | 主村厂 | 生产用电一班制 | 70 | 0.75 | 58 |  |
| B3-1 | IP厂热压模 | 生产用电三班制 | 1627 | 0.75 | 1356 | 50％ |
| B3-2 | IP厂热压模 | 生产用电三班制 | 1278 | 0.75 | 1065 | 50％ |
| B6 | 预备仓 | 生产用电三班制 | 100 | 0.75 | 83 | 50％ |
| B8 | 模具仓 | 生产用电三班制 | 260 | 0.75 | 217 | 50％ |
| B9 | 合贴仓 | 生产用电三班制 | 178 | .075 | 148 | 50％ |
| B10-1(左) | 底加工厂 | 生产用电三班制 | 2081 | 0.75 | 1734 | 50％ |
| B10-2(右) | 底加工厂 | 生产用电三班制 | 1945 | 0.75 | 1621 | 50％ |
| C1 | 员工餐厅 | 生活用电 | 150 | 0.7 | 117 | 50％ |
| D1-宿舍 | 干部宿舍 | 生活用电 | 210 | 0.8 | 187 | 50％ |
| D2-宿舍 | 干部宿舍 | 生活用电 | 210 | 0.8 | 187 | 100％ |
| D3-宿舍 | 干部宿舍 | 生活用电 | 210 | 0.8 | 187 | 100％ |
| D4-宿舍 | 干部宿舍 | 生活用电 | 200 | 0.8 | 178 | 100％ |
| D8-宿舍 | 干部餐要 | 生活用电 | 200 | 0.8 | 178 | 100％ |
| E1 | 教育训练室 | 生活用电 | 10 | 0.75 | 8 | 100％ |
| E2 | 活动中心 | 生活用电 | 100 | 0.75 | 83 | 100％ |
| E3 | 医疗中心 | 生活用电 | 420 | 0.75 | 350 | 100％ |
| E8 | 污水处理厂 | 生产用电一班制 | 220 | 0.75 | 183 | 100％ |
|  | 冰水机房/锅炉房 | 生产用电一班制 | 1243 | 0.9 | 1243 | 100％ |
|  | 空压机房 | 生产用电一班制 | 507 | 0.9 | 507 | 100％ |
|  | 采暖锅炉 | 生产用电一班制 | 120 | 0.9 | 120 | 100％ |
| 小计 |  |  | 23026 |  | 19100 |  |

4.6主要原材料消耗

公司主要消耗材料如下，详细材料见表4-4

牛皮：655,066㎡/a

人造皮：830,421㎏/a

布类：431,737㎏/a

表4-4                           消耗材料清单一览表

| 商品编码 | 商口名称 | 单位 | 进口 | 国内购 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32151900 | 油墨 | Kg | 1870 | 85137 |
| 3402900090 | 水性清洁剂 | Kg | 66037 | 0 |
| 3506919090 | 热熔胶 | Kg | 47490 | 39139.1 |
| 35069900 | 热熔胶 | Kg | 60315 | 4384.9 |
| 商品编码 | 商口名称 | 单位 | 进口 | 国内购 |
| 35069900 | 胶水 | Kg | 905 | 498718.4 |
| 38099300 | 皮革处理剂 | Kg | 0 | 585 |
| 38140000 | 处理剂 | Kg | 41644 | 37269.7 |
| 3824909090 | 硬化剂 | Kg | 0 | 19287.45 |
| 39191099 | 封箱胶带 | Kg | 10582 | 10771.45 |
| 39191099 | 双面胶带 | Kg | 814 | 6261.45 |
| 39206900 | 聚酯束带 | Kg | 2101 | 0 |
| 39209990 | 反光片 | Kg | 13 | 0 |
| 39209990 | 防水封条 | Kg | 4990 | 0 |
| 39209990 | 防水膜/胶膜 | Kg | 3093 | 0 |
| 39211310 | PU人造皮+橡胶发泡 | Kg | 1548 | 0 |
| 39211310 | PU人造皮 | Kg | 67592 | 107663.4 |
| 39211990 | EVA片 | Kg | 12832 | 226355.4 |
| 39211990 | 泡棉44 | Kg | 8005 | 247202.2 |
| 39211990 | 泡棉上胶 | Kg | 0 | 5773.3 |
| 40081100 | 橡胶发泡 | Kg | 7770 | 0 |
| 4107920090 | 牛皮 | M2 | 159879 | 416078 |
| 4107999090 | 反毛榔 | M2 | 8 | 79101.75 |
| 4113200090 | 猪皮 | Kg | 3411 | 0 |
| 48109200 | 白纸板 | Kg | 11709 | 0 |
| 48119000 | 中底皮 | Kg | 23734 | 0 |
| 48191000 | 纸盒 | Kg | 29666 | 1809592 |
| 48191000 | 纸箱 | Kg | 0 | 1075292 |
| 48211000 | 吊牌 | Kg | 20862 | 0 |
| 48211000 | 彩卡纸 | Kg | 4908 | 0 |
| 48211000 | 贴纸 | Kg | 8345 | 0 |
| 48211000 | 贴标 | Kg | 22467 | 0 |
| 48237000 | 环保纸托 | Kg | 13203 | 121995.3 |
| 5209420090 | 帆布/全棉 | Kg | 735 | 0 |
| 5212240090 | 棉麻帆布 | Kg | 840 | 0 |
| 54011010 | 尼龙线 | Kg | 748 | 69373.2 |
| 5407410090 | 尼龙网布 | Kg | 2913 | 0 |
| 54074200 | 尼龙布/2.4m | Kg | 25331 | 0 |
| 54077300 | 斜纹布 | Kg | 2159 | 0 |
| 5508100019 | 涤纶线/缝纫线 | Kg | 1581 | 2923.7 |
| 56039190 | 热熔胶网膜 | Kg | 154 | 0 |
| 56039310 | 热熔胶层压无纺布 | Kg | 309742 | 0 |
| 5603949090 | 不织布 | Kg | 18612 | 88249.85 |
| 5603949090 | 中底布 | Kg | 123547 | 0 |
| 5801330 | 天鹅绒 | Kg | 92929 | 26789.75 |
| 58041030 | 网布/化纤 | Kg | 4923 | 0 |
| 58041030 | 网布/化纤织布 | Kg | 0 | 15028 |
| 58041030 | 网布/44’’/化纤 | Kg | 11320 | 0 |
| 5806109030 | 粘扣带 | Kg | 2639 | 8791.25 |
| 58062000 | 松紧带/制鞋配件 | Kg | 4506 | 5857.15 |
| 58062000 | 织带+松紧带 | Kg | 660 | 0 |
| 5806320090 | 织带 | Kg | 10048 | 36509.85 |
| 5807100020 | 布标 | Kg | 1314 | 1343.55 |
| 5903209029 | 过胶尼龙布 | KG | 1256 | 0 |
| 5903209029 | 过胶聚酯网布 | KG | 601 | 0 |
| 5903209090 | 方格绒上PU | KG | 1324 | 0 |
| 5903209029 | 不织布+泡棉 | KG | 0 | 1423.5 |
| 5903209029 | 化纤针缝无纺布 | KG | 6202 | 0 |
| 5903909090 | 针织布+泡棉 | KG | 0 | 30.55 |
| 5903909090 | 针织布+泡棉+针织布 | KG | 0 | 52923.65 |
| 5903909090 | 针织布+针织绒布 | KG | 5 | 2990.65 |
| 60041010 | 化纤针织布 | KG | 14 | 0 |
| 60053200 | 涤纶+人造纤维 | KG | 254 | 2422.55 |
| 60063100 | 化纤针织布/229G | KG | 1974 | 0 |
| 60063200 | 网布/化纤织布 | KG | 5721 | 0 |

5 环境影响评价

5.1自然环境概况

地形地貌：**县位于江西省西北部，九岭山脉东南缘。 东邻高安，南界上高，西南接万载，西北连铜鼓，北与修水、 奉新接壤。境域东西长71公里，南北宽51公里，总面积1935 平方公里。县城新昌镇东距省会南昌市136公里，西南离**市94公里。境内地势自西北向东南逐渐倾斜， 海拔高度在45─1480米之间，平均比降约2%。西北部为山岳区，层峦迭嶂， 沟壑纵横，1000米以上的山峰有30座之多；东南部为丘陵区， 山包起伏，地势较西北低平。县内主要河流有耶溪、长塍港、 棠浦河，均南流汇入锦江，锦江在县境内河段全长26公里。概称“七山半水分半田，一分道路和庄园。”

地质：土壤多为各种岩石风化冲积和河流冲积物以及红土壤母质的育而成，全县共有水稻土、红壤、草甸土。石灰石土和山地黄壤6种土类，14种亚类，85种和184种变种。

气象气候：**县所处地区属亚热带季风湿润气候，冬季受极地高压偏北气流影响，夏季受副热带高压偏南气流影响，近地又受地形影响，具有明显季风气候特征。气个温和，四季分明，雨量充沛，日照充足，无霜期长，累年平均气温为17.5℃，年平均气温最高为18.3℃，最低为17℃，极端最高气温为40.4℃，极端最低气温-9.8℃。年平均降雨量1642.7MM，最多日175.5MM，最少日1069.31MM，降雨量最多月分为5月，最少月份为12月。全年平均无霜期为269天，最长为299天，最短为217天。

水文：县境主要河流为耶溪河，耶溪河古称盐溪、鸦溪，是我县的第一大河流，被誉为**的母亲河。全长72.9公里，主要支流有12条，流域面积775平方公里。

地震烈度：**县抗震设防烈度为VI度。

5.2社会环境概况

自然资源：**山河秀丽，物产富饶。境内资源丰富， 具有五大优势。一是竹木优势。全县境内山地面积202万亩，森林覆盖率达56.2%，其中有林面积192万亩，现有活立木蓄积量438万平方米，活立竹蓄积量上亿根，毛竹蓄积量居全国(县市)第三位， 全省第一位，1995年被国家林业部命名为“中国竹子之乡”。 二是粮食优势。全县有耕地面积36.7万亩，1998年粮食总产23万吨,是全国重要商品粮生产基地县和优质米生产基地县之一。 三是矿藏优势。现已探明的矿种有煤、瓷土、石灰石、金、银、铁、 稀土等34种，是全省稀有金属重点县之一，其中煤炭、瓷土、石灰石、金已探明储量分别为4500万吨、200万吨、220万吨和1.4吨。四是水电优势。全县电力资源蕴藏量为7.27万千瓦，已开发利用2.6万千瓦，为全国农村首批100个初级电气化县之一。五是名胜优势。县内有各种名胜古迹20多处， 主要有“三山”：即佛教“释家祖庭”洞山、 黄檗山以及拥有大面积原始森林的自然保护区官山；“三塔”：即太子塔、崇文塔、电视塔；“三园”：即南屏公园、森林公园、古南园等。 **还是曾任黄埔军校政治部主任的熊雄烈士的故乡和东晋大诗人陶渊明的故里。

**县辖15个乡镇（场）、1个企业集团。2003年年末总人口为27.2252万人，其中乡村人口17.6948万人,占总人口的64.99%。年末社会劳动力为13.9884万人。

文化、教育与卫生：现有各类学校100多 所，其中，中学有20多所，万人拥有率0.59 小学40多所，万人拥有率为1.36，教育普及率100%。拥有各类卫生机构20个，卫生院技术人员1000人，万人拥有卫生技术人员28人。

经济发展状况﹕

2006年，全县实现生产总值24.5亿元，比2002年净增10.49亿元，年均增长12.93%；完成财政总收入1.741亿元，净增6650万元，年均增长12.78%，其中地方收入1.074 亿元，净增2748    万元，年均增长7.66%；农民人均纯收入3746元，净增1008元，年均增长8.15 %，县十三届人大一次会议确定的“八六九”目标提前一年超额实现。在岗职工人均工资达到1.17万元，年均增长10.36%；城乡居民储蓄总额19.84亿元，年均增长15.25 %。四年来，全社会固定资产投资完成26.75亿元，争取国家政策性资金4.2亿元，累计拨付重点工程建设资金1.39亿元，其中工业园区建设7000万元，交通公路3867万元，市政工程2865万元，财政保障能力明显提高。

5.3环境质量现状

制鞋项目所在区域属农村地区，建设项目所在的环境质量现状如下：

- 近期制鞋项目所在地大气环境质量监测结果表明：SO2、NO2、PM10浓度值均达到评价区

域内的《环境空气质量标准》（GB3095---1996）二级标准，大气环境质量状况良好。

- 水环境质量现状

拟建专案污水最终排入锦惠渠。近期对锦惠渠小河地表水监测结果表明，项目所在地的地表水中主要污染因子PH值、高锰酸盐指数、BOD5、NH3-N、动植物油、大肠菌群数浓度值均符合《地表水环境质量标准》 （GB38378-2002）中ш类标准，SS检测值也符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-92）表1水作类，地表水环境质量状况良好。

- 声环境质量现状

根据近期对该项目所在地监测表明，谝我域环境声未超过《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）。

5.4主要污染源

通过对该项目的生产工艺分析可知，该项目的主要污染源是废气、生活污水、生活垃圾和固体废物，主要污染物见表5-1

表5-1                            主要污染物一览表

| 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 污水 | CODc r | 252 mg/L 109.2 t/a | 90 mg/L 39 t/a |
|  |  | BOD5 | 120 mg/L 52.2 t/a | 15 mg/L 6.53 t/a |
|  |  | SS | 149 mg/L 64.5 t/a | 55 mg/L 23.8 t/a |
|  |  | NH3-N | 30 mg/L 13.0 t/a | 15 mg/L 6.5 t/a |
| 固体废物 | 车 间 | 生产废料 | 120 t/a | 120 t/a |
|  | 职 工 | 生活垃圾 | 1277.5 t/a | 1277.5 t/a |
|  | 污水处理系统 | 污 泥 | 188 t/a | 188 t/a |
| 杂 讯 | 机械设备 | 杂 讯 | 75-105dB(A) | 场界处1m昼间≦55dB；夜间≦45dB。320国道昼间≦70dB；夜间≦55dB |

5.4.1废气污染源

本制鞋工程项目废气源为食堂油烟，主要污染物为烟尘、二硫和油烟，所产生的废气油烟等低于国家标准值。生产使用的胶水为水性胶，使用的VOC不含苯，二甲苯、甲苯，因此有机废量较小。

5.4.2噪声污染源

本工程项目产生的噪声主要来自风机、水泵、切割机和冲机等机械设备，源强为75-105dB(A) 。

5.4.3固体废弃物

本工程项目的固体废弃物主要包括各车间生产边角料、废次品和生活垃圾。生产废料包括加工后的废料、废次品、包装材料等，产生量约120t/a（按原材料用量的1%计；生活垃圾主要成分为废纸、瓜果皮核、饮料包装瓶灌等，垃圾产生系数按照0.5kg/（人.天）计，则每日产生的垃圾量为4.41t，则年产生生活垃圾总量为1453.82t；鞋厂区建有污水处理站，污水处理系统污泥约合188 t/a。

该项目年产生固体废弃物总量为1641.82 t。

5.4.4废水污染源

该项目废水主要为职工生活污水、生产冷却水，全场给排水情况见表5-2；

表5-2                       全厂给排水情况统计一览表

| 序号 | 专案名称 | 给水量（ m3/d） | 排水量（m3/d） | 排水水质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CODc r | BOD5 | SS |  |
| 1 | 职工生活 | 505.80 | 254.95 | 250 | 120 | 150 | 35L/天 |
| 2 | 职工饮用水 | 36.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | 车间生产 | 50.05 | 45.05 | 300 | 300 | 120 |  |
| 4 | 道路、绿化 | 210.6 | 0 |  |  |  | 1L/㎡.天 |
| 5 | 冷却水 | 4386.15 | 320.0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | 合计1 | 5189.35 | 320 |  |  |  | 清下水 |
| 7 | 污染物 |  |  | 364 | 174 | 215 | 单位㎏/d |
| 8 | 污染物产生量 |  |  | 109.2 | 52.2 | 64.5 | 单位m3/a |

5.5主要生态环境影响

5.5.1主要生态影响

该项目地处农村地区，建设期间改变了当地的土壤、植被的原始风貌，在建设过程中存在部分水土流失的情形，建成后废水、生活垃圾、噪音声对周围环境有一定负面影响,但只要认真采取相应环保治理措施,对项目周围环境进行绿化、美化,该项目建设对周围生态环境的影响不明显。

5.5.2主要环境影响

(1) 施工期环境影响

① 大气环境影响

扬尘气影响:施工期间, 庆旧建材及挖掘的泥土通常堆放在施工现场,短则几天,长达几个星期,在干旱多风的天气,堆放的庆弃物和裸露的泥土将造成扬气使周围大气中悬浮颗粒物含量骤增,影响周围环境。

施工期产生扬尘污染的工序主要有施工作业和物料运输产生的扬尘,其中产生扬尘较多的阶段有土石方、土地平整和物料装卸及运输阶段。扬尘主要来自以下几个方面:

土方挖掘和现场堆放扬尘;

建筑材料(白灰、水泥、沙子、转)等搬运和堆放扬尘;

施工垃圾的清理及堆放扬尘;

车辆和施工机械来往造成的道路扬尘;

施工扬尘的浓度与施工现场条件、施工管理水平、施工机械化程度及施工季节、建设地区土质及天气等诸多因素有关。**县多年平均风速为1.5m/s,最大风速达33m/s。因此, ,该项目工程将会使该区域TSP污染增加,特别是大风天气将更为严重,由于工地四周没有高大植物遮挡部分扬尘,施工扬尘将对附近环境产生影响。

② 噪声环境影响

根据国际GB12523－90《建筑施工场界噪声限值》的规定,不同施工阶段作业噪声限值,见表5－3。

表5－3                       不同施工阶段作业噪声限值

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声限值 (dB(A)) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 | 推土机﹑挖掘机﹑前载机 | 75 | 55 |
| 打桩 | 各种打桩机 | 85 | 禁止施工 |
| 结构 | 混凝土搅拌机﹑捣棒﹑电锯等 | 70 | 55 |
| 装修 | 吊车﹑升降机等 | 65 | 55 |

表中所列噪声值是指与敏感区域相应的建筑施工场地界限外的限制。

为安全起见﹐以施工场地边界噪声限值作为施工噪声源强﹐预测各施工阶段噪声对邻近敏感目标的影响。按照《环境影响评价技朮导则》规定的距离衰减公式计算﹐在不计房屋阻挡和其它防捩措施的条件下﹐该项目施工现场对距施工场界不同距离的影响﹐见表5-4。

| 施工阶段 | 场界噪声级 | 与场界距离（m） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 |
| 土石方 | 75/55 | 55/35 | 49/29 | 45/25 | 41/21 | 38/18 |
| 打桩 | 85/无 | 65/无 | 59/无 | 55/无 | 51/无 | 48/无 |
| 结构 | 70/55 | 50/35 | 44/29 | 40/25 | 36/21 | 33/18 |
| 装修 | 65/55 | 45/35 | 39/29 | 35/25 | 31/21 | 28/18 |

表5-4                        施工期噪声响预测分析表

注﹕表中分子代表昼间噪声﹐分母代表夜间噪声。

由表5-4可以看出﹐施工期间噪声影响最为严重的是打桩阶段﹐距场界30m以内噪声影响值大于55 dB(A),超过国家规定标准﹔其次为土石方阶段﹐距场界10m以内噪声影响值大于55 dB(A)﹐超过国家规定标准。其它施工对周围环境的影响芦苇小。为此﹐将要求施工单位在施工场地边界设围墙隔声﹐幷且打桩采用静压打桩﹐以减少对周围环境的噪声影响﹐但其影响是短期的﹐将随着施工结束而终止。

③ 水环境影响

施工期废水来源主要为施工人员的生活污水及车辆﹑设备冲洗水。车辆设备冲洗水成分相对比芦苇简单﹐污染物浓度低﹐水量芦苇少﹐而且一般是瞬时排放﹐因此﹐对周边水环境质量影响不大﹐施工期生活污水主要污染物为BOD﹑COD,但因施工人员用水量相对芦苇少﹐每人每天日均生活用水量按100L计算﹐生活污水人均排放量50-80L﹐排放污染物少﹐可以统一排入污水管道﹐对周围水环境不会造成影响。

④ 固体废弃物环境影响

施工产生的固体废弃物主要由施工人员和生活垃圾﹑废建材﹑撒落的砂石料工程土混凝土/废装修材料等.施工区的生活废弃物乱扔轻声则导至蚊尽可蝇滋生,重则导至使施工区暴了流行疾病,同时使附近 的居民遭受蚊蝇、臭氧、疾病的危害。

施工期将产生很多弃土,这些弃土的运输、处置过程中都可能对环境产生影响,车辆装载过多将导致沿路泥土散落潢地,车轮沾潢泥土导致运输公路布潢泥土,晴天尘土飞扬,雨天路面泥泞,影响行人和当地环境质量。

(2) 生产期环境影响

①大氧环境影响

该项目在生产过程中无工芑庆氧产生,影响环境空气的庆氧为锅炉燃油烟氧,烟氧主要成分为烟尘和二氧化硫。食堂油烟净化器处理达标后,由专用管道收集高空排放。对使用有机溶剂、胶水的车间采取正负压设计,增强空气流动,保持清洁的车间空气环境。

②  噪声环境影响﹕

噪声主要由机械设备运行时产生的﹐噪声源有风机、拉邦机、冲底机、裁断机等机械设备﹐噪声源强为75－105 dB(A)。通过对风机等噪声源进行消声（安装消声器）、吸音（安装吸音板）、隔声（安装隔声门窗）等措施消减噪声源强﹐使其厂界噪声能够满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－90）I级标准的要求。

③ 水环境影响

本项目的庆水包括职工生活污水和少量的生产庆水﹐庆水总量约为300t/d﹐另外还有一部分冷却水属于清下水﹐水量约为320 t/d﹐纳污水体为锦惠渠。

冷却水的主要污染因子悬浮物SS和温庆﹐该类水经沈淀、降温后﹐可直接外排或循环利用。

生活污水中的粪便污水经三级化粪池氧系统处理后于其它生活污水一道排至厂区污水处理系统。厂区污水系统建议采用 “水解酸化生物接触氧化”工芑方法﹐该方法对生活污水雎有处理效果好、运行稳定、操作简单等优点﹐是目前比较好的污水处理工芑。厂区污水经,该处理后﹐可达到《污水综合排放标注》(GB8978-1996)表4种I级标准（即PH:6－9CODcr≦100mg/L、BOD5≦20mg/L、SS≦70 mg/LNH3-N70 mg/L),生活污水水质简单﹐经生化处理后浓庆降低﹐再经河涌水体的稀释对周围水环境不会产生明显影响。庆水处理达标后﹐对项目所在地表水的影响较小。

④ 固体庆弃物环境影响

生产期固体庆物主要来自于车间产生的生产庆料﹐其次为职工的生活垃圾和污水系统产生的污泥﹐,该项固体庆物产生量约为164.82t/d。

生产庆料主要成分有牛皮、猪皮、羊皮、庆包装袋、纤维布料等﹐该庆料成分复杂﹐尽量分类收集回收综合利用﹐不能回收部分送至有资质的厂家处理。

生活垃圾和污泥可汇同城市垃圾一起送垃圾处理厂卫生安全填埋处理。

5.6 依据环保标准

5.6.1环境保护设计依据

- 国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》﹔

- 国家计委﹑国家环境保护委员会（87）国环字第002号《建设项目环境保护设计规定》。

5.6.2 采用的环境保护标准

（1）环境质量标准

①《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准和《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中相应标准﹔

②《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准﹔

③《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）中I类标准﹔

（2）污染物排放标准

①《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2中相应标﹔

②《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应标准和《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483—2001）中相应标准﹔

③《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2001）二类区II时段标准﹔

④《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）中I类标准﹔

⑤《危险废物鉴别标准》（GB5085—1996）。

5.7防治污染措施

5.7.1施工期防治污染措施

(1) 大气污染控制措施

由于该项目地处**县农村地区﹐为了减少工程扬尘对周围环境的影响﹐工程施工时将采取如下措施:

①在现场周围设围障﹐将施工场地与现有各建筑物隔开;

②施工中土方挖掘及堆放﹑施工垃圾的清理等扬尘较多的工序应尽量选择在无大风的天气进行﹐拌料场地﹑原材料堆放处最好固定﹐以便采取防尘措施;

③遇到连续的晴好天气又起风的情况下﹐对弃土表面及产生扬尘较大的工序可采取洒水方式减少尘埃;

④工程承包者应按照弃土入理计划﹐及时运走弃土﹐幷在装运的过程中采取有效遮盖﹐以避免超载所造成的洒泄现象;

⑤砂石搅拌场尽量安排在距离居民区较远的地方﹐搅拌好后再运回施工场地使用﹐以减少混凝土搅拌扬尘;

⑥车辆驶出工地前应将轮子的泥土去除干净﹐防止沿路弃土满地﹐影响环境整洁﹐同时施工者应对工地门前的道路实施保洁制度﹐一旦有弃土或建材撒落应及时清扫。

(2) 噪声污染控制措施

为了减少施工对周围声环境质量的影响﹐工程施工时将采取如下措施;

为了减少施工对周围声环境质量的影响﹐工程施工时将采取如下措施;

① 施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工﹐幷尽量分散噪声源﹐减少对周围环境区域声环境的影响;

② 施工时间不安排在晚上十时到次日上午六时﹐或在该时间内不使用噪声较大的施工设备及方法中加以考虑﹐尽量采用低噪声机械;

③ 对夜间一定要施工又可能影响周围声环境时﹐应对施工机械采取降噪措施﹐同时也可在工地周围设立临时的声障装置;

④ 在施工单位的具体施工计划中﹐所使用的施工机械种类﹑数量应写在承包合同之中﹐以便监督。

(3)污染控制措施

施工期间用水量很少﹐生活污水人均排放量50—80L﹐排放COD0.06—0.1kg﹐OD0.05--0.08kg﹐统一排入污水管道﹐对周围水环境质量不会造成影响。

(4)固体废弃物控制措施

对于施工中的固体废弃物应集中堆放及时清理﹐外运到环卫部门指定地点﹐汇同城市垃圾一

幷处理﹐防上露天长期堆放可能产生的二次污染。

5.7.2生产期防治污染措施

生产期拟采用的防治措施见表5---5。

表5---5                      生产期防治污染环境措施表

| 类型 | 排放源 | 污染物 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 污水 | CODCR﹑BOD5﹑SS﹑NH3-N | 降温﹑厌氧系统处理水解酸化+生物接角氧化 |
| 固体废物 | 车间 | 生产废料 | 分类收集﹑加收利用 |
|  | 职工 | 生产垃圾 | 汇同城市垃圾一起填埋 |
|  | 污水系统 | 污泥 | 汇同城市垃圾一起填埋 |
| 噪声 | 机械设备 | 噪声75—105dB(A) | 消音﹑减震﹑隔离﹑密闭等措施 |
| 生态环境 |  |  | 厂内绿化率达到设计标准 |

5.8预期效果

5.8.1主要环境保护目标

- 地表水

保护锦惠渠水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类水质标准和《农田灌溉水质标准》（GB5084—92）表1水作类标准;

- 环境空气

厂区周边环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095—1996）二级标准;

（3） 噪声环境

噪声环境质量达到《城市区域环境噪声标准》（GB3096---93）中I类标准。

5.8.2总量控制

烟尘﹕8.7t/a﹔

二氧化硫﹕43.5t/a﹔

CODcr﹕ 44t/a

6劳动安全与工业卫生

6.1法规依据

（1）《中华人民共和国劳动法》

（2）《中华人民共和国安全生产法》

（3）《中华人民共和国消防法》

（4）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）

（5）《工业企业卫生防护距离标准》（GB10434—1989）

（6）《建筑设计防火规范》（GBJ16—87）

（7）《建筑物防雷设计规范》（GB50057—94）

（8）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87—1985）

（9）《采暖通风与空气调节设计规范》（GBJ19）

6.2劳动安全

6.2.1制鞋工艺

裁断过程中使用的刀具﹐容易发生事故﹐生产前必对人工培训﹐要求严格按照安全生产规章操作。

裁断时﹐右手握刀模﹐将其放在材料的正确位置上﹐左手将上压板拉到刀模背的正上方﹐待上压板停稳后﹐右手离开刀模﹐按动电钮﹐使上压板下降﹐双手同时握住冲压杆﹐完成冲裁﹐然后将上压板推回原位﹐右手取出刀模﹐幷从刀模中取出裁好的部件。严禁单手操作机器。

烘干活化过程中不应立即指触胶膜。

人员在操作化学有毒物质时﹐应采取防护措施﹐对高温高压体采取避开﹑释压﹑降温等措施﹐避免伤害人员。

6.2.2总图布置

- 工厂区总体布置对诸如锅炉房﹐易燃易爆﹑有毒物品仓库与生产车间﹑生活区的安全距离应符合《工业企业总顾平面设计规范》（GB50187—93）。

- 总体布置上尽量避免陡转弯通道的出现﹐以加大视距﹐对车流量密集通道叉口处设自动音响装置和色灯信号机。

- 汽车或其它运输车辆在弯道﹑岔道或噪声大的地方﹐行驶较易发生撞车或撞入事故地段﹐做安全标志牌。

6.2.3电气安全措施

(1) 供配电系统安全

①本项目生产负荷根据电力设计规程规范要求划分为一级负荷﹑二级负荷和三级负荷不同的供配电等级﹐厂区内三座10kv变电站和高压配电系统均采用两路电源供电﹑同时工作的设计﹐确保鞋厂供配电系统的可靠性和安全性。

②用于制鞋作业流程的各个电源线路﹐应距离工人操作台有一定的安全防护﹐防止漏电﹑电压过高对人员造成危害。

(2) 防雷与接地

①10kv架空线“T”接点处装设氧化锌避雷器。10KV架空干线供电的变电所﹑杆上变压器在架空接点处装设避雷器。高压配电室在架空进线处装设氧化锌避雷器﹐第段母线上装设避雷器。对高压电动机﹐在高压配电室或机这装设FCD型旋转电机用避雷器﹔在能引出中性点的电动机中性点处避雷器。

②10kv系统采用不接地系统。地面工厂设施各变电所采用TN—C系统﹐幷设漏电检测和保护装置。

(3) 电气设备安全防护

①接入工厂不接地低压电网的掌上型电气设备﹐采用有双重绝缘的电气设备。

②生产联锁控制设置启动预告信号﹑仿真信号﹑生产联系信号﹑事故信号以及事故急停开关﹐确保生产安全。

6.2.4劳动保护及安全机构

（1）劳动保护

公司按国家有关劳动保护规定﹐包括女职工﹑未成年工﹑职业病的劳动保护规定和标准﹐为员工提供符合国家规定的劳动保护设施和劳动条件。

公司按国家先培训后上岗的规定﹐对员工进行安全生产知识﹑法规教育和操作规程培训及其它业务技朮培训﹔员工应参加上述培训幷严格遵守有关的安全卫生法规﹑规章﹑制度和操作规程。

公司根据员工从事的工作岗位﹐发给员工必要的劳动保护用品﹐并按劳动保护规定安排员工进体检。

女员工安排物殊保护不得安排女员工在怀孕期间内从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌之劳动。

对怀孕七个月（含）以上的女员工﹐不得安排其在正常劳动日外延长工作时间和夜班（当日22时到次日6时）劳动。

哺乳期内女工﹐在每班劳动时间给予其三十分钟。

已婚女员工生产时可享有不少于九十天的产假﹔违反计划生育办法者另依计划生育办法之相关规定处理。

（2）安全杨构

按有关规定﹐本项目设置专门的安全生产（含工业卫生）机构﹔配备专职人员。公司建立安全责任制﹐幷依据有关法律法规﹐结合本项目实际情况﹐制定必要的安全生产规章制度﹐本项目给出了劳动安全卫生专项防范设施费用（包括安全教育费用和必要的检测装备﹑设施费用等）。

6.3工业卫生

6.3.1管理及制度方面的措施

（1）建立和完善有关规章制度﹐定期向职工发放劳动保护用品﹐加强对队职工的劳动保护和工业卫生教育﹐职工上班应穿戴必要的保护用品﹐认真遵守劳保卫生规程﹐自觉采取个人防护措施﹔

（2）新职工入厂前﹐必须经过身体健康检查﹐对不适合从事劳动密集型工作者﹐不得录用。对接触粉尘及废气的作业人员﹐必须定期进行健康检查﹔

（3）鞋厂区设医务所﹐配有救护车﹐以保证职工在生病及受伤时能得到及时救治﹔

（4）我公司根据当地的气候特点﹐采取必要的防暑降温和防寒措施。

6.3.2厂址与总体布置

厂址选择﹑鞋厂区总体布置和各场地总平面设计﹐贯彻我国现行的卫生﹑环境保护法规﹐幷结合制鞋工艺生产过程的卫生特征﹐对防范有害因素采取了措施。

（1）鞋厂总体布置功能分区明确﹐生产区布置相对比较独立﹐同时考虑到二期﹑三期工程的连续性﹔

（2）厂区办公室及生活宿舍与生产区分离﹐自然通风条件好﹐处于相对独立的地带﹐同时不受二期﹑三期工程的影响﹔

（3）在厂前区﹑道路两旁绿化﹐绿化工程选用对粉尘具有阻挡﹑吸附和过滤作用且适合当地生产条件的树种及其它植物﹔

（4）噪音过大的车间昼布置在厂区偏僻处﹐与厂区办公楼﹑食堂的间距较远﹐符合防护距离。

6.3.3生产车间工业卫生

（1）对高噪声源设备采取吸声﹑隔声和减振等综合消声措施﹐个体防护采取佩带耳塞和定期轮换等措施﹔

（2）在产尘地点的工作人员需佩戴防尘口罩﹐加强通风设施的调整﹑维护管理﹐定期进行粉尘的测定和化验工作﹐若超标应及时采取处理措施﹔

（3）对存在有害物质的车应建立卫生制度﹐保证车间的卫生﹐集中放置有害物质﹑防止有害物质撒落﹑溢漏﹔

（4）工厂区设有工人活动室﹑洗手池和厕所﹐可为现场生产人员改善工作环境﹔

（5）建筑物尽可能保证室内有良好的自然通风和自然采光。变﹑配电室合理安排风窗﹐使通风顺畅。对一些有特殊要求的建筑物采用屋顶架空隔热屋面。建筑装修按国家有关装修等级标准及适用范围确定。

6.4消防设施

根据有关法规﹐本设计要求对地面工厂设施﹑仓库﹑材料库﹑锅炉及有关建筑物建立防火制度﹐编制消防计划幷报当地主管部门批准。

6.4.1总图布置

本项目的区域位置﹑地形﹑风向等﹐可详见本申请报告第5章第1节自然环境概况﹔

该鞋厂周围无重要建筑物﹐也无可燃易燃物品﹔

总体布置各场地与建筑物布局均符合有关的消防规范要求﹐可确保一处发生火灾不会蔓延到另一处﹔

公路可满足作为消防道路的要求。消防水源水量充足﹐并有公路相通﹔

各仓库建设符合《建筑设计防火规范》（GBJ16—87（修订本））﹐库房内物品储存分类﹑分堆﹔库房之间留有一定的防火间距。库区保管员办公室单独修建且用防火墙与库房隔开。

6.4.2地面消防

地面消防系统用水厂区供水系统供给﹐水源充足。

室外消防给水管道沿道路埋设﹐管道上没有消防栓。重要的室内建筑如库房﹑制鞋车间等设室内消防栓﹐其它室内建筑按“建筑灭火器配置设计规范’’的要配置灭火器。生产车间在生产﹑消防给水管网的适当位置室外消防栓。锅炉房消防按丁类生产类别﹐耐火等级不低于二级设计。

告知员工消防工具放置的位置﹑使用方法及工作场所之逃生路线﹐如期参加消防演习﹔由专人定期检查消防设施﹐幷及时更换失效设备﹔员工严禁携带易燃品进入厂区﹐除规定场所外不得在厂区内吸烟﹔员工作业时须严格遵循相关消防安全规范。

6.5安全应急预案

6.5.1应急防范准备

（1）建立专业消防组织。根据国家消防法及有关法规的要求﹐企业结合实际需要建立专门消防组织。建立一支业余消防队﹐制定防火灾培训﹐明确责任区﹐针对我公司重点生产装置﹑重点部位﹑重点设备等易燃易爆区﹐制定灭火作战方案﹐进行实地排演﹐不断提高了业务素质和灭火能力﹔

（2）配备消防技朮装备。消防技朮装备主要是消防器材﹑灭火机等。消防车辆依托**县城区消防部门﹔

（3）配置消防技朮装备﹐便于临时应急突发事故﹔

（4）建立工业安全﹑卫生及其管理系统。

对企业的正常运行进行管理﹐当事故发生时进行应急防毒监测﹑防毒指导和人员中毒救护。对作业环境和事故现场进行粉尘﹑毒气﹑噪声﹑振动﹑电离辐射﹑非电离辐射等有毒有害因素进行监测和对接角有毒物质工作人员的生物监测和职业医学监护。制定相应的防御措施和应急计划﹐配备相应的监测仪器设备﹐同时配备便携式仪器仪表和快速检测手段﹐以备事故现场急需。建立工业卫生和安全检测的数据库和自动传输处理设施﹐以及时提供分析结果和进行科学决策。重大事故应急救援预案在安全管理中具体化和进一步完善。

我公司灾害事故应急措施是在预防为主的前提下﹐实施统一指挥﹑区块结合﹑以快为主﹑单位自救和公司救援相结合的原则。

（1）应急机构及职责

我公司的应急救援指挥拟成立由公司主要领导﹐以及生产﹑安全环保﹑设备﹑保卫﹑卫生等部门领导组成的“指挥领导小组”。下设应急救援办公室﹐日常工作由我公司安全环保部兼管。“指挥领导小组”设在公司调度室。

应急救援指挥领导小组的公司领导负责拟建项目的重大事故应急的制定﹑修订﹑组建应急求援专业队伍﹐幷组织实施平时的演练﹐检查督促事故预防措施和应急救援的准备工作。

指挥领导小组负责事故时的救援命令的发布﹑解除。组织应急救援专业队伍实施救援行动﹐向上级汇报和向社会救援组织通报事故情况﹐必要时发出救援请求﹐对事故应及时总结。

安全环保部的主要职责为协助指挥领导小组做好事故预警﹐情况通报﹑监测及事帮处置工作。

保卫部门负责灭火﹑警戒﹑治安保卫﹑人员疏散﹑道路管制管等工作。

设备﹑生产部门负责事故发生时的开停车调度﹑事故现场的联络及在班工人人数的统计﹑核对等工作。

运输部门负责保证救灾运输﹑物质运输﹑撒离和运送受伤人员。

消防队负责组织控制危害源﹐营救受伤人员﹐扑灭火灾和洗消工作。

我公司将成立事故应急专家委员会﹐由生产﹑安全﹑环保﹑卫生﹑消防工程等方面有一定应急理论和实践的技朮人员组成﹐为事故应急决策提供技朮咨询和技朮方案的建议。

（2）应急救援

我公司所属单位在发生灾害事故时﹐应迅速准确的报警﹐同时组织义务消防队伍开展自救﹐采取措施控制危害源﹐防止次生灾害的发生。

当需要公司救护办公室救援时﹐迅速报告﹐公司救援办公室迅速通报各专业部门赴现场各乙其责﹐实施救援任务。

在事故现场的救援中﹐由现场指挥部集中统一指挥﹐灾情和救援活动情况由指挥部向公司指挥领导小组报告﹐由公司救援办公室向社会救援中心报告。如需社会救援﹐则由社会救援中心派迁专业联队伍参加。

公司在运输过程中发生的灾害事故﹐按乙近救援的原则﹐先由运输人员自救﹐同时请事故所在地社会救援中心组织救援﹐报告公司﹐公司迅速业人员赶赴现场组织和协调救援。

（3）善后计划措施

应急状态的终止由公司应急中心根据现场指挥部和事故应急专家委员会意见决定﹐幷发布。事故现场及受影响区域﹐根据实际情况采取有效善后措施。

善后措施包括确认事故状态彻底结束﹑清理现场﹑清除污染﹑恢复生产等现场工作﹐幷对事故中受伤人员进行医治﹐事故损失的估算﹐事故起因的分析和防止再次发生类似事故的防范措施﹐总结教训﹐写出事故报告﹐报有关主管部门。

7经济和社会效果评价

7.1项目总投资

项目总投资包括固定资产投资和流动资金。本项目总投资额为 2980万美元﹐（折合人民币约23065.2万元）其中﹕

固定资产投资2280万美元，其中﹕征地及拆迁补偿68万美元﹐厂房建筑1540.8万美元﹐机器设备及安装600万美元，其它费用71.2万美元。

铺底流动资金﹕700万美元。

7.1.1厂房建筑投资

厂房建筑投资包括工程费用﹑其它费用﹑工程预备费。共 1540.8万美元（折合人民币约11.926   万元）﹐详见表7---1

表7-1                           厂房建筑投资部估算表

| 工程项目 | 工程数量 | 单价 | 总工程款 | 施工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总TOTAL: |  |  | 119,259,000 | 0710-1003 |
| 第一阶段小计 |  |  | 99,080,000 | 0710-0807 |
| 一厂区每栋10200M2*3 | 30,600 | 700 | 21,420,000 | 0710-0803 |
| 行政中心土建 | 11,520 | 900 | 10,368,000 | 0710-0803 |
| 行政中心室内装饰及水电 | 11,520 | 1,500 | 17,280,000 | 0710-0803 |
| 一厂区外围工程 | 13,800 | 700 | 9,660,000 | 0710-0803 |
| 1.廠物中心 | 1,800 | 700 | 1,260,000 |  |
| 2.機電配備 | 2,400 | 700 | 1,680,000 |  |
| 3.大底加工廠 | 3,000 | 700 | 2,100,000 |  |
| 4.電房水庫 | 1,500 | 700 | 1,050,000 |  |
| 5.物料回收中心 | 1,800 | 700 | 1,260,000 |  |
| 6.化學品倉 | 1,500 | 700 | 1,050,000 |  |
| 7.膠水房 | 1,800 | 700 | 1,260,000 |  |
| 一厂区电 | 270,000 | 15 | 4,050,000 | 0710-0803 |
| 大门围墙 | 5,500 | 450 | 2,475,000 | 0710-0803 |
| 精干宿舍A,B土建 | 2,880 | 800 | 2,304,000 | 0710-0803 |
| 员工宿舍A土建 | 9,950 | 700 | 6,965,000 | 0710-0803 |
| 精干会所土建 | 800 | 800 | 640,000 | 0710-0804 |
| 图书馆土建 | 768 | 800 | 614,400 | 0710-0805 |
| 教培中心土建 | 768 | 700 | 537,600 | 0710-0806 |
| 食堂土建 | 3,600 | 700 | 2,520,000 | 0710-0807 |
| 精干宿舍A,B装饰及水电 | 2,880 | 1,300 | 3,744,000 | 0710-0803 |
| 员工宿舍A装饰及水电 | 9,950 | 1,000 | 9,950,000 | 0710-0803 |
| 精干会所装饰及水电 | 800 | 1,300 | 1,040,000 | 0710-0803 |
| 食堂装饰及水电 | 3,600 | 800 | 2,880,000 | 0710-0803 |
| 绿化工程 |  |  | 1,000,000 | 0710-0803 |
| A厂水电 | 10,200 | 160 | 1,632,000 | 0710-0803 |
| 第二阶段小计 |  |  | 1,632,000 | 0807-0903 |
| B厂水电 | 10,200 | 160 | 1,632,000 | 0812-0903 |
| 第三阶段小计 |  |  | 18,547,000 | 0912-1003 |
| 员工宿舍B | 9,950 | 700 | 6,965,000 | 0912-1003 |
| C厂水电 | 10,200 | 160 | 1,632,000 | 0912-1003 |
| 员工宿舍B装饰及水电 | 9,950 | 1,000 | 9,950,000 | 0912-1003 |

注﹕1﹑台湾**集团在中国大陆已建成3座制鞋厂﹐具有非常成熟的生产工艺技朮和丰富的投资经验﹐工程预备费取低值。

2﹑项目总投资2980万美元均为企业自有资金﹐故不计贷款利息。

7.1.2流动资金

铺底流动资金700万美元﹐为企业自有资金。

7.2注册资本

**（江西）鞋业有限公司注册资本为1192万美元（折合人民币9226.1万元）。

7.3资金筹措

本项目所需资金主要来自企业自有资金。

7.4进口设备及金额

进口设备总金额为 20 万美元（折合人民币 154.8万元）﹐进口设备详细清单见附表7.4--1。

表7.4—1                            进口设备明细表

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单价(RMB) | 小计(RMB) | 功率(KW) | 小计(KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缩鞋头车 | JM-3811 | 1台 | 26,000 | 26,000 | 0.75 | 0.75 |
| 2 | 电子自动切带机 | CJ-607A | 1台 | 20,000 | 20,000 | 1.5 | 1.5 |
| 3 | 电子花样缝纫机 | AMS-210E | 1台 | 65,000 | 65,000 | 0.5 | 0.5 |
|  | 小计: |  | 3台 |  | 111,000 |  | 2.75 |

7.5主要设备一览表

（1）制鞋工艺设备一览表 见附表--1

裁断:                            制鞋工艺设备一览表

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单价(RMB) | 小计(RMB) | 功率(KW) | 小计(KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面式油压裁断机 | CF-526AT | 9台 | 24,000 | 216,000 | 2.3 | 21 |
| 2 | 平面式油压裁断机 | CF-526BT | 3台 | 28,000 | 84,000 | 3.7 | 12 |
|  | 小计: |  | 12台 |  | 300,000 |  | 33 |

针车:

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单价(RMB) | 小计(RMB) | 功率(KW) | 小计(KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单针罗拉车(附倒缝) | JM-9910 | 10台 | 5,500 | 55,000 | 0.25 | 2.5 |
| 2 | 双针罗拉车(附倒缝) | JM-9920 | 7台 | 6,500 | 45,500 | 0.25 | 1.75 |
| 3 | 单针人字型缝纫车 | JM-652 | 2台 | 5,000 | 10,000 | 0.25 | 0.5 |
| 4 | 缩鞋头车 | JM-3811 | 1台 | 26,000 | 26,000 | 0.75 | 0.75 |
| 5 | 单头热熔胶矿胶机 | JY-688 | 1台 | 13,000 | 13,000 | 1.3 | 1.3 |
| 6 | 全自动打扣机 | YI-201 | 2台 | 11,700 | 23,400 | 0.25 | 0.5 |
| 7 | 鞋面锤平机 | JXL-120 | 1台 | 5,500 | 5,500 | 0.75 | 0.75 |
| 8 | 自动上胶分边机 | JY-730C | 1台 | 18,000 | 18,000 | 1.3 | 1.3 |
| 9 | 自动上胶折边机 |  | 1台 | 16,000 | 16,000 | 1.3 | 1.3 |
| 10 | 烘线机 | LG-2202A | 1支 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 |
| 11 | 气袋式后踵定型机 | CG-878B | 1台 | 11,700 | 11,700 | 2.8 | 2.8 |
| 12 | 自动鞋头蒸气冷热定型机 | CG-868S | 1台 | 50,000 | 50,000 | 3 | 3 |
| 13 | 自动加油拉帮线车 | JM-967 | 1台 | 11,700 | 11,700 | 0.25 | 0.25 |
| 14 | 包边针车 | JM-335 | 1台 | 6,000 | 6,000 | 0.25 | 0.25 |
| 15 | 小型削皮机 | TK-801 | 2台 | 4,000 | 8,000 | 0.4 | 0.8 |
| 16 | 橡胶输送机20M | CL-201 | 2台 | 24,000 | 48,000 | 1.5 | 3 |
| 17 | 红外线电热箱2M | CL-696A2L | 2台 | 15,000 | 30,000 | 8 | 16 |
| 18 | 双层红外线贴底输送机20M | LJ-906C | 1台 | 200,000 | 200,000 | 1.5 | 1.5 |
| 19 | 红外线杀菌箱2M | CL-909A | 1台 | 15,000 | 15,000 | 10 | 10 |
| 20 | 烘线机 | LG-2202A | 1支 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 |
| 21 | 喷油水洗台 | CG-903SP | 1台 | 12,500 | 12,500 | 0.75 | 0.75 |
| 22 | 真空加硫机 | CM-976L | 1台 | 117,000 | 117,000 | 38 | 38 |
| 23 | 自动急速冷冻定型机 | CL-667N3L | 1台 | 60,000 | 60,000 | 12 | 12 |
| 24 | 气压胶水搅拌机 | CH-530 | 1台 | 11,700 | 11,700 | 0 | 0 |
| 25 | 全自动连续式检针机 | JZQ-630 | 1台 | 16,000 | 16,000 | 1 | 1 |
| 26 | 热熔胶上胶机 | JY-690CE | 1台 | 14,000 | 14,000 | 1 | 1 |
| 27 | 蒸气式小烫斗 | CG-256JY | 1台 | 5,800 | 5,800 | 1 | 1 |
| 28 | 螺旋式空压机 | AEB37 | 1台 | 60,000 | 60,000 | 37.5 | 37.5 |
| 29 | 空气干燥机 | JCD-120GF | 1台 | 15,000 | 15,000 | 1 | 1 |
| 30 | 胶味抽风机 | 20HP | 1台 | 50,000 | 50,000 | 15 | 15 |
| 31 | 喷油排风机 | 20HP | 1台 | 50,000 | 50,000 | 15 | 15 |
| 32 | 循环机油 | R68/200L | 10桶 | 2,100 | 21,000 |  |  |
| 33 | 油压拔楦机 | CG-844 | 1台 | 10,000 | 10,000 | 0.75 | 0.75 |
| 34 | 电子自动切带机 | CJ-607A | 1台 | 20,000 | 20,000 | 1.5 | 1.5 |
| 35 | 油压烙印机 | CJ-808 | 1台 | 24,000 | 24,000 | 6 | 6 |
| 36 | 手动打粗机 | TC-103 | 5支 | 500 | 2,500 | 0 | 0 |
| 37 | 鞋面热压烫平机 | CH-605 | 1台 | 10,000 | 10,000 | 4 | 4 |
| 38 | 后踵压条机 | JM-25 | 1台 | 3,000 | 3,000 | 0.25 | 0.25 |
| 39 | 平车 | LS2-1130 | 2台 | 4,000 | 8,000 | 0.25 | 0.5 |
| 40 | 气油压高周波机 | DT-8500TSW | 1台 | 40,000 | 40,000 | 8.5 | 8.5 |
| 41 | 鞋面电动磨粗机 | YM-7018 | 1台 | 10,000 | 10,000 | 1 | 1 |
| 42 | 鞋面翘度整形机 | CG-836 | 1台 | 12,000 | 12,000 | 1 | 1 |
| 43 | 高速带刀分皮机 | PRO-420 | 1台 | 80,000 | 80,000 | 4.2 | 4.2 |
| 44 | 电子花样缝纫机 | AMS-210E | 1台 | 65,000 | 65,000 | 0.5 | 0.5 |
| 45 | 冷胶涂布机 | HS8104W | 1台 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 |
| 46 | 分线机 | H04 | 1台 | 4,000 | 4,000 | 0.25 | 0.25 |
|  | 小计: |  | 80 |  | 1,323,300 |  | 200.95 |

成型:

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单价(RMB) | 小计(RMB) | 功率(KW) | 小计(KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热熔胶点胶机 | JY-688B | 1台 | 5,500 | 5,500 | 0.61 | 0.61 |
| 2 | 鞋头鞋面蒸湿机 | CG-823C | 1台 | 12,000 | 12,000 | 12 | 12 |
| 3 | 鞋面软化除皱专用机 | CG-828S | 1台 | 16,500 | 16,500 | 12 | 12 |
| 4 | 鞋头热熔胶蒸湿软化机 | CG-826S | 1台 | 16,500 | 16,500 | 7.1 | 7.1 |
| 5 | 全自动油压前帮机 | GH-939A | 2台 | 80,000 | 160,000 | 2.3 | 4.6 |
| 6 | 全自动油压后帮机 | CH-818A | 1台 | 33,000 | 33,000 | 2.1 | 2.1 |
| 7 | 吸集尘砂布环带磨平机 | CH-0210 | 1台 | 13,000 | 13,000 | 2.2 | 2.2 |
| 8 | 吸集尘磨鞋台 | CH-0232 | 5台 | 10,000 | 50,000 | 2.2 | 11 |
| 9 | 吸集尘磨边线机 | CH-0200VS | 2台 | 13,000 | 26,000 | 2.2 | 4.4 |
| 10 | 吸集尘磨光打腊机 | CH-0500VS | 1台 | 13,000 | 13,000 | 2.2 | 2.2 |
| 11 | 自动式划线机 | CH-205 | 2台 | 6,000 | 12,000 | 0 | 0 |
| 12 | 油压侧压边机 | CH-606 | 1台 | 14,000 | 14,000 | 1.5 | 1.5 |
| 13 | 油压前后压边机 | CH-607 | 1台 | 14,000 | 14,000 | 1.5 | 1.5 |
| 14 | 压鞋垫机 | CH-610 | 1台 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 |
| 15 | 自动刷胶机 | CH-168A | 5台 | 5,000 | 25,000 | 0 | 0 |
| 16 | 楦头底热压底机 | CH-609 | 1台 | 25,000 | 25,000 | 4 | 4 |
| 17 | 万能油压压底机 | CH-919A | 1台 | 90,000 | 90,000 | 2.2 | 2.2 |
| 18 | 座式车底线机 | CP-168A | 4台 | 70,000 | 280,000 | 0.75 | 3 |
|  | 小计: |  | 32 |  | 810,500 |  | 70.41 |

大底厂:

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单价(RMB) | 小计(RMB) | 功率(KW) | 小计(KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸集尘双心打粗机(高) |  | 5台 | 13,000 | 65,000 | 3 | 15 |
| 2 | 吸集尘双心打粗机(低) |  | 2台 | 13,000 | 26,000 | 3 | 6 |
| 3 | 吸集尘高速鞋底磨边机 |  | 5台 | 13,000 | 65,000 | 3 | 15 |
| 4 | EVA双面磨粗机 |  | 1台 | 13,000 | 13,000 | 3 | 3 |
| 5 | EVA紫外线照射机 |  | 1台 | 60,000 | 60,000 | 10 | 10 |
| 6 | 橡胶大底水洗机 |  | 1台 | 90,000 | 90,000 | 90 | 90 |
| 7 | 铁纲输送机 | 24M | 2台 | 28,800 | 57,600 | 1.5 | 3 |
| 8 | 红外线电热箱 | 1.8M | 8台 | 16,000 | 128,000 | 15 | 120 |
| 9 | 大底水压机 |  | 2台 | 90,000 | 180,000 | 3 | 6 |
| 10 | 油压前后压底机 |  | 2台 | 12,000 | 24,000 | 1.5 | 3 |
| 11 | 油压前后压边机 |  | 2台 | 14,000 | 28,000 | 1.5 | 3 |
| 12 | 油压侧压边机 |  | 2台 | 15,000 | 30,000 | 1.5 | 3 |
| 13 | 胶味抽风机 | 20HP | 2台 | 50,000 | 100,000 | 15 | 30 |
|  | 合计: |  | 35台 |  | 866,600 |  | 307 |

品管室:

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单价(RMB) | 小计(RMB) | 功率(KW) | 小计(KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微电脑拉力试验机 |  | 1台 | 100,000 | 100,000 | 2 | 2 |
| 2 | 破裂试验机 | GT-7013ADP | 1台 | 10,000 | 10,000 | 1 | 1 |
| 3 | 成型鞋弯折试验机 | GT-7011-S | 1台 | 15,000 | 15,000 | 2 | 2 |
| 4 | 带式鞋底弯折试验机 | GT-7011-STM | 1台 | 22,000 | 22,000 | 2 | 2 |
| 5 | 耐磨耗性试验机 | GT-7012-T | 1台 | 12,500 | 12,500 | 2 | 2 |
| 6 | 磨擦试验机 | GT-7012-M | 1台 | 50,000 | 50,000 | 1 | 1 |
| 7 | DiN磨耗试验机 | GT-7012D | 1台 | 30,000 | 30,000 | 2 | 2 |
| 8 | 耐黄变试验箱 | GT-7035-UA | 1台 | 20,000 | 20,000 | 7 | 7 |
| 9 | 老化试验机 | GT-7017-M | 1台 | 12,000 | 12,000 | 7 | 7 |
| 10 | 摩擦染色坚牢度试验机 | GT-7020 | 1台 | 20,000 | 20,000 | 1 | 1 |
| 11 | 皮革耐挠性试验机 | GT-7071 | 1台 | 13,000 | 13,000 |  |  |
|  | 合计: |  | 11台 |  | 304,500 |  | 27 |
|  | 办公室 |  |  |  |  |  | 300 |
|  | 厨房 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | 自来水水泵加压房 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | 大底厂 |  |  |  |  |  | 250 |
|  | 小计: |  |  |  |  |  | 750 |
|  | 总合计: |  |  |  | 3,604,900 |  | 1388.36 |
| 一条针车线70KW*6=420KW |
| 一条成型线230KW*3=690KW |
| 420+690+750=1860KW*0.8=1488KW |
| 变压器1000KVA*2个 |

8存在问题与建议

**（江西）鞋业有限公司的母公司为台湾**集团所属的子公司，为了在中国大陆建设年产380万双运动鞋、休闲鞋生产线项目，**公司派员考察了中西部的多个省，**县的多种便利条件和开明政策吸引了我们，双方在2007年03月签订了正式投资协议。

此后﹐项目的前期准备工作又得到了**市政府﹑县政府的大力支持﹐进一步使我污感到选择在**建厂是完全正确的抉择。但是﹐由于受政策规定核准权限影响﹐仍有几个问题未完全落实﹐我们急切的恳请江西人民政府及省发改委﹑省国土资源厅﹑省电力公司。省外经贸厅﹐南昌海关等部门给与协助﹐以加快项目建设进度﹐尽快建成投产。

8.1 进口设备免税

本公司已多次向各级政府和有关部门提出﹐由于生产工艺需要引进一些运动鞋生产专用设备﹐希望能按政策规定享受国家免税的优惠条件。主要理由如下﹕

- 表7.4—1所列进口设备及价格清单﹐从表中可见﹐进口设备基本都是中国大陆不生产

或其质量难以满足生产工艺需要的设备。并非全部设备引进。考虑在中国大陆采购一批可制造质优价谦和配套设备。

- 根据《外商投资产业掼导目录（2004年修订）》﹐本项目应鼓励类第三项制造业第（四）款

皮革﹑皮毛制品业的规定﹕“猪﹑牛﹑羊蓝湿皮新技朮加工和皮革后整饰新技朮加工”﹐依法可免引进自用设备进口税收。

- 根据《中西部地区外商投资优势产业目录（2004年修订）》﹐“关于江西省”的“第一条退耕

还林还草等国家重点生态工程后续产业开发”﹐本项目应享受进口设备免税政策。

因此﹐该项目申请报告再次提出进口设备免税申请﹐建议尽快批准﹐以便办理过关手续。

8.2 项目建设用地

根据**县政府和我公司签订的投资协议﹐双方商定在**县城东侧 良岗工业园  处的丘陵地区建厂﹐纳入到**县省级科技工业园统一管理。

制鞋业是劳动密集型行业。生产工艺环节多﹐流水作业线长﹐占地面积较大。按工艺设计需要﹐本项目占地面积53.33公顷。首期用地19.2117公顷，投资强度偏低的另一个原因是部分子项工程留有了发展余地﹐只要本项目建设﹐生产顺利﹐本公司将充分利台湾**集团庞大的全销售网络扩大生产能力。

目前项目建设工期迫在眉睫，我们恳请省发改委和省国土资源厅补充本项目用地指标，确保项目按时投产。

附表﹕

1﹑主要建构筑物一览表

附表1                          主要建构筑物一览表

| 编号 | 名称 | 建筑面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 ﹑A3﹑A6﹑Ag | 鞋厂车间 | 35280 | 层高8m |
| A2﹑A7 | 二次加工车间 | 22000 |  |
| A4﹑A5 | 办公楼 | 14107 | 层高3m |
| B1 | 主材料仓库 | 11088 |  |
| B2 | 橡胶厂 | 3543 |  |
| B3 | EVA厂 | 2835 |  |
| B4 | IP厂 | 2835 |  |
| B5 | PU和TPU厂 | 2835 |  |
| B6 | 预备仓库 | 8820 |  |
| B7 | 化工原料仓库 | 4008 |  |
| B8 | 磨具仓库 | 4008 |  |
| B9 | 合贴厂 | 1470 |  |
| B10 | 底加调胶房 | 8890 |  |
| C1 C2 D | 餐厅﹑宿舍 | 29071 |  |
| E3 | 活动中心 | 1000 | 层高3m |
| E4 | 医务室 | 625 |  |
| E5 | 教育训练室 | 1200 | 层高3m |
| E1 | 锅炉房 | 585 |  |
| E2 | 工务房 | 585 |  |
|  | 合计 | 154785 |  |

**（江西）鞋业有限公司

年产380万双皮质鞋生产线专案

申

请

报

告

**（江西）鞋业有限公司

二〇〇七年七月二日