某纸业有限公司可行性研究报告

行　　业： 轻工 
咨询单位： XX设计院 
主要完成人：XXX、XXX、XXX 
完成时间： XX年 XX月 
所获奖项： XX优秀工程咨询成果奖，三等奖 
总 投 资： 1514661万元 
业主单位： 
联 系 人： 
项目简介：

目 录

1、 项目名称及拟建地点
2、 项目提出的背景
3、 项目承办单位简介
4、 研究工作的范围
5、 研究报告内容
5、1 市场需求预测
5、2 产品方案与生产规模
5、3 项目组成
5、4 生产技术方案
5、5 厂址、建厂条件及总平面布置
5、6 主要原材料、燃料及公用工程
5、7 环境保护
5、8 节 能
5、9 项目实施进度建议
5、10 主要技术经济指标
5、11 设备国产化问题说明
1、 项目名称及拟建地点
1、1 项目名称及承办单位
1、1、1 项目名称
XX金东纸业有限公司
1、1、2 企业性质及承办单位
本项目为中外合资企业，合营期50年。
承办单位为：中方：XX省XX市轻工业总公司
外方：XX纸业股份有限公司
1、2 项目拟建地点
XX省XX经济开发区
2、 项目提出的背景
随着我国国民经济的发展，我国制浆造纸工业也取得了较大的发展。1995年我国纸和纸板的年产量已达到2400万吨，届世界第三位，但人均用纸量不足20公斤，远远低于世界人口平均耗纸46公斤的水平，因此，我国造纸工业尚需大力发展。
目前，我国纸及纸板的质量也不高，制浆造纸企业规模小，能耗高、污染重、产品质量低，影响了我国造纸工业的发展。高档纸及纸板主要依靠进口解决。据统计自1981年~1988年我国总计从国外进口纸浆、纸和纸板达1326.6万吨，耗外汇57.6亿美元，1993年进口纸及纸板234万吨。有关资料表明，发达国家各种包装纸板占其它纸及纸板总量的40%，文化用纸占40%，其他纸种占20%，我国目前虽然包装纸板产量占纸及纸板总产量的38%，但其中80~85%为低档产品，文化用纸的情况也相似。据统计，我国目前出口1亿元的产品需要包装纸板1400~1500吨。由于产品的包装质量差，导致我国的出口产品价格低，每年损失掉数以亿计的外汇收入。随着改革开放的不断发展，我国出口产品的品种及数量必将越来越多。另一方面，随着我国经济持续高速度发展以及人民生活水平的不断提高，对出口商品及国内高档商品的包装及高档文化用纸无论从数量还是从质量上均提出更高的要求。这一趋势必将推动包装纸板及文化用纸工业的快速发展。据有关权威机构预测，我国今后很长一段时期内，包装纸板将维持8~10%的年增长率。
近年来，作为主要用画报、挂历、样本、高级书刊的铜版纸（胶版印刷涂布纸）消耗量迅速增加，到1994年底，我国美术铜版纸的用量为56.6万吨。由于铜版纸的生产对原纸、化学品及涂布技术和装备的要求较高，加之印刷技术的不断发展，装备不断更新，而我国生产的铜版纸其质量除少数几家企业的产品外尚不能满足市场的要求，致使国外产品大量进入国内市场。据统计，1992年我国进口20.4万吨铜版纸，耗资1.78亿美元，1994年进口36.6万吨，国内生产20万吨，共消耗56.6万吨，有关专家预测到2000年需求量将达到136万吨，尚有市场容量79.4万吨，而生产铜版纸的技术装备要求高，资金投入大，要在短期内解决这个问题，并非易事。
书写办公纸的发展也相当快。1994年我国共生产书写纸134万吨，比1990年增长95%，平均每年增长18%，预测到2000年需求量达300万吨，其中高档用纸如：办公用复印纸、打字纸、财会用纸等发展较快。
亚洲浆纸业股份有限公司看好中国纸与纸板市场，在深入、细致地研究了国内的投资环境、建厂条件等多种因素之后，准备投入巨资，与XX省镇江市轻工业总公司合资，在XX经济开发区建立超大型纸业公司，一方面缓解中国市场对高中档纸及纸板渴求的矛盾，替代进口产品。另一方面，一部分产品可销往东南亚等地，利用产品成本低及靠近东南亚地区的地理优势，与欧美产品抗衡直至占领东南亚市场。
3、 项目承办单位简介
（1） 镇江市轻工业总公司
镇江市轻工业总公司95年末共有固定资产原值83648.2万元，净值63476.5万元。工业产品主要有浆纸、塑料、硅酸盐、皮革、服装、工艺美术、轻工机械、食品等近四十类四百多个品种。九五年共完成工业总产值15亿元，销售收入14.33亿元，利税6431.3万元。
经过多年的发展，镇江市轻工业总公司已形成自己明显的优势。一是培植了一批大中型骨干企业，其中造纸、塑料、金属容器等行业均具备较大的生产规模、较好的产品结构和较高的人员素质；二是形成了一批优质名牌产品。三是外向型经济发展迅猛，全系统共有三资企业34家，占工业企业总数的一半以上。95年总公司完成外贸出口值50306.9万元，占销售收入的35%以上。
（2）亚洲浆纸业股份有限公司
亚洲浆纸业股份有限公司（APP）为印尼金光（SINAR MAS）集团全资子公司。集团目前为印尼第二大集团，对推动印尼的经济繁荣有较大贡献。其经营的行业包括：纸浆、纸张及文具用品；农业及棕榈园；食油；金融服务及银行；房地产及卫星城市建设；食品及消费品；化学药品；饭店等。
APP下属的主要浆、纸公司有：永吉浆纸业股份有限公司、集伟化学造纸股份有限公司、日里造纸股份有限公司、昂伟造纸公司等，截止到1994年底在中国拥有镇江大东纸业有限公司、镇江金河纸业有限公司及宁波中华纸业股份有限公司三家合资企业。
APP集团纸制品销售，由于物美价廉，虽然身处竞争激烈的市场，在1995年仍有50%左右的产品销售至 40多个国家。
4、 研究工作的范围
本研究工作的范围是对新建XX金东纸业有限公司的建厂条件、产品方案、生产规模、生产技术和方法、厂址、公用配套、投资估算及经济效益等作较全面的分析研究。
5、 研究报告内容
5、1市场需求预测
据专家预测，九十年代及今后一段时期，世界经济有可能保持2.5~3.0%的增长幅度。世界纸及纸板的需求量将从1990年的2.37亿吨增长到2005年的3.45亿吨，15年增加1.08亿吨，年平均增长率2.5%。每年增长量约700万吨。预计亚洲将是发展速度最快的区域（不包括日本），增长率4~7%，高于北美、西欧及日本的1.6~2.5%的增长速度。国际市场所需的主要产品是印刷纸、新闻纸及其他纸及纸板。
国内从1978年开始实行改革开放政策以来，工农业生产与国际贸易迅速发展。进入八十年代，市场全面繁荣，纸与纸板生产增长很快。这一方面刺激了生产的高速增长，1988年比1985年纸及纸板总增长率达26.6%，但由于消费增长更快，已达平均增长30%的水平，故1988至1991年间共净进口纸及纸板302万吨。
以下是国家统计局公布的纸及纸板生产量，消费量及进口量的统计数据。

我国纸和纸板生产总量
年度 总产量
(万吨) 比上年增长量
(万吨) 比上年增长率
% 世界总产量比上年增长率
1986 999 +88 +9.7 +5.2
1987 1141 +142 +14.2 +6.1
1988 1270 +129 +11.3 +5.0
1989 1333.3 +63.3 +5.0 +2.7
1990 1371.8 +38.5 +2.9 +2.1
1991 1478.7 +106.9 +7.8 +0.8
1992 1725.1 +246.4 +16.7 +2.78
1993 1820 +94.9 +5.5 +1.7
1994 2166.5 +346.5 +19.0

我国纸及纸板总消费量
年度 总消费量(万吨) 比上年增长量(万吨) 比上年增长率（%）
1988 1323 
1989 1397 +74 +5.6
1990 1443 +46 +3.3
1991 1589 +146 +10.1
1992 1953.7 +364.7 +23
1993 2042.6 +88.7 +4.6

1988年~1995年我国纸及纸板进口量
单位：万吨
年 份 88 89 90 91 92 93 94 95
纸及纸板进口量 85.2 86.2 96.2 133.9 251.6 233.88 318.1 303
比上年增长量 +1.0 +10 +37.7 +117.7 -17.92 +84.22 -15.1

总体来讲，我国造纸工业的发展是与总体经济形势的发展相吻合的。1992年由于中国国内经济增长幅度超过12%，因而国内纸及纸板需求大幅度增长，93年纸和纸板生产总产量增长速度渐缓，但仍比上年增加了95万吨的产量。同时，由于同期消费水平也相应大幅度增长，且速度更快，致使我国纸和纸板的生产总量仍低于消费总量，长期以来，不得不依赖进口，造成这种状况的主要原因是：
1、 原料结构不合理，我国造纸原料由于木浆比重过少，限制了造纸工业品种及质量提高，阻碍了高级纸种的开发。同时草类纤维制浆，又是产生污染的主要根源，限制了企业规模、技术装备的现代化及劳动生产率的提高。
2、 企业规模小，规模效益低，全国万吨以下小厂的纸和纸板产量约占全国总产量的60%，这些小厂产品档次低，浪费严重。
3、 市场结构、市场需求矛盾突出，由于原料结构不合理以及技术装备水平低等原因，我国纸产品的质量差，档次低，不能满足市场需求，因此每年都需大量进口，以补充适销对路产品的需求。
4、 技术装备水平低，能耗、物耗高。我国目前多数企业的装备水平大多为50~60年代水平，因此造成能耗、物耗高，劳动生产率低，质量差，与国际水平相去甚远。
随着人们对纸和纸板及其制品品种多样化的要求和消费量日益增长，无论国际、国内，造纸工业在今后相当长的一段时间内仍将是一个增长的工业。我国的造纸工业只有在进一步解决原料来源，节能能源、降低污染，设备的大型化，高速化和自动化等因素的过程中，才能得到进一步的发展。
5、1、1 强韧箱纸板的市场需求情况：
1992年轻工系统包装纸板产量为340.1万吨，其中箱纸板121.8万吨，占包装纸板产量的35.8%，在箱纸板产量中70%属中低档次产品，1993年轻工系统箱纸板产量127.7万吨，其中牛皮箱纸板41.6万吨，占箱纸板产量的32.6%，远远不能满足国内高档产品包装与出口产品包装的需求。
91年~95年国内包装纸板产量
单位：万吨
产品名称 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年
轻工系统包装纸板产量 292 340.1 
其中：箱纸板
白纸板
黄纸板
瓦楞原纸
其他纸板 99.4
36.7
35.1
78.8
41.4 121.8
38.2
36.8
93.6
49.7 116.52
41.9

149.6
118.9

155

据外贸包装部门资料，每出口一亿人民币商品，需包装纸板1400吨。随着国民经济发展，对外贸易不断增长，对包装纸板的需求量势必越来越大，随着人民生活水平的不断提高，内销产品的包装也要求提高包装纸板的档次，因此每年需进口大量优质包装纸来满足市场需求。

1991~1995年箱纸板进口量 单位：万吨
产品名称 1991 1992 1993 1994 1995
牛皮箱纸板 52 72 60 69.3 51.39
高强瓦楞原纸 9 28 41 48.8 42.74
由此看来，强韧箱纸板市场需求缺口很大，据有关部门规划，到“九五”末期牛皮箱纸板产量要达95万吨/年，而市场需求量将达150万吨/年，近几年我国陆续扩建，新建若干大型牛皮箱纸板厂，预计到95年底年产量会新增16.9万吨，但近期内尚难完全满足市场需要，且缺口较大。本项目拟建年产45万吨，占国内市场比重不大。
5、1、2 铜版纸的市场需求状况：
铜版纸（胶版印刷涂布纸）主要用于画报、挂历、样本及高级书刊等，随着出口商品和国内市场的扩展，对商品包装装潢及广告宣传的需求量不断增长，因此历年来我国铜版纸生产量也在不断提高。
我国历年铜版纸生产情况
年度 铜版纸产量（万吨） 比上年增长量（万吨） 比上年增长幅度（%）
1980 2.75 
1984 8.18 
1985 11.56 
1986 14.36 
1987 15.3 
1988 16.33 +1.03 +6.7
1989 14.41 -1.92 -11.76
1990 12.46 -1.95 -13.53
1991 14.25 +1.79 +14.36
1992 17.24 +2.99 +20.98
1993 18.12 +0.88 +5.1
1994 17.85 -0.27 -1.5
1990年~1995年我国铜版纸进口量
年度 铜版纸进口量(万吨) 比上年增加量(万吨) 比上年增长率(%)
1990 11 
1991 19.9 +8.9 +80.9
1992 20.4 +0.5 +2.5
1993 21.28 +0.88 +4.3
1994 36.58 +15.3 +71.9
1995 44.59 +8.01 +21.9

1989~1991年由于中低档产品积压有所减产，据统计至1992年全国已有铜版纸生产厂73家，拥有生产能力44万吨/年，但多数企业工艺装备落后，产品质量较低，高档产品少，无法满足市场需求，每年需大量进口，1991年进口近20万吨，1992年进口20万吨，1993年进口21.28万吨，约占国内消费量的50%。
从发展趋势看，到1995年，铜版纸的规划产量是34万吨，2000年规划产量是80万吨，而国内近期虽有若干扩建与新建项目，预计到95年产量将达30万吨/年，仍不能满足市场需求。况且，目前铜版纸的需求质量越来越高，因此，唯有克服我国铜版纸生产中质次价高等现象，采用高精尖技术生产高质量产品，才有可能改变高档铜版纸长期依赖进口的局面。
5、1、3 全化学木浆书写办公用纸：
1994年我国共生产书写纸134万吨，比1990年增长95%，平均年增长18%，高档文化用纸进口占一定比例，预计2000年需求300万吨，其中：静电复印纸、计算机用纸、无碳复写原纸，高档笔记本等发展较快，因此，本项目年产35万吨全化学木浆书写办公用纸的市场需求容量较大。
5、2 产品方案与生产规模
本项目以各种商品浆（包括LBKP、NBKP、NUKP及CTMP）、AOCC废纸及混合废纸为原料生产各类涂布纸，书写、办公用纸，强韧箱纸板，灰纸板及纸芯管纸，瓦楞纸箱及纸管，重质碳酸钙。本项目规模较大，按业主意图，分两阶段实施。其产品方案、生产规模和分阶段实施。其产品方案、生产规模和分阶段实施方案如下：
第一阶段：
涂布纸 350,000吨/年
书写、办公用纸 350,000吨/年
重质碳酸钙 200,000吨/年
第二阶段：
强韧箱纸板 450,000吨/年
灰纸板及纸芯管纸 200,000吨/年
瓦楞纸箱 50,000吨/年
（原纸由强韧箱板纸生产线供应）
纸管 10,000吨/年
（原纸由灰纸及纸芯管纸生产线供应）
本项目造纸产品总产量为1,350,000吨/年。
5、3 项目组成
5、3、1 主要生产工程
1、 涂布纸车间（含原纸生产、机外涂布、完成）
2、 书写、办公用纸车间（含造纸、完成和后加工）
3、 工业用纸板车间（含强韧箱纸板生产线及灰纸板及纸芯管纸生产线）
4、 瓦楞纸箱车间
5、 纸芯管车间
6、 碳酸钙制备车间
5、3、2 辅助生产工程
（1） 维修工程（包括机修、电修、计量控制中心）；
（2） 仓库工程（包括浆板库、成品、备品备件、化学品、金属材料库等）。
5、3、3 公用工程
（1） 热电站；
（2） 变电站；
（3） 通讯工程；
（4） 消防及消防车库工程；
（5） 厂内外运输工程（包括铁路专用线、铁路站台及汽车库等）；
（6） 给排水工程；
（7） 厂区总图工程；
（8） 环境保护工程（含废水处理、废渣焚烧炉）；
（9） 厂区外管线工程；
（10） 码头工程
5、3、4 厂前区工程（包括综合楼、中心调度室、中心化验室、食堂等）。
5、4 生产技术方案
5、4、1 涂布纸车间
5、4、1、1 概述
本车间利用漂白针叶木硫酸盐浆（NBKP）及漂白阔叶木硫酸盐浆（LBKP）生产高档铜版纸，也可生产低定量涂布纸（LWC）等品种。
主要生产线采用了浆板自动上料处理系统，浆料真空脱气及管道自动配浆等新技术，保证均匀，稳定的浆料供纸机用。
造纸机选用世界最宽，操作车速最高（~1500m/min）的机型，并采用最近开发的稀释型流浆箱，使纸页横幅定量误差低至1%以下，选用间隙立式夹网，不仅加大了纸页的脱水能力，并使纸页两面差最小，选用带可控中高、宽压区的四辊三压区压榨使出压榨纸页干度高达45%以上，可大大节省能耗，并提高纸页进烘缸的湿强度，烘干段采用单排列带真空毛毯缸，使纸页横向收缩小，不起摺绉。
在涂布方面，选用自由流喷射式涂布、涂料脱气降粘、压力补偿、无纸粕辊式新型超级压光机等国际上最新技术，使产品的涂布质量和适印性大大提高。
（一） 产品方案
a、 产品：铜版纸
b、 产量：350,000吨/年
c、 定量：65~160g/m2
5、3、1、2 生产流程简述
1、 铜版原纸
NBKP→打浆系统
LBKP→打浆系统 流送系统 流浆箱 网部→压榨部 予
损纸浆→打浆系统 
烘干部 表面施胶 后烘干部 压光机 卷纸机 复卷机 去涂布。

2、 铜版纸
涂料制备系统

原纸 修边机 放纸 涂布机 超级压光机 
复卷机 平板纸自动切纸、选纸、理纸、打包 成品入库

卷筒包装→成品入库

生产过程进行全自动控制。包括DCS——集散控制系，QCS——质量控制系统及MC——监控系统。纸机传动采用交流变频。
5、4、1、3 设备选型
1、 打浆系统
主要设备包括：水力碎浆机、高浓除砂器、浓缩机、磨浆机、疏解机。
处理能力：NBKP： 450T/d
LBKP： 420T/d×2条生产线
损纸： 160T/d
2、 流送系统
包括：锥形除砂器、压力筛、总浆泵及上浆泵等，除气系统及白水回收系统（多盘式白水过滤机）。
3、 造纸机
纸机净纸宽度8900mm，抄造纸页定量范围55~120g/m2，最高车速1500m/min。包括：
（1） 水力式阶梯扩散流浆箱；
（2） 网部：夹网成形器（Gap former）；
（3） 压榨部：复合压榨；
（4） 真空系统；
（5） 干燥部：烘缸直径为φ1830mm，封闭气罩，带热回收系统；
（6） 施胶涂布机：为带有计量装置的施胶压榨装置。施胶浓度高，可在施胶压榨部分进行双面轻量涂布；
（7） 软辊压光机：为两辊压光机，底辊为可控中高辊；
（8） 卷纸机；
（9） 纸机润滑系统。
4、 复卷机：车速2500~3000m/min。
5、 湿部化学添加剂调制、添加系统：
包括中性胶（AKD）、阳离子淀粉、助留剂、碳酸钙、增白剂等调制、添加设备。
6、 修边机。
7、 涂布机：涂布头4只，包括放纸、烘干、卷纸等设备。
8、 超级压光机：10~12辊
9、 复卷机、切纸机。
10、 涂料制备系统。
11、 超滤机。
5、4、2 书写、办公用纸车间
生产工艺、装备同涂布纸车间造纸部分。
5、4、3 工业用纸板车间
5、4、3、1 概述
本车间包括强韧箱纸板、灰纸板及纸芯管纸两条生产线。用针叶木本色硫酸盐浆（NUKP）、AOCC及混合废纸生产强韧箱纸板。以AOCC和混合废纸为原料生产灰纸板，用针叶木本色硫酸盐浆（NUKP）、化学热磨机械浆（CTMP）、AOCC混合废纸抄造纸芯管纸。技术上采用多长网成型高速度纸板机，并采用宽压区复合压榨生产一流的各类箱纸板。
（一）产品方案
1、强韧箱纸板生产线：
a. 产品：强韧箱纸板
b. 产量：450,000吨/年
c. 定量：125~250g/m2
2、灰纸板及纸芯管线生产线：
a. 产品：灰纸板、纸芯管纸
b. 产量：灰纸板100,000吨/年，纸芯管纸100,000吨/年
c. 定量：灰纸板250~700g/m2
5、4、3、2 生产流程简介
1、强韧箱纸板生产线
NUKP浆制备系统 纸机浆池 流送系统 流浆箱 顶网
AOCC浆制备系统
混合废纸浆制备系统 纸机浆池 流送系统 流浆箱 芯层网
损纸浆系统 （两台） （两台）
流浆箱 底网
→压榨部→予烘干部→表面施胶→后烘干部→压光机→卷纸机→复卷机→包卷→入库
2、灰纸板及纸芯管纸
NUKP浆制备系统
CTMP浆制备系统
AOCC浆制备系统 纸机浆池→流送系统→多网成形部→
混合废纸浆制备系统
损纸浆系统
压榨部→予烘干部→表面施胶→后烘干部→压光机→卷纸机→复卷机→包卷→入库
备注：抄造灰纸板等，不用NUKP及CTMP浆。
生产过程进行全自动控制，包括DCS—集散控制系统，QCS—质量控制系统及MS—监控系统。纸机传动为交流变频。
5、4、3、3 设备选型
本车间两条生产线的设备及技术由国外全套引进。主要设备包括：
一、浆料制备系统
1、 NUKP浆制备系统，生产能力450t/d。
2、 CTMP浆制备系统，生产能力120t/d。
3、 AOCC浆制备系统，生产能力1300t/d，分为两条线。
每条生产线生产能力650t/d。
4、 混合废纸浆制备系统，生产能力600t/d。
5、 损纸浆处理系统，300t/d。
6、 浆渣处理系统。
主要包括以下设备：
上料系统、碎浆机、高浓除砂器、压力筛、多段除砂器、浓缩机、热分散系统、双盘磨、高频疏解机等。
7、湿部添加剂调制、添加系统：
包括松香胶、明矾、染料、阳离子淀粉、聚丙烯酰胺等调制、添加设备。
8、配浆系统
拟选用管道配浆系统进行准确配浆。
二、造纸完成系统
（一）强韧箱纸板生产线
1、流送系统
包括：筛选净化设备、冲浆泵及上浆泵等。
除气系统及白水回收系统（多盘式白水过滤机）。
2、造纸机
纸机净纸宽度8900mm，抄造纸页定量范围125~ 350g/m2，最大车速900m/min。包括：
（1） 水力式阶梯扩散流浆箱；
（2） 网部：四长网
（3） 压榨部：两段宽压区压榨（ENP）
（4） 真空系统；
（5） 干燥部：烘缸直径为φ1830mm，封闭气罩，带热回收系统；
（6） 表面施胶机：为带计量棒斜列式施胶机，氧化淀粉浓度可达20%；
（7） 软辊压光机：为两辊压光机，底辊为可控中高辊；
（8） 卷纸机：纸卷直径可达3m
（9） 纸机润滑系统。
3、复卷机：车速2200~2500m/min
4、包卷设备
（二）灰纸板及纸芯管纸生产线
1、流送系统
包括：筛选、净化设备、冲浆泵及上浆泵等，白水回收系统（多盘式白水过滤机）。
2、造纸机
纸机净纸宽度8900mm，抄造纸页定量范围125~700g/m2，车速300m/min。包括：
（1） 水力式阶梯扩散流浆箱；
（2） 网部：四长网
（3） 压榨部：带有真空压榨的多段压榨
（4） 真空系统；
（5） 干燥部：烘缸直径为φ1830mm，封闭气罩，带热回收系统；
（6） 表面施胶机：为带计量棒斜列式施胶机（辊子直径φ1000mm以上），氧化淀粉可达20%；软辊压光机：为两辊压光机，底辊为可控中高辊；
（7） 卷纸机：纸卷直径可达3m
（8） 纸机润滑系统；
（9） 纸机润滑系统。
5、5 厂址、建厂条件及总平面布置
5、5、1 厂址
XX金东纸业有限公司拟建厂址位于XX省镇江市东郊28公里的大港开发区东部地带，地理座标北纬32°11′，东经119°41′，在长江下游大港段南岸。
大港经济开发区是1992年10月经XX省人民政府批准的省级经济开发区，面积40平方公里。大港开发区的目标是要将大港建成一座集港口、运输、工业、金融、商贸、旅游为一体，经济发达，开放程度高的现代化港口城市。
5、5、2 建厂条件
5、5、2、1 本项目紧靠长江，水源丰富。大港段南岸为深水岸线，边界地质条件好，河床较为稳定，水流势态佳，取水较方便。
5、5、2、2 供电条件，大港经济开发区西面紧邻国内大型火力发电厂——谏壁电厂，其总装机容量达162.5万千瓦，并与国家级220千伏电网相联。开发区附近有一座变电所，主变压器容量1×12万千伏安，规划容量为2×12万千伏安。开发区即将兴建一座110千伏变电所，其主变压器容量为2×31500千伏安，开发区内规划设三座110千伏变电所。
5、5、2、3 交通运输
（1） 铁路：镇江位于京沪铁路线上，与港口配套的镇（江）—大（港）铁路24.3公里已经建成，并与京沪铁路接轨。镇大铁路距厂址仅200多米，将设专用线进厂。
（2） 公路：大港经济开发区公路交通状况良好，向南25公里即与沪宁高速公路贯通。区内道路四通八达，218省道贯行其间，目前正在兴建312国道至港口的沿江公路，将使开发区与外界的交通更为方便。
（3） 水运：大港处于长江和京杭大运河的十字黄金水系的交汇点上，顺流向下二百余公里，即至上海出海口，溯江而上可达武汉、重庆等经济腹地，大港港口为现代化的外贸深水良港，该港已建有9个2.5万吨级的泊位，并与40多个国家和地区的140多个港口通航。大港码头现有总年吞吐能力1500万吨，扩建后将达2000万吨。
5、5、2、4 地质条件，厂址内地形属丘陵地带，地势南高北低，中部较为平缓。根据初步勘察资料，厂内地耐力在170~250KN/m2之间，是建厂的良好场地。按《中国地震烈度区划图》（1990），镇江地区地震基本烈度为7度。
5、5、3 总平面布置
整个厂区总平面规划如下：
厂址中部穿越厂区的高压线，应搬迁出厂范围内，以利厂区总体布局。
由于厂址位于大港经济开发区东部边缘，故考虑主要人流由西侧进入厂区较为适宜，现将厂前区布置在厂区西南角，以方便职工上、下班。
考虑该厂交通运输吞吐量大，故从镇大铁路货运站引入厂区铁路专用线。现拟从生产区北侧引入铁路专用线，并沿专用线布置运输量大的浆板仓库、成品仓库、化学品仓库、综合仓库等。
主要生产车间尽量集中，布置在厂区中部，铁路专用线以南。
给水处理工程区、维修中心、备品备件、包装材料仓库均靠近主要生产车间布置。
废纸堆场集中布置在厂区东侧，并另设东边门，专供陆路废纸运输。
沿江地带拟作为厂区专用码头用地，并在码头区附近设保税仓库。
热电站考虑到燃煤运输量大，主要靠水路运输，故热电站靠长江边自成一区独立布置。
碳酸钙制备车间布置在保税仓库以东，热电站以南。35KV降压站，根据负荷中心而分设在厂区各处。
生产废水经废水处理站处理达标后排往长江，故将废水处理站布置在厂区北侧，尽量靠近长江，以利排放。
取水泵房视长江沿岸水文地质状况，拟设在厂区以西约6KM的沿江处。
5、6 主要原材料、燃料及公用工程
5、6、1 本项目年需漂白针叶木硫酸盐浆（NBKP）134，400吨，漂白阔叶木硫酸盐浆（LBKP）403,200吨，针叶木本色硫酸盐浆（NUKP）149,950吨，化学热磨机械浆（CTMP）34,000吨，AOCC废纸418,600吨，混合废纸190,450吨。所需LBKP、NBKP、NUKP、CTMP及AOCC均从国外进口，混合废纸主要为欧洲废纸、香港废纸、与少量国内废纸。
本项目所用化工原料共446,700吨/年，主要为造纸机湿部化学添加剂及涂布纸车间的涂料。湿部化学添加剂除中性胶（AKD）外均考虑用国产产品，其中用作填料及配制涂料的重质碳酸钙由企业自行制备。制作涂料所用的其余化学品在生产初期将主要考虑进口，并逐步以国产品替代进口产品，以节约外汇。
5、6、2 本项目建成后每年需用原煤1,154,000吨。根据煤炭工业部技术咨询委员会所作“关于本项目所需煤炭的咨询报告”及铁道部计划司计长（1996）54号文“关于本项目铁路运输问题的复函”，本项目所用原煤为蒙西动力煤，经铁路由内蒙运至秦皇岛，再由秦皇岛经海运到达厂区自备煤码头。
5、6、3 拟在长江大港黄港区域建岸边固定式取水泵房，给水工程规模按11万吨/日考虑。取水泵房位于厂区上游6公里处。由输水管将长江水送至厂内净水处理厂。净水处理厂规模为11万吨/日，采用先澄清，部分用水再经过滤的工艺。处理后的清水由清水泵房送至各生产车间用水点及热电站作化学用水。
5、6、4本项目建成投入正常运转后，年总运输量为473万吨，其中运入量为320万吨，运出量为153万吨，煤的运输量为115万吨/年，项目中约62%的运输量通过水运途径。
为保证项目建成后生产所需的原料、燃料和成品进出，节约基建投资，在充分利用大港现有码头吞吐能力的基础上建设自备码头。
本工程拟建两个2.5万吨级自用码头。其中一个煤炭专用码头按年运量115万吨考虑。另一个多用途码头按年进出集装箱5万标箱（40~44万吨）和件杂质20万吨考虑，自备码头运输能力占项目中所需的38%左右。其余的运量由大港码头及铁路、公路运输解决。
5、6、5 本工程装机容量为282.1MW，最大用电负荷为181.6MW。全厂用汽负荷为452吨/时。本项目拟建自备热电站。选用4台蒸发量为370吨/时的循环硫化床锅炉。配备3台7.5万千瓦抽凝机组发电机，实行热电联产。另外，配置蒸发量为65t/h的油炉两台及额定功率为6500KW的柴油发电机三台，作为应急情况下供热供电之用。
5、7 环境保护
本项目对环境保护十分重视，采取一系列措施。各生产车间采用国际上最先进的工艺和设备，在减少其原材料消耗的同时，也使其污染负荷降至最低。各车间白水基本封闭循环使用。污水处理拟全套引进国外先进的污水处理设备及技术，可达到国家环境保护局污水综合排放标准（GB3544-92）新扩改一级标准。该造纸废水排污控制指标为：
排水量： 18m3/t（纸）
CODcr<100mg/l (0.7kg/t纸)
BOD5<30mg/l (0.5kg/t纸)
SS<70mg/l (1.1kg/t纸)
全厂废水和污染物排放总量指标控制在：废水排放量7.2万吨/日，CODcr 6.5吨/日，BOD5 1.7吨/日，SS 4.3吨/日。
热电站采用循环硫化床锅炉，可在燃煤中加石灰石燃烧，脱硫效率85%以上，配备的四电场静电除尘器除尘效率99%以上。设置专用焚烧炉，将废纸中的杂弃物送焚烧炉燃烧，产生蒸汽，做到废物利用。经处理后的锅炉烟气和焚烧炉尾气共用一根150米的烟囱排放，大气污染物排放量控制在：SO2≤0.6t/h，烟尘≤250mg/Nm3干烟气。
自备热电站的灰渣排放量约29.26万吨/年，宜采取以综合利用为主，少量堆放为辅的原则。根据镇江市粉煤灰综合利用办公室资料，目前镇江已有数家企业和科研单位利用粉煤灰渣生产小型空心砌块等建材产品，另外灰渣还用于建筑工程基础及道路建设中。用于剩余灰渣堆放的灰库已经落实，地点在丹阳市建山乡，距厂址约17公里，占地面积50公顷。
严格控制厂区内噪声源强，厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）三类标准。
5、8 节能
本项目年产涂布纸350,000吨，书写办公用纸350,000吨，强韧箱纸板450,000吨，灰纸板及纸芯管纸200,000吨，各式瓦楞纸箱50,000吨，各式纸管10,000吨。总产量为135万吨/年。年用电量13.24亿KWh，年耗汽量345.78万吨，本项目单位产品综合能耗为0.65吨标煤/吨成品。与国内目前大、中型纸厂相比，大大节能，且达到国际先进水平。
本项目在节约能耗方面采取了如下措施：
（1）采用热电联产，自备热电站，用电用汽基本自给，降低单位供电及供汽的煤耗。
（2）造纸机采用密闭汽罩，袋式通风及热回收系统以减少蒸汽用量。
（3）节约用水，增加循环用水量，降低原材料用量，如涂布纸车间、书写办公用纸车间、工业用纸板车间的白水均经白水过滤机后，尽量循环使用，并回收浆料；涂布纸车间选用超滤机回收涂料等。各生产车间用水基本实现封闭循环。
（4）各生产车间清洁冷凝水送回热电站循环使用，减小软化水用量。
（5）生产设备及其控制、传动均考虑全套引进当代国际上最先进装置，使原料物料及能耗消耗降至最低水准。
5、9 项目实施进度建议
本项目属新建超大型造纸及纸加工企业，土建建筑面积大，设备复杂、安装工作量大。因此，建议本项目分步实施。自项目批准之日起，三年建成第一阶段工程，再用两年时间建成第二阶段工程。至此，本项目将形成年产135万吨纸及纸板的规模。
5、10 主要技术经济指标
序号 指 标 单 位 数 量 备 注
1 生产规模
涂布纸
书写办公用纸
强韧箱纸板
灰纸板及纸芯管纸
纸箱
纸管 
吨/年
吨/年
吨/年
吨/年
吨/年
吨/年 
350,000
350,000
450,000
200,000
50,000
10,000

原纸由工业用纸板车间来
原纸由工业用纸板车间来
2 全年生产天数 天 340 
3 主要原材料用量
漂白针叶木硫酸盐浆
漂白阔叶木硫酸盐浆
针叶木本色硫酸盐浆
化学热磨机械浆
AOCC
混合废纸
煤 
吨/年
吨/年
吨/年
吨/年
吨/年
吨/年
万吨/年 
134,400
403,200
149,950
34,000
418,600
190,450
115.4

低位发热值20205KJ/kg
4 总运输量
其中：运进
运出 万吨/年
万吨/年
473
320
153 
5 用水量：平衡 M3/日 100,080 （不含电站冷却水）
6 装机容量
最大用电负荷 MW
MW 282.1
181.6

序号 指 标 单 位 数 量 备 注
7 用汽量：平均 吨/时 452 
8 全厂职工总数 人 3470 
9 厂区占地面积 公顷 300 
10 建筑面积 M2 830495 
11 投资总额
含外汇
其中：固定资产投资
含建设期利息
流动资金 万元
万美元
万元
万元
万元 1514661
142134.9
1439086
66062
75575 折合美元182270万美元

其中外汇136145.48万美元
其中外汇5963.51万美元
其中外汇5989.42万美元
12 单位产品占用建设资金 元/吨 11231 
13 年总成本（TC） 万元 638,696 平均值
14 年销售收入（TR） 万元 875760 不含增值税
15 年利润总额 万元 237064 平均值
16 年利税 万元 282677 平均值
17 全员劳动生产率 吨/人·年
万元/人·年 389.05
252 
18 投资回收期（税前）
（税后） 年
年 8.53
8.83 含建设期
含建设期
19 贷款偿还期 8.70 含建设期
20 全部投资内部收益率（IRR）
税前
税后

%
%

18.41
16.37 
21 投资利润率（RDI） % 15.65 
22 投资利税率 % 18.66

5、11 设备国产化问题说明
本项目为超大型造纸企业，主要生产车间各条生产线的规模均很大。与此相配套的热电站、污水处理站等亦具有相当规模。国内设备制造厂家目前还不具备制造如此大生产能力的设备。例如，在纸机制造方面，我国最大的两个造纸设备生产厂家——上海造纸机械总厂及西安——维美德造纸设备有限公司仅具有制造幅宽4000mm，车速500~600m/min文化用纸及幅宽3200mm，车速200m/min左右纸板机的实绩。而其近期目标也只是宽5000~6000mm，车速600~800m/min的纸机，与本项目的要求尚有较大差距。再就锅炉来讲，中国的四大锅炉厂也仅制造过220t/h的循环流化床锅炉，还不具备制造更大循环流化床锅炉的能力，尚不能满足本项目的要求。因此，本项目大型关键设备需要由国外引进，其余设备由国内配套。