目     录

第一章   总论………………………………………… 1

第二章   市场需求预测与拟建规模………………… 3

第三章   外部协作条件与技术方案………………… 4

第四章   建设内容…………………………………… 13

第五章   职业安全和工业卫生……………………… 13

第六章   环境影响与治理措施……………………… 14

第七章   企业组织和劳动定员……………………… 15

第八章   投资估算与资金筹措……………………… 16  第九章  经济影响分析……………………………    16

- 社会影响分析……………………………    19

- 总论

一、项目名称：

企业新建工程建设项目

二、项目建设单位及负责人：

建设单位：某联合硅业有限公司

扩建地址：某工业区

项目负责人：

技术及经济负责人：

三、建设单位简介：

某联合硅业有限公司属民营企业。我公司专门从事多晶硅系列产品的研究与开发工作。多年来企业依靠科技进步和科学管理。产品不断升级及工艺更新，吸收国内外先进技术，不断提高的产品质量，目前产品质量已达到国内先进水平。

四、项目背景及建设的必要性

多晶硅是硅产品产业链中的一个极为重要的中间产品，是制造硅抛光片、太阳能电池及高纯硅制品的主要原料，是信息产业和新能源产业最基础的原材料。随着全球信息技术不断进步，对于半导体硅的需求量日益增加，世界半导体市场平均以每年20％以上的速度递增。在国内及国际市场带动下，近年多晶硅需求量急剧增加，国内多晶硅是严重短缺。2004年国内需求量1500吨，市场缺口1200吨。全世界的总产量为24000吨，而需求量为26201吨，出现了2200吨的市场缺口。2005年需求量达1700多吨，而国内生产能力不超过300吨，缺口量约1400吨，而同时国际市场也是供不应求，需求量达270000吨，这些情况造成了2004－2005年多晶硅产品价格的大幅度上扬，进而对其下游的太阳能光伏产业造成了较大影响。由于各大厂商产能的释放和新增产能的形成，国际市场的多晶硅供应将会有较大幅度的增长，但与太阳能产业的旺盛需求相比，仍存在较大的缺口。

今后5-10年我国将成为世界上电子信息产品的主要生产国和主要市场，多晶硅的需求量会变的更大，国家为此将多晶硅列入当前重点鼓励发展产业。
    项目达产后的市场前景 
    本项目生产的新产品主要是多晶硅产品。多晶硅是IT产业及太阳能光伏产业的关键性材料，随着IT产业的快速增长，以及太阳能光伏发电产业的兴起，对多晶硅需求高速增长。目前我国60%—70%的有机硅产品依靠进口。项目达产后，有效地抑制依靠进口的局面。公司将形成完整的多晶硅产品生产体系，有利于节汇。
    根据市场调查与分析认为，大力开发和生产多晶硅系列具有良好的发展前景，也是符合国家产业的政策的，既有很好的经济效益，又有良好的社会效益。所以说此项目的开发与建设是可行的。

第二章   市场需求预测与拟建规模

一、市场前景分析

本项目属于国家鼓励类项目，符合国家有关产业政策。有机硅、有机氟及高性能无机氟化工产品生产，为国家鼓励外商投资类产业。2006年，《产业结构调整指导目录（2005年本）》,其中第九条“金属制品业”中规定：“ …..9、 有机氟及高性能无机氟化工产品生产” 属于“鼓励类”。 
    其次，本项目有利于扩大生产多晶硅，为国家创造更多的节汇和税收。本项目主要生产多晶硅，产品主要应用于IT产业及太阳能光伏产业，产品科技含量高，附加值高，有利于为国家创造更多的节汇和税收。 
     第三，本项目有利于降低单位制造成本。随着生产规模的扩大，有利于本公司原材料采购价格的进一步降低。同时，拟引进的设备大多属国内外先进水平，有利于减少单位材料用量，在降低次品率和能耗方面，拟引进先进设备的作用尤其突出，通过生产效率和加工精度的提高，机械能耗的降低，有利于降低加工成本，降低废品损失，从而降低制造成本。 
    第四、本项目有利于扩大仓储能力加强销售。除考虑供货商的产品价格、品质外，还把供货商的产品储存能力和按时交货能力作为重要的考虑因素。随着本公司销售收入的不断增长，对仓储的压力日益增加，目前的场地已经不能满足日益增长的仓储需要，通过新建库房，将保证本公司在该方面的需要。所以说市场销售广泛，前景非常乐观。

二、建设规模

该项目征地250亩，计166500平方米，拟建厂房建筑面积116000平方米。绿化率15%，建筑系数70%，购置相应的生产设备可形成年产多晶硅2000吨的生产能力。

第三章  外部协作条件与技术方案

一、外部协作条件：

1、材料供应：

本项目主要外购资源品种、数量见下表：

| 序号 | 资源名称 | 年消耗量 | 单位消耗量 | 行业消耗定额 | 同比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业硅 | 4400 | 2.2 | 2 | -9% |
| 2 | 金属镁 | 6000 | 3 | 2.85 | -5% |

根据工艺和质量要求、价格等情况，拟用国内市场就近采购。

2、节能及节水措施评价：

㈠根据电力负荷分类标准，本工程属于三类负荷。

（1）负荷估算

用电量：办公用房按50 w/m2计算，生产用电根据生产设备配备情况并结合企业实际用电情况，按301985000KW估算。

用电量计算表

| 项 目 | 数量规模 | 用电指标 | 用电量(kw) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公用电 | 8000m2 | 50 w/m2 | 400000 |  |
| 生活区用电 | 12000m2 | 10 w/m2 | 120000 |  |
| 生产车间照明 | 146500㎡ | 10 w/m2 | 1465000 |  |
| 生产用电 |  |  | 300000000 | 根据设备配备 |
| 其它 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  | 301985000 |  |

节能措施：

在设备选型和安置上，要严格把关，积极选用合理用能的高效设备，在价格合理的情况下尽量采用技术先进、精品优良、结构合理、机械强度高、使用寿命长的节能设备，以有效降低产品的能耗。

每一车间安置电表，加强计量管理，真实反映生产过程中的能耗，以便进一步制订和实施节能措施。

3、运输条件：

企业所处的地理位置交通发达，公路、铁路等都十分便利，所需运进的各种原、燃料和运出的产成品都能得到保障。

4、人力资源：

人力资源雄厚，金华、某地区大专院校及科研单位人才济济，可

为新兴的高新技术企业提供知识和技术支持。

二、建设条件：

1、首先本项目属招商引资项目，已得到龙游县人民政府大力支持。

拟建厂区位于某工业经济开发区工业用地250亩，并由当地政府负

责园区企业红线外基础设施配套，达到五通一平标准。

2、建设资金全部自筹，拟投资12亿元（含生产经营所需的流动资金），本着持续经营、滚动投资及能省则省原则，实行分期投资方式，建成年产多晶硅2000吨的生产规模。

三、技术方案：

1、多晶硅

1、多晶硅生产工艺方法：

（1）硅烷法――硅烷热分解法  硅烷（SiCl4）是以四氯化硅氢化法、硅合金分解法、氢化物还原法、硅的直接氢化法等方法制取。然后将制得的硅烷气提纯后在热分解炉生产纯度较高的棒状多晶硅。以前只有日本小松掌握此技术，由于发生过严重的爆炸事故后，没有继续扩大生产。但美国Asimi和SGS公司仍采用硅烷气热分解生产纯度较高的电子级多晶硅产品。

2、产品工艺：

工艺流程：               硅烷法

工业硅+金属镁——经过氯气——经过出馏、经馏——分解炉——多晶炉

3、新增设备：

新增主要国产设备估算表

单位：万元

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅镁合金炉 |  | 台 | 1 | 4.5亿 | 4.5亿 |  |
| 2 | 发生炉 |  | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 分解炉 |  | 台 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  | 4.5亿 |  |

第四章   建设内容

该项目占地面积250亩（约166500平方米）

其中建地面积116000平方米

生产车间             103000m2

门    卫              500m2

办 公 楼              5000m2

宿    舍              4500m2

展示厅及研究中心      1000m2

机房                  1000m2

配电房                1000m2

第五章   职业安全和工业卫生

1、工业卫生

①防岗位尘毒

熔炼炉在熔炼过程中产生的废气和熔炼后的熔渣，经布袋式净化系统净化后，达标排放到大气中。

氯化作业区要设置吸烟罩和排气扇，及发生炉区域要有通风换气设施。

②防热辐射，防暑降温及采暖

高温作业区设轴流风机，进行局部通风降温，操作室、控制室设有暖气、空调。

2、职业安全

本项目严格执行国家有关职业安全和工业卫生规范，依据“安全第一，预防为主”的方针，积极采取有效措施，努力改善安全和卫生条件，做好文明生产。

工程设计时按照GBJ16-87《建筑设计防火规范》和GB50052-95《供配电系统设计规范》总图布置设备建筑物的防火间距，消防通道等符合要求，厂房及建筑物的外墙配置消防设施。电器、配备设施选用封闭式设备，所有电器及金属设备外壳均要接地。

职工上岗前均需进行安全教育和技能培训，了解和掌握设备性能、特点和操作规程，杜绝工伤事故发生，确保安全生产和工人的身体健康。设立专职安全生产管理机构，建立生产管理制度，定期向职工进行有关教育和考核，经常检查并完善各类安全设施，杜绝人为事故发生。

购置足够数量的劳保用品，如：口罩、手套等，供操作人员使用。在生产区内设置安全牌，鲜明地标出“防火”、“禁止吸烟”等警告。

厂区内配置足够的消防器具，并设置消防道路和周边安全通道。

第六章   环境影响与治理措施

本项目设计时已严格按照下列有关规定、规范和标准执行：

⑴《企业环境保护设计若干规定》

⑵《某省污水及废气排放标准》

1、本项目在生产过程中对环境造成影响的主要有：⑴熔炼过程中生产固体废弃物

2、治理措施：

⑴废水处理措施：

本项目设有循环废水处理系统，对废水中含有少量粉尘和油，经沉淀池沉淀除油，冷却后循环使用，产生的排放废水已达到排放标准排放。

⑵固体弃废物：可以综合利用

熔炼炉渣经破碎捡选后的氧化渣可用于填坑筑路，还原渣可供水泥厂作水泥原料加以利用。

第七章   企业组织和劳动定员

- 组织结构图（见下页）

组织结构图

ISO9001管理者代表

供

销

部

生产部

技术质检部

总经理

办公室

财务室

采

购

市场

营销

生产车间

计量、检验室

2、劳动定额

| 序号 | 岗位名称 | 编制人数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 132 |
| 2 | 辅助车间 | 20 |
| 3 | 检化验 | 20 |
| 4 | 环卫绿化 | 8 |

第八章  投资估算与资金筹措

1．本估算根据主体车间设备、公用施工设备、厂房、环保等设施报估价汇总编制，第一期项目总投资6亿元（其中设备等投资4.5亿元）。

2．本工程基本投资构成及设备：

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 金 额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 土建工程 | 8745 |
| 1.1 | 土地 | 625 |
| 1.2 | 建筑工程 | 8120 |
| 2 | 设备投资 | 45000 |
| 2.1 | 设备、工装购置费 | 42000 |
| 2.2 | 安装工程费 | 2000 |
| 2.3 | 其他费用 | 700 |
| 3 | 流动资金 | 6255 |
|  | 项目投入总额 | 60000 |

二、资金筹措

经测算该项目总投资60000万元（含生产经营用流动资金）。均由企业自行筹集。

第九章  经济影响分析

1、国民经济评价采用的社会折现率10%，汇率按人民银行挂牌汇率计算。

2、本项目属于竞争性项目，投入和产出货物的价格取决于市场价格，所以财务评价的价格为市场价。

3、国民经济评价不仅要考核直接经济效益和直接费用，同时还需考虑间接效益和间接费用。

间接效益主要包括：

  - 快项目建设，更好地满足市场的需求。

⑵该项目投入，为某工业经济开发区的发展起到一定的作用，同时也繁荣了区域经济。

⑶解决部分富余劳动力，扩大社会就业面。

4、经济效益测算表

| 序号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产总成本 | 万元 | 108850 |  |
| 1 | 原辅材料费用 | 万元 | 28000 |  |
| 2 | 燃料动力费用 | 万元 | 30000 |  |
| 3 | 工资及福利费 | 万元 | 580 |  |
| 4 | 摊销费用 | 万元 |  |  |
| 5 | 折旧费用 | 万元 | 42750 |  |
| 6 | 年修理费用 | 万元 | 4500 |  |
| 7 | 其它费用 | 万元 | 2220 |  |
| 7.1 | 销售费用 | 万元 | 910 |  |
| 7.2 | 管理费用 | 万元 | 1310 |  |
| 8 | 财务费用 | 万元 | 800 |  |
| 二 | 销售收入 | 万元 | 600000 |  |
| 三 | 销售税金及附加 | 万元 | 31560 |  |
|  | 1、税金 | 万元 | 29685 |  |
|  | 2、附加费 | 万元 | 1875 |  |
| 四 | 销售利润 | 万元 | 459590 |  |
| 五 | 所得税 | 万元 | 114897.5 |  |

- 经济指标

投资回收期（含建设期）          1年

年销售收入                 600000 万元

净利润                    344692.5 万元

上交税金                  146457.5 万元

6、敏感性分析：

在设备投资、产品售价、主要原材料价格、生产负荷等不确定因素变化的情况下，分别对项目内部收益率进行敏感性分析。

敏感性分析表

| 序号 | 不确定因素 | 不确定因素 变动幅度 | 内部收益率 | 敏感性系数 | 临界度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本方案 |  | 12% |  | 10% |
| 1 | 设 备 投 资 | 10% | 10% |  |  |
|  |  | -10% | 22% | 0.8333 | 8.3 |
| 2 | 销 售 价 格 | 10% | 41% | 2.4167 | 5.8% |
|  |  | -10% | 0 |  |  |
| 3 | 原材料 价 格 | 10% | 16% | 0.3333 | 4.75% |
|  |  | -10% | 35% | 1.9167 |  |

由敏感性分析结果表明，行业内部收益率为12%，项目内部收益率为24% ，均高于社会折现率10%的要求。此外还有许多未及量化的间接效益。敏感性分析表明项目有较强的抗风险能力。

纵上所述，从项目对国民经济产生的直接效益和间接效益看，不仅直接效益能满足社会折现率的要求，还有较好的间接效益，因此说本项目具有经济合理性，是可行的。

- 社会影响分析

1、该技改项目的投入，加快企业产品结构的调整，完善企业技术创新体系，提高技术装备水平，促使产品质量全面提升。进一步满足市场需求，扩大就业面与提高劳动生产率。因此产生良好的社会影响与社会效益。

2、该技改项目的投入，能逐步与之形成铸造、机加工、电镀、装配、专业市场、产品营销等较为完整的产业链。以产业联系为纽带，将与地方经济紧紧地连接在一起，形成稳定的产业集群。按照产业链的形成规律，更好地推动主导产业及相关产业聚集发展，创造产业配套的综合优势。

3、该技改项目的投入，主要存在市场需求量、原材料价格、市场竞争力、外协配套、生产能力等因素。

规避风险的对策：

⑴加快市场开发，尽快建立完善的销售网点和营销体制，采取必要的宣传、推销措施，尽快建立有效的售后服务和配件供应体系，降低配件价格，扩大和稳定市场的占有份额，抵御需求变化。

⑵努力降低投资、采购和制造成本，构成较大的变动空间，以增强产品竞争力。

⑶采用灵活的采购方式，加强外协配套户的择优选用，并与配套厂家紧密合作，积极协助配套厂家降低成本，提高产品质量，及时满足生产需求，减少库存量。

结论

某联合硅业有限公司建设工程，经济上是可行的，产品定位合理。效益显著，在发挥原企业优势的同时，扩大了规模，会产生更大的经济效益与更好的社会效益，应尽早使该项目得到实施和投产。