连翘系列产品深加工扩建项目

可行性研究报告

安泽县时珍有机中药材开发有限公司

二○○六年五月

项目名称：连翘系列产品深加工扩建

建设单位：安泽县时珍有机中药材开发有限公司（公章）

单位法人：李民主    职务：总经理

技术负责人：李洪渊    职务：教授

报告编写单位：山西省科技情报研究所（公章）

单位法人：郭茂林  职称：研究员

编写人员：董建中  职称：副研究员

马平安  职称：助理研究员

张瑞芬  职称：研究员

王虹海  职称：会计师

李  巍  学位：学士

目  录

第一章  总  论. PAGEREF _Toc135945438 \h 1

1.1  项目提要. PAGEREF _Toc135945439 \h 1

1.2  项目主要技术经济指标. PAGEREF _Toc135945440 \h 3

1.3  综合评价和论证结论. PAGEREF _Toc135945441 \h 3

1.5  存在的问题与建议. PAGEREF _Toc135945442 \h 5

第二章  项目背景及必要性. PAGEREF _Toc135945443 \h 6

2.1  项目建设的背景. PAGEREF _Toc135945444 \h 6

2.2  项目建设的必要性. PAGEREF _Toc135945445 \h 6

第三章  项目区概况及保证条件. PAGEREF _Toc135945446 \h 9

3.1  项目区概况. PAGEREF _Toc135945447 \h 9

3.2  项目实施的有利条件. PAGEREF _Toc135945448 \h 10

第四章  建设单位基本情况. PAGEREF _Toc135945449 \h 12

4.1  建设单位基本情况. PAGEREF _Toc135945450 \h 12

4.2  项目主要负责人情况. PAGEREF _Toc135945451 \h 12

4.3  企业管理情况. PAGEREF _Toc135945452 \h 12

4.4  企业发展思路. PAGEREF _Toc135945453 \h 14

第五章 市场分析与销售方案设计. PAGEREF _Toc135945454 \h 15

5.1  市场分析. PAGEREF _Toc135945455 \h 15

5.2  产品营销策略. PAGEREF _Toc135945456 \h 16

第六章 项目建设及产品技术方案. PAGEREF _Toc135945457 \h 17

6.1  项目建设方案. PAGEREF _Toc135945458 \h 17

6.2  产品品种及工艺流程. PAGEREF _Toc135945459 \h 19

6.3  项目实施进度. PAGEREF _Toc135945460 \h 20

第七章  环境保护及卫生防疫. PAGEREF _Toc135945461 \h 22

7.1  环境保护. PAGEREF _Toc135945462 \h 22

7.2  卫生防疫措施. PAGEREF _Toc135945463 \h 23

第八章  新增投资估算与资金筹措. PAGEREF _Toc135945464 \h 25

8.1  项目新增总投资估算. PAGEREF _Toc135945465 \h 25

8.2  资金筹措. PAGEREF _Toc135945466 \h 26

8.3  资金使用和管理. PAGEREF _Toc135945467 \h 26

8.4  长期贷款偿还计划. PAGEREF _Toc135945468 \h 27

第九章  财务评价. PAGEREF _Toc135945469 \h 28

9.1  财务评价依据. PAGEREF _Toc135945470 \h 28

9.2  基础数据的确定. PAGEREF _Toc135945471 \h 28

9.3  产品销售收入、增值税及附加估算. PAGEREF _Toc135945472 \h 29

9.4  总成本及经营成本估算. PAGEREF _Toc135945473 \h 30

9.5  财务效益分析. PAGEREF _Toc135945474 \h 31

9.6  不确定性分析. PAGEREF _Toc135945475 \h 31

9.7  财务评价结论. PAGEREF _Toc135945476 \h 34

9.8  社会效益分析. PAGEREF _Toc135945477 \h 34

第十章  研究结论与建议. PAGEREF _Toc135945478 \h 35

10.1  研究结论. PAGEREF _Toc135945479 \h 35

10.2  建议. PAGEREF _Toc135945480 \h 36

附表

附表1-1   新增投资计划与资金筹措表

附表1-2   借款还本付息计算表

附表2-1   新增建设工程投资估算表

附表2-2   土建工程投资估算表

附表3-1   流动资金估算表（有项目）

附表3-2   流动资金估算表（无项目及增量）

附表4-1   销售收入、销售税金及附加估算表（有项目）

附表4-2   销售收入、销售税金及附加估算表（无项目及增量）

附表5-1   总成本费用估算表（有项目）

附表5-2   总成本费用估算表（无项目）

附表6-1   损益和利润分配表（有项目）

附表6-2   损益和利润分配表（无项目）

附表6-3   损益和利润分配表（增量）

附表7-1   项目财务现金流量表（有项目）

附表7-2   项目财务现金流量表（无项目）

附表7-3   项目财务现金流量表（增量）

附表8     资金来源与运用表

附表9     资产负债表

附件

附件1  企业法人营业执照

附件2  中华人民共和国组织机构代码证

附件3  税务登记证

附件4  商标受理通知书

附图

附图   项目区位示意图

- 第一章  总  论

- 1.1  项目提要

1.1.1  项目名称

连翘系列产品深加工扩建项目

1.1.2  建设单位

安泽县时珍有机中药材开发有限公司

1.1.3  项目负责人

李民主

1.1.4  建设地点

山西省安泽县高墙村农副产品加工园区

1.1.5  建设性质

扩建

1.1.6  建设目标

建设符合GAP标准的连翘中药材优良品种的种植和深加工基地，深加工厂房及库房等扩建9410平方米，年深加工连翘3000吨。本项目以建设优质连翘中药种植和深加工基地为龙头，采用“公司+基地+农户”的模式，实行定单农业的办法，与种植户签订种植收购合同，并直接为种植户提供优良种苗、种植管理和采收技术服务，统一组织收购，形成培训、生产、科研、检验、加工、储藏和销售一体化的良性循环企业管理模式。积极开拓市场，不断扩大市场占有份额，努力打造安泽县中药材“品牌”，占领全国市场，带动相关产业发展，使农村剩余劳动力得到就地安置,促进农业和农村经济发展，农民增收，尽快脱贫致富，促进安泽县产业结构调整，社会经济发展，使安泽的经济、社会、生态走上一条良性循环、可持续发展之路。

1.1.7  建设规模及产品方案

扩建年加工3000吨连翘生产基地，年产连翘浸膏160吨、连翘提取物125吨、双黄连翘提取物250吨。

1.1.8  项目总投资

有项目新增总投资3841.41万元（见附表1），其中：新增建设工程投资3122.48万元（见附表2-1），铺底流动资金718.92万元（见附表1-1）。

新增建设工程投资3122.48万元，其中土建工程919.20万元，新增设备购置费899.00万元，建设工程其它费用790万元，预备费按固定资产投资的8%提取，为145.46万元，技改扩建期利息368.83万元。（见附表2-1）

1.1.9  资金筹措到位情况

项目新增投资总额为3841.41万元，企业自筹1170.09万元，申请长期贷款2300万元，扩建期利息368.83万元，申请财政贴息。

- 1.2  项目主要技术经济指标

项目达产年主要技术经济指标表

| 序号 | 项目 | 单位 | 项目实施后能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 万元 | 3841.41 |
| 1.1 | 建设工程投资 | 万元 | 3122.48 |
| 1.2 | 铺底流动资金 | 万元 | 718.92 |
| 4 | 年销售收入 | 万元 | 11085 |
| 5 | 新增就业人数 | 人 | 163 |
| 6 | 总成本 | 万元 | 8071.71 |
| 7 | 净利润 | 万元 | 1533.19 |
| 8 | 缴税总额 | 万元 | 1480.11 |
| 9 | 投资利润率 | % | 23.63 |
| 10 | 内部收益率（所得税后） | % | 25.39 |
| 11 | 内部收益率（所得税前） | % | 37.01 |
| 12 | 财务净现值（所得税后） | 万元 | 5090.25 |
| 13 | 财务净现值（所得税前） | 万元 | 8675.41 |
| 14 | 静态投资回收期（所得税后） | 年 | 5.69 |
| 15 | 静态投资回收期（所得税前） | 年 | 4.60 |
| 16 | 以生产能力表示的盈亏平衡点 | % | 24.91 |

- 1.3  综合评价和论证结论

1.3.1  综合评价

1、项目建设的必要性和可行性

项目充分利用当地的气候、水利、土地、劳动力资源优势，不仅可有效地促进项目区经济的可持续发展，农民增收，对全县整体产业结构调整具有重要的意义，而且对全省的生态建设也必将起到积极的推动作用。项目的实施具有显著的生态效益、经济效益和社会效益，符合国家产业政策和投资方向。

2、技术先进性及经济合理性

企业技术依托于山西省中医学院的技术力量和先进的科研成果，通过消化吸收，自主研究创新，同时又培养了一批本企业自己的具有丰富基础理论知识，又掌握了扎实的实际操作技能的技术人员。完全有能力满足深加工技术的需求。通过本项目的实施能带动连翘优质苗木繁育基地发展到2000亩，连翘种植面积发展到10万亩。实现加工业和种植业的良性互动，共同发展。

3、财务评价

项目所得税后财务内部收益率25.39%，财务净现值5090.25万元，投资回收期5.69年，以生产能力表示的盈亏平衡点24.91%，固定资产投资增加的临界点为362.47%，经营成本提高的临界点为19.49%，销售价格降低的临界点为20.39％。由此可以看出该项目具有很强的抗风险能力。而搞好市场调研，加强管理，保证产品质量，稳定市场价格，尽量降低经营成本，是企业降低财务风险的关键。

4、环境评价

本项目的实施不仅可为市场提供源源不断的优良连翘提取物，而且进一步带动连翘种植业的快速发展，有利于改良土壤，水土保持。同时由于该项目的实施调整了当地以挖煤为主的产业结构，将大大地改善当地的生态环境，是一项有利于社会，促进生态、环境、经济和人文的谐发展，步入良性循环走可持续发展之路的项目。

1.3.2  论证结论

安泽县时珍有机中药材开发有限公司的连翘种植、加工项目，是立足本县农业实际，充分利用本地独特的自然气候，土地资源，以市场为导向，以效益为中心，建设中药材种植基地，培育药材加工龙头企业，形成企业带基地、基地连农户的产业化发展格局，促进产业结构调整，增加农民收入，为国内市场提供优质药品，增进人类健康。该项目紧密结合国家产业结构调整政策，充分发挥自身优势和当地的区域优势；通过引进、改良、野生驯化培育出优质连翘新品种和技术实现了自主创新，具有技术先进性和经济合理性，抗风险、抗病虫害能力强；系列产品方案和投资规模合理，财务上是可行的；实施方案和技术路线可行，具有显著的生态效益、经济效益和社会效益，建议给予资金支持！

- 1.4  存在的问题与建议

该项目符合国家的产业结构调整政策，市场前景广阔，经济效益、社会效益和生态环境效益显著。但由于苗木繁育实施过程中不仅受自然气候的影响较大，需要进一步强化技术力量，增加产品必要的技术含量和生产设备，提高连翘的品质和系列产品的检测能力。需要引进、人工野生驯化，杂交推广新品种、新技术，而且在一定程度上受到政府行为的干预。企业经过多年的投入建设，在有望很快就要产生经济效益的现阶段，因企业自身积累有限，目前已呈现资金的不足，影响到项目的发展，因此，迫切希望得到有关部门的支持，雪中送炭，给予资金的扶持。

- 第二章  项目背景及必要性

- 2.1  项目建设的背景

由于西药产生的毒副作用，国际上兴起了回归自然的热潮，人类追求健康的呼声日高，天然植物药越来越受到人们的宠爱，世界各国对天然药物的需求也越来越迫切。多种渠道的信息显示，西方国家对天然药物需求量的增大，是带动天然药物市场迅速崛起的重要因素。

中国是中医中药的故乡，中药是中华民族的瑰宝，随着人民对西药疗效局限性及毒副作用的认识和了解，以及世界疾病谱和医学模式的改变，“回归自然”崇尚天然药物正成为一种世界性潮流，这为中药提取物的发展提供了前所未有的机遇。

安泽连翘俗称岳阳连翘，以颗粒大、成色好、有效药质含量高而闻名全国，属道地中药材。在正常年份下，年产量可达2000吨，占全国总产量的四分之一强。多年来，安泽连翘主要取之于野生。安泽县委、县政府站在历史发展的高度，明确提出"立足资源优势，走生态发展之路"的战略构想，把发展连翘产业作为一项强县富民的重要措施来落实。从安泽县的地理状况，气候条件来看，发展连翘产业的自然条件得天独厚。从经济效益方面来说，连翘市场行情稳健，经济效益明显，且有利于恢复植被，保持水土，属于环保型生态产业。

- 2.2  项目建设的必要性

现代药理研究证明，连翘有六种药理作用。一是对病原微生物有抑制作用，抗细菌、真菌、抗病毒，能杀灭钩端螺旋体菌。二是对心血管系统有改变血管通透性和改善血液循环作用。三是对消化系统有抗肝损伤、止吐作用，对离体小肠有抑制作用。四是有解热作用。五是有抗炎作用。六是有利尿、镇痛、抗氧化作用。临床应用较多，属国家确定的40种常用中药之一，也是被西方医学家肯定有“消炎杀菌抗病毒”作用为数不多的原植物药之一。2000年版的《中国药典》中有31种中成药以连翘为主要成分。

连翘不仅是常用中药，而且还可以用于医疗保健、食品、日用化工等方面。连翘叶可做保健茶，连翘也是出口创汇的重要商品，曾一度被列为国家计划管理品种。连翘是易栽植，萌发快的灌木，既是木本药材，也是绿化的好品种。发展连翘不仅是发展地道的中药材，而且是山坡地调整结构，进行小流域治理的好项目，是退耕还林好树种。

山西、河南、陕西是全国连翘的主产地，形成以秦岭东段余脉和太行山西麓为主的丁字形分布。特别是本项目所在地安泽县连翘产量占全国的25%，是地道的连翘主产地，取得了较好经济、社会、生态效益，县政府把按照GAP标准发展中草药种植基地作为安泽县的支柱产业，成为带动安泽县新的经济增长点。

在安泽县委、县政府的大力支持下，2003年安泽县时珍有机中药材开发公司对安泽连翘进行了国家认证，2004年公司注册了“太岳山”牌连翘，2005年安泽县被确定为连翘GAP生产基地，公司成为山西道地药材远志GAP基地和山西道地药材连翘GAP基地。目前，安泽县正根据《中药材生产质量管理规范》（GAP）的要求，应用现代科学技术手段和方法，加强中药材优良品种培育及良种繁育技术的研究与推广。

但目前安泽县主要以连翘的种植为主，当地的连翘资源优势还未能与深加工技术有效地结合起来，资源优势还未能转化为经济、技术优势。因此，利用当地丰富的连翘资源开展连翘系列产品的加工，提高连翘的附加值，提升连翘加工业的技术竞争力和产业竞争力，具有极其重要的现实意义和必要性。

- 第三章  项目区概况及保证条件

- 3.1  项目区概况

安泽县位于临汾市东部，太岳山东南麓，东与屯留、长子交接，西与古县、浮山接壤，北与沁源毗邻，南同沁水相连，境内山峦起伏，沟壑纵横，整个地势北高南低，东部山峰有安太山、泉庙凹、盘秀山等，海拔都在1400米以上，以安太山为最高，海拔1592米。西部有大东沟梁、牛头山等，海拔在千米以上。南部沁河谷地，地势较低，有小块平川，海拔在800米左右。

全县辖11个乡镇、105 个行政村、1133 个自然村，总人口 7.9 万人。

安泽县域辽阔，资源丰富。全县总面积 1966 平方公里，其中耕地面积 15.4 千公顷 。境内气候差异很大，西、南温和,东、北寒冷，年均气温9.4℃，一月零下6.7℃，七月24.8℃，年降雨量622毫米，霜冻期为十月上旬至次年四月中旬，无霜期180天。农畜特产丰富，以玉米、小麦、豆类为主的粮食作物和以黄牛、羊、猪为主的畜产类，品种优良，独树一帜。境内杨柳成荫，森林茂密，林地总面积达 77.47 千公顷 , 覆盖率达 53.8% 。牧坡宽广，牧草丰盛，草地面积 30.18 千公顷，年采草量 12 亿公斤，发展畜牧业有着得天独厚的优势。水域面积大，沁河贯穿南北 109公里，小泉小水多，境内有沁河、蔺河、兰河、泗河等大小河流 22 条。其中，沁河流量达 14 立方米/秒。野生资源遍布山野，仅野生药材就达 300 余种。

- 3.2  项目实施的有利条件

- 3.2.1 领导重视

安泽县委和县政府的主要领导都十分重视该项目的立项和实施工作,在项目开发的指导思想、经营原则、总体设想、运行机制、市场开拓等方面都进行了具体指导，提出具体要求，并先后出台了一系列扶持政策，为项目的顺利实施提供了极大的支持，加快了项目实施进程。

为了使安泽野生连翘这一资源优势成为经济优势、商品优势，安泽县明确提出：“立足资源优势，走生态发展之路”的战略思想。并实行县、乡、村统一规划，规模发展，逐步形成公司、园区加农户的经营模式。先后在全县范围内建起了多处高质量、高标准的国家高新技术产业化--安泽连翘GAP，认证种植示范园区。为切实把连翘产业做强做大，尽快占领国内市场，打入国际市场，正积极努力申办“安泽连翘”GAP产品质量认证。并不断筹划运作安泽连翘创名牌，深加工开发的发展新战略。

- 3.2.2 自然环境条件优越、资源丰富

安泽县气候、土壤条件适宜多种植物生长。安泽种植连翘的历史悠久，在全县1967平方公里的土地上，以青、连翘为主的地道中药材多达239种之多，光野生的面积就有100万亩，年产量可观，其中：青、连翘年产量占到全国的四分之一，号称全国连翘第一县。由于连翘品质上乘，一直成为国内外药商所向往和青睐。

本项目加工基地远离工业区，环境污染小，为项目的实施提供了重要保证。

- 3.2.3 基础设施完善

项目区土地、办公场所基本完善，深井一眼，水资源充足，水质符合饮用标准，已开通4.5米宽的场区出口公路，安泽县近年来加强了交通、通讯、运输、电力、金融等基础设施建设，也使投资环境大大改善。

- 3.2.4 交通、通讯及运输条件

安泽县交通十分方便，309国道横穿东西，马唐公路纵贯南北，326省道直通安泽。

通讯方面程控电话、无线寻呼、手机、计算机网络均已开通。交通、通讯及运输条件较为完善。

- 3.2.5 水、电供应条件

1、供水设施：项目区水源充足。该场区水位高，水资源丰富，水质达到国家GB5749-1992饮用水标准。现有深水井1眼，单井出水量在20T/h。同时建有供水管网，可满足该项目生产生活用水需要。

2、供电设施：该县电力工业发展迅速，电力网覆盖全县各个单位和村庄，全年供电正常，可以保证生产和生活用电。企业用电总量350KVA，设计配电总容量500KVA，厂区距离高压输电线路500米左右。

3、供汽设施：该项目新增锅炉一台，配套建设供热系统可同时满足建筑采暖及生产用汽。

- 3.2.6  技术有保证，产品有销路

企业自有技术，人才配备齐全，力量较强，又与山西中医学院按照互惠互利的原则签定了长期技术合作和供货协议，能够为该项目的实施提供全面的技术服务。

- 第四章  建设单位基本情况

- 4.1  建设单位基本情况

单位名称：安泽县时珍有机中药材开发公司

通讯地址：山西省安泽县高墙村农副产品加工园区

注册时间：2003年8月

注册资金：38万元

企业登记注册类型：有限公司

该企业是股份制民营企业，主要进行连翘中药材优良品种的繁育、种植和系列产品深加工，创造了较好的生态效益、经济效益和社会效益。

- 4.2  项目主要负责人情况

项目负责人：李民主    年龄：54岁    学历：大专

主要业绩：2003年率先创办了时珍有机中药材开发有限公司,经过3年的发展,企业从无到有、从小到大，现有固定资产已达426万，扶持农民种植中药材800多亩，农民人均增收1290元。2003年企业被临汾市政府授予“农业产业化先进企业”称号；2004年被市科技局评为“先进单位”；2005年李民主被县政府授予“中药材种植带头人”荣誉称号。

- 4.3  企业管理情况

公司属民营股份制企业，产权明确，采用先进、科学的现代企业管理体制来运作，机制灵活，充满活力；以科技为先导，以市场为导向，以人才为根本；平等互利、诚信友爱、认真负责、厉行节约。

为适应市场经济的发展，公司一业为主，多种经营，逐步形成以中药材深加工为主，兼营连翘苗木的科工贸、产供销一体化的运营机制。

4.3.1  企业组织机构

公司拟办成科技型民营企业，设董事会，由3人组成，董事长1名，副董事长1名，监事1名，由股东选举产生。董事长兼任总经理，聘请总工程师1名，公司下设销售部、质量检验室、技术推广中心、育苗基地、财务部、办公室等职能科室，其组织机构如下：

总经理

监事会

总农艺师

副总经理

财务总监

董事会

4.3.2  企业人员组成

企业根据满足生产运营管理、运转灵活、人员从简、精简高效的原则配备岗位人员，企业人员组成：

企业职工人数为38人，企业管理人员6人，技术推广中心2人（包括总农艺师1人），育苗基地技术人员3人，农民工20人，营销人员3人，其他辅助人员4人。

4.3.3  劳动力来源

项目主要技术骨干在公司内部调剂解决和从科研单位及大专院校聘请相结合，其余人员在当地劳动市场择优录用。

- 4.4  企业发展思路

立足于产学研相结合、科工贸一体化，把发展经济与保护生态环境有机地结合在一起，一业为主，多种经营，不断研究、开拓创新，走可持续发展之路。为改善地方的生存环境、产业结构调整，经济发展作出自己的贡献。

- 第五章 市场分析与销售方案设计

- 5.1  市场分析

随着中药产业市场竞争的日趋激烈，中药提取物已被提升到中药产业中的一个十分重要的地位上。中药提取物是对中药材的深度加工，具有开发投入较少、技术含量高、产品附加值大、国际市场广泛等优势和特点，是目前中药进入国际市场的一种理想方式；中药提取物经数年的发展，已具备一定的产业规模，出口比例已超过中药，并呈现上升趋势。据相关数据显示1996年至2005年，植物提取物占中药类产品的出口份额从9.6％增加到25.5％，2005年更是占到30.16％，已超过中成药，成为我国中药出口的第二大类商品。中药提取物是融合现代制药新技术的新型中药产品，具有广阔的国内外市场空间，其产业化有良好的发展前景。

目前我国中药提取物产业已形成一定的规模，相关企业经营规模普遍较小，最大不超过千万美元。据中国医药保健品进出口商会统计，受世界植物药物市场需求增长的拉动，2005年我国植物提取物出口呈现出量价双增的良好势头，尤其是出口均价较2004年有了大幅度的提高。预计2006年产值将突破350亿美元。

目前，国内已有一些企业生产连翘提取物，但普遍规模偏小，满足不了市场需求。因此，据国内权威药检部门检测结果显示，安泽县连翘的连翘苷含量高于全国的其它地区，说明安泽连翘品质高于其它地区，本项目生产的连翘浸膏、连翘提取物（针用、口服）、以及双花连翘提取物具有很强的竞争力，市场前景非常广阔。

- 5.2  产品营销策略

本项目原料供应具有很强的季节性和时间性。首先，企业为了能达到及时收购原料，并保证技术配套，与种植户建立购销合同，解决了种植户的后顾之忧,也为企业的产品开发保证了充足的原料供应。其次，加强市场调研，引进先进的技术，提高连翘系列产品的质量，提高产品的市场竞争力。第三，通过在省内外建立销售网点和计算机联网，进行网上销售，扩大企业产品的知名度，不断增加新的客户。

- 第六章 项目建设及产品技术方案

- 6.1  项目建设方案

本项目按照资源、技术、资金、市场等基础条件的可承受力，拟定建设规模为年加工3000吨连翘的生产基地。

6.1.1  土建工程

本项目本着充分利用场地、满足生产工艺及《国家食品企业通用卫生规范》的要求进行厂区布局。项目建设期1年，建设年产连翘浸膏160吨、连翘提取物125吨、双花连翘提取物250吨的提取车间、精干包车间、药材仓库、成品库等及辅助设施，共计建筑面积9410平方米。详见下表：

土建工程一览表

| 序号 | 工程名称 | 面积（m2） | 材质 | 单价（元） | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晾晒场 | 3000 |  | 50 | 15 |  |
| 2 | 药材前期处理车间 | 500 | 轻钢 | 600 | 30 |  |
| 3 | 提取车间 | 1500 | 轻钢 | 800 | 120 |  |
| 4 | 精干包车间 | 1500 | 框架 | 2000 | 300 | 三层、达到GMP要求 |
| 5 | 药材仓库 | 1000 | 轻钢 | 600 | 60 |  |
| 6 | 成品库 | 800 | 轻钢 | 600 | 48 |  |
| 7 | 酒精库 | 200 | 砖混 | 600 | 12 |  |
| 8 | 焚烧炉 | 50 | 砖混 | 600 | 3 |  |
| 9 | 办公楼 | 1500 | 砖混 | 1200 | 180 | 两层 |
| 10 | 车库、食堂、维修 | 1000 | 砖混 | 800 | 80 |  |
| 11 | 锅炉房 | 300 | 砖混 | 800 | 24 |  |
| 12 | 水库 | 500吨 | 混凝土 |  | 50 |  |
| 合计 |  | 7850 |  |  | 922 |  |

6.1.2 主要设备

本项目需要切药机、干燥机、多功能泡制机、粉碎机、热回流多功能提取罐、高速离心机、浓缩罐、酒沉罐、酒精回收塔等多种设备。详见如下：

主要设备一览表                   （单位：万元）

| 序号 | 设备名称 | 材质 | 台套 | 单价 | 总价 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药材前处理车间 |  |  |  | 30 |  |
| 1.1 | 切药机 | 钢 | 1 | 2 | 2 | 烟台中药机械厂 |
| 1.2 | 洗药机 | 钢 | 1 | 4 | 4 | 下同 |
| 1.3 | 干燥机 | 钢 | 1 | 4 | 4 |  |
| 1.4 | 多功能炮制机 | 不锈钢 | 1 | 6 | 6 |  |
| 1.5 | 粉碎机 | 不锈钢 | 1 | 12 | 12 | 天津中药机械厂 |
| 1.6 | 电子磅秤 | 500kg | 1 | 2 | 2 | 太原太航仪表厂 |
| 2 | 药提取车间 |  |  |  | 253 | 湖南瑞健公司 |
| 2.1 | 热回流多功能提取罐 | 5吨不锈钢 | 2 | 50 | 100 | 辽阳制药机械厂 |
| 2.2 | 高速离心机 | 不锈钢 | 2 | 12 | 24 | 湖南瑞健公司 |
| 2.3 | 浓缩罐 | 2吨不锈钢 | 3 | 5 | 15 | 下同 |
| 2.4 | 酒沉罐 | 1吨不锈钢 | 4 | 5 | 20 |  |
| 2.5 | 酒精回收塔 | 1吨不锈钢 | 2 | 15 | 30 |  |
| 2.6 | 贮罐 | 3吨不锈钢 | 4 | 8 | 32 |  |
| 2.7 | 电子磅秤 | 500kg | 1 | 2 | 2 | 太原太航仪表厂 |
| 3 | 精干包车间 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 收膏罐 | 1吨不锈钢 | 2 | 10 | 20 | 湖南瑞健公司 |
| 3.2 | 水冲泵 | 钢 | 1 | 5 | 5 | 下同 |
| 3.3 | 贮罐 | 1吨不锈钢 | 1 | 10 | 10 |  |
| 3.4 | 真空干燥箱 | 6M2 | 5 | 15 | 75 |  |
| 3.5 | 喷雾干燥箱 | φ2.5M | 1 | 40 | 40 | 无锡前进机械厂 |
| 3.6 | 电子磅秤 | 100kg | 1 | 1 | 1 | 太原太航仪表厂 |
| 3.7 | 空气净化机 |  | 1 | 50 | 50 | 德州空气净化厂 |
| 4 | 动力系统 |  |  |  | 240 |  |
| 4.1 | 锅炉（煤） | 6T | 2 | 40 | 80 | 太原锅炉厂 |
| 4.2 | 箱变 | 600KVA | 1 | 80 | 80 |  |
| 4.3 | 深水井 |  | 2 | 30 | 60 |  |
| 4.4 | 消防自动装置 |  | 1 | 20 | 20 |  |
| 5 | 化验仪器 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 高效液相色谱仪 | 进口 | 1 | 40 | 40 | 美国安捷能公司 |
| 5.2 | 薄层扫描仪 | 进口 | 1 | 30 | 30 | 美国安捷能公司 |
| 5.3 | 紫外分光光度计 | 进口 | 1 | 20 | 20 | 美国安捷能公司 |
| 5.4 | 无菌操作平台 | 国产 | 2 | 5 | 10 | 苏州空气净化厂 |
| 5.5 | 其他试验仪器 |  |  |  | 10 |  |
| 5.6 | 化验台 |  |  |  | 30 | 深圳化验设备厂 |
| 6 | 运输车辆 |  |  |  | 43 |  |
| 6.1 | 轿车 |  |  | 1 | 15 |  |
| 6.2 | 货车 | 5T | 4 | 7 | 28 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 907 |  |

- 6.2  产品品种及工艺流程

6.2.1 生产品种及工艺流程

1、连翘浸膏:将药材洗净后，用水蒸煮，再将提取液醇沉后浓缩成浸膏，比重1.2-1.3，装塑料筒销售，可做多种含有连翘的口服液用。其标准为含连翘苷0.3-0.5%。

2、口服连翘提取物：将上述浸膏继续浓缩到比重1.35-1.40，送真空包装箱干燥，粉碎包装可做多种含有连翘的片剂、胶囊、颗粒剂等固体制剂用。其标准为含连翘苷≥1%。

3、针用连翘提取物：将上述浓缩浸膏用喷雾干燥法进行干燥成细粉，可做含有连翘的注射剂使用，其标准为含连翘苷≥1%-3%。

4．口服双花连翘提取物：将金银花和连翘按比例同时用水蒸煮，将提取液用高速分离机过滤，浓缩后醇沉，再浓缩成比重1.35-1.40，经真空干燥箱干燥、粉碎成粉、包装，用于双黄连的固体制剂的原料之一，其标准为含绿原酸≥18%。

5．针用双花连提取物：将上述提取物浓缩后再用喷雾干燥法干燥成粉后包装，用于双黄连的针剂的原料之一。其标准为含绿原酸≥20%。

6.2.1 生产工艺流程图

生产工艺流程

亮 晒

挑 拣

漂 洗

干  燥

切  割

泡 制

入 库

饮 片

煎 煮

离心过滤

浓 缩

焚 烧

药 渣

醇 沉

回收酒精

再浓缩

缩

喷雾干燥

包装入库

真空干燥

浸  膏

粉  碎

- 6.3  项目实施进度

本项目建设期2年，经济效益计算期10年，建设期计划分以下几个阶段：

第一阶段:2006年05月-2006年08月，项目调研、可行性论证、资金筹措；

第二阶段：2006年08月-2006年10月，工程招标，土建施工，设备选型；

第三阶段：2006年09月-2007年06月，室内外工程，配套水电设施；

第四阶段：2007年04月-2007年10月，设备到货，安装调试，人员培训；

第五阶段：2007年11月-2008年04月，联合试车，竣工验收。

- 第七章  环境保护及卫生防疫

2006年4月中旬，安泽县正式通过国家认证委北京华夏认证中心推行的ISO14001环境管理体系认证审核，成为全国首家以县为单位，达到国际环境管理体系标准的县级人民政府；根据国家2005年底卫星航拍“二类资源”调查结果显示，该县林木覆盖率已达到67.2%（含灌木林地）。

- 7.1  环境保护

7.1.1生态环境影响评价及空气环境评价

本项目繁育种苗、种植生产和产品深加工过程中不产生排空废气；加工过程使用燃煤锅炉作为热源，所产生的烟气和粉尘均经过脱硫和除尘处理，完全达到国际排放标准。

7.1.2水环境评价

生产过程中所产生的污水及生活用水，经过处理后完全达到国家农业灌溉用水标准，直接用于农灌。

7.1.3噪声环境评价

生产过程中主要噪声源为部分生产设备，均设在厂房内采取吸声、隔音措施后对周围环境影响极小。

7.1.4固体废物环境评价

生产过程中所产生的废渣主要为药材精选后的废弃物约2000吨左右，与煤掺和燃烧，所产生的废渣年排放量约3000吨，用做铺路的基础材料使用，不会对周围环境产生任何影响。

7.1.5环保部门的意见

公司项目建设严格执行“三同时”制度，及防治污染的设施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。工程建成使用后要加强管理，保障各项环保设施正常运行，使经济效益、社会效益和环境效益协调发展。

公司经临汾市环保局与山西省农科院土壤环境与养分资源重点实验室环境质量评测，作出如下评价：安泽县时珍公司连翘生产基地环境空气、灌溉水和土壤质量均为清洁。符合中药材生产、深加工基地环境条件。

- 7.2  卫生防疫措施

7.2.1 种植生产

1、不使用可能造成残留危害的农药、微肥、激素等。

2、尽可能采用自然风干或晒干，禁用化学方法或漂白处理。

3、药材储存、运输等加工过程中严格执行相关卫生管理办法规定。

7.2.2 加工贮运防疫措施

根据中华人民共和国国家标准（GB17405—1998）规定，药材加工应达到以下卫生要求：

1、区道路通畅，便于机动车通行，便于消防车到达各车间。

2、厂房之间，厂房与外缘公路或道路保持一定的距离。中间设绿化带。

3、生产车间地面应使用不渗水、不吸水、无毒、防滑材料铺设，平整无裂缝，应当有适当坡度，在地面最低点设置地漏，以保证不积水。

4、车间屋顶或天花板应选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐高温、浅色材料覆涂或装修，有适当的坡度。

5、车间墙壁要用浅色、不吸水、不渗水、无毒材料覆涂，并用白瓷砖防腐蚀材料装修，高度不低于1.50米的墙裙；墙壁表面应平整光滑，其四壁和地面交界处要呈慢弯形，防止污垢积存等。

- 第八章  新增投资估算与资金筹措

- 8.1  项目新增总投资估算

8.1.1  项目总投资估算依据

1、国家计划委员会、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）

2、中国工程咨询公司编写的《投资项目经济咨询评估指南》

3、设备价格为现行的市场价

4、企业提供的基础数据

8.1.2  有项目新增投资估算

1、新增总投资估算：

有项目新增总投资3841.41万元（见附表1），其中：新增建设工程投资3122.48万元（见附表2-1），铺底流动资金718.92万元（见附表1-1）。

新增建设工程投资3122.48万元，其中土建工程919.20万元，新增设备购置费899.00万元，建设工程其它费用790万元，预备费按固定资产投资的8%提取，为145.46万元，技改扩建期利息368.83万元。（见附表2-1）

2、新增总投资分项估算：

（1）新增土建工程估算：

项目新增土建工程面积9410平方米，投资919.20万元，其中：

生产工程3560平方米，投资707.20万元；辅助工程5050平方米，投资138万元；公用工程800平方米，投资74万元。（见附表2-2）

（2）新增设备投资估算：

项目新增设备投资907万元。其中：

生产设备投资454万元，辅助设备175万元，公用270万元。见附表2-3）

（3）新增建设工程其他费用估算：

建设工程其他费用790万元，其中：建设单位管理费40万元，扩建前期费200万元，土地征用费480万元，联合试车费10万元，人员培训费60万元。

（4）预备费用145.46万元。

（5）扩建期利息368.83万元。（见附表2-1）

- 8.2  资金筹措

项目新增投资总额为3841.41万元，企业自筹1170.09万元，申请长期贷款2300万元，扩建期利息368.83万元，申请财政贴息。

- 8.3  资金使用和管理

8.3.1  资金使用

1、全部新增投资使用计划：

项目新增总投资3841.41万元，其中用于建设工程投资3122.48万元，占总投资的81.28%，铺底流动资金718.92万元，占总投资的18.72%。

建设工程投资3122.48万元，其中土建工程919.20万元，占建设工程投资的29.44%；设备购置及安装费899万元，占建设工程投资的28.79%；其它费用1304.28万元，占建设工程投资的41.77%。

2、长期贷款使用计划：

长期贷款主要用于新增设备的购置和新增土建工程，共计2300万元。

8.3.2  资金管理

在资金使用上要加强管理，严格审批，做到专款专用，减少非生产性开支，提高资金使用效率。

- 8.4  长期贷款偿还计划

本项目长期贷款2300万元，扩建期利息368.83万元，计入长期贷款本金，合计长期贷款本金2668.83万元。计划从投产当年开始分两年还清贷款，各年还款数量分别为1063.05万元、1605.78万元。（见附表1-2）

- 第九章  财务评价

- 9.1  财务评价依据

本项目是在原有基础上通过技术改造，扩大生产能力，提高产品质量，降低生产成本，实现规模化生产的扩建项目，财务评价采用增量法进行财务测算及经济分析。主要依据：

1、国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）

2、国家发展计划委员会计办投资(2002)15号《投资项目可行性研究指南》

3、中国国际工程咨询公司《投资项目经济咨询评估指南》

4、《商业银行贷款评估实务与参考数据》

5、参考企业现行有关成本价格数据和现行市场调查价格。

- 9.2  基础数据的确定

9.2.1  无项目基础数据

企业现有资产总金额：426万元，包括：

固定资产240万元，主要为生产设备净值；流动资产186万元。

企业管理人员6人，技术推广中心2人（包括总农艺师1人），育苗基地技术人员3人，农民工20人，营销人员3人，其他辅助人员4人。

企业主要产品为青、连翘初加工。

现生产能力：年生产青翘1500吨，连翘1000吨，黄芩500吨，总销售收入3700万元。

9.2.2  有项目新增投资估算

有项目新增总投资3841.41万元，其中：新增建设工程投资3122.48万元，铺底流动资金718.92万元。（见附表1）

9.2.3  有项目企业人员及开发能力

项目实施后，新增管理人员13人，管理人员总人数达到19人。新增员工150人。

主要产品为有产品连翘浸膏、连翘提取液（口服、针用）、双黄连提取物（口服、针用）。

扩产后生产能力：年设计生产连翘浸膏160吨，实现销售收入960万元；年设计生产连翘提取液（口服、针用）125吨，实现销售收入3125万元；年设计生产双黄连提取物（口服、针用）250吨，实现销售收入7000万元。实现总销售收入11085万元。

9.2.4  计算数据

本项目营业税6%，城市维护建设税5%计算，教育费附加1%计算，所得税按总利润的33%计算；贴现率ic=9%，项目扩建期2年，经济效益计算期10年。

- 9.3  产品销售收入、增值税及附加估算

项目各年销售收入、销售税金及附加见下表：

各年销售收入、销售税金及附加           （单位：万元）

| 序号 | 项目 | 单位 | 无项目 |  | 有项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
|  | 生产负荷 |  |  |  | 50% | 70% | 100% |
| 1 | 销售（营业）收入 | 万元 | 3700.00 | 3700.00 | 7392.50 | 10349.50 | 11085.00 |
| 1.1 | 连翘 | 万元 | 1400.00 | 1400.00 | 700.00 | 980.00 | 0.00 |
|  | 单价 | 元 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 |
|  | 销售量 | 吨 | 1000 | 1000 | 500 | 700 |  |
| 1.2 | 青翘 | 万元 | 1800.00 | 1800.00 | 900.00 | 1260.00 | 0.00 |
|  | 单价 | 元 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
|  | 销售量 | 吨 | 1500 | 1500 | 750 | 1050 |  |
| 1.3 | 黄芩 | 万元 | 500.00 | 500.00 | 250.00 | 350.00 | 0.00 |
|  | 单价 | 元 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
|  | 销售量 | 吨 | 500 | 500 | 250 | 350 |  |
| 1.4 | 连翘浸膏 | 万元 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 672.00 | 960.00 |
|  | 单价 | 元 |  |  | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
|  | 销售量 | 吨 |  |  | 80 | 112 | 160 |
| 1.5 | 口服连翘提取物 | 万元 |  |  | 781.25 | 1093.75 | 1562.50 |
|  | 单价 | 万元 |  |  | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
|  | 销售量 | 吨 |  |  | 31.25 | 43.75 | 62.50 |
| 1.6 | 针用连翘提取物 | 万元 |  |  | 781.25 | 1093.75 | 1562.50 |
|  | 单价 | 万元 |  |  | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
|  | 销售量 | 吨 |  |  | 31.25 | 43.75 | 62.50 |
| 1.7 | 口服双黄连提取物 | 万元 |  |  | 1750.00 | 2450.00 | 3500.00 |
|  | 单价 | 万元 |  |  | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
|  | 销售量 | 吨 |  |  | 63 | 88 | 125 |
| 1.8 | 针用双黄连提取物 | 万元 |  |  | 1750.00 | 2450.00 | 3500.00 |
|  | 单价 | 万元 |  |  | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
|  | 销售量 | 吨 |  |  | 63 | 88 | 125 |
| 2 | 销售税金及附加 | 万元 | 241.98 | 241.98 | 483.47 | 676.86 | 724.96 |
| 2.1 | 营业税 | 万元 | 222.00 | 222.00 | 443.55 | 620.97 | 665.10 |
| 2.2 | 消费税 | 万元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | 河道管理费 | 万元 | 2.22 | 2.22 | 4.44 | 6.21 | 6.65 |
| 2.4 | 城市维护建设税 （ | 万元 | 11.10 | 11.10 | 22.18 | 31.05 | 33.26 |
| 2.5 | 教育费附加 | 万元 | 6.66 | 6.66 | 13.31 | 18.63 | 19.95 |

- 9.4  总成本及经营成本估算

无项目总成本费用为2886.5万元，经营成本为2867.59万元；有项目正常年份总成本费用为8071.71万元，经营成本为7693.77万元。

- 9.5  财务效益分析

9.5.1  项目损益分析

有项目经济效益计算期内平均投资利润率18.15%，正常年份为23.63%，均高于行业基准投资利润率（12%）；平均投资利税率24.09%，正常年份为31.11%，均高于行业基准投资利税率（18%）。

9.5.2  盈利能力分析

由“项目财务现金流量表（有项目）”可以看出，有项目所得税后财务内部收益率为25.39%，所得税前财务内部收益率为37.01%，都高于基准收益率9%；所得税后财务净现值为5090.25万元，所得税前财务净现值为8675.41万元；所得税后投资回收期为5.69年，所得税前投资回收期为4.60年，都低于基准投资回收期12年；说明项目在财务上是可行的，具有很强的盈利能力。

9.5.3  偿债能力分析

该项目计划扩建完投产当年，即第二年开始还款，两年内还清全部贷款，计算的贷款偿还期为4.03年（包括建设期2年），说明项目可按时偿还贷款。（见附表1-2）

- 9.6  不确定性分析

9.6.1  盈亏平衡分析

有项目达到设计生产能力还清贷款后各年份（第五年）总成本费用为8071.71万元。其中：年固定总成本为759.21万元，年可变总成本为7312.50万元，年销售收入为11085万元，销售税金及附加为724.96万元。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为：

BEP=年固定总成本÷（年产品销售收入―年可变总成本―销售税金及附加）×100%

=759.21÷（11085－7312.6―724.96）×100%

=759.21÷3047.44×100%

10000

8000

6000

4000

2000

0        10       20       30       40      50       60       70        80       90     100 生产能力利用率（%）

收入

（万元）

总成本

固定成本

销售收入（扣除销售税金及附加）

亏损区

赢利区

以生产能力表示的盈亏平衡图

盈亏平衡点

=24.91%

从计算结果和盈亏平衡图可以看出，该项目达到设计能力的24.91％，亦即生产品销售收入达到2761.27万元，企业即可以保本。可见该项目抗风险能力是很强的。

9.6.2  敏感性分析

主要就固定资产投资、经营成本和销售价格等因素分别作了提高和降低10%的单因素变化，对项目产品全部投资内部收益率的影响进行了敏感性分析。计算结果见下表及下图：

敏感性分析表                   单位：%

| 项目 | 基本方案 | 固定资产投资 |  | 经营成本 |  | 销售价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | +10% | -10% | +10% | -10% | +10% | -10% |
| 内部收益率 | 25.39 | 24.59 | 26.25 | 16.82 | 34.41 | 32.15 | 17.85 |
| 较基本方案增减 |  | -0.8 | 0.86 | -8.57 | 9.02 | 6.76 | -7.54 |

25.93 基本方案内部收益率

40

30

20

10

-20%               -10                 0                +10               +20%

不确定因素变化率

9 基准收益率

销售价格

经营成本

财务内部收益率（%）

固定资产投资

由上表及上图可见，固定资产投资、经营成本、销售价格三个因素的变动对财务内部收益率均有一定的影响，而以销售价格最为敏感，经营成本次之，但提高和降低10%的单因素变化，其内部收益率仍高于行业基准收益率（ic=9%）。该项目固定资产投资增加的临界点为362.47%，经营成本提高的临界点为19.49%，销售价格降低的临界点为20.39％。由此可以看出该项目具有很强的抗风险能力。而搞好市场调研，加强管理，保证产品质量，稳定市场价格，尽量降低经营成本，是企业降低财务风险的关键。

- 9.7  财务评价结论

综上分析，各项经济指标计算结果表明本项目财务上是可行的。

该项目财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期；从敏感性分析看，项目抗风险能力较强。各项经济指标计算结果，表明本项目财务益效是可行的。

- 9.8  社会效益分析

该项目的实施不仅能给企业带来可观的经济效益，而且也使山西省的道地中药材资源得到科学有效的利用。该项目实施后年可实现销售收入11085万元，上缴税金1480.11万元，平均投资利税率24.09%。新增就业163人，可带动项目区农户6000余户，户均增收1290元。同时，还可带动包装、运输业的发展。

- 第十章  研究结论与建议

- 10.1  研究结论

通过以上可行性研究可以看出：

(1)连翘提取物生产工艺技术来源有保障，经生产实践证实工艺技术成熟可靠。

(2)生产原料立足当地的资源优势，价格合理，产品性价比高，具有很强的竞争能力。

(3)承建单位具有完善的管理体制和生产、管理、经营经验，项目建设得到当地政府的高度重视和大力支持，具有良好的外部协作条件。

(4)符合中药现代化和产业化的政策，有利于连翘产业的发展，促进当地产业结构调整和升级，加快现代化农业建设，保护土壤自然生态环境，提高土壤肥力。

综上所述，该项目产品市场前景广阔，生产工艺技术先进，来源有保障，原辅材料及公用工程供应来源可靠，价格合理；建厂条件及外部协作良好；产品的附加值高，经济效益、环境效益和社会效益好。对于促进促进当地的经济发展，提高中药产品的产量和质量，增强企业在市场经济中的竞争能力。项目的实施还可带动周边县区连翘的发展，形成山西省连翘及其深加工产品自主品牌。因此，项目的实施具有非常重要的现实意义。

- 10.2  建议

该项目符合国家产业政策，经济和社会效益显著，前景广阔。但在一定程度上受资金的影响较大，建议抓紧进行前期工作，尽快投入建设，争取早见成效。希望有关部门能给予政策和资金上的支持。