张家界黄石浪大峡谷（国际）

狩猎休闲工程项目

可

行

性

研

究

报

告

张家界惊梦酒业食品有限公司

二00五年六月三十日

张家界黄石浪大峡谷（国际）狩猎休闲

工程项目可行性研究报告

项目名称: 张家界黄石浪大峡谷（国际）狩猎休闲工程项目

执行单位名称:张家界惊梦酒业食品有限公司

项目负责人:黄兴国 张家界惊梦酒业食品有限公司董事长

项目性质:旅游资源开发

可行性研究报告承担单位: 张家界惊梦酒业食品有限公司

技术负责人:  谷棋   八大公山自然保护区管理林业工程师

王子龙 桑植县林业局林业工程师

谷臣文 桑植县林业局林业工程师

龚照亮 桑植县野生动物植物保护站站长

统计师、助理

曾爱民 桑植县野生动物植物保护站工作人员

财务负责人:    郭虎华张家界惊梦酒业食品有限公司主管会计、会计师

报告编制时间:二00五年六月三十日

目  录

1、张家界概况-----------------------------------2

2、桑植县情-------------------------------------5

3、发展民族旅游产业的客观环境-------------------7

4、项目概论-------------------------------------10

5、项目实施的依据-------------------------------19

6、项目的可行性分析 ----------------------------23

7、环境评价 ------------------------------------33

8、项目建设内容 --------------------------------36

9、施工环境保护 --------------------------------38

10、投资概算------------------------------------39

11、效益分析------------------------------------42

12、结论----------------------------------------46

13、附件（报批文件）

14、部分资料图片

张家界黄石浪大峡谷（国际）狩猎休闲工程

项目可行性研究报告

桑植县位于湖南省西北边陲，张家界市西北部，武陵山脉北系中段。境内山川秀丽，纵横交错，北部群山矗立，南部孤山群丘相间。总面积3526.34平方公里。各民族长期杂居融合，共同创造这里的文明，形成了有地方民族特点的经济文化。

桑植县历史悠久，人民源远流长。早在十万年前的旧石器时期，我们的祖先就在这里生息繁衍。商、周、春秋、战国时期，澧水三源及娄水两岸村落就星罗棋布。

桑植人民勤劳、朴实、勇敢，热爱祖国和自己的民族，富有斗争精神。以贺龙为代表的桑植县各族人民在谋求翻身解放的斗争中，勇于奋斗和流血牺牲，用自己的勇敢智慧和坚忍不拔的精神，在桑植这块锦秀土地上留下了许多光辉的斗争业绩。在长期的革命斗争中，桑植人民为革命献出宝贵生命的烈士共有五千多人。传大的人民革命战争在桑植县这块红色土地上留下了许多为人民永远赞颂的革命史迹，著名的葫芦壳伏击战，罗峪整编，贺满姑英勇就义，赤溪河大捷，陈家河大捷，以及桑植、鹤峰、五峰、长阳、石门、慈利六县苏维埃政府旧址，白竹坪、

红军大学旧址，中国工农红军二、六军团长征出发地刘家坪等都是最好的革命教科书。

桑植鸿古开启，历史源远流长，土著先民在这块神奇的土地上，历经创业的艰辛，饱受战争的蹂躏，用血与火写下了悲壮的民族历史。正是源远流长的历史，正是勤劳聪慧的历代先民，为我们开拓了桑植这块神奇的土地，为后人留下了受之不尽，取之不竭的灿烂民族文化，成为我们民族的瑰宝。现在，桑植人民正在上下同心，加快张家界旅游西线的开发步伐，不断破解先人们留下来的迷宫，建起一座座民族文化的长廊，为张家界旅游产业增添更加美丽的画卷。

张家界已成为国内外知名的旅游胜地，旅游业已成为全市的主导产业，成为湖南省的旅游大市。在市委、市政府的亲切关怀和正确领导下，桑植的旅游产业也得到了长足发展。目前，以九天洞、贺龙纪念馆等为龙头的旅游景点已蜚声国内外。2004年，全县接待游客达45余万人次，旅游总收入突破6500万元大关，旅游经济已成为县域经济的重要支柱。

但是，和全市旅游产业飞跃发展的形势比，桑植的旅游资源仍没有得到充分利用，旅游经济在全县经济中的比重仍然不大。为了促进全县旅游产业的快速稳步发展，我们组织相关专家进行调查研究、论证，拟在桑植县打谷泉乡筹建《张家界黄石浪大峡谷（国际）狩猎休闲》旅游项目，以促进张家界西线旅游的全面发展。

一、张家界概况

张家界市，位于湖南西北部武陵山脉的腹心地段，所辖面积9563平

方公里，总人口155.2万。张家界是个多民族聚居区，以土家族为主体的19个少数民族达111.84万人，占全市总人口的72.06%，其中土家族98万人，白族10.8万人，苗族2.69万人（据1988年底统计）。

张家界属中亚热带山原型季风性湿润气候，年均气温16.7℃，年均降雨量1400毫米，无霜期258天，暑月平均气温28℃，寒月平均气温5.1℃，可谓冬无严寒，夏无酷热，四秀气候宜人，是最适宜人类居住的地方。

张家界现代地貌骨架的初步形成，大约是在距今一亿年左右的中、新生代燕山——喜山时期。由于位处云贵高原隆起区与洞庭湖沉降区之间，大自然的鬼斧神工为我们造就了壮观的峡谷、湍急的河流、孤峭的石峰、深邃的溶洞、神出鬼没的地下阴河，奠定了张家界成为举世瞩目的旅游胜地的基础。

张家界市是古庸国所在地。史书记载：“庸，国名。《左传》文公十六年（公元前611年），楚灭庸。”故有“大庸，古庸国是也”的说法。

早在原始社会晚期，先民就开始在澧水两岸繁衍生息。到了尧舜时代，“舜放欢兜于崇山，以变南蛮，”于是中国历史上便有了“南蛮”一说。秦朝建立后，秦始皇把天下划成三十六郡，大庸划归黔中郡，黔中郡郡治在今沅陵县；后来，汉高祖刘邦又把大庸划给武陵郡（今常德市），改充县；三国吴永安六年（263年），将嵩梁山（现在的天门山）改名为天门山，把武陵郡分出一部置天门郡。在以后长达一千七百余年的历史长河中，大庸几度兴废，先后历经了三十余次建置改制。

1982年9月，国务院批准成立张家界国家森林公园；

1985年2月，原中共中央总书记胡耀邦为武陵源题字；

1988年5月，国务院批准将大庸市升为地级市，辖永定区、武陵源区、慈利县和桑植县；

1988年8月，武陵源被列入国家第二批40处重点风景名胜区之内；

1992年12月14日，武陵源被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》；

1994年4月，国务院批准大庸市更名为张家界市；

1995年3月，原国家主席江泽民亲临视察，并为张家界未来的发展定位：“把张家界建设成为国内外知名的旅游胜地。”

至此，张家界总算完成了漫漫时空的跨越，终于从“闺”中走出湘西，走出湖南，走向全国，走向世界。

为了早日实现江总书记提出的奋斗目标，张家界市制定了“旅游带动”发展战略，得到湖南省委、省政府的肯定，并明确张家界要把旅游业作为全市经济发展的主导产业，作为富民强市的支柱产业。

从1982年国家森林公园成立时算起，张家界经过二十多年的开发，其主导产业地位进一步得到了明确，建市以来，全市累计接待国内外游客6000多万人次，其中境外游客440万人次，实现旅游收入400亿元。2004年全市接待国内外游客1250万人次，旅游总收入53。5多亿元，居全省第一位。旅游收入相当于国内生产总值的比重由1989年的2.34%提高到2004年的56.9%，旅游业已成为带动全市经济社会发展的龙头产业，在全省乃至全国旅游格局中发挥着越来越重要的作用。已初步建成了拥有机场、海关、火车站、高等级公路、现代通讯、星级宾馆、大中专学校、先进医疗卫生设施，民族民俗文化展示基地，以及不断扩大和功能日趋完善的大旅游环境格局。目前，张家界火车站已与国内20多个大中城市开通了旅客列车，张家界机场开通了全国20多个大城市的航班，空港口岸和香港、澳门、曼谷和包机航线业已开通。全市拥有宾馆饭店600多家（其中星级饭店56家），床位总数已近6万张。全市现有旅行社59家，其中国际社8家，国内社51家。旅游从业人员2.8万人，初步形成了“吃、住、行、游、娱、购”为一体的配套服务设施。同时，成功地接待了一大批党和国家领导人，外国元首及国际友人，成功地举办了数届国际森林保护节及世界特技飞行大赛，从而为张家界嬴得了声誉，扩大了知名度。张家界旅游业正在走向成熟。

现在除了已经开发开放的核心景区张家界国家森林公园、天子山自然保护区、索溪峪自然保护区外，周边开放的景区还有天门山国家森林公园、茅岩河漂流景区、国家级自然保护区八大公山、世界溶洞探险基地九天同、以及道教名山五雷山、中国工农红军长征出发地——刘家坪长征纪念地、湘鄂川黔革命根据地纪念馆、贺龙元帅故居洪家关等。全市旅游风景区所占面积达500余平方公里，堪称湖南第一旅游资源大市。一位大诗人写道：“如斯仙境何处有，劝君早做武陵行。”

二、桑植县情

（一）基本情况

桑植县位于张家界西部，全县辖38个乡（镇），总人口43万，县境内居住有土家、白、苗、蒙、古、高山、谣、侗、回、汉等17个民族，其中少数民族占总人口的88%。

桑植县山川俊美，溪河纵横，澧水三源、娄水、酉水横穿桑植全境。独特的地形、悠久的历史，构成了桑植“资源大县”的历史地位，全县的木材、药材、硅石、铁矿、煤矿、烟叶等工、农业资源十分丰富。特别是旅游资源在省内外占有重要的地位，著名的自然景观有九天洞赤溪河风景旅游区、天平山生态游览区、娄水高峡平湖风景旅游区，澧源土家风情游览区，芙蓉白族风情游览区，南滩草牧场生态游览区等。

桑植还是共和国具有传奇色彩开国元勋贺龙同志的故乡。贺龙同志生于斯，长于斯，战斗于斯，带领十多万桑植革命先躯，用鲜血染红了这片土地，奠定了桑植在张家界红色旅游的独特地位。

（二）地理与交通

桑植县位于湖南省西北边陲,地处东径109°，北纬29°，云贵高原东侧，川鄂丘陵高地南部，东界石门、慈利和世界自然遗产保护区——武陵源风景名胜区，南依张家界市区，北邻湖北宣恩、鹤峰，是湖南通往大西北的北大门。县境内山峰林立，溪流交错，最高海拔1890米，最低海拔154米。全县总面积3476.23km2，属亚热带季风气候，四季分明，年平均气温10～16.7℃。

改革开放以后，桑植的交通发展很快，实现了乡乡通公路，90%的自然村通了公路。县城距省会长沙仅480公里，距张家界市区54公里、距张家界火车站和荷花国际机场60公里，同时，在九天洞风景名胜区还建有直升飞机场，连接湘鄂川西北的公路干线全部贯通，县城通往各景区的公路全为三级水泥、柏油路面，交通四通八达，十分便利。现在，国家正在投资建设常德至张家界的高速公路、张家界至桑植、桑植至龙山的二级公路，已建成了桑植至天子山、桑植九天洞至茅岩河风景区的旅游专线公路，为发展桑植旅游经济提供了十分有利的条件。

（三）政治与历史地位

远古时期，桑植属西南古蛮夷地，春秋属楚巫中郡，秦统一后称黔中郡，西汉五年（公元前201年）改黔中郡置充县。西晋武帝四年（公元283年）并入娄中县，北周建德四年（公元575年）改为崇义县，南朝再改充县，后并入慈利县。清雍正七年（公元1729年）改土归流，设立桑植县，距今已有260余年。1949年10月16日，桑植解放，次年成立桑植县人民政府，隶属永顺专署，1957年10月改属湘西自治州管辖，1988年划归张家界市管辖。

桑植有着光荣的革命传统，桑植人民为革命作出过巨大贡献。早在二十年代初期，桑植人民就在贺龙同志的带领下，投入了反帝反封建的斗争。1928年初，贺龙同志受党的指示回到桑植，发展革命武装，先后建立了工农红军第四军，成立了桑植县苏维埃政府、湘鄂边六县联合政府。1934年10月，贺龙与任弼时、肖克、王震领导的部队会合后，组成了红二方面军。1928年至1935年间，红军在桑植先后取得了陈家河、南岔、赤溪河大捷。在长期的革命斗争中，桑植人民有10万多人参加红军，为革命英勇捐躯的烈士达2万人之多。1935年10月，红二方面军从桑植刘家坪出发长征，桑植儿女随军出发的有15000多人。

桑植县为全国著名的革命老区，民族体育之乡，并享有“民歌的海洋”、“戏剧活化石”、“大鲵之乡”、“世界恐龙之父化石基地”、“元帅故里”等著多美誉，是湖南少有的旅游资源大县。

（四）经济发展

在旧中国，桑植是一个贫穷落后的边陲小县，解放以后，桑植人民得到了根本翻身，生活水平有了很大提高，特别是改革开放二十年来，全县各族人民在县委、县政府的正确带领下，始终坚持以经济建设为中心，抓住机遇，深化改革，扩大开放，加快发展，国民经济和社会发展取得了很大成绩。到2003年，全县国内生产总值达到了98350万元，人均2200元，县本级财政收入达到4200万元，农业总产值达到44747万元，工业总产值达到8亿多元，乡镇企业总产值达到19亿元，第三产业增加值达到2.72亿元。全县的基础设施条件明显得到改善。从1995年至2003年，新增发电装机容量2.4万千瓦，新增公路里程300公里，新增等级油路150公里，新增电话交换机容量19500门，广播电视覆盖率达到90%，移动通讯覆盖到全县每个乡（镇）。同时，全县生态环境不断得到改善，到2003年，全县森林覆盖率达到73%，工业废水处理率、废气处理率、固体废物综合利用率分别达到60%、80%、70%，县城空气环境质量达到国家二类目标，水环境质量也达到国家规定标准，精神文明和民主法制建设等其它各项社会事业都取得了突出成绩。

三、发展民族旅游产业的客观环境

（一）民族休闲旅游已成为国家精神文明建设的重要内容

中华民族有着五千年的文明历史，历史上被称为“礼仪之邦”，中国人民具有良好的社会美德，尊老爱贤，尊师重教，锄强扶弱，乐善好施，投资社会公益事业等历来被视为民族进步的标准。新中国建立后，毛泽东、周恩来等老一辈开国领袖十分重视精神文明，白求恩、张思德、雷锋等成为全国人民学习敬仰的楷模。改革开放以后，邓小平同志在抓经济发展的同时，仍然念念不忘抓精神文明。二十世纪末，中共中央专门作出了《关于加强精神文明的决定》，将精神文明建设用法律和政策肯定下来。去年，中共中央、国务院又以中发〔2004〕8号下发了《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》文件，将精神文明提高到一个新的高度。将民族风情休闲内容纳入旅游内容，使游客寓游于教，在领略张家界美丽风光的同时，得到舒心的精神享受，将旅游提高到一个新的境界。

（二）国家的宏观政策方向将推动桑植旅游经济发展

未来一段时期，我国将以发展为主题，以结构调整为主线，以改革开放和科技进步为动力，以提高人民生活水平为根本出发点，把大力发展服务业，增加居民服务性消费等作为重要的政策导向，旅游业将成为我国新的经济增长点之一。桑植的旅游发展将具有良好的政策环境。国家实施西部大开发，把加强基础设施建设和生态环境保护作为切入点，也将使桑植旅游业获得巨大的发展机遇，二十一世纪，国家继续对桑植进行扶持，是桑植在全市能突出发展的最好机遇。随着西部交通干线网络和城市化的迅速发展，桑植和全市一样，将会较快完成向西部地区的幅射，长重高速公路及怀渝铁路兴建，张家界航线增加，列车提速，加上桑植与西部邻省（市）在自然地理特征和生态类型上的一致性，张家界市作为世界级旅游景区的重要性，桑植融入西部大开发的效应将充分显现出来，将进一步提高张家界旅游品牌的生态质量与持续发展能力和市场竞争力。市委、市政府高度重视张家界旅游西线开发建设工作，对桑植未来旅游业发展是最大最好的支持。

（三）国内外旅游市场持续升温有利于加快桑植经济的稳定增长

老龄化、福利化趋势的加强和信息技术、交通技术的不断完善、国际旅游规模将迅速扩张。据世界旅游组织预测2010年世界旅游人数以4.3%的速度增长，旅游收入以6.7%的速度增长，远远超出同期世界2.8～3.5%的经济增长率。全球国际旅游接待人数将由2000年的6.92亿人次增至2010年的10亿人次，2020年的16亿人次，旅游年消费将达2300亿美元。预计到2020年中国将成为世界上最大的国际旅游接待国，年接待规模将达1.37亿人次，平均增长8%。特别是中国加入WTO，北京申奥成功，将极大的促进入境旅游的繁荣，也将吸引更多的国际资金，人才和先进管理进入我国旅游业，对张家界、对桑植也是一个极好的发展机遇。到2005年，张家界年接待游客将达1400万人次以上，到2015年，年入境游客将达到2000万人次以上，届时受核心景区的幅射和本身的硬功，桑植旅游将会出现一个喜人的局面。

国内旅游市场前景看好。随着人民生活水平步入小康和高额消费阶段过渡，国内居民出游率将不断上升，旅游消费需求日益强烈。我国人均CDP持续稳定增长，预计2010年我国人均CDP将增至2000～2500美元，将进入国内旅游消费市场发育成熟阶段。国内居民休闲时间增多，人口流动性和受教育水平不断提高，接待设施、旅游交通、旅游环境等不断发展完善，都将大大促进国内旅游的繁荣，预计未来10年中，国内旅游的年规模将突破10亿人次。在旅游产品需求上，回归自然的生态旅游和民俗文化风情旅游将倍受欢迎，世界和文化城建设项目符合市场需求的热点，具有十分广阔的市场空间。

（四）市场竞争机制对桑植经济提出新的挑战

旅游业是世界范围内的朝阳产业，已经引起世界各国和国内各级政府的高度重视。各具特色的旅游资源和旅游产品层出不穷。目前，全世界已有730个世界遗产，分布在125个国家和地区，国内也达20多处，每年还要不断新增一批。张家界独特的资源优势也面临着越来越多的挑战。我国西部各省在国家的倾斜扶持下，旅游开发将迅速崛起，也有可能分流张家界的客源和旅游投资。同时，居民消费多样化，个性化，假日化，以及追求参与性的趋势更加突出，对旅游服务质量的要求越来越高，对我们的旅游发展水平、服务能力、创新能力和环境保护提出了新的要求。桑植现有的小、散、差旅游企业将面临十分严峻的挑战，激烈的市场竞争将迫使我们高起点高标准大联合办大旅游，反过来将刺激桑植旅游的迅猛发展，充分利用桑植独特的民俗风情旅游资源开发建设民俗风情旅游区，开展风情旅游是桑植旅游经济发展的最佳契机。

四、张家界黄石浪大峡谷（国际）狩猎休闲工程项目概论

（一）黄石浪大峡谷（国际）狩猎场开发价值

黄石浪大峡谷位于桑植县打鼓泉乡小埠头村，距桑植县城5公里，总面积为5551.5亩（其中库水面积1047亩），为打鼓泉乡小埠头村集体山林土地。

黄石浪大峡谷地势独特，4000多亩中心山林内没有村民居住，周围有自然狭沟，悬崖构成该山地的天然屏障，适合兴建封闭式狩猎区。

黄石浪大峡谷内旅游资源十分丰富。自然景观有三座天然溶洞，洞内石笋林立，钟乳石倒悬，千姿百态，十分壮观奇特。一处乱石林，林内奇石丛生，别有洞天。一处地底河流,水边沙滩象一丘丘梯田,哗哗水声,似仙境一般，.景区内动植物资源也异常珍奇，野免成群，山羊遍地，野猪、毛冠鹿等出没无常，七彩野鸡、锦鸡、竹鸡、画眉等鸟类在景区自由翔歌，形成了一座天然动物园。黄石浪大峡谷还是一座博大的植物观光园，境内有高大无比的枫树、古柏，伟岸挺拔的香樟、柏杨、枝叶繁茂的青松、细杉，山林内还生长有蕨菜、地米菜、百合、野韭、野蒜、薄公英、仙人掌、山药、紫苏、洋雀花、土伏苓等多种珍稀植物。大自然的恩赐，还将黄石浪大峡谷造成了一座宏伟美丽的花果山。地域内樱桃、弥蜜、木瓜、杨梅、弥猴桃、酸揸、堂梨、八月瓜、木瓜子、山花椒、麻龙子等野瓜山珍数不胜数。

（二）、黄石浪绿水河红色漂流旅游开发价值

黄石浪绿水河红色漂流项目位于桑植陈家河至打鼓泉贺龙水库水段及周围景点。这里是土家族主要聚居地，封建土司世袭王朝所在地，也是湘鄂边革命老根据地核心区域，历史以来，先人们为我们留下了至为宝贵的革命历史遗址和人类历史遗迹。

1、革命纪念地

（1）、红军陈家河大捷遗址

陈家河位于澧水中源中段东岸，四面高山环围，中间是个小盆地，集镇负山通水，长约1里许。镇的两侧是湍急的澧水，沿河两岸都是悬崖绝壁，桑植县城至陈家河的崎岖山道蜿蜒于深山峭壁之间，古为兵家必争之地。1935年4月中旬，敌徐源泉命令驻桑纵队司令兼58师师长陈耀汉，逆澧水北进，与鹤峰驻军张振汉纵队合围红军，企图阻住红军北移。敌李延龄奉陈耀汉之命孤军疾进陈家河，将指挥部设在集镇，将兵力散布在陈家河、铜关槽、庙垉、横木檀、玛瑙台一线。红军利用山大谷深的地理优势，将敌人分割包围各个击破，全歼敌军2000余人，取得了陈家河大捷，如今战场遗迹犹存。

在陈家河上游4公里处还有岩屋口革命烈士纪念塔，位于岩屋口乡岩屋口村澧水中源与犀牛泉两水汇合的左侧河岸旁。1950年9月，陈家河区公所区长杨芝祥带一个区中队，解放军423团排长邹青云带一个小分队共29名干部、战士组成武装工作队，进驻岩屋口开展征粮剿匪工作。土匪集中几百人对工作队展开突然袭击，我干部战士顽强战斗，痛歼敌人，因敌数十倍于我，我军亦有重大牺牲。为纪念这些保卫革命胜利果实牺牲的烈士，当地人民在烈士们战斗牺牲的地方建起纪念陵园和忠冢。

（2）、红军葫芦壳大捷遗址

从县城沿桑龙公路北上10公里，在打鼓泉乡金家坡村处的澧水左岸有一百多丈绝壁，绝壁之中有巨大空洞如葫芦，葫芦壳名由此而来。清代以前，这里根本无路可走，人们要穿过这段地带，须从打鼓泉、田家村、朱家沟绕道40多里山路，行走十分困难，故被称为湘西北第一天险。

葫芦壳绝壁下有位土家族善士王家伍，生于清乾隆八年（1743年）八月二十四日，小时因父母双亡，家中十分贫困，成年后在澧水河驶船跑运输为业。相传有一次，王家伍在河里驶船，在红家缆拾得铁箱一口，里面装满了黄金。王家伍发财之后，不忘当年流浪之苦，仍勤于劳作，精于盘算，过着非常俭朴的生活。他经常周济穷人，更热心公益事业，曾慷慨解囊，为南岔渡口捐造渡船，捐田40余亩，雇请船工，义务摆渡，解决行人绕道之苦及过河之难。当他看到葫芦壳沿线50里天险，无路可通，行人饱尝跋涉之苦时，决心为天下百姓作一善举，开辟南岔至陈家河的捷径。他攀藤附葛，涉水探山，实地勘测，选择路线。清乾隆十五年（1793年），已年满50岁的王家伍，雇请石工近百名，在葫芦壳凿石开山，破土动工。寒来暑往，春来冬去，经过18年艰苦劳作，王家伍倾家荡产，终于将南岔至陈家河的捷径凿通！为表彰他的功德，永顺知府李固章赐匾题词，称他为“积善之家”，乡人称他为王善人。道光十二年（1832年）九月十九日，王善人因病去世，享年89岁，葬于葫芦壳，有刻碑铭记功德，昭示后人，每到元宵，老人墓前香火不绝。

1928年春，贺龙将军率工农革命军利用葫芦壳的险要地势，巧布雄兵痛击敌43军龙毓仁旅、活捉敌参谋长张策，歼敌甚众。红军将领贺锦斋口占二首，以记其事：

万弩千弓对寇仇，霎时大半变浮鸥，

一人怕死真堪笑，跌跪尘埃只磕头。

万众一心山可排，战场从此向东开，

眼前军实皆充备，尽是光头远送来。

在葫芦壳大战遗址西一公里的金家坡的王家转角楼内，是葫芦壳大战指挥所，红军师长贺锦斋就在这里指挥红军全歼了敌人龙毓仁旅，如今木楼尚存，其革命价值和历史价值十分宝贵。

2民族历史遗址

（1）、旧司城

位于澧水左岸的两河口乡旧街村。据史文记载，早在东汉光武帝建武23年（公元47年），居住在澧水源头的土家英雄相单程（按：据考，相单程被镇压后，后人为保相氏家族，改“相”为“向”），为了抗拒东汉王朝的徭役贡赋，自称渠帅，率领澧水沿岸的土家族儿女揭竿而起，攻下当时的充县城（今桑植县城），接着攻打沅陵，打败汉昭武将军刘尚。朝庭震恐，又派伏波将军马援镇压，相又将马困于沅陵壶头山。五代时期，土家族领袖向克武率众反叛，朝庭招安，被封为军民宣抚使，在澧水南源设上峒宣抚司和柿溪州衙署。这种土司制度一直延续到清雍正十三年“改土归流”为止，长达1057年。位于澧水中源左岸的旧司城是世代向氏土司城旧址。旧司城始建于公元1335年，历经22代，长达669年。

旧司城设有七进土司宫殿，有经理厅、总巡、三厅宫、五官中使军备征指挥衙门，附近还有黑神庙等建筑，如今城址遗迹犹存。在这里倘徉，好像在翻阅一部厚厚的土家族历史。距旧司城300米处的澧水岸边的峭壁上，刻有古代摩崖祖师画像，至今仍香火不断。

旧司城中除了独特的民族习俗和信仰外，还有古老的原始用具，如竹制筒车、水碾、石舂、风车、竹背篓、屏门、雕刻，无一不是古色古香。在这里还可看到古老的“八部牙床”，土家族编织“西兰卡普”（即土印花铺盖）等精致的民族工艺品。

（2）、新司城

位于澧水左岸的陈家河镇新街，是历经宋、元、明、清四代的土家族古城。

据有关史志记载，宋代以前，桑植内半县，即澧水中源和澧水北源地区，有土家族部落100多处，他们分别以姓氏和血缘组成集团，确立了各自的政治制度，规定了自己的生活方式，其中以尚氏部落最具影响，历代被推为部落联盟的酋长，分据了今南逾小埠头，东至金藏，西至上河溪，北达八大公山的大片地域。

宋代初年，尚氏部落在今新街的凤凰山麓建立了自己的栅宕，以后逐渐扩建土王城。到了元代，传至第14代孙尚俄蒂，王城已全部建成，定名为俄蒂城。与此同时，他们还在凤凰山下的今新街建立了行宫。俄蒂城控制了当时的湘川大道，成为部落联盟的政治经济中心，十分繁荣。

元代末年，尚俄蒂联络覃垕，率领土家族人民发动反抗朝廷的起义，拔掉了设于茅岗的元朝都元帅府，取得了巨大的胜利。明洪武元年，朱元璋为打通湘川大道，讨伐四川的侯玉珍政权，派杨景、赵庸等将领联络土司向仲山兴兵征讨俄蒂城，尚俄蒂率领土家族人民三战天火岭，七战铁桶湖，未让明军前进半步。洪武2年（公元1369年），明军联络尚龙、尚虎和上峒土司向海武等制造内乱，将尚俄蒂诛杀，“人枪共葬依引墙。”此后向仲山便以俄蒂城为据点，直到明朝末年。

俄蒂城位居湘川大道，是通往湖北和四川的要隘。清顺治二年，兵败退至石门一带的李自成派部将李克林率领一支人马来到凤凰山一带，赶走了向仲山，占领了俄蒂城，加修栅宕，坚固城防，将俄蒂城改为天罡城。李克林以天罡城为大本营，常常袭击水陆码头富户，养兵练武，坚决抗击清兵，严密控制了湘川大道。清朝政府多次派兵征讨，都未能攻破。康熙40年（公元1701年），清朝政府命令桑植军民宣慰使向长庚配合官兵进剿，派武士伪装成渔夫，藏刀于鱼腹，以献鱼为计，将李克林杀死。

在天罡城下开始修建新司城，将桑植军民宣慰使司署衙，由旧司城（今两河口旧街）迁来，向长庚死后，由其胞弟向国栋承袭，于康熙58年将新司城建成。

新司城座北朝南，依山傍水，风景秀丽。城内除了土司署衙而外，还有三府衙门等建筑，城分为正街和下街。正街长一里，东西贯通，下街长半里，与正街成“T”字形，街道宽敞，市面繁荣。房屋全由木质结构转角楼组成，具有强烈的民族特色。城里还有“摆手堂”、“登坛”和龙山寺，供奉土家族历代领袖和英雄偶像，经常举行民族活动，一时十分繁华。

新司城附近的自然景观十分幽美。它背依凤凰山，面临澧水中源，鸟唱花芬，泉淙鱼翔，开阔而幽然。在凤凰山远眺，群山叠翠，碧绿的澧水像一条软柔的绸带穿流其间，绕古城东、西、南三门，然后又在群山中消失。最令人心旷神怡的则是古人所咏叹的八大景观：龙山烟雨，凤岭朝阳，古寺晓钟，渡口垂杨，官潭映月，铁埠晴岗，五云齐归，夹石流泉了。古诗咏景曰：

晓钟古寺祖焚香，凤岭朝阳照一方，

夹石流泉汾溉外，垂杨渡口古纳淳；

官潭祖月照千里，狮子泉头双井旁，

马过双桥堪回首，鸡鸣新府更添光。

3民族古寨

（1）、小埠头

小埠头座落于贺龙水库内三公里处，澧水河绕村而过，这里曾是土司抗御外侮的古战场，过去有一夫挡关、万户莫开之势。自从王家武修通南岔至陈家河的栈道以后，这里就成了湘鄂川黔的通津要道。早年，这里白帆穿梭，商贾云集，从这里集散药材、粮食、木材、桐油等土特产。一条青石板从渡口一直往后山延伸，蜿蜒数里，日不关门，夜不闭户，灯红酒绿，几似江南小杨州。

小埠头天生好风水，前有玉带水，后有笔架山，左青龙，右白虎，古镇依坡而建，错落有致，杂以翠竹绿树，石桥溪沟，翘檐木楼，使古镇如卧画中。

小埠头下方不远处，澧水陡转急弯，一山逆水引颈而出，俗名鸡公嘴；稍左下角，有山似盘龙，又似“四脚蛇”，右下有石似蟹，张牙舞爪，古称“龙蟹斗”，此乃小埠头一大景观。传说很久以前，土王生了个不孝儿子，因自己没当上土王，心怀不满，化作一条孽龙前去塞海，让海水淹没土家山庄。土王的大儿子心系土家安危，化作一只大公鸡，将孽龙阻于小埠头下夹龙山口前。因凤、鸡是龙蛇的克星，最后孽龙化作石蛇，死在夹龙山下，大公子怕孽龙死而复活，也化作公鸡山永远看守着石蛇。

小埠头是个充满传奇色彩的古镇，早在明末清初，万名土家族人在这里与侵境外敌浴血奋战，至今仍留下了许多遗迹。土地革命时期，革命前辈蹇先任，在这里秘密工作了一个多月，创建了桑植第一个农会。红军长征后，反动派疯狂反扑，将小埠头7名农运骨干杀害，忠骨长埋小埠头地下。这些故事，与古老的石板街、颓朽的老子号，揉和着几分悲壮，几分自豪，在小埠头代代相传。

（2）、两河口

两河口是一个千年古镇。北面有被澧水环绕的八宝山，山腰到处是古汉墓群遗址。南面有凉风洞胜境，洞外有回音潭。船工过潭，总要在此引吭放歌，峡谷便发出悠长的回音。而惟妙惟肖的黄狗岩和猫爪子石隔水相峙，钟乳石倚山低垂，座座怪石千姿百态，令人目不接暇 。

在全乡上万人口中，绝大部分是土司的后裔，他们世居于此，和睦相处，形成了独特的民族习俗，如嫁女哭嫁，接媳拦门、立屋上梁、死人吊丧、生子斟酒、迎亲接嫁等。他们能唱《舍巴歌》、《摆手歌》、《梯玛神歌》、《薅草锣鼓》等。同时，旧司城所处的澧水两岸还广泛流行阳戏、木脑壳戏、花灯戏等民族戏剧品种，流行说书、打渔鼓、唱道情等民间曲艺。

旧司城附近的毕家村、狮子岩村被人称为“傩戏村”。傩戏村周围保留了一批原始巫术活动，如上刀梯、滚刺川、捧火油、端铧口、戴撑枷、翻八叉等都有着强烈的民族特色，还流行着送司命、过赶年、赶庙会等传统的民俗习惯。古老原始的民族艺术，奇特的民族风俗为这座千年古镇蒙上了更加神秘的色彩。

4、生态观光

（1）、马桑塔生态水果观光园

在旧司城下500米处有一座四季常绿的果园，名马桑塔生态水果观光园。该果园总面积为300亩，种植有优质椪柑、枇杷、奈梨、金秋梨、甜枣等近10种优质水果。这里原来只有100余亩低洼不平的泥沼荒滩，1997年，桑植县重点办为了使贺龙库区移民安居乐业，在这里投资500万元，兴修防洪堤1800米，移山填土400万立方米，造起300亩高标准良田，进而组织移民综合开发，集约经营，建起桑植第一座高标准生态果园。陈家河红色漂流线建成后，游客进入这里，随时可以进园观光，品尝花果。

（2）、陈家湾白鹤林

沿旧司城下漂1公里许，澧水左岸有一土家自然村，名陈家湾，数百株古树将几百人的山村遮得严严实实。在这几百年的古树上，无以计数的白鹤时而在树上盘旋，时而在空中翔游，这就是远近闻名的陈家湾白鹤林。该白鹤林存在已有千年以上历史，周围百里，古树成林，缘叶长青，但从看不到一只白鹤栖身。唯有这里，白鹤繁殖了一代又一代，任凭朝代更替，风云变幻，它们永远不走，成为附近百十个土家山寨的风水宝鹤，保佑着这里的人们清吉平安，生活安泰。

（三）、黄石浪温泉度假村旅游开发价值

温泉与狩猎场、绿水河漂流中段紧临，项目区内有温泉两处，常年水温50度，广含多种矿物质。项目区内绝壁叠连，景色宜人，人称“小三峡”。适宜建造温泉休闲度假村。

神秘的狭谷，宝贵的树木，珍奇的药材，盛开的花卉，甜蜜的瓜果，稀罕的美景、古老的栈道、数不清的红色革命遗址、特殊的地下温泉、水上奇特的风景,独有的位置以及便捷的交通构筑了黄石浪大峡谷（国际）狩猎休闲旅游项目开发的潜在价值。

黄石浪大峡谷历史上属于土司的世袭封地，至今仍然顽强地保留着独特的民族文化，土家梯玛经常为乡民们表演着傩戏、佛戏、阳戏、花灯戏等民族戏剧，显露吞刀、下油锅、上刀梯、踩铧口等祖传秘技。这里的每一个村落都是一座博大的民族风情园，每一个农户都是一座珍贵的民族博物馆。充分利用这里的特殊地理位置，丰富的旅游资源，开发建设狩猎旅游及水上休闲旅游项目是明智的创举，最佳的选择。

（四）项目建设的理论

建设张家界黄石浪大峡谷狩猎休闲项目对促进民族精神文明，传播民族文化有着重要意义。社会主义精神文明是社会主义的重要特征，是建设有中国特色社会主义的重要内容。在发展社会主义市场经济的条件下，加强精神文明建设，必须进一步明确它的重要意义，坚持“重在建设”的方针。兴建民族文化体育旅游项目正是落实上述精神的具体行动。

（五）项目建设的宗旨

在2004年9月19日中国共产党第十六届中央委员会第四次会议上，胡锦涛总书记郑重提出了创造和谐社会，全面建设小康社会的新概念。张家界市委、市政府为了落实党中央、国务院的这一大政方针，提出把狩猎休闲纳入民族文化旅游项目。桑植县旅游局向县人民政府汇报后，对该项目建设十分重视，组织了环保、建设、文化、体育、旅游等方面的专家、学者对该项目建设进行了科学的研究，拟定出《张家界黄石浪大峡谷（国际）狩猎休闲工程项目可行性研究报告》。

五、项目实施的依据

（一）民族文化旅游资源丰富

桑植县位于武陵源区风景区腹地，东临天子山、张家界、索溪峪，西接猛洞河，南抵茅岩河。县境内自成体系的旅游风景名胜数不胜数，城东有国家水利风景区——水河风景区、汤溪峪温泉群和世界恐龙之父芙蓉恐龙化石发掘场，西有世界地质公园、省级重点风景区九天洞、苦竹寨、峰峦溪，北有国家级自然保护区八大公山原始森林，澧源土家风情风景区，更有许多鲜为人知的风景点，古文化遗址和土司遗址等，等着人们去探索、认识、开发。

桑植地处湘西北边陲，紧连鄂西、川黔，是少数民族聚居区。这些民族历史悠久，源远流长，他们世居山区，在漫长的历史长河中，顽强的保留着自己的民族文化艺术特征。戏剧有傩愿戏、目连戏、柳子戏、花灯戏、汉戏、木偶戏、皮影戏等。其中傩愿戏、目连戏在国际上称为“戏剧艺术的活化石”，有着极高的价值。曲艺有薅草锣鼓、三棒鼓、渔鼓、莲花闹、采莲船、马戏、九子鞭等20多个曲牌，其中薅草锣鼓、三棒鼓、渔鼓曾多次参加省、地市文艺会演，并获得较高声誉。舞蹈有仗鼓舞、摆手舞、跳丧舞、花灯、八宝铜铃舞、傩舞等。其中白族仗鼓舞曾参加张家界市′91森保节开幕式表演，得到国内外友人的极高赞誉，被德国专电邀请外访。桑植被省内外音乐界誉为“民歌的海洋”，中国著名音乐家瞿席贤评价桑植民歌为“金色的旋律”。桑植吹打乐有围鼓、草闹台（又称打溜子）、花灯锣鼓、龙狮锣鼓、唢呐曲牌、箫曲牌、婚丧曲牌等，许多西方国家专家评论桑植土家“打溜子”是“东方最完善的交响乐”。此外，还有佛、道、巫三教音乐及礼仪音乐也十分丰富。桑植的工艺美术闻名国内外，其类别有纺织、编织、刺绣、挑花、银饰、蜡染、雕刻、绘画等，这些传统工艺美术都具有较高的艺术性。如土家族的西兰卡普，在工艺美术的百花园里是一朵柔媚多姿的奇葩，许多产品被国外专家及国家博物馆收藏。这些工艺品都具有形美、声脆、透明、情深、实用等优点，均为难得的工艺珍品。特别是白族文化在张家界乃至全省独树一帜，特色十分鲜明，稍加整理提高，就可为民族文化旅游产业大放异彩。

桑植出土的芙蓉恐龙化石被列入中华大字典，更是全世界罕见的旅游科考宝库。

张家界市几任市委书记、市长以战略眼光，多次指出：“张家界旅游发展的后劲在西线、在桑植。”2003年3月18日在全市旅游工作大会上，市委书记刘力伟、再次强调，桑植有独具特色的民族文化之旅、红色之旅、生态之旅，后劲很足，要重点开发。许多有识之士认为，张家界有了世界独特的奇山异水，更要大力开发民俗文化旅游内涵，使张家界旅游更上一个台阶。较全市而言，桑植有着独特民俗文化资源、红色旅游资源，是全市民俗文化的发祥地，将桑植丰富的特色旅游资源与狩猎休闲项目紧密结合在一起，只要认真规划设计、辅导，将其融于张家界大旅游之中，必能给桑植经济发展带来新的契机，为全市旅游增加新的兴奋点，为全市旅游发展作出较大的贡献。

（二）兴建体育休闲项目符合中央关于建设“和谐社会”的大政方针

在中国共产党第十六届四中全会上，胡锦涛总书记提出了“建设和谐社会”的战略思想，这是时代的要求，人民的要求。建设和谐社会，是我们国家进入新世纪新阶段，在机遇和挑战并存的国内外条件下，全国各族人民全面建设小康社会的需要，是实现继续推进现代社会建设，完成祖国统一大业的需要，也是维护世界和平与促进共同发展的需要。狩猎休闲是一项有组织有纪律的健身体育活动，是高层次的文化娱乐活动，它对加强公民的道德休养，培养法制和纪律观念，加强人与人之间的交往和民族团结都有着十分积极的作用，该项目的特点是增加游客的参与内容，张家界奇特美丽的自然风光景观与浓厚的民俗文化风情、体育锻炼、参与猎奇解秘的参与性活动紧密联在一起，增加了张家界旅游的品位和内涵，该项目建设是一项公民道德建设工程，它以贯彻党和国家的依法治国和以德治国精神，弘扬中华民族传统美德，在社会倡导爱国守法，明礼诚信，团结友善，勤俭自强，敬业奉献的基本道德规范，以提高中华民族素质，促进世界和平与发展为根本宗旨，符合世代朝流，符合民族利益，符合党和国家建设“和谐社会”的大政方针，是造福桑植，造福张家界，造福全世界的千秋伟业，是前无古人，后无来者的宏伟蓝图，是留给全世界最伟大的文化精神和艺术财富。

（三）打造民族文化体育品牌，扩展全市旅游内涵

随着时代的不断进步，我国旅游业发展来势迅猛，近年来出现了这样的新趋势，即在旅游人数激增的同时，个人文化素质也在迅速提高，越来越多的旅游者已经不满足于走马观花似的“浏览”风景名胜，或对偏远地区作猎奇式的寻幽探秘，以往浅层次的旅游模式已经逐渐不能满足游客对旅游的更深层次的文化需求，亟待更加深入地对旅游文化进行开发以适应这种需要。民族地区具有非常丰富的旅游资源，开发民族文化以充实丰富民族地区旅游文化内涵，使丰富的旅游资源得到合理的开发、利用和保护，将民族文化资源转化为生产力，更快地促进少数民族地区经济文化发展已经迫在眉睫。

我国是一个有着悠久文明史的泱泱大国，各民族群众生活在具体社会历史环境各不相同，每个民族都有自己独具特色的生产生活方式，如此，便形成了涵盖社会生活各个方面的丰富多彩的各民族文化。正是各民族文化的特殊性和多样的丰富多彩的各民族文化。吸引着来自国内外众多的文化旅游者门不辞辛劳、兴致勃勃地浏览观光、亲身体会不同文化背景下的生活方式。对于旅游者而言，不论通过文学、音乐、舞蹈、服饰、饮食、建筑还是其他可观可感的物质媒介，最终他们期望的是能了解、感受到旅游地民族文化精髓，并从中得到审美的、知识的、哲理的等多方面的愉悦和收获。如何让旅游者花费在旅游上的时间、精力和金钱的代价物有所值呢？只有设计、提供能满足他们需要的优良的旅游产品。而如何设计、提供优质的旅游产品呢？只有深入把握旅游地独有民族文化的精神内核，并将之在旅游产品中合理生动地凸现出来，才能做到在吃、住、行、游、购、娱等各个方面，都能充分展现出当地民族文化特有的气质神韵。

兴建《张家界黄石浪大峡谷（国际）狩猎休闲》项目正是把民族文化的精神内核，对民族文化的保护、发展和创新。民族风情旅游开发建设项目已列入2003—2020年《桑植旅游发展总体规划》，经过旅游专家分析、论证、评审、认可，得到各级党委和政府的重视和批准。桑植的民族风情旅游资源不仅在张家界就是在全省也独领风骚，筹建《张家界黄石浪大峡谷（国际）狩猎休闲》项目，目前是张家界市独一无二的特色工程，是全市独领风骚的文化产业品牌。

六、项目的可行性分析

（一）项目建设的意义

1、有利于加快全县脱贫致富奔小康步伐

就客观上讲，桑植历史悠久，幅员辽阔，人口众多，资源丰富。时值全国人民正忙于经济发展、奔向小康的今日，生活在如此资源丰富的桑植人民还有相当一部分置身于贫困线以下，大部分农民很难解决稳定脱贫问题，至今没有走出国家特困县的行列，究其原因，除了基础差、底子薄、自然环境影响之外，一个主要原因，就是丰富的资源没有得到开发利用，特别是民族文化资源和生态旅游资源没有得到很好的开发利用。随着人类社会物质、精神文明建设的高度发展，旅游事业犹如洪波大潮，大有不可阻挡之势，旅游业已成为一地经济的支柱产业，现在省、市、县各级政府都已确立桑植要以旅游为龙头，发展全县的旅游农业、旅游工业、旅游商贸、旅游文化、旅游体育，旅游产业已是全县经济中的重中之重。启动《张家界黄石浪大峡谷狩猎休闲》旅游开发建设工程项目，可以使本地丰富的民族文化和独特的民族体育资源发挥可观的社会效益和经济效益，使更多的农民和下岗职工得到就业机会，创造更好的社会财富。

2、对全市旅游产业的重要补充

一位专家断言，没有文化的民族是愚昧落后的民族，没有文化内涵的旅游是没有灵魂没有生命的旅游。张家界目前虽有《秀华山馆》、《土家风情园》、《普光禅寺》等一些文化旅游景点，但和历史悠久的张家界民族文化内涵和博采流长的桑植民族文化底蕴比较，还是沧海中的一滴。桑植有七个白族自治乡，10万白族同胞，在桑植定居已有700多年历史，白族风情的特殊地位在张家界乃至全省都是独树一帜，任何地方、任何内容都无法比拟和代替。贺龙元帅是共和国首任国家体委主任，为国家的体育发展作出了伟大贡献。作为贺帅故乡的桑植是全国体育先进县，弘扬贺帅精神和继承民族体育优良传统历史重任就落在我们这一代人肩上。筹建《张家界黄石浪大峡谷（国际）狩猎休闲》开发项目，可以更好地弘扬张家界民族文化，使桑植的民族文化和民族体育得以走出深闺，发扬光大，对全市的旅游文化产业是一个重要补充。

3、丰富群众文化生活，促进精神文明和物质文明发展

二十世纪以来，以贺龙为代表的桑植县各族人民，勇于奋斗、流血牺牲、用自己的勇敢和坚忍不拔的精神，谱写了湘鄂川黔革命根据地的时代强歌。革命先辈为我们留下来的革命传统和革命精神是最有价值最具份量的宝贵财富。桑植的各族儿女为新中国的建立作出了重大历史贡献。筹建《张家界黄石浪大峡谷（国际）狩猎休闲》项目，打造龙和文化旅游品牌，可以使张家界神奇之旅锦上添花，不仅可以加强人们的思想道德建设，丰富人们的精神文化生活，促进精神文明的发展，还可以带动地方商贸和全市旅游业的发展，产生极大的经济效益和社会效益。

（二）经济背景分析

改革开放以来，桑植县坚持以经济建设为中心，力争改变老区经济落后的状况，人民生活水平有所提高，全县经济实力得到加强，但经济总量依然偏小，增长速度相对较慢（如表1-2、图1-3及图1-4所示）。

表1-2：桑植县三大产业占国民经济比重分析表

| 年份 | GDP （万元） | 第一产业 （万元） | 比重 （%） | 第二产业 （万元） | 比重 （%） | 第三产业 （万元） | 比重 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1994 | 50921 | 20899 | 41 | 16052 | 31.5 | 13970 | 27.5 |
| 1995 | 57781 | 21722 | 37.6 | 17519 | 30.3 | 18540 | 32.1 |
| 1996 | 64461 | 24143 | 37 | 18584 | 29 | 21734 | 34 |
| 1997 | 68555 | 30700 | 45 | 15528 | 23 | 22327 | 32 |
| 1998 | 63546 | 30273 | 47.47 | 11192 | 17.61 | 22081 | 34.75 |
| 1999 | 67895 | 31603 | 46.55 | 11117 | 16.37 | 25175 | 37.08 |
| 2000 | 74155 | 33275 | 44.87 | 12807 | 17.27 | 28073 | 37.86 |
| 2001 | 78155 | 32527 | 41.62 | 13972 | 17.88 | 31656 | 40.5 |
| 2002 | 84876 | 32544 | 38.34 | 16918 | 19.93 | 35414 | 41.73 |
| 2003 | 93683 | 29607 | 31.6 | 23180 | 24.74 | 40896 | 43.66 |

图1-3：桑植县三大产业增长及发展示意图（注：图表中单位为万元）

从表1-2、图1-3可以看出：第一产业自1997年以来，增长速度极为缓慢，到2003年又出现了下降的情况，产值由2002年的32544万元降至29607万元；第二产业相对变化不大，但仍有所增长；第三产业则保持了稳定向上发展的势头，由1994年13970万元增至40896万元，比1994年产值翻了三番，三大产业构成为34:24:42。全县经济结构发生了巨大的变化。

图1-4：桑植县三大产业国民经济比重示意图（注：图中单位为%）

从图1-4可以清楚地看到三大产业在桑植县经济发展中的比重变化，第三产业的比重是逐年增加，由1994年27.5%增长到43.66%，几乎占全县国民经济比重的一半。

综观桑植经济发展情况，由于地理环境和历史的原因，桑植老区经济落后，地少人多，受自然因素制约明显，农业发展很不稳定，对其它产业的拉动效应薄弱。2003年全县农民人均收入仅为1223.29元，比上年减少2.17元，在全省排名倒数第一，有些地方农民人均纯收入仅几百元，生活极其贫困，同时，桑植农民内部的差距也呈扩大趋势，再加上近年来自然灾害等原因，贫困人口有所增加，这些贫困户家庭的自我发展能力十分脆弱，发展农业面临很大的困难。

尽管桑植工业已经初具规模，基本形成能源、食品、机械、建材、冶金、采掘、化工等门类齐全、布局合理的基础产业，但是由于桑植工业发展基础薄弱，企业效益不高，特别是从全省平均水平来看，总量增长还处于低级水平。此外，交通闭塞，经济发展所需原料、资金和技术投入等难以为继，导致工业运行不稳，波动幅度大，缺乏发展后劲，工业发展步履维艰。

因此，桑植今后的发展方向应该以第三产业的发展来带动第一、二产业乃至全县经济的发展。而作为第三产业中未来支柱产业的旅游业，更是发展壮大桑植县第三产业的最佳切入点。

通过对桑植旅游资源、经济与产业背景及发展环境的分析，桑植要想在目前的状况下发展经济，必须继续重视和发展旅游业。而发展旅游业桑植又不能走别人的老路，“山比不上武陵源，水比不过猛洞河，古城不及凤凰”的桑植要摆脱旅游业发展起伏不定的失衡处境，在以后的发展中保持稳步增长的良好势头，实现旅游业带动全县经济发展的目标，改革、创新调整经济结构是关键；认清形势克服自己的劣势是基本；加大宣传和促销力度是保证；最根本的还是寻找优势资源，找准旅游发展的最佳切入点和突破口——开发民族体育风情旅游资源，发展民俗文化体育旅游。也只有如此，桑植经济才能迈入发展的快车道，才符合张家界市经济发展的定位，才能做大做强旅游业，可以说，开发民族文化、体育资源，筹建狩猎休闲旅游项目，发展民俗风情体育旅游是加快桑植经济发展的最佳途径。

（三）发展环境分析

1、发展文化风情体育参与性旅游是两个文明建设的需要

风情体育参与性旅游的产生是满足人民群众日益增长的精神文化的需要，也是建设社会主义物质文明的需要。它的出现正是学习和弘扬传统文化的体现，也是桑植人民群众日益增长的物质文明的需求。通过风情体育参与性旅游可以起到探索先人、研究民族发展、教育今人和增强民族体质的作用，有利于进一步激发人们的爱国热情，增强纪律和法制观念，提高民族文化素质，从而更有利于建设社会主义先进文化体育产业。同时通过对民俗风情体育资源多层次、全方位、宽领域的开发，使民族文化体育资源转化为经济资源，获取丰厚的经济效益，为桑植县的经济发展提供保证。

2发展文化体育风情旅游是桑植旅游业发展的必然，是建设桑植先进文化的重要内容

文化体育风情旅游资源是中华民族优良传统文化的有机构成，是催人奋发、激励中华民族前进的精神之源和不竭动力。“文化体育风情旅游”的兴起是人民群众对中华优良传统文化崇敬的表现，是新形势下思想政治教育工作的新方法，新途径。发展民族风情体育参与性旅游是建设社会主义文化的客观需要和重要内容，它与党的基本纲领是一致的。因此，发展民族风情体育参与性旅游，筹建《张家界黄石浪大峡谷（国际）狩猎休闲》项目是桑植乃至全市旅游业发展的必然，也是建设桑植文化产业的唯一途径，也必将获得国家政策的长期支持。

3、旅游扶贫属于发展扶贫，经济效益高，受益面广，受益期长，在桑植的旅游发展中可以产生造血的功能

桑植县属于国家扶贫工作的重点县，通过旅游扶贫在旅游资源丰富的桑植发展旅游业，具有很大的优势，能促进“两个文明”建设，增强对外开放，收到“开发一方旅游，繁荣一方经济，致富一方百姓”的良好效果，是让桑植迅速脱贫致富，走开放式扶贫的一条有效的捷径。在桑植开展旅游扶贫是提高旅游业经济效益的新视角，桑植应充分利用其丰富的旅游资源大力发展“民族体育风情旅游”与“绿色旅游”及“红色旅游”打造世界独一无二的文化品牌，吸引游客前来旅游和消费，使旅游资源产生经济效益和社会效益，增强其“造血功能”。

4、发展旅游是一种牵动式扶贫发展策略，可以起到“一业兴、兴百业”的作用

旅游业是综合性的行业，通过提供行、游、食、宿、购、娱等多种服务，可以极大地带动促进服务业及相关行业的发展，起到“一业带百业”的作用，对地方经济发展具有巨大的促进功能。具体表现以下几个方面：（A）繁荣地方经济，带动相关行业发展。旅游业的发展可以启动和刺激第三产业的快速增长，其收益增长额比为1:30，即旅游收入每增加1元，第三产业就相应的增加30元；（B）提供广泛的就业机会。旅游业每增加1个直接就业人员，就能为社会增加5个就业机会，有利于当地剩余劳动力的分流；（C）改善桑植人民群众生活，加速脱贫致富；（D）促进社会进步，为吸引外资搭桥引线；（E）增强商品经济意识，促进观念更新，加快桑植商贸市场的发展。

5、桑植发展文化风情旅游可操作性强

在旅游资源比较丰富的桑植县发展旅游业，与发展其他产业相比具有明显的优势，钱其琛副总理曾深刻指出：“一个县也好，一个市也好，你能够把环境搞好，交通搞方便一点，旅游就可以搞起来了。旅游有收入，这个收益不下于烟厂和酒厂。”旅游业是新兴的经济产业，投资较少，回收较快，市场化程度高，在实现两个转变中旅游完全可以成为桑植县新的经济增长点。桑植县产业基础薄弱，商品经济滞后，发展旅游业与第一、二产业相比，占有较好的优势，更容易操作。

6、发展文化风情旅游，有利于加强地区旅游合作，产生互补效应

桑植县与周边地区（如武陵源、永顺等）的地缘优势、资源共享与互补优势明显。具体表现为：旅游地域相临，交通比较便捷，自然条件相似，旅游资源存在明显的互补性，与张家界和永顺构成了完整的山水奇观，历史革命画卷和民族风情景观；文化习俗差异不大，社会经济交往频繁，极易融为一体。此外，相关区域内部已经奠定了良好的合作基础，也有良好的旅游整合愿望，区域整合的潜力很大。进行资源整合，谋求共同发展是桑植旅游实现可持续发展的重要发展战略，不但可以有效地避免旅游资源的无序竞争，旅游景点的近距离的重复开发，公路等基础设施不能互利互惠和共享，信息资金不能跨区域畅通流动等弊端，而且是获取最大的经济效益、社会效益和生态效益的捷径，有利于桑植利用周边的旅游招牌进行形象、宣传搭车，使张家界、桑植、永顺等旅游景点串成线，连成网，实现区域整合，从而进一步加速张家界西部地区旅游资源的整体开发，形成湘西旅游小循环；同时可以北接湖北，西连云南等边界各旅游景区，实现优势互补强强联合，共享旅游资源、信息和市场，使之进入湖南省旅游大网络，为加快实现把湖南建设成为旅游大省和旅游强省的战略目标而起到架桥搭梁的沟通作用。

（四）发展机遇分析

1、旅游发展环境的持续升温为桑植文化体育风情旅游的发展提供了理想的环境

1998年6月，党中央、国务院做出了《关于加快发展第三产业的决定》，进一步明确了旅游业是第三产业的重点。2004年省政府下发的《关于进一步加快旅游业发展通知》中，明确提出“把旅游产业作为推进三化，全面建设小康社会的重要产业来抓”，“把具有湖南特色的旅游业作大作强”，政府主导型“合力兴旅”的社会氛围正逐步形成。在此大好环境下，桑植大力发展文化体育风情旅游，是符合未来旅游发展方向的，必将有一番大的作为。

2、扶贫攻坚计划的具体施行和攻坚力度的进一步加大，为桑植文化体育风情旅游的发展提供了有利条件

加强桑植老区建设是实现湖南现代化发展战略的重要组成部分，是实现中华民族共同富裕的目标。改革开放以来，无论中央政府还是地方政府，都把老区的社会经济发展放在重要的议事日程中，在政策上给予重点倾斜，在经济上给予大力支持。2004年国家扶贫资金在现有的基础上每年再增加40%，省委、省政府继续把扶贫攻坚的主战场摆在湘西，今年六月份，省委、省政府决定未来五年内在湘西地区投入1140亿元，用于支持湘西地区的经济发展。而桑植又是近年来张家界市重点支持的旅游发展县，在政策及资金的支持等方面具有不可多得的优势。同时，社会各界对老区的经济发展都寄予了广泛的关注，并在人力、物力和财力方面鼎力相助。

3、西部大开发战略加快了湘西的开发力度，也为桑植经济快速发展提供了千载难逢的良机

湘西属国家西部大开发的范围，在政策及国债等项目上享受国家向西部倾斜的诸多优惠政策。桑植县紧紧抓住这一机会，在享受国家一系列优惠的同时，大力借助国家政策效应，利用发达地区的“扩散效应”，提高地区知名度，促进县域资源优化配置和合理分工，加速产业升级和科技进步，实现区域跨越和产业跨越的发展，为旅游业的发展打下坚实的基础。

4、服务体系初步形成，基础设施得到改善

通过十几年的发展，桑植经济取得了一定的成绩，奠定了较好的旅游经济基础。以交通道路、现代通讯和能源建设为重点的旅游基础设施建设也取得了突破性进展。桑慈公路、桑龙公路的改造升级已经完成，张桑公路改扩建工程已开始实施；农村通讯完成程控电话交换扩容2000门，建成县城及瑞塔铺无线市话网，通光纤宽带乡镇达14个；高家坪新城开发，体育馆新建，文化中心改造，文化体育休闲广场等一大批基础设施项目正在动工兴建。旅游服务体系也逐步得到了完善，“食住行游购娱”一体化配套服务体系的雏形初步形成。

5、周边地区旅游认知程度高，旅游客源市场潜力较大

桑植处于湘西旅游圈中，与张家界景区和永顺风景区相连，张家界作为湖南省的旅游龙头，已经开发了近20年，拥有比较成熟、理智、稳定的客源。2004年共接待国内游客1250万人次，国外游客80万人次，旅游收入达到53。5亿元，位居全省前列。永顺也是一个旅游大县，以独特、不可替代的旅游资源和成熟的开发经验吸引着大量的游客，2003年，永顺共接待国内外游客56.8万人次，旅游收入达8216万元，占县内生产总值的9%。这两个地方庞大的游客群，完全有可能、有条件被吸引到桑植这块风水宝地。因为，从旅游者的空间行为规律可以看出，旅游者在选择目的地时，一方面重点考虑与自己本身所处的环境有较大的自然、文化差异的地区；另一方面，对于相似的旅游地，一般选择较近的进行旅游。而张家界和永顺的游客，大都远道而来，欣赏了张家界的山水之后，只要营销得当，宣传到位，就会对距离这两个地方较近，并且具有较大差异性和互补性的桑植风光产生浓厚的兴趣。同时桑植丰富的民族文化体育资源正是张家界所缺乏的，容易形成优势互补。相近的地缘、相连的文脉、凝聚的风景、互补的资源，十分有利于通过整合将区内旅游资源做大做强。桑植与国际著名旅游城市张家界火车站、飞机场仅有60余公里，离核心景区天子山仅37公里。随着省会长沙至张家界的高速公路的通车，相关各个景区道路的改善，桑植的交通将大为改善，不久的将来，这里会成为张家界西线旅游开发的热点。

七、环境评价

（一）生态环境状况极佳

桑植的旅游发展，有十分优越的生态环境发展条件。桑植县委、县政府高度重视环境保护工作，始终把资源和环境保护放在首位，坚持树立和维护国家自然保护区和世界一流生态环境形象，使人类环境资源得以永续利用。目前全县已严格划分了自然保护区，农副业建设区和外围保护地带，采取各种措施，搞好八大公山管理区的移民搬迁和南滩草场、峰峦溪、芙蓉恐龙化石产地的植被保护。全县生态环境建设全面启动，桑植正在向各项生态环境指标达到和保持世界同类区域的一流标准努力，桑植的自然环境和生态系统的美学价值、科学价值完全可以得到充分的保护和利用。

按照可持续发展战略，桑植实施以就地保护为主，迁地保护为辅，加强自然保护区建设，严格保护珍稀濒危动植物种，保存对国民经济建设有重大影响的生态系统和生物群落，并积极驯养繁殖恢复，扩大珍稀濒危野生动植物种和群落数量，充分保持和体现桑植生态景区的科学价值。

根据环保部门提供的水质监测研究分析，桑植由于处于澧水源头，区域内工厂少，规模不大，居民人口分散，加上植物保护较好，污染范围小，排污量少，石油类及重金属排放量很少，对水质影响很小，环境保护在张家界乃至全省独领风骚。根据2004年监测结果分析，桑植空气质量状况良好，八大公山自然保护区及各景区均达到《环境空气质量标准》一级标准，县城及人口聚居集中地，保持二级标准。桑植地质遗产资源十分丰富，主要有石英砂岩峰林、温泉、溶洞及芙蓉恐龙化石产地，它们都是在特殊的地质环境条件下，一定地质历史阶段的大自然产物。桑植县已在全县开展地质遗迹稳定性调查，对一些有观赏、研究价值的地质遗迹进行长期系统地监测、维护。芙蓉恐龙化石遗址、九天洞、峰峦溪已竖立了标志牌，划分了保护区范围，实施了有效保护，从保持风景区生态环境和自然景观质量标准，保障旅游安全和舒适度的要求出发，根据游客主要流向、旅游接待设施能力和生态承载能力等多种因素等，运用各种科学方法，综合考虑生态容量、资源容量、设施容量、心理容量、市县旅游产业规划全县目标旅游正常接待日接待容量控制在3000人以内，未来10年至20年控制在10000人至20000人之间。按此规划，黄石浪大峡谷狩猎休闲旅游景区日接待量控制在1500人左右，年接待量控制在50万人左右。

（二）社会环境良好，旅游基础设施条件不断改善

就社会环境而言，市委书记刘力伟反复强调，优化经济环境就是优化旅游环境，旅游环境是第一环境。县委、县政府高度重视全县的旅游经济环境建设，政府及各职能部门为旅游企业竭尽全力搞好服务，为企业保驾护航，按照中央减轻农民负担的政策，尊重企业的自主经营权，各种税费实施免、减、返的优惠政策，竭尽全力支持企业发展。

从1995年以来，全县旅游接待游客由10.82万人次增加到2004年的45万人次，旅游收入由423.1万元增加到6320万元。随着改革开放的不断深入，张家界旅游产业的火爆，一个党委重视旅游，政府组织大办旅游，全民参与建设旅游的良好氛围已在全县形成。现在，县委、县政府主要领导强调把桑植由“能源大县”建设成“旅游新县、文化名县、经济强县”，更加明确了旅游产业的显著地位。在全县上下，明确了以张家界核心景区为依托，大力抓好西线旅游开发，带动全县经济发展的旅游发展战略目标。县委、县政府加大对旅游基础设施建设的投资，加快了全县旅游产业发展的步伐。近年来，桑植以县城改造为中心，以公路、现代通讯、能源建设为重点的旅游基础设施建设取得突破性进展，县城从朱家台到文明路，街道全部拓宽，下水道全部改造，影响县城形象的乌龟嘴瓶颈得到彻底解决，全城所有街道铺上水泥路面，街道两傍的建筑全部美化、亮化；贺龙体育中心、邮政大楼、南门大市场等重点项目建成发挥效益，桑慈公路、两陈公路、桑龙公路改造升级，人潮溪大桥、农村电网改造等基础设施项目正在加快建设，通往各景区的公路正在改造升级。澧水大桥、梯市大桥正在勘测设计，一大批旅游基础设施项目正在酝酿兴建。张桑公路升级工程已经实施，届时，由张家界进入桑植只要40分钟就到了。目前桑植交通可谓四通八达，电力保障有余，程控直拨电话、无线寻呼、移动电话等通讯条件达到了全国先进水平。特别是桑植已被列入全国30条红色旅游精品线路，100个红色旅游精典区，红色旅游建设已纳入国家重点项目，大大加快了桑植旅游发展的步伐。

（三）旅游服务体系加强，服务质量提高

现在，全县已基本形成了以张家界核心景区为依托，以九天洞、贺龙纪念馆为卫星景点，以澧水漂流、天平山科学考察为辅助的观光旅游格局。同时，溇水峡谷平湖、南滩草牧场、苦竹寨、五道水古镇等新游览区也越来越被人青睐、光顾，大有方兴未艾之势。全县围绕旅游服务相继建成了双门岛度假村、金豪酒店、古都酒店、晶鑫宾馆、桑植宾馆、天子山宾馆等旅游星级饭店及古风山庄，鹏飞宾馆、天海酒店等旅游定点饭店。全县目前拥有接待床位3000个，建有旅行社4个。同时，惊梦酒业食品公司生产的“百根冰”“竹冰酒”旅游保健酒品系列、土家山野菜等旅游食品系列为我县旅游食品开发迈出了可贵的一步，旅游从业人员达到1万多人，初步形成“吃、住、行、游、购、娱”为一体的配套服务体系。

全县紧紧围绕江泽民同志“把张家界建设成为国内外知名的旅游胜地”题词精神和创建“中国优秀旅游城市”及“全国文明风景旅游区”的目标，广泛开展“加强旅游发展意识”、“做文明市民，创文明景区，建文明城市”、“满意在张家界”、“提高全民素质”等活动，精神文明建设不断得到加强，市民素质不断得到提高，城市形象不断得到改善。由于加大了城建监察力度，城区“脏、乱、差”的现象基本消除，市容市貌交通秩序明显改观。通过加强旅游行业管理，提高服务质量，认真学习贯彻执行旅游法规政策，保证和维护了广大消费者和经营者的合法利益，逐步规范了导游管理，旅游营运车辆的管理以及宾馆饭店、文体娱乐等消费场所的管理，服务水平逐步提高，全县形成了一个十分舒适的旅游环境。

八、项目建设内容

（一）指导思想

总的指导思想是围绕把张家界建设成为国内外知名的旅游胜地为目标，以文化和科技为支撑，遵循“大旅游、高起点、优布局、功能全、可持续”的原则，按照“积极保护、合理开发”的基本方针，以创新发展机制，整合旅游资源，培育品牌特色，增强竞争实力为主线，景区按4A级标准，动员和协调社会各方面力量，构筑张家界西线特色旅游格局。

黄石浪大峡谷（国际）狩猎休闲项目是以创建民族文化体育参与性旅游品牌为主导的旅游文化产业，是桑植旅游发展史上的千秋伟业，是未来的世界文化遗产。

（二）任务目标

张家界黄石浪大峡谷（国际）狩猎休闲工程项目的任务目标是：

1、黄石浪大峡谷（国际）狩猎场建设：通过野生动物繁殖，提供狩猎场猎源。培植奇花异木，供游客观赏。通过开发生产各种山野菜及各种民族工艺品，建成全市最大的旅游产品加工厂

２、黄石浪绿水河红色漂流建设：主要是对陈家河大战遗址、葫芦壳大战遗址、葫芦壳古栈道、葫芦壳大战指挥所、新街新土司城	、旧街旧司城、漂口宋代摩崖壁画、葫芦壳王家伍古墓、民族器物的恢复。

３、黄石浪温泉民俗文化度假村建设：通过兴建土家转角楼群、苗族吊脚楼、白族风火墙等民族特色的建筑以及水上休闲娱乐项目

（三）总体布局

围绕“把张家界市建设成国内外知名的旅游胜地”为目标，以文化和科技为支撑，遵循“大旅游，高起点，优布局，功能全，可持续”的原则，按照“积极保护，合理开发”的基本方针，以创新发展机制，整合旅游资源，培育品牌特色，增强竞争实力为主线，构筑张家界西线特色旅游黄金格局。

1、黄石浪大峡谷（国际）狩猎场建设：狩猎场经营面积为 4504.5亩，其中：狩猎区分A、B、C、D、四个猎区，占地2297亩，野生动物驯养繁殖区12亩，服务设施区4.5亩，休闲烧烤区4.50亩，缓冲区2186亩。

２、黄石浪绿水河红色漂流建设：主要是对陈家河大战遗址、葫芦壳大战遗址、葫芦壳古栈道、葫芦壳大战指挥所、新街新土司城	、旧街旧司城、漂口宋代摩崖壁画、葫芦壳王家伍古墓、民族器物的恢复。

３、黄石浪温泉民俗文化度假村建设：通过兴建土家转角楼群、苗族吊脚楼、白族风火墙等民族特色的建筑以及水上休闲娱乐项目

（四）建设规模与进度

总面积5551.5亩。总投资3574万元人民币（不含地价与基础设施）。建设方式采取整体规划分片开发。三年完成狩猎场、红色漂流、温泉民俗文化度假村的基本建设并试开业，四年内完成其相关项目配套设施建设，五年内完成全部项目。

九、施工环境保护

（一）工程重要经济技术指标

狩猎休闲占地5551。5亩（其中水面1047亩），工程总建筑面积200万平方米，容积率0.1。

园内主要道路广场用地面积10万平方米

园内绿地面积180万平方米

绿地率75%，保护好景区的名优树木、奇花异草。

（二）设计施工

1、通风系统均安装消声器。

2、厨房等含油废水经管道收集，经过油脂清除处理后，排放到园内的排水系统。

3、现场施工中，需要使用的建筑材料，做好装卸、堆放，拌和过程中产生的粉尘防护工作，建材的堆放及混凝土拌和采取定点、定位，并采取防尘措施，设置挡风板。施工期间尽量选用烟气量较少的车辆，减少尾气污染，施工道路经常保持清洁、湿润、以减少汽车轮胎与路面接触而引起的扬尘污染，同时车辆应限速行驶。

4、施工中做到无高噪声及爆炸声，吊装设备噪声满足环保要求。

5、地块周围树立高于3米的简易屏障，或在使用机械设备旁树立屏障，减少施工机械的噪声影响。

6、混凝土拌和等高噪声作业及施工车的进出口，远离居民住宅，施工车场地尽量平整，减少颠簸声，以减少施工噪声对居民生活的影响。

7、环保措施与工程进度做到“三同时”；

8、施工中不产生超标准的空气污染；

9、建筑垃圾及时清理、文明施工。

（三）环境保护设施

1、室内卫生间采用污、废水分流系统，排水系统均设置专用通气立管，污水经化粪池处理后与废水一并排入园内污水管网。

2、废水处置产生的恶臭废气，采取活性炭过滤处理。

十、投资概算

（一）黄石浪大峡谷（国际）狩猎场建设

总面积2297亩。在小埠头村、打鼓泉村、金家坡村建立狩猎区，采用隔离墙的方式，建设成为封闭式狩猎区，按照峡谷、山脊、山沟等自然界域，将狩猎区分为A、B、C、D、四个狩猎区域。

根据项目建设的内容和规模，以本地2004年有关项目建设的市场交易价为基准，结合近几年来基建投资单位成本的变化情况，核准本项目实行包工、包料、包相关税费的投资单位成本，在不考虑人民币汇率变动的情况下，完成本项目建设计划，需投资902.25万元人民币，其主要包括以下几个方面：

１、租赁和征占土地使用费：在项目建设中，需租赁和征占土地2318亩，投资139.92万元。其中：狩猎区内的土地按平均600元／亩的价格租赁，整个狩猎场范围共2297亩，共需付租金137.82万元。驯养繁殖区、烧烤娱乐区、服务设施区等建设用地21亩非耕地，需按国家的规定进行征占使用，按一般乡镇非耕地征占用标准1000.00元／亩计算，需付征占费用2.1万元。

2.  修建围墙费用。本项目建设中修建围墙6770米，按照项目建设的要求折合10315立方米，依照现行修建市价200元/立方米计算，共需资金206.30万元。

3.  修建猎道费用。本项目建设中修建6300米长，1米宽的猎道，依照现行修建市价50元/米计算，共需资金31.50万元。

4. 阻击点。本项目建设4个阻击点，按现行市价250.00元/个计算，共需资金0.1万元。

5.  休息亭修建费用。本项目建设中修建60平方米的休息亭，依照现行修建市价5000元/平方米计算，共需资金30万元。

6. 经营用房修建费用。本项目建设中修建2580平方米的经营用房。依照现行修建市价800元/平方米计算，共需资金206.4万元。

7. 标志门修建费用。本项目建设中修建一座标志门，依照现行修建市价50万元/座计算，共需资金50万元。

8. 植树造林费用。本项目建设中人工造林1000亩，按现行造林成本500.00元/亩计算，共需资金50万元。

9. 运动场建设费用。本项目建设中修建驯养繁殖野生动物运动场1000平方米，按现行修建市价100.00元/平方米计算，共需资金10万元

10. 设备设施购置费用。本项目建设中购置猎枪、射弩 、马匹、保险柜、汽车、烧烤灶、对讲机、办公用品等设备设施，   按现行市价，共需资金85万元 。

11. 其他费用。本项目建设中未列入上述项目的其他建设费用50万元。

12. 不可预计费用。按照有关规定项目建设按投资额的5%计算，不可预计费用为42.96万元。

本项目总投资902万元。

（二）、黄石浪绿水河红色漂流建设：

1、漂流工程

| ①岳虎滩启漂码头300平方米 | 300元×300=9万元 |
| --- | --- |
| ②两河口终漂码头300平方米 | 300元×300=9万元 |
| ③起漂点、终漂点旅游厕所200平方米 | 800元×200=16万元 |
| ④疏通河道3000米 | 100元×3000=30万元 |
| ⑤观景游道1000米 | 100元×1000=10万元 |
| ⑥橡皮舟20只 | 8000元×20(只)=16万元 |
| ⑦救生衣200件 | 100元×200(件)=2万元 |
| ⑧标志门 | 30万元 |
| ⑨接待厅200平方米 | 1000元×200=20万元 |
| ⑩交通车4辆 | 20万元×4=80万元 |

2、红色激情

①陈家河大战遗址纪念碑、亭	30万元

②葫芦壳大战遗址纪念碑、亭	30万元

③葫芦壳古栈道安全维护	5万元

④葫芦壳大战指挥所恢复	30万元

⑤红色旅游纪念品	10万元

3、民族风情

①新街新土司城纪念碑、亭	30万元

②旧街旧司城纪念碑、亭	30万元

③漂口宋代摩崖壁画修复	5万元

④葫芦壳王家伍古墓修复	2万元

⑤民族器物恢复	24万元

⑥民族风情展示区	30万元

合计	448万元

（三）、黄石浪温泉民俗文化度假村建设：通过兴建土家转角楼群、苗族吊脚楼、白族风火墙等民族特色的温泉建筑休闲娱乐项目

1、土司新城	8000m2×1	600万元

2、白族山庄	6000m2×1	500万元

3、苗家古寨	4000m2×1	400万元

4、谣家竹楼	1000m2×1	110万元

5、园林绿化		100万元

6、悬崖吊角楼              4000 m2×1       514万元

合计		2224万元

狩猎休闲项目投资总额		3574万元

十一、效益分析

（一）环境效益

“和文化”以天地人和的理念教育人类保护环境，搞好生态平衡，其实质就是生态环境保护样板工程。该项目建成后不仅改善了人们的活动空间，引导人民提高健康，文明的生活质量，美化了景区，绿化了环境，改善了生态平衡，同时也创造了良好的社会效益，是造福大众、功德无量的社会公益事业。

（二）社会效益

中国作为世界旅游大国，随着加入世界贸易组织，申办国际奥运会成功，成功举办世界博览会，将大大促进我国旅游事业快速发展。只要把握好国家西部大开发的良好机遇，将文化体育风情旅游作为全县乃至全市、全省的支柱产业予以打造，一定会给社会带来巨大的社会效益。

旅游业是无烟企业，是母企业，是朝阳产业，按照旅游专家分析，一名旅游从业人员可带动16人就业，一个旅游企业可带动相关12家产业的发展。《张家界黄石浪大峡谷狩猎休闲》旅游项目工程竣工后，可安排600名下岗职工和农民再就业，同时也可带动全县2万多农民从事旅游产业服务，使全县的10多个乡镇近10万农民得到实惠，真正起到搞好一个工程，带富全县百姓的作用。同时，它一方面可以促进张家界西线旅游发展步伐，促进全县文化产业的发展，还可以提高桑植的旅游品牌，对张家界湖南省大旅游是一个重要补充，为全县、全市的物质文明和精神文明作出重大贡献，是一个利在当代、福泽子孙的旅游建设项目，弘扬民族文化体育，促进世界和平与发展的德政工程。

（三）经济效益

2003年我县接待游客33万人次，2004年接待游客45万人次。张家界入境游客已达1250万人次，旅游收入已达53。5亿元人民币。本年度张家界市市政府把以武陵源为龙头，带动茅岩河、九天洞、贺龙故居、天平山原始森林西线旅游开发纳入了全市的工作中心，桑植红色旅游空间火爆，旅游已成为张家界的支柱产业。随着国家和地方政府加大对旅游产业资金的投入，基础设施更加完善，张桑公路升级改造，张家界客运站扩建，给我市旅游发展提供了更好条件。因此，《张家界黄石浪大峡谷（国际）狩猎休闲项目》是全市第一座民族文化体育城，是全市创意民族体育文化的民族风情博览园，投资之大，项目之巨，品位之高，在全市不多见，是一座人文旅游新城，发展前景无法估量，在获得极好的社会、环境效益的同时，也必将获得丰厚的经济效益。项目建成后经营情况见下表：

（一）预计年营业收入明细表

| 经 营 项 目 | 单价 | 人次 （万人） | 收入 （万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门 票 | 50元/人 | 10 | 500 |  |
| 餐 饮 | 50元/人 | 10 | 500 |  |
| 温泉度假 | 100元/人 | 10 | 1000 |  |
| 狩猎及漂流 | 50元/人 | 10 | 500 |  |
| 旅游纪念品 | 50元/人 | 10 | 500 |  |
| 合 计 | 300元/人 | 50 | 3000 |  |

（二）年支出情况明细表

| 支 出 项 目 | 数 额（万元） | 支 出 项 目 | 数 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水 费 | 30 | 人员工资 | 300 |
| 电 费 | 60 | 交 通 | 100 |
| 通 讯 | 30 | 成 本 | 300 |
| 折 旧 | 200 | 办 公 | 50 |
| 宣传促销 | 100 | 不可预计费 | 50 |
| 合 计 | 1220万元 |  |  |

（三）项目进度与财务分析计算

1、项目进度安排

项目建设期为5年，从第三年起达规模能力的50%，第四年达到设计规模的75%，第五年达设计能力。年营业收入为3000万元。

营业收入纳税率为13%，城市维护建设税为5%，教育附加费3%，年税费缴纳额为420万。

营业费用1220万元，利润总额1780万元

缴纳所得税450万元，税后净利为910万元

2、财务分析计算

（1）项目投资〈常年〉利润率25。46.3%

（2）项目投资利税率〈常年〉49.8%

（3）全部投资回收期3。9年

A．所得税前〈含建设期〉5.5年

B．所得税后〈含建设期〉7.3年

C. 投资回收期〈含建设期〉6.5年

十二、结论

从上述研究报告中看出，桑植自然资源十分丰富，旅游资源十分宝贵，特别是民族文化风情旅游资源更是得天独厚，红杏出墙。狩猎休闲旅游建设项目创意独特，背景可靠，前瞻性很强。启动张家界黄石浪大峡谷（国际）狩猎休闲旅游工程，桑植有别人无法分享的优势。一是“名人”优势。贺龙元帅是我党的优秀党员，久经考验的无产阶级革命家、军事家、党和国家卓越的领导人、中国人民解放军的创始人之一，中华体育振兴的伟大先驱，他的一生充满传奇色彩，他的生平业绩为世人所瞩目。二是“区位”优势。桑植目前距张家界火车站、荷花国际机场仅72公里，正在进行改造的桑张公路竣工后可缩短40分钟的路程，是张家界旅游的一条精品线，实惠线，整个行程时间短，景观全，耗资少，游客可以游得舒适、安全、愉快，狩猎休闲基地打鼓泉乡距桑植县城5公里，区位优势更加明显。三是“资源”优势，入境游客在桑植游览既可以看到世界第一溶洞九天洞的神奇，饱览天平山原始森林的雄伟，考察世界恐龙之父——芙蓉龙的沧海变幻，还可参观贺龙故居、红二方面军长征出发地等红色旅游景点，更可品赏桑植土家族、白族的乡土文化，大饱眼福、耳福、口福，揭开湘西北桑植迷宫的神秘面纱，以慰平生。

《张家界黄石浪大峡谷（国际）狩猎休闲》旅游工程启动后，做到了自然、历史、民俗、文化、体育、美食的完美统一，给桑植带来无限的商机，给世界各地前来观光的游客带来一种全新的体验，文化体育风情旅游必将成为张家界旅游业的一颗耀眼的明珠。

综上所述，启动《张家界黄石浪大峡谷（国际）狩猎休闲》旅游建设工程符合国家和谐社会、与时俱进向小康迈进的国家大政方针，也适合张家界地区大力发展旅游产业的既定政策，适合时代潮流，且经济效益和社会效益显著，项目切实可行，建议早日搞好规划设计，注入资金，尽快将工程启动，建议有关单位和各级领导给予大力支持，将项目早日建成，为全县和张家界市的经济发展和全市旅游产业的发展作出贡献，为世界和平日五周年（2007年9月21日）和2008年北京奥运会献上一份厚礼。

二○○五年六月三十日