湖南省某某苗族自治县

某某大寨侗族风情文化村

可行性研究报告

（

代

项

目

建

议

书

）

某某苗族自治县旅游局编制

目     录

第一章  总论………………………………………………03

第二章  项目投资必要性…………………………………07

第三章  旅游市场预测……………………………………08

第四章  项目建设内容……………………………………09

第五章  项目实施计划……………………………………10

第六章  投资概算和资金筹措……………………………11

第七章  组织管理…………………………………………13

第八章  经济效益分析……………………………………13

第九章  结论………………………………………………14

第一章  总    论

一、项目名称、主办单位及负责人

项目名称：

湖南省某某苗族自治县

长安营大寨侗族风情文化村

项目主办单位：

湖南省某某苗族自治县旅游局

湖南省某某苗族自治县长安营乡人民政府

项目总负责人：

某某苗族自治县旅游局局长

某某苗族自治县长安营乡人民政府乡长

项目技术负责人：

某某苗族自治县旅游局副局长

民族舞蹈家

项目财务负责人：

某某苗族自治县旅游局   会计师

二、编制及依据的原则

1、编制依据：《某某苗族自治县旅游业发展总体规划》、《湖南南山风景名胜区总体规划》。

2、编制原则：严格遵守全县旅游业发展总体规划和南山总规。坚持民族化与现代化，近期建设与远期建设相结合，突出侗族特色，全面保持侗族风情村内的自然景观和人文景观，保证景点与景点之间能有机地衔接过渡，连成一片、形成整体。

三、项目背景

（一）某某县概况

地理：某某县位于湘西南边陲，沅江支流巫水上游，南岭余脉与雪峰山脉凑荟之处。历史上为楚越相交之域，有“楚南极边”之称。地处东经109O58，~110 O 37，，北纬25 O 58，~26 O 42，。东界新宁、南连广西资源、龙胜、西邻通道、绥宁，北毗武冈市。县城东南西三面高山环列，峰峦重叠，万岭参差。唯北部地势稍平，为丘岗平原区，全县平均海拔696.8米，县东二宝顶，海拔2021米，雄踞湘西南之巅，为县境和邵阳市最高峰。

气候：某某地处中亚热带季风湿润气候区，属中亚热带山地气候，四季分明，雨量充沛，冬少严寒，夏无酷暑，山地逆温效应明显。年平均气温16.1℃，年平均降雨量1224.8毫米。

资源：某某有着丰富的自然资源。境内森林覆盖率63.5%，有树种107科921种，其中受国家保护的珍贵树种30个，最稀有的树种是有“植物熊猫”之称的——银杉。有野生动物62科155种，有矿藏23种，总储量2000余万吨；水能资源蕴藏量29.9万千瓦。

旅游资源更具有优势，有南方“呼伦贝尔”之称的中国南方最大的山地草原——南山牧场，有被誉为“植物熊猫”、“植物活化石”的沙角洞银杉自然保护区；有景观奇特的白云洞大型溶洞群；白云千岛湖、十万古田原始次森林区、茅坪清风洞、南桥水上游乐园，还有“宝庆二府”之称的长安营古城遗址等10大风景名胜。

交通：境内公路交通便利，四通八达，省道S219线贯穿县境南北，南距旅游都市桂林210公里，龙胜温泉74公里，北距武冈云山风景63公里，东距新宁峎山风景区80公里，西邻技柳铁路靖州站133公里。

县城北郊建有民用机场，可供小型客机升降。南山直升机场正准备修建，桂林——南山——某某——张家界空中航道可望在近几年内开通。

通讯：现已开通程控电话2万余门，自动传呼机1万余台与全国联网，并已开通全球通“大哥大”世界漫游业务和网上信息高速公路，信号覆盖全县，随时可与世界各地联络。

（二）长安大寨村基本情况

长安营乡大寨村距县城64公里距南山省级风景名胜区30公里，这个村聚居2800多名侗族乡亲，是全县侗族人口最集中的村落。这里完整地保留着侗族人民原始古朴、文化底蕴深厚的侗族风情。

侗族人口居全县各族人口的第三位，他们多依山傍水聚族而居，住廊檐式吊脚楼。鼓楼和风雨桥是侗族村寨的标志，鼓楼还是侗家议事和娱乐的场所。大寨村至今仍保存着古香古色的侗族钟鼓楼及风雨桥。“嘎吆”是他们流传至今的古老而淳朴的集体歌舞娱乐活动。每逢重大喜庆或节日，侗民们汇集于鼓楼坪，男男女女，老老少少，围成大圆圈，彼此手搭肩，或扯着衣角，边踩舞步，边唱“团歌”，一人领唱，众人随和，以芦笙、侗笛、木叶、唢呐伴奏，场面热闹，气氛浓烈，显现着浓郁的侗族风情。

1、独特资源：古杉群一片，38株、有1600多年历史，其中一株“湖南杉树王”鹤立鸡群，巍然挺拔，立木蓄积量达40多立方米，需5个大人方能围抱。

2、人文景观：廊檐式吊脚楼群落，鼓楼、风雨桥，红军烈士墓，游击署、练兵场等。

3、侗文化：侗族大歌、摇摇舞、芦笙舞、油茶舞、挤油尖、荡秋千、古堂节、蒙氏大节、六月六山歌节、侗话、侗歌等。

第二章  项目投资必要性

（一）认真贯彻落实省委、省政府精神：

省政府于1994年3月28日正式向全省发布《关于加快旅游事业发展、建设旅游大省的决定》。时任省长的杨正午同志在政府工作报告中也首次提出“把旅游业办成湖南省一大支柱产业”。

（二）此项目的开发建设是湖南五大旅游线路之一“长沙——峎山——南山——桂林”的重要组成部分。

（三）旅游业是我县三大支柱产业之一，建设长安大寨侗文化村是我县旅游开发的重中之重。

（四）此项目是南山省级风景名胜区的重要组成部分，不可遗弃，并可与广西龙胜温泉、资源漂流、桂林山水形成旅游循环圈。

（五）开发旅游、脱贫致富，此项目的竣工，可带动长安营乡广大农民搞活第三产业，生产旅游纪念产品、土特产品、经营饮食、副食、住宿、贸易等活动，加快长安人走上脱贫致富的步伐。

（六）符合国家民族政策。此项目建成，是挖掘、弘扬民族文化的具体举措，有利于各民族的团结。

（七）有利于培植新的财源，目前旅游业是全县一个新的经济增长点，旅游业的发展可以为地方财政培植新的财源，增加税收。

（八）有利于丰富城乡人民的业余文化生活，满足休闲娱乐需求，随着时代的发展和社会的进步，人们对丰富多彩的业余生活的要求越来越高，用于度假休闲和旅游观光的时间越来越多。此项目的建成必将为旅游者提供一个好去处。

第三章  旅游市场预测

（一）全国旅游市场

2001年我国旅游业国际旅游（外汇）收入达177.92亿美元，比上年增长9.7%；国内旅游收入达3522.36亿元，比上年增长10.9%；旅游业总收入达4995亿元，比上年增长10.5%，高出国民经济总体增长速度3.2个百分点。今年预测增长速度更快，世界旅游组织已确定中国是世界第五大旅游国。

（二）湖南省旅游市场

2001年三湘旅游市场没有淡季。据省旅游局统计，入境旅游形势看好，全省共接待入境旅游者人数达36.2万人次，比去年同期增长25.4%。其中，“老外”10.13万人次，增长18.72%；港澳台同胞26.07万人次，增长30%；国际旅游创汇2.04亿美元，比上年增长27.67%。国内旅游呈直线飙升，2001年共接待国内旅游者人数达4700万人次，比去年增长25%，国内旅游收入118.89亿元人民币，比去年同期增长26.49%，全省旅游总收入达147亿元，增长26.61%，创历年同期最好水平。

（三）某某县旅游市场

2001年，某某县共接待旅游者18.6万人次，创收2500万元，比去年同期增长11%。

目前全省旅游业已形成以张家界为龙头，新宁峎山为龙尾的一条龙滚动发展趋势。而我县的南山正好处于龙脊地位。在整条湘西南旅游线网络中起着重要的枢纽连接作用，是游客们必经的旅游集散地。2001年南山接待游客12.6万人次，实现旅游收入767.7万元。如果此项目建成后，预计年接待游客人数可上10万人次，预计年旅游收入可达100万元以上。

第四章  项目建设内容

一、兴建一座具有侗族特色的木制“长安大寨侗族风情村”村门牌楼。

二、修复古迹风雨楼、钟鼓楼，回龙桥维修，护龙桥改造，原鼓楼改建，新建大鼓楼一座。

三、筑村内石板路游道约2500米长。

四、修建凉亭4座，公厕3座，修建园林形式杉树坪，坪中建小广场，作为篝火晚会场。

五、建廊檐吊脚楼二座，一座作为旅游综合服务中心，一座作为侗族风味餐厅。

六、修建一个停车场。

七、维修大寨村供电线路，修建给排水工程。

八、改造二十家家庭旅馆。

九、组建民族歌舞表演队，置办音响、服装、道具、灯光。

十、改造小学。

十一、建一座农业观光园。

十二、沼气池改造，景区环境美化。

十三、建民族工艺品作坊。

第五章  项目实施计划

项目建设规划实施周期为一年，建设周期内分下面五个阶段进行：

第一阶段：资金到位后在三个月内修复好风雨桥、钟鼓楼。

第二阶段：在二个月内建成“长安大寨侗族风情村”村门牌楼。

第三阶段：集中石匠、村民在二个月时间内筑通村内大、小游道，贯穿村内所有景点景区，搬迁村内牛栏、猪舍。

第四阶段：聘请县内外能工巧匠，集中精力，争取在四个月时间内建好廊檐吊脚楼服务中心、民族餐馆、杉树坪园林建筑、凉亭、公厕等基础配套设施。

第五阶段：请省、市领导、园林专家现场验收。

第六章  投资概算和资金筹措

一、投资概算

该项目科学预测需总投资760万元人民币，建设村门牌楼、风雨桥、钟鼓楼、石板游道、凉亭、服务中心、杉树坪等十三个景点。其投资分类详见下表：

大寨侗族风情村投资一览表

一、民俗旅游活动、项目投资表

| 序号 | 项 目 名 | 规 模 |  | 规 格 | 投资额 (万元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 |  |  |  |
| 1 | 歌舞服饰 | 套 | 80 | 高档棉质 | 2.8 | 含设计费用，设计3-5款 |
| 2 | 景区服务管理人员服饰 | 套 | 60 | 高档棉质 | 6.2 | 服务人员、管理 人员各1款 |
| 3 | 村民服饰 | 套 | 250 | 高档棉质 | 15 | 用于民族节庆日庆典 |
| 4 | 各种表演器材、设备。 包括灯光、音响、道具。 |  |  |  | 15 |  |
| 5 | 侗族特色工艺品开发 |  |  |  | 30 |  |
| 6 | 合 计 |  |  |  | 70 |  |

二、景区建筑景观项目投资表

| 序号 | 项 目 名 | 规 模 |  | 规 格 | 投资额 (万元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 |  |  |  |
| 1 | 寨 门 | 座 | 4 | 牌楼式： 石质2座(大)木质2座(小) | 26 | 公路入口处各一座(大) 村内主入口各设置两座(小) |
| 2 | 风雨桥 | 座 | 2 |  | 80 | 回龙桥维修护龙桥改造 |
| 3 | 鼓 楼 | 座 | 2 | 木 质 | 140 | 原鼓楼改建(高)，新建一鼓楼(大) |
| 4 | 戏 台 | 座 | 1 | 木 质 | 40 | 双层阶梯式 |
| 5 | 杉树林小广场 | 座 | 1 |  | 10 | 原戏台改建而成，篝火晚会场 |
| 6 | 道 路 | 米 | 2500 |  | 30 | 村内公路改造为石板路400米， 新建二级游步道(石板路)1000米。 |
| 7 | 厕 所 | 座 | 3 |  | 15 |  |
| 8 | 杉树坪园林小品(凉亭一组) | m2 | 150 |  | 15 |  |
| 9 | 小学改造 |  |  |  | 10 | 改顶、绿化屏闭 |
| 10 | 水 车 | 个 | 若干 |  | 10 |  |
| 11 | 农业观光园 | 个 | 1 |  | 30 |  |
| 12 | 旅 馆 | 家 | 20 | 全木质吊脚楼 | 32 | 每家15-30个床位 |
| 13 | 旅馆综合服务 中 心 | 座 | 1 | 全木质吊脚楼 | 60 | 含内部相关设施物件 |
| 14 | 侗族风味餐厅 | 个 | 1 | 全木质吊脚楼 | 20 | 含内部相关设施物件 |
| 15 | 停车场 | 个 | 1 | 绿化型 | 25 | 约2000平方米 |
| 16 | 沼气改造 |  |  |  | 10 |  |
| 17 | 供电线路 |  |  |  | 78 |  |
| 18 | 给排水工程 | 米 | 2500 |  | 22 |  |
| 19 | 景区综合美化 | km | 3 |  | 15 | 含山林(坡)绿化、村内居住区绿化 道路景观绿化，实现绿化、造景 相得益彰，猪舍、牛舍搬迁。 |
| 20 | 其 它 |  |  |  | 15 | 含路牌、路标、景区景点介绍图等 |
| 21 | 不可预计费 |  |  |  | 23 |  |
| 6 | 合 计 |  |  |  | 690 |  |

二、资金筹措

1、由项目承办单位自筹解决总投资额30%计228万元。

2、向银行申请贷款解决项目资金30%计228万元。

3、计划招商引资解决项目资金30%计266万元。

4、社会筹资（大寨村）解决项目资金5%计38万元。

第七章  组织管理

一、由项目主办单位派没共同成立“长安大寨侗族风情村”管理委员会，实行独立核算、自主经营、自负盈亏的现代企业经营机制。

二、管理委员会需12人，其中：高级管理人员3人，地陪导游5人，保安人员2人，园林技术人员1人，公关1人。

三、民族歌舞表演队由30人组成。

四、人员培训计划及来源：高级管理人员面向社会公开招聘录用，导游、公关小姐从县成人中等专科学校旅游服务专业毕业生中择优录用，园林技术员选调。

五、管理委员会工作职责是负责整个项目的组织、筹建、实施及竣工后的全面经营管理。

第八章  经济效益分析

根据国内、省内、县内旅游市场分析，旅游经济增长速度快，旅游业已进入发展最快的产业化时期，并成为蓬勃发展的我国第三产业中一个新的经济增长点。

此项目建成后并入南山省级风景名胜区范畴，每年预计接待游客10万人次以上。

一、财务分析：

1、年营业总收入：412.00万元

①门票收入：8万人×10元/人=80.00万元

②餐饮收入：8万人×15元/人×60%=72.00万元

③旅游产品：8万人×15元/人×70%=84.00万元

④民族歌舞收入：8万人×20元/人×50%=80.00万元

⑤住宿收入：8万人×20元/人×60%=96.00万元

2、利润：123.60万元

利润=年营业总收入×年营业利润率（30%）

=412×30%=123.60万元

投资年利润率=           ×100%=16.3%

123.6万元

0760万元

投资回报年限=           =6.15年

0760万元

123.6万元

第九章  结  论

该项目规划建设期为一年，投资回报期为四年，经济效益高，社会效益显著。投资小、风险低、见效快，属短、平、快投资发展项目，符合国家对边远少数民族地区扶贫开发投资倾斜政策。

综上所述，该项目总投资760万元，可在六年内短时间收回全部投入，是切实可行的。