XX·XX

XX县珍珠幼蚌繁育基地项目

可

行

性

报

告

目     录

- 概况

- 市场分析和拟建规模

- 生产技术及生产安排

- 建设条件

- 环境保护

- 经营组织安排

- 项目进度安排

- 投资估算及资金来源

- 财务分析

- 结论

附表：

1、固定资产投资估算表

2、投资计划与资金筹措表

3、正常生产年销售收入估算表

4、固定资产折旧费估算表

5、总成本费用估算表

6、损益表

7、资金来源与运用表

8、现金流量表（全部投资）

XX县珍珠幼蚌繁育基地项目

可行性研究报告

第一章     概  况

一、概述

㈠项目名称：XX县珍珠幼蚌繁育基地

- 项目地址：XX县上坊乡

- 项目单位：XX县农业局

- 项目负责人：XXX

- 合作方式：合资、合作、独资

二、项目提出的背景

XX地处XX省东北部，XX河下游，XX湖东南岸，境内属丘陵地带，素有“鱼米之乡”之称。XX珍珠经历了起步、壮大、发展的过程，数十年珍珠养殖历史续写过辉煌篇章，在全国乃至海内外享有较高的声誉，以蚌源优良、珍珠光泽度好而著称于世。“珍珠、畜、禽综合养殖技术”开发项目在全国“七五”星火计划成果博览会获得金奖，珍珠立体养殖项目，是我国星火科技推广项目，是适合我县农业结构调整的突破口。近年来，通过实施“扶龙头建基地，抓特色打品牌，找市场搞订单，重人才靠科技”战略，按照“公司＋农户”的组织形式，让企业利润反哺农业，让农户成为第一车间，调动农户积极性。经历了95年因洪涝灾害导致蚌病流行造成珍珠产业处于低落期，经实施良种基地繁育后，走“立足资源创特色、抢占市场创效益”之路，在加工增值上下功夫，推广优良品种绿色革命，开创珍珠产业新局面，取得了明显成效，珍珠生产初具规模，呈现良好的发展势头。目前，全县可养珍珠水面6万亩，年产珍珠20吨，“XX春”珍珠产品为江西省知名品牌，XX春珍珠集团已拥有珍珠粉厂，特种珍珠工艺品厂、珍珠化妆品厂等13家加工企业，产品有首饰、工艺品、化妆品、食品、医药、保健等六大系列，100多个品种。1998年，XX县珍珠产业化被省计委批准列为江西省农业产业化重点项目。

为促进我县珍珠产业化步入良性发展轨道，确保蚌源优良和苗种有效供给，杜绝蚌病发生，满足我县珍珠深加工发展和完善产前、产中、产后社会化服务，发展特色产品，壮大“XX春”、“佳露碧”，提高品牌效益，提高产品质量和市场竞争能力，建立珍珠幼蚌繁育基地迫在眉睫。项目内容主要是新建珍珠幼蚌繁育基地一座，约占地20亩，建成后每年可为社会提供商品幼蚌1320万只，每年可为我县增加396万只作业蚌（7－8公分）和66万只接种育珠蚌。

第二章   市场分析及拟建规模

一、市场分析

- 资源情况：水域资源丰富。XX县上坊乡有着丰富的肥水资源，东高西低的地形，构成了适宜珍珠养殖的独特水系，水域集中连片，水源无任何污染，水质良好。气候资源良好。XX县气候属亚热带湿润性季风气候，气候温和，光照充足，雨量充沛，无霜期长，土壤肥沃。技术力量雄厚。异形珍珠、有核珍珠和水面养殖开发为全国首例，荣获国家科技星火奖，有大面积养殖取得成功经验的先导工程。用三角帆蚌繁育的珍珠，质量上乘，品种多样，异形珠、有核珠走俏市场。区位环境优越。省道黄锦公路擦身而过，距206国道仅14公里，位于全县的几何中心，项目所在地电力供应充足，通讯便捷，交通方便，是理想幼蚌繁育基地。

- 市场现状及发展趋势

因XX培养繁育的幼蚌接种珍珠光泽度好，成活率高，深受市场好评。幼蚌主要满足我县珍珠养殖的需要，还销往浙江、广东等地，幼蚌价格现有上扬趋势，产品供不应求，有很大的市场领域等待开发。

“酒香也怕巷子深”，借助新闻媒体的促销优势，利用技术人员全程化服务，免费进行技术指导，利用产业化延长农产品加工“链条”，提高产品附加值，为珍珠产业化注入活力。随着我国加入WTO的日益临近，加大项目技术投入势在必行，巧借全国农村经济信息网的优势，及时掌握发展动态。21世纪农业是高科技农业，我们将抓住农业科技革命和农业产业化经营两个“主旋律”演奏，奏响精美乐章，续写新的辉煌，必将为我县珍珠产业化壮大发展发挥重要的支撑作用。

- 拟建规模

按照集中连片开发的原则，开发一片，成功一片，效益一片。建立珍珠幼蚌繁育基地20亩，新建幼蚌繁育池3300m2，年繁育商品幼蚌1320万只。

第三章   生产技术及生产安排

- 生产技术

- 生产流程：种蚌→母蚌→排卵→寄生→培育→暂养→接种→繁育

- 生产场地：XX县上坊乡气候温和，可吊养水面丰富，水质优良，交通方便，电力充足，适合幼蚌繁育。

- 技术保证体系

建立一支由高级、中级农业技术人员和幼蚌繁育能手组成的骨干队伍。

- 由上海水产学院、江西水产学校为技术依托单位，负责全程技术指导，并由上述院校教授或研究院做定期指导。

- 由县水产高级工程师和全国劳模获得者陆纪辉同志担任技术顾问。

- XX县有数十年的珍珠养殖历史，当地农民已基本掌握幼蚌繁育技术。

三、生产计划安排

第一年为建设期，第二年进入生产稳定期，以后每年可繁育商品幼蚌1320万只（2公分）。

第四章   建设条件

- 自然条件

- 地理位置

XX县距XX铁路枢纽XX市仅77公里，距省会XX市才170公里，距XX市不过80公里，正好居这三个城市的三角中心。随着省道XX公路的延伸、XX国道的拓宽、XX汽车专用公路的开通、县城XX路的建成，XX大桥工程的竣工，交通将更加便利。

- 自然环境

⑴地形、地貌：珍珠幼蚌繁育基地位于县城西北部3公里左右，基地东高西低，海拔高度为30米。

⑵气候情况：XX县处亚热带湿润季风区，四季分明，气候温暖，雨量丰沛，日照充足，平均气温为17.7度，无霜期264天，日照1887小时，太阳年辐射量108.7千卡/平方厘米，年平均降雨量1756.3毫米。

第五章    环境保护

该项目是利用猪粪等有机物制造浮游生物为种蚌提供食用饲料，坚持自繁自养的原则，建立猪粪－养殖－加工产业链，将幼蚌生产纳入整个生态系统中，使物质循环和能量流动处于良性状态。无有毒物质排放，符合卫生部规定的排放标准，严格按照劳动法和卫生法的有关规定。

第六章    经营组织安排

- 组织机构

新建珍珠幼蚌繁育场，估计该场需要员工30人，设场长1人，下设经营管理机构，技术科6人，销售科2人，财务科3人，生产科18人。

- 生产组织

项目采取目标管理考核制，生产技术服务及管理由该场统一安排。

第七章    项目进度安排

本项目计划一年零六个月内完成。

第八章    投资估算及资金来源

经测算，本项目总投资80.86万元，其中固定资产投资60.86万元（详见附表1），含建安及设备费用54.96万元，主要用于购买变压器、电动机、抽水机和管理房、繁育场兴建及种蚌采购等费用；其它费用5.9万元，包括架设线路费、辅助设施费、不可预见费，流动资金20万元。

第九章    财务分析

- 基础数据

- 项目建设期：1年

- 流动资金：按20万元计算

- 税金：珍珠幼蚌繁育基地项目属提供良种农业项目，除上交所得税外，免交各种税收。

- 财务分析

本报告财务分析按照国家发展计划委员会和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》第二版的规定进行。

- 销售收入预测：

经测算，按每只幼蚌0.1元计算，正常经营年销售收入132万元。（详见附表3）

- 总成本费用

经测算，正常经营年总成本费用82.79万元。（详见附表5）

- 利润：

正常经营年税前利润总额为49.21万元（详见附表7），税后利润40万元。（详见附表6）

- 主要财务评价指标：

税后投资回收率60.85％，盈亏平衡点14％，税前投资回收期1.46年，税后投资回收期2.75年。（详见附表8）

以上分析表明，本项目经济效益很好，在财务分析上是可行的。

第十章    结    论

- 本项目坚持自繁自养的原则，将幼蚌生产纳入整个生产系统中，使物质循环和能量流动处于良性状态，项目建成后，年提供1320万只幼蚌，起到保证蚌源优良，促进珍珠产业化良性发展，生态效益显著。

- 本项目符合国家产业政策，有利于发展农业经济，增加农民收入，税后年利润可达40万元，经济效益良好。

三、本项目需生产人员30人，可解决部分下岗职工及农村劳力就业，对于维护社会稳定和拓宽就业渠道有积极作用，社会效益极为显著。

综上所述，该项目采用先进的科学技术，实行生产科学化、管理现代化，市场网络化，服务社会化的产业链管理，具有强烈的辐射作用，有利于加快珍珠产业化的发展和壮大，经济、社会、生态效益显著，因此项目是可行的。

附表1：

固定资产投资概算表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 固定资产投资 |  |  |  | 60.86 |
| 1 | 建安及设备费用 |  |  |  | 54.96 |
| 1.1 | 变压器（40kw） | 1 | 台 | 10000 | 1 |
| 1.2 | 电动水泵(10kw) | 2 | 台 | 7500 | 1.5 |
| 1.3 | 管理房 | 80 | m2 | 250 | 2 |
| 1.4 | 繁育池 | 3300 | m2 | 112 | 36.96 |
| 1.5 | 种 蚌 | 13500 | 只 | 10 | 13.5 |
| 2 | 其他费用 |  |  |  | 5.90 |
| 2.1 | 架设高压线路费用 | 1000 | m | 25 | 2.5 |
| 2.2 | 辅助设施费 | 1000 | m | 5 | 0.5 |
| 2.3 | 不可预见费(5%) |  |  |  | 2.90 |
|  | 合 计 |  |  |  | 60.86 |

表2:

投 资 计 划 与 资 金 筹 措 表

单位:万元

| 序号 | 年 份 项 目 | 建设期 | 投 产 期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | 总投资 | 60.86 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.86 |
| 1.1 | 固定资产投资 | 60.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.86 |
| 1.2 | 流动资金 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 2 | 资金筹措 | 60.86 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.86 |
| 2.1 | 自有资金 | 50.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.86 |
|  | 其中:用于流动资金 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 2.2 | 上级扶助 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 2.3 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3:

正常生产年销售收入估算表

单位:万元

| 序号 | 项 目 | 幼 蚌 繁 育 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 繁殖池面积（m2） | 3300 |  |
| 2 | 产量(只/m2) | 4000 |  |
| 3 | 总产量(万只) | 1320 |  |
| 4 | 单位售价(元/只) | 0.1 |  |
| 5 | 销售收入(万元) | 132 | 132 |

表4:

固定资产折旧费估算表

单位:万元

| 序号 | 年份 项目 | 折旧 年限 | 残值 率 | 投 产 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 固定资 产合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原值 | 60.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 折旧费 |  |  | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.05 |
|  | 净值 |  |  | 54.77 | 48.68 | 42.59 | 36.5 | 30.41 | 24.32 | 18.23 | 12.14 | 6.05 | 0 |
| 1 | 房屋 |  | 10％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 折旧费 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|  | 净值 |  |  | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 |
| 2 | 繁育池及其他设备 | 10 | 0％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原值 | 58.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 折旧费 |  |  | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.85 |
|  | 净值 |  |  | 52.97 | 47.08 | 41.19 | 35.3 | 29.41 | 23.52 | 17.63 | 11.74 | 5.85 | 0 |

表5:

总成本费用估算表

单位:万元

| 序号 | 年份 项目 | 投 产 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | 黄花鱼 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 72 |
| 2 | 农膜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | 喷水管 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| 4 | 塑料盒 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 5 | 工资 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 400 |
| 6 | 电费 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
| 7 | 修理费 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| 8 | 折旧费 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.05 | 60.86 |
| 9 | 销售费用 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 |
| 10 | 其他 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 11 | 总成本费用 | 82.79 | 82.79 | 82.79 | 82.79 | 82.79 | 82.79 | 82.79 | 82.79 | 82.79 | 82.75 | 827.86 |
|  | 其中:1.固定成本 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.05 | 60.86 |
|  | 2.可变成本 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 767 |
| 12 | 经营成本 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 767 |

表6:

损        益       表

单位:万元

| 序 号 | 年份 项目 | 投 产 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | 产品销售收入 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 1320 |
| 2 | 总成本费用 | 82.79 | 82.79 | 82.79 | 82.79 | 82.79 | 82.79 | 82.79 | 82.79 | 82.79 | 82.75 | 827.86 |
| 3 | 利润总额 | 49.21 | 49.21 | 49.21 | 49.21 | 49.21 | 49.21 | 49.21 | 49.21 | 49.21 | 49.25 | 492.14 |
| 4 | 所得税 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.25 | 92.14 |
| 5 | 税后利润 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 400 |
| 6 | 可供分配利润 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 400 |
| 6.1 | 盈余公积金 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 6.2 | 应付利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | 未分配利润 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 360 |
|  | 累计未分配利润 | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 | 324 | 360 |  |

表7:

资金来源与运用表

单位:万元

| 序 号 | 年份 项目 | 建设期 | 投 产 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | 资金来源 | 60.86 | 75.30 | 55.30 | 55.30 | 55.30 | 55.30 | 55.30 | 55.30 | 55.30 | 55.30 | 75.30 | 653.86 |
| 1.1 | 利润总额 |  | 49.21 | 49.21 | 49.21 | 49.21 | 49.21 | 49.21 | 49.21 | 49.21 | 49.21 | 49.25 | 492.14 |
| 1.2 | 折旧费 |  | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.05 | 60.86 |
| 1.3 | 摊销费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 入股资金 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 1.5 | 自有资金 | 30.86 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.86 |
| 1.6 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 回收固定资产余值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 回收流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 |
| 2 | 资金运用 | 60.86 | 29.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.25 | 173 |
| 2.1 | 固定资产投资 | 60.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.86 |
| 2.2 | 建设期利息 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2.3 | 流动资金 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 2.4 | 所得税 |  | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.25 | 92.14 |
| 2.5 | 应付利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 长期借款本金偿还 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 盈余资金 | 0 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 66.05 | 480.86 |
| 4 | 累计盈余资金 | 0 | 46.09 | 92.18 | 138.27 | 184.36 | 230.45 | 276.54 | 322.63 | 368.72 | 414.81 | 480.86 |  |

表8:

现金流量表(全部投资)

单位:万元

| 序 号 | 年份 项目 | 建设期 | 投 产 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | 现金流入 | ０ | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 152 | 1340 |
| 1.1 | 销售收入 |  | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 1320 |
| 1.2 | 回收固定资产余值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 1.3 | 回收流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 |
| 2 | 现金流出 | 60.86 | 105.91 | 85.91 | 85.91 | 85.91 | 85.91 | 85.91 | 85.91 | 85.91 | 85.91 | 85.95 | 940 |
| 2.1 | 固定资产投资 | 60.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.86 |
| 2.2 | 流动资金 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 2.3 | 经营成本 |  | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 767 |
| 2.4 | 所得税 |  | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.25 | 92.14 |
| 3 | 净现金流量 | -60.86 | 26.09 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | 66.05 | 400 |
| 4 | 累计净现金流量 | -60.86 | -34.77 | 11.32 | 57.41 | 103.5 | 149.59 | 195.68 | 241.77 | 287.86 | 333.95 | 400 |  |
| 5 | 所得税前净现金流量 | -60.86 | 35.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 75.3 | 492.14 |
| 6 | 所得税前累计现金流量 | -60.86 | -25.56 | 29.74 | 85.04 | 140.34 | 195.64 | 250.94 | 306.24 | 361.54 | 416.84 | 492.14 |  |
| 备 注 |  | - 税后投资回收率：60。85％ - 所得税前投资回收期：1.46年，所得税后投资回收期：2.75年 - 盈亏平衡点：14％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |