XX商品育肥猪饲料原料生产基地建设项目

第一章   总  论

- 项目提要

一、项目名称

XX育肥猪饲料原料生产基地建设项目

二、建设性质

新建项目

三、项目建设单位

公司名称：山西XX养殖有限公司

地    址：山西省XXX市XX县XX镇XXX村

法定代表人：XXX

注册资本：叁佰万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：生猪的养殖、大棚蔬菜的种植（需国家专项审批的项目除外）

四、项目依托单位

公司名称：

地    址：

法定代表人：

注册资本：

企业类型：

经营范围：种养殖、饲料加工、冷藏服务、种养殖技术培训服务，分割肉、熟肉的加工、销售。

四、建设地点

XX县XX镇

五、建设内容及期限

建设内容：新垫土地200亩、复垫土地100亩、坡地改造3400亩，节水灌溉面积1500亩、治河打坝1800米。

建设期限：一年

六、项目建设项目法人简介

XXXX

七、项目依托单位法人简介

XXXXX

八、总投资

本项目总投资628.5万元，其中固定资产投资593.48万元，铺底流动资金35.02万元。

九、资金筹措

本项目建设需筹措资金628.5万元，其中企业自筹328.5万元作为项目资本金；其余300万元申请以工代赈款解决。

十、主要技术经济指标

| 序号 | 项 目 | 单位 | 指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 628.5 |  |
| 2 | 年销售收入 | 万元 | 386.4 | 平均 |
| 3 | 年销售税金 | 万元 | 32.45 | 平均 |
| 4 | 年总成本费用 | 万元 | 259.33 | 平均 |
| 5 | 年利润总额 | 万元 | 94.58 | 平均 |
| 6 | 年所得税 | 万元 |  | 平均 |
| 7 | 税后利润 | 万元 | 94.58 | 平均 |
| 8 | 投资利润率 | % | 13.32 | 平均 |
| 9 | 投资利润率 | % | 17.89 | 平均 |
| 10 | 投资回收期 | 年 | 63.2 | 含基建期(税后) |
| 11 | 财务内部收益率 | % | 14.01 | 含基建期(税后) |
| 12 | 财务净现值 | 万元 | 236.8 | 含基建期(税后) |

第二节  可行性研究报告编制依据

1、建设单位企业法人营业执照

2、建设单位其它基础资料

3、《国务院关于环境保护若干问题的决定》(国发[1996]31号1996年8月3日)

4、《征收排污费暂行办法》国务院国发[1982]21号

5、《污染源治理专项基金有偿使用暂行办法》1988年9月1日国务院第10号令

6、《太原地区建筑安装工程材料差价指数》2001年三季度至2002年四季度。

7、《山西省建筑工程投资估算指标》估算指标编制组

8、《山西省建设工程其他费用标准》山西省建设厅山西省计划委员会

9、《关于建设项目可行性研究的试行管理办法》国家计委。

10、《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）国家计委投资司建设部标准定额研究所

11、《建设项目经济评价方法与参数实用手册》国家计委投资司建设部标准定额研究所

12、《投资项目可行性研究与经济评价手册》主编和XX彭兆声

13、《建设项目经济评价方法与参数实务全书》主编于守法

14、《投资项目经济咨询评估指南》中国国际工程咨询公司

15、《投资项目可行性研究批南》2002年3月

第三节    结论和建议

一、本项目的建设符合当前国家农业产业结构调整政策和行业发展规划。

二、本项目的建设可以加快农村经济的持续发展，优化山西省农业生产结构，促进农民收入的快速增长。

三、本项目的建设具有良好的经济效益及社会效益。

第二章  项目建设背景及必要性

第一节  项目建设背景

随着我国农村改革开放不断深入，特别是在我国加入WTO后，国外低成本廉价粮食将会大量涌入我国，为养猪业提供了一个很好的机遇，政府审时度势地制定了调整产业结构，强化优势产业的政策，并迅速在全国实施。在农业产业结构调整中，中共中内国务院“关于做好2000年农业和农村工作的意见”中明确提出“农业和农业经济发展的新阶段，实际上就是对农业和农村结构进行战略性调整的阶段，粮食和其它主要农产品由长期供不应求转变为供大于求，人民生活总体上开始进入小康，我国经济社会发展的过程中的这一历史性跨跃，为农业和农村经济的发展创造了新的条件和机遇，也提出了新的要求。过去为解决温饱而主要追求产量增长的农业生产，就可以在保持总量平衡的基础上突出质量和效益，向多样化、高品化的方向发展，促进人民生活质量的提高；过去由于短缺而发展提供初级产品为主的农业，就可以利用更多的农业成为有活力的现代产业”。这样发展无公害生猪饲养需消化大量玉米、黄豆，并使之增殖，增加农民收入，振兴区域经济。对促进农业经济的良性循环和畜牧业的可持续发展具有重要的意义。另一方面，当前人们迫切期盼的无公害绿色食品，养殖基地周围紧邻农区，也在广泛呼呈和关注“生态农业、有机农业”。养殖基地每年生产的大量猪粪经过沼气加工处理后，沼气用于农户取暖、做饭。沼渣、沼液是很好的农田有机肥，不公可以改善土壤结构，增加土壤有机质，而且可以提高粮食产量，减少化肥污染，促进农业良性循环，由此可见，建设和实施本项目，无论是对农户本身，农业的可持续发展，还是对XX县养猪业的发展，以及XX公司产业结构链的完善都有十分重要的意义。

我国未来食品工业的发展重点是：充分利用农产原料，提高对农产品的加工深度和广度，向着方便化、功能化、多样化发展，重视新资源开发，重视品牌效应。XX县地处太原市郊区，又是省城太原的水资源保护地，粮食生产以玉米、黄豆、谷子、黍子、糯玉米、荞麦、绿豆等农产品。年产能力达8000吨。但是，XX县过去生产结构单一，品种老化，化肥、农药的使用生产的农产品不能卖个好价钱。XX县XX种猪繁殖有限公司经过认真调研，从省情、县情出发，在山西XX养殖有限公司、山西农业大学动物科学院、山西省农业厅畜牧兽医局、北京新世纪高科技农业研究所、江苏农科院动科所、中国国际种猎改良公司等权威单位为依托。作为项目建设的智囊团和顾问，参加单位和人员具有雄厚的技术力量和多学科的联合攻关能力。使本项目得以按照规范化、标准化、科学化、高效化顺利实施和完成的关键。认为利用农产品的资源优势，转化为商品优势，创建本项目，必将促进农业化结构的调整和优化，解决闲置劳动力的就业问题，形成以工促农，带动全县率行脱贫。

公司的宗旨是“崇尚自然，追求健康”，公司采用“公司+基地+农户”的生产模式，每年与XX县无公害安全农产品基地的农户签订种植收购合同，收购无公害玉米、黄豆。以此为原料进行无公害饲料生产，养安全无公害猪，生产无公害猪肉产品，饲料年设计生产能力6000吨，其中玉米4200吨。

该项目的建设得到了山西省、太原市、XX县、大盂镇四级政府的高度重视和大力支持。并在资金和建设上给予帮助。XX县还出台了一系列针对本项目的优惠政策。这对本项目的顺利建设将起到重要的促进作用。

第二节  项目建设的必要性分析

近年来随着改革开放的不断深入，以及国家产业结构调整所带来的机遇，我省广大农村发生了翻天覆地的变化，进入了一个新的发展阶段。农产品由过去的长期短缺变为总量基本平衡，农业经济由自给半自给经济向大规模商品生产转变，市场需求成为农业发展的直接拉动力量；面对我国加入世贸组织的挑战，面对千变万化的市场需求，面对国家实施西部大开发战略的机遇，面对全面建设小康社会的新要求，加快我省农业和农村经济发展步伐，是我省农业发展的战略目标。

进入九十年代中后期，农业在我国社会主义现代化经济发展中的瓶颈作用越来越明显。传统的小农经济规模小、分散性强、生产工艺落后、技术含量低、经济效益低下、严重制约了农业生产的发展，并深刻地影响了基于我国农业人口大国基本国际的总体经济发展；并且由于在传统的农业经济体制下造成的对生态环境的严重破坏，也严重地限制了我国国民经济的持续、稳定、协调地发展。为此，国家越来越重视引导、扶持和促进基于先进的科学技术、规模化经营、科学化管理并维护生态环境的现代化农业经济的发展，制定了一系列以“科技兴农”为根本出发点的方针政策和法律法规，加快农业产业结构调整，实行退耕还林还草，形成了农业产业化发展的热潮。

山西XX养殖有限公司作为全县农业龙头企业，公司与农户合作取得了显著成效，农户得到了实实在在的实惠，经济收入明显示提高，但是，XX县地处山区，公司生产基地多为坡地，土地贫脊，水土流失严重，水资源缺乏，大部分农田得不到浇灌，而且农田不集中，形不成规模化生产。这样，农产品产量不高，远远不能满足该公司的生产需求，这一供需矛盾成为公司生产的瓶颈，制约了产业的发展，在一定程度上挫伤了农户的积极性，因而扩建公司原料生产基地势在必行，迫在眉睫。假使由国家扶持，采用以工代赈的形式，为该公司原料生产基地治滩，治河，以及节水工程的建成，必将提高原料产量，扩大公司生产能力，大幅度提高农户收入。

项目的建设既加快了农业和农村经济的持续发展，又优化了山西省农业生产结构，由此可见，建设和实施本项目，无论是对企业本身，农业可持续发展，还是对太原市的农业工程建设，都具有十分重要的意义。

第三章  建设条件

第一节  项目区概况

一、地理位置

XX县距太原市27公里，地处沂定盆地和晋中盆地的脊梁深处，位于东经122°12′—113°09′，北纬37°56′—38°25′之间，东邻盂县，西靠静乐县和古交工矿区，南与尖草坪区连中，北与忻州接壤，东北、东增分别与定襄县、寿阳县交界，全县总面积2063.19平方公里，占太原总面积的29%。

二、自然资源状况

项目区位于大盂盆地南部，地势平坦，地形标高1020米左右，水文地质情况简单，上部岩性分别为第四系、第三系松散岩层，厚度为120—250米，含水性较差；下部岩性为奥陶系石灰岩，岩溶裂隙发育好，水量丰富，水质良好，水位标高800米左右，单井出水量在1500—2000吨，打井大约在400米左右，开发较为容易，能满足本项目用水需求。

项目区全年平均气温8.9℃，受地形，地势影响支配，盆地平川区高于山区，西部山区最低，东部山区次之，一年中最热月份为7月份，平均气温为23.2℃，最冷月为1月份，平均温度为-7.9℃，极端最高温度35.6℃，极端最低温度-22.2℃，年平均降雨量441.55㎜，无霜期160天。

XX县多年平均水资源总量21090万立方米，其中多年平均地表水资源量为8850万立方米，年平均地下水资源量18510万立方米，年平均重复诸量为6270万立方米，全县地表水可采资源量为1739万立方米，地下水位可采资源量为9725立方米，其中平川盆地可采的孔隙水为390万立方米/年，变质岩山压泉水180万立方米/年。

三、社会经济发展状况

项目区所在的XX县在近几年，农业生产力水平有了显著提高，抵御自然灾害的能力，大幅度增强，“两高一优”农业格局初步形成，2000年，农业总产值达到4亿元，年平均递增9.1%，农林牧副渔结构行到进一步改善，其产值构成变化为40：10：50，林牧业地位是显上升。农业科技含量提高，农业劳动生产率提高，粮食生产水平达到250公斤/亩。到2010年，农业生产总值达到9亿元，农业商品率达到80%，农业生产基本实现商品化、专业化和社会化；集约化生产方式的建立，企业化的经营管理制度广泛推广，各项农副产品基地形成规模，已具相当的竞争实力，农业商品十分丰富，现代化城郊农业格局形成。

由此可见，不论从项目区的自然资源状况，经济和社会环境状况综合分析，均对项目的建设具有保障和促进作用。

四、项目建设地点的选择

大盂镇位于XX县北端，占地21.16万亩，耕地5.8万亩，素有“粮川”之称，乡镇公路四通八达，交通十分便利。

第二节  项目实施的有利条件

一、土地资源

项目采用“公司+基地+农户”的动作机制，利用XX县大盂镇土地建设，已得到村、镇、县三级政府有关部门批准征用。农户种植用地，由相应农户办理有关手续，土地使用问题已经完全得到合理解决。

二、水资源

大盂镇位于XX县北，周边全为广阔农田，没有污染性的化工企业和重工业，是纯农业区，因而不仅地下水源充足、而且清洁无污染，符合农业种植用水。

三、劳动力资源

随着农业产业结构调整和传统农业生产方式向现代化农业生产方式的转变，机械化程度的提高，农村具有大量的剩余劳力，他们迫切希望找到新的工作岗位，从事新的产业，而本项目的建设，正是为这批农村剩余劳动力提供了新的就业门路及新的发财致富机遇。因此，项目区的劳动力资源完全能满足需要。

四、技术力量雄厚，多学科专家联合攻关

项目在建设过程中，始终坚持以科技为先导，科技是第一生产力的方针，本着高起点，高科技含量的原则。因此，特别注重专业技术人才的引进与培养。在现有的15名职工中，技术人员9名，占到公司总数的60%。项目在建设和实施过程中，以县农业技术推广站为技术依托，找聘请了多种科学领域的专家作为项目建设的顾问参加人员，雄厚的技术力量，多学科专家的联合攻关，是本项目得以按照规范化、标准化、科学化、高效化顺利实施和完成的关键。

五、资源优势

项目区地势适合农产品种植，环境优雅，交通便利，水源充足，清洁，无污染，资源十分丰富，这给项目区种植猪饲料原料的发展提供了可靠的保证。

八、政府支持、政策优惠

本项目建设单位山西XX养殖有限公司被省人民政府农业部门根据国家产业政策、市场变化和企业发展状况，按照公开、公平、公正原则选为百龙企业。根据有关规定，各级政府在安排节水灌溉、旱作农业等农业基本建设项目时，应当为百龙企业基地建设积极创造条件，“从事种植业、养殖业和农产品加工的所得，比照财政部、国家税务局《关于国有农口企事业单位报企业所得税问题的通知》规定，暂免征收企业所得税。

第三节  主要障碍因素及解决方案

一、本项目在建设过程中的主要阻碍因素

项目区农民对无公害农作物的生产认识不足，科技文化素质较低，接受能力差。

二、解决方案

强化科技培训，提高科技素质，采用定期培训，流动授课，现场指导，技术咨询的方式，对农户进行技术培训，对农户遇到的病虫、季节疫病防治等技术难题，公司设专门电话，技术队伍随叫随到，现场进行技术指导和技术咨询，解决农户后顾之忧，与此同时，除科技培训之外，公司还要结合生产实际，组织编写宣传性科普手册，购买有关科学种植录像、影碟等科普资料，无偿送到农户手中或组织观看学习以提高农户种植人员科技文化素质和基本种植技术。

- 建设单位基本情况

一、建设单位

山西XX种猪繁殖有限公司于2002年11月份兴建，距离108国道500米，公司占地48亩，总建筑面积9549平方米，饲料厂占地面积520平方米，现已实现了绿化、美化、注册资金500万元，总投资1000万元，其中固定资产投资700万元，流动资金300万元，固定资产投资分为两部分：一是建筑工程，二是生产设备，其中建筑工程投资500万元，建成厂房及其它附属设施4000多平方米，生产设备投产200万元，现有员工15名，其中管理人员3名，技术人员9名，该公司是XX县最大的股份制民营企业。

二、依托单位

山西XX养殖公司是一个在社会主义市场经济下，发展壮大起来的一个充满省活力的民营企业，成立于一九九八年三月，位于太原市经济技术开发区东（小店），占地200余亩，现有年产种猪5000头的养猪场一个，建成年屠宰20万头猪的屠宰加工厂一座，包括与之相配套的冷库，还有四位一体的日光节能蔬菜大棚27栋，拥有固定资产3000万元，现有职员80人，其中中级以上技术职称13名，初级技术职称27名，技工15名，专业技术人员占到职工总数的60%以上，是山西省农业厅养殖试验示范生产基础，也是小店区、乡两级政府，招商引资的产业化项目，预计两年内再发展18个养猪基地和180个会员养殖场，年出栏安全瘦肉商品猪20万头；董事长常崇涛是一个有灵敏的商业开发头脑专业人才，他看准养殖市场潜力很大，咬定养殖产业化项目不放松，花大力气，投大资金，以高科技为支点，以市场为导向，站在农村产业结构高速大潮的前沿，已在养殖场投资固定资产772.06万元，流动资产500万元；屠宰加工厂已投资固定资产1302.15万元，流动资产100万元，建成先进的屠宰线一条、省内独一无二的自动同步卫检线一条、全封闭带空调的气割线一条、国内率行使用的全封闭带空调的气调保鲜包装线四条，并配备了相应的冷却、冷冻、冷藏库房，可在全封闭的条件下进行生产；营销部现已投资100万元，设立直销专卖店10个，一个培训中心。还将计划投资设立50个直销专卖店，用以拓展销路，占领市场。

XX养殖公司在内部实行定岗、定员、定责、择优竞争上岗的动态管理和绩效挂购钩等现代企业管理机制。由于投资到位，管理规范，使企业充满了活力，产值和利税逐年上升，多次受到省、市、区领导的表彰，省委常委、省委副书记刘泽民、侯伍杰，副省长范堆相，省农业厅厅长杨文宪，太原市副市长张璞及区、乡有关领导都亲临本公司和养殖场视察指导，现场挂牌。2000年被农业厅、畜牧局授予“建设畜牧强省带头人”光荣称号；2000年被农业厅授予“山西省示范养殖基地”；2000年被英国PIC公司中国分公司授予“亚洲康贝尔父母代种猪示范基地”；2001年被省委、省政府命名为“省级20家农业产业化龙头企业”。本公司的主导产品“安全冷却肉”在2001年山西省首届畜产品展评展销会上获得金奖。

截止2002年12月31日，公司总资产7818.43万元，流动资产4069.94万元，固定资产3524.64万元，负债1167.42万元，资产负债率14.9%。

第五章  市场分析与销售方案

第一节  市场分析

一、市场预测和现有生产能力估计，供求关系分析

经过20多年改革建设，我国经济迅猛发展，综合国力不断增强，人民群众生活水平显著提高，随之导致人们饮食习惯发生了根本性变化，消费结构高级化、消费内容丰富化、生活水平质量化，营养、保健、方便、快捷已成为人民饮食生活中最重要的需求。

我国是世界上玉米生产和消费的第二大国，仅次于美国。建国以来，我国的玉米生产得到了大发展，是面积扩大和单产提高最多最快的国家。仅1980-1998年，面积增加20.1%，单产增加64.0%，中国玉米单产的增长超过整个历史水平。可以确切地说，科学技术的发展应用是玉米生产发展的重要因素。其中，选用优良品种的遗传增益约占35-40%。然而面临加入WTO的日程接近和21世纪我国人口增加，我国玉米生产还面临更大的压力。有关专家学者把人均占有玉米数量作为衡量一个国家畜牧业发展程度和人民生活水平的标志之一。美国是玉米生产大国，人口共有2.6亿，人均玉米770kg，匈牙利年玉米产量只有我国的1/10，但人口只有1070万，人均达到700多kg，而我国年产玉米1.2亿吨，人均不到90kg。玉米是“饲料之王”，目前我国70%的玉米有做饲料，但专家预测，随着人口增加和生活水平的提高，对肉奶蛋的需求增加，饲料的需求量相应增加。以1996年玉米总产与全国饲料粮的比例0.6：1计算，2030年玉米总产应达到2.1亿吨。如果我国玉米面积稳定在3.5亿亩，年均增长5.8kg/亩，2030年玉米总产应为1.85亿吨，虽然超过了玉米占粮食的1/4比例，但与饲料的比例仅达到0.52：1。这难以满足需要。因此玉米作为饲料主要来源的地位应得到确立。

玉米不仅是重要的粮食作物，更是畜牧业的支柱和和食品工业的重要原料。玉米本身即是粮、经、饲养于一体的三元作物。随着农业结构向种植业、养殖业和加工业合理的三元结构发展，特别是畜牧养殖业的快速发展，玉米的重要地位将更加重要。在当前以养殖业为龙头的农业结构调整中，不应再把玉米单纯地看作粮食作物，而更应该将玉米定位在主要饲料作物上。而为达到符合作为优质饲料的要求，玉米本身应积极进行品种结构调整，以发展优质饲料玉米品种为主，以及粮饲兼用型及青贮玉米等。

优质饲料玉米：过去玉米生产为了单纯追求高产目标，夏玉米生育期偏长、含水率高、品质差、作饲料不合格而导致没人要、卖粮难、效益低、增产不增效等矛盾十分突出。早熟、高产、优质饲料玉米京早13号的选育成功扭转了这一状况。该品种不但可以比唐抗5号亩增产200斤以上，而且成熟度好，子粒金黄色，蛋白质、赖氨酸和容重三者均高，各种指标均全面达到国家一级饲料标准。被作为养殖宫廷黄鸡的指定饲料玉米，可显著改善蛋黄颜色和鸡蛋商品化，被多家饲料厂以优质价优先收购，该品种还可粮饲兼用，成熟时青枝绿叶腰中黄，果穗收获后，秸秆仍可作青贮饲料。2000年北京长子营镇牛坊村近2000亩夏播玉米全部种植京早13号优质玉米品种，平均亩产千斤以上，最高可达1240多斤，每亩产值600多元。并且化肥用量比以前减少了一半，达到了高产、优质、高效的目标。

二、产品竞争能力和进入国内外市场前景

随着加入WTO的步伐加快，政府官员、企业家、科学家纷纷对玉米生产和种业的影响发表看法。中国是世界玉米出口国之一，20世纪90年代年出口量在400-500万吨左右。专家预测，今后5-10年中国将从一个玉米出口国变为时口国，年进口数量在700万吨。同时，中国玉米等级低，质量较差，商业品质差，因此在国际市场竞争力弱。预计2030年我国人口将达到16亿，粮食产量要达到64-7亿吨才能满足需要，以玉米总产占粮食1/4计，到2030年玉米总产量达到16-175亿吨，在面积不变的情况下，要求玉米单产在1998年351公斤/亩的基础上，年均增长50公斤/亩才能满足需要。

我国目前有3亿多亩玉米，每年需种量9亿公斤左右。随着种植业结构的调整和参与国内外种子市场的竞争，首先需要品种多样化，特别是优质玉米品种，如优质饲料玉米，包括优质蛋白玉米、高油玉米、粮饲兼用玉米、高淀粉玉米、青贮玉米、鲜食玉米等；其次，要求玉米种子质量不断提高，种子合格率、精选率都要全面提高。总之，我国玉米未来对玉米优良品种和优质种子的需求会进一步增加。

该公司在XX建设的养猪基地，需饲料12500吨/年，饲料加工厂需玉米8750吨/年，大豆3060吨/年；而本项目产玉米2366吨/年，大豆624吨/年，本项目生产的玉米、大豆全部用于XX饲料加工厂做饲料原料，且远远不够，考虑到项目依托单位拥有年产20万头肥猪的养猪场及配套的饲料加工厂，所需饲料原料玉米、大豆更多，本项目生产的玉米、大豆完全可以自产、自销、可靠、保证。

饲料用玉米所占数量最大，约占我国玉米总产量的70%。目前我国饲料玉米品质低的一个主要原因是含水率高。为追求高产，均选育和选用生育期偏长的品种，特别是在东北春玉米区，含水率在20%左右，还有华北北部的夏播玉米区，由于含水量高，还容易导致破损粒、生霉粒增加。因此，生产优质饲料玉米的主要措施是通过育种和栽培措施，选育和种植容重高、生育期适宜、籽粒脱水快的玉米品种，并通过栽培措施强化提高这项指标。此外，应选用籽粒蛋白质含量高的品种，最好在10%以上；种植籽粒颜色纯黄或微红的品种比种植黄白粒和白粒品种更适合作饲料，富含维生素A使鸡蛋黄颜色好，品质更好。

由此可见，市场空间很大，发展前景十分广阔。

第二节  产品生产及销售方案

一、产品销售方案、营销方案、营销策略

在产品销售上公司坚持立足山西市场，放眼国内外市场的营销战略。

营销策略：以合同契约形式，种子低价售给种植户，由农户种植，成熟后由公司回收。

二、销售队伍及销售网络

1、建立一支头脑灵活，市场分析、预测能力强，具有丰富商业经验的产品营销队伍和经纪人队伍。

2、建立完善的专营营销网络

第六章  项目建设方案

一、建设任务和内容

根据生产实际需要和资金筹措等客观情况，本项目建设的主要任务和内容是：新垫土地200亩、复垫土地100亩、坡地改造3400亩，节水灌溉面积1500亩、治河打坝1800米。

二、项目规划和市场

本项目建设基地因现有部分滩地土层较薄，不适宜作物生长，需加厚活土层，以增加土壤肥力，改善面积共5200亩，其中大盂村节水灌溉面积1000亩；南高庄坡地改造400亩；上原村坡地改造500亩；沙河村坡地改造500亩；景庄村坡地改造500亩；李家沟坡地改造300亩；大泉沟坡地改造500亩；棘针沟新垫土地50亩、坡地改造200亩、节水灌溉面积300亩；东南窊新垫土地100亩、复垫土地60亩、坡地改造200亩；金家岗节水灌溉面积200亩；北家庄新垫土地50亩、复垫土地40亩、坡地改造300亩。

为防止河滩地被洪水冲刷，需对阳兴河河道进行治理，治河长度1000米，均为80号砌石护坡坝，阳兴河护坝高4米，基础埋深2米，宽1米，护坡高2米，边坡为1：0.5，宽0.5米，砂坝高2米，顶宽2.5米，兼作农耕路，内坡1：0.5，外坡1：1，汾河护坝高6米，基础埋深3米，宽1米，砂坝高3米，内坡1：0.5，外坡1：1，砂坝要分层碾压填筑，以增加护坡稳定性。

节水灌溉工程将在改善基础上进行实施，总面积为1500亩，因当地地下较浅，埋藏深度为6-10米，水量稳定，工程水源采用大口井，依据现在井灌溉设施，单井控制面积为125亩，大口井井深8米，井径3米，井壁用砌石砌筑，底壁厚底为1米，顶宽0.6米，井台高出地面0.5米，直径4.2米，外表用100号水泥砂浆拦面。井口用200号钢筋砼板封闭，直径3.4米厚，共打井5眼，灌溉时可用喷灌机直接加压，田面工程灌溉方式采用半固定式喷灌进行灌溉，主干管选用D110PE管材承插铺设，工作压力1.2MPA。

三、生产技术方案及建设标准

㈠玉米生产技术方案及建设标准

·基地建设：严格按照绿色食品原料生产要求，不折不扣地搞好环境保护，禁止任何有污染工厂建设和有毒、有害气体、废水排放，达到绿色食品原料生产基地环境标准。

·选茬整地：适宜的茬口安排种植，适宜密度3800—4200株/亩。整地要求田面平整，土层深厚，精耕细耙，纳雨聚肥。

·增施农肥：玉米产量形成所需营养全部依靠土壤肥力和补充的无害化腐熟有机肥，可全部播前深翻底施或1/2底施，1/2在小喇叭口期追施，注意磷钾肥配合。一般亩施1500—2000公斤。

·种子处理：选用选育出的强优势优良品种。

·适期播种：玉米在5月1左右播种，播深2~3厘米。3-4叶展定亩，留亩密度4000株/667㎡左右。

·病虫防治：当前玉米主要病害为大、小斑病、青枯病、食心虫、矮花叶病毒病害等，主要采取农业防治和生物防治措施，即深翻灭蛹、除草灭卵等，此外在发生较重时也可采用农药进行喷雾防治。

·适时收获：当田间植株生长符合收获标准后，立即收回，及时脱粒。

㈡大豆生产技术方案及建设标准

1、种植技术的变化趋势

近年来，大豆生产水平提高幅度较大，大豆栽增技术也发生着变化，继续采用以往传统生产技术的面积在减少，采用实用先进生产技术的面积在逐渐增加。

⑴耕翻。以往大豆耕翻以垄作扣种为主，后来开始采用深翻起垄栽培，现在多数采用深松、耙耕和深翻起垄相结合的耕作方式。

⑵播种。以往大豆播种以扣种撒播和穴播为主。随着播种机械化水平的提高，播种向条播、精量穴播和精量点播发展，现在以精量点播为主。

⑶施肥。大豆生产原来重视施用磷肥，后来把氮磷肥结合施用，现在以大豆专用肥为主。生产水平较高的生产田块还在施用基肥的基础上喷施叶面肥。

⑷轮作。以往强调三年以上轮作制，但由于大豆生产趋于集中化，大豆主产地区只能实行两年轮作和连作。由于综合栽培技术的进步，大豆连作产量影响程度已经明显减少。

⑸除草。以往铲耥是大豆除草的主要措施，现在除草主要依靠化学除草剂，特别是在大豆的主产区，几乎完全靠除草剂。

⑹铲耥。铲耥除草作用在减小，主要起松土增温作用。尽管生产上已经开发出“旋转锄”等机械除草工具，但实际应用并不普遍。铲地仍然是大豆生产机械化中程度最低的技术环节。

⑺播种期。随着机械播种的普及，同一地区的大豆播种期已经由原来的1个月左右缩短为7-10天。

⑻复合作业。以往的单项栽培技术正向复合作业方向发展，以便降低生产成本。

2、栽培技术

⑴垄作精量点播技术。这项技术是在原人工点播和扣种基础上发展起来的。主要技术措施是秋翻、秋整地和秋起垄，春季用机械一次完成开沟、播种、施肥和镇压等作业。

⑵三垄栽培技术。这项技术是针对一些耕地春季土壤透水性差、地温低等不利因素研究开发应用的。技术特点是在垄作的基础上，集垄沟深圳特区松、垄体分层施肥和垄上精量点播三项作业于一体，故简称“三垄栽培”。技术措施是秋整地秋起垄，同时深松和深施肥。零星季播种时也可以再深松。

⑶窄行密植栽培技术。窄行密植栽培是选用矮秆、抗倒伏品种，通过缩小行间距离和增加株间距离，以及加大播种量等方法，靠增加群体绿色面积和延长绿色时间提高光能利用率来实现高产的栽培方法。

3、栽培技术规程说明

⑴选种和种子处理。种子一般到当地种子公司购买，也有农民自留种的。要求种子纯度和净度低于98%，发芽率不低于90%。精量播种要求种子发芽率不低于98%，含水率不超过13%。根据各地以往生产情况，可用种衣剂和药剂拦种方法防治地下害虫和大豆根腐病。土壤缺水硼和铝的地区要用硼铝微肥拌种。

⑵轮作。大豆播种面积较少的地区要求合理轮作。轮作周期一般要求3年以上。轮作方式是大豆——禾本科作物——禾本科作物——大豆。大豆播种面积较大的地区，在无法实行3年以上轮作的情况下，要实行2年轮作，尽可能不连作和缩短连作年限。

⑶整地。整地方法有两种，一是平翻整地，二是耙茬整地。整地时间越早越好。秋作物收获之后抓紧时间秋整地，特殊情况下再春整地。耕翻深圳特区度为18-20厘米，翻耙结合进行。耙茬深圳特区度为12-15厘米，结合深松25厘米。翻耙后整平地再起垄。新垄要求垄距误差不超过上下2厘米，75厘米宽垄体压实后高度为18厘米。

⑷施肥。每公顷施有机肥15吨以上，整地之前均匀施入。每公顷施磷酸二铵100-150千克和硫酸钾40-60千克，一次施于种下4-5厘米或分层再施于种下7-14厘米。大豆长势弱时，每公顷追施尿素37-74千克，也可于初花期每公顷用尿素10千克，加磷酸二氢铵1.5千克，溶于500千克水中叶面喷施。

⑸播种。在5-10厘米土层的温度稳定达到7-8℃时开始播种。播种深度为镇压后种子深度保持在3-4厘米。

⑹铲耥管理。铲耥作业有提高地温、松土保墒和除草的作用。一般是在苗出齐后先耥一次，叫“铲前耥一犁”。也有利于大豆苗期深松的，深度为20-25厘米。大豆株高达到30百米进入开化盛期前停止铲耥作业。

⑺化学除草。使用的除草剂品种很多。施用方法有封闭灭草和茎叶喷洒两种。封闭灭草方法一般是在大豆播种后至出苗前地面喷雾50%乙草胺乳油制剂，用量是每公顷2000-2500毫升50%乙草胺乳油加450千克水。茎叶喷洒法是在大豆出苗后杂草长出2~4片叶时，对杂草叶面喷雾。除禾本科杂草时，每公顷用12.5%拿扑净乳油1250~1500毫升对水450千克。除阔叶杂草时，每公顷用25%虎威水剂1250~1500毫升对水450千克。当禾本科和阔叶杂草混合发生时，也可以选择两种类型除草剂混合使用。

⑻防治病虫害。对蚜虫和红蜘蛛，每公顷用40%乐果乳油1.5千克对水300千克喷洒。对大豆食心虫，用敌敌畏熏蒸方法防治。具体方法是，每公顷用80%敌敌畏乳油5.2千克制成毒棍，再把毒棍插在大豆田间，每垄插5行，每5米插一根，对大豆灰斑病，每公顷用40%多菌灵胶悬剂1.5千克对水450千克喷雾防治。

⑼收获。用机械联合收割机收割，在叶片全部脱落、豆粒归圆后进行。要求收割损失率小于1%，脱粒损失小于2%，破碎率小于5%，清洁粒率大于95%，泥花脸率小于5%。用分收割法，则在豆粒变黄开始变圆，落叶达70%时进行。要求拾禾脱粒损失率小于2%，收割损失率小于1%，泥花脸率小于5%，清洁粒率大于95%，收割后晒5~10天，豆粒含水量在15%以下时拾禾脱粒。

⑽贮藏。大豆贮藏前要充分晾晒，使含水量降到12%左右时再人工贮藏。库内温度以2~10℃宜，并注意通风干燥。

四、项目实施进度

编制本项目实施计划，主要根据项目各阶段实施过程中所必须具备的条件，并结合考虑项目在实施过程中不可预见因素对进度的影响，使项目实施计划的编制尽量切合实际，更为科学。

1、根据项目资金落实情况，合理安排各单位工程开工时间及相应的衔接时间。

2、按照先重点后一般的原则，合理安排各单项工程。分期开工，合理穿插，既要防止开工面过大，引起人力、财力不足的问题，又要避免开工面过小，出现窝工现象，影响工程进度，切实项目实施进度均衡开展。

3、土建工程必须由相应的专业施工单位承担，以保证工程质量和建设进度。

4、设备安装与调试，应组织设计单位、施工单位、工程监理公司、设备制造厂，以及建设单位的专业技术人员，成立技术委员会，负责协调解决工程中出现的问题，确保项目建设按期保质完工，并顺利投产。

本项目建设期一年。

第七章   投资估算与资金筹措

第一节  投资估算依据

一、建筑工程以《山西省建筑工程投资估算指标》、《山西省1993年建筑安装工程概算定额》、《水利水电建筑工程预算定额》为标准，同时参照目前当地类似建筑工程实际造价、同类建筑物的实际造价进行估算。

二、设备购置按市场价格为基础进行估算，设备运杂费和安装费以国家规定的有关参数为基础，结合设备的产地、技术含量等实际情况计算。

三、土建工程中钢筋、水泥、砖等建筑材料按现行市场价格计算，人员工资按社会同行业平均标准计算。

四、基本预备费按8%计取，根据项目的实际情况，不考虑涨价预备费。

第二节   项目建设投资估算

一、总投资估算

工程费用             501.1万元

其它费用             48.32万元

预备费用             43.96万元

铺底流动资金         35.02万元

建设总投资           628.5万元

二、流动资金估算

流动资金估算采用分项详细估算法，本工程流动资金约为116.74万元，其中铺底流动资金35.02万元。

三、项目总资金

总资金=固定资产投资+建设期利息+全额流动资金

=593.48+0+116.74

=710.22（万元）

第三节  资金筹措

本项目工程需筹措资金6285万元，其中企业自筹3285万元作为项目资本金；其余300万元申请以工代赈解决。

第四节  资金使用和管理

本项目建设工程投资628.5万元，其中固定资产投产593.48万元，占总投资的94.4%；铺底流动资金35.02万元，占总投资的5.5%。

项目管理机构的设置，遵循“合理、协调、高效”的原则，县里成立“XX县优质饲料玉米生产基地建设”项目领导组，由耿建军任组长，路玉明任副组长，领导组成员：孟春贵、陈建军、李日宏、杨鸣。成立项目建设筹备处，办公室设在XX县大盂镇棘针村，办公室主任由孟春贵担任。负责项目资金的筹措、使用、回收；对项目的计划、财务、物质等进行管理。建立健全项目监管制度，严格按计划执行，按工程进度安排资金。按基本建设管理程序，负责对建设工程进行检查，定期向有关部门汇报项目的实施进展情况，并明确目标责任及严格奖惩制度。对项目的财务管理，根据国家基本建设管理办法执行，实行专款专用。加强对建设项目的管理，以确保项目顺利进行。

第八章  财务评价

一、基础数据

1、产品产量及价格

本项目年产玉米2366吨/年，1000元/吨；年产大豆624吨/年，2400元/吨。

2、税率

根据山西省农业税制改革电话会议精神，今年在我省太原源区、晋中市太谷县等地实行农业费改税试点工作，取消原先向农户征收的“三提五统”费用，改为按农业收入的7%征收农业税，按农业税的20%征收农业附加税。预计到2004年，可望在本项目建设所在地XX县实施，因此，本项目计税，按农业税及农业税附加的试行规定计算。

二、财务评价依据

按照国家计委《建设项目经济评价方法和参数》地规定进行项目经济效益初步评价。

三、销售收入和销售税金及附加估算

本项目产品销售价格为：玉米1000元/吨、大豆2400元/公斤。年销售收入386.4万元，销售税金及附加费32.45万元。

四、总成本及经营成本估算

1、成本和费用估算依据和说明

1）原辅料、动力能源消耗成本

正常年份原辅材料消耗成本16.07万元；燃料动力消耗成本31.2万元。

2）固定资产折旧

建构筑物折旧年限20年，残值率3%，年折旧费14.17万元。设备折旧年限15年，残值率5%，年折旧费1.72万元。

3）无形资产摊销

无形资产摊期20年，年摊销费8.99万元

4）土地租凭费

土地使用年租赁费119.60万元。

5）修理费

年修理费3.97万元。

6）销售费用及其它费用

本项目正常年销售费用3.09万元，管理费用1.93万元。

7）流动资金利息

流动资金贷款利率5.03%，流动资金贷款利息计入财务费用。

（3）各年总成本费用

生产期内各年总成本费用，正常年份生产总成本259.33万元，经营成本220.45万元。

2、成本费用估算

年总成本费用259.33万元

年固定成本212.06万元

年可变成本47.27万元

年经营成本220.45万元

成本费用中可变成本所占比例较大。

五、盈利能力分析

按全部投资的财务现金流量分析：

内部收益率FIRR=14.01%

投资回收期Pt=6.32年

财务净现值FNPV=236.8万元

六、利润总额分配

各年利润总额分配，见损益表，正常年份：

利润总额94.58万元

税后利润94.58万元

投资利润率13.32%

投资利税率17.89%

七、不确定性分析

本项目盈亏平衡点为69.16%，表明本项目抗产量波动能力较强；通过敏感性分析可以看出，本项目可以承受多种不利因素的变化，当产品价格、固定资产投资、原料价格等分别变化5%时，本项目内部收益率仍然高于基准收益率，表明本工程经济效益较好，抗风险能力较强。

八、财务评价结论

1、本项目经济效益显著，通过财务分析计算表明，本项目的盈利能力和偿还能力都很好，财务内部收益率为14.01%，大于国家规定的行业基准收益率6.59%；财务净现值236.8万元，远大于零；因此，本项目经济效益显著。

2、本项目具有较强的抗风险能力，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为69.16%，表明本项目抗产量波动能力较强。

第九章  环境影响评价

一、生态环境影响评价

本项目种植过程中会产生草根、杂草等到，不含对人体健康有害和对环境污染的化学有害成分，加之经过科学处理，均可变废为宝，成为很好的有机肥，不仅对环境影响不大，而且还有利于促进农业的良性循环。

二、设计采用标准与依据

1、《中华人民共和国环境保护法》

2、《中华人民共和国大气污染防治法》

3、《中华人民共和国水污染防治法》

4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

5、《建设项目环境保护管理办法》

6、《建设项目环境保护设计规定》

7、《大气环境质量标准》（GB3095—82）中的二级标准

8、《工业环境质量标准》（GB9078—88）中的三类区

9、《污水综合排放标准》（GB8978—88）中的二级标准

10、《地面水环境质量标准》（GB3838—88）中的三类

11、《工业“三废”排放试行行标准》（GBJ4—73）

12、《工业企业噪声控制设计规范》（GB87—85）

13、其它有关地方法规和标准

三、治理措施

本项目建成后，种植过程中会产生的草根、杂草等废弃物，经过处理埋入地下，可变成有机肥料。

第十章  农业产业化经营与家民增收效果评价

一、农业产业化经营

1、本项目建设单位目前所属的养猪场、饲料厂建设已初具规模，并对当地农户负责提供养殖先进技术，以提高农户收入，本项目建成后，将引进先进的玉米、大豆种植技术，带动当地农户增产增收，脱贫致富。

2、本项目建成后，上缴农业税金27.05万元/年，上缴农业税附加费5.41万元/年，将增加当年地政府财政收入，拉动地方经济的快速发展。

二、农民增收

本项目建设期内，将使用项目受益区当地农民14.50万工时，增加农民收入289.95万元/年，可新增农民人均收入225.17元/年。

本项目建成后，将解决218名当地农民就业，使用项目受益区当地农民7.2万工时，增加农民收入144.37万元/年，增加农民人均收入112.12元/年，带动当地农民尽快脱贫致富奔小康。

三、社会效益、生态效益分析

本项目的建设将形成一、“公司+基础+农户”产业链，确立广大农民的市场主体地位，建立了农产品高附加值营销的商品经济体系；二、促进区域化优势农产品规模化、机械化、科技化开发，提高农业生产率和农产品商品率，实现产业化经营；三、土地合理流转深化了农村劳动力合理转移，对畜牧业、林果业、工副业及交通运输业发展和小城镇建设起到了推动作用；四、扶持、壮大了XX县农业龙头企业，培塑了具有区位优势、地域特色的农业品牌产品，并形成品牌效益，为全县农副产品加工业及工矿企业创新改造、产业升级树立样板，对建设XX县经济强县具有重要意义；五、农田整治、大口井、护坡坝等措施有效地控制水土流失，科学地利用自然资源，不仅使杂粮基地由自然农业转变为现代（科技）农业，而且使这些缺水地区人畜饮水矛盾得到解决，为实现县委、政府以牧富民战略奠定了坚实基础。

四、环保效益

项目实施后，各项目区的绿化面积大为增加，森林覆盖率有所提高，对改善区域小气候、保持水土、涵养水源、遮挡风沙、降低噪音将起到重要作用，同时，可以美化人们的生存环境，提高人们的生活质量。

第十一章  项目组织与管理

一、劳动定员

总公司现有职工15名，专业技术人员占到职工总数的60%，其中，中级职称以上技术人员4人，初级技术职称人员5人，人员结构合理，素质较高。

二、组织管理机构

为加强项目管理，确保项目顺利进行，并提高经营管理水平，XX县XX种猪繁殖有限公司作为项目的最高权力机构，将全面负责项目的整个过程，包括筹资、拔付、工程规划、实施、监测等，研究决定项目的建设方针、政策，解决重大问题，协调各方面关系。

XX种猪繁殖有限公司、山西XX养殖有限公司、XX县大盂镇政府等单位和部门的有关人员，组织原料基地扩建项目管理办公室，负责项目组织管理，技术服务等工作，保证项目顺利实施和正常动作。这些机构共需各类人员15人，其中：管理人员6人，工程技术人员9人。

人员编制表

| 序号 | 部门名称 | 管理人员 | 技术人员 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司 | 2 | 3 | 5 |  |
| 2 | 项目管理办公室 | 4 | 6 | 10 | 吸收农户 1人 |
| 3 | 合计 | 6 | 9 | 15 |  |

各参与单位要在XX种猪繁殖有限公司的统一安排和组织下，适时进行施工、管理和人员培训。

各项目农户要在XX种猪繁殖有限公司的统一领导下，积极自觉地参与项目建设，主动出好义务工，通过以工代赈自己尽快致富。

工程管理及技术服务

XX种猪繁殖有限公司下设的管理办公室作为项目的实施机构，要在充分研究、反复论证的基础上，适时编制总体规划、设计方案和施工作业设计，制定有关技术规程，在项目实施过程中，重点是加强项目实施管理，质量控制与监测，一定要做到按规划实施，按设计施工，按规程操作，要实行项目法人制，技术负责人制，资金报账制及工程招标制，严把材料购置关，做到“项目第一，质量第一”。

第十二章  可行性研究结论与建议

第一节  可行性研究结论

本项目建设单位山西XX养殖有限公司、依托单位山西XX养殖有限公司积极响应国家产业调整政策，充分利用XX县大盂镇丰富的土地资源及企业的管理、人才优势，发展种植业。走规模化种植辅助养殖的发展道路。项目的建设有助于加快山西经济结构调整，提高山西农业产业化的质量，加快贫困山区农民脱贫致富的步伐和农村经济的发展，促进山西农村经济的全面振兴。同时，该项目的实施，可增强企业自我生存、自我发展能力。

项目生产规模适度，产品市场前景广阔，项目整体经济、社会效益显著。

综合以上分析，本项目的建设是切实可行的。

第二节  可行性研究建议

一、在我国加入世贸组织的大好形势下，建设单位应进一步提高产品质量，完成国际质量保证体系认证验收工作，开拓产品的国际市场，为国家出口创汇做出应有的贡献。

二、建议政府有关部门在政策上和投资安排上积极支持，尽快审批立项，建设单位应尽快组建项目筹备机构，使本项目尽快建成投产，有效化解本项目的投资风险。

土地租赁合同书

甲方：山西XX养殖有限公司 （以下简称甲方）

乙方：金家岗村委会         （以下简称乙方）

为了加强金家岗村的建设规模和开发速度，加快我乡农业产业化的进程，带动和促进金家岗村的农业生产和发展，经双方多次协商研究，由金家岗村提供大约200亩土地，山西XX养殖有限公司进行租赁的有关政策规定，特定如下合同。

一、租赁土地位置

乙方将本村200亩荒地租赁给甲方开发经营，该200亩地位于XX县金家岗村东。

二、租赁后适用范围

该土租赁后，主要用于种植玉米和大豆等农作物，如需改变用途，需经双方协商同意后方可进行。

三、租赁期：暂定为三十年，即从2003年5月28日至2033年5月27日止。

四、租赁费及交款方式

不论甲方盈利与否，甲方租赁费为每年每亩土地230元付款方式为：在合同签订一个月内甲方一次性付清乙方土地当年租赁费用。合计肆点陆万元人民币。

五、双方责任与义务

1、甲方的责任与义务

A甲方应无条件按时交付租赁费，逾期一个月以上，按有关规定加付滞纳金；逾期一年以上乙有权单方面终止合同。

B甲方租赁经营期间，应执行国家有关政策、法律，因违法经营或超范围经营，造成一切损失由甲方自负。

C在甲方经营期间，如临时用工，新的种植技术和耕作方式的推广应优行考虑乙方的可能，为乙方提供方便。

D经营期满后，租赁地上的水利设施，一般生产用附着物应无条件留给乙方，其余的动产由双方协商解决。

2、乙方的责任与义务

A本着睦邻友好的原则，乙方应协助甲方处理好农民的意外纠纷问题，维护好治安秩序，共建良好的经济开发环境。

B甲方在租赁经营期限，如遇特殊原因，征得乙方同意后，可以转租或转包宗地或其中的部分。

六、双方应相互依赖，严守合同。不经双方同意，一方随意更改或违犯其中某一条款，被视为违约，违约应承担由此造成的经济损失。

七、在租赁期间，如因国家政策性变化或国家建设用地涉及租赁土地时，由双方按照国家有关政策协商解决。由于不可抗力自然灾害造成损失由各自负责。

八、大盂乡人民政府是该地区的基层人民政府，负有该地区党务及行政领导与协调职能。双方合同签订后，乡政府将按照国家有关政策、法律的规定，维护合同的严肃性。此外要积极为甲方提供各方面的支持，并在有关资料的编报，争取国家的支持，维护社会治安等方面提供方便。

九、违约责任：

（1）如因乙方单方面原因，甲方不能使用该合同宗地，乙方应赔偿甲方不能继续使用的损失，除全部赔偿甲方的前期投资外，应再赔偿甲方已付款总额的50%。

（2）如国家政策使甲方不能使用该宗地时，根据国家有关法律法规，所获得赔偿损失归甲方所有。

十、本合同一式叁分，双方各执壹份。双方盖章后生效，并由乡人民政府监督执行。

甲方：                             乙方：

法人：                             法人：

二○○三年五月十八日

产品方案表

附表1

| 序号 | 项目 | 单位 | 投产期 | 达产期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4\10 |
| 1 2 | 生产负荷 玉米 大豆 | 吨 吨 | 100% 2366 624 | 100% 2366 624 | 100% 2366 624 |

项目总投资估算表

附表2                                                            单位：万元

| 序号 | 项目 | 估算价值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土建工程 | 设备购置 | 工器具费 | 安装费用 | 其它费用 | 合计 |
| 1 | 固定资产投资 | 471.93 | 27.14 | 0.30 | 1.73 | 92.38 | 593.48 |
| 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 | 工程费用 改良耕地 新垫土地 复垫土地 坡地平整 坡地筑坝 防渗渠道 节水灌溉 水井 蓄水池 | 471.93 15.00 23.00 5.75 136.00 10.71 76.11 0.54 144.35 60.48 | 27.14 17.94 5.35 3.83 | 0.30 0.30 | 1.73 1.26 0.47 | 92.38 | 501.10 15.00 23.00 5.75 136.00 10.71 76.11 19.74 150.00 64.80 |
| 1.2 | 其它费用 |  |  |  |  | 48.42 | 48.42 |
| 1.2.1 1.2.2 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 | 建设单位管理费 项目建议书编制费 可研报告编制表 勘测设计费 临时设施费 工程监理费 生产准备费 办公和生活家具购置费 |  |  |  |  | 4.01 1.50 3.00 19.04 4.47 12.53 2.70 0.90 | 4.01 1.50 3.00 19.04 4.47 12.53 2.70 0.90 |
| 1.3 1.3.1 | 预备费用 基本预备费用 |  |  |  |  | 43.96 43.96 | 43.96 43.96 |
| 2 | 动态投资 |  |  |  |  | 35.02 | 35.02 |
| 2.1 2.2 | 建设期利息 铺底流动资金 |  |  |  |  | 0.00 35.02 | 0.00 35.02 |
|  | 合计 | 471.93 | 27.14 | 0.30 | 1.73 | 127.40 | 628.50 |

流动资金估算表

附表3                                 单位：万元

| 序号 | 项目 | 最低周转天数 | 周转次数 | 投产期 | 达产期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 | 3 | 4/20 |
| 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 | 流动资产 应收账款 存贷 原辅料 燃料动力 在产品 产成品 现金 | 45 30 30 120 60 10 | 8 12 12 3 6 36 | 120.68 48.30 71.03 1.34 2.60 30.35 36.74 1.36 | 120.68 48.30 71.03 1.34 2.60 30.35 36.74 1.36 | 120.68 48.30 71.03 1.34 2.60 30.35 36.74 1.36 |
| 2 2.1 | 流动负债 应付账款 | 30 | 12 | 3.94 3.94 | 3.94 3.94 | 3.94 3.94 |
| 3 | 流动资金 |  |  | 116.74 | 116.74 | 116.74 |

投资使用计划与资金筹措表

附表4                             单位:万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 | 投产期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |
|  | 总资金 | 710.22 | 628.50 | 81.72 |
| 1 | 总投资 | 628.50 | 628.50 |  |
| 1.1 - 1 - 2 - 3 1.2 1.3 1.4 | 固定资产投资 工程费用 其它费用 基本预备费 建设期利息 铺底流动资金 流动资金(铺底流动资金以外) | 593.48 501..10 48.42 43.96 35.02 81.72 | 593.48 501..10 48.42 43.96 35.02 |  |
| 2 | 资金筹措 | 710.22 | 628.50 | 81.72 |
| 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 | 资本金 企业自筹 借款 银行贷款 流动资金贷款 以工代赈款 | 328.50 328.50 81.72 81.72 300.00 | 328.50 328.50 300.00 | 81.72 81.72 |

销售收入和销售税金及附加估算表

附表5                                     单位:万元

| 序号 | 项目 | 投产期 | 达产期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6~20 |
| 1 1.1 1.2 | 销售收入 玉米 大豆 | 386.4 236.6 149.8 | 386.4 236.6 149.8 | 386.4 236.6 149.8 | 386.4 236.6 149.8 | 386.4 236.6 149.8 |
| 2 2.1 2.2 | 销售税金及附加 农业税 农业税附加 | 32.45 27.05 5.41 | 32.45 27.05 5.41 | 32.45 27.05 5.41 | 32.45 27.05 5.41 | 32.45 27.05 5.41 |

总成本费用估算表

附表6                                                 单位:万元

| 序号 | 项目 | 投产期 | 达产期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 原辅材料 燃料动力 工资福利费 养老保险金 维修费 折旧费 摊销销费 土地租赁费 利息支出 销售费用 管理费用 | 16.07 31.20 39.81 4.78 3.97 15.89 18.43 119.60 4.56 3.09 1.93 | 16.07 31.20 39.81 4.78 3.97 15.89 18.43 119.60 4.56 3.09 1.93 | 16.07 31.20 39.81 4.78 3.97 15.89 18.43 119.60 4.56 3.09 1.93 | 16.07 31.20 39.81 4.78 3.97 15.89 18.43 119.60 4.56 3.09 1.93 | 16.07 31.20 39.81 4.78 3.97 15.89 18.43 119.60 4.56 3.09 1.93 | 16.07 31.20 39.81 4.78 3.97 15.89 18.43 119.60 4.56 3.09 1.93 | 16.07 31.20 39.81 4.78 3.97 15.89 18.43 119.60 4.56 3.09 1.93 | 16.07 31.20 39.81 4.78 3.97 15.89 18.43 119.60 4.56 3.09 1.93 | 16.07 31.20 39.81 4.78 3.97 15.89 18.43 119.60 4.56 3.09 1.93 | 16.07 31.20 39.81 4.78 3.97 15.89 18.43 119.60 4.56 3.09 1.93 |
| 13 14 | 总成本费用 固定成本 可变成本 经营成本 | 259.33 212.06 47.27 220.45 | 259.33 212.06 47.27 220.45 | 259.33 212.06 47.27 220.45 | 259.33 212.06 47.27 220.45 | 259.33 212.06 47.27 220.45 | 259.33 212.06 47.27 220.45 | 259.33 212.06 47.27 220.45 | 259.33 212.06 47.27 220.45 | 259.33 212.06 47.27 220.45 | 259.33 212.06 47.27 220.45 |

总成本费用估算表

续附表6                                       单位:万元

| 序号 | 项目 | 生产经营期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 原辅材料 燃料动力 工资福利费 养老保险金 维修费 折旧费 摊销销费 土地租赁费 利息支出 销售费用 管理费用 | 16.07 31.20 39.81 4.78 3.97 15.89 18.43 119.60 4.56 3.09 1.93 | 16.07 31.20 39.81 4.78 3.97 15.89 18.43 119.60 4.56 3.09 1.93 | 16.07 31.20 39.81 4.78 3.97 15.89 18.43 119.60 4.56 3.09 1.93 | 16.07 31.20 39.81 4.78 3.97 15.89 18.43 119.60 4.56 3.09 1.93 | 16.07 31.20 39.81 4.78 3.97 15.89 18.43 119.60 4.56 3.09 1.93 | 16.07 31.20 39.81 4.78 3.97 15.89 18.43 119.60 4.56 3.09 1.93 | 16.07 31.20 39.81 4.78 3.97 15.89 18.43 119.60 4.56 3.09 1.93 | 16.07 31.20 39.81 4.78 3.97 15.89 18.43 119.60 4.56 3.09 1.93 | 16.07 31.20 39.81 4.78 3.97 15.89 18.43 119.60 4.56 3.09 1.93 |
| 13 14 | 总成本费用 固定成本 可变成本 经营成本 | 259.33 212.06 47.27 220.45 | 259.33 212.06 47.27 220.45 | 259.33 212.06 47.27 220.45 | 259.33 212.06 47.27 220.45 | 259.33 212.06 47.27 220.45 | 259.33 212.06 47.27 220.45 | 259.33 212.06 47.27 220.45 | 259.33 212.06 47.27 220.45 | 259.33 212.06 47.27 220.45 |

主要投入物、产出物消耗估算表

附表7

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要投入物 |  |  |  |  |
| 1.1 | 原辅料 |  |  |  | 16.07 |
| 1.1.1 | 玉米种 | 吨/年 | 9 | 6000 | 5.46 |
| 1.1.2 | 大豆种 | 吨/年 | 5 | 6000 | 2.81 |
| 1.1.3 | 有机农家肥 | 亩 | 5200 | 15 | 7.80 |
| 1.2 | 燃料、动力 |  |  |  | 31.20 |
| 1.2.1 | 电耗 | 亩 | 5200 | 30 | 15.60 |
| 1.2.2 | 水耗 | 亩 | 5200 | 30 | 15.60 |
| 3 | 主要产出物 |  |  |  | 386.60 |
| 3.1 | 玉米 | 吨/年 | 2366 | 1000 | 236.60 |
| 3.2 | 大豆 | 吨/年 | 624 | 2400 | 149.76 |

固定资产折旧估算表

附表8                                                              单位:万元

| 序号 | 项目 | 原值 | 折旧 年限 | 投产期 | 达产期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 固定资产合计 原值 折旧费 净值 | 319.33 |  | 15.89 303.4 | 15.89 287.5 | 15.89 271.7 | 15.89 255.8 | 15.89 239.9 | 15.89 224.0 | 15.89 208.1 | 15.89 192.2 | 15.89 176.3 | 15.89 160.4 |
| 1 2 | 土建 原值 折旧费 净值 设备 原值 折旧费 净值 | 292.18 27.14 | 20 15 | 14.17 278.01 1.72 25.4 | 14.17 263.84 1.72 23.7 | 14.17 249.7 1.72 22.0 | 14.17 235.50 1.72 20.27 | 14.17 221.33 1.72 18.55 | 14.17 207.16 1.72 16.83 | 14.17 192.99 1.72 15.11 | 14.17 178.82 1.72 13.39 | 14.17 164.65 1.72 11.7 | 14.17 150.47 1.72 9.95 |

固定资产折旧估算表

续附表8                                          单位:万元

| 序号 | 项目 | 达产期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 固定资产合计 原值 折旧费 净值 | 15.89 144.5 | 15.89 128.6 | 15.89 112.8 | 15.89 96.9 | 15.89 61.0 | 14.17 65.4 | 14.17 51.3 | 14.17 37.1 | 14.17 22.9 |
| 1 2 | 土建 原值 折旧费 净值 设备 原值 折旧费 净值 | 14.17 136.30 1.72 8.23 | 14.17 122.13 1.72 6.51 | 14.17 107.96 1.72 4.80 | 14.17 93.79 1.72 3.08 | 14.17 79.62 1.72 1.36 | 14.17 65.45 | 14.17 51.28 | 14.17 37.11 | 14.17 22.94 |

无形资产及递延资产摊销估算表

附表9                                                                     单位:万元

| 序号 | 项目 | 原值 | 摊销 年限 | 投产期 | 达产期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 无形及递延资产合计 原值 摊销费 净值 | 274.15 |  | 18.43 255.73 | 18.43 237.30 | 18.43 218.87 | 18.43 200.44 | 18.43 182.01 | 18.43 163.59 | 18.43 145.16 | 18.43 126.73 | 18.43 108.30 | 18.43 89.87 |
| 1 2 | 无形资产 原值 摊销费 净值 递延资产 原值 摊销费 净值 | 179.75 94.40 | 20 10 | 8.99 170.76 9.44 84.96 | 8.99 161.78 9.44 75.52 | 8.99 152.79 9.44 66.08 | 8.99 143.80 9.44 56.64 | 8.99 134.81 9.44 47.20 | 8.99 125.83 9.44 37.76 | 8.99 116.84 9.44 28.32 | 8.99 107.85 9.44 18.88 | 8.99 98.86 9.44 9.44 | 8.99 89.88 9.44 0.00 |

无形资产及递延资产摊销估算表

续附表9                                             单位:万元

| 序号 | 项目 | 达产期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 无形及递延资产合计 原值 摊销费 净值 | 8.99 80.89 | 8.99 71.90 | 8.99 62.91 | 8.99 53.93 | 8.99 44.94 | 8.99 35.95 | 8.99 26.96 | 8.99 17.98 | 8.99 8.99 |
| 1 2 | 无形资产 原值 摊销费 净值 递延资产 原值 摊销费 净值 | 8.99 80.89 | 8.99 71.90 | 8.99 62.91 | 8.99 53.93 | 8.99 44.94 | 8.99 35.95 | 8.99 26.96 | 8.99 17.98 | 8.99 8.99 |

损益表

附表10                                                            单位:万元

| 序号 | 项目 | 投产期 | 达产期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 销售收入 销售税金及附加 总成本费用 利润总额 所得税 税后利润 盈余公积金 累计盈余公积金 应付利润 未分配利润 累计计未分配利润 | 386.4 32.45 259.33 94.58 94.58 9.46 9.46 9.46 75.66 75.66 | 386.4 32.45 259.33 94.58 94.58 9.46 18.92 9.46 75.66 151.33 | 386.4 32.45 259.33 94.58 94.58 9.46 28.37 9.46 75.66 226.99 | 386.4 32.45 259.33 94.58 94.58 9.46 37.83 9.46 75.66 302.66 | 386.4 32.45 259.33 94.58 94.58 9.46 47.29 9.46 75.66 378.32 | 386.4 32.45 259.33 94.58 94.58 9.46 56.75 9.46 75.66 453.98 | 386.4 32.45 259.33 94.58 94.58 9.46 66.21 9.46 75.66 529.6 | 386.4 32.45 259.33 94.58 94.58 9.46 75.66 9.46 75.66 605.3 | 386.4 32.45 259.33 94.58 94.58 9.46 85.12 9.46 75.66 681.0 | 386.4 32.45 259.33 94.58 94.58 9.46 94.58 9.46 75.66 756.6 |

投资利润率            13.32       %

投资利润率            17.89       %

损益表

续附表10                                                     单位:万元

| 序号 | 项目 | 达产期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 销售收入 销售税金及附加 总成本费用 利润总额 所得税 税后利润 盈余公积金 累计盈余公积金 应付利润 未分配利润 累计计未分配利润 | 386.4 32.45 259.33 94.58 94.58 9.46 104.04 9.46 75.66 832.3 | 386.4 32.45 259.33 94.58 94.58 9.46 113.50 9.46 75.66 908.0 | 386.4 32.45 259.33 94.58 94.58 9.46 122.95 9.46 75.66 983.6 | 386.4 32.45 259.33 94.58 94.58 9.46 132.41 9.46 75.66 1059.3 | 386.4 32.45 259.33 94.58 94.58 9.46 141.87 9.46 75.66 1135.0 | 386.4 32.45 259.33 94.58 94.58 9.46 151.33 9.46 75.66 1210.6 | 386.4 32.45 259.33 94.58 94.58 9.46 160.79 9.46 75.66 1286.3 | 386.4 32.45 259.33 94.58 94.58 9.46 170.24 9.46 75.66 1361.9 | 386.4 32.45 259.33 94.58 94.58 9.46 179.70 9.46 75.66 1437.6 |

财务现金流量表(全部投资)

附表11                                                                                      单位:万元

| 序号 | 项目 | 建设期 | 投产期 | 达产期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 1.1 1.2 1.3 | 现金流入 销售收入 回收固定资产余值 回收流动资金 | 0 | 386.4 386.4 | 386.4 386.4 | 386.4 386.4 | 386.4 386.4 | 386.4 386.4 | 386.4 386.4 | 386.4 386.4 | 386.4 386.4 | 386.4 386.4 | 386.4 386.4 |
| 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 | 现金流出 固定资产投资 流动资金 销售税金及附加 经营成本 所得税 | 593.48 593.48 | 369.6 116.7 32.5 220.4 0.0 | 252.9 0.0 32.5 220.4 0.0 | 252.9 32.5 220.4 0.0 | 252.9 32.5 220.4 0.0 | 252.9 32.5 220.4 0.0 | 252.9 32.5 220.4 0.0 | 252.9 32.5 220.4 0.0 | 252.9 32.5 220.4 0.0 | 252.9 32.5 220.4 0.0 | 252.9 32.5 220.4 0.0 |
| 3 4 5 6 | 净现金流量 累计净现金流量 所得税前净现金流量 累计所得税前净现金流量 | -593.5 -593.5 -593.5 -593.5 | 16.7 -576.8 16.7 -576.8 | 133.5 -443.3 133.5 -443.3 | 133.5 -309.8 133.5 -309.8 | 133.5 -176.4 133.5 -176.4 | 133.5 -42.9 133.5 -42.9 | 133.5 90.5 133.5 90.5 | 133.5 224.0 133.5 224.0 | 133.5 357.4 133.5 357.4 | 133.5 490.9 133.5 490.9 | 133.5 624.4 133.5 624.4 |

计算指标：                    所得税后                    所得税前

财务内部收益率                  14.01    %                  14.01      %

财务净现值(Ic=6.59%)             236.8   万元                 236.8    万元

投资回收期：                    6.32     年                   6.32     年

财务现金流量表(全部投资)

续表11                                                          单位:万元

| 序号 | 项目 | 达产期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 1.1 1.2 1.3 | 现金流入 销售收入 回收固定资产余值 回收流动资金 | 386.4 386.36 | 386.4 386.36 | 386.4 386.36 | 386.4 386.36 | 386.4 386.36 | 386.4 386.36 | 386.4 386.36 | 386.4 386.36 | 526.0 386.36 22.94 116.74 |
| 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 | 现金流出 固定资产投资 流动资金 销售税金及附加 经营成本 所得税 | 252.90 32.45 220.45 0.00 | 252.90 32.45 220.45 0.00 | 252.90 32.45 220.45 0.00 | 252.90 32.45 220.45 0.00 | 252.90 32.45 220.45 0.00 | 252.90 32.45 220.45 0.00 | 252.90 32.45 220.45 0.00 | 252.90 32.45 220.45 0.00 | 252.90 32.45 220.45 0.00 |
| 3 4 5 6 | 净现金流量 累计净现金流量 所得税前净现金流量 累计所得税前净现金流量 | 133.46 757.8 133.5 757.8 | 133.46 891.3 133.5 891.3 | 133.46 1024.7 133.5 1024.7 | 133.46 1158.2 133.5 1158.2 | 133.46 1291.6 133.5 1291.6 | 133.46 1425.1 133.5 1425.1 | 133.46 1558.6 133.5 1558.6 | 133.46 1692.0 133.5 1692.0 | 273.14 1965.2 273.1 1965.2 |

资金来源与运用表

附表12                                                                                            单位:万元

| 序号 | 项目 | 建设期 | 投产期 | 达产期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 | 资金来源 利润总额 折旧费 摊销费 长期借款 流动资金借款 自有资金 以工代赈款 回收固定资产余值 回收流动资金 | 628.50 328.50 300.00 | 210.6 94.6 15.89 18.43 81.72 | 128.9 94.6 15.89 18.43 | 128.9 94.6 15.89 18.43 | 128.9 94.6 15.89 18.43 | 128.9 94.6 15.89 18.43 | 128.9 94.6 15.89 18.43 | 128.9 94.6 15.89 18.43 | 128.9 94.6 15.89 18.43 | 128.9 94.6 15.89 18.43 | 128.9 94.6 15.89 18.43 |
| 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 | 资金运用 固定资产投资 建设期利息 流动资金 所得税 应付利润 长期借款本金偿还 流动资金借款本金偿还 | 628.50 593.48 0.00 35.02 | 91.18 81.72 0.00 9.46 | 9.46 0.00 9.46 | 9.46 0.00 9.46 | 9.46 0.00 9.46 | 9.46 0.00 9.46 | 9.46 0.00 9.46 | 9.46 0.00 9.46 | 9.46 0.00 9.46 | 9.46 0.00 9.46 | 9.46 0.00 9.46 |
| 3 4 | 盈余资金 累计盈余资金 | 0.00 0.00 | 119.44 119.44 | 119.44 238.88 | 119.44 358.32 | 119.44 477.76 | 119.44 597.20 | 119.44 716.64 | 119.44 836.08 | 119.44 955.52 | 119.44 1074.96 | 119.44 1194.40 |

资金来源与运用表

续附表12                                                        单位:万元

| 序号 | 项目 | 达产期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 | 资金来源 利润总额 折旧费 摊销费 长期借款 流动资金借款 自有资金 申请国家投资 地方配套资金 回收固定资产余值 回收流动资金 | 119.5 94.6 15.89 8.99 | 119.5 94.6 15.89 8.99 | 119.5 94.6 15.89 8.99 | 119.5 94.6 15.89 8.99 | 119.5 94.6 15.89 8.99 | 117.7 94.6 14.17 8.99 | 117.7 94.6 14.17 8.99 | 117.7 94.6 14.17 8.99 | 117.7 94.6 14.17 8.99 |
| 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 | 资金运用 固定资产投资 建设期利息 流动资金 所得税 应付利润 长期借款本金偿还 流动资金借款本金偿还 | 9.46 0.0 9.46 | 9.46 0.0 9.46 | 9.46 0.0 9.46 | 9.46 0.0 9.46 | 9.46 0.0 9.46 | 9.46 0.0 9.46 | 9.46 0.0 9.46 | 9.46 0.0 9.46 | 9.46 0.0 9.46 |
| 3 4 | 盈余资金 累计盈余资金 | 110.00 1304.40 | 110.00 1414.40 | 110.00 1524 | 110.00 1634 | 110.00 1744 | 108.28 1853 | 108.28 1961 | 108.28 2069 | 108.28 2178 |

资产负债表

附表13                                                                        单位:万元

| 序号 | 项目 | 建设期 | 投产期 | 达产期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 资产 | 628.50 | 799.28 | 884.4 | 969.5 | 1054.6 | 1139.8 | 1224.9 | 1310.0 | 139.51 | 1480.3 | 1565.4 |
| 1.1 - 1 - 2 - 3 - 4 1.2 1.3 1.4 1.5 | 流动资产 应收账款 存款 现金 累计盈余资金 在建工程 铺底流动资金 固定资产净值 无形及递延资产净值 | 0.00 0.00 593.48 35.02 | 240.12 48.30 71.03 1.36 119.44 303.44 255.73 | 359.56 48.30 71.03 1.36 238.88 287.55 237.30 | 479.00 48.30 71.03 1.36 358.32 271.66 218.87 | 598.4 48.30 71.03 1.36 477.76 255.77 200.44 | 717.9 48.30 71.03 1.36 597.20 239.88 182.01 | 837.3 48.30 71.03 1.36 716.6 223.99 163.59 | 956.8 48.30 71.03 1.36 836.1 208.10 145.16 | 1076.2 48.30 71.03 1.36 955.5 192.21 126.73 | 1195.6 48.30 71.03 1.36 1075.0 176.32 108.30 | 1315.1 48.30 71.03 1.36 1194.4 160.43 89.87 |
| 2 | 负债及所有者权益 | 628.50 | 799.28 | 884.40 | 969.53 | 1054.65 | 1139.77 | 1224.89 | 1310.01 | 1395.14 | 1480.26 | 1565.38 |
| 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.3 2.3.1 2.3.1 2.3.3 | 流动负债总额 应付账款 流动资金借款 长期借款 以工代赈 负债小计 所有者权益 资本金 累计盈余公积金 累计未分配利润 | 0.00 300.00 300.00 328.50 328.50 | 85.66 3.94 81.72 0.00 300.00 385.66 413.63 328.50 9.46 75.66 | 85.66 3.94 81.72 0.00 300.00 385.66 498.75 328.50 18.92 151.33 | 85.66 3.94 81.72 0.00 300.00 385.66 583.87 328.50 28.37 226.99 | 85.66 3.94 81.72 0.00 300.00 385.66 668.99 328.50 37.83 302.66 | 85.66 3.94 81.72 0.00 300.00 385.66 754.1 328.50 47.29 378.32 | 85.66 3.94 81.72 0.00 300.00 385.66 839.2 328.50 56.75 453.98 | 85.66 3.94 81.72 0.00 300.00 385.66 924.4 328.50 66.21 529.6 | 85.66 3.94 81.72 0.00 300.00 385.66 1009.0 328.50 75.66 605.3 | 85.66 3.94 81.72 0.00 300.00 385.66 1094.6 328.50 85.12 681.0 | 85.66 3.94 81.72 0.00 300.00 385.66 1179.7 328.50 94.58 756.6 |
| 计算指标： 资产负债率（%）：47.73 48.25 43.61 39.78 36.57 33.84 31.49 29.44 27.64 26.05 24.64 流动比率（%）： 280.32 419.76 559.20 698.64 828.08 977.51 1116.95 1256.39 1395.83 1535.26 速动比率（%）： 197.40 336.84 476.28 615.72 755.15 894.59 1034.03 1173.47 1312.90 1452.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

资产负债表

续附表13                                                               单位:万元

| 序号 | 项目 | 达产期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 资产 | 1650.5 | 1735.6 | 1820.7 | 1905.9 | 1991.0 | 2076.1 | 2161.2 | 2246.4 | 2331.5 |
| 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.3 1.4 1.5 | 流动资产 应收账款 存货 现金 累计盈余资金 在建工程 铺底流动资金 固定资产净值 无形及递延资产净值 | 1425.1 48.30 71.03 1.36 1304.4 144.54 80.89 | 1535.1 48.30 71.03 1.36 1414.4 128.65 71.90 | 1645.1 48.30 71.03 1.36 1524.4 112.76 62.91 | 1755.1 48.30 71.03 1.36 1634.4 96.87 53.93 | 1865.1 48.30 71.03 1.36 1744.4 80.98 44.94 | 1973.4 48.30 71.03 1.36 1852.7 65.45 37.31 | 2081.6 48.30 71.03 1.36 1961.0 51.28 28.32 | 2189.9 48.30 71.03 1.36 2069.2 37.11 19.33 | 2298.2 48.30 71.03 1.36 2177.5 22.94 10.34 |
| 2 | 负债及所有者权益 | 1650.5 | 1735.6 | 1820.7 | 1905.9 | 1991.0 | 2076.1 | 2161.2 | 2246.4 | 2331.5 |
| 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.3 2.3.1 2.3.1 2.3.3 | 流动负债总额 应付账款 流动资金借款 长期借款 以工代赈 负债小计 所有者权益 资本金 累计盈余公积金 累计未分配利润 | 85.66 3.94 81.72 0.00 300.00 385.66 1264.8 328.50 104.04 832.3 | 85.66 3.94 81.72 0.00 300.00 385.66 1350.0 328.50 113.50 908.0 | 85.66 3.94 81.72 0.00 300.00 385.66 1435.1 328.50 122.95 983.6 | 85.66 3.94 81.72 0.00 300.00 385.66 1520.2 328.50 132.41 1059.3 | 85.66 3.94 81.72 0.00 300.00 385.66 1605.3 328.50 141.87 1135.0 | 85.66 3.94 81.72 0.00 300.00 385.66 1690.5 328.50 151.33 1210.6 | 85.66 3.94 81.72 0.00 300.00 385.66 1775.6 328.50 160.79 1286.3 | 85.66 3.94 81.72 0.00 300.00 385.66 1860.7 328.50 170.24 1361.9 | 85.66 3.94 81.72 0.00 300.00 385.66 1945.8 328.50 179.70 1437.6 |
|  | 计算指标： 资产负债率（%）： 流动比率（%）： 280.32 419.76 559.20 698.64 828.08 977.51 1116.95 1256.39 1395.83 1535.26 速动比率（%） | 23.37 22.22 21.18 20.24 19.37 18.58 17.84 17.17 16.54 1663.68 1792.10 1920.52 2048.93 2177.35 2303.76 2430.17 2556.58 2682.99 1580.76 1709.18 1837.59 1966.01 2094.43 2220.84 2347.25 2473.66 2600.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |