项目可行性研究报告

项目名称：纳导稳态通用智能开关

（超低能耗通用电子开关）

申报单位：长沙高新技术产业开发区双兴信息电器研制所

地    址：长沙西长街六号长沙电子工业总公司501

邮政编码：410005

联 系 人：胡家福 蒋传林

电    话：7486865、4864575、13007412001、13973116532

传    真：0731－4863442

报告编制: 湖南省世通管理服务有限公司

编制日期：2005年1月12日

主持单位: 湖南省经济委员会

超低能耗通用电子开关项目可行性分析报告

目        录

项目概要

一，  项目的意义和必要性

二，  超低能耗通用电子开关产业化前景

三，  项目技术可行性分析

四，  项目的成熟程度

五，  市场需求情况和风险分析

六，  投资估算

七，  经济和社会效益分析

八，  不确定性分析

九，  财务分析结论

十，  社会效益分析

十一，项目建设方案和实施进度计划

十二，项目承担单位、项目负责人和项目组织方式

十三，结论

十四，附件

1，“超低功耗通用电子开关”专利证书复印件

2，国际能源署（IEA）、欧盟及中国节能产品认证中心

（CECP）有关能耗标准的资料

3，ICL公司、深圳绿锋电工和豪意公司有关产品说明

4，国家发改委、湖南省经委有关文件

5，湖南省经济委员会关于本项目的立项文件

6，湖南省信息产业厅关于本项目立项文件

7，企业和法人代表有关证书

8，检测报告

9，用户报告

项 目 概 要

1、项目名称：半导体节能灯通用电子开关（超低能耗通用电子开关）

2、项目的政策依据：

A、根据国家发改委办公厅(发改办高技[2004]753号、772号)、湖南省经委（湘经科技［2004］487号）关于开发“节能和新能源关键技术”的文件。

B、国家六部委联合发出的关于“推广使用节能光源和大力开发半导体节能光源”的通知。

C、湖南省经济委员会湘经科[2005]283号关于研发“超低功耗通用型电子开关”的文件。

D、湖南省信息产业厅（湘信函[2004]33号）关于开发“半导体节能灯通用电子开关”的文件。

E、根据联合国国际能源署（IEA）和欧盟制定的在2010年前所有电子产品的待机能耗水平降到一瓦的“一瓦计划”;美国联邦政府2001年6月28日发布关于“严格限制使用高待机能耗产品”的命令。

F、根据美国半导体SSL-LED的发展规划（The roadmap of semicondutor-based SSL-LED for general illumination in the U .S. by 2020）

3、项目的市场依据：

A、湖南省电力公司2003年11月公告要求将白炽灯改换使用节能灯以节约电能。

B、根据中标认证中心（CECP）、国际经合组织（OECD）的市场调查。

C、根据TCL公司、深圳绿锋电工、豪意电器等公司生产的电子开关产品说明。

D、根据美国中国华侨商会关于“美国电子开关市场的咨询意见”、美国加州大学和劳伦斯国家实验室（LBL）的调研。

4、项目的主要特点：

A、项目能耗极低，仅为目前生产的电子开关待机能耗的10％。

B、通用性强，适用各种电光源（萤光节能灯、半导体节能灯、

日光灯、白炽灯）。

C、本项目产品具备抑制瞬时涌浪电流和瞬时高电压的功能，因此产品及使用的电光源的使用寿命长。

D、本项目产品设计用单线控制电光源或电动设备，符合国家安装标准化（CH0078510－2002）。

E、本项目产品节约大量铜金属资源；而且产品自动化，环保、节能、降耗。

5、项目的技术水平：待机能耗和通用性二项技术为国际先进水平。

6、项目的知识产权：本项目系自主研发，具有自主知识产权，国家专利号：ZL2003201139521

7、项目财务指标：项目总投资3000万元，目标年产值1亿元，产量200万台，五年总产值约4亿元，投资受益率43％，资金利税率21.1%，投资实际回收期1.66年。

8、项目实施单位：长沙高新区双兴信息电器研制所

一、项目的意义和必要性

电子开关是电力工业的基础产业之一，从电子触摸开关、声光控开关、微波和电容式感应开关发展到近期的人体信息智能开关、网络唤醒、红外遥控等，以其节电、定时、自动等优点已为广泛使用，但存在二个缺陷，即待机能耗高和缺乏适用各种电光源的功能。

根据国际能源署（IEA）和欧盟制定的“一瓦计划”，即在2010年前将所有电子产品的待机能耗水平降到一瓦以下。面对国际上对降低待机能耗严格的规定，如果我国对此问题不加以重视和解决，待机能耗问题很可能成为制约我国电子产品出口的一项非贸易壁垒。根据中国节能产品认证中心（CECP）在大量调查后发现，我国城市家庭的平均待机能耗相当于每家使用一盏15－30瓦的长明灯，其中电子开关的待机能耗是2－4瓦。每年浪费国家数百亿度电能。美国加州大学和劳伦斯国家实验室（LBL）调查研究显示：美国家庭和办公的用电有10％浪费在待机能耗上，折合约35亿美元，相当于8座发电站的供电量。待机能耗的迅速增长和由此引发的环保问题越来越引起世界各国的广泛关注，纷纷制定了相应的政策和措施来限制和降低待机能耗，如美国联邦政府于2001年6月28日颁布严格限制使用高待机能耗产品的命令。而这个问题，我国的商界和消费者尚未引起重视，政府已经制定了相应的“节能和新能源关键技术”的鼓励政策，中标认证中心（CECP）在北京召开“降低待机能耗、提高能源效率”的新闻发布会。因此解决电子开关降低待机能耗的问题是世界、也是我国必须解决的课题。

目前所有电子式开关只能适用白炽灯，不适用其他电光源，这就限制了它的应用发展。TCL公司是我国最箸名的电光源和开关生产企业之一，在其生产的节能灯的广告宣传中明确指出不适用电子开关，国内所有生产电子开关的厂家在其产品中均注明只适用阻性负载，不适用节能灯，因此只要解决电子开关适用面窄、有同机械开关一样的通用性功能这个关键问题，电子开关产业才能有新的飞跃发展。

国家发改委、信息产业部等六部委于2004年初联合通知，研发半导体节能灯，取代白炽灯；在全国范围内正式启动半导体照明工程链工程。湖南省电力公司于2003年11月发布公告“为节约用电建议将白炽灯换用节能灯”。因此能适用各种电光源的电子开关是国家经济发展的需要，是市场的需要。

我们很清楚机械开关必须手动操作，在公共场所容易产生病菌的交叉传染，电子开关能够自动完成人性化的动作不需要手接触开关。尤其是在公共卫生间，这是环境卫生最薄弱的环节之一，也是城市和旅游区需要整治和进行现代化改造的场所，现代化的卫生间必须按人性化的要求处理人使用卫生间的全过程的动作，同时还要对卫生间的空间进行消毒、灭菌和除臭处理，对卫生间的下水自动灭菌除臭处理，有时要对下水进行回用和补水处理，都需要能够适用不同负载如阻性、感性和容性的电子开关。这就是从国家可持续发展的战略、有效保护水资源的高度上分析，亦需要大力发展新型电子开关。如遥控开关、网络唤醒、定时开关、智能开关等都需要解决待机能耗和负载适应的问题才能适应市场的要求。

二、超低能耗通用电子开关产业化前景：

1、湖南电子开关产业的情况：

在20世纪70－80年代湖南电子工业有其辉煌的历史，电子开关湖南是开发最早的省份，但规模过小没有形成能力。由于市场需求扩大，沿海省份的开关生产企业进入湖南，并占领了大部份市场，也形成了湖南的有一定生产能力的电子开关产业，但是没有自己的技术特色和产品特色，在生产品种和技术水平上落后全国的水平。实际上湖南生产电子开关的三要素都在全国处于领先地位，在技术上正如前述拥有自主知识产权的先进的电子开关技术，在机加工和生产配套能力上具有良好的基础，生产者的素质在全国是最好的省份之一。打造湖南电子开关产业还包括灯具，我省有条件生产出全国还不曾有的电子节能灯具，突破了传统灯具的概念。在电光源的生产方面，湖南在上世纪80年代的基础在国内是领先的，由于技术上没有创新而落后，实际上全国最大的家电生产公司它能够在2－3年的时间内形成开关、电光源及灯具完整的生产企业，在技术上还没有突破传统的水平，但在外形结构和产品质量的提高上形成了自身的特色。而湖南有先进的超低能耗电子开关技术的优势，完全有可能完成一次新的飞跃，形成湖南自己特色的电子开关产业。

2、 超低能耗通用电子开关产业化发展趋势

目前非通用性电子开关的市场占有率只有机械开关的1/10，主要的原因之一是没有通用性，第二个重要的因素是开和关无时间限制，以人的手启、闭开关为准。而电子开关是非接触式开关，无触点开关，绝对安全的开关，如果在上述两个问题完全得到解决，通用性电子开关一定能取代机械开关而占有极大份额的市场，因此电子开关产业化发展是必然趋势，超低能耗通用电子开关产业化需要解决四大问题，一是有稳定发展的市场，二是产品技术先进、成熟，三是工艺可行、流程简单，四是原器件采购容易、质量稳定可靠。其中有关超低功耗通用电子开关的市场将在以下章节中分析。本产品从设计－研制样机－小型试验－试用－改进，目前产品技术成熟，为了使工艺流程简单可行，我们与高校合作将复杂的电路全部集成在集成电路内，并采用新的设计理念改变传统的电子开关的设计，比现行电子开关的安装工艺还要简洁，因此超低功耗通用电子开关形成产业化规模的技术、工艺条件已经具备。

3、超低能耗通用电子开关市场广阔社会效益好

电子开关市场极广阔，由于它的安全、自动、节能、环保和长寿命等诸多优点，逐渐为人们认识和接受。而技术上的突破使之适用各种电光源，其市场可拓宽很多倍。根据统计资料湖南每年增加新居的约150万户，若在过道、卫生间、凉台安装不同的电子开关，加上原有住宅的开关更换和改造，每年的需求量约有500－1000万。从国家可持续发展战略的角度来分析，水资源的污染控制和节水措施已经提高到国策的高度来考虑，我们知道我国668个城市中有400个需解决缺水问题，我国3/4的河流受到污染，7亿多人饮用的是受到污染的水，因此节约用水、水源灭菌消毒和水资源污染防治都必须使用电子智能开关，其需要量会超过居户的使用量。粗略估计一个省对电子开关的需求量使其产业有数十亿元的产值，从有关资料分析电子开关的收益率约为25％－40％。因此不论经济效益还是社会效益，超低能耗电子开关产业是值得大力支持和重点发展的朝阳产业。

三、技术可行性分析

1、项目的技术路线、工艺的合理性和成熟性，关键技术的先进性和效果论述。

（1）项目的技术路线由整流电路1、可控硅控制电路2、适配器电路3、电源管理电路4、前置推动电路5、定时电路6、放大电路7、前端控制电路8所组成。

（2）根据上述技术路线一定能将只适用白炽灯的电子开关改为能适用节能灯、日光灯、白炽灯的通用开关，从生产工艺上来说使用的是电子产品生产工艺、集成电路技术，这些工艺及流程是相当成熟和完善的。而且我所已试制成功样机，经试用效果很好。

（3）关键技术的先进性和效果

A、虚拟技术，是最近几年才发展的主要用于测量仪器上的新型技术，用来防止干扰保持装置的稳定。

B、适配技术，是强电与弱电之间的联结，本设计采用集成电路完成强电与弱电之间联结，以及抑制瞬时过高电压和涌浪电流。

C、光信息技术，采用人体发出的远红外线和自然光接收、放大和电子处理，使产品智能化。

D、电子技术，采用与传统电子开关线路不同的设计思路，降低线路能耗。

上述关键技术已由我所试制的产品中实现，适应性强性能稳定，经样机实地运行，效果很好。

2、产品技术性能与国内外同类产品比较

鉴于我国近几年电力供应紧张，国家六部委联合公告要求降低能耗、使用节能光源，并制定了鼓励发展的政策。湖南省电力公司公告“为节约电能要求将白炽灯改用节能灯”，以及国家可持续发展的要求，对生态环境保护、对城市和旅游区的公共环境的污染极为重视，而电子式开关可以完成人对使用电力设施的自动化，有效防止人与人的病菌交叉传染。另一方面参照国际能源署和欧盟对待机能耗的要求。根据上述二个前提，我们设计新型的超低能耗通用电子开关，是目前应用的电子开关的重大革新和进步。一，是超低待机能耗：只有目前市场上的电子开关待机能耗的十分之一，节约90％以上电能。二，通用性：它适用白炽灯、半导体节能灯、萤光管节能灯、日光灯各类电光源。三，安装标准化、符合国家现行的电工操作规程，单一进线（火线）单一出线接负载，我所原生产的人体信息智能开关可以适用各类电光源，但必须增加一根零线，安装不方便。四，使用寿命长，目前使用的电子开关工作电源是用桥式整流、电阻降压取得，使用期短。本设计采用截然不同的技术处理方法，应用适配技术和虚拟技术隔离交流电源取得稳定的工作电压，所以稳定可靠使用寿命长。五，本设计采用吸收过电压和过电流的保护技术，保持电光源工作的稳定，增加电光源的使用寿命。同时具备上述各种特性是目前国内外的电子开关产品所不具备的。

3、项目承担单位在实施本项目中的优势

新型的超低能耗电子开关是双兴信息电器研制所独立完成设计和实验的项目，并已获得国家专利，专利号为ZL2003201139521、ZL002250485，具有自主知识产权。本所技术团队完整，电子技术设计、计算机硬件及软件设计、计算机制图、以及机加工和模具设计均能完成，与中南工业大学、长沙国防科大和4435厂有良好的合作关系。因此完全有协调、组织和实施本项目的能力和优势。

四、项目的成熟程度：

1、产品质量稳定性，以及在价格、性能方面被用户认可的情况：

完成本项目质量稳定性的基础是在本所设计和生产的“人体信息智能开关”的过程中积累的，该项产品是获得国家专利的技术，专利号为：ZL002250485，并经湖南省电子产品检测中心、中国赛宝湖南试验室鉴定合格，鉴定编号为：国质监认字（0071）号、（98）量认（湘）字（H0251）号，经湖南省的有关专家的技术鉴定鉴定编号为：鉴字（99）002号。生产后经湖南省财政厅、湖南省信息产业厅、湖南省证券大厦、长沙电子工业总公司等单位使用一致反映产品性能稳定可靠。其中有关模块的生产工艺由长沙国防科大完成，它的设备先进、工艺优良完全可保证产品的稳定可靠性。为了普及这项新产品，发挥更大的社会效益，价格核定在中等水平上，为广大群众所能接受。

2、核心技术的知识产权情况

以自有知识产权为基础的后续创新和开发的项目，本项目的各项关键技术均为自有知识产权，同时本项目已获得国家专利。

专利号为：ZL2003201139521、ZL002250485。

五、市场需求情况和风险分析：

（一）市场需求情况：

1、国内市场需求规模和产品发展前景、在国内市场的竟争优势和占有率。

根据国内很多省份电力供应紧缺的情况，明文公告节约用电，多使用节能灯。同时国家对保护环境、优化生存空间防止疾病的传染作为促进我国经济发展的国策之一。因此发展通用性强、节约能源、防止病菌交叉传染、具有自动化功能的通用型电子开关是经济发展和社会发展的需要。旧式的电子开关由于它的安全、自动、环保等诸多优点逐渐为人们认识和接受，现在技术上的突破使之适用各种电光源，其市场可拓宽很多倍，根据统计资料湖南每年增加新居约150万户，若在过道、卫生间、凉台安装不同的电子开关，加上原有住宅的开关更换和改造，每年的需求量约有500－1000万只，在全国近年的统计资料表明我国有3.4亿户，城镇住户占1.5亿户，按当前电子开关使用的比例推算，平均每户使用三个电子开关，其潜在需要量约十亿只，产值达数十亿元。

2、国际市场：根据国际能源署、欧盟和美国的相关资料表明，目前国际市场上尚没有超低功耗、通用型电子开关。因此本项目的产品只要通过国际安全认证，在外观上加以改进，完全能进入国际市场。

3、电子开关另一个巨大的市场是由于国家可持续发展战略的需要，水资源污染的控制和节水措施已经提高到国策的高度来考虑，调查表明我国668个城市中有400个需解决缺水问题，我国3/4的河流受到污染，7亿多人饮用的是受到污染的水，因此节约用水、水资源灭菌消毒和水资源污染防治需要使用电子智能开关，根据2002年统计资料表明中国中等收入家庭达到5000万户，对家居环卫使用的电子智能开关的需要量会超过住户对电子开关的使用量，而且产值还高很多，每年电子开关的新增产值约为数十亿元，从有关资料分析电子开关的收益率约为40％，因此不论经济效益还是社会效益，电子开关产业是值得重点发展的朝阳产业。

（二）风险因素分析及对策

1、关于政策：项目的政策环境是项目成功与否的至关重要的因素，本项目是节约用电、优化生态环境的产品，完全符合国家产业发展项目的内容，国家“十、五”规划中明确指出要求重点发展“节能和节能关键技术”。因此从国家发展政策上认定是零风险项目。

2、关于项目：本项目是环保节电的项目，在技术上属信息电子的范畴，而信息电子技术的发展快，产品更新也快本项目的技术含量较高，有一定的超前性，但仿造的速度也快，这是存在的风险因素。其对策是技术集成化。

3、关于资金：资金的筹措是完成实施本项目的关键，如小量生产既不能占有市场，反而失去市场。其对策只能将产品做全做大。

4、关于市场：本项目虽有一定技术含量，符合国家产业发展政策市场前景好，但任何一项产品都有一定的时限性，产品设计试制到商品化投放市场的时间不能太长，必须把握机会迅速发展。

5、关于管理和人才：项目的成功人才是保证，项目的发展管理是关键。本所在人材上具有一批懂技术有开拓精神和事业心的人才，但没有开拓市场善于经营的人材。

六、投资估算：

a)、本项目计划总投资3000万元人民币。分三期投入，第一期为1000万元，第二期为1500万元，第三期为500万元。

b)、资金使用计划：                   单位：万元

项目中试费                    10.00

项目技术检测及会议鉴定        10.00

项目投产检测设备              25.00

模具加工                      30.00

厂房：征地20亩              600.00

厂房建设3000平米            600.00

厂房及办公场所设施、装修     600.00

临时办公、厂房租金            40.00

生产流动资金                 800.00

项目生产固定费用             125.00

专利技术使用费用             100.00

后续科技发展基金              30.00

销售费用                      30.00

七、经济和社会效益分析：

1、五年生产成本和销售收入估算               单位：万元

年产量（万台）   100    150     150      200      250

原材料           1700   2550    2550     3400     4250

直接加工与附加费 200    300     300      400      500

废品损失费        10     10      15       20      25

直接管理费        15     15      30       30      45

企业管理费        30     50      100      150     150

固定资产折旧     100     100     100      100     100

总  计          2055    3025    3095     4100    5070

2、未来五年销售收入估算                      单位：万元

年产量（万台）  100      150     150      200     250

年产值         4500     6750    6750     9000   11250

年销售率(%)     100      100     100      100     100

毛收入         4500     6750    6750     9000   11250

运营费用        450      675     675      900    1125

净收益         1995     3050    2980     4000    5055

所纳税        299.25    457.5    447.0    600.0   758.25

净利润       1695.75   2592.5   2533.0   3400.0  4296.75

3、投资回收期

项目时期  年 序   投资支出   年回收金额    年末佘额

建设期      1      1000                     －1000

2      1500                     －2500

投产期      1      500         1995.00      －1005.00

2      1015        3050.00      ＋1030.00

3      1009        2980.00      ＋3001.00

4      1297        4000.00      ＋5704.00

5      1644        5055.00      ＋9115.00

按下列公式计算投资回收期:

投资回收期：PT=

年末佘额转为正值年份×(年末回收佘额转为正值的数额÷当年回收金额)

因此PT= 4－（1030/3050）=4－0.34=3.66年(含建设期)

因此实际投资回收期为1.66年

4、投资收益率（R）＝Σ｛（S－C－T）/I｝×100％＝43％

式中：S－年销售收入，C－年经营成本（不含拆旧），

T－年税金，I－总投资

5、资利税率：按下式计算：

｛利润税金总额÷（固定资金平均占用额＋流动资金平均占用额）｝×100％

式中：税金包含增值税、营业税、地方税费。计算方法是按总销售额计算，增值税为4％、营业税为3％、地方税费为2％.  因此;

投产后五年资金利税率分别为：0、21％、27.6％、27.9％、29％.

八、不确定性分析：

盈亏平衡和敏感性分析、抗风险能力判断。

1、盈亏平衡以下式计算之：

Xb＝F/1-(V/S)     式中:Xb－资金回收点销售额，F－固定资金

V－变动资金，S－销售收入，V/S:变动资金率

用渐近法计算得到盈亏平衡点的销售量为13万台,销售额为520万。

2、敏感性分析：

A、市场敏感性：国内市场竞争目前是无序的，市场对路的产品一蜂而上，造成对原发性产品单位的冲击和伤害。

B、技术敏感性：本项目应用先进的技术，虽然申请了专利，也公开了部分应用技术，在我国对专利保护不完善的情况下，技术流失容易。但本项目产品采用关键技术集成化技术，破译较困难。

C、政策的敏感性：节约用电、保护环境、防止病菌传播是我国的长期国策，本项目符合国家产业发展政策，这是项目成功的保证。

3、风险能力分析：本项目按非确定型决策的保守法则，进行最不利和最差情况的方案分析，即生产能维持一年就发生敏感性中各种不利因素的出现而仃产，即年产20万台，年产值566万,此时产生的亏损为固定资产投资，可采取二种规避风险的措施，一是由于购置的多为通用性设备,在转产市场急需的产品时同样能使用，固定资产折旧仍可进行。二是由于本产品的利润空间较大，可以运用价格战占据市场。因此本项目是抗风险很强极具生命力的项目。

九、财务分析结论：

项目总投资3000万元，第一期资金1000万元，第二期资金1500万元，第三期资金500万元，五年内总产值40000万元，投资受益率43％，年均资金利税率21.1％，盈亏平衡点的产量为15万台,投资回收期为3.66年，因此该项目是投资少回收快、盈亏点低风险小、利税率和受益率高、经济和社会效益好的项目。

十、社会效益分析：

1、节约能源：目前我国电力仍然紧张，国家强调节约能源对国计民生的重要性，是一项长期的国策，如果按本项目的产量，每年能为国家节约电能30亿度,可见其对社会的贡献是很大的.

2、优化生存环境:本项目是全自动的非接触式开关,在使用过程中不会产生交叉性的病菌传染,尤其在公共场所对预防疾病传染和保护人民的生命安全其优越性更为突出。

3、提高城市品位:自动化程度的高低反映城市挡次的高低，尤其在城市的公共设施上，它是城市的名片。本项目技术上和自动化上是当前最先进的，它应用在城市的各种公共设施上，提高了城市的品位。

4、形成一个新的社会产业：原来电子开关待机能耗高、不具备通用性，只能依附机械开关生产企业小批量的生产，现解决了电子开关通用性和超低能耗的问题，它完全可以替代机械开关，而形成一个新型的社会产业。是国家半导体照明工程链中的重要组成部分。

十一、项目建设方案和实施进度计划：

1、项目建设方案：

本项目的产业化规模拟定为各类通用电子节电开关200万台/年。年产值一亿元币。

根据我们考察、研究，利用原电子行业的装配生产线生产通用电子节电开关100万台/年的能力是足够的，但需要增加在线生产测试设备、质量检测设备和小型注塑设备、产品老化设备、常用例试设备以及激光刻印和防伪设备、计算机绘图系统。

为规避风险，分三期投资，第一期投资按本项目建议书第六、七、八、九核定之。

2、实施进度计划：

2005年11月－2006年3 月   可行性调研，完成系统设计和各部件设计。

2006年3月 －2006年6 月   原器件准备，电路搭试，修改设计。

2006年6月 －2006年10 月  出产完整的试验样机。

2006年11月 －2007年3月  试用实验运行。

2007年10月 －             进行中试。技术鉴定。

2007年10月－2008年3 月   产品生产设计，确定原器件供应点。

2008年3月 －2008年4 月   模具及外观设计。

2008年8月                 正式批量投产

十二、项目承担单位、项目负责人和项目组织方式

1、承担单位简况

A、本项目由长沙高新技术产业开发区双兴信息电器研制所承担设计和试制，由中南大学、长沙电子高新技术发展公司、国防科技大学协作完成。双兴信息电器研制所主要为信息电子产品的研制、开发经营，高级科研人员占70％，已开发研制出10多个利用人体信息作为信息源的全自动化的智能产品，并获得五项国家专利。

B、本项目拟由湖南易通汽车配件科技发展有限公司生产经营，公司是湖南高新技术企业，国家火炬计划重点扶持单位，注册资金贰仟万元，银行信誉等级为AA级。年销售收入5000万元，现有资产5000多万元，占地150亩。员工220人，中高级科技人员47人。公司质量管理体系完善，通过ISO9000和ISO9001质量认证。

2、项目负责人

本项目负责人胡家福，现任双兴信息电器研制所所长，高级工程师。武汉大学研究生毕业，从事多项国家科研课题，如电力系统非稳定流、超声波流量测量、汉字终端等，也是本项目的专利权人。荣获电子工业部奖励专家、信息产业部、湖南省优秀老科技工作者称号，具有较强的科技创新和开发能力以及科技管理能力。

3、项目组织方式

项目的开发和研制以及中试以前的工作由双兴信息电器研制所负责完成。项目的生产、质量保证和经营拟由湖南易通汽车科技开发公司负责。项目在开发、研制、生产中的协作单位是长沙电子高新技术产业开发公司、中南工大、国防科大。

十三、结论：

本项目技术水平高、先进性明显、实用性强，为国内首创，并具有自主知识产权。项目符合国家可持续发展战略和国家产业发展政策。项目投资少建设周期短、投资回收快、利税率高。本项目符合社会发展需要、人民生活需要，市场广阔，具有很好的社会效益和经济效益。因此本项目是一项最具生命力和发展前景，其后续产品扩展空间大和市场前景好的、值得推广和发展的项目。

十四、附件：

关于超低能耗通用电子开关（半导体节能灯通用电子开关）

项目申报重大产业技术专项的报告

长沙市经委：

根据国家发改委、湖南省经委关于开发“节能和新能源关键技术”的文件和国家六部委联合发出的关于“推广使用节能光源和启动半导体节能光源工程”会议纪要的精神。根据中标认证中心（CECP）和联合国国际能源署（IEA）的调查报告，我国照明能源的浪费是惊人的，主要是二个原因，一是没有普遍使用节能光源，其中主要原因是目前生产的电子开关不适用节能光源。二是电子开关的能耗大，每年浪费在电子开关的待机能耗上约30多亿度电。因此解决上述二大问题对推广使用节能光源和降低能耗具有重大的现实意义。

我国电子开关的市场很大，目前的需求量约一亿只，若能适用各种节能光源，其需求量更大；在国际市场上，鉴于国际能源署（IEA）和欧盟推行所有电子产品待机能耗低于一瓦的计划，目前我国生产的电子开关待机能耗均高于这个标准，不可能进入国际市场。因此生产超低能耗的、通用的电子开关完全能打入国际市场。

- 项目的技术基础

该项目的技术基础是依托长沙高新区双兴信息电器研制所研制的、具有自主知识产权并取得国家专利的“新型通用电子节电开关”

（专利号：ZL2003201139521）和“光信息智能开关”（专利号：

ZL002250845）两项科技成果。经过反复设计和电路试验、样机运行测试，成功的完成了超低能耗通用的人体远红外光、自然光和声控等各种类型的超低能耗通用电子开关的产品设计，其技术先进、工艺成熟，二项技术指标达到国际先进水平。产品已具备小批量生产的条件。

- 项目的建设主要内容和规模

1，征地20亩，建生产厂房3000平米，及水电附属设施。

2，添置注塑、加工、成型、插件、集成电路塑封等设备和二条自动流水生产线。

3，购置开发、检测和试验设备。

形成年产各种类型的超低能耗通用型电子开关100万台，各种配套原器件和集成电路200万套的生产规模。

- 投资估算和资金来源

项目总投资3000万元，其中固定资产投资1875万元，流动资金1125万元。

资金筹措：自筹300万元，合作引资1700万元，申请国家专项资金1000万元。

四、建设地点与期限

建设地点：长沙高新技术开发区，建设期2年。

五、经济效益预测

项目达产后可实现销售收入1亿元，利税3000万元，投资回收期2.97年。

本项目的设计和试制单位是长沙高新技术产业区双兴信息电器研制所，主要为信息电子产品及系统集成的研制、开发和经营。高级科研人员占70％，与国防科大、中南大学有良好的合作，已开发出10多个利用人体信息作为信息源的全自动化的智能产品，获得五项国家专利，一项国家科技成果进步二等奖。具有较强的创新能力。

本项目的生产经营单位湖南易通汽车配件科技发展有限公司，是湖南高新技术企业，国家火炬计划重点扶持单位，注册资金2000万元，银行信誉等级AA级，现有资产5000多万元，员工220人，中高级科技人员47人，质量管理体系完善，通过ISO9000和ISO9001质量认证。

因此；超低能耗通用电子开关（半导体节能灯通用电子开关）项目技术先进、工艺成熟，二项技术指标达到国际先进水平，市场前景好，以产、研、学相结合的方式实施该项目，具有较强的技术实力和经济实力，项目实施后会产生良好的经济效益，对实施国家发改委、湖南省经委关于“节能和新能源关键技术”的产业开发战略具有十分重大的意义。

为此，请将项目列入2005年国家重大产业技术开发项目

附：超低能耗通用电子开关（半导体节能灯通用电子开关）项目可行性研究报告（代项目建议书）

二00五年一月二十六日

主题词：科技  项目  申报