中国最大的商务办公文档下载基地： http://www.word98.com/

╔------------------------------------------------------------------------╗

┆项目方案  调查报告  可研分析  广告策划  案例分析┆

┆商业计划  项目管理  电子商务  财税管理  法律文书┆

┆战略管理  企业文化  行政管理  人力资源  管理制度┆

┆合同文本  个人简历  年终总结  公文写作  视频讲座┆

╚------------------------------------------------------------------------╝

中国文案：www.word98.com  中国商务办公文案的下载基地......

办公休闲小游戏：www.163173.com  超多FLASH游戏免费玩......

以下为文案正文：

****县多媒体教室及网络教室工程文档

文档编号：200311JS001

目   录

1	工程项目施工计划书	1

2	施工进度安排	2

2.1	送货线路安排	2

2.2	装货一览表	2

2.3	人员安排和进度表	3

2.4	甲乙双方联系表	3

3	布线施工图	4

4	设备连接拓扑图	4

5	设备接线图	4

6	合同设备签收单	5

7	网络测试及设备测试报告	5

8	工程验收报告	5

9	附录（培训材料）	6

# 工程项目施工计划书

| 项目名称： 网络教室 |  |  |  | 工程施工地点：****县 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同号： |  |  | 合同金额： |  |
| 项目经理： |  | 成员: |  |  |
| 工程费预算： |  | 结算： |  |  |
| 甲方情况： 联系人： 提供条件： |  |  |  |  |
| 工程说明： 到货时间： 施工要点：强电弱电布线要分开、网线要使用护套并做好标记，使用进口油性笔做标记、接地电阻小于4欧、 培训：2～3人 |  |  |  |  |
| 工程安排： 设备签收 布线施工：线槽施工（分弱电槽、强电槽）、放线（超五类网线、电源线）、电源插座安装、漏电保护器安装、做RJ45头 接地施工：挖沟、打镀锌桩、焊接、回添 设备安装调试：、电脑桌椅安装、设备拆包装、设备连接、系统安装、网络联调 培训：简单故障处理、极域软件使用 验收 转入下一个学校施工 |  |  |  |  |
| 客户服务部意见 年 月 日 | 业务部意见 年 月 日 |  |  | 行政部意见 年 月 日 |

备注：若进度安排与工程说明，需要另外补充请附具体详细资料，计划有调整时请及时上报客户服务部，以备案。

# 施工进度安排

## 送货线路安排

长沙－****，全程160公里

在****分三条线路：

第1条线路：****－青林（5公里）－盘塘镇（35公里）－漆河（27公里）－理公港（24公里）－钟家铺（18公里）－牛车河（10公里），全程共计119公里。

第2条线路：****－寺坪（34公里），全程34公里。

第3条线路：****－深水港（7公里）－泥窝潭（10公里）－三阳港（20公里）－佘家坪（11公里），全程48公里。

## 装货一览表

- 总装货清单（长沙－****）

| ****县远程教育A级站点计算机网络教室及多媒体电教室采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  | 数量 | 单位 | 产品名称 |  | 数量 | 单位 |
| 计算机 | 方正服务器圆明MT100A | 3 | 台 | 多媒体投影显示系统 | 投影仪（爱普生） | 7 | 台 |
|  | 教师机方正卓越影音王HCAV-8230 | 3 | 台 |  | VGA分频器 | 7 | 个 |
|  | 学生工作站方正文博300 | 110 | 台 |  | 电动投影幕（红叶牌） | 7 | 块 |
| 网络设备 | 交换机 | 6 | 台 |  | 激光指示棒 | 7 | 个 |
|  | 超五类双绞线 | 6 | 箱 | 信号源设备 | 视频展示台 | 7 | 台 |
|  | 机柜 | 3 | 台 |  | 多媒体计算机 | 7 | 台 |
|  | 配线架 | 6 | 个 |  | 影碟机 | 7 | 台 |
|  | 理线架 | 6 | 个 |  | 录放音座（JVC） | 7 | 台 |
|  | RJ45水晶头 | 486 | 个 | 智能中央控制系统 | 威惠中央控制系统（含电脑控制软件） | 7 | 套 |
|  | 护套 | 486 | 个 |  | 采集卡 | 7 | 块 |
|  | ADSL （网达） | 3 | 台 | 音箱系统 | 无线领夹式话筒（爵迪U62） | 7 | 套 |
| 其它 | 学生计算机操作台 | 58 | 台 |  | 有线话筒 （海天） | 7 | 套 |
|  | 教师计算机操作台 | 3 | 台 |  | 专业功放 （高科） | 7 | 套 |
|  | 学生椅 | 110 | 个 |  | 专业扩声音箱 | 7 | 套 |
|  | 教师皮转椅 | 3 | 个 | 其它 | 投影机吊架 | 7 | 套 |
|  | 电源插座 | 51 | 个 |  | 音箱支架 | 7 | 套 |
|  | 净化稳压电源 | 6 | 台 |  | 多媒体控制台 | 7 | 套 |
| 软件 | 电子教室管理软件 | 3 | 套 |  | 稳压电源 | 7 | 台 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

制表：                  验货人：                   时间：

注：本发货清单未包含布线施工辅材、和强电施工材料及多媒体的音视频线和VGA线等。

- 分线路装货清单

线路1装货清单：

| 装货清单1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  | 数量 | 单位 | 产品名称 |  | 数量 | 单位 |
| 计算机 | 方正服务器圆明MT100A | 2 | 台 | 多媒体投影显示系统 | 投影仪（爱普生） | 4 | 台 |
|  | 教师机方正卓越影音王HCAV-8230 | 2 | 台 |  | VGA分频器 | 4 | 个 |
|  | 学生工作站方正文博300 | 80 | 台 |  | 电动投影幕（红叶牌） | 4 | 块 |
| 网络设备 | 交换机 | 4 | 台 |  | 激光指示棒 | 4 | 个 |
|  | 超五类双绞线 | 4 | 箱 | 信号源设备 | 视频展示台 | 4 | 台 |
|  | 机柜 | 2 | 台 |  | 多媒体计算机 | 4 | 台 |
|  | 配线架 | 2 | 个 |  | 影碟机 | 4 | 台 |
|  | 理线架 | 2 | 个 |  | 录放音座（JVC） | 4 | 台 |
|  | RJ45水晶头 | 260 | 个 | 智能中央控制系统 | 威惠中央控制系统（含电脑控制软件） | 4 | 套 |
|  | 护套 | 260 | 个 |  | 采集卡 | 4 | 块 |
|  | ADSL （网达） | 2 | 台 | 音箱系统 | 无线领夹式话筒（爵迪U62） | 4 | 套 |
| 其它 | 学生计算机操作台 | 42 | 台 |  | 有线话筒 （海天） | 4 | 套 |
|  | 教师计算机操作台 | 2 | 台 |  | 专业功放 （高科） | 4 | 套 |
|  | 学生椅 | 80 | 个 |  | 专业扩声音箱 | 4 | 套 |
|  | 教师皮转椅 | 2 | 个 | 其它 | 投影机吊架 | 4 | 套 |
|  | 电源插座 | 35 | 个 |  | 音箱支架 | 4 | 套 |
|  | 净化稳压电源 | 4 | 台 |  | 多媒体控制台 | 4 | 套 |
| 软件 | 电子教室管理软件 | 3 | 套 |  | 稳压电源 | 4 | 台 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

制表：                  验货人：                   时间：

注：本发货清单未包含布线施工辅材、和强电施工材料及多媒体的音视频线和VGA线等。

线路2装货清单：

| 装货清单2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  | 总数量 | 单位 |
| 计算机 | 方正服务器圆明MT100A | 1 | 台 |
|  | 教师机方正卓越影音王HCAV-8230 | 1 | 台 |
|  | 学生工作站方正文博300 | 30 | 台 |
| 网络设备 | 交换机 | 2 | 台 |
|  | 超五类双绞线 | 2 | 箱 |
|  | 机柜 | 1 | 台 |
|  | 配线架 | 2 | 个 |
|  | 理线架 | 2 | 个 |
|  | RJ45水晶头 | 100 | 个 |
|  | 护套 | 100 | 个 |
|  | ADSL （网达） | 1 | 台 |
| 其它 | 学生计算机操作台 | 15 | 台 |
|  | 教师计算机操作台 | 1 | 台 |
|  | 学生椅 | 30 | 个 |
|  | 教师皮转椅 | 1 | 个 |
|  | 电源插座 | 16 | 个 |
|  | 净化稳压电源 | 2 | 台 |
| 软件 | 电子教室管理软件 | 1 | 套 |
| 备注： |  |  |  |

制表：                  验货人：                   时间：

注：本发货清单未包含布线施工辅材、和强电施工材料及多媒体的音视频线和VGA线等。

线路3装货清单：

| 装货清单3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  | 总数量 | 单位 |
| 多媒体投影显示系统 | 投影仪（爱普生） | 1 | 台 |
|  | VGA分频器 | 1 | 个 |
|  | 电动投影幕（红叶牌） | 1 | 块 |
|  | 激光指示棒 | 1 | 个 |
| 信号源设备 | 视频展示台 | 1 | 台 |
|  | 多媒体计算机 | 1 | 台 |
|  | 影碟机 | 1 | 台 |
|  | 录放音座（JVC） | 1 | 台 |
| 智能中央控制系统 | 多媒体智能集成中央控制系统（威惠） | 1 | 套 |
|  | 视频采集卡 | 1 | 块 |
| 音箱 系统 | 无线领夹式话筒（爵迪U62） | 1 | 套 |
|  | 有线话筒 （海天） | 1 | 套 |
|  | 专业功放 （高科） | 1 | 套 |
|  | 专业扩声音箱 | 1 | 套 |
| 安装连接线材及其它 | 投影机吊架 | 1 | 套 |
|  | 音箱支架 | 1 | 套 |
|  | 多媒体控制台 | 1 | 套 |
|  | 稳压电源 | 1 | 台 |
| 备注： |  |  |  |

制表：                  验货人：                   时间：

注：本发货清单未包含布线施工辅材、和强电施工材料及多媒体的音视频线和VGA线等。

- 各学校发货清单（见附录B）

## 人员安排和进度表

| No | 施工项目 | 人员安排 | 施工进度安排(施工开始日期 年 月 日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

制表：                            审核                 部门

注:施工进度安排中的数字为第几个工作日。

## 甲乙双方联系表

甲方相关人员电话联系表：

| 采购单位名称 | 联系人职务 | 姓名 | 办公电话 | 手机 | 住宅电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ****县佘家坪小学 | 中学校长 |  |  |  |  |
|  | 教育专干 |  |  |  |  |
|  | 教导主任 |  |  |  |  |
| ****县寺坪乡中学 | 中学校长 |  |  |  |  |
|  | 教育专干 |  |  |  |  |
|  | 教导主任 |  |  |  |  |
| 盘塘镇中学 | 中学校长 |  |  |  |  |
|  | 教育专干 |  |  |  |  |
|  | 教导主任 |  |  |  |  |
| ****县漆河中学 | 中学校长 |  |  |  |  |
|  | 教育专干 |  |  |  |  |
|  | 教导主任 |  |  |  |  |
| ****县三阳港镇中学 | 中学校长 |  |  |  |  |
|  | 教育专干 |  |  |  |  |
|  | 教导主任 |  |  |  |  |
| ****县青林中学 | 中学校长 |  |  |  |  |
|  | 教育专干 |  |  |  |  |
|  | 教导主任 |  |  |  |  |
| ****县牛车河乡中学 | 中学校长 |  |  |  |  |
|  | 教育专干 |  |  |  |  |
|  | 教导主任 |  |  |  |  |
| 理公港镇中心学校 | 中学校长 |  |  |  |  |
|  | 教育专干 |  |  |  |  |
| ****县钟家铺乡中学 | 中学校长 |  |  |  |  |
|  | 教育专干 |  |  |  |  |
|  | 教导主任 |  |  |  |  |
| ****县深水港乡中学 | 中学校长 |  |  |  |  |
|  | 教育专干 |  |  |  |  |
|  | 教导主任 |  |  |  |  |
| ****县泥窝潭中学 | 中学校长 |  |  |  |  |
|  | 教育专干 |  |  |  |  |
|  | 教导主任 |  |  |  |  |

乙方相关人员电话联系表

| 姓名 | 职务 | 电话 | 手机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 业务经理 |  |  |  |
|  | 客户服务部经理 |  |  |  |

# 布线施工图

# 设备连接拓扑图

# 设备接线图

    - 交换机配线架标记图。

交换机A1标记图

交换机A2标记图

# 合同设备签收单

文档编号:

| No | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 到货日期 | 签收日期 | 送货人 | 签收人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

制表                                      部门

# 网络测试及设备测试报告

# 工程验收报告

验 收 报 告 XXX： 贵方委托我方承建的XXX工程，已经全面建设完成，经过双方的共同努力，解决了很多存在的问题。该工程已达到了合同上的实施目标。 现在，我方已经完成了内部的测试工作并做好了验收的相关文档，请求贵方对XXX工程开始进行验收。 ********服务有限公司 XXX工程项目部 （盖章） XXX年XX月XX日

# 附录（培训材料）